## Slide 1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный»
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ
ИНФОРМАЦИЯ о дате приемки работ по госконтракту, проект Акта о приемке выполненных работ, подписанный головным исполнителем, и документы, указанные в пункте 8 Регламента, утвержденного приказом Федерального казначейства от 22.12.2021 № 43н
Направляет не позднее чем за 5 рабочих дней до даты приемки
Направляет УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении осмотра
Направляет не позднее чем за 1 рабочий день до даты начала осмотра
УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении осмотра (содержит
дату и место проведения осмотра, состав лиц,
участвующих в осмотре)
Осуществляет ОСМОТР + специалисты ФКУ ЦОКР, в том числе совместно с представителями организаций, осуществляющих контроль в области строительства с использованием фото и видео-техники и средств измерений
Подписывает и направляет СПРАВКУ и (или) АКТ
по результатам ОСМОТРА
(не позднее 3 рабочих дней со дня окончания осмотра)
Не позднее 1 рабочего дня со дня подписания
СПРАВКА
(на принятые работы)
АКТ
(на не приятые работы)
Не позднее 1 рабочего дня со дня подписания
ПОДГОТОВКА ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ и подтверждающих документов
ПРОВЕРЯЕТ ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И
ПЕРЕЧИСЛЯЕТ СРЕДСТВА
на подтвержденную СПРАВКОЙ сумму
* Повторный осмотр осуществляется после устранения всех замечаний, указанных в Акте
1
5
6
7.1.
7.2.
8
7
Издает ПРИКАЗ о проведении осмотра (ответственные сотрудники + специалисты ФКУ ЦОКР)
4
Проверка соответствия фактически выполненных работ на объекте строительства информации, указанной в госконтракте, документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2024 г. № 2491-р
ГРАФИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ГОСКОНТРАКТАМ
2
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
9
3