ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

Методика подготовки и переноса данных данных из ведомственных информационных систем для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета

организаций Республики Мордовия в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Аннотация

Настоящая методика описывает порядок действий всех участников процесса по подготовке данных в ведомственных информационных системах для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, их выгрузке и передаче в Федеральное казначейство для загрузки в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Содержание

Перечень сокращений	4

Перечень приложений	6

1. Общие положения	8

2. Описание процесса переноса данных данных	8

3. Мероприятия по подготовке информационных баз	25

3.1. Порядок проведения мероприятий по подготовке систем бухгалтерского учета	26

3.1.1. Проверка данных в ВИС	27

3.1.2.	Мероприятия по передаче данных, выгруженных из ВИС	28

4. Порядок проведения настройки и сверки перенесенных данных в подсистемы ГИИС «Электронный бюджет»	31

Перечень сокращений

| Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- |
| ВИС | Ведомственная информационных система |
| ГИИС «Электронный бюджет» | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| ГКУ | Государственное казенное учреждение |
| График | График организации исполнения централизуемых полномочий |
| Исполнитель по ГК | Исполнитель по государственному контракту |
| ИФО | Источники финансового обеспечения |
| Код СВР | Код организации в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |
| НМА | Нематериальный актив |
| НПА | Непрофильный актив |
| ОКОФ | Общероссийский классификатор основных фондов |
| ОКТМО | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
| ОС | Основное средство |
| Проект Протокола выполненных работ | Электронный документ в формате word, оформленный Исполнителем по ГК по результатам выполнения работ по переносу данных из ВИС, по форме Приложения № 7 к настоящей методике |
| Протокол выполненных работ | Документ, оформленный Организацией по результатам выполнения работ по переносу данных из ВИС, на основании проекта Протокола выполненных работ, по форме Приложения № 7 к настоящей методике |
| Протокол ППД | Протокол предварительной проверки данных, документ, оформленный Исполнителем по ГК по результатам предварительной проверки данных, переданных субъектом выполнения работ в целях их загрузки в ГИИС «Электронный бюджет» |
| ПУПЭ | Подсистема управления процессами эксплуатации Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства |
| СУФД | Система удаленного финансового документооборота |
| ТОФК | Территориальный орган Федерального казначейства |
| ЦОКР | Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» или его филиал |

- Перечень приложений

1. Приложение № 1 «Инструкция по выгрузке данных из ведомственной информационной системы для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, разработанной на платформе «1С:Предприятие», для передачи в территориальный орган Федерального казначейства».

2. Приложение № 2-1 «Инструкция по проведению проверки наполненности данных в ведомственной информационной системе для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета «Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 1.0» перед переносом данных в ГИИС «Электронный бюджет».

3. Приложение № 2-2 «Инструкция по проведению проверки наполненности данных в ведомственной информационной системе для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета «Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0» перед переносом данных в ГИИС «Электронный бюджет».

4. Приложение № 3 «Порядок взаимодействия сотрудников Организаций и ТОФК при переносе баз данных».

5. Приложение № 4 «Инструкция по проверке доступа к областям данных, расположенных в ГИИС «Электронный бюджет».

6. Приложение № 5 «Инструкция проверки данных после переноса данных в ГИИС «Электронный бюджет».

7. Приложение № 6 «Порядок взаимодействия сотрудников Организаций, ТОФК, ЦОКР и Исполнителя по ГК при переносе баз данных».

8. Приложение № 7 «Форма протокола выполненных работ по передаче данных из информационной системы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета».

9. Приложение № 8 «Инструкция по настройке временного отключения статусной модели».

10. Приложение № 9 «Чек-лист по проверке настроек ГИИС «Электронный бюджет».

11. Приложение № 10 «Развязочная таблица статусов в ПУПЭ для мониторинга процесса переноса данных».

12. Приложение № 11 «Порядок мероприятий по выравниванию учетных данных в подсистеме учета нефинансовых активов ГИИС «Электронный бюджет».

13. Приложение № 12 «Порядок мероприятий по изменению параметров амортизации ОС в подсистеме учета нефинансовых активов ГИИС «Электронный бюджет».

14. Приложение № 13 «Порядок мероприятий по исправлению документов переноса в подсистеме учета нефинансовых активов ГИИС «Электронный бюджет».

15. Приложение № 14 «Методическое пособие по исправлению характеристик ОС, НМА, НФА после переноса данных в подсистеме учета нефинансовых активов ГИИС «Электронный бюджет».

16. Приложение № 15 «Инструкция по использованию Помощника корректировки учета ОС, НМА, НПА в подсистеме учета нефинансовых активов ГИИС «Электронный бюджет».

17. Приложение № 16 «Порядок мероприятий по редактированию реквизитов Заводской номер, Реестровый номер, Номер паспорта, Иной номер и Дата выпуска из формы справочника ОС, НМА, НПА в подсистеме учета нефинансовых активов ГИИС «Электронный бюджет».

Общие положения

В целях наполнения ГИИС «Электронный бюджет» информацией, необходимой для начала ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, требуется осуществление выгрузки данных из ВИС, используемых Организацией в настоящее время.

Под переносом данных понимается процесс, в результате которого данные, введенные в ВИС, а также сопутствующие им справочные данные, переносятся в ГИИС «Электронный бюджет» с адаптацией исходной структуры данных к новой структуре.

Описание процесса переноса данных

Описание процесса переноса данных приведено в Таблице № 1 «Перечень мероприятий по переносу данных в ГИИС «Электронный бюджет» из ВИС.

Таблица 1. Перечень мероприятий по переносу данных

в ГИИС «Электронный бюджет» из ВИС

| № п/п | Мероприятие | Задача | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение организационных мероприятий. | - Определить ответственных лиц по мероприятиям переноса данных. | Организация. |
| 2. | Проведение мероприятий по проверке данных в ВИС для корректного переноса в ГИИС «Электронный бюджет». | - Изучить технологии проведения проверки используемых ВИС на возможность переноса данных, согласно п. 3 настоящей методики; - Проверить наполненность базы данных ВИС информацией, подлежащей передаче для загрузки в ГИИС «Электронный бюджет», в соответствии с п. 3.1.1 настоящей методики; - Наполнить недостающими данными ВИС (при их обнаружении); - Провести регламентные мероприятия по завершению финансового года. | Организация. |
| 3. | Проведение в ВИС мероприятий по подготовке к передаче данных: выгрузка данных из ВИС и формирование отчетов для сверки результата переноса данных согласно Методике в форматах excel. | - Сформировать и сохранить в электронном виде в формате excel формы отчетов и регистров учета для дальнейшей сверки данных содержащихся в ВИС и загруженных в ГИИС «Электронный бюджет», в соответствии с п. 3.1.2 настоящей методики; - Выгрузить копии баз данных используемых ВИС; - Заархивировать полученные данные. | Организация. |
| 4. | Передача подготовленных данных для загрузки в ГИИС «Электронный бюджет. | - Обеспечить передачу подготовленных данных (баз данных, включая: данные о пароле к архиву, логин/пароль для входа в ВИС с правами администратора, контрольную сумму архива, сформированную по методу MD5, контактные данные ответственного лица от Организации) для загрузки в ГИИС «Электронный бюджет»; - Обеспечить передачу подготовленных отчетных форм (сформированных в соответствии с настоящей методикой в формате excel) и регистров учета для дальнейшей сверки результатов переноса данных; - Сформировать Акт приема-передачи материалов, согласно п. 3 Приложения № 3 настоящей методики. | Организация. |
| 5. | Прием и проверка выгруженных баз данных и сопутствующей документации. | - Провести проверку полноты предоставленных Организацией данных: целостность архива данных, наличие данных о пароле к архиву, логина/пароля для входа в ВИС с правами администратора, контрольной суммы архива, сформированной по методу MD5, контактных данных ответственного лица от Организации, сформированных отчетных форм в соответствии с настоящей методикой в формате excel, технологического анализа бухгалтерского учета в формате excel (только для ВИС на платформе «1С»); - В случае положительного результата проверки полноты предоставленных Организацией данных передать полученные базу данных и сопутствующую документацию на перенос данных в ГИИС «Электронный бюджет»; - В случае отрицательного результата проверки полноты предоставленных Организацией данных обеспечить получение от Организации повторно выгруженных данных и проверочных отчетов. После чего снова осуществить проверку полноты предоставленных Организацией данных. | ТОФК. |
| 6. | Передача полученных баз данных и сопутствующей документации в ЦОКР. | - Разместить на FTP-сервере (ftp://fap.fsfk.local/UFK/КАТАЛОГ_СООТВЕТСТВУЮЩЕГО_ТОФК) полученные базы данных и сопутствующую документацию; - Создать обращение в ПУПЭ строго посредством интерфейса ПУПЭ (не направлять на адрес службы технической эксплуатации 777@roskazna.ru) со следующими параметрами: услуга – «20 Федеральные клиентские сервисы / 1С-Подсистема управления НФА, УНФА, ПУНФА»; компонент – «Перенос в ЭБ 2022»; функция – «Перенос данных в ПУНФА и ПУиО ГИИС ЭБ»; вид запроса – «Запрос на обслуживание». В поле «Описание» указать ИНН, КПП, код по СВР, название по СВР организации-владельца базы данных для переноса; ссылку на файл архива базы данных организации; пароль к архиву; контактные данные лица, разместившего архив базы данных; - Из обращения создать запрос на исполнителя по соответствующей кнопке. | ТОФК. |
| 7. | Передача баз данных и сопутствующей документации Исполнителю по ГК. | - Организовать передачу баз данных и сопутствующей документации Исполнителю по ГК; - На основании запроса (инцидента), сформированного на шаге 6, создать инцидент на группу переноса данных (компонент – «Перенос в ЭБ 2022»; функция – «Внедрение 2022»). | ЦОКР. |
| 8. | Проверка полученных баз данных и сопутствующей документации. | - Исполнителю по ГК необходимо перевести в статус «В ожидании» с причиной ожидания «Диагностика инцидента» с комментарием «Проверка комплекта» инцидент, сформированный на шаге 7; - Исполнителю по ГК необходимо проверить корректность паролей, полученных на шаге 7; - В случае положительного результата проверки корректности паролей Исполнителю по ГК необходимо приступить к проверке полученных данных на соответствие установленным Форматам; - В случае отрицательного результата проверки корректности паролей Исполнителю по ГК необходимо сообщить об этом в ЦОКР посредством добавления комментария в инцидент, сформированный на шаге 7, с указанием некорректных логинов и (или) паролей, переведя при этом инцидент, сформированный на шаге 7, в статус «В ожидании закрытия (Решен)» с кодом закрытия «Не согласован»; - В случае отрицательного результата проверки корректности паролей ЦОКР на основании полученной от Исполнителя по ГК информации обеспечивает получение через ТОФК от субъекта выполнения работ корректных паролей; - Исполнителю по ГК необходимо проверить данные, полученные на шаге 7, на соответствие установленным Форматам; - В случае положительного результата проверки данных на соответствие установленным Форматам Исполнителю по ГК необходимо перевести в статус «В работе» инцидент, сформированный на шаге 7; - В случае перевода инцидента в статус «В работе» при условии, что инцидент касается загрузки данных ГКУ, ТОФК необходимо направить в ЦОКР, являющийся для субъекта бюджетного учета уполномоченной организацией, информацию о номере инцидента для дальнейшего мониторинга его состояния и своевременного уведомления субъекта бюджетного учета; - В случае отрицательного результата проверки данных на соответствие установленным Форматам Исполнителю по ГК необходимо сформировать протокол предварительной проверки данных (далее – Протокол ППД), направить его в ЦОКР в одном экземпляре в электронном виде (на электронном носителе), перевести в статус «В ожидании закрытия (Решен)» с кодом закрытия «Решить не удалось» и описанием проблемы инцидент, сформированный на шаге 7. - В случае отрицательного результата проверки данных на соответствие установленным Форматам ЦОКР на основании полученного Протокола ППД обеспечивает получение через ТОФК от субъекта выполнения работ повторно выгруженных данных и проверочных отчетов и их предоставление в Федеральное казначейство; - В случае, если переданный комплект содержит данные Организации, отсутствующей в Графике, или по Графику срок организации исполнения централизуемых полномочий для данной Организации отличен от даты текущей волны, Исполнителю по ГК необходимо перевести инцидент, сформированный на шаге 7, в статус «В ожидании закрытия (Решен)» с кодом закрытия «Отменено». | Исполнитель по ГК, ЦОКР, ТОФК. |
| 9. | Выполнение работ по переносу данных (загрузке данных и проверке правильности загрузки данных). | - Исполнителю по ГК необходимо провести работы по загрузке данных; - Исполнителю по ГК необходимо провести работы по предварительной проверке правильности загрузки данных; - В случае отрицательного результата проверки правильности загрузки данных при условии, что они связаны с наличием ошибок в Форматах или Механизме загрузки, Исполнителю по ГК необходимо устранить ошибки своими силами; - В случае отрицательного результата проверки правильности загрузки данных при условии, что они связаны с несоответствием данных с информацией, содержащейся в переданных проверочных отчетах, Исполнителю по ГК необходимо сформировать Протокол ППД, указать результаты анализа в Протоколе ППД, направить его в ЦОКР в одном экземпляре в электронном виде (на электронном носителе), а также приложить его к инциденту, сформированному на шаге 7, перевести инцидент, сформированный на шаге 7, в статус «В ожидании закрытия (Решен)» с кодом закрытия «Нереализуемо». - В случае отрицательного результата проверки правильности загрузки данных при условии, что они связаны с несоответствием данных с информацией, содержащейся в переданных проверочных отчетах, ЦОКР после получения Протокола ППД обеспечивает его направление через ТОФК или ЦОКР (в части субъектов бюджетного учета, являющихся ГКУ) соответствующему субъекту выполнения работ для получения от субъекта выполнения работ повторно выгруженных данных и проверочных отчетов и их предоставления в Федеральное казначейство; - В случае отклонения от установленных сроков Исполнителю по ГК необходимо перевести инцидент, сформированный на шаге 7, в статус «В ожидании» с причиной ожидания «Форс-мажор» и добавить соответствующий комментарий с указанием причин; - Исполнителю по ГК необходимо сформировать Проект Протокола выполненных работ по переносу данных из информационной системы бюджетного учета соответствующего субъекта выполнения работ (далее – Проект Протокола выполненных работ) в целях подтверждения корректности загруженных данных по форме, содержащейся в Приложении № 7 к настоящей методике. | Исполнитель по ГК, ЦОКР, ТОФК. |
| 10. | Доведение информации о выполнении работ по переносу данных до ТОФК (ЦОКР). | - Исполнителю по ГК необходимо прикрепить Проект Протокола выполненных работ к инциденту, сформированному на шаге 7; - Исполнителю по ГК необходимо перевести в статус «В ожидании закрытия (Решен)» с кодом закрытия «Решение предоставлено» с комментарием «Перенос данных выполнен» инцидент, сформированный на шаге 7; - ЦОКР необходимо перевести в статус «В ожидании закрытия (Решен)» с кодом закрытия «Решение предоставлено» с комментарием «Перенос данных выполнен» инцидент, сформированный на шаге 6; - В случае отсутствия Протокола ППД или Проекта Протокола выполненных работ в ПУПЭ в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Исполнителю по ГК обращения в ПУПЭ, ЦОКР совместно с Федеральным казначейством и (или) Межрегиональным бухгалтерским УФК принимает решение о прекращении работ по обращению. В этом случае ЦОКР, Межрегиональное бухгалтерское УФК или Федеральное казначейство направляет соответствующую информацию по обращению в ПУПЭ с комментарием «Истек срок выполнения работ», после чего обращение закрывается. Далее ТОФК или ЦОКР (в части субъектов бюджетного учета, являющихся ГКУ) инициирует получение от субъекта выполнения работ новых данных, выгруженных их ВИС, а также проверочных отчетов к ним. | Исполнитель по ГК, ЦОКР. |
| 11. | Проверка корректности настройки ГИИС «Электронный бюджет» после передачи полномочий. | - ТОФК или ЦОКР (в части субъектов бюджетного учета, являющихся ГКУ) необходимо проверить, что в настройках параметров учета флаг «Не выполнять обмен с ПИАО» сброшен (п. 2.3 Приложения 9 к настоящей методике); - ТОФК или ЦОКР (в части субъектов бюджетного учета, являющихся ГКУ) необходимо создать обращение в ПУПЭ для включения механизма выгрузки информации о БО из ПУР, с описанием «МВУ ПУиО - Выгрузка информации о БО из ПУР. Просьба подключить распространение БО по всем лицевым счетам организации c кодом СВР КОД_СВР.». | ТОФК, ЦОКР – в части субъектов бюджетного учета, являющихся ГКУ |
| 12. | Доведение информации о выполнении работ по переносу данных до Организации и запрос Протокола выполненных работ. | - ТОФК или ЦОКР (в части субъектов бюджетного учета, являющихся ГКУ) необходимо направить в Организацию информацию о завершении работ, необходимости выверки данных после переноса; - ТОФК или ЦОКР (в части субъектов бюджетного учета, являющихся ГКУ) необходимо направить в Организацию Проект Протокола выполненных работ из инцидента в ПУПЭ (по форме Приложения № 7 к настоящей методике); - ТОФК или ЦОКР (в части субъектов бюджетного учета, являющихся ГКУ) необходимо запросить у Организации оформленный Протокол выполненных работ. | ТОФК, ЦОКР – в части субъектов бюджетного учета, являющихся ГКУ. |
| 13. | Выверка данных после переноса. | - Организации провести проверку корректности переноса данных ВИС в подсистемы ГИИС «Электронный бюджет» в порядке, изложенном в Приложении № 5 к настоящей методике; - При необходимости Исполнителю по ГК оказать консультации по обращениям от Организации; - В случае положительного результата проверки данных Организации необходимо подписать и передать в ТОФК Протокол выполненных работ (Приложение № 7 к настоящей методике) | Организация, ТОФК, Исполнитель по ГК. |
| 14. | Передача Протокола выполненных работ в ЦОКР. | - Передать Протокол выполненных работ в ЦОКР (способ передачи определяет ЦОКР). | ТОФК. |
| 15. | Передача Протокола выполненных работ Исполнителю по ГК. | - Передать Протокол выполненных работ Исполнителю по ГК. | ЦОКР. |

Развязочная таблица статусов в ПУПЭ для мониторинга процесса переноса данных приведена в Приложении № 10 к настоящей методике.

Описание порядка взаимодействия сотрудников Организаций и ТОФК при переносе баз данных содержится в Приложении № 3 к настоящей методике.

Описание порядка взаимодействия сотрудников Организаций, ТОФК, ЦОКР и Исполнителя по ГК при переносе баз данных содержится в Приложении № 6 к настоящей методике.

Обращения, содержащие информацию об ошибках по результатам переноса баз данных для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета (в том числе «консультации по обращениям от Организации», указанные в п. 13 таблицы 1), создаются в ПУПЭ со следующими параметрами:

1. Услуга – «20 Федеральные клиентские сервисы / 1С-Подсистема управления НФА, УНФА, ПУНФА».

2. Компонент – «Перенос в ЭБ 2022».

3. Функция – «Администрирование ПУИО, ПУНФА».

4. Вид запроса – «Запрос на обслуживание».

5. В поле «Описание» указать ссылку на область, ИНН, КПП, код по СВР, название по СВР организации-владельца базы данных для переноса данных; описание проблемы.

6. Из обращения создать запрос на исполнителя по соответствующей кнопке.

Мероприятия по подготовке информационных баз

Мероприятия проводятся в ВИС в целях выявления наличия/отсутствия ошибок, препятствующих корректному переносу данных.

Если в процессе проверки данных в ВИС будут выявлены факты недостаточной детализации ведения учета или отсутствие информации в нужных разрезах, то недостающая информация должна быть внесена пользователями ВИС вручную.

Перечень мероприятий по подготовке данных в ВИС приведен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень мероприятий по подготовке данных в ВИС

| № | Мероприятие | Ответственный | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка инструментов и инструкций по анализу данных в ВИС на платформе «1С» | Федеральное казначейство. | Инструменты и инструкции по анализу данных в ВИС на платформе «1С» готовы и переданы в Организации. |
| 2. | Анализ баз данных в ВИС на отсутствие ошибок ведения учета, проведение проверки наполненности данных ВИС и готовность к переносу данных посредством предоставленных Федеральным казначейством инструментов и инструкций. | Организация. | Используемые системы проанализированы. |
| 3. | Внесение в ВИС первичной документации. Исправление ошибок по результатам анализа. Проведение регламентных мероприятий по завершению отчетного периода. | Организация. | Внесены необходимые первичные учетные документы, при необходимости внесены исправительные операции. |
| 4. | Формирование отчетных документов для последующей сверки. | Организация. | Отчетные документы сформированы и сохранены. |

- 3.1. Порядок проведения мероприятий по подготовке систем бухгалтерского учета

Для проведения корректного переноса данных в ВИС необходимо устранить следующие ошибки:

- Отсутствие и не уникальность у основного средства инвентарного номера;

- Основные средства с количеством больше 1 не имеют признак группового учета;

- Основные средства с признаком группового учета имеют один инвентарный номер, а также количество инвентарных номеров не совпадает с количеством инвентарных объектов;

- Наличие незаполненных значений аналитических признаков счетов при формировании оборотно-сальдовых ведомостей по счету;

- Наличие у основных средств нескольких счетов начисления амортизации;

- Наличие на начало года материалов с количеством равным или меньшим нуля;

- Наличие документов по движению бланков строгой отчетности не введены начальные и конечные номера бланков.

- Отсутствие в ВИС Организации обязательных реквизитов:

  - Счет учета Единого плана счетов бухгалтерского учета в бухгалтерских проводках;

  - Аналитические признаки счетов в бухгалтерских проводках;

  - Центры материальной ответственности в бухгалтерских проводках по движению основных средств, материальных запасов, а также нематериальных и непроизведенных активов.

- Наличие сотрудников с незаполненным СНИЛС.

- 3.1.1. Проверка данных в ВИС

Мероприятия по проверке данных в ВИС проводятся в целях анализа текущего состояния учета и корректности данных, внесенных в информационную систему, и включают в себя:

- Проведение проверки наполненности данных, исправление (в случае необходимости) в соответствии с инструкциями, приведенными в Приложениях к настоящей методике:

– Приложение № 2-1 – для ВИС на базе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 1.0»;

– Приложение № 2-2 – для ВИС на базе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0».

- Внесение первичных документов учета:

! Организации необходимо внести всю первичную документацию, а также обратить внимание на документы:

  - По поступлению, списанию, перемещению объектов материальных запасов и основных средств, НПА и НМА;

  - Бюджетные данные, регистрация обязательств и сведений по договорам;

  - Начисление амортизации;

  - Отражение зарплаты в бухучете;

  - Поступление услуг, работ;

  - Провести загрузку полученных выписок из СУФД;

  - Провести регламентные мероприятия по завершению финансового года.

- Резервное копирование ВИС.

Резервное копирование ВИС должно проводиться в соответствии с:

– Приложением № 1 к настоящей методике – для ВИС на платформе «1С»;

    - Мероприятия по передаче данных, выгруженных из ВИС

Мероприятия по выгрузке данных из ВИС включают в себя:

- Формирование и сохранение в электронном виде в формате excel отчетных документов и регистров для последующей сверки.

Формирование отчетных документов и регистров в ВИС Организаций, в которых ведется учет по нескольким бюджетам, выполняется по каждому бюджету отдельно при наличии в ВИС однозначного сквозного разделителя учета по бюджетам.

В качестве разделителя учета по бюджетам может выступать:

– Организации, ИФО (источники финансового обеспечения) в ВИС на платформе «1С».

Необходимо сформировать (при наличии разделителя по бюджетам отдельно для каждого бюджета) и предоставить одновременно с архивом базы данных:

  - Оборотно-сальдовую ведомость в разрезе:

– кодов вида финансового обеспечения (деятельности);

– кодов синтетических счетов объектов учета и аналитических кодов синтетических счетов;

– кодов бюджетной классификации.

  - Оборотную ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035) на дату передачи выгрузки данных;

  - Ведомость остатков ОС, НМА, НПА, содержащую по каждому объекту ОС, НМА и НПА сведения об инвентарном номере, дате принятия к учету, коде ОКОФ, амортизационной группе, сроке полезного использования, балансовой стоимости и начисленной амортизации, а также остаточной стоимости;

  - Расчет среднегодовой стоимости имущества;

  - Главную книгу ф. 0504072 за период с начала финансового года по дату переноса данных.

  - Технологический анализ бухгалтерского учета (только для ВИС на платформе «1С»).

Для бюджетов, в рамках которых ведется только учет доходов, необходимо сформировать и предоставить одновременно с архивом базы данных только Оборотно-сальдовую ведомость и Главную книгу ф. 0504072.

- Документы в формате excel предоставляются в ТОФК одновременно с архивом базы данных.

- Выгрузка данных из ВИС.

Подготовленная база данных подлежит выгрузке для последующей передачи в ТОФК для проведения мероприятий переноса данных в ГИИС «Электронный бюджет». Выгрузка данных из ВИС проводится, в соответствии с:

– Приложением № 1 к настоящей методике – для ВИС на платформе «1С».

- Передача баз данных для загрузки в ГИИС «Электронный бюджет».

По итогам проведенных мероприятий необходимо передать пакет с выгруженными базами данных и сопутствующей документацией в ТОФК, в который Организацией осуществляется передача централизованных полномочий ведения бюджетного учета, вместе с Актом приема-передачи баз данных из ведомственной информационной системы для ведения бюджетного учета для переноса в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» согласно п. 3 Приложения № 3 к настоящей методике.

Пакет должен содержать:

– выгруженный файл базы данных, который необходимо заархивировать. Выгрузка файла данных выполняется в соответствии с Приложением № 1 для ВИС на платформе «1С»;

– контрольную сумму архива, сформированную по методу MD5;

– информацию о пароле для распаковки файла с базой данных;

– информацию о логине и пароле пользователя с администраторскими правами для входа в выгруженные базы;

– отчеты для проведения сверки результатов переноса данных в формате excel.

При формировании пакета по нескольким бюджетам в рамках одной Организации в архивном файле должны присутствовать папки:

– «Информационные базы». В этой папке должны быть размещены выгрузки данных из ВИС в отдельных папках для каждой из учетных систем;

– «Проверочные отчеты». В этой папке должны быть размещены проверочные отчеты по каждому бюджету. Наименование файла каждого отчета должно начинаться с ОКТМО бюджета. Например: «00000001 Оборотно-сальдовая ведомость» - для Федерального бюджета или «01601000 Оборотно-сальдовая ведомость» - для бюджета Алейского муниципального района.

При приеме баз данных и сопутствующих отчетов Организации ТОФК проверяет полноту выполнения следующих условий:

– наличие данных о пароле к архиву, логина/пароля для входа в ВИС с правами администратора, контактных данных ответственного лица от Организации;

– возможность открытия заархивированного файла базы данных;

– целостность архива данных;

– полноту и комплектность отчетов для проведения сверки (сформированных отчетных форм в соответствии с настоящей методикой в формате excel, технологического анализа бухгалтерского учета (только для ВИС на платформе «1С») в формате excel).

В случае несоблюдения любого их вышеперечисленных условий ТОФК отказывает Организации в приеме баз данных и сопутствующих отчетов с указанием причины отказа.

В случае полного выполнения вышеперечисленных условий ТОФК передает базу данных и проверочные отчеты на перенос данных в соответствии с Приложением № 6 к настоящей методике. Одновременно заводится обращение в ПУПЭ на группу, указанную в п. 6 таблицы 1 настоящей методики, выполняющую работы по переносу данных в ГИИС «Электронный бюджет».

В случае возникновения ошибок при работе с архивом и невозможностью проведения мероприятий по переносу данных в ГИИС «Электронный бюджет» необходимо провести повторные мероприятия по выгрузке данных из ВИС и формированию пакета для передачи в ТОФК.

! Для данных целей на период переноса данных Организации необходимо обеспечить доступность ответственного технического специалиста, для оперативного решения возникших проблем.

Порядок проведения настройки и сверки перенесенных данных в подсистемы ГИИС «Электронный бюджет»

После получения информации о завершении переноса данных ТОФК необходимо проверить полноту настройки баз данных в соответствии с чек-листом (Приложение № 9 к настоящей методике), после чего необходимо уведомить Организацию об успешном переносе данных и необходимости приступить к проверке результатов переноса данных, направить Проект Протокола выполненных работ. В случае отрицательного результата проверки обращение следует вернуть в ПУПЭ на доработку с соответствующим комментарием.

После уведомления ТОФК об успешном переносе данных переданных для загрузки в ГИИС «Электронный бюджет» работникам Организации необходимо:

– Проверить доступность перенесенных баз данных ГИИС «Электронный бюджет» согласно Приложению № 4 к настоящей методике;

– Провести сверку перенесенных данных с подготовленными отчетами согласно Приложению № 5 к настоящей методике.

Внесение недостающих данных в ГИИС «Электронный бюджет» проводится пользователями Организаций в ручном режиме. Для внесения недостающих данных в ГИИС «Электронный бюджет» пользователям Организации может потребоваться временное отключение статусной модели. Инструкция по настройке временного отключения статусной модели приведена в Приложении № 8. Инструкции по корректировке входящих остатков приведены в Приложениях № 11-16.

После проверки результатов переноса базы данных Организация передает в ТОФК Протокол выполненных работ, оформленный в соответствии с Приложением № 7 к настоящей методике. Если проверка результатов переноса данных выявила существенные расхождения с исходными данными Организации надлежит оформить отрицательный Протокол выполненных работ с указанием номеров обращений в ПУПЭ, в которых подробно описаны данные расхождения.