Приложение № 3

к методике подготовки и переноса данных из ведомственных информационных систем для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета организаций Республики Мордовия в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Порядок взаимодействия сотрудников

Организаций и ТОФК при переносе баз данных

Содержание

1.	Общие положения	3

2.	Архивация выгруженных файлов	6

3.	Форма Акта приема-передачи материалов	8

Общие положения

- 1.1.	Настоящий порядок взаимодействия сотрудников Организаций и  ТОФК при переносе баз данных Организаций для загрузки данных в ГИИС «Электронный бюджет» (далее – Порядок), разработан в целях исполнения постановления  Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2020 г. № 153 «О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений»

- 1.2.	Перечень мероприятий, участники процесса, зона ответственности участников и ожидаемый результат приведен в таблице 1.

- Таблица 1:

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение организационных мероприятий | Организация | Определены ответственные лица по мероприятиям переноса данных |
| 2. | Проверка данных в ведомственной информационной системе (далее – ВИС) для корректного переноса в ГИИС «Электронный бюджет» | Организация | Изучены технологии проведения проверки используемых ВИС на возможность переноса данных, согласно пункту 3 Методики подготовки и переноса данных из ведомственных информационных систем для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» (для организаций) (далее – Методика). Проверены наполненность базы данных ВИС информацией, подлежащей передаче для загрузки в подсистемы ГИИС «Электронный бюджет», в соответствии с п. 3.1.1 Методики. ВИС наполнена недостающими данными (при их обнаружении). Проведены регламентные мероприятия по завершению финансового года. |
| 3. | Проведение в ВИС мероприятий по подготовке к передаче данных: выгрузка данных из ВИС Организации и формирование отчетов для сверки результата переноса данных согласно Методике в форматах excel | Организация | Сформированы и сохранены в электронном виде в формате excel формы отчетов и регистров учета для дальнейшей сверки данных используемой ВИС и загруженных данных в подсистемы ГИИС «Электронный бюджет», в соответствии с п 3.1.2 Методики. Выгружены копии баз данных используемых ВИС. Сформированные отчеты, регистры и базы данных заархивированы. |
| 4. | Передача подготовленных данных для загрузки в ГИИС «Электронный бюджет | Организация | В соответствующие ТОФК (по месту нахождения Организации) по акту приема-передачи (п. 3 Форма Акта приема-передачи материалов) переданы подготовленные данные (база данных, включая: данные о пароле к архиву, логин/пароль для входа в ВИС с правами администратора, контрольную сумму архива, сформированную по методу MD5, контактные данные ответственного лица от Организации). Для дальнейшей сверки результатов переноса данных переданы подготовленные отчетные формы (сформированные в соответствии с Методикой в формате excel) и регистры учета. Сформирован Акт приема-передачи материалов, согласно п. 3 настоящего порядка. |
| 5. | Прием и проверка выгруженных баз данных и сопутствующей документации | ТОФК | Базы данных и сопутствующая документация получены, проверены целостность архива данных, наличие данных о пароле к архиву, логина/пароля для входа в ВИС с правами администратора, контрольной суммы архива, сформированной по методу MD5, контактных данных ответственного лица от Организации, отчетных форм и регистров учета, сформированных в соответствии с Методикой в формате excel, технологического анализа бухгалтерского учета в формате excel (только для ВИС на платформе «1С»). В случае положительного результата проверки полноты предоставленных Организацией данных полученные база данных и сопутствующая документация переданы для переноса данных ГИИС «Электронный бюджет». В случае отрицательного результата проверки полноты предоставленных Организацией данных обеспечено получение от Организации повторно выгруженных данных и проверочных отчетов. После чего снова осуществлена проверка полноты предоставленных Организацией данных. |
| Перенос данных ВИС в ГИИС «Электронный бюджет». Ожидание от ТОФК (в части субъектов бюджетного учета, не являющихся ФКУ, или организацией, подведомственной ФНС России или ФТС России) или ЦОКР (в части субъектов бюджетного учета, являющихся ФКУ, или организацией, подведомственной ФНС России или ФТС России) информации о завершении работ и необходимости оформить Протокол выполненных работ |  |  |  |  |
| 6. | Доведение информации о выполнении работ по переносу данных в ГИИС «Электронный бюджет» до Организации и запрос Протокола выполненных работ | ТОФК, ЦОКР – в части субъектов бюджетного учета, являющихся ФКУ, или организацией, подведомственной ФНС России или ФТС России | В Организацию ТОФКом (в части субъектов бюджетного учета, не являющихся ФКУ, или организацией, подведомственной ФНС России или ФТС России) или ЦОКРом (в части субъектов бюджетного учета, являющихся ФКУ, или организацией, подведомственной ФНС России или ФТС России) направлена информация о завершении работ, необходимости выверки данных после переноса. В Организацию ТОФКом (в части субъектов бюджетного учета, не являющихся ФКУ, или организацией, подведомственной ФНС России или ФТС России) или ЦОКРом (в части субъектов бюджетного учета, являющихся ФКУ, или организацией, подведомственной ФНС России или ФТС России) направлен Протокол выполненных работ (Приложение № 6 к Методике). У Организации ТОФКом (в части субъектов бюджетного учета, не являющихся ФКУ, или организацией, подведомственной ФНС России или ФТС России) или ЦОКРом (в части субъектов бюджетного учета, являющихся ФКУ, или организацией, подведомственной ФНС России или ФТС России) запрошен оформленный Протокол выполненных работ. |
| 7. | Выверка данных после переноса | Организации, ТОФК, Федеральное казначейство | Организацией проведена проверка корректности переноса данных ВИС в подсистемы ГИИС «Электронный бюджет» в порядке, изложенном в Приложении № 5 к Методике. При необходимости Федеральным казначейством оказаны консультации по обращениям Организации. В случае положительного результата проверки данных Организацией подписан и передан в ТОФК Протокол выполненных работ (Приложение № 6 к Методике). |

1.3. Передаче в ТОФК подлежат:

- Выгрузка данных из ВИС в заархивированном виде.

- Данные о пароле к архиву, логин/пароль для входа в ВИС с правами администратора, контрольная сумма архива, сформированная по методу MD5, и контактные данные ответственного лица от Организации в формате текстового документа.

- Сформированные отчетные формы в соответствии с Методикой в формате excel.

- Технологический анализ бухгалтерского учета в формате excel (только для ВИС на платформе «1С»).

1.4. Выгрузка баз данных из ВИС Организации:

  - Базы данных ВИС Организации предоставляются в виде архивных файлов.

  - Название файлов баз данных, выгруженных из ВИС, необходимо привести к однообразному виду по маске: ИНН_КПП_BGU_date. Например: «3444111110_344401001_ BGU_2019_12_27.».

При формировании файла по нескольким бюджетам в рамках одной Организации в архивном файле должны присутствовать папки:

– «Информационные базы». В этой папке должны быть размещены выгрузки данных из ВИС в отдельных папках для каждой из учетных систем;

– «Проверочные отчеты». В этой папке должны быть размещены проверочные отчеты по каждому бюджету. Наименование файла каждого отчета должно начинаться с ОКТМО бюджета. Например: «00000001 Оборотно-сальдовая ведомость» – для Федерального бюджета или «01601000 Оборотно-сальдовая ведомость» – для бюджета Алейского муниципального района.

Архивация выгруженных файлов

2.1. Архивацию сформированных файлов необходимо провести с помощью программы 7-zip в один архив. Параметры архиватора использовать установленные по умолчанию, ввести пароль:

2.2. Пароль к архиву должен содержать не менее 8 символов, заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы.

  - Для архива требуется сформировать контрольную сумму методом MD5 с помощью встроенных инструментов Windows/Unix. Для Windows рекомендовано использовать следующую команду в командной строке:

certutil -hashfile c:\file

Форма Акта приема-передачи материалов

Акт

приема-передачи баз данных из ведомственной информационной системы для ведения бюджетного учета для переноса данных в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Межрегионального бухгалтерского управления Федерального казначейства (далее – Принимающая сторона) ________________________________________   __________________________________________________________________

(должность, ФИО)

с одной стороны, и представитель ____________________________________

(наименование ФОИВ)

__________________________________________________________________

(далее – Передающая сторона) _______________________________________

__________________________________________________________________

(должность, ФИО)

с другой стороны, в целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2020 г. № 153 «О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений» составили настоящий акт о том, что следующие материалы передаются Передающей стороной и принимаются Принимающей стороной:

Файл базы данных: _________________________________________________,

_________________________________________________________________,

Информация о паролях к архивам выгрузки:

_________________________________________________________________,

_________________________________________________________________,

Информация о логине и пароле к базе с правами администратора:

_________________________________________________________________,

_________________________________________________________________,

Проверочные отчеты:

_________________________________________________________________,

_________________________________________________________________,

_________________________________________________________________,

_________________________________________________________________,

_________________________________________________________________,

_________________________________________________________________,

_________________________________________________________________,

Контакты ответственного сотрудника:

_________________________________________________________________,

_________________________________________________________________,

_________________________________________________________________,

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах.

| от Принимающей стороны | «_____» ________________ 2021 г. ______________________/___________ ФИО Подпись |
| --- | --- |
| от Передающей стороны | «_____» ________________ 2021 г. ______________________/___________ ФИО Подпись |