# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2012 г. N 350

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2012 - 2020 ГОДАХ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2012 N 1245,

от 30.12.2012 N 1497, от 30.11.2013 N 1104,

от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996,

от 25.05.2016 N 464, от 13.08.2016 N 794)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах".

2. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период включать Программу, утвержденную настоящим постановлением, в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

# Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 апреля 2012 г. N 350

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2012 - 2020 ГОДАХ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2012 N 1245,

от 30.12.2012 N 1497, от 30.11.2013 N 1104,

от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996,

от 25.05.2016 N 464, от 13.08.2016 N 794)

## ПАСПОРТ

федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

Наименование Программы    - федеральная целевая программа "Развитие

водохозяйственного комплекса Российской

Федерации в 2012 - 2020 годах"

Дата принятия решения о   - распоряжение Правительства Российской

разработке Программы        Федерации от 28 июля 2011 г. N 1316-р

Государственные           - Министерство природных ресурсов и экологии

заказчики Программы         Российской Федерации, Министерство сельского

хозяйства Российской Федерации, Федеральное

агентство водных ресурсов, Федеральная служба

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды, Федеральное агентство по рыболовству

Государственный заказчик  - Министерство природных ресурсов и экологии

- координатор Программы     Российской Федерации

Основной разработчик      - Министерство природных ресурсов и экологии

Программы                   Российской Федерации

Цели и задачи Программы   - цели Программы:

гарантированное обеспечение водными ресурсами

устойчивого социально-экономического развития

Российской Федерации;

сохранение и восстановление водных объектов

до состояния, обеспечивающего экологически

благоприятные условия жизни населения;

обеспечение защищенности населения и объектов

экономики от наводнений и иного негативного

воздействия вод.

Задачи Программы:

ликвидация локальных дефицитов водных

ресурсов в вододефицитных регионах Российской

Федерации;

повышение рациональности использования водных

ресурсов;

сокращение негативного антропогенного

воздействия на водные объекты;

восстановление и экологическая реабилитация

водных объектов;

повышение эксплуатационной надежности

гидротехнических сооружений (в том числе

бесхозяйных) путем их приведения к

безопасному техническому состоянию;

обеспечение защищенности населения и объектов

экономики от негативного воздействия вод

сооружениями инженерной защиты;

развитие и модернизация системы

государственного мониторинга водных объектов;

просвещение и информирование населения по

вопросам использования и охраны водных объектов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

Важнейшие целевые         - численность населения, проживающего в районах

показатели и индикаторы     возникновения локальных вододефицитов,

Программы                   надежность обеспечения водными ресурсами

которого повышена, - 5,6 млн. человек в

период с 2012 по 2020 год;

сокращение доли загрязненных сточных вод в

общем объеме сброса в поверхностные водные

объекты сточных вод, подлежащих очистке, - с

88,6 процента в 2012 году до 62,1 процента в

2020 году;

увеличение доли населения, проживающего на

подверженных негативному воздействию вод

территориях, защищенного в результате

проведения мероприятий по повышению

защищенности от негативного воздействия вод,

в общем количестве населения, проживающего на

таких территориях, с 68,3 процента в 2012

году до 83,2 процента в 2020 году;

увеличение доли гидротехнических сооружений,

приведенных в безопасное техническое

состояние, в общем количестве

гидротехнических сооружений с

неудовлетворительным и опасным уровнем

безопасности с 17,6 процента в 2012 году до

74,1 процента в 2020 году;

количество модернизированных и вновь открытых

гидрологических постов и лабораторий,

входящих в состав государственной

наблюдательной сети Федеральной службы по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды, - 2453 единицы;

увеличение доли модернизированных и новых

гидрологических постов и лабораторий,

входящих в состав государственной

наблюдательной сети Федеральной службы по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды, в общем количестве постов и

лабораторий с 7 процентов в 2012 году до 97,3

процента в 2020 году;

количество вновь созданных водохранилищ и

реконструированных гидроузлов на действующих

водохранилищах комплексного назначения, а

также магистральных каналов и трактов

водоподачи для повышения их водоотдачи - 59

единиц;

протяженность новых и реконструированных

сооружений инженерной защиты и

берегоукрепления - 1360,6 километра;

количество проектов по строительству

(реконструкции) комплексов очистных

сооружений и систем оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения,

реализованных с помощью механизма

субсидирования процентных ставок по кредитам,

- 191 единиц;

протяженность восстановленных и экологически

реабилитированных водных объектов - 2523

километров;

количество гидротехнических сооружений,

приведенных в безопасное техническое

состояние, - 1876 единица

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2012 N 1245, от

30.12.2012 N 1497, от 30.11.2013 N 1104, от 19.11.2014  N 1224,

от 19.09.2015 N 996)

Срок реализации           - 2012 - 2020 годы

Программы

Объем и источники         - объем финансирования Программы в 2012 - 2020

финансирования Программы    годах за счет всех источников составит 396,2

млрд. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 229,5

млрд. рублей, из них субсидии на осуществление

капитальных вложений бюджетным учреждениям -

26,6 млрд. рублей;

за счет средств консолидированных бюджетов

субъектов Российской Федерации - 63,7 млрд.

рублей;

за счет средств внебюджетных источников

- 103 млрд. рублей

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.09.2015 N 996)

Ожидаемые конечные        - гарантированное обеспечение водными ресурсами

результаты реализации       текущих и перспективных потребностей

Программы и показатели      населения и объектов экономики Российской

ее социально-               Федерации;

экономической               создание условий для обеспечения

эффективности               благоприятных экологических условий для жизни

населения, развития сферы услуг в области

водного туризма и рекреации;

увеличение природоохранной инвестиционной

активности в промышленности и жилищно-

коммунальном хозяйстве;

сокращение водоемкости производства и

снижение непроизводительных потерь водных

ресурсов, повышение энергоэффективности

российской экономики (экономия затрат на

электроэнергию, потребляемую для доставки

водных ресурсов до конечного потребителя, -

до 15 - 20 млрд. рублей в год);

повышение защищенности населения и объектов

экономики от наводнений и другого негативного

воздействия вод (вероятный предотвращенный

ущерб от негативного воздействия вод - 960

млрд. рублей)

повышение уровня просвещения и

информированности населения по вопросам

использования и охраны водных объектов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

## I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Российская Федерация принадлежит к числу наиболее обеспеченных водными ресурсами стран мира. На территории страны в реках, озерах, болотах, ледниках и снежниках, а также в подземных водных объектах сосредоточено более 20 процентов мировых запасов пресных вод.

В целом по стране обеспеченность водными ресурсами составляет 30,2 тыс. куб. метров на человека в год, что значительно превышает установленный ООН критический минимум, необходимый для удовлетворения потребностей, - 1,7 тыс. куб. метров, однако территория Российской Федерации характеризуется значительной неравномерностью их распределения. На освоенные районы европейской части страны, где сосредоточено более 70 процентов населения и производственного потенциала, приходится не более 10 процентов водных ресурсов.

В маловодные годы возникают локальные дефициты водных ресурсов для обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в Республике Калмыкия, Белгородской и Курской областях, Ставропольском крае, отдельных районах Южного Урала и юга Сибири, а также для обеспечения сельскохозяйственных и рыбохозяйственных нужд на территориях Саратовской и Астраханской областей, в отдельных частях Волгоградской и Оренбургской областей, а также на Северном Кавказе.

В экономике Российской Федерации ежегодно используется порядка 60 куб. километров воды. Одной из характерных проблем является недостаточная рациональность использования водных ресурсов. Так, водоемкость внутреннего валового продукта Российской Федерации значительно превышает аналогичные показатели экономик таких развитых стран, как Германия, Франция, США и Канада. Высоким уровнем водоемкости характеризуются экономика страны в целом и отдельные отрасли промышленности и сельского хозяйства.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на уровень рациональности использования водных ресурсов, являются применение устаревших водоемких производственных технологий, недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами приборного учета, а также высокий уровень потерь воды при транспортировке.

Объем потерь воды при транспортировке в Российской Федерации ежегодно составляет 7,5 куб. километра. Более 90 процентов общего объема потерь приходится на жилищно-коммунальное и сельское хозяйство.

В числе основных причин высоких потерь воды можно выделить низкий технический уровень и значительную степень износа распределительных водоподающих сетей, мелиоративных систем и гидротехнических сооружений (50 - 60 процентов).

В масштабах страны затраты на электроэнергию, потребляемую в процессе транспортировки воды до конечного потребителя, исчисляются десятками миллиардов рублей. Вследствие высоких собственных потерь воды, которые в жилищно-коммунальной сфере и сельском хозяйстве достигают 30 - 40 процентов, энергетические ресурсы используются неэффективно, что является одним из сдерживающих факторов на пути повышения энергоэффективности российской экономики.

Проблемой, требующей особого внимания, является сохраняющийся высокий уровень негативного антропогенного воздействия на водные объекты. В водные объекты Российской Федерации сбрасывается 52,1 куб. километра в год сточных вод, из которых около 20 куб. километров вод подлежат очистке.

Более 70 процентов сточных вод, подлежащих очистке (13,7 куб. километра), сбрасываются недостаточно очищенными, почти 20 процентов (3,7 куб. километра) - загрязненными без очистки, и только 10 процентов (1,9 куб. километра) - очищенными до установленных нормативов.

Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты Российской Федерации ежегодно поступает около 10 - 11 млн. тонн загрязняющих веществ.

Свыше 60 процентов общего объема сброса загрязненных сточных вод в Российской Федерации составляют сточные воды, сбрасываемые предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Причинами этого являются значительный износ очистных сооружений, применение устаревших технологий очистки сточных вод и прием объектами жилищно-коммунального хозяйства загрязненных стоков городских промышленных предприятий.

Более 25 процентов общего объема сброса загрязненных сточных вод приходится на долю промышленных предприятий. Основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия, осуществляющие целлюлозно-бумажное, химическое, металлургическое производство, полиграфическую деятельность, производство кокса, нефтепродуктов, добычу металлических руд, а также предприятия угольной промышленности.

Общая площадь паводкоопасных районов на территории Российской Федерации достигает 400 тыс. кв. километров, из которых ежегодно затапливаются до 50 тыс. кв. километров. Затоплению подвержены отдельные территории 746 городов, в том числе более 40 крупных, тысячи населенных пунктов с населением около 4,6 млн. человек, хозяйственные объекты и более 7 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Паводкоопасными районами являются Приморский и Хабаровский края, Сахалинская и Амурская области, Забайкалье, Средний и Южный Урал, низовья р. Волги, Северный Кавказ, Краснодарский край, а также Западная и Восточная Сибирь.

Серьезной проблемой является абразия берегов водохранилищ. В зонах опасного разрушения берегов в России находятся 450 населенных пунктов. Основными последствиями разрушения берегов являются выведение из землепользования значительных площадей сельскохозяйственных и лесных угодий, а также развитие оползневой опасности на застроенных территориях.

Одним из наиболее распространенных проявлений негативного воздействия вод в Российской Федерации, характеризующихся значительным масштабом наносимого ущерба, является подтопление селитебных территорий и массивов земель сельскохозяйственного освоения.

Особого внимания требует решение проблем в низовьях р. Волги и бассейне р. Амура.

Одной из наиболее важных водохозяйственных задач на Нижней Волге является создание оптимального гидрологического режима ниже Волгоградского гидроузла, прежде всего в Волго-Ахтубинской пойме и дельте р. Волги.

Не менее важной задачей является создание и поддержание условий обводнения западных подстепных ильменей.

В зоне устьевого взморья р. Волги необходимо создание оптимальных условий для прохода на нерест и обратно осетровых рыб, выращивания их мальков в зоне мелководья, а также поддержание судоходных глубин на Волго-Каспийском канале и необходимых глубин на рыбоводных каналах.

Необходимы также защита застроенных берегов р. Волги от размыва и затопления, восстановление малых водотоков, поддержание судоходных глубин на отдельных участках коренного русла р. Волги, а также защита отдельных территорий от подтопления.

В целом в низовьях р. Волги требуется системное переустройство водохозяйственного комплекса для оптимизации использования водных ресурсов в целях водоснабжения населения, сельскохозяйственного производства, рыбного хозяйства, сокращения холостых сбросов и потерь выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях Волжско-Камского каскада, а также сохранения уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги. Сложная водохозяйственная ситуация складывается также на реках бассейна р. Амура, который традиционно относится к одним из наиболее паводкоопасных районов в России. Наиболее существенное влияние на экологическое состояние рыбохозяйственных водных объектов бассейна оказывают сточные воды промышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов. Ухудшение качества воды в р. Амуре обусловливает снижение рыбохозяйственного и рекреационного потенциалов.

Размыв берегов на реках бассейна р. Амура (Аргунь, Амур и Уссури) увеличивает неустойчивость русла и ведет к интенсивному проявлению русловых деформаций. Активизация таких процессов значительно повышает риски для освоенных территорий и требует адекватных мер инженерной защиты.

Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с положениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, необходимо обеспечить:

создание условий развития человеческого потенциала России посредством улучшения качества окружающей среды и повышения экологической безопасности, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

закрепление и расширение конкурентных преимуществ России в таких сферах, как энергетика, транспорт, аграрный сектор и переработка природных ресурсов путем вовлечения в хозяйственный оборот неосвоенных водных ресурсов при обязательном соблюдении природоохранных требований.

В соответствии с положениями Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Водная стратегия Российской Федерации), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, основными задачами, определяющими направления развития водохозяйственного комплекса, являются:

повышение рациональности использования водных ресурсов за счет сокращения потерь воды в системах жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, снижение удельного объема водопотребления в технологических процессах промышленных предприятий и внедрение водосберегающих технологий, в том числе посредством применения прогрессивной шкалы платы за сверхнормативное изъятие водных ресурсов и полного обеспечения указанных систем приборами инструментального учета воды;

ликвидация локальных вододефицитов в ряде регионов за счет строительства и реконструкции гидроузлов водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличения их водоотдачи, а также за счет увеличения объемов использования водных ресурсов из подземных источников;

сохранение и восстановление водных объектов на основе снижения антропогенной нагрузки на них (в том числе путем строительства и модернизации очистных сооружений, применения прогрессивной шкалы платы за сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ), а также за счет экологической реабилитации водных объектов;

предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущерба от наводнений, в том числе путем регулирования режимов использования паводкоопасных территорий, расширения полномочий субъектов Российской Федерации в части проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, а также путем обеспечения высокого уровня безопасности и сокращения количества бесхозяйных гидротехнических сооружений;

совершенствование системы государственного управления на основе реализации бассейнового принципа управления в сфере водных отношений (бассейновых советов) и закрепления за органами местного самоуправления полномочий по охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности (преимущественно малые реки) и расположенных на территориях муниципальных образований;

развитие системы государственного мониторинга водных объектов посредством расширения государственной наблюдательной сети, модернизации приборной и лабораторной базы, методов прогнозирования, автоматизации процессов сбора, обработки и передачи информации;

проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполнение экспериментальных проектов, обеспечивающих выработку современных методик, механизмов нормативно-правового, технического, технологического и информационного обеспечения развития водохозяйственного комплекса;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 N 1224)

кадровое обеспечение водохозяйственного комплекса на основе совершенствования системы управления подготовкой кадров, переоснащения учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, формирования новых направлений и специальностей, разработки и внедрения новых образовательных стандартов и программ обучения, соответствующих потребностям развития водного хозяйства, а также на основе создания системы стимулов для привлечения и закрепления в отрасли специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;

просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны водных объектов посредством реализации комплекса информационно-коммуникационных мероприятий и пропаганды с использованием доступных и распространенных технологий по связям с общественностью и развития многостороннего диалога всех заинтересованных участников.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

Учитывая масштабность поставленных Водной стратегией Российской Федерации целей и задач, решение которых требует реализации комплексной системы мер, мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса целесообразно осуществлять с использованием программно-целевого метода, поскольку эти мероприятия:

входят в число приоритетов для формирования целевых программ, а их реализация позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения и качества окружающей среды, гарантировать обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечить энергетическую и продовольственную безопасность Российской Федерации, а также закрепить и расширить глобальные конкурентные преимущества страны в сфере водного хозяйства и в смежных с ним отраслях;

относятся к вопросам федерального уровня (их реализация в значительной степени относится к компетенции ряда федеральных органов исполнительной власти по причине нахождения большинства водных объектов и крупнейших гидротехнических сооружений в федеральной собственности);

носят межотраслевой и межведомственный характер;

не могут быть проведены в пределах 1 года и требуют значительных объемов бюджетного финансирования;

носят комплексный характер, при этом их успешная реализация окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее развитие экономики, а также на повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в отраслях, использующих водные ресурсы (энергетика, транспорт, аграрный сектор, рыбное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство).

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (далее - Программа) предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с использованием водных объектов, включая рационализацию использования водных ресурсов при соблюдении интересов всех водопользователей, охраной водных объектов, в том числе реализацией мер и внедрением механизмов, способствующих улучшению качества сточных вод, а также с предупреждением негативного воздействия вод и обеспечением безопасности гидротехнических сооружений. Такой подход позволит объединить в систему отдельные мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном обеспечении потребностей экономики в водных ресурсах, сокращении уровня экологического воздействия на водные объекты, снижении заболеваемости и увеличении продолжительности жизни населения, сбалансированном развитии территорий и отраслей национальной экономики, повышении защищенности населения и территорий от наводнений и другого негативного воздействия вод, а также в формировании и проведении единой государственной политики в области использования и охраны водных ресурсов и создании условий для эффективного взаимодействия всех участников водохозяйственного комплекса.

Отказ от использования программно-целевого метода в условиях наблюдаемого в последние годы сокращения выделения бюджетных средств и частных инвестиций на поддержание и модернизацию водохозяйственной инфраструктуры будет характеризоваться нарастанием тенденций старения основных фондов, снижением уровня безопасности гидротехнических сооружений, увеличением количества и частоты возникновения локальных дефицитов, сохранением высокого уровня потерь воды при транспортировке, увеличением негативного антропогенного воздействия на водные объекты и ухудшением их экологического состояния.

Нарастание масштаба проблем в водохозяйственном комплексе Российской Федерации может стать одним из сдерживающих факторов на пути обеспечения благоприятных экологических условий жизни населения, достижения высоких темпов экономического развития, модернизации российской экономики и значительного повышения ее энергоэффективности.

Анализ возможных вариантов решения проблемы с использованием программно-целевого метода представлен в Концепции федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 г. N 1316-р. При разработке Программы рассматривались 2 варианта развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации, которые проанализированы в указанной Концепции.

Реализация Программы по инерционному сценарию предусматривает обеспечение водохозяйственных и водоохранных мероприятий в пределах действующих расходных обязательств, сохранение целевой структуры финансирования основных водохозяйственных направлений и применение существующих механизмов государственной поддержки строительства, реконструкции и ремонта объектов водохозяйственной инфраструктуры.

При этом бюджетные ассигнования направляются прежде всего на обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а мероприятия по снижению уровня антропогенного воздействия на водные объекты, рационализации использования водных ресурсов и развитию системы государственного мониторинга водных объектов будут испытывать устойчивое недофинансирование.

С учетом снижения объема софинансирования из федерального бюджета инвестиций, осуществляемых субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в объекты капитального строительства, темпы выбытия основных фондов водохозяйственной инфраструктуры превысят динамику ввода новых и реконструированных объектов.

При реализации Программы в рамках инерционного сценария ожидается, что:

непроизводительные потери воды при транспортировке сохранятся на уровне 9 - 10 процентов общего объема изъятия водных ресурсов;

существующие локальные дефициты водных ресурсов в ряде регионов страны (Республика Калмыкия, Ставропольский и Краснодарский края, Белгородская, Курская, Кемеровская области, территории Южного Урала и юга Сибири) станут одним из ключевых факторов, сдерживающих социально-экономическое развитие указанных регионов;

увеличится количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, а также возрастут риски возникновения аварий на таких объектах;

произойдет существенное снижение рекреационного потенциала и ухудшение экологического состояния водных объектов, что негативно отразится на социально-экономических условиях жизни населения;

недостаточное количество постов наблюдений и слабая техническая оснащенность системы государственного мониторинга водных объектов не обеспечат своевременного принятия мер по адаптации экономики и условий функционирования водохозяйственного комплекса к изменениям климата, что неизбежно приведет к росту материального ущерба и снижению защищенности населения от опасных гидрологических явлений;

тенденция к снижению научного и кадрового потенциала научно-исследовательских и производственных организаций, обеспечивающих эксплуатацию водохозяйственного комплекса страны, приведет к недостатку мощностей и низкому техническому уровню развития отечественного приборо- и машиностроения, а также будет существенно сдерживать технологическое перевооружение и модернизацию инфраструктуры водного хозяйства на инновационной основе.

Таким образом, цели Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Водной стратегии Российской Федерации - создание условий развития человеческого потенциала России посредством улучшения качества окружающей среды и экологических условий жизни человека, обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и повышение энергоэффективности экономики - достигнуты не будут.

Модернизационный сценарий развития водохозяйственного комплекса предусматривает осуществление комплекса водохозяйственных мероприятий, связанных с восстановлением и охраной водных объектов, ликвидацией локальных вододефицитов в отдельных районах Российской Федерации, сокращением числа аварийных гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, а также с развитием и модернизацией государственной наблюдательной сети.

В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и снижения размеров ущерба строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты будут проводиться прежде всего в наиболее паводкоопасных и подверженных подтоплению районах и носить превентивный характер.

Основными рисками, связанными с использованием программно-целевого метода решения проблемы, являются:

недостаточность финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, обусловленная инфляционными процессами и обесцениванием финансовых средств в стране. Наличие этих факторов может привести к невозможности достижения целевых показателей Программы по отдельным направлениям;

сокращение объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, связанное с возможным изменением социально-экономической ситуации в регионах. Негативное влияние этих факторов может привести к невозможности выполнения мероприятий Программы по вводу объектов капитального строительства в необходимом объеме в предусмотренные сроки;

несвоевременное принятие решений на региональном уровне о софинансировании мероприятий Программы, связанное со сложностью и большими объемами работ по подготовке проектно-сметной документации на объекты капитального строительства. Наличие этого фактора может привести к снижению эффективности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, субъектами Российской Федерации.

Учитывая, что Программой предусмотрено формирование системы текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации мероприятий Программы будет минимален.

## II. Основные цели и задачи Программы, целевые индикаторы

и показатели, отражающие ход ее выполнения

Основными целями Программы на период до 2020 года являются:

гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации;

сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Для достижения гарантированного обеспечения водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации планируется решить следующие задачи:

ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах Российской Федерации;

повышение рациональности использования водных ресурсов.

Достижение этой цели позволит обеспечить в долгосрочной перспективе необходимыми водными ресурсами макроэкономическую стабильность и конкурентоспособность экономики Российской Федерации, будет способствовать сбалансированному развитию страны и поддержанию высокого уровня продовольственной, промышленной и энергетической безопасности.

В рамках сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, необходимо решить следующие задачи:

значительное сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению.

Улучшение качества воды в водных объектах является важнейшим условием достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных экологических условий и обеспечения интересов будущих поколений жителей Российской Федерации.

Для обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод будут решены следующие задачи:

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

обеспечение населения и объектов экономики сооружениями инженерной защиты с учетом экономической целесообразности строительства таких сооружений на основе оценки и сопоставления альтернативных издержек.

Обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является необходимым условием стабильного экономического развития Российской Федерации и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод.

Достижение поставленных стратегических целей в условиях современного информационного общества невозможно без осуществления системной работы по просвещению и информированию населения по вопросам использования и охраны водных объектов.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

Кроме того, в целях повышения оперативности, своевременности и достоверности гидрологической информации и долгосрочных прогнозов Программой предусмотрены развитие и модернизация государственной наблюдательной сети, обеспечивающей мониторинг водных объектов.

Реализацию Программы предлагается осуществить в 2012 - 2020 годах в 1 этап.

Условием досрочного прекращения реализации Программы является несоответствие результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности ее реализации.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в приложении N 1.

Методика расчета основных индикаторов и показателей Программы приведена в приложении N 2.

## III. Мероприятия Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Программой предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, направленных на ликвидацию дефицитов и повышение рациональности использования водных ресурсов, сокращение антропогенного воздействия и экологическую реабилитацию водных объектов, повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, модернизацию и развитие государственной наблюдательной сети, а также решение ряда общесистемных задач.

Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса настоящей Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

ликвидация дефицитов и повышение рациональности использования водных ресурсов;

защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

развитие и модернизация государственной системы мониторинга водных объектов;

сокращение негативного антропогенного воздействия и экологическая реабилитация водных объектов.

Для ликвидации локальных дефицитов водных ресурсов (прежде всего для обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения), которые возникают в Республике Калмыкия, Белгородской и Курской областях, Ставропольском крае, отдельных районах Южного Урала и юга Сибири, на территории Саратовской и Астраханской областей, отдельных частей Волгоградской и Оренбургской областей и на Северном Кавказе, а также в целях надежного водоресурсного обеспечения перспективного развития территорий Российской Федерации в рамках Программы предусмотрена реализация 59 проектов по строительству новых водохранилищ и реконструкции гидроузлов действующих водохранилищ.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.11.2013 N 1104, от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996)

В течение 2012 - 2014 годов планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

строительство Элистинского водохранилища на балке Гашун-Сала (Республика Калмыкия);

строительство водохранилища на балке "Шурдере" в Сулейман-Стальском районе на землях Хивского района (Республика Дагестан);

строительство тракта водоподачи части стока р. Уфы в р. Миасс, реконструкция Краснодарского водохранилища.

В период с 2015 по 2020 год предусматривается реализация 9 аналогичных проектов, кроме того, в указанный период планируется ежегодно направлять бюджетные ассигнования на реконструкцию не менее 8 гидротехнических сооружений на действующих водохранилищах с целью повышения водоотдачи и обеспечения их работы на проектных мощностях.

Для решения задач в области водообеспечения Программой предусматривается реализация 11 проектов по строительству и реконструкции систем водоподачи комплексного назначения, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и не включенных в проект федеральной целевой программы, касающейся развития мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.09.2015 N 996)

Для улучшения экологического состояния водных объектов предполагается выполнение мероприятий по модернизации очистных сооружений организаций с учетом современных технологических достижений в области очистки сточных вод, а также проведение мониторинга (в том числе в бассейнах Ладожского и Онежского озер).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.09.2015 N 996)

В качестве меры экономического стимулирования привлечения частных инвестиций на реализацию указанных мероприятий предусмотрен механизм субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции комплексов очистных сооружений и внедрению систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения.

С учетом того, что объем сброса загрязненных сточных вод, приходящийся на 200 крупнейших российских предприятий, составляет около 80 процентов общего объема сброса загрязненных сточных вод на территории Российской Федерации, задача 2-кратного сокращения негативного воздействия на водные объекты, поставленная в Водной стратегии Российской Федерации, может быть решена посредством реализации инвестиционных проектов по модернизации комплексов очистных сооружений указанных крупнейших предприятий. Значительное повышение рациональности водопользования может быть достигнуто за счет перехода крупных предприятий, прежде всего теплоэнергетики и добывающей промышленности, на использование систем оборотного водоснабжения.

Финансовое обеспечение расходов по субсидированию процентных ставок по кредитам, привлекаемым организациями для осуществления инвестиций в проекты по строительству и модернизации комплексов очистных сооружений, а также по внедрению систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, определено исходя из того, что за период реализации Программы планируется осуществить 191 проект.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.11.2013 N 1104, от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996)

КонсультантПлюс: примечание.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 N 1340 к отношениям, регулируемым актами Правительства РФ, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года вместо ставки рефинансирования применяется ключевая ставка Банка России.

Механизм субсидирования предполагает покрытие части платежей по процентам за пользование заемными средствами за счет бюджетных средств в объеме трех четвертых ставки рефинансирования, установленной Банком России.

Помимо мероприятий, направленных на сокращение уровня негативного антропогенного воздействия, Программой предусмотрен комплекс водоохранных мер, направленных на экологическую реабилитацию водных объектов, в том числе малых рек, которые утратили способность к самоочищению.

Общая протяженность водных объектов, нуждающихся в мероприятиях по экологической реабилитации, в том числе по расчистке русел рек, составляет 4,5 - 5 тыс. километров.

В рамках решения задачи по экологической реабилитации водных объектов особое внимание будет уделено мерам по экологическому оздоровлению водных объектов Нижней Волги и бассейна р. Амура.

Общая протяженность участков берегов водных объектов, нуждающихся в строительстве сооружений инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия вод, составляет 19 - 21 тыс. километров. При этом протяженность построенных сооружений инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия вод составляет около 10 тыс. километров. С учетом экономической целесообразности общая потребность в строительстве сооружений инженерной защиты оценивается на уровне 2 тыс. километров, что позволит в значительной степени решить задачу защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. Особое внимание уделяется реализации мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территориях субъектов Российской Федерации, относящихся к Дальневосточному федеральному округу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.09.2015 N 996)

В рамках реализации Программы предполагается возведение (реконструкция) сооружений инженерной защиты в объеме 1360,6 километра.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2012 N 1245, от 30.12.2012 N 1497, от 30.11.2013 N 1104, от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996)

Важной задачей, требующей решения, является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. Согласно данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по состоянию на конец 2010 года более 1600 гидротехнических сооружений имеют неудовлетворительный и опасный уровень безопасности.

С учетом естественного износа общее количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности к 2020 году может достигнуть 2,7 - 3 тысяч.

На таких гидротехнических сооружениях высока вероятность возникновения аварий, которые могут привести к значительным ущербам и катастрофическим последствиям.

Для решения проблемы приведения аварийных гидротехнических сооружений в безопасное состояние в рамках Программы предусмотрен капитальный ремонт 1876 гидротехнических сооружений.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.11.2013 N 1104, от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996)

Одним из основных факторов, влияющих на качество гидрологических прогнозов, является обеспеченность данными наблюдений за гидрометеорологическими характеристиками окружающей среды.

По состоянию на конец 2010 года общее количество пунктов гидрологических наблюдений государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составляет около 3150 единиц, причем более 90 процентов из них требуют проведения модернизации, оснащения современными приборами и оборудованием.

В соответствии с рекомендациями Всемирной метеорологической организации для обеспечения качественных гидрологических прогнозов плотность пунктов гидрологических наблюдений должна превышать сложившуюся в Российской Федерации как минимум в 3 раза, то есть количество пунктов наблюдений необходимо увеличить до 9 тысяч. Однако с учетом неравномерности социально-экономической освоенности территории Российской Федерации минимальное количество пунктов гидрологических наблюдений для нашей страны, по оценкам специалистов, составляет около 4300 - 4400 единиц.

В рамках реализации мероприятий по развитию государственной наблюдательной сети Программой предусмотрено:

увеличение количества пунктов гидрологических наблюдений - около 300 единиц;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.09.2015 N 996)

переоснащение действующих пунктов гидрологических наблюдений и лабораторий современным оборудованием и средствами измерений, обеспечивающими проведение наблюдений и передачу данных в прогностические центры в режиме реального времени, - 2153 единицы;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.11.2013 N 1104, от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996)

переоснащение региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды современным оборудованием.

Задача просвещения и информирования населения по вопросам использования и охраны водных объектов осуществляется посредством реализации комплекса информационно-коммуникационных мероприятий с использованием доступных технологий по связям с общественностью и рекламе.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

В части просвещения населения в целях повышения уровня убежденности населения о необходимости рационального использования и охраны водных объектов, участия в мотивационных тематических мероприятиях необходимо использовать такие инструменты по связям с общественностью, как организация и проведение общественных акций, конференций, семинаров, круглых столов, пресс-мероприятий, пресс- и блог-туров, информационно-разъяснительных занятий в школах, выставок, конкурсов и презентаций, присуждение премий.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

В части информирования населения в целях повышения уровня знаний населения об основных принципах использования и охраны водных объектов и о ходе реализации Программы, основных ее направлениях, проблемах, на решение которых она направлена, необходимо использовать такие рекламные инструменты, как организация теле- и радиоэфиров, выпуск тематических статей в средствах массовой информации, подготовка и распространение видеороликов, тематической печатной продукции, информационных материалов, раздаточной продукции, проведение промоакций и других рекламных кампаний.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

Важной задачей в рамках такого направления является обеспечение полноты и доступности информации в сети Интернет.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

В целях совершенствования государственного управления в области использования и охраны водных объектов, реализации научно-технических решений, направленных на обеспечение развития водохозяйственного комплекса, информирования населения о целях и результатах реализации Программы в части решения задач улучшения качества окружающей среды и экологических условий жизни человека, просвещения и воспитания населения предусматривается следующий перечень мероприятий общесистемного характера:

проведение научных исследований и выполнение опытно-конструкторских работ, соответствующих стратегическим потребностям развития водного хозяйства;

формирование единой информационно-аналитической системы управления водохозяйственным комплексом Российской Федерации;

осуществление мероприятий по экспертно-аналитическому, научно-методическому и информационному сопровождению реализации мероприятий Программы;

осуществление мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны водных объектов.

Перечень мероприятий Программы в части прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и прочих нужд представлен в приложении N 3.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 N 1224)

Перечень мероприятий Программы в части капитальных вложений представлен в приложении N 4.

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых Федеральным агентством водных ресурсов в рамках Программы в части капитальных вложений, приведена в приложении N 5.

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в рамках Программы в части капитальных вложений, приведена в приложении N 6.

## IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Расходы федерального бюджета на мероприятия по восстановлению и охране водных объектов, защите населения и экономики от негативного воздействия вод в 2009 году составили 10,3 млрд. рублей. Кроме того, за счет федерального бюджета осуществлялась поддержка соответствующих мероприятий субъектов Российской Федерации посредством предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий:

на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений - с объемом финансирования 1,8 млрд. рублей;

на осуществление капитального строительства объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности в рамках принятых федеральных целевых программ и объектов, не вошедших в такие программы (непрограммные инвестиции), - с объемом финансирования 2,4 млрд. рублей.

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществлялось финансовое обеспечение исполнения указанных расходных обязательств, однако величина этих расходов не превышала 15 - 20 процентов общей стоимости проводимых мероприятий.

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на осуществление мероприятий в сфере водных ресурсов в 2008 году составили 9,4 млрд. рублей, в 2009 году - 9,9 млрд. рублей, в 2010 году - 8,1 млрд. рублей с учетом указанных субсидий, а также субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений.

В соответствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации передано исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений с предоставлением субвенций из федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий в 2009 году составил 3,2 млрд. рублей.

Таким образом, происходит сокращение расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на водохозяйственные мероприятия.

В 2010 году расходы федерального бюджета на мероприятия по восстановлению и охране водных объектов, а также по защите населения и экономики от негативного воздействия вод сократились более чем на 20 процентов. Бюджетные ассигнования в 2011 году в сопоставимых ценах также не превысили уровень 2009 года.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составляет 396,2 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 229,5 млрд. рублей, из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям - 26,6 млрд. рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - 63,7 млрд. рублей, внебюджетных источников - 103 млрд. рублей.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.09.2015 N 996)

Определение объемов финансирования Программы осуществлялось с учетом обработки и содержательного анализа поступивших предложений федеральных органов исполнительной власти - государственных заказчиков Программы и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оценки действующих государственных программ (подпрограмм государственных программ) в области использования и охраны водных объектов, результатов проведенных аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния водохозяйственного комплекса.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

Привлечение средств бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию Программы осуществляется через механизм софинансирования государственных программ (подпрограмм государственных программ) в области использования и охраны водных объектов из средств бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям Программы.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию Программы планируется осуществить в рамках реализации проектов по капитальному строительству и модернизации комплексов очистных сооружений и систем водосбережения.

Программой не предусмотрено финансирование из средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов мероприятий, финансирование которых осуществляется в рамках реализации действующих федеральных целевых программ.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении N 7.

Распределение объемов финансирования Программы между государственными заказчиками приведено в приложении N 8.

Объемы финансирования Программы по основным направлениям реализации приведены в приложении N 9.

## V. Механизм реализации Программы, включающий

в себя механизм управления Программой, распределение сфер

ответственности и механизм взаимодействия государственных

заказчиков Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство по рыболовству.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации как государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:

осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков Программы по эффективной реализации ее мероприятий участниками Программы, а также анализ эффективности использования средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников;

обеспечивает координацию работы с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемой на условиях заключенных соглашений о предоставлении субсидий на реализацию аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

подготавливает проекты решений Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Программу и о досрочном ее прекращении, согласовывает их и представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации для внесения в Правительство Российской Федерации;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения Программы;

подготавливает и направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально и ежегодно доклады о ходе реализации Программы;

подготавливает ежегодно (при необходимости) в установленном порядке предложения об уточнении мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию мероприятий Программы, а также механизм ее выполнения;

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий;

организует размещение в средствах массовой информации (в том числе электронных) сведений о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов и торгов на участие в реализации Программы и порядке участия инвесторов;

после завершения Программы представляет в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклад о выполнении Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

В ходе выполнения Программы государственные заказчики:

вносят предложения и участвуют в уточнении целевых индикаторов и расходов на реализацию мероприятий Программы, а также в совершенствовании механизма реализации Программы;

заключают соглашения с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию аналогичных государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), по мероприятиям, расходы на которые включены в такие программы;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

участвуют в составлении ежеквартальной отчетности о ходе реализации Программы;

участвуют в организации плановых проверок хода реализации отдельных мероприятий Программы;

осуществляют управление деятельностью исполнителей Программы в рамках выполнения ее мероприятий;

представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы;

участвуют в подготовке доклада о ходе работ по реализации Программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации Программы государственным заказчиком - координатором Программы создается научно-координационный совет, формируемый из представителей государственных заказчиков, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, научных организаций и независимых экспертов.

Положение о научно-координационном совете, его состав и регламент работы утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Основными задачами научно-координационного совета являются:

рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;

выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению.

Организационное и методическое сопровождение деятельности научно-координационного совета осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Методическое, информационно-аналитическое и организационное сопровождение Программы будет осуществляться дирекцией по реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (далее - дирекция Программы). Функции дирекции Программы будут возложены на Федеральное государственное бюджетное учреждение "Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса", подведомственное Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Дирекция Программы выполняет следующие основные функции:

собирает и систематизирует статистическую и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы;

организует по поручению государственных заказчиков Программы оценку выполняемых проектов и государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

осуществляет мониторинг показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

внедряет и обеспечивает применение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения, а также осуществляет информационное обеспечение специализированного сайта в сети Интернет;

в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" выполняет функции государственного заказчика по мероприятиям Программы, закрепленным за Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, по проведению прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также по мероприятиям, направленным на просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны водных объектов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 N 1224)

Создание дирекции Программы обусловлено высоким уровнем социально-экономической значимости результатов реализации программных мероприятий, их межотраслевым и межведомственным характером, масштабностью проводимых мероприятий, необходимостью координации деятельности и осуществления оперативного взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации на всей территории Российской Федерации, а также долгосрочным периодом реализации Программы.

Финансирование деятельности дирекции Программы осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы.

До начала реализации Программы Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации утверждает положение об управлении реализацией Программы, определяющее в том числе:

механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга ее выполнения, об условиях участия в Программе исполнителей, а также о проводимых конкурсах на поставки товаров (работ, услуг) для государственных нужд и критериях определения победителей.

Для решения региональных задач, связанных с гарантированным обеспечением водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, сохранением и восстановлением водных объектов, обеспечением защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, предусматривается предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование соответствующих расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ), аналогичных Программе по целям и задачам.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

В 2012 году софинансирование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем средств федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в долгосрочные (федеральные) целевые программы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 522.

Софинансирование капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений в 2012 году осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета в 2012 году бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений в рамках реализации Программы согласно приложению N 10.

С 2013 года предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) в области использования и охраны водных объектов осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) в области использования и охраны водных объектов согласно приложению N 11.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

Правила предоставления из федерального бюджета российским организациям субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках реализации Программы приведены в приложении N 12.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, капитальные вложения в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (включая разработку проектной документации, приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, проведение инженерных изысканий, в том числе проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства) и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации могут осуществляться посредством предоставления субсидий федеральным бюджетным учреждениям.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 N 1224)

## VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность Программы будет обеспечена за счет реализации мер адресной поддержки проектов, осуществляемых на федеральном, региональном и местном уровнях, внедрения экономических инструментов стимулирования частных инвестиций в водоохранную деятельность и модернизацию водохозяйственной инфраструктуры, создания условий для реализации региональных программ в области использования и охраны водных объектов, а также применения программно-целевого метода управления Программой.

При этом важнейшими результатами реализации Программы будут являться гарантированное обеспечение водными ресурсами свыше 5,6 млн. человек, проживающих в районах, испытывающих локальные вододефициты, создание надежных водоресурсных условий для развития промышленности, энергетики, внутреннего водного транспорта и сельского хозяйства, сокращение в 2 раза доли сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, а также повышение доли защищенного населения (до 83,2 процента), проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, и снижение ущербов от опасных гидрологических явлений.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996)

В результате выполнения Программы в целях развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации будет обеспечено:

строительство новых водохранилищ и реконструкция гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения - 62 единицы;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.11.2013 N 1104, от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996)

строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты и берегоукрепления протяженностью около 1,4 тыс. километров;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.11.2013 N 1104, от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996)

строительство и реконструкция объектов по очистке сточных вод и водосбережения - 191 единица;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996)

экологическая реабилитация водных объектов, включая санитарные расчистки русел рек, - 2,6 тыс. километров;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.11.2013 N 1104, от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996)

приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности - 1,8 тыс. единиц;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.11.2013 N 1104, от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996)

открытие новых и модернизация существующих гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети, - 2,2 тыс. единиц;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.11.2013 N 1104, от 19.11.2014 N 1224, от 19.09.2015 N 996)

повышение уровня информированности и просвещения населения по вопросам использования и охраны водных объектов. Оценка эффективности осуществляется на основании данных ежегодных независимых социологических исследований.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения, развитие сферы услуг в области водного туризма и рекреации за счет значительного сокращения уровня негативного антропогенного воздействия на водные объекты, повышения качества водных ресурсов, обеспечения комфортной среды обитания водных биологических ресурсов и сохранения видового биоразнообразия;

рост объемов производства российских предприятий машиностроения на 30 - 40 млрд. рублей и строительной отрасли - на 100 - 110 млрд. рублей за счет увеличения природоохранной инвестиционной активности в жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности;

повышение энергоэффективности российской экономики за счет сокращения водоемкости производства и снижения непроизводительных потерь водных ресурсов. Экономия затрат на электроэнергию, потребляемую для доставки водных ресурсов до конечного потребителя, составит до 15 - 20 млрд. рублей в год;

повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты, а также за счет повышения качества гидрологических прогнозов в результате модернизации и технического переоснащения государственной наблюдательной сети. Предотвращаемый вероятный ущерб от наводнений и иного негативного воздействия вод оценивается в 960 млрд. рублей.

Методика оценки социально-экономической эффективности хода реализации Программы приведена в приложении N 13.

## Приложение N 1

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2012 - 2020 ГОДАХ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.09.2015 N 996,

от 13.08.2016 N 794)

| Целевые показатели | Единица измерения | 2010 год (базовый) | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена | млн. человек | 0,3 | 5,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке | процентов | 88,6 | сокращение в 1,4 раза | 88,6 | 87,7 | 86,9 | 85 | 83,5 | 75,1 | 67,3 | 65,9 | 62,1 |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процентов | 64,9 | увеличение на 18 процентов | 68,3 | 70,1 | 71,9 | 73,7 | 74 | 77,2 | 80,2 | 81,2 | 83,2 |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | 5,7 | увеличение в 4,2 раза | 17,6 | 23,5 | 29,4 | 34,8 | 39,1 | 46,1 | 54,2 | 65,2 | 74,1 |
| Доля модернизированных и новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в общей потребности в гидрологических постах и лабораториях | процентов | 5 | увеличение в 19 раз | 7 | 7,8 | 7,8 | 25,4 | 38,9 | 43,3 | 63,4 | 79,8 | 97,3 |
| Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи | единиц | - | 59 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 18 |
| Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | километров | 26 | 2523 | - | - | 220 | 184 | 200 | 460 | 459 | 500 | 500 |
| Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | километров | 90 | 1360,6 | 31,5 | 184,4 | 70,6 | 90,8 | 63,7 | 139,6 | 225 | 225 | 330 |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 160 | 1876 | 165 | 165 | 148 | 124 | 188 | 186 | 300 | 300 | 300 |
| Количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети | единиц | 225 | 2453 | 90 | 27 | 23 | 335 | 372 | 121 | 552 | 451 | 482 |
| Количество проектов по строительству (реконструкции) комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, реализованных с помощью механизма субсидирования процентных ставок по кредитам | единиц | - | 191 | - | - | 19 | 18 | 19 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Доля просвещенного и информированного населения по вопросам использования и охраны водных объектов в общем количестве опрошенного населения | процентов | 34 | увеличение в 1,6 раза | - | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| (введено Постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 2

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 - 2020 ГОДАХ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

1. Показатель "Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена" рассчитывается как сумма проектных параметров введенных в эксплуатацию и реконструированных в отчетном году водохранилищ комплексного назначения и систем водоподачи.

2. Показатель "Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке" отражает отношение количества загрязненных сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, к общему количеству сточных вод, подлежащих очистке.

Этот показатель рассчитывается по формуле:

А / Б x 100%,

где:

А - количество загрязненных сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты;

Б - общее количество сточных вод, подлежащих очистке.

3. Показатель "Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях" рассчитывается нарастающим итогом по формуле:

(В + Г) / Д x 100%,

где:

В - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод по состоянию на конец периода, предшествующего отчетному;

Г - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод в отчетном периоде;

Д - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях.

4. Показатель "Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние" рассчитывается нарастающим итогом и отражает отношение количества потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в федеральной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, к общему количеству потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в федеральной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности.

Этот показатель рассчитывается по формуле:

Е/Ж x 100%,

где:

Е - количество реконструированных и отремонтированных потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в федеральной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений, нарастающим итогом начиная с 2010 года (базовый период) до конца отчетного периода;

Ж - общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в федеральной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности.

5. Показатель "Доля модернизированных и новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в общей потребности в гидрологических постах и лабораториях" рассчитывается нарастающим итогом и представляет собой отношение модернизированных и новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к общей потребности, определяется по формуле:

З/(И+К) x 100%,

где:

З - количество модернизированных и новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, нарастающим итогом начиная с 2010 года (базовый период) до конца отчетного периода;

И - общая потребность государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в новых гидрологических постах и лабораториях для достижения минимально необходимого количества пунктов наблюдательной сети;

К - общая потребность государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в модернизации гидрологических постов и лабораторий.

6. Показатель "Доля просвещенного и информированного населения по вопросам использования и охраны водных объектов в общем количестве опрошенного населения" рассчитывается нарастающим итогом всероссийского опроса общественного мнения на основании репрезентативной выборки при количестве опрошенных, составляющих не менее 1500 человек, представляет собой отношение информированного и просвещенного населения по вопросам использования и охраны водных объектов к общему количеству опрошенного населения и рассчитывается по формуле:

,

где:

Л - количество информированного и просвещенного населения по вопросам использования и охраны водных объектов;

М - общее количество опрошенного населения.

(п. 6 введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

## Приложение N 3

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В 2012 - 2020 ГОДАХ" В ЧАСТИ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК, ВЫПОЛНЯЕМЫХ

ПО ДОГОВОРАМ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

РАБОТ И ПРОЧИХ НУЖД

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.09.2015 N 996,

от 13.08.2016 N 794)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Мероприятие Программы, государственный заказчик |  | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  | ### I. Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ (государственный заказчик - Минприроды России (федеральное государственное бюджетное учреждение "Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса") | 2679,2 | 260 | 262,2 | 235 | 201,5 | 279,8 | 291,9 | 367,8 | 380,9 | 400,1 | оценка и прогноз изменений состояния водных объектов (их ресурсов), в том числе количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов, а также режима использования водоохранных зон Российской Федерации в границах бассейновых округов с учетом особенностей режима водных объектов, их физико-географических, морфометрических и других особенностей. Выработка мероприятий, направленных на сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты, восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка и прогноз изменений использования водных объектов, в том числе водопотребление и сброс сточных вод в водные объекты. Выработка мероприятий, направленных на ликвидацию локальных дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах Российской Федерации, повышение рациональности использования водных ресурсов. Методы оперативного гидрологического прогноза на современной информационной и технологической основе, гарантирующей заблаговременность и достоверность прогнозов, обеспечивающих водными ресурсами устойчивое функционирование отраслей экономики, население питьевой водой в достаточном количестве и нормативного качества. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ правоприменительной практики и разработка проектов законодательных и нормативных правовых актов, направленных на совершенствование правового регулирования в сфере водных отношений Российской Федерации, методическое обеспечение внедрения экономических механизмов стимулирования рационального водопользования, базирующихся на применении принципов наилучших существующих технологий, современных национальных стандартов и сводах правил в сфере водного хозяйства, разработка предложений по формированию водного рынка, научно-методическое обеспечение решения информационно-аналитических задач в рамках ведения государственного водного реестра, анализ состояния международной правовой базы, подготовка предложений по совершенствованию международной правовой базы совместного использования и охраны трансграничных водных объектов, рекомендации по взаимодействию Российской Федерации с государствами, расположенными в вододефицитных трансграничных бассейнах, анализ механизмов международных рынков воды в связи с инициированием проектов переброски стока, обоснование принципов справедливого вододеления на трансграничных водных объектах с учетом национальных интересов Российской Федерации. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методы управления водохозяйственными системами, обеспечивающие требуемый уровень надежности водоснабжения, минимизацию экологических последствий, рациональное использование водных ресурсов отраслями экономики (питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения, промышленность, энергетика, транспорт, сельское и рыбное хозяйство, рекреация и др.), в том числе посредством научно-методических рекомендаций по разработке правил использования водохранилищ комплексного назначения, обеспечивающих комплексное оптимальное использование водных ресурсов и технических возможностей водохозяйственных систем. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативно-методическое обеспечение решения задач управления водохозяйственными системами с учетом обеспечения качества вод и сохранения экологических систем, достижения целевых показателей качества вод, установленных с учетом подходов к решению медико-экологических факторов неконтролируемых источников загрязнения, возможных изменений климата, научно-методическое обеспечение решения задач определения нормативов допустимого воздействия на водные объекты, позволяющее выполнять комплексную экологическую оценку состояния водных объектов и исчислять обоснованные значения нормативов допустимого воздействия на водные объекты. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявление основных видов рисков, связанных с водным фактором, для функционирования отраслей экономики и обеспечения безопасности населения на территории Российской Федерации, методы количественной оценки рисков возникновения экстремальных гидрологических событий и связанных с ними негативных последствий (наводнения, включая зимние, затяжные маловодья и др.) для принятия управленческих решений, направленных на их минимизацию. Оценка водопользования и состояния водных ресурсов на наиболее сложных водохозяйственных участках, региональные модели функционирования водохозяйственных систем на проблемных участках и научно обоснованные рекомендации по мероприятиям и проектным решениям, обеспечивающим их устойчивое функционирование |
| 2. | Научные исследования, направленные на изучение и разработку мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации (государственный заказчик - Росводресурсы) | 108,7 | 12,5 | 12,6 | 12,4 | 11 | 12,4 | 12,6 | 12 | 11,6 | 11,6 | научно обоснованные рекомендации по составу мероприятий и проектным решениям, направленные на изучение и разработку мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации |
| 3. | Научные исследования, направленные на изучение и разработку мер по обеспечению качества водных ресурсов (государственный заказчик - Росводресурсы) | 69,1 | 2,5 | 8,5 | 9,5 | 7,7 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,4 | региональные оценки качества вод и механизмов его формирования и научно обоснованные рекомендации по составу мероприятий для обеспечения качества водных ресурсов на основных проблемных водохозяйственных участках |
| 4. | Научные исследования, направленные на изучение трансграничных водных объектов и выполнение обязательств по международным конвенциям и межправительственным соглашениям (государственный заказчик - Росводресурсы) | 44,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | оценка состояния водных ресурсов и практики водопользования, подготовка рекомендаций по предотвращению негативного воздействия вод на всех трансграничных водных объектах, совершенствованию механизмов вододеления и совместного использования и охраны водных объектов |
| 5. | Научные исследования, направленные на сохранение водности рек и создание водохранилищ и водохозяйственных систем для эффективного удовлетворения социально-экономических потребностей в водных ресурсах (государственный заказчик - Росводресурсы) | 76,3 | 2,5 | 8,7 | 7,5 | 8,5 | 10,3 | 2,5 | 13,5 | 10,5 | 12,3 | региональные научно-методические разработки по основным водохозяйственным участкам, требующим создания регулирующих емкостей для решения задач гарантированного водообеспечения населения и объектов экономики |
| 6. | Научные исследования, направленные на изучение и составление прогнозов состояния водных ресурсов, их перспективного использования и охраны водных объектов (государственный заказчик - Росводресурсы) | 70,5 | 5 | 9,5 | 8 | 7,7 | 9,5 | 4,8 | 5,2 | 8,3 | 12,5 | региональные оценки состояния водных ресурсов и разработка научно обоснованных предложений по перспективному водопользованию с учетом положений схем территориального планирования |
| 7. | Научные исследования, направленные на совершенствование экономических механизмов водопользования (государственный заказчик - Росводресурсы) | 15,3 | - | - | - | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | научно обоснованные предложения по изменению и дифференциации ставок платы за пользование водными объектами, разработка методов экономического стимулирования населения и экономики к рационализации водопользования |
| 8. | Научные исследования, направленные на изучение водного режима и русловых процессов водных объектов (государственный заказчик - Росводресурсы) | 54,4 | 3,5 | 7,2 | 7,1 | 5 | 7,4 | 7,5 | 7 | 6,1 | 3,6 | комплекс научно-методических рекомендаций по прогнозированию деформаций русел рек, обоснование инженерных методов его регулирования, оценке влияния изменений водного режима на русловые процессы и состояние донных отложений, включая посадку уровней в нижних бьефах гидротехнических сооружений |
| 9. | Научные исследования, направленные на изучение антропогенного воздействия и экзогенных процессов на гидрологический режим водных объектов и безопасность населенных пунктов (государственный заказчик - Росводресурсы) | 29,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 5 | - | - | 3 | 2,5 | - | обобщение по территории Российской Федерации характеристик антропогенного изменения состояния водосборов (сведение лесов, урбанизация, сельскохозяйственное использование земель) и развития экзогенных процессов (оползни, сели, эрозия), методика учета влияния этих факторов на изменение гидрологического режима водных объектов и оценки безопасности населенных пунктов (затопление, подтопление, заболачивание территорий и др.) |
| 10. | Научные исследования, направленные на совершенствование системы мониторинга водных объектов (государственный заказчик - Росводресурсы) | 19,8 | - | - | - | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 4,9 | 3,4 | научно-методическое обеспечение развития системы государственного мониторинга водных объектов |
| 11. | Научно-методическое обеспечение развития наблюдательной сети, развитие методов и технологий гидрологических наблюдений (государственный заказчик - Росгидромет) | 18,7 | 6,3 | 6,5 | 5,9 | - | - | - | - | - | - | концепция развития сети гидрологических наблюдений для удовлетворения потребностей экономики и охраны водных объектов в соответствии с задачами Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года |
| 12. | Развитие методов и технологий сбора и обработки данных наблюдений, включая методы и технологии гидрологических расчетов и прогнозирования (государственный заказчик - Росгидромет) | 166,9 | 19,7 | 19 | 17 | - | 25,4 | - | 27,1 | 28,7 | 30 | комплекс методов и технологий сбора и обработки данных наблюдений, методов и технологий гидрологических расчетов и прогнозов, в том числе опасных гидрологических явлений, притока воды в водохранилища, характеристик почвенного и снежного покрова, ледовых явлений |
| 13. | Исследования гидрологического и гидрохимического режима поверхностных вод суши в условиях изменения климата на территории Российской Федерации (государственный заказчик - Росгидромет) | 67,1 | 9,8 | 10,1 | 9 | - | 6,9 | - | 10 | 10,5 | 10,8 | оценка водообеспеченности территории Российской Федерации на период до 2020 года с учетом изменений климата в целях обеспечения планирования мероприятий, направленных на обеспечение безопасности хозяйственной деятельности и сохранение водных биоресурсов, а также снижения негативных последствий вредного воздействия вод |
| 14. | Развитие методов и технологий мониторинга загрязнения поверхностных вод суши на территории Российской Федерации (государственный заказчик - Росгидромет) | 40,1 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | -- | 6 | - | 8,4 | 8,9 | 9,5 | комплекс методов и технологий мониторинга загрязнения поверхностных вод суши |
| 15. | Создание баз данных гидрологических и гидрохимических характеристик поверхностных вод суши на территории Российской Федерации (государственный заказчик - Росгидромет) | 128,7 | 11,8 | 12,3 | 11 | - | 15,6 | - | 25,2 | 26,1 | 26,7 | базы данных о водных ресурсах страны, гидрологическом режиме и качестве вод, автоматизированные технологии подготовки и предоставления потребителям справочно-информационной продукции |
|  | Всего по разделу I | 3588,8 | 345 | 369,6 | 337,3 | 255,5 | 392,5 | 338,2 | 498,5 | 515,1 | 537,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минприроды России | 2679,2 | 260 | 262,2 | 235 | 201,5 | 279,8 | 291,9 | 367,8 | 380,9 | 400,1 |  |
|  | Росводресурсы | 488,1 | 35 | 57 | 57 | 54 | 58,8 | 46,3 | 60 | 60 | 60 |  |
|  | Росгидромет | 421,5 | 50 | 50,4 | 45,3 | - | 53,9 | - | 70,7 | 74,2 | 77 |  |
|  | ### II. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Мероприятия текущего характера, выполняемые Росводресурсами (государственный заказчик - Росводресурсы), - всего | 11740,4 | 1181,3 | 529,5 | 665,8 | 880,9 | 1683,1 | 1104,6 | 1837,6 | 1896,8 | 1960,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | природоохранные мероприятия (экологическая реабилитация водных объектов в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 2054-р) (государственный заказчик - Росводресурсы) | 4823,9 | 60 | 150 | 129,2 | 202,1 | 735,6 | 374,6 | 1006,3 | 1056,6 | 1109,5 | экологическая реабилитация водных объектов, улучшение состояния водных экологических систем, повышение качества воды в водных объектах |
|  | капитальный ремонт гидротехнических сооружений федеральной собственности, а также недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Росводресурсам (государственный заказчик - Росводресурсы) | 3365 | 339,5 | 267,5 | 336,6 | 421,4 | 500 | 450 | 350 | 350 | 350 | обеспечение безопасности и функциональной надежности гидротехнических сооружений федеральной собственности, находящихся в ведении Росводресурсов, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на гидротехнических сооружениях |
|  | приобретение основных средств в целях обеспечения выполнения функций федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Росводресурсов (государственный заказчик - Росводресурсы) | 3551,5 | 781,8 | 112 | 200 | 257,4 | 447,5 | 280 | 481,3 | 490,2 | 501,3 | обеспечение безопасной эксплуатации имущественного комплекса гидротехнических сооружений федеральных государственных учреждений Росводресурсов |
| 17. | Рыбохозяйственная мелиорация, в том числе в бассейнах р. Волги и р. Амура (государственный заказчик - Росрыболовство) | 4184,7 | 322,3 | 299,6 | 292,5 | 291,4 | 552,2 | 617,7 | 649 | 602 | 558 | формирование благоприятных условий для воспроизводства водных биологических ресурсов |
| 18. | Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети (государственный заказчик - Росгидромет) | 5274,9 | 508 | 830,4 | 473,9 | 600,5 | 383 | 250 | 707,1 | 742,4 | 779,6 | повышение достоверности и заблаговременности гидрологических прогнозов, создание условий для установления оптимальных режимов использования водных ресурсов водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного назначения и их каскадов, сокращение ущербов от опасных гидрологических явлений |
| 19. | Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов (государственный заказчик - Росгидромет) | 4151 | 672,8 | - | - | 798,6 | 943,4 | 289,3 | 500,8 | 287,1 | 659 | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод |
| 20. | Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерения, в том числе маломерных судов (государственный заказчик - Росгидромет) | 1290,3 | 346,6 | - | - | - | 198,3 | - | 258 | 147,9 | 339,5 | обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод |
| 21. | Мероприятия текущего характера, реализуемые в субъектах Российской Федерации (государственный заказчик - Росводресурсы) (субсидии из федерального бюджета), - всего | 48212,5 | 2176 | 2065,8 | 1686,7 | 2546,4 | 3559,6 | 6857,4 | 9345,8 | 9737,5 | 10237,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 32208,9 | 2176 | 1964,5 | 1292,6 | 1738 | 2228,1 | 4295,9 | 5859,5 | 6166,5 | 6487,8 | приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние, сокращение ущербов от негативного воздействия вод |
|  | софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных мероприятий (государственный заказчик - Росводресурсы) | 16003,6 | - | 101,3 | 394,1 | 808,4 | 1331,5 | 2561,5 | 3486,3 | 3571 | 3749,5 | экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, в том числе малых рек, а также улучшение состояния водных экосистем, в том числе повышение качества воды в водных объектах |
| 22. | Строительство и (или) реконструкция комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения (государственный заказчик - Минприроды России) (субсидирование процентных ставок по кредитам) | 14322,5 | 216 | 566,3 | 862,9 | 1149,1 | 1488,7 | 2343,7 | 3068,7 | 2550,2 | 2076,9 | строительство и модернизация крупных и средних объектов комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-исследовательского водоснабжения, сокращение доли загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке |
| 23. | Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов (государственный заказчик - Росводресурсы) - всего | 2551,8 | 463,7 | 827,7 | 492,6 | 23,4 | 26 | 126 | 198,6 | 173,1 | 220,7 | повышение эффективности государственного управления в области использования и охраны водных объектов |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ведение государственного водного реестра и Российского регистра гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 375,7 | 28,2 | 27,7 | 25 | 23,4 | 26 | 26 | 69,6 | 73,1 | 76,7 | совершенствование системы государственных информационных ресурсов в области использования и охраны водных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений |
|  | разработка схем комплексного использования и охраны водных объектов, нормативов допустимого воздействия на водные объекты, правил использования водохранилищ (государственный заказчик - Росводресурсы) - всего | 2121,1 | 425,5 | 755 | 467,6 | - | - | 100 | 129 | 100 | 144 | формирование эффективного инструментария государственного управления в целях обеспечения комплексного использования водных объектов, восстановления водных экологических систем, снижения негативного воздействия вод |
|  | из них разработка нормативов допустимого воздействия, схем комплексного использования и охраны водных объектов (государственный заказчик - Росводресурсы) | 803,3 | 215 | 79,2 | 76,1 | - | - | 60 | 129 | 100 | 144 | сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты, формирование и применение нормативов допустимого воздействия в системе нормирования воздействия на окружающую природную среду, обеспечение комплексного использования водных ресурсов, включая гарантированное обеспечение перспективных потребностей населения и объектов экономики, сокращение антропогенного воздействия на водные объекты, предотвращение негативного воздействия вод |
| 24. | Разработка правил использования 343 водохранилищ (государственный заказчик - Росводресурсы) | 1317,8 | 210,5 | 675,8 | 391,5 | - | - | 40 | - | - | - | повышение эффективности использования водных ресурсов водохранилищ комплексного назначения и их каскадов в интересах участников бассейнового водохозяйственного комплекса |
| 25. | Разработка аналитической информационной системы государственного мониторинга водных объектов Российской Федерации (государственный заказчик - Росводресурсы) | 55 | 10 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | повышение качества и обеспечение доступности данных о состоянии водных объектов (гидрологическая и гидрохимическая характеристика состояния водных объектов) |
| 26. | Комплекс информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны водных объектов (государственный заказчик - Минприроды России (федеральное государственное бюджетное учреждение "Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса") | 1199,3 | 120 | 112,7 | 99,4 | 106,2 | 92,9 | 135 | 169,5 | 177,4 | 186,2 | повышение уровня просвещения и информирования населения по вопросам использования и охраны водных объектов |
| (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2016 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Управление реализацией Программы, информационное и аналитическое сопровождение (государственный заказчик - Минприроды России (федеральное государственное бюджетное учреждение "Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса") | 1516,9 | 148 | 157 | 130,2 | 138,7 | 115 | 167,9 | 211,3 | 221,3 | 227,5 | обеспечение эффективности реализации Программы, в том числе мониторинг реализации мероприятий, оценка достижения целевых показателей, корректировка системы программных мероприятий (при необходимости) |
| 28. | Разработка единой информационно-аналитической системы управления водохозяйственным комплексом Российской Федерации (государственный заказчик - Минприроды России) | 309 | 150 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | повышение эффективности государственного управления в области использования и охраны водных объектов за счет улучшения информационного обеспечения при принятии управленческих решений |
|  | Всего по разделу II | 94753,3 | 6304,7 | 5548 | 4704 | 6535,2 | 9042,2 | 11891,6 | 16946,4 | 16535,7 | 17245,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минприроды России | 17347,7 | 634 | 995 | 1092,5 | 1394 | 1696,6 | 2646,6 | 3449,5 | 2948,9 | 2490,6 |  |
|  | Росводресурсы | 62504,7 | 3821 | 3423 | 2845,1 | 3450,7 | 5268,7 | 8088 | 11382 | 11807,4 | 12418,8 |  |
|  | Росрыболовство | 4184,7 | 322,3 | 299,6 | 292,5 | 291,4 | 552,2 | 617,7 | 649 | 602 | 558 |  |
|  | Росгидромет | 10716,2 | 1527,4 | 830,4 | 473,9 | 1399,1 | 1524,7 | 539,3 | 1465,9 | 1177,4 | 1778,1 |  |

## Приложение N 4

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2012 - 2020 ГОДАХ" В ЧАСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.09.2015 N 996)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование инвестиционного проекта |  | Источники финансирования (источники финансового обеспечения учреждений) | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки реализации | Мощность объекта | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| ### I. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1. Росводресурсы (гарантированное водообеспечение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | средства федерального бюджета | 12025,7 | 554,1 | 1095,4 | 982,8 <*> | 1743,8 | 581 | 1459,8 | 2298,4 | 1839,9 | 1470,5 |  |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ##### Зона деятельности Западно-Каспийского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Западно-Каспийское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Махачкала, Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство водохранилища на балке "Шурдере" в Сулейман-Стальском районе на землях Хивского района, Республика Дагестан | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 1264,8 | 202 | 365,4 | 302,9 | 394,5 | - | - | - | - | - | 2015 год | 50 млн. куб. метров | подача воды для 11,1 тыс. гектаров, работа магистральных каналов - 17 тыс. гектаров |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Запкаспводхоз", Республика Дагестан, г. Махачкала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция объединенного канала с ПК0 по ПК148+65 в Магарамкентском районе Республики Дагестан (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 682,3 | 50 | 302 | 181,1 | 149,2 | - | - | - | - | - | 2015 год | 14865 пог. метров | подача воды для 49,6 тыс. гектаров, обводнение Самурского природного комплекса на площади 7,1 тыс. гектаров |
| 3. | Защита от паводковых вод входного оголовка акведука на узле гидротехнических сооружений Самур-Дербентского канала в Магарамкентском районе Республики Дагестан | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 9,8 | 9,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 161 пог. метр | вероятный предотвращаемый ущерб - 460 млн. рублей |
| 4. | Защита водозаборного узла на р. Самур у с. Куйсун в Магарамкентском районе Республики Дагестан | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 61,6 | 61,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 333,3 метра | подача воды для 49,6 тыс. гектаров, обводнение Самурского природного комплекса на площади 7,1 тыс. гектаров |
| 5. | Строительство производственной базы Федерального государственного бюджетного учреждения по водному хозяйству "Запкаспводхоз" в Магарамкентском районе Республики Дагестан (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 26,7 | - | - | - | - | - | 2 | 24,7 | - | - | 2018 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 6. | Строительство производственной базы Федерального государственного бюджетного учреждения по водному хозяйству "Запкаспводхоз" в г. Махачкала Республики Дагестан (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 10 | - | - | - | - | - | 1,8 | 8,2 | - | - | 2018 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ##### Зона деятельности Нижне-Волжского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации берегозащитных сооружений и мониторинга прибрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия, г. Элиста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 1318,2 | 146,4 | 193,5 | 200 | 621,8 | 156,5 | - | - | - | - | 2016 год | 36,2 млн. куб. метров | водообеспечение населения (питьевые нужды) - 20 тыс. человек, полив 100 гектаров садов, водопой 255 тыс. голов скота |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Сорочинского водохранилища", г. Сорочинск, Оренбургская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство второй очереди Сорочинского водохранилища на р. Самара Оренбургской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 611,5 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 359,6 | 239,9 | 2020 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Средволгаводхоз", г. Казань, Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкция производственной базы ФГУ "Средволгаводхоз" в г. Казани, Республика Татарстан | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 93,1 | 31 | 62,1 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1 объект | площадь защищаемой территории - 30000 кв. метров |
| 10. | Реконструкция производственной базы Федерального государственного бюджетного учреждения по водному хозяйству "Средволгаводхоз" в г. Чистополь, Республика Татарстан (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 43 | - | - | - | - | - | 3 | 40 | - | - | 2018 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Ириклинского водохранилища", пос. Энергетик, Новоорский район, Оренбургская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство гидрохимической лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление эксплуатации Ириклинского водохранилища", Оренбургская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 7,6 | - | - | - | - | - | 0,3 | 7,3 | - | - | 2018 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ##### Зона деятельности Кубанского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Сооружения напорного фронта | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 749,9 | 48,9 | 154,8 | 275,5 | 270,7 | - | - | - | - | - | 2015 год | 1 комплекс сооружений | площадь защищаемой территории - 700 тыс. гектаров, численность защищаемого населения - 300 тыс. человек, вероятный предотвращаемый ущерб - 521,35 млрд. рублей |
| 13. | Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Сооружения инженерных защит (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 1588,6 | - | - | 10 | 240,3 | 78,6 | 352,7 | 384 | 200,8 | 322,2 | 2020 год | 1 комплекс сооружений | площадь защищаемой территории - 700 тыс. гектаров, численность защищаемого населения - 300 тыс. человек, вероятный предотвращаемый ущерб - 5,26 млрд. рублей |
| 14. | Строительство лабораторного корпуса Федерального государственного бюджетного учреждения "Краснодарское водохранилище", Краснодарский край (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 46,5 | - | - | - | - | - | 2,5 | 22 | 22 | - | 2019 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кубанский центр мониторинга водных объектов", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство производственной базы Федерального государственного бюджетного учреждения "Кубанский центр мониторинга водных объектов", пос. Белозерный, г. Краснодар (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 90,5 | - | - | - | - | - | 12,5 | 78 | - | - | 2018 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 16. | Строительство производственной базы Федерального государственного бюджетного учреждения "Кубанский центр мониторинга водных объектов" в г. Ставрополе (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 39,8 | - | - | - | - | - | 5,8 | 34 | - | - | 2018 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ##### Зона деятельности Нижне-Обского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохранилищ Челябинской области, г. Челябинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Тракт водоподачи части стока р. Уфы в р. Миасс на участке Кыштым-Аргази в обход озера Увильды (корректировка), Челябинская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 1 494 | 2,1 | - | - | - | 189,5 | 476,2 | 476,2 | 350 | - | 2019 год | 21,04 километра | обеспечит максимальный объем перебрасываемого стока - 260 млн. куб. метров в год |
| 18. | Реконструкция водосброса Аргазинского гидроузла, Челябинская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 57,2 | - | - | - | - | - | 2 | 0,5 | 40 | 14,7 | 2020 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ##### Зона деятельности Донского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Государственное федеральное бюджетное учреждение "Цнинская шлюзованная система", г. Тамбов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Реконструкция плотины Горельского гидроузла на р. Цна, с. Горелое, Тамбовский район, Тамбовская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 146,2 | - | - | 5,8 | 0,4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 2020 год | 1 объект | предотвращаемый ущерб - 303,6 млн. рублей, численность защищаемого населения - 200 тыс. человек |
| 20. | Строительство лабораторно-производственного корпуса Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление эксплуатации Белгородского водохранилища", Белгородская обл., Шебекинкий р-н, пос. Маслова Пристань, ул. Зеленая, 22 | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 27,1 | 2 | 17,6 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 427,5 кв. метра | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ##### Зона деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Горьковского водохранилища", г. Кострома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Реконструкция дебаркадера Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление эксплуатации Горьковского водохранилища" (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 18,7 | - | - | - | - | - | 1,7 | 17 | - | - | 2018 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сурский гидроузел", г. Пенза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Реконструкция гидротехнических сооружений Сурского гидроузла, Пензенская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 397,9 | - | - | - | - | - | 13,5 | 4,4 | 250 | 130 | 2020 год | 1 комплекс сооружений | предотвращаемый ущерб - 11376,61 млн. рублей |
| ##### Зона деятельности Невско-Ладожского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Новгородводхоз", г. Великий Новгород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Строительство производственной базы Федерального государственного бюджетного учреждения по водному хозяйству "Новгородводхоз" (гараж), г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 41 | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 200 кв. метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Псковводхоз", г. Псков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Производственная база Федерального государственного бюджетного учреждения по водному хозяйству "Псковводхоз", Сланцевский район, Ленинградская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 6,8 | - | - | - | - | - | 1,8 | 5 | - | - | 2018 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ##### Зона деятельности Камского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации Камского и Воткинского водохранилищ "Камводэксплуатация", г. Пермь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Строительство производственно-лабораторного корпуса ФГУ "Камводэксплуатация", г. Пермь, ул. Берег Камы, 37а, для Пермского участка (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 128,4 | - | - | - | - | - | 3,1 | 1,8 | 60 | 63,5 | 2020 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ##### Зона деятельности Енисейского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Богучанского водохранилища", г. Кодинск, Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Богучанская ГЭС на реке Ангара, этап "Водохранилище и охрана окружающей среды. База службы эксплуатации Богучанского водохранилища". 4 этап, Кежемский район, Красноярский край (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 552,8 | - | - | - | - | - | 200 | 305,5 | 40 | 7,3 | 2020 год | 1977,9 кв. метра | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| ##### Зона деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Центррегионводхоз", г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Строительство производственной базы с лабораторным корпусом на Верхневолжском водохранилище в пос. Пено Тверской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 17,6 | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 9 | 7,1 | 2020 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 28. | Строительство производственной базы с лабораторным корпусом на Вышневолоцком водохранилище в г. Вышний Волочек Тверской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 17,6 | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 9 | 7,1 | 2020 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 29. | Строительство производственной базы с лабораторным корпусом на Иваньковском водохранилище в г. Конаково Тверской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 17,6 | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 9 | 7,1 | 2020 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 30. | Реконструкция здания бассейновой гидрохимической лаборатории в г. Долгопрудный Московской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 31,6 | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,4 | 15 | 13,7 | 2020 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 31. | Строительство лабораторно-производственного здания Рязанской гидрохимической лаборатории в г. Рязани (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 21,5 | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,6 | 9,5 | 10,2 | 2020 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 32. | Укрупненные инвестиционные проекты, направленные на гарантированное водообеспечение (строительство, реконструкция гидротехнических сооружений водохранилищ комплексного назначения, трактов водоподачи) (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции/ субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 2446,5 | - | - | - | 66,9 | 126,4 | 339,2 | 850,3 | 436 | 627,7 |  |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| #### 2. Росводресурсы (защита от негативного воздействия вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | средства федерального бюджета | 18086,4 | 1026 | 1536,5 | 1548,3 <*> | 758,5 | 1131,9 | 1505,2 | 3020,9 | 3585,4 | 3973,7 |  |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| ##### Зона деятельности Западно-Каспийского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Западно-Каспийское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Махачкала, Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Берегоукрепительные работы на р. Терек по защите ст. Терская, Республика Северная Осетия - Алания | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 119,2 | 119,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1110 метров | предотвращаемый ущерб - 609,85 млн. рублей, защита от разрушения более 400 домовладений |
| 34. | Берегоукрепительные работы на р. Малка в г. Прохладном от ул. Радченко до ул. Зеленая, Кабардино-Балкарская Республика | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 190 | 3,9 | 73,1 | 50,2 | 62,8 | - | - | - | - | - | 2015 год | 2755 метров | предотвращаемый ущерб - 4267270 тыс. рублей |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов Республики Северная Осетия - Алания", г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Берегоукрепительные сооружения на р. Камбилеевка по левобережью вдоль ул. Победы и по правобережью вдоль ул. Богдана Хмельницкого в с. Октябрьское, Республика Северная Осетия - Алания | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 51,3 | 2,4 | 48,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1709 метров | предотвращаемый ущерб - 311,61 млн. рублей, защита территории - 39 гектаров, защита населения - 220 человек |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов Кабардино-Балкарской Республики", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Защита с. Исламей от боковой эрозии р. Баксан, Кабардино-Балкарская Республика (2-я очередь) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 96,5 | 2,5 | 48,1 | 14,9 | 31 | - | - | - | - | - | 2015 год | 1134 метра | предотвращаемый ущерб - 1702 млн. рублей, защита территории - 12,5 гектара, защита населения - 5000 человек |
| ##### Зона деятельности Кубанского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Берегоукрепительные работы на реке Белая в районе с. Великовечное Белореченского района, Краснодарский край | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 81,7 | 45 | 36,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 5100 метров | предотвращаемый ущерб - 355,6 млн. рублей |
| 38. | Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с. Веселое до пос. Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 404,9 | 3,4 | 50 | 324,4 | 27,1 | - | - | - | - | - | 2015 год | 7900 метров | предотвращаемый ущерб - 22320 млн. рублей |
| 39. | Берегоукрепительные работы на р. Большой Зеленчук в районе ст. Зеленчукской Зеленчукского района, Карачаево-Черкесская Республика | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 91 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 3 километра | предотвращаемый ущерб - 506,44 млн. рублей |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Восстановление продольной (правобережной) дамбы обвалования р. Пшиш инженерной защиты N 11 Краснодарского водохранилища, Краснодарский край | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 360 пог. метров | 1000 гектаров сельскохозяйственных угодий, предотвращаемый ущерб - 158 млн. рублей |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кубанский центр мониторинга водных объектов", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Защитные сооружения на р. Мзымта в районе форелеводческого хозяйства Адлерского района города Сочи, Краснодарский край | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 35,5 | 1,6 | 0,9 | 33 | - | - | - | - | - | - | 2015 год | 486 метров | площадь защищаемой территории - 52 гектара, предотвращаемый ущерб - 695,5 млн. рублей |
| 42. | Защитные сооружения на р. Мзымта в районе рекреационного объекта "Райский уголок" (территория Сочинского национального парка) Адлерского района города Сочи, Краснодарский край | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 30 | 1,3 | 0,7 | 28 | - | - | - | - | - | - | 2015 год | 670 метров | предотвращаемый ущерб - 85,64 млн. рублей |
| 43. | Защитные сооружения на участке правого берега реки Мзымта в с. Высокое Адлерского района города Сочи, Краснодарский край | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 45,1 | 1,7 | - | 43,4 | - | - | - | - | - | - | 2015 год | 500 метров | предотвращаемый ущерб - 264,82 млн. рублей |
| 44. | Берегоукрепительные работы на р. Большая Лаба в ст. Ахметовской Лабинского района, Краснодарский край (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 47,4 | - | - | - | - | - | 3,4 | 28 | 16 | - | 2019 год | 1,2 километра | предотвращаемый ущерб - 478,69 млн. рублей |
| 45. | Берегоукрепительные работы на р. Псекупс в ст. Саратовской, Краснодарский край (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 83,5 | - | - | - | - | - | 3,5 | 37 | 43 | - | 2019 год | 500 метров | предотвращаемый ущерб - 235088 тыс. рублей |
| 46. | Строительство поперечных порогов для защиты речного дна от вертикального размыва на участке 50 - 57 км от устья реки Мзымта, Краснодарский край | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 53,9 | 3,3 | 1,2 | 49,4 | - | - | - | - | - | - | 2015 год | 2050 метров | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 47. | Строительство берегоукрепительных сооружений для защиты правого берега реки Мзымта на участке 8,5 км от устья, Краснодарский край | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 30,2 | 2 | 1 | 27,2 | - | - | - | - | - | - | 2015 год | 300 метров | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 48. | Строительство берегоукрепительных сооружений на 18,2 км и 20,8 км от устья для укрепления правого берега реки Мзымта, Краснодарский край | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 37,9 | 5,7 | 1,9 | 30,3 | - | - | - | - | - | - | 2015 год | 678 метров | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 49. | Строительство берегозащитных сооружений для защиты от размыва правого и левого берегов реки Мзымта на участке 30,7 - 31,0 км от устья и на участках 30,5 - 30,7 км, 31,1 - 31,4 км и 31,8 - 32,0 км, Краснодарский край | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 28,6 | 5,7 | 1,9 | 21 | - | - | - | - | - | - | 2015 год | 600 метров | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 50. | Строительство берегозащитных сооружений и восстановление пойменного правобережного массива на участке 20,6 - 21,2 км от устья реки Мзымта, Краснодарский край | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 29,9 | 2,6 | 1,1 | 26,2 | - | - | - | - | - | - | 2015 год | 570 метров | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| ##### Зона деятельности Нижне-Волжского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ульяновская дамба", г. Ульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты ФГУ "Ульяновская дамба", Ульяновская область | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 360,3 | 77,8 | 191,3 | 91,2 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 8,2 километра | площадь защищаемой территории - 12,5 кв. километра, численность защищаемого населения - 26000 человек |
| 52. | Производственное здание для стоянки и ремонта техники Федерального государственного бюджетного учреждения "Ульяновская дамба" (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 18,9 | - | - | 1,7 | 17,2 | - | - | - | - | - | 2015 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища", г. Набережные Челны, Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Реконструкция дренажных сооружений Старо-Татышевской сельхознизины на территории Республики Татарстан | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 396,8 | 100 | 200 | 96,8 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1 комплекс сооружений | площадь защищаемой территории - 100 кв. километров, численность защищаемого населения - 3150 человек, предотвращаемый ущерб - 7677,5 млн. рублей |
| 54. | Строительство насосной станции инженерной защиты Старо-Татышевской сельхознизины, Республика Татарстан | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 62,1 | 62,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1 объект | площадь защищаемой территории сельхознизины - 110 кв. километров, численность защищаемого населения - 3500 человек |
| 55. | Реконструкция дренажных сооружений инженерной защиты Старо-Татышевской сельхознизины на территории Республики Башкортостан (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 509 | - | - | - | - | - | 20 | 145 | 150 | 194 | 2020 год | 1 объект | площадь защищаемой территории - 60 кв. километров, численность защищаемого населения - 3500 человек |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Средволгаводхоз", г. Казань, Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у н.п. Ундоры, Ульяновская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 186,3 | - | - | 4,7 | - | 50 | 81,6 | 50 | - | - | 2018 год | 1031 метр | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 57. | Берегоукрепительные работы на Куйбышевском водохранилище у н.п. Полянки Спасского района Республики Татарстан | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 68,2 | 48,2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 501,2 пог. метра | предотвращаемый ущерб - 195,7 млн. рублей, защита населения - 144 человека |
| 58. | Берегоукрепительные работы на Куйбышевском водохранилище у н.п. Березовка Чистопольского района Республики Татарстан | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 54,9 | 54,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 700 метров | площадь защищаемой территории - 196000 кв. метров, численность защищаемого населения - 186 человек, вероятный предотвращаемый ущерб - 118,87 млн. рублей |
| 59. | Берегоукрепление прибрежной зоны Куйбышевского водохранилища в н.п. Старая Пристань Лаишевского района, Республика Татарстан | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 234,6 | 2,9 | 95,5 | 116,5 | 19,7 | - | - | - | - | - | 2015 год | 2000 метров | предотвращаемый ущерб - 361,5 млн. рублей |
| 60. | Берегоукрепление р. Вятка в г. Мамадыш Мамадышского района Республики Татарстан (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 203,4 | - | 3,3 | 200,1 | - | - | - | - | - | - | 2015 год | 1135 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 61. | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у н.п. Кзыл Байрак Верхнеуслонского района Республики Татарстан (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 98 | - | - | - | - | - | 3 | 55 | 40 | - | 2019 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 62. | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у г. Чистополь Чистопольского района Республики Татарстан (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 32,1 | - | - | - | - | - | 2,1 | 30 | - | - | 2018 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 63. | Берегоукрепительные работы у н.п. Камское Устье Камско-Устьинского района Республики Татарстан (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 148 | - | - | - | - | - | 2 | 69 | 60 | 17 | 2020 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 64. | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища на восточной окраине г. Лаишево Лаишевского района Республики Татарстан (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 153 | - | - | - | - | - | 3 | 69 | 60 | 21 | 2020 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища", п. Ерзовка, Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе с. Колышкино (2-я очередь) Старополтавского района Волгоградской области | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 13,3 | 0,5 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 0,2 километра | сумма предотвращаемого ущерба - 42,779 млн. рублей, площадь защищаемых территорий - 4,6 гектара, население - 640 человек |
| 66. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в г. Дубовка (4-й пусковой комплекс), Волгоградская область | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 98,4 | 56,6 | 41,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 525,7 метра | сумма предотвращаемого ущерба - 166061 тыс. рублей, защищаемая территория - 2,6 гектара, численность защищенного населения - 14,67 тыс. человек |
| 67. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе г. Дубовка (2-й пусковой комплекс), Волгоградская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 124,3 | - | - | 0,8 | 0,5 | 63,4 | 59,6 | - | - | - | 2017 год | 525,46 метра | предотвращаемый ущерб - 294,447 млн. рублей |
| 68. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе г. Дубовка (5-й пусковой комплекс), Волгоградская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 53,6 | - | - | - | - | - | 26,3 | 27,3 | - | - | 2018 год | 276,18 метра | предотвращаемый ущерб - 302,099 млн. рублей |
| 69. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе г. Дубовка (3-й пусковой комплекс), Волгоградская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 25,4 | - | - | - | - | - | - | - | 25,4 | - | 2019 год | 177,85 метра | предотвращаемый ущерб - 310,122 млн. рублей |
| 70. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе с. Красноармейское Энгельсского района, Саратовская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 47,3 | - | - | - | - | - | 1,1 | 24 | 22,2 | - | 2019 год | 500 метров | вероятный предотвращаемый ущерб - 33078 тыс. рублей, защищаемая территория - 22000 кв. метров, численность защищенного населения - 974 человека |
| 71. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе с. Кочетное Ровенского района, Саратовская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 194,2 | - | - | - | - | - | 61,1 | 64,9 | 68,2 | - | 2019 год | 1200 метров | численность защищаемого населения - 1580 человек, предотвращаемый ущерб - 130,52 млн. рублей |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации Саратовского водохранилища, г. Балаково, Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Берегоукрепление участка Саратовского водохранилища в д. Вечный Хутор Духовницкого района Саратовской области (участок N 2) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 41,8 | 2,6 | 20 | 17,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | 2015 год | 1000 пог. метров | размер предотвращаемого ущерба - 391,64 млн. рублей, площадь защищенной территории - 360 гектаров, численность защищаемого населения - 591 человек |
| 73. | Берегоукрепление участка Саратовского водохранилища в районе поселка Алексеевка Хвалынского района Саратовской области (участок N 2) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 34,9 | 2,4 | 25 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 750 пог. метров | размер предотвращаемого ущерба - 124,536 млн. рублей, количество защищенного населения - 480 человек |
| 74. | Берегоукрепление участка Саратовского водохранилища в с. Березовая Лука Духовницкого района Саратовской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 78,7 | - | - | - | - | - | 3,2 | 25 | 50,5 | - | 2019 год | 750 метров | размер предотвращаемого ущерба - 196,108 млн. рублей, количество защищенного населения - 230 человек |
| ##### Зона деятельности Нижне-Обского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству Нижне-Обского бассейна "Тюменьрегионводхоз", г. Тюмень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Система сброса избыточных поверхностных вод с территории Челябинской и Курганской областей в реку Чумляк, Курганская область | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 133,1 | 80,2 | 52,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 93,2 километра | площадь защищаемой территории военного полигона - 685,2 гектара, численность защищаемого населения - 708 человек |
| ##### Зона деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Верхне-Волжскводхоз", г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Реконструкция гидроузла N 4 Тезянской шлюзовой системы Ивановской области (2-ой этап) | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 15,5 | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1 гидроузел | повышение защищенности от негативного воздействия вод, водообеспечение - 70 тыс. человек |
| 77. | Завершение реконструкции Тезянской шлюзованной системы Ивановской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 393,9 | - | - | 7,3 | 5,2 | 20,5 | 172,6 | 92,7 | 95,6 | - | 2019 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Защитные сооружения Костромской низины", г. Кострома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Реконструкция котельной производственной базы ФГУ "Защитные сооружения Костромской низины", г. Кострома | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 6,4 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| ###### Государственное федеральное бюджетное учреждение по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области, г. Лысково, Нижегородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Строительство технической базы Заречного ремонтно-эксплуатационного участка Государственного федерального бюджетного учреждения по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области, с. Михайловское, Воротынский район, Нижегородская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 27,5 | - | - | - | - | - | 2,5 | 25 | - | - | 2018 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 80. | Строительство технической базы Курмышского ремонтно-эксплуатационного участка Государственного федерального бюджетного учреждения по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области, с. Курмыш, Пильнинский район, Нижегородская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 19,8 | - | - | - | - | - | 1,8 | 18 | - | - | 2018 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сурский гидроузел", г. Пенза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Укрепление левого берега Пензенского водохранилища в месте сопряжения его с земляной плотиной Сурского гидроузла, Пензенская область (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 16 | - | - | 1 | 14,8 | 0,2 | - | - | - | - | 2016 год | 321,5 метра | предотвращаемый ущерб - 11376,61 млн. рублей |
| ##### Зона деятельности Донского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища", г. Цимлянск, Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Берегоукрепление Цимлянского водохранилища в черте г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 291,4 | 55,7 | 160 | 75,7 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1714 пог. метров | площадь защищенной территории - 675000 кв. метров, численность защищенного населения - 150 человек, размер предотвращаемого ущерба - 601970 тыс. рублей |
| 83. | Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х. Ляпичева и п. Донского Калачевского района Волгоградской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 786,6 | - | - | 10 | 10 | 70 | 310,4 | 386,2 | - | - | 2018 год | 5900 пог. метров | размер предотвращаемого ущерба - 601,97 млн. рублей, численность защищенного населения - 144 человека, площадь защищенных земель - 715000 кв. метров |
| 84. | Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х. Попов Чернышковского района Волгоградской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 200 | - | - | 4,3 | 0,7 | 181,1 | 13,9 | - | - | - | 2017 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 85. | Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х. Веселого Котельниковского района Волгоградской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 399 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 234 | 150 | 2020 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| ##### Зона деятельности Верхне-Обского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "ВерхнеОбьрегионводхоз", г. Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Берегоукрепительные сооружения на участке 140 - 143 км правого берега Новосибирского водохранилища, п. Быстровка, Искитимский район Новосибирской области | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 181,5 | 140 | 41,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 2785 метров | площадь защищаемой территории - 16,8 гектара, численность защищаемого населения - 1328 человек, количество объектов - 3 штуки |
| 87. | Строительство берегозащитных сооружений (94 - 97 км) правого берега Новосибирского водохранилища в районе п. Сосновка, Искитимский район, Новосибирская область | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 182 | 4,2 | 175,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 2660 метров | количество защищенного населения - 800 человек, площадь защищаемых территорий - 90 гектаров |
| ##### Зона деятельности Двинско-Печорского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Двинарегионводхоз", г. Архангельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Берегоукрепление реки Ворьема в Печенгском районе, Мурманская область | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 24,5 | 2,9 | 20,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1475 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| ##### Зона деятельности Камского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Пермь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Берегоукрепление Камского водохранилища в п. Висим Добрянского района Пермского края | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 21,1 | 1,7 | 10,3 | 9,1 <***> | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 940 метров | предотвращаемый ущерб - 132,77 млн. рублей |
| 90. | Берегоукрепление Камского водохранилища в д. Гари Добрянского района Пермского края | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 26,5 | 1,8 | 12,5 | 12,2 <***> | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 882 метра | предотвращаемый ущерб - 145,51 млн. рублей |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой, г. Уфа, Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Строительство насосной станции N 2 инженерной защиты Янгузнаратовской сельхознизины, Республика Башкортостан | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 121,7 | 5,5 | 57,7 | 58,5 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1 объект | предотвращаемый ущерб - 2193081,29 тыс. рублей |
| 92. | Берегоукрепление р. Белой в районе ПК130+55 до ПК134+70 инженерной защиты Янгузнаратовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища, Республика Башкортостан | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 54 | 1,3 | 52,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 415 пог. метров | предотвращаемый ущерб - 2193081,29 тыс. рублей |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации Камского и Воткинского водохранилищ "Камводэксплуатация", г. Пермь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Строительство причала на Воткинском водохранилище в г. Чайковский для Чайковского линейного участка (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 4,6 | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 3,5 | - | 2019 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 94. | Строительство причала на Камском водохранилище в п. Ильинский для Ильинского линейного участка (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 36,1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 35 | 2020 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| ##### Зона деятельности Енисейского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Красноярского водохранилища", г. Дивногорск, Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Берегоукрепительные сооружения на Красноярском водохранилище по защите производственной территории и базы Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление эксплуатации Красноярского водохранилища", Красноярский край | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 52,6 | 4 | 15 | 33,6 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 236 метров | суммарный предотвращаемый ущерб в ценах 2010 года - 60054,972 тыс. рублей |
| ##### Зона деятельности Амурского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Хабаровск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Стабилизация русла пограничной реки Гранитная на устьевом участке, Приморский край | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 88,3 | - | 2,5 | 10 | 75,8 | - | - | - | - | - | 2015 год | 1,591 километра | площадь защищенной территории - 4,92 кв. километра, размер предотвращаемого ущерба - 238,526 млн. рублей |
| 97. | Инженерная защита левого берега реки Амур у сел Красная Орловка и Чесноково Михайловского района Амурской области | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 469,8 | - | - | - | 9,4 | 227,8 | 232,6 | - | - | - | 2017 год | 3 километра | численность защищенного населения - 960 человек, размер предотвращаемого ущерба - 28,5 млн. рублей в год |
| 98. | Стабилизация левого берега р. Амур у с. Орловка Амурской области (870,0 - 872,0 км судового хода) | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 120,3 | - | - | 4,5 | 30 | 85,8 | - | - | - | - | 2016 год | 0,34 километра | площадь защищаемой территории - 3 гектара, предотвращаемый ущерб - 134,2 млн. рублей |
| 99. | Стабилизация русловых процессов р. Амур у с. Журавлевка Амурской области (656,0 - 658,0 км судового хода) | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 110 | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 50 | - | 2019 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 100. | Стабилизация левого берега протоки Забеловская р. Амур в Еврейской автономной области (75,5 - 73,5 км судового хода) | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 150 | - | - | - | - | 15 | 67,5 | 67,5 | - | - | 2018 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 101. | Стабилизация русловых процессов р. Амур в Еврейской автономной области (58,5 - 65,5, 47,5 - 49,5 км судового хода) | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 700 | - | - | - | - | 70 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 2020 год | 1 объект | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| ##### Зона деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Строительство защитной дамбы с придамбовым дренажем для защиты района Российского центра программирования в г. Дубна Московской области | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции) | 1069,5 | 1,5 | 60 | 134 | 450 | 314 | 110 | - | - | - | 2017 год | 7905 метров | защита 466 гектаров территории Российского центра программирования в г. Дубне |
| ###### Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Центррегионводхоз", г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Берегоукрепление Вазузского водохранилища в районе поселка Золотилово Зубцовского района Тверской области (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 32,4 | - | - | - | - | - | 32,4 | - | - | - | 2017 год | 170 пог. метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 104. | Укрупненные инвестиционные проекты, направленные на повышение защищенности от негативного воздействия вод (в том числе проектные и изыскательские работы) | средства федерального бюджета (бюджетные инвестиции/субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 7652,2 | - | - | - | 2,7 | 34,1 | 119,1 | 1588,7 | 2508,4 | 3399,2 | 2020 год |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| #### 3. Минсельхоз России (гарантированное водообеспечение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | средства федерального бюджета | 14802,5 | 170,5 | 450,4 | 769,9 | 1066,4 | 1319,6 | 2214,3 | 3273,4 | 3089,4 | 2448,6 |  |  |  |
| ##### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан", г. Махачкала, Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Реконструкция магистрального канала, коллекторов им. Октябрьской революции и сооружений Коровской оросительной системы, Республика Дагестан | средства федерального бюджета | 2470 | 60 | 266,5 | 206,1 | 327,9 | 366,1 | 386,5 | 400 | 333,6 | 123,3 | 2020 год | 110 километров; 60 куб. метров в секунду; 58014 гектаров | орошение 58014 гектаров, 1500 гектаров нового орошения, водоснабжение населенных пунктов и гг. Махачкала, Кизилюрт, Избербаш |
| 106. | Реконструкция головного водозабора и магистрального канала им. Дзержинского, Республика Дагестан | средства федерального бюджета | 1450 | 55 | 128 | 175 | 240 | 183,7 | 190,9 | 168 | 177,3 | 132,1 | 2020 год | 110 километров; 45 куб. метров в секунду; 65000 гектаров | водоснабжение населения - 30 тыс. человек, площадь орошаемых территорий 65 тыс. гектаров |
| ##### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю", г. Ставрополь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край | средства федерального бюджета | 3566,7 | 5,5 | 30,5 | 173,8 | 243,1 | 340,3 | 773,7 | 800,6 | 722,4 | 476,8 | 2020 год | 58 километров | площадь новых орошаемых земель - 210 тыс. гектаров, водообеспечение - 167 тыс. человек, водообеспеченность существующих орошаемых земель - 15,2 тыс. гектаров |
| 108. | Реконструкция Невинномысского канала, Ставропольский край | средства федерального бюджета | 2900 | 50 | 25,4 | 215 | 255,4 | 350,2 | 440 | 550 | 485 | 529 | 2020 год | 49,2 километра | водоснабжение населения - 1 млн. человек, инженерное орошение - 140 тыс. гектаров |
| 109. | Реконструкция Новотроицкого водохранилища, Ставропольский край | средства федерального бюджета | 2730 | - | - | - | - | 30 | 45 | 900,7 | 883,8 | 870,5 | 2020 год | 62 млн. куб. метров | водообеспечение населения - 350 тыс. человек, инженерное орошение - 120 тыс. гектаров |
| ##### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища", с. Покойное, Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Реконструкция Чограйского водохранилища, Ставропольский край, Республика Калмыкия | средства федерального бюджета | 1397 | - | - | - | - | 46,4 | 320 | 400 | 400 | 230,6 | 2020 год | 720 млн. куб. метров | орошение сельскохозяйственных культур - 60 тыс. гектаров |
| ##### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области", г. Саратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Реконструкция водохранилища N 12 на р. Мечетка, Советский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 38,6 | - | - | - | - | 2 | 36,6 | - | - | - | 2017 год | 19,2 млн. куб. метра | обеспечение водой - 21,6 тыс. человек, 71,4 тыс. голов скота |
| 112. | Реконструкция Варфоломеевского водохранилища на реке Малый Узень, Александрово-Гайский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 86 | - | - | - | - | - | 5 | 32,7 | 28,9 | 19,4 | 2020 год | 26,5 млн. куб. метра | обводнение и водоснабжение - 13 населенных пунктов с населением 9,3 тыс. человек, 42 животноводческих точек с 37,9 тыс. голов скота |
| 113. | Реконструкция Терновского водохранилища, Энгельсский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 63,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | 4,4 | 21,3 | 36,3 | 2020 год | 10,95 млн. куб. метра | обводнение - 52,7 тыс. гектаров, обеспечение водой - 15,3 тыс. человек |
| 114. | Реконструкция Малоузенского водохранилища на р. Малый Узень, Питерский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 67,5 | - | - | - | - | - | 1,2 | 6,4 | 29,3 | 30,6 | 2020 год | 18 млн. куб. метра | обводнение - 320 тыс. гектаров, обеспечение водой - 28,3 тыс. человек, 62,4 тыс. голов скота |
| 115. | Реконструкция Толстовского водохранилища на р. Толстовка, Краснопартизанский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 33,2 | - | - | - | - | 0,9 | 13,9 | 10,6 | 7,8 | - | 2019 год | 10,7 млн. куб. метра | обеспечение водой - 8350 человек, 24,1 тыс. голов скота |
| #### 4. Минсельхоз России (защита от негативного воздействия вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | средства федерального бюджета | 7439,8 <****> | 129,5 | 463,6 | 868,9 | 562 <***> | 902,6 | 735,5 | 1387,9 | 1326,7 | 1071,3 |  |  | повышение защищенности населения и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| ##### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан", г. Махачкала, Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Реконструкция Аксайского водохранилища, Республика Дагестан | средства федерального бюджета | 471,7 | - | - | - | - | 20 | 100 | 100 | 151,7 | 100 | 2020 год | 62 млн. куб. метра | защищенное население - более 10 тыс. человек, площадь орошаемых участков - 1250 гектаров |
| ##### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки с подготовительными работами по очистке русел рек Кубани и Протоки (2-я очередь), Краснодарский край | средства федерального бюджета | 2117 | 42 | 82,3 | 185 | 161,4 | 327 | 385,1 | 429,9 | 335 | 169,3 | 2020 год | 168,4 километра | защищенная территория - 458,6 тыс. гектаров, защита 84 населенных пунктов - 140 тыс. человек, величина предотвращаемого ущерба - 55513,96 млн. рублей |
| 118. | Реконструкция Варнавинского водохранилища, Крымский район, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 472 | 16,8 | 54,8 | 140 | 100 | 115 | 45,4 | - | - | - | 2017 год | 174 млн. куб. метра | защита от затопления 39 тыс. гектаров, 10 населенных пунктов, в которых проживают 2077 человек |
| 119. | Реконструкция ГТС Крюковского водохранилища, Северский район, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 425,3 | 19,1 | 50,3 | 165 | 65 | 125,9 | - | - | - | - | 2016 год | 111 млн. куб. метров | защита от затопления 42 тыс. гектаров, количество защищенного населения - 9136 человек, сумма предотвращаемого ущерба - 9134,72 млн. рублей, 11 тыс. гектаров орошаемых земель |
| ##### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области", г. Самара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Реконструкция земляной плотины Кутулукского водохранилища на р. Кутулук, Богатовский район, Самарская область | средства федерального бюджета | 3,5 | 1,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 105 млн. куб. метров | орошение 7730 гектаров, защита от затопления 4652 гектаров, 9 населенных пунктов |
| ##### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Северная Осетия - Алания", г. Владикавказ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Реконструкция головного водозаборного сооружения Кора-Урсдонского магистрального канала и магистрального канала, Республика Северная Осетия - Алания | средства федерального бюджета | 236,7 | 11 | 45,7 | 85 | 38 | 57 | - | - | - | - | 2016 год | 15,28 километра | предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 3752 гектаров земель, обводнение 4144 гектаров, защита от паводков населения свыше 5000 человек |
| 122. | Реконструкция Архонского головного водозаборного сооружения и магистрального канала, Республика Северная Осетия - Алания | средства федерального бюджета | 198,1 | 11 | 59,4 | 113 | 14,7 | - | - | - | - | - | 2015 год | 7 куб. метров в секунду | предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 2237 гектаров земель, обводнение 7700 гектаров, защита от паводков населения свыше 17 тыс. человек |
| ##### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калининградской области", г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Реконструкция правобережной дамбы реки Луговая, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 180 | 8,3 | 45,7 | 30 | 96 | - | - | - | - | - | 2015 год | 16,3 километра | защищенная территория - 3600 гектаров, население - 168 человек |
| 124. | Реконструкция правобережной дамбы реки Ржевка, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 190,3 | 8,3 | 36,6 | 19 | 78,7 | 47,7 | - | - | - | - | 2016 год | 18 километров | защищенная территория 14730 гектаров, население - 920 человек |
| 125. | Реконструкция правобережной дамбы реки Шлюзовая, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 97,1 <****> | 4,5 | 41,1 | 51,5 | 8,2 <*****> | - | - | - | - | - | 2015 год | 8,5 километра | защищенная территория 3360 гектаров, население - 190 человек |
| 126. | Реконструкция правобережной дамбы Немонин, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 87,3 | 4,2 | 27,4 | 55,7 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 7,5 километра | защищенная территория 3520 гектаров, сельскохозяйственные угодья - 1570 гектаров, население - 24 человека |
| 127. | Реконструкция левобережной дамбы Немонин, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 45,8 | 2,8 | 18,3 | 24,7 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 4 километра | защищенная территория - 16065 гектаров, земли государственного лесного фонда - 1160 гектаров |
| ##### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала", г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Реконструкция и восстановление отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение берегоукрепительных работ на Первой очереди Большого Ставропольского канала (II этап), районы Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края | средства федерального бюджета | 2575 | - | - | - | - | 30 | 45 | 858 | 840 | 802 | 2020 год | 156 километров | площадь орошаемых земель - 95 тыс. гектаров, 11 крупных водопроводов, промышленное водоснабжение гг. Черкесск, Усть-Джегута, городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, обеспечение нужд энергетики |
| ##### Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Мордовия", г. Саранск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Берегоукрепительные работы на р. Мокша, Краснослободский район, Республика Мордовия | средства федерального бюджета | 340 | - | - | - | - | 180 | 160 | - | - | - | 2017 год | 1303 метра | предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 500 гектаров земель, защита от вредного воздействия вод - 518 гектаров, предотвращение экономического ущерба - 841,8 млн. рублей |
| #### 5. Росгидромет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Строительство, реконструкция (в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение объектов капитального строительства, а также разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий, приобретение объектов недвижимого имущества для наблюдательной сети подведомственных учреждений Росгидромета | средства федерального бюджета (субсидии на осуществление капитальных вложений <**>) | 7194,8 | 310,1 | 1086,4 | 1065,6 <***> | 353,9 | 525,9 | - | 1217,8 | 1284,8 | 1350,3 | 2020 год | 1385 объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
|  | Всего по Росводресурсам | средства федерального бюджета | 30112,1 | 1580,1 | 2631,9 | 2531,1 <*> | 2502,3 | 1712,9 | 2965 | 5319,3 | 5425,3 | 5444,2 |  |  |  |
|  | Всего по Минсельхозу России | средства федерального бюджета | 22242,3 <****> | 300 | 914 | 1638,8 | 1628,4 <******> | 2222,2 | 2949,8 | 4661,3 | 4416,1 | 3519,9 |  |  |  |
|  | Всего по Росгидромету | средства федерального бюджета | 7194,8 | 310,1 | 1086,4 | 1065,6 | 353,9 | 525,9 | - | 1217,8 | 1284,8 | 1350,3 |  |  |  |
|  | Всего по разделу I | средства федерального бюджета | 59549,2 <****> | 2190,2 | 4632,3 | 5235,5 | 4484,6 <******> | 4461 | 5914,8 | 11198,4 | 11126,2 | 10314,4 |  |  |  |
| ### II. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1. Гарантированное водообеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 23536,2 | 3171,5 | 3750,7 | 1175 | 586,7 | 933,6 | - | 4299,3 | 4727 | 4892,4 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 15756,7 | 2179,8 | 2729,9 | 752,7 | 150 | 450 | - | 2924,4 | 3223,7 | 3346,2 |  |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 7779,5 | 991,7 | 1020,8 | 422,3 | 436,7 | 483,6 | - | 1374,9 | 1503,3 | 1546,2 |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Правительство Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Реконструкция гидротехнических сооружений Кировского нижнего водохранилища. 1 пусковой комплекс | всего | 229,6 | 59,2 | 103,6 | 66,8 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1 комплекс сооружений; 300 метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 154,5 | 40 | 70 | 44,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 75,1 | 19,2 | 33,6 | 22,3 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Донского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Администрация Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Курское водохранилище на реке Тускарь. 1 очередь пускового комплекса | всего | 193,3 | 120 | 73,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 17,7 млн. куб. метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 122,3 | 100 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 71 | 20 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Двинско-Печорского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Правительство Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Реконструкция ГТС Кажымского водохранилища на р. Кажым, п. Кажым Койгородского района, бассейн р. Северная Двина | всего | 82,5 | 82,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1120 метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 49,3 | 49,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 33,2 | 33,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Повышение зимнего уровня Кубенского водохранилища для обеспечения работы Вологодского городского водозабора | всего | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 215,5 метра | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 12,7 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 6,3 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Нижне-Обского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Правительство Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Реконструкция водосбросных сооружений плотины на р. Нейва в г. Алапаевске МО "Город Алапаевск" Свердловской области | всего | 418,4 | 298,7 | 119,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 99 метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 248 | 186,1 | 61,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 170,4 | 112,6 | 57,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш | всего | 8229,7 | 2370 | 3231,2 | 1108,2 | 586,7 | 933,6 | - | - | - | - | 2016 год | 1 объект | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 5310,9 | 1608 | 2394,7 | 708,2 | 150 | 450 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 2918,8 | 762 | 836,5 | 400 | 436,7 | 483,6 | - | - | - | - |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Кубанского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Администрация Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске | всего | 255,7 | 122,1 | 133,6 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 253 метра | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 195,6 | 92,8 | 102,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 60,1 | 29,3 | 30,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Западно-Каспийского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Правительство Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Строительство руслового водохранилища на р. Хала-Горк для водоснабжения населенных пунктов Карабудахкентского района Республики Дагестан | всего | 175,3 | 100 | 75,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 659 тыс. куб. метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 159,3 | 90,9 | 68,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 16 | 9,1 | 6,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 139. | Софинансирование строительства, реконструкции гидротехнических сооружений прочих водохранилищ комплексного назначения, трактов водоподачи в рамках реализации региональных и целевых программ | всего | 13932,7 | - | 14 | - | - | - | - | 4299,3 | 4727 | 4892,4 |  |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 9504,1 | - | 9,8 | - | - | - | - | 2924,4 | 3223,7 | 3346,2 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 4428,6 | - | 4,2 | - | - | - | - | 1374,9 | 1503,3 | 1546,2 |  |  |  |
| #### 2. Защита от негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 68987,3 | 5670,6 | 6772,7 | 5235,3 | 3113,7 | 2443,5 | 12322,9 | 10435,6 | 10811,1 | 12181,9 |  |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 55826,4 | 3789,9 | 4881,4 | 3841,5 | 2654,4 | 2085,9 | 10389,5 | 8798,3 | 9114,9 | 10270,6 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 13160,9 | 1880,7 | 1891,3 | 1393,8 | 459,3 | 357,6 | 1933,4 | 1637,3 | 1696,2 | 1911,3 |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Нижне-Волжского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Правительство Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Берегоукрепление р. Волга в районе пос. Морской в Трусовском районе г. Астрахани | всего | 118,8 | 118,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 250 пог. метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 86,1 | 86,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 32,7 | 32,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Администрация Волгоградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Берегоукрепление правого берега р. Волга в р.п. Светлый Яр Волгоградской области | всего | 220,1 | 135,3 | 84,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1100 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 165,1 | 101,5 | 63,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 55 | 33,8 | 21,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 142. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в г. Николаевске Волгоградской области | всего | 14,3 | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 460 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 10,7 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Берегоукрепительные работы в прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища в районе н.п. Свияжск Зеленодольского района Республики Татарстан | всего | 194,1 | 194,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 3195 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 104,8 | 104,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 89,3 | 89,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 144. | Берегоукрепление р. Кама, устья р. Тойма Куйбышевского водохранилища в г. Елабуга Республики Татарстан (1-я очередь) | всего | 64,5 | 64,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 910 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 34,8 | 34,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 29,7 | 29,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 145. | Берегоукрепление р. Кама у р.ц. Рыбная Слобода Республики Татарстан | всего | 13,6 | 13,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 950 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 7,3 | 7,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 6,3 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 146. | Берегоукрепительные работы в прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища в районе г. Болгар Спасского района Республики Татарстан | всего: | 77 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 872 метра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 41,6 | 41,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 35,4 | 35,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 147. | Берегоукрепительные работы на озере Средний Кабан участка от ул. Поперечно-Сормовской до проезда между Танковым училищем и ВИКО г. Казань | всего | 358,7 | 314,8 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 4776 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 193,7 | 170 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 165 | 144,8 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 148. | Берегоукрепительные работы на р. Казанка на участке от моста "Миллениум" до третьей транспортной дамбы, г. Казань | всего | 530,7 | 281,2 | 249,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 2947 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 286,6 | 151,9 | 134,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 244,1 | 129,3 | 114,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 149. | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе д. Матюшино Лаишевского района Республики Татарстан | всего | 107 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 480 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 57,8 | 57,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 49,2 | 49,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 150. | Реконструкция Федосеевской защитной дамбы на левом берегу р. Казанка Куйбышевского водохранилища на участке от НКЦ "Казань" до ул. Батурина в г. Казань | всего | 328,6 | 155,9 | 172,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1278 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 177,4 | 84,2 | 93,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 151,2 | 71,7 | 79,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 151. | Берегоукрепительные работы на левом берегу р. Казанка Куйбышевского водохранилища на участке от моста "Миллениум" до НКЦ "Казань" и от ул. Батурина до Ленинской дамбы в г. Казань | всего | 504,3 | 185,2 | 319,1 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1964 пог. метра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 272,3 | 100 | 172,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 232 | 85,2 | 146,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. | Дамба для защиты г. Орска от затоплений в период весенних половодий (2-я очередь строительства) | всего | 472 | 236 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 13,49 километра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 294 | 147 | 147 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 178 | 89 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | Реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Сызрани | всего | 314 | 179 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 4500 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 153 | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 161 | 91 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 154. | Берегоукрепление на Саратовском водохранилище у с. Спасское Приволжского района Самарской области | всего | 276,4 | 276,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 4000 пог. метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 165 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 111,4 | 111,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 155. | Берегоукрепление Саратовского водохранилища городского округа Жигулевск Самарской области, 2 очередь (1 - 5 участки) | всего | 113,8 | 113,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 2170 пог. метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 62,6 | 62,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 51,2 | 51,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 156. | Берегоукрепление Саратовского водохранилища у села Давыдовка Приволжского района Самарской области | всего | 109,1 | 109,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 3700 пог. метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 60,1 | 60,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая | всего | 1421,4 | 580,1 | 539 | 71,5 | 71,5 | 159,3 | - | - | - | - | 2016 год | 3700 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 1004,1 | 405,6 | 385,8 | 50 | 50 | 112,7 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 417,3 | 174,5 | 153,2 | 21,5 | 21,5 | 46,6 | - | - | - | - |  |  |  |
| 158. | Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища в районе города Маркса Саратовской области | всего | 107,4 | 107,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 816,4 метра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 82,7 | 82,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 24,7 | 24,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. | Гидротехнические сооружения для защиты жилой зоны от ул. Полевой до нефтепричала в г. Сенгилее Ульяновской области | всего | 51,5 | 51,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 0,474 километра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 43,5 | 43,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 160. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г. Новоульяновске Ульяновской области | всего | 166,2 | 90,9 | 75,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 511,73 метра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 139,3 | 72,3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 26,9 | 18,6 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Правительство Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Берегоукрепление р. Волга в районе г. Балахна Нижегородской области (участок N 3 от ул. Набережная до пос. ЦКК (существующее берегоукрепление) | всего | 443,2 | 138,2 | 162,8 | 142,2 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1254 метра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 248,4 | 80 | 91,2 | 77,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 194,8 | 58,2 | 71,6 | 65 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 162. | Берегоукрепительное сооружение правого берега р. Волга в микрорайоне "Мещерское озеро" между Борским мостом и Речным портом города Нижнего Новгорода (903,25 - 904,1 км по судовому ходу), 2 очередь | всего | 243 | 44,2 | 122,6 | 76,2 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 502,3 метра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 108,3 | 20 | 55,2 | 33,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 134,7 | 24,2 | 67,4 | 43,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Верхне-Обского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Правительство Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Инженерная защита села Усть-Кокса в Республике Алтай | всего | 53,8 | 53,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1036 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 6,8 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Администрация Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от коммунального моста до Лагерного сада) | всего | 263,9 | 120,4 | 128,2 | 15,3 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 600 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 216,6 | 99,7 | 106,1 | 10,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 47,3 | 20,7 | 22,1 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 165. | Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок N 1) | всего | 78,9 | 78,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1510 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 65,3 | 65,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 13,6 | 13,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Западно-Каспийского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Правительство Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. | Устройство защитной дамбы на реке Аксаут в районе станицы Кардоникская Зеленчукского района, КЧР | всего | 160,2 | 160,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 2555 пог. метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 126,1 | 126,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 34,1 | 34,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Камского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Правительство Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | Защитная противопаводковая дамба в жилом районе "Сипайлово" в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. II очередь | всего | 592 | 72 | 295,1 | 224,9 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 3,52 километра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 300,1 | 40 | 190,1 | 70 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 291,9 | 32 | 105 | 154,9 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. | Комплекс инженерных сооружений по укреплению берега Ижевского водохранилища. 2 пусковой комплекс. 1 этап | всего | 471,2 | 275 | 196,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1101,36 пог. метра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 376,9 | 220 | 156,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 94,3 | 55 | 39,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Берегоукрепление р. Вятка у г. Вятские Поляны Кировской области | всего | 27,3 | 27,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 588 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 24,1 | 24,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский Чайковского муниципального района Пермского края | всего | 20,3 | 20,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 24,5 гектара | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 12,8 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 171. | Берегоукрепление с. Крюково Еловского района Пермского края | всего | 27,3 | 27,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 910 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 17,2 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 10,1 | 10,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Енисейского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Правительство Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Восстановление водозащитных дамб на реке Туба в Курагинском районе, пострадавших от паводка 2001 года (д. Ильинка с. Бугуртак, д. Жербатиха) | всего | 115,4 | 115,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 10925 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 57,4 | 57,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Защита поселка Китой от наводнений. Защитная дамба | всего | 95,4 | 95,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 4717 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 55,6 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 39,8 | 39,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Амурского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Правительство Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | Реконструкция дамбы для защиты с. Бичевая от затопления р. Хор | всего | 106,2 | 86 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 10627 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 83,4 | 70 | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 22,8 | 16 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 175. | Строительство защитных дамб в поселке им. Полины Осипенко Хабаровского края | всего | 93,7 | 93,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 2530 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 61,8 | 61,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 31,9 | 31,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Амурской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. | Берегоукрепление р. Амур у с. Сергеевка Благовещенского района | всего | 122,8 | 55,5 | 67,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 4570 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 107,5 | 50,5 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 15,3 | 5 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Кубанского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Администрация Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. | Противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия на реке Псоу в селе Веселое Адлерского района города Сочи (1-я очередь на устьевом участке реки длиной до 4 км) | всего | 110,9 | 110,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 2820 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 85,2 | 85,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 25,7 | 25,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. | Противопаводковые мероприятия на р. Подкумок в Предгорном районе от г. Кисловодска до пос. Белый Уголь | всего | 665,8 | 194,1 | 163,6 | 300,8 | 7,3 | - | - | - | - | - | 2015 год | 5591,3 метра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 607 | 179,3 | 150 | 273,8 | 3,9 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 58,8 | 14,8 | 13,6 | 27 | 3,4 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 179. | Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки | всего | 915,4 | 172,8 | 290,6 | 342 | 55 | 55 | - | - | - | - | 2016 год | 4742 метра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 790,3 | 144 | 248,8 | 300 | 50 | 47,5 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 125,1 | 28,8 | 41,8 | 42 | 5 | 7,5 | - | - | - | - |  |  |  |
| 180. | Инженерно-технические мероприятия по реконструкции берегоукрепления правого берега р. Кубань в районе г. Невинномысска, Ставропольский край | всего | 131,2 | 131,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 2417,5 метра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 119,8 | 119,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 11,4 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ##### Зона деятельности Двинско-Печорского бассейнового водного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Правительство Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Большая Инта в черте г. Инта, Республика Коми, бассейн р. Печора | всего | 27,9 | 27,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 125 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 16,7 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 11,2 | 11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. | Берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина в селе Холмогоры Архангельской области | всего | 229,3 | 110,3 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1500 метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 181,9 | 87,5 | 94,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 47,4 | 22,8 | 24,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ###### Правительство Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. | Укрепление левого берега р. Сухона в г. Великий Устюг Вологодской области (1-й пусковой комплекс) | всего | 53,9 | 53,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 0,52 километра | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 32,4 | 32,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 21,5 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 184. | Софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках государственных целевых программ субъектов Российской Федерации | всего | 58374,8 | - | 3351,8 | 4062,4 | 2979,9 | 2229,2 | 12322,9 | 10435,6 | 10811,1 | 12181,9 |  |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 48642,1 | - | 2566 | 3026,6 | 2550,5 | 1925,7 | 10389,5 | 8798,3 | 9114,9 | 10270,6 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 9732,7 | - | 785,8 | 1035,8 | 429,4 | 303,5 | 1933,4 | 1637,3 | 1696,2 | 1911,3 |  |  |  |
|  | Всего по разделу II |  | 92523,5 | 8842,1 | 10523,4 | 6410,3 | 3700,4 | 3377,1 | 12322,9 | 14734,9 | 15538,1 | 17074,3 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 71583,1 | 5969,7 | 7611,3 | 4594,2 | 2804,4 | 2535,9 | 10389,5 | 11722,7 | 12338,6 | 13616,8 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 20940,4 | 2872,4 | 2912,1 | 1816,1 | 896 | 841,2 | 1933,4 | 3012,2 | 3199,5 | 3457,5 |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  | 152072,7 <****> | 11032,3 | 15155,7 | 11645,8 <*> | 8185 <******> | 7838,1 | 18237,7 | 25933,3 | 26664,3 | 27388,7 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 131132,3 <****> | 8159,9 | 12243,6 | 9829,7 | 7289 <******> | 6996,9 | 16304,3 | 22921,1 | 23464,8 | 23931,2 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 20940,4 | 2872,4 | 2912,1 | 1816,1 | 896 | 841,2 | 1933,4 | 3012,2 | 3199,5 | 3457,5 |  |  |  |

--------------------------------

<*> Лимиты на 2014 год приводятся в соответствие с федеральной адресной инвестиционной программой на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

<**> Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям предоставляются начиная с 2014 года.

<***> Объем бюджетных ассигнований указан без учета перенесенных на 2014 год лимитов бюджетных ассигнований 2013 года в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. N 1213 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".

<****> Объем бюджетных ассигнований указан без учета перенесенных на 2015 год лимитов бюджетных ассигнований 2014 года в объеме 8,2 млн. руб. в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1563 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

<*****> По объекту Минсельхоза России объемы в 2015 году приведены с учетом не использованных на 1 января 2015 г. остатков бюджетных обязательств 2014 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2015 году, - на общую сумму 8,2 млн. рублей.

<******> Лимиты в 2015 году приведены с учетом не использованных на 1 января 2015 г. остатков бюджетных обязательств 2014 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2015 году, - в размере 8,2 млн. рублей по государственному заказчику - Минсельхозу России.

## Приложение N 5

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

МЕТОДИКА

ДЕТАЛИЗАЦИИ УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РАМКАХ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 - 2020 ГОДАХ",

В ЧАСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

1. Настоящая методика разработана для определения общих и специальных требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (далее соответственно - Программа, проекты Программы), реализуемых Федеральным агентством водных ресурсов, являющимся государственным заказчиком Программы, и предназначена для обоснования выбора конкретных объектов капитального строительства Программы с целью гарантированного водообеспечения населения и объектов экономики и их защиты от негативного воздействия вод.

2. В соответствии с Программой предусматривается реализация проектов Программы, объединяющих объекты капитального строительства по зонам деятельности территориальных органов государственного заказчика Программы, в частности:

а) по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений водохранилищ комплексного назначения, трактов водоподачи и других объектов водообеспечения государственной собственности Российской Федерации;

б) по строительству и реконструкции объектов инженерной защиты от негативного воздействия вод государственной собственности Российской Федерации;

в) по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений водохранилищ, трактов водоподачи и других объектов водообеспечения государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности;

г) по строительству и реконструкции объектов инженерной защиты от негативного воздействия вод государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности.

3. Детализация проектов Программы и планирование очередности строительства объектов осуществляются с учетом приоритетов, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, исходя из необходимости достижения целевых индикаторов и показателей Программы.

4. Государственным заказчиком Программы для проведения детализации проектов Программы по стройке и объекту на стадии формирования бюджетных проектировок на очередной год проверяется наличие документов, определенных постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. N 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы".

5. Для выделения в составе проектов Программы объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и техническое перевооружение которых осуществляется с использованием средств федерального бюджета, применяются качественные и количественные критерии.

6. Качественными критериями являются:

а) наличие четко сформулированной цели проекта Программы, достигаемой решением задач, реализуемых на соответствующем объекте капитального строительства в рамках направления Программы (B1);

б) соответствие цели проекта Программы приоритетам и целям, определенным в схемах комплексного использования и охраны водных объектов, прогнозах и программах социально-экономического развития регионов Российской Федерации и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды (B2);

в) комплексный подход к реализации задач в рамках мероприятия Программы с учетом проектов, реализуемых в рамках других федеральных целевых программ и соответствующих региональных целевых программ (B3).

7. Баллы по каждому качественному критерию определяются с учетом следующих условий:

а) балл, равный 3, присваивается, если содержание мероприятия полностью соответствует задачам Программы;

б) балл, равный 2, присваивается, если содержание мероприятия в существенной мере соответствует задачам Программы и обеспечивает достижение результатов по направлениям реализации Программы;

в) балл, равный 1, присваивается, если содержание мероприятия частично соответствует задачам, реализуемым в рамках направления Программы, но при этом обеспечивает комплексный эффект в решении задач по другим направлениям Программы.

8. Расчет значения качественной оценки мероприятия по развитию инфраструктуры (стройки или объекта) определяется по формуле:

ККаi = (0,2 x B1 + 0,3 x B2 + 0,5 x B3) / 3,

где B1, B2, B3 - качественные критерии, предусмотренные пунктом 6 настоящей методики.

9. Величина комплексной качественной оценки по каждому проекту Программы (в процентах) определяется по формуле:

ПКа = 100 x (ККа1 + ККа2 +... + ККаm) / m,

где:

ККа1, ККа2...ККаm - оценка соответствующего мероприятия (стройки или объекта), входящего в проект Программы;

m - количество мероприятий проекта Программы.

10. Обоснование отбора строек и объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год, при детализации проектов Программы осуществляется с использованием количественных критериев.

11. Для мероприятий по обеспечению социально-экономических потребностей в водных ресурсах используются следующие количественные критерии:

соотношение размера вероятного приращения внутреннего валового продукта (валового регионального продукта) за счет дополнительного объема возможных к использованию водных ресурсов и затрачиваемых средств на строительство (реконструкцию) объектов (D1);

соотношение сметной стоимости альтернативных мероприятий, в частности использование подземных вод, прокладка групповых водопроводов и др., и планируемых мероприятий (D2).

12. В целях обеспечения сопоставимости количественных критериев результаты оценки количественных критериев, предусмотренных пунктом 11 настоящей методики, переводятся в систему баллов с учетом следующих условий:

а) балл, равный 3, присваивается, если количественная оценка мероприятия превышает среднюю оценку ранее выполненных аналогичных мероприятий более чем на 30 процентов;

б) балл, равный 2, присваивается, если количественная оценка мероприятия превышает среднюю оценку ранее выполненных аналогичных мероприятий менее чем на 30 процентов или равна ей;

в) балл, равный 1, присваивается, если количественная оценка мероприятия меньше средней оценки ранее выполненных аналогичных мероприятий.

13. Для мероприятий по защите от негативного воздействия вод используются следующие количественные критерии:

соотношение размера вероятного предотвращаемого ущерба в период проектного срока эксплуатации объекта и затрачиваемых средств на строительство (реконструкцию) объектов (C1);

соотношение сметной стоимости альтернативных мероприятий, в частности отселение населения, и планируемых мероприятий Программы (C2).

14. Расчет значения оценки количественного критерия (в баллах) определяется по формуле:

ККоi = (0,5 x C1(D1) + 0,5 x C2 (D2)) / 2.

Расчет значения оценки количественных показателей выполняется по определенному мероприятию (стройке или объекту) Программы на соответствующий год и весь период его реализации.

15. Величина комплексной количественной оценки по каждому проекту Программы (в процентах) определяется по формуле:

ПКо = 100 x (ККо1 + ККо2 +...+ ККоm) / m,

где:

ККо1, ККо2...ККоm - оценка соответствующего мероприятия Программы (стройки или объекта);

m - количество мероприятий проекта Программы по развитию инфраструктуры.

16. Комплексная оценка мероприятий проекта Программы по развитию инфраструктуры (в процентах) осуществляется по формуле:

Пк = (ПКа + ПКо) / 2.

17. Перечни строек и объектов капитального строительства оформляются государственным заказчиком Программы в виде организационно-финансовых планов на очередной год по определению бюджетных ассигнований по Программе на очередной год и направляются в установленном порядке государственному заказчику - координатору Программы для согласования и дальнейшего представления в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

## Приложение N 6

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

МЕТОДИКА

ДЕТАЛИЗАЦИИ УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 - 2020 ГОДАХ",

В ЧАСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

1. Настоящая методика разработана для определения общих и специальных требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (далее соответственно - Программа, проекты Программы) и предназначена для обоснования выбора и порядка создания конкретных объектов капитального строительства в составе Программы с целью развития государственной наблюдательной сети, обеспечивающей мониторинг водных объектов, повышение оперативности, своевременности и достоверности гидрологической информации и долгосрочных прогнозов (далее - развитие системы мониторинга водных объектов).

2. В соответствии с Программой предусматривается реализация проектов Программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению наблюдательной сети, объединяющих объекты капитального строительства и технического перевооружения сетевых подразделений, находящихся в ведении территориальных органов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

3. Проекты Программы включают строительство и реконструкцию производственно-лабораторных и производственно-технических зданий центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, станций с гидрологическими наблюдениями, гидрологических постов, гидрохимических лабораторий, передвижных станций по отбору проб, а также техническое перевооружение существующих и вновь открываемых объектов, обеспечивающих совершенствование системы мониторинга водных объектов.

4. Для выделения в составе проектов Программы объектов, строительство, реконструкция и техническое перевооружение которых осуществляются с использованием средств федерального бюджета, применяются общие требования и качественные критерии, обеспечивающие достижение целевых индикаторов и показателей по направлению реализации Программы, касающемуся развития системы мониторинга водных объектов посредством расширения государственной наблюдательной сети, модернизации приборной и лабораторной базы, методов прогнозирования, автоматизации процессов сбора, обработки и передачи информации.

5. Детализация проектов Программы осуществляется на основе следующих качественных критериев:

а) наличие цели проекта Программы, достигаемой решением задач, реализуемых на объекте капитального строительства в рамках направления Программы (B1);

б) соответствие цели проекта Программы приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития регионов Российской Федерации и их локальных территорий, отраслевых доктринах, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды (B2);

в) комплексный подход к реализации задач в рамках проекта Программы с учетом проектов, реализуемых в рамках других федеральных целевых программ, целевых программ ведомств и региональных целевых программ (B3).

6. Детализация проектов Программы на основе качественных критериев, предусмотренных пунктом 5 настоящей методики, осуществляется с учетом следующих условий:

а) балл, равный 3, присваивается, если содержание мероприятия по развитию системы мониторинга водных объектов полностью соответствует задачам Программы;

б) балл, равный 2, присваивается, если содержание мероприятия по развитию системы мониторинга водных объектов в существенной мере соответствует задачам Программы и обеспечивает достижение результатов по направлениям реализации Программы;

в) балл, равный 1, присваивается, если содержание мероприятия по развитию системы мониторинга водных объектов частично соответствует задачам, реализуемым в рамках соответствующего направления Программы, но при этом обеспечивает комплексный эффект в решении задач по другим направлениям Программы.

7. С учетом региональных особенностей территорий и задач, реализуемых в рамках направлений Программы, допускается использование иных показателей, которые определяются государственными заказчиками Программы по согласованию с государственным заказчиком - координатором Программы и в соответствии с которыми проекты Программы могут осуществляться за счет средств федерального бюджета.

8. Расчет значения качественной оценки мероприятия по развитию системы мониторинга водных объектов (стройки или объекта) определяется по формуле:

ККаi = (0,2 x B1 + 0,3 x B2 + 0,5 x B3) / 3,

где B1, B2, B3 - качественные критерии, предусмотренные пунктом 5 настоящей методики.

9. Величина комплексной качественной оценки по каждому проекту Программы (в процентах) осуществляется по формуле:

,

где:

, ... ККаm - оценка соответствующего мероприятия (стройки или объекта) проекта Программы;

m - количество мероприятий проекта Программы по развитию инфраструктуры.

10. Государственным заказчиком Программы для проведения детализации проектов Программы на стадии формирования государственного заказа на очередной год проверяется наличие документов, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

11. Перечни строек и объектов капитального строительства оформляются государственным заказчиком Программы в виде организационно-финансовых планов на очередной год и направляются в установленном порядке государственному заказчику - координатору Программы для дальнейшего представления в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

## Приложение N 7

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2012 - 2020 ГОДАХ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.09.2015 N 996)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Источник финансирования | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федеральный бюджет - всего | 229474,4 <*> | 14809,6 | 18161,2 | 14871 <**> | 14079,7 <***> | 16431,6 | 28534,1 | 40366 | 40515,6 | 41713,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 3588,8 | 345 | 369,6 | 337,3 | 255,5 | 392,5 | 338,2 | 498,5 | 515,1 | 537,1 |
| капитальные вложения | 131132,3 <*> | 8159,9 | 12243,6 | 9829,7 <**> | 7289 <***> | 6996,9 | 16304,3 | 22921,1 | 23464,8 | 23931,2 |
| из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям <****> | 26551,2 | - | - | 2749,4 | 1743 | 1389,1 | 2093,7 | 5479,5 | 6788,7 | 6307,8 |
| прочие нужды | 94753,3 | 6304,7 | 5548 | 4704 | 6535,2 | 9042,2 | 11891,6 | 16946,4 | 16535,7 | 17245,5 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты - всего | 63670,5 | 4885 | 5695,9 | 6700,8 | 4307,5 | 4981,4 | 8210,2 | 11020,9 | 10030,8 | 7838 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 53475,9 | 3952,4 | 5076,1 | 5977,9 | 3823,7 | 4305,1 | 6907,3 | 9281,7 | 8218,8 | 5932,9 |
| прочие нужды | 10194,6 | 932,6 | 619,8 | 722,9 | 483,8 | 676,3 | 1302,9 | 1739,2 | 1812 | 1905,1 |
| Внебюджетные источники - (капитальные вложения) | 103029,1 | 3420 | 6852,7 | 13179 | 9270,9 | 10969,3 | 15750,4 | 19853 | 15894,6 | 7839,2 |
| Общий объем финансирования - всего | 396174 <*> | 23114,6 | 30709,8 | 34750,8 <**> | 27658,1 <***> | 32382,3 | 52494,7 | 71239,9 | 66441 | 57391 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 3588,8 | 345 | 369,6 | 337,3 | 255,5 | 392,5 | 338,2 | 498,5 | 515,1 | 537,1 |
| капитальные вложения | 287637,3 <*> | 15532,3 | 24172,4 | 28986,6 <**> | 20383,6 <***> | 22271,3 | 38962 | 52055,8 | 47578,2 | 37703,3 |
| прочие нужды | 104947,9 | 7237,3 | 6167,8 | 5426,9 | 7019 | 9718,5 | 13194,5 | 18685,6 | 18347,7 | 19150,6 |

--------------------------------

<*> Общие лимиты по федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" приведены без учета не использованных на 1 января 2015 г. остатков субсидий 2014 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2015 году, - в размере 8,2 млн. рублей по государственному заказчику - Минсельхозу России.

<**> Лимиты на 2014 год приводятся в соответствие с федеральной адресной инвестиционной программой на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

<***> Лимиты в 2015 году приведены с учетом не использованных на 1 января 2015 г. остатков субсидий 2014 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2015 году, - в размере 8,2 млн. рублей по государственному заказчику - Минсельхозу России.

<****> Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям предоставляются начиная с 2014 года.

## Приложение N 8

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2012 - 2020 ГОДАХ" МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.09.2015 N 996)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направление | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федеральный бюджет - всего | 229474,4 <*> | 14809,6 | 18161,2 | 14871 <**> | 14079,7 <***> | 16431,6 | 28534,1 | 40366 | 40515,6 | 41713,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 3588,8 | 345 | 369,6 | 337,3 | 255,5 | 392,5 | 338,2 | 498,5 | 515,1 | 537,1 |
| капитальные вложения | 131132,3 <*> | 8159,9 | 12243,6 | 9829,7 <**> | 7289 <***> | 6996,9 | 16304,3 | 22921,1 | 23464,8 | 23931,2 |
| прочие нужды | 94753,3 | 6304,7 | 5548 | 4704 | 6535,2 | 9042,2 | 11891,6 | 16946,4 | 16535,7 | 17245,5 |
| ### Минприроды России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 20026,9 | 894 | 1257,2 | 1327,5 | 1595,5 | 1976,4 | 2938,5 | 3817,3 | 3329,8 | 2890,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2679,2 | 260 | 262,2 | 235 | 201,5 | 279,8 | 291,9 | 367,8 | 380,9 | 400,1 |
| прочие нужды | 17347,7 | 634 | 995 | 1092,5 | 1394 | 1696,6 | 2646,6 | 3449,5 | 2948,9 | 2490,6 |
| ### Росводресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 164688 | 11405,8 | 13723,2 | 10027,4 <**> | 8811,4 | 9576,3 | 21488,8 | 28484 | 29631,3 | 31539,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 488,1 | 35 | 57 | 57 | 54 | 58,8 | 46,3 | 60 | 60 | 60 |
| капитальные вложения | 101695,2 | 7549,8 | 10243,2 | 7125,3 <**> | 5306,7 | 4248,8 | 13354,5 | 17042 | 17763,9 | 19061 |
| из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям <****> | 20752,9 | - | - | 1683,8 | 1389,1 | 863,2 | 2093,7 | 4261,7 | 5503,9 | 4957,5 |
| прочие нужды | 62504,7 | 3821 | 3423 | 2845,1 | 3450,7 | 5268,7 | 8088 | 11382 | 11807,4 | 12418,8 |
| ### Росгидромет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 18332,5 | 1887,5 | 1967,2 | 1584,8 | 1753 | 2104,5 | 539,3 | 2754,4 | 2536,4 | 3205,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 421,5 | 50 | 50,4 | 45,3 | - | 53,9 | - | 70,7 | 74,2 | 77 |
| капитальные вложения | 7194,8 | 310,1 | 1086,4 | 1065,6 | 353,9 | 525,9 | - | 1217,8 | 1284,8 | 1350,3 |
| из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям <*> | 5798,3 | - | - | 1065,6 | 353,9 | 525,9 | - | 1217,8 | 1284,8 | 1350,3 |
| прочие нужды | 10716,2 | 1527,4 | 830,4 | 473,9 | 1399,1 | 1524,7 | 539,3 | 1465,9 | 1177,4 | 1778,1 |
| ### Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего (капитальные вложения) | 22242,3 <*> | 300 | 914 | 1638,8 | 1628,4 <***> | 2222,2 | 2949,8 | 4661,3 | 4416,1 | 3519,9 |
| ### Росрыболовство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего (прочие нужды) | 4184,7 | 322,3 | 299,6 | 292,5 | 291,4 | 552,2 | 617,7 | 649 | 602 | 558 |

--------------------------------

<*> Общие лимиты по федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" приведены без учета не использованных на 1 января 2015 г. остатков субсидий 2014 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2015 году, - в размере 8,2 млн. рублей по государственному заказчику - Минсельхозу России".

<**> Лимиты на 2014 год приводятся в соответствие с федеральной адресной инвестиционной программой на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

<***> Лимиты в 2015 году приведены с учетом не использованных на 1 января 2015 г. остатков субсидий 2014 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2015 году, - в размере 8,2 млн. рублей по государственному заказчику - Минсельхозу России.

<****> Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям предоставляются начиная с 2014 года.

## Приложение N 9

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 - 2020 ГОДАХ"

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.09.2015 N 996)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направление | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. Гарантированное водоснабжение населения и объектов экономики - всего | 50364,4 | 3896,1 | 5296,5 | 2927,7 <*> | 3396,9 | 2834,2 | 3674,1 | 9871,1 | 9656,3 | 8811,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (капитальные вложения) | 42584,9 | 2904,4 | 4275,7 | 2505,4 <*> | 2960,2 | 2350,6 | 3674,1 | 8496,2 | 8153 | 7265,3 |
| из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям <**> | 8979,4 | - | - | 694,8 | 1319,4 | 478 | 1224,2 | 1939,3 | 1957,6 | 1366,1 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 7779,5 | 991,7 | 1020,8 | 422,3 | 436,7 | 483,6 | - | 1374,9 | 1503,3 | 1546,2 |
| 2. Восстановление и охрана водных объектов - всего | 177983,1 | 5098,3 | 10144,4 | 19188,4 | 14803,2 | 18794,2 | 27108,5 | 34981,6 | 29358,2 | 18506,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прочие нужды) | 39334,7 | 598,3 | 1117,2 | 1678,7 | 2451 | 4108 | 5897,5 | 8210,3 | 7779,8 | 7493,9 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 35619,3 | 1080 | 2174,5 | 4330,7 | 3081,3 | 3716,9 | 5460,6 | 6918,3 | 5683,8 | 3173,2 |
| внебюджетные источники | 103029,1 | 3420 | 6852,7 | 13179 | 9270,9 | 10969,3 | 15750,4 | 19853 | 15894,6 | 7839,2 |
| 3. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений - всего | 140749,7 | 11056 | 11726,1 | 10035,7 <*> | 7181,2 <***> | 8076,9 | 20405,7 | 22625,6 | 23877,4 | 25773,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 120478 <****> | 8242,7 | 9225,5 | 8087,9 <*> | 6391,7 <***> | 7296 | 17656,1 | 19897,9 | 21033,7 | 22654,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 81352,6 <****> | 4945,4 | 6881,5 | 6258,7 | 3974,9 <***> | 4120,4 | 12630,2 | 13207,1 | 14027 | 15315,6 |
| из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям <**> | 11773,5 | - | - | 989 | 69,7 | 385,2 | 869,5 | 2322,4 | 3546,3 | 3591,4 |
| прочие нужды | 39125,4 | 3297,3 | 2344 | 1829,2 | 2416,8 | 3175,6 | 5025,9 | 6690,8 | 7006,7 | 7339,1 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 20271,8 | 2813,3 | 2500,6 | 1947,8 | 789,5 | 780,9 | 2749,6 | 2727,7 | 2843,7 | 3118,6 |
| 4. Развитие государственной наблюдательной сети - всего (федеральный бюджет) | 17911 | 1837,5 | 1916,8 | 1539,5 | 1753 | 2050,6 | 539,3 | 2683,7 | 2462,2 | 3128,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 7194,8 | 310,1 | 1086,4 | 1065,6 | 353,9 | 525,9 | - | 1217,8 | 1284,8 | 1350,3 |
| из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям <**> | 5798,3 | - | - | 1065,6 | 353,9 | 525,9 | - | 1217,8 | 1284,8 | 1350,3 |
| прочие нужды | 10716,2 | 1527,4 | 830,4 | 473,9 | 1399,1 | 1524,7 | 539,3 | 1465,9 | 1177,4 | 1778,1 |
| 5. Просвещение и воспитание населения по проблемам использования и охраны водных объектов (федеральный бюджет) | 1199,3 | 120 | 112,7 | 99,4 | 106,2 | 92,9 | 135 | 169,5 | 177,4 | 186,2 |
| 6. Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, соответствующие стратегическим потребностям развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации (федеральный бюджет) | 3588,8 | 345 | 369,6 | 337,3 | 255,5 | 392,5 | 338,2 | 498,5 | 515,1 | 537,1 |
| 7. Прочие расходы, в том числе управление реализацией Программы (федеральный бюджет) | 4377,7 | 761,7 | 1143,7 | 622,8 | 162,1 | 141 | 293,9 | 409,9 | 394,4 | 448,2 |
| Всего по Программе | 396174 <****> | 23114,6 | 30709,8 | 34750,8 <*> | 27658,1 <***> | 32382,3 | 52494,7 | 71239,9 | 66441 | 57391 |

--------------------------------

<*> Лимиты на 2014 год приводятся в соответствие с федеральной адресной инвестиционной программой на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

<**> Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям предоставляются начиная с 2014 года.

<***> Лимиты в 2015 году приведены с учетом не использованных на 1 января 2015 г. остатков субсидий 2014 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2015 году, - в размере 8,2 млн. рублей по государственному заказчику - Минсельхозу России.

<****> Общие лимиты по федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" приведены без учета не использованных на 1 января 2015 г. остатков субсидий 2014 года из федерального бюджета, разрешенных к использованию в 2015 году, - в размере 8,2 млн. рублей по государственному заказчику - Минсельхозу России.

## Приложение N 10

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА В 2012 ГОДУ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ

СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

И БЕСХОЗЯЙНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ

НА ЛИКВИДАЦИЮ БЕСХОЗЯЙНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В 2012 - 2020 ГОДАХ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2016 N 464)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета в 2012 году бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (далее - гидротехнические сооружения), и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений посредством осуществления их капитального ремонта либо ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений.

3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (решениях органов местного самоуправления о местных бюджетах) бюджетных ассигнований в целях, указанных в пункте 2 настоящих Правил;

б) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых региональными (муниципальными) программами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий;

в) согласование с Федеральным агентством водных ресурсов пообъектного распределения субсидий;

г) представление отчетов, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил.

4. В целях согласования пообъектного распределения субсидий уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют в Федеральное агентство водных ресурсов следующие документы:

а) выписки из реестра имущества субъекта Российской Федерации либо муниципального образования об объектах, подлежащих капитальному ремонту за счет субсидий. По бесхозяйным гидротехническим сооружениям представляются выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о постановке бесхозяйного гидротехнического сооружения в качестве бесхозяйного объекта недвижимости на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся, а при отсутствии выписок - заверенные в установленном порядке копии документов, предусмотренных пунктом 7 Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 г. N 580;

б) акты об утверждении проектно-сметной документации;

в) сводные сметные расчеты стоимости капитального ремонта;

г) положительные заключения предусмотренных законодательством Российской Федерации государственных экспертиз проектно-сметной документации;

д) сведения об остатках сметной стоимости работ на переходящих объектах, капитальный ремонт которых подлежит завершению в текущем году, а также копии заключенных государственных контрактов на выполнение работ (договоров об оказании услуг) по капитальному ремонту этих объектов и отчетная документация о выполнении условий конкурсного отбора подрядных организаций, выполняющих такой ремонт;

е) справки о начисленном износе объектов, подлежащих капитальному ремонту, составленные на основании бухгалтерской отчетности организаций, на балансе которых находятся объекты, на 1 января текущего года (кроме бесхозяйных гидротехнических сооружений);

ж) обязательство субъекта Российской Федерации предусмотреть в бюджете субъекта Российской Федерации (местном бюджете) на 2012 год финансирование мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений и ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений, выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете), представляемая в Федеральное агентство водных ресурсов в течение 1 недели со дня принятия соответствующего закона (решения).

5. При формировании пообъектного распределения субсидий уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусматривают в приоритетном порядке их направление на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации, и переходящих объектов, работы на которых подлежат завершению в 2012 году.

Субъекты Российской Федерации, уровень бюджетной обеспеченности которых на 2012 год с учетом распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации превышает 1, при формировании пообъектного распределения субсидий направляют субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений. По таким субъектам Российской Федерации допускается включение в пообъектное распределение субсидий гидротехнических сооружений, которые находятся в собственности субъектов Российской Федерации, капитальный ремонт которых производился с привлечением субсидий и завершение работ по которым предусматривается в 2012 году.

Для согласования пообъектного распределения субсидий в отношении гидротехнических сооружений при отсутствии утвержденной проектно-сметной документации представляются предварительные расчеты стоимости разработки проектно-сметной документации и капитального ремонта или ликвидации гидротехнического сооружения, а также информация о стоимости таких работ в субъекте Российской Федерации на примере проектов-аналогов. Расходы на капитальный ремонт и ликвидацию таких гидротехнических сооружений включаются в пообъектное распределение субсидий с ограничением по перечислению, предусматривающим их перечисление в бюджет субъекта Российской Федерации после представления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил (далее - ограничения по перечислению).

В пообъектное распределение субсидий с ограничениями по перечислению включаются также подлежащие капитальному ремонту или ликвидации за счет субсидий объекты, имеющие разработанную проектно-сметную документацию, но не имеющие на дату представления документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, выписки из реестра имущества субъекта Российской Федерации либо муниципального образования об указанных объектах, в том числе по зарегистрированным в установленном порядке бесхозяйным гидротехническим сооружениям, и положительных заключений государственных экспертиз проектно-сметной документации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае если субъектом Российской Федерации в установленный срок не представлены документы, указанные в пункте 4 настоящих Правил, и (или) не выполнены условия предоставления субсидии, средства, предусмотренные этому субъекту Российской Федерации, перераспределяются между субъектами Российской Федерации:

имеющими дополнительную потребность в бюджетных ассигнованиях для завершения капитального ремонта или ликвидации гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, работы на которых начаты в текущем и предыдущих финансовых годах, либо осуществления капитального ремонта или ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии;

представившими необходимые документы;

выполнившими условия предоставления субсидий при сохранении установленного уровня софинансирования расходного обязательства.

6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации, определяется по формуле:

,

где:

C - общий объем субсидий, предусмотренный в федеральном бюджете на 2012 год;

Ki - оценка деятельности органов исполнительной власти i-го субъекта Российской Федерации;

- сумма оценок субъектов Российской Федерации.

7. Оценка деятельности органов исполнительной власти i-го субъекта Российской Федерации определяется по формуле:

,

где:

, , ,  - числовые значения оценочных показателей деятельности органов исполнительной власти i-го субъекта Российской Федерации в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, порядок расчета которых определяется в соответствии методикой, приведенной в приложении к настоящим Правилам.

8. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии определяется по формуле:

,

где:

Уi - уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидий;

0,6 - средний уровень софинансирования субъектов Российской Федерации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, а также капитального ремонта и ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет субсидий;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на 2012 год с учетом распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, который определяется в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

При этом уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может быть установлен ниже 5 процентов и выше 95 процентов расходного обязательства.

9. В случае если размер средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение осуществления мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений и ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений не позволяет обеспечить установленный для субъекта Российской Федерации уровень софинансирования, предусмотренный пунктом 8 настоящих Правил, размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования. Высвобождающиеся средства перераспределяются между субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидии, в соответствии с положениями, предусмотренными абзацами шестым - восьмым пункта 5 настоящих Правил.

Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается актом Правительства Российской Федерации.

10. Для оценки достижения субъектом Российской Федерации целей предоставления субсидии устанавливаются следующие показатели результативности:

а) доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных;

б) снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как пониженный, неудовлетворительный и опасный;

в) снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как пониженный, неудовлетворительный и опасный.

11. Оценка достижения субъектом Российской Федерации показателей результативности осуществляется на основе отчетов, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил.

12. Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2012 год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральному агентству водных ресурсов в 2012 году на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

13. Высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключает с Федеральным агентством водных ресурсов соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение), которое предусматривает следующие положения:

а) сведения о размере субсидии, условия ее предоставления и направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

б) целевое назначение субсидии;

в) сведения о наличии нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходные обязательства субъекта Российской Федерации, на исполнение которых предоставляются субсидии, об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на софинансирование расходного обязательства субъекта Российской Федерации, с учетом установленного уровня софинансирования;

г) график перечисления субсидии в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, в отношении которой главным распорядителем является Федеральное агентство водных ресурсов;

д) график финансового обеспечения мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений и ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений;

е) значения показателей результативности предоставления субсидий;

ж) обязательство субъекта Российской Федерации о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;

з) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

и) перечень гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, с указанием мощности, сроков капитального ремонта и сметной стоимости;

к) обязательство о предоставлении отчетов об исполнении высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, и достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии;

л) порядок осуществления контроля за выполнением условий соглашения, в том числе сроков и порядка представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

м) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.

14. Форма соглашения утверждается Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

15. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.

16. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с условиями соглашения.

Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается Федеральным агентством водных ресурсов при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

17. Для получения субсидий с ограничениями по перечислению субъектам Российской Федерации необходимо представить в Федеральное агентство водных ресурсов документы, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил:

для гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, включенных в пообъектное распределение субсидий в соответствии с абзацем четвертым пункта 5 настоящих Правил, не позднее 1 мая 2012 г.;

для гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, включенных в пообъектное распределение субсидий в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящих Правил, не позднее 1 июня 2012 г.

В случае если субъектом Российской Федерации в указанные сроки не представлены указанные документы, субсидии подлежат перераспределению в соответствии с положениями, предусмотренными абзацами шестым - восьмым пункта 5 настоящих Правил.

18. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации представляют в Федеральное агентство водных ресурсов по формам и в сроки, которые установлены Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, отчеты:

о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) на осуществление мероприятий региональной программы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в целях, указанных в пункте 2 настоящих Правил;

о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий.

19. В случае несоблюдения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации условий предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном Министерством порядке. При этом Федеральное агентство водных ресурсов информирует уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин.

20. В случае если в ходе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) выявляется невозможность использования субсидии, высвобождающиеся средства могут быть перераспределены между субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидий, в соответствии с положениями, предусмотренными абзацами шестым - восьмым пункта 5 настоящих Правил. При этом принятие решения о перераспределении субсидий осуществляется не позднее 1 сентября 2012 г.

21. Не использованный на 1 января 2013 г. остаток субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

22. В соответствии с решением Федерального агентства водных ресурсов о наличии потребности в не использованном на начало 2013 года остатке субсидий расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, соответствующие целям предоставления субсидий, могут быть увеличены в установленном порядке на размер, не превышающий остатки субсидий.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

23. В случае если в 2011 году субъектом Российской Федерации не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидий, установленные соглашением, заключенным Федеральным агентством водных ресурсов с высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. N 392 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", их объем на 2012 год подлежит сокращению из расчета 0,5 процента объема субсидий за каждый процент недостижения каждого из установленных значений показателей результативности предоставления субсидий. При этом предельный объем сокращения субсидии не может превышать 20 процентов планового объема субсидий на 2012 год.

24. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает полноту и достоверность сведений, представляемых в Федеральное агентство водных ресурсов и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также несет ответственность за соблюдение условий предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае несоблюдения условий, предусмотренных настоящими Правилами и соглашением, соответствующие средства подлежат взысканию в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

26. Контроль за соблюдением уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Федеральным агентством водных ресурсов и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2016 N 464)

### Приложение

к Правилам предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

в 2012 году бюджетам субъектов

Российской Федерации

на осуществление капитального

ремонта гидротехнических сооружений,

находящихся в собственности

субъектов Российской Федерации,

муниципальной собственности,

и бесхозяйных гидротехнических

сооружений, а также на ликвидацию

бесхозяйных гидротехнических

сооружений в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ

СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2012 ГОДУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И БЕСХОЗЯЙНЫХ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЛИКВИДАЦИЮ

БЕСХОЗЯЙНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

1. Настоящая методика определяет порядок расчета значений оценочных показателей деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений для целей определения размера субсидии, предоставляемой бюджету субъекту Российской Федерации из федерального бюджета в 2012 году на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, бесхозяйных гидротехнических сооружений и ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений.

2. Для оценки деятельности субъекта Российской Федерации в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений используются следующие оценочные показатели:

- оценка i-го субъекта Российской Федерации по количеству гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации;

- оценка i-го субъекта Российской Федерации по доле гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации;

- оценка i-го субъекта Российской Федерации по доле гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, приводимых в нормативное состояние за счет средств бюджета i-го субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), в общем количестве гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, по i-му субъекту Российской Федерации;

- оценка i-го субъекта Российской Федерации по дополнительным показателям деятельности субъекта Российской Федерации.

3. Оценка i-го субъекта Российской Федерации по количеству гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, определяется по формуле:

,

где:

- значение показателя количества гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, по i-му субъекту Российской Федерации;

- минимальное значение показателя количества гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, по субъектам Российской Федерации;

- максимальное значение показателя количества гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, по субъектам Российской Федерации.

Значения показателей , ,  определяются по состоянию на 1 января 2011 г.

4. Оценка i-го субъекта Российской Федерации по доле гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации определяется исходя из отклонения значения показателя доли гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации от среднего значения по Российской Федерации, при этом значение оценки i-го субъекта Российской Федерации, предусмотренной абзацем вторым пункта 2 настоящей методики, принимается:

равным 2, если значение показателя доли гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации меньше среднего значения по Российской Федерации на 15 и более процентов;

равным 4, если отклонение показателя доли гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации составляет не более 15 процентов в большую или меньшую сторону от среднего значения по Российской Федерации;

равным 6, если отклонение показателя доли гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации в большую сторону от среднего значения по Российской Федерации составляет более 15 процентов, но не превышает 50 процентов;

равным 8, если отклонение показателя доли гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации в большую сторону от среднего значения по Российской Федерации составляет более 50 процентов, но не превышает 100 процентов;

равным 10, если значение показателя доли гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации более чем в 2 раза превышает среднее значение по Российской Федерации.

5. Оценка i-го субъекта Российской Федерации по доле гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, приводимых в нормативное состояние за счет средств бюджета i-го субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), в общем количестве гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, по i-му субъекту Российской Федерации определяется по формуле:

,

где:

- количество гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, ремонт и ликвидация которых осуществлялись в 2011 году за счет средств бюджета i-го субъекта Российской Федерации (местных бюджетов);

- количество гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, которые планируется осуществить в 2012 году за счет средств бюджета i-го субъекта Российской Федерации (местных бюджетов);

- общее количество гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории i-го субъекта Российской Федерации, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, по состоянию на 1 января 2011 г.

6. Оценка i-го субъекта Российской Федерации по дополнительным показателям деятельности субъекта Российской Федерации определяется по формуле:

,

где:

- оценка i-го субъекта Российской Федерации по наличию утвержденной региональной программы в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений;

- оценка i-го субъекта Российской Федерации по полноте включения гидротехнических сооружений в Российский регистр гидротехнических сооружений;

- оценка i-го субъекта Российской Федерации по степени исполнения условий соглашения между Федеральным агентством водных ресурсов и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий в 2010 году (далее - Соглашение).

7. Оценка i-го субъекта Российской Федерации по дополнительным показателям деятельности субъекта Российской Федерации осуществляется с учетом следующих условий:

а) значение оценки i-го субъекта Российской Федерации по наличию утвержденной региональной программы в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений принимается равным 4, если i-м субъектом Российской Федерации представлена утвержденная региональная программа безопасности гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений;

б) значение оценки i-го субъекта Российской Федерации по наличию утвержденной региональной программы в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений принимается равным 0, если i-м субъектом Российской Федерации утвержденная региональная программа безопасности гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений не представлена;

в) значение оценки i-го субъекта Российской Федерации по полноте включения гидротехнических сооружений в Российский регистр гидротехнических сооружений принимается равным 4, если i-м субъектом Российской Федерации гидротехнические сооружения включены в Российский регистр гидротехнических сооружений в полном объеме;

г) значение оценки i-го субъекта Российской Федерации по полноте включения гидротехнических сооружений в Российский регистр гидротехнических сооружений принимается равным 0, если по i-му субъекту Российской Федерации гидротехнические сооружения включены в Российский регистр гидротехнических сооружений не в полном объеме;

д) значение оценки i-го субъекта Российской Федерации по степени исполнения условий соглашения принимается равным 2, если i-м субъектом Российской Федерации условия соглашения в отношении уровня софинансирования мероприятий, сроков выполнения мероприятий и представления отчетов выполнены в полном объеме;

е) значение оценки i-го субъекта Российской Федерации по степени исполнения условий соглашения принимается равным 0, если i-м субъектом Российской Федерации условия соглашения в отношении уровня софинансирования мероприятий, сроков выполнения мероприятий и представления отчетов выполнены не в полном объеме.

## Приложение N 11

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

(ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ) СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ

от 19.09.2015 N 996, от 25.05.2016 N 464)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (далее соответственно - государственные программы, субсидии).

2. Субсидии предоставляются по следующим направлениям государственных программ, соответствующих целям и задачам федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (далее - Программа):

а) ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах Российской Федерации и повышение рациональности использования водных ресурсов, в частности:

строительство новых водохранилищ и реконструкция гидроузлов действующих водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличения водоотдачи в районах, испытывающих дефицит водных ресурсов (в том числе водохранилища сезонного и многолетнего регулирования стока);

строительство и реконструкция магистральных каналов и трактов водоподачи;

б) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения;

в) защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, в частности:

строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений;

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений.

3. Субсидии не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации по объектам капитального строительства, включенным в государственные программы.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) наличие утвержденной государственной программы, соответствующей целям и задачам Программы;

б) наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации по реализации государственных программ исходя из необходимости достижения установленных соглашением между Федеральным агентством водных ресурсов и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии (далее - соглашение) значений показателей результативности использования субсидии, но не менее чем в объеме, необходимом для обеспечения установленного для субъекта Российской Федерации уровня софинансирования расходного обязательства из федерального бюджета, определенного в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

5. Конкурсный отбор государственных программ, в том числе отбор допущенных к оценке проектов и мероприятий государственных программ, проводится ежегодно в соответствии с порядком, установленным Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

6. Государственные программы, представляемые субъектами Российской Федерации в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, должны отвечать следующим критериям:

а) соответствие государственной программы целям, задачам, целевым показателям и индикаторам Программы;

б) соответствие государственной программы направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;

в) обоснованность комплекса мероприятий государственной программы в части ресурсов, в том числе источников финансирования и сроков осуществления;

г) обеспечение результативности, а также социально-экономической и экологической эффективности реализации государственной программы.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения, ежегодно заключаемого по форме, утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

8. В соглашении предусматриваются:

а) сведения об органе, уполномоченном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на осуществление взаимодействия с Федеральным агентством водных ресурсов (далее - уполномоченный орган);

б) сведения о размере субсидии, условия ее предоставления и направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, сроки ее перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации;

в) целевое назначение субсидии, в том числе адресное распределение, с указанием сведений об объектах капитального строительства (мощность, сроки строительства и сметная стоимость);

г) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, связанного с реализацией государственных программ, с учетом уровня софинансирования, определяемого в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

д) обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации заключить соглашение с органом местного самоуправления в случае, если субсидия используется субъектом Российской Федерации на софинансирование мероприятий муниципальных программ в рамках реализации Программы;

е) реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации, на исполнение которого предоставляется субсидия;

ж) обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению бюджетной заявки на получение субсидии на очередной финансовый год;

з) сроки и порядок представления уполномоченным органом в Федеральное агентство водных ресурсов отчетности, в том числе о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением;

и) значения показателей результативности использования субсидии, соответствующие значениям показателей и индикаторов Программы, и обязательства по их достижению;

к) порядок осуществления контроля за соблюдением субъектом Российской Федерации условий соглашения;

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

м) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности использования субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и строительству объектов капитального строительства (далее - план-график строительных работ);

н) график перечисления субсидии;

о) план-график строительных работ;

п) обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по соблюдению плана-графика строительных работ.

9. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидий (Уi) определяется по формуле:

Уi = 0,7 / РБОi,

где:

0,7 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может быть установлен выше 90 процентов и ниже 10 процентов расходного обязательства.

Уровень софинансирования расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации, перечень которых в соответствии со статьей 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержден Министерством финансов Российской Федерации и в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, устанавливается в размере 95 процентов.

10. Субсидии предоставляются Федеральным агентством водных ресурсов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральному агентству водных ресурсов по направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил.

11. Размер субсидии по каждому направлению реализации государственной программы определяется по результатам конкурсного отбора допущенных к оценке проектов (мероприятий) государственных программ в составе заявок субъектов Российской Федерации, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - заявка).

12. Размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в текущем финансовом году (Сi), определяется по формуле:

,

где:

- размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил;

- размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году по направлению, предусмотренному абзацем вторым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил;

- размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году по направлению, предусмотренному абзацем третьим подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил;

- размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил.

13. Размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил (), определяется по формуле:

,

где:

- размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году на софинансирование продолжения и (или) завершения строительства, реконструкции переходящих объектов капитального строительства по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил;

- размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году на софинансирование отобранных проектов (мероприятий) по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил (далее - новые проекты по первому направлению).

14. Конкурсный отбор новых проектов по первому направлению осуществляется из числа допущенных к оценке в составе заявок новых проектов по первому направлению в порядке, устанавливаемом Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

15. Общий размер субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, распределяемый на конкурсной основе (), определяется по формуле:

,

где:

- общий размер субсидии на софинансирование капитальных вложений в рамках реализации государственных программ по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил;

- общий размер субсидии на софинансирование в очередном финансовом году переходящих объектов капитального строительства по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил.

16. Для каждого допущенного к оценке нового проекта по первому направлению производится расчет следующих оценочных показателей:

- оценочный показатель, равный отношению количества населения, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена, к объему средств федерального бюджета, запрашиваемых субъектом Российской Федерации на софинансирование нового проекта по первому направлению;

- оценочный показатель, равный отношению прироста полезной емкости водохранилища к объему средств федерального бюджета, запрашиваемых субъектом Российской Федерации на софинансирование нового проекта по первому направлению;

- оценочный показатель, равный отношению увеличения водоотдачи водохранилища к объему средств федерального бюджета, запрашиваемых субъектом Российской Федерации на софинансирование нового проекта по первому направлению;

- оценочный показатель, равный отношению прироста производительности магистральных каналов, трактов водоподачи к объему средств федерального бюджета, запрашиваемых субъектом Российской Федерации на софинансирование нового проекта по первому направлению;

- оценочный показатель, равный отношению сокращения потерь воды при транспортировке по магистральным каналам, трактам водоподачи к объему средств федерального бюджета, запрашиваемых субъектом Российской Федерации на софинансирование нового проекта по первому направлению;

- оценочный показатель, равный отношению количества населения, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена, к планируемым срокам реализации нового проекта по первому направлению;

- оценочный показатель, характеризующий высокую степень соответствия нового проекта по первому направлению приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации.

Показатель  принимается равным 1 в случае, если необходимость реализации соответствующего нового проекта по первому направлению находит отражение в поручениях Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

- оценочный показатель, характеризующий степень соответствия нового проекта по первому направлению приоритетным мероприятиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Показатель  принимается равным 1 в случае, если необходимость реализации соответствующего нового проекта по первому направлению обусловлена возникшей чрезвычайной ситуацией на данной территории.

Если новый проект по первому направлению не ранжируется по оценочным показателям , значение этих показателей для нового проекта принимается равным 0.

Объем средств федерального бюджета на софинансирование нового проекта по первому направлению для целей расчета значений оценочных показателей принимается равным объему средств, указанному в заявке за весь период его реализации (с учетом рассчитанного в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации).

17. Для каждого допущенного к оценке нового проекта по первому направлению производится расчет общего рейтинга () по формуле:

,

где:

- значения оценочных показателей нового проекта по первому направлению в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил;

- максимальные значения соответствующего оценочного показателя среди допущенных к оценке новых проектов по первому направлению;

- максимальное значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации;

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

18. Дробное значение общего рейтинга нового проекта по первому направлению округляется до 2 десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Все допущенные к оценке новые проекты по первому направлению ранжируются в порядке снижения значения их общего рейтинга.

Каждому новому проекту по первому направлению присваивается очередной порядковый номер, при этом порядковый номер 1 присваивается новому проекту по первому направлению с наибольшим значением общего рейтинга.

19. Софинансирование новых проектов по первому направлению с порядковыми номерами от 1 до n осуществляется в полном объеме, указанном в заявке в отношении такого нового проекта на очередной финансовый год. При этом n - порядковый номер нового проекта по первому направлению, софинансирование которого в очередном финансовом году за счет остатка субсидии, распределяемой на конкурсной основе, может быть осуществлено в полном объеме.

Софинансирование нового проекта по первому направлению, которому присвоен порядковый номер n + 1, осуществляется в объеме, равном остатку субсидии, распределяемой на конкурсной основе.

В случае если несколько новых проектов по первому направлению, следующих за новым проектом по первому направлению, которому присвоен порядковый номер n, имеют одинаковое значение общего рейтинга, софинансирование таких проектов осуществляется в пределах остатка субсидии пропорционально объему софинансирования этих проектов, указанному в заявках на очередной финансовый год.

20. Размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году по направлению, предусмотренному абзацем вторым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил (), определяется по формуле:

,

где:

- размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году на софинансирование продолжения и (или) завершения строительства, реконструкции переходящих объектов капитального строительства по направлению, предусмотренному абзацем вторым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил;

- размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году на софинансирование отобранных для софинансирования проектов (мероприятий) по направлению, предусмотренному абзацем вторым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил (далее - новые проекты по второму направлению).

21. Конкурсный отбор новых проектов по второму направлению осуществляется из числа допущенных к оценке в составе заявок новых проектов по второму направлению в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

22. Общий размер субсидии по направлению, предусмотренному абзацем вторым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, распределяемый на конкурсной основе (), определяется по формуле:

,

где:

- общий размер субсидии на софинансирование капитальных вложений в рамках реализации государственных программ по направлению, предусмотренному абзацем вторым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил;

- общий размер субсидии на софинансирование переходящих объектов в очередном финансовом году по указанному направлению.

Для каждого допущенного к оценке нового проекта по второму направлению производится расчет следующих оценочных показателей:

- оценочный показатель, равный отношению размера предотвращенного вероятного ущерба к размеру средств федерального бюджета, запрашиваемых субъектом Российской Федерации на софинансирование нового проекта по второму направлению;

- оценочный показатель, равный отношению численности защищенного населения к объему средств федерального бюджета, запрашиваемых субъектом Российской Федерации на софинансирование нового проекта по второму направлению;

- оценочный показатель, равный отношению протяженности построенного или реконструированного сооружения инженерной защиты к объему средств федерального бюджета, запрашиваемых субъектом Российской Федерации на софинансирование нового проекта по второму направлению;

- оценочный показатель, равный отношению размера предотвращенного вероятного ущерба к планируемым срокам реализации нового проекта по второму направлению;

- оценочный показатель, характеризующий высокую степень соответствия нового проекта по второму направлению приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации.

Показатель  принимается равным 1 в случае, если необходимость реализации соответствующего нового проекта по второму направлению находит отражение в поручениях Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

- оценочный показатель, характеризующий степень соответствия нового проекта по второму направлению приоритетным мероприятиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Показатель  принимается равным 1 в случае, если необходимость реализации соответствующего нового проекта по второму направлению обусловлена возникшей чрезвычайной ситуацией на данной территории.

Если новый проект по второму направлению не ранжируется по оценочным показателям , значение этих показателей для указанного нового проекта принимается равным 0.

23. Объем средств федерального бюджета на софинансирование нового проекта по второму направлению для целей расчета значений оценочных показателей принимается равным объему средств, указанному в заявке за весь период его реализации (с учетом рассчитанного в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации).

24. Расчет общего рейтинга () для каждого допущенного к оценке нового проекта по второму направлению производится по формуле:

,

где:

- значения оценочных показателей нового проекта по второму направлению в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил;

- максимальные значения соответствующего оценочного показателя среди допущенных к оценке новых проектов по второму направлению;

- максимальное значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации;

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

Дробное значение общего рейтинга нового проекта по второму направлению округляется до 2 десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Все допущенные к оценке новые проекты по второму направлению ранжируются в порядке снижения значения их общего рейтинга.

Каждому новому проекту по второму направлению присваивается очередной порядковый номер, при этом порядковый номер 1 присваивается новому проекту по второму направлению с наибольшим значением общего рейтинга.

25. Софинансирование нового проекта по второму направлению с порядковым номером от 1 до n осуществляется в полном объеме, указанном в заявке в отношении такого нового проекта на очередной финансовый год. При этом n - порядковый номер нового проекта по второму направлению, софинансирование которого в очередном финансовом году за счет остатка субсидии, распределяемой на конкурсной основе, может быть осуществлено в полном объеме.

Софинансирование нового проекта по второму направлению, которому присвоен порядковый номер n + 1, осуществляется в объеме, равном остатку субсидии, распределяемой на конкурсной основе.

В случае если несколько новых проектов по второму направлению, следующих за новым проектом по второму направлению, которому присвоен порядковый номер n, имеют одинаковое значение общего рейтинга, софинансирование таких проектов осуществляется в пределах остатка субсидии пропорционально объему софинансирования этих проектов, указанному в заявках на очередной финансовый год.

26. Размер субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году бюджету субъекта Российской Федерации по направлению, предусмотренному абзацем третьим подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил (), определяется по формуле:

,

где:

- размер субсидии, предоставляемой субъекту Российской Федерации на софинансирование переходящих объектов по направлению, предусмотренному абзацем третьим подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил;

- общий размер субсидии, предусмотренный в федеральном бюджете на очередной финансовый год на софинансирование проектов в рамках Программы по указанному направлению;

- общий размер субсидии на софинансирование переходящих объектов по указанному направлению;

- оценка деятельности органов исполнительной власти i-го субъекта Российской Федерации;

- сумма оценок деятельности органов исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации.

27. Оценка деятельности органов исполнительной власти i-го субъекта Российской Федерации () производится по формуле:

,

где:

- оценка i-го субъекта Российской Федерации по количеству гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации;

- оценка i-го субъекта Российской Федерации по доле гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации;

- оценка i-го субъекта Российской Федерации по доле гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, приводимых в нормативное состояние за счет средств бюджета i-го субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), в общем количестве гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, по i-му субъекту Российской Федерации;

- оценка i-го субъекта Российской Федерации по дополнительным показателям деятельности субъекта Российской Федерации;

- максимальное значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации;

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

28. Оценка i-го субъекта Российской Федерации по количеству гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации (), производится по формуле:

,

где:

- значение показателя количества гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, по i-му субъекту Российской Федерации;

- минимальное значение показателя количества гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, по субъектам Российской Федерации;

- максимальное значение показателя количества гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, по субъектам Российской Федерации.

Значения показателей , ,  определяются на основании заявок по состоянию на 1 января текущего финансового года.

29. Оценка i-го субъекта Российской Федерации по доле гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации осуществляется исходя из отклонения значения показателя доли гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации от среднего значения по Российской Федерации, рассчитанного на основании заявок, при этом значение  принимается:

равным 2, если значение показателя доли гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации меньше среднего значения по Российской Федерации на 15 и более процентов;

равным 4, если отклонение показателя доли гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации составляет не более 15 процентов в большую или меньшую сторону от среднего значения по Российской Федерации;

равным 6, если отклонение показателя доли гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации в большую сторону от среднего значения по Российской Федерации составляет более 15 процентов, но не превышает 50 процентов;

равным 8, если отклонение показателя доли гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации в большую сторону от среднего значения по Российской Федерации составляет более 50 процентов, но не превышает 100 процентов;

равным 10, если значение показателя доли гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, в общем количестве гидротехнических сооружений по i-му субъекту Российской Федерации более чем в 2 раза превышает среднее значение по Российской Федерации.

30. Оценка i-го субъекта Российской Федерации по доле гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, приводимых в нормативное состояние за счет средств бюджета i-го субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), в общем количестве гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, по i-му субъекту Российской Федерации () производится по формуле:

,

где:

- количество гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, ремонт и ликвидация которых осуществлялась в текущем финансовом году за счет средств бюджета i-го субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), в том числе с привлечением средств федерального бюджета;

- количество гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, которые планируется осуществить в очередном финансовом году за счет средств бюджета i-гo субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), в том числе с привлечением средств федерального бюджета;

- общее количество гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории i-го субъекта Российской Федерации, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, по состоянию на 1 января текущего финансового года.

31. Оценка i-го субъекта Российской Федерации по дополнительным показателям деятельности субъекта Российской Федерации производится по формуле:

,

где:

- оценка i-го субъекта Российской Федерации по полноте включения гидротехнических сооружений в Российский регистр гидротехнических сооружений;

- оценка i-го субъекта Российской Федерации по степени исполнения условий соглашения в истекшем финансовом году.

Оценка i-го субъекта Российской Федерации по дополнительным показателям деятельности субъекта Российской Федерации осуществляется с учетом следующих условий:

значение оценки i-го субъекта Российской Федерации по полноте включения гидротехнических сооружений в Российский регистр гидротехнических сооружений принимается равным 4, если i-м субъектом Российской Федерации гидротехнические сооружения включены в Российский регистр гидротехнических сооружений в полном объеме;

значение оценки i-го субъекта Российской Федерации по полноте включения гидротехнических сооружений в Российский регистр гидротехнических сооружений принимается равным 0, если i-м субъектом Российской Федерации гидротехнические сооружения включены в Российский регистр гидротехнических сооружений не в полном объеме;

значение оценки i-го субъекта Российской Федерации по степени исполнения условий соглашения принимается равным 2, если i-м субъектом Российской Федерации условия соглашения в отношении уровня софинансирования мероприятий, сроков выполнения мероприятий и предоставления отчетов выполнены в полном объеме;

значение оценки i-го субъекта Российской Федерации по степени исполнения условий соглашения принимается равным 0, если i-м субъектом Российской Федерации условия соглашения в отношении уровня софинансирования мероприятий, сроков выполнения мероприятий и предоставления отчетов выполнены не в полном объеме.

32. Размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта "2" настоящих Правил (), определяется по формуле:

,

где:

- размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году на софинансирование переходящих мероприятий по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил;

- размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году на софинансирование отобранных проектов (мероприятий) по указанному направлению (далее - новые проекты по четвертому направлению).

33. Конкурсный отбор новых проектов по четвертому направлению осуществляется из числа допущенных к оценке в составе заявок новых проектов по четвертому направлению в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

34. Общий размер субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил, распределяемый на конкурсной основе (), определяется по формуле:

,

где:

- общий размер субсидии, предусмотренной в федеральном бюджете на очередной финансовый год по направлению, указанному в подпункте "б" пункта 2 настоящих Правил;

- общий размер субсидии на софинансирование в очередном финансовом году переходящих проектов по указанному направлению.

35. Для каждого допущенного к оценке нового проекта по четвертому направлению производится расчет следующих оценочных показателей:

- оценочный показатель, равный отношению численности населения, проживающего в непосредственной близости к участку водного объекта, на котором планируется реализация нового проекта по четвертому направлению, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации нового проекта по четвертому направлению, к объему средств федерального бюджета, запрашиваемых субъектом Российской Федерации на софинансирование нового проекта по четвертому направлению;

- оценочный показатель, равный отношению объема выемки донных отложений к объему средств федерального бюджета, запрашиваемых субъектом Российской Федерации на софинансирование нового проекта по четвертому направлению;

- оценочный показатель, равный отношению протяженности работ в рамках нового проекта по четвертому направлению к объему средств федерального бюджета, запрашиваемых субъектом Российской Федерации на софинансирование нового проекта по четвертому направлению;

- оценочный показатель, равный отношению площади работ в рамках нового проекта по четвертому направлению к объему средств федерального бюджета, запрашиваемых субъектом Российской Федерации на софинансирование нового проекта по четвертому направлению;

- оценочный показатель, характеризующий высокую степень соответствия нового проекта по четвертому направлению приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации.

Показатель  принимается равным 1 в случае, если необходимость реализации соответствующего нового проекта по четвертому направлению находит отражение в поручениях Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

- оценочный показатель, характеризующий степень соответствия нового проекта по четвертому направлению приоритетным мероприятиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Показатель  принимается равным 1 в случае, если необходимость реализации соответствующего нового проекта по четвертому направлению обусловлена возникшей чрезвычайной ситуацией на данной территории.

Если новый проект по четвертому направлению не ранжируется по оценочным показателям , значение этих показателей для нового проекта по четвертому направлению принимается равным 0.

Объем средств федерального бюджета на софинансирование нового проекта по четвертому направлению для целей расчета значений оценочных показателей принимается равным объему средств, указанному в заявке в виде субсидии из федерального бюджета на софинансирование такого нового проекта за весь период его реализации (с учетом рассчитанного в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации).

36. Расчет общего рейтинга () для каждого допущенного к оценке нового проекта по четвертому направлению производится по формуле:

,

где:

- значения оценочных показателей нового проекта по четвертому направлению в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил;

- максимальные значения соответствующих оценочных показателей среди допущенных к оценке новых проектов по четвертому направлению;

- оценка нового проекта по четвертому направлению по классу качества воды на участке водного объекта, на котором планируется реализация нового проекта по четвертому направлению;

- оценка нового проекта по четвертому направлению по местоположению участка водного объекта, на котором планируется реализация нового проекта по четвертому направлению;

- оценка нового проекта по четвертому направлению по планируемому изменению качества воды на участке водного объекта, на котором планируется реализация нового проекта по четвертому направлению;

- оценка нового проекта по четвертому направлению по наличию иных мероприятий, осуществляемых вне рамок Программы и направленных на улучшение экологического состояния водного объекта, на котором планируется реализация нового проекта по четвертому направлению;

- максимальное значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации;

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

37. Значение оценки нового проекта по четвертому направлению по классу качества воды на участке водного объекта, на котором планируется реализация нового проекта по четвертому направлению (), принимается:

равным 10, если качество воды соответствует 5-му классу;

равным 5, если качество воды соответствует разрядам "в" или "г" 4-го класса;

равным 2, если качество воды соответствует разрядам "а" или "б" 4-го класса.

38. Значение оценки нового проекта по четвертому направлению по местоположению участка водного объекта, на котором планируется реализация нового проекта по четвертому направлению (), принимается:

равным 4, если участок водного объекта, на котором планируется проводить работы, расположен на расстоянии, не превышающем одну треть протяженности водного объекта от его истока;

равным 2, если участок водного объекта, на котором планируется проводить работы, расположен на расстоянии, не превышающем две трети протяженности водного объекта от его истока;

равным 0, если участок водного объекта, на котором планируется проводить работы, расположен на расстоянии, превышающем две трети протяженности водного объекта от его истока.

39. Значение оценки нового проекта по четвертому направлению по планируемому изменению качества воды на участке водного объекта, на котором планируется реализация нового проекта по четвертому направлению (), принимается:

равным 20, если плановая оценка класса качества воды в результате реализации проекта повысится на 5 и более разрядов;

равным 10, если плановая оценка класса качества воды в результате реализации нового проекта по четвертому направлению повысится на 4 - 5 разрядов;

равным 5, если плановая оценка класса качества воды в результате реализации нового проекта по четвертому направлению повысится на 2 - 3 разряда.

40. Значение оценки нового проекта по четвертому направлению по наличию иных мероприятий, осуществляемых вне рамок Программы и направленных на улучшение экологического состояния водного объекта, на котором планируется реализация нового проекта по четвертому направлению (), принимается:

равным 4, если такие мероприятия выполняются;

равным 0, если такие мероприятия не выполняются.

41. Дробное значение общего рейтинга нового проекта по четвертому направлению округляется до 2 десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Все допущенные к оценке новые проекты по четвертому направлению ранжируются в порядке снижения значения их общего рейтинга.

Каждому новому проекту по четвертому направлению присваивается очередной порядковый номер, при этом порядковый номер 1 присваивается новому проекту по четвертому направлению с наибольшим значением общего рейтинга.

42. Софинансирование новых проектов по четвертому направлению с порядковыми номерами от 1 до n осуществляется в полном объеме, указанном в заявке в отношении такого нового проекта по четвертому направлению на очередной финансовый год. При этом n - порядковый номер нового проекта по четвертому направлению, софинансирование которого в очередном финансовом году за счет остатка субсидии может быть осуществлено в полном объеме.

Софинансирование нового проекта по четвертому направлению, которому присвоен порядковый номер n + 1, осуществляется в объеме, равном остатку субсидии.

В случае если несколько новых проектов по четвертому направлению, следующих за новым проектом, которому присвоен порядковый номер n, имеют одинаковое значение общего рейтинга, софинансирование таких проектов осуществляется в пределах остатка субсидии пропорционально объему софинансирования этих проектов, указанному в заявках на очередной финансовый год.

43. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на реализацию государственной программы, не позволяет обеспечить установленный для субъекта Российской Федерации уровень софинансирования, то размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

44. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации на соответствующий финансовый год утверждается Правительством Российской Федерации.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) утверждается актом Федерального агентства водных ресурсов по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации.

45. Внесение субъектом Российской Федерации изменений в государственную программу субъекта, приводящих к изменению объемов финансирования и (или) показателей результативности государственной программы в части мероприятий, на которые предоставляются субсидии, подлежит согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством водных ресурсов.

46. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, имеющего право на получение субсидии, ежегодно представляет в Федеральное агентство водных ресурсов заявку о перечислении субсидии.

В заявке указываются потребность субъекта Российской Федерации в субсидии на соответствующий финансовый год и срок возникновения денежного обязательства субъекта Российской Федерации в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

Форма заявки, порядок и сроки ее представления, а также перечень прилагаемых к заявке документов устанавливаются Федеральным агентством водных ресурсов.

47. В случае если субъектом Российской Федерации в установленный срок не представлена заявка о перечислении субсидии в текущем финансовом году, средства, предусмотренные этому субъекту Российской Федерации в текущем финансовом году, перераспределяются между субъектами Российской Федерации, своевременно подавшими заявки и выполнившими условия предоставления субсидий в соответствии с настоящими Правилами.

48. Субъект Российской Федерации, не получивший субсидию в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 47 настоящих Правил, сохраняет право на получение субсидии в очередном финансовом году при выполнении условий, установленных настоящими Правилами.

49. В случае несоблюдения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации условий предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном Министерством порядке. При этом Федеральное агентство водных ресурсов информирует субъект Российской Федерации о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин.

В случае неустранения субъектом Российской Федерации допущенных нарушений условий предоставления субсидии в 30-дневный срок со дня выявления таких нарушений неиспользованный объем субсидии перераспределяется в установленном порядке между другими субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами.

В случае если в ходе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) выявляется невозможность использования субсидии в текущем финансовом году, высвобождающиеся средства могут быть перераспределены между субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

50. Уполномоченные органы субъектов Российской Федерации представляют в Федеральное агентство водных ресурсов отчеты о выполнении условий использования субсидий:

о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) на осуществление мероприятий государственной программы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и выполнении плана-графика строительных работ - ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

о достижении значений показателей результативности использования субсидий - каждое полугодие, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Федеральное агентство водных ресурсов направляет в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации сводный отчет об использовании субсидий.

Формы отчетности и сроки представления сводного отчета устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

51. Оценка результативности и эффективности использования субсидии осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством водных ресурсов исходя из достижения субъектом Российской Федерации значений показателей результативности использования субсидии по следующим направлениям государственных программ:

а) ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах Российской Федерации и повышение рациональности использования водных ресурсов (строительство новых водохранилищ и реконструкция гидроузлов действующих водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличения водоотдачи в районах, испытывающих дефицит водных ресурсов, строительство и реконструкция магистральных каналов и трактов водоподачи):

численность населения, проживающего на территории субъекта Российской Федерации в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения которого водными ресурсами повышена;

прирост полезной емкости водохранилищ и водохозяйственных систем;

увеличение водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных систем;

прирост производительности водохозяйственных систем;

сокращение потерь воды при транспортировке;

степень технической готовности объекта;

б) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения:

протяженность работ по данному направлению в рамках природоохранных мероприятий;

площадь работ по данному направлению в рамках природоохранных мероприятий;

объем выемки донных отложений в рамках природоохранных мероприятий;

численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, экологические условия проживания которого улучшены в результате выполнения природоохранных мероприятий;

класс качества воды на участке водного объекта, на котором планируется осуществление мероприятий;

доля выполненных работ по данному направлению в рамках природоохранных мероприятий;

в) строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений:

доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях;

доля подверженных негативному воздействию вод территорий, защищенных в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей площади подверженных негативному воздействию вод территорий;

доля построенных (реконструированных) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления в общей потребности в таких сооружениях;

протяженность построенных (реконструированных) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;

степень технической готовности объекта;

размер предотвращенного ущерба;

г) капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений:

доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных;

снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный;

снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный;

доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, приведенных в безопасное техническое состояние;

доля выполненных работ по данному направлению в рамках мероприятий;

размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный.

52. Показатели результативности использования субсидий и их значения устанавливаются для конкретного субъекта Российской Федерации при заключении соглашения на соответствующий год с учетом состава софинансируемых из федерального бюджета мероприятий государственной программы.

53. В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты установленные соглашением значения показателей результативности использования субсидии, объем субсидии, предоставляемой на текущий финансовый год, подлежит сокращению из расчета 0,5 процента объема субсидии за каждый процент недостижения каждого из установленных значений показателей результативности использования субсидии. При этом предельный объем сокращения субсидии не может превышать 20 процентов планового объема субсидии на текущий финансовый год.

Высвобождающийся объем субсидии перераспределяется между субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидии, в соответствии с настоящими Правилами.

54. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением по значениям показателей результативности использования субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (), рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

55. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

,

где  - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

56. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (), определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

,

где:

- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

- плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

.

57. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением по соблюдению графика выполнения мероприятий, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества, подлежит возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.

58. Основанием для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашением.

59. Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных субъекту Российской Федерации в соответствии с настоящими Правилами, а также о сроках возникновения денежного обязательства субъекта Российской Федерации в целях реализации мероприятий государственной программы учитывается Федеральным агентством водных ресурсов при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в бюджеты субъектов Российской Федерации.

60. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января текущего финансового года, осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

61. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В соответствии с решением Федерального агентства водных ресурсов о наличии потребности в не использованном на начало финансового года остатке субсидий расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, могут быть увеличены в установленном порядке на суммы, не превышающие остатка субсидий.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

62. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает полноту и достоверность сведений, представляемых в Федеральное агентство водных ресурсов и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также несет ответственность за соблюдение условий предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия на 15 августа текущего финансового года заключенного соглашения бюджетные ассигнования федерального бюджета на предоставление субсидий, предусмотренные на выполнение расходных обязательств Федерального агентства водных ресурсов на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии соответствующему субъекту Российской Федерации, утвержденному федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период или актом Правительства Российской Федерации, подлежат перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств других федеральных органов исполнительной власти путем внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, за исключением случаев, установленных отдельными решениями Президента Российской Федерации и (или) актами Правительства Российской Федерации.

Решения о перераспределении бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимаются в случае, если соответствующие соглашения не были заключены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

63. В случае несоблюдения условий, установленных настоящими Правилами, соответствующие средства подлежат взысканию в федеральный бюджет в рамках мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

64. Контроль за соблюдением уполномоченными органами условий предоставления субсидий осуществляется Федеральным агентством водных ресурсов и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2016 N 464)

## Приложение N 12

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В КРЕДИТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ

ОБОРОТНОГО И ПОВТОРНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КОМПЛЕКСОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 - 2020 ГОДАХ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления российским организациям (далее - организации) субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях (далее - банки) на финансирование инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений, завершение строительства и ввод в эксплуатацию которых планируются после 1 января 2012 г., в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (далее соответственно - кредиты, проекты, субсидии, Программа).

2. Предоставление субсидий осуществляется при условии соответствия проектов целям и задачам Программы.

Проекты должны обеспечивать реализацию организациями комплекса мероприятий, направленных на сокращение объема сброса загрязненных сточных вод и (или) повышение рациональности использования водных ресурсов.

Предоставление субсидий осуществляется в целях покрытия части расходов на уплату процентов по кредитам, произведенных с 1 января 2012 г.

3. Расходы инвестиционного характера, возникающие в ходе реализации проектов, включают в себя:

а) расходы на приобретение, сооружение, изготовление и доставку основных средств организаций, в том числе расходы на приобретение производственных помещений, оборудования и земельных участков для создания новых производственных мощностей, и доведение их до состояния, пригодного для использования;

б) расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов основных средств организаций, в том числе находящихся в долгосрочной аренде, и доведение их до состояния, пригодного для использования;

в) расходы на проектирование систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений, в том числе на опытно-конструкторские работы, разработку и доработку конструкторской и технологической документации и проведение испытаний;

г) расходы на проведение инженерных работ, связанных с проектированием, строительством, реконструкцией и модернизацией объектов основных средств организаций;

д) расходы на приобретение нематериальных активов, включая приобретение лицензий на определенные виды деятельности и выплату роялти;

е) расходы капитального характера, направленные на обеспечение выполнения норм промышленной и экологической безопасности;

ж) расходы на приобретение производственного оборудования, необходимого для реализации проекта, по договорам финансовой аренды (лизинга).

4. Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

5. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в целях обеспечения отбора организаций для предоставления субсидий создает комиссию по предоставлению субсидий (далее - комиссия).

6. Состав и регламент работы комиссии, порядок рассмотрения заявлений о предоставлении субсидии, а также форма договора о предоставлении субсидии утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

7. Отбор организаций для предоставления субсидий осуществляется комиссией на основе показателей эффективности реализации проектов, устанавливаемых Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

8. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации заключает с организацией, прошедшей отбор, договор о предоставлении субсидии в размере, определенном в соответствии с пунктом 14 или 15 настоящих Правил, на срок реализации Программы. В указанном договоре предусматриваются:

а) цели, условия и порядок предоставления субсидии;

б) сроки перечисления субсидии;

в) обязанность Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и органов государственного финансового контроля проводить проверки соблюдения организацией целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также согласие организации на проведение таких проверок;

г) порядок возврата субсидии или ее части в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и (или) органами государственного финансового контроля, факта нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами и договором о предоставлении субсидии;

д) перечень документов, предоставляемых получателем субсидии в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации для получения субсидии;

е) условия расторжения договора о предоставлении субсидии, включая условие одностороннего расторжения Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации указанного договора в случае неисполнения организацией в течение 12 месяцев реализации проекта ключевых событий, предусмотренных планом-графиком реализации проекта, а также в случае внесения изменений в бизнес-план проекта в части уменьшения объема инвестиций и (или) увеличения сроков реализации проекта более чем на 15 процентов;

ж) обязательство организации обеспечить целевые показатели результативности проекта, в том числе показатели эффективности реализации проекта, устанавливаемые Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

з) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

и) запрет на приобретение за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления субсидии, определенных нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии.

9. Для заключения договора о предоставлении субсидии организация представляет в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации заявление о заключении договора о предоставлении субсидии (в произвольной форме), подписанное руководителем организации, с приложением к нему следующих документов:

а) сопроводительное письмо с указанием реквизитов организации;

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке;

в) копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная банком;

г) копия уведомления об увеличении процентной ставки по кредиту в одностороннем порядке либо копия уведомления о необходимости заключения дополнительного соглашения и копия дополнительного соглашения об увеличении процентной ставки (в случае его подписания), заверенные банком;

д) выписки по ссудному счету, подтверждающие размер ссудной задолженности по кредиту, заверенные банком;

е) письмо о соответствии проектов целям и задачам Программы, указанным в пункте 2 настоящих Правил, заверенное руководителем и главным бухгалтером и скрепленное печатью организации;

ж) копия бизнес-плана проекта с планом-графиком реализации проекта, содержащим ключевые события его реализации, с указанием технических характеристик проекта и сведений о соответствии проекта показателям эффективности реализации проекта, установленным Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, заверенная руководителем организации.

10. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации регистрирует в порядке поступления документы, указанные в пункте 9 настоящих Правил, в специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства.

11. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассматривает в порядке поступления в 30-дневный срок документы, указанные в пункте 9 настоящих Правил, проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в них, и направляет их в комиссию для принятия решения о заключении договора о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия представленных документов требованиям пунктов 1 - 3 и 9 настоящих Правил и несоответствия назначения (указанного в кредитном договоре) привлекаемых средств, заявленного в бизнес-плане проекта, цели реализации проекта организации отказывается в заключении указанного договора, о чем Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в письменном форме уведомляет организацию.

12. Договоры о предоставлении субсидий заключаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации с учетом регистрации в порядке поступления заявок организаций в специальном журнале, указанном в пункте 10 настоящих Правил.

13. Организации может быть отказано в заключении договора о предоставлении субсидии в случае недостатка лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации в текущем финансовом году на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

14. Субсидии в целях покрытия части затрат на уплату процентов по кредитам, произведенных с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2015 г., предоставляются в размере трех четвертых ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в случае, если процентная ставка по кредиту, полученному в валюте Российской Федерации, больше или равна ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов по кредиту. В случае если процентная ставка по кредиту меньше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов по кредиту, возмещение осуществляется из расчета трех четвертых размера затрат организации на уплату процентов по кредиту.

Субсидии в целях покрытия части затрат на уплату процентов по кредитам, произведенных с 1 января 2016 г., предоставляются в размере 55 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации в случае, если процентная ставка по кредиту, полученному в валюте Российской Федерации, больше или равна ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов по кредиту. В случае если процентная ставка по кредиту меньше ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов по кредиту, возмещение осуществляется из расчета 55 процентов размера затрат организации на уплату процентов по кредиту.

15. Если организация получила кредит в иностранной валюте, субсидии предоставляются ежеквартально в рублях исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту.

Субсидии в целях покрытия части затрат на уплату процентов по кредитам, произведенных с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2015 г., предоставляются из расчета трех четвертых размера затрат организации на уплату процентов по кредиту, полученному в иностранной валюте, при этом максимальный размер субсидий не может превышать трех четвертых размера затрат организации на уплату процентов по кредиту, рассчитанного исходя из ставки по кредиту в размере 8 процентов годовых.

Субсидии в целях покрытия части затрат на уплату процентов по кредитам, произведенных с 1 января 2016 г., предоставляются из расчета 40 процентов затрат организации на уплату процентов по кредиту, полученному в иностранной валюте, при этом максимальный размер субсидий не может превышать 40 процентов размера затрат организации на уплату процентов по кредиту, рассчитанного исходя из ставки по кредиту в размере 10 процентов годовых.

16. Для получения субсидий организации не позднее 15-го числа второго месяца квартала представляют в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме согласно приложению N 1, а также следующие документы:

а) копия бизнес-плана проекта с планом-графиком реализации проекта, содержащим ключевые события его реализации, с указанием технических характеристик проекта и сведений о соответствии проекта показателям эффективности реализации проекта, установленным Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, заверенная руководителем организации (представляется при первичной подаче документов);

б) копии договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенных в соответствии с утвержденным организацией бизнес-планом проекта, и (или) копия отчетной документации проекта;

в) копия кредитного договора с графиком погашения кредита и процентов по нему, заверенная банком;

г) выписки по счету организации, подтверждающие получение и погашение кредита, и копии документов, подтверждающих уплату организацией начисленных процентов за пользование кредитом, заверенные банком;

д) заверенные руководителем организации копии платежных документов, подтверждающих использование кредита на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил;

е) расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в валюте Российской Федерации, согласно приложениям N 2 или 3 и (или) расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в иностранной валюте, согласно приложениям N 4 или 5;

ж) справка, подтверждающая соотнесение полученных кредитных средств с осуществленными расходами, по форме согласно приложению N 6, подписанная уполномоченными лицами и скрепленная печатью организации (при наличии печати);

з) копии бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа;

и) справка налогового органа о состоянии расчетов организации по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до регистрации заявления Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

к) справка, подписанная руководителем организации, подтверждающая отсутствие у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, оформленная не ранее чем за 30 дней до регистрации заявления Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, если иной срок не установлен бюджетным законодательством Российской Федерации;

л) справка о получении организацией начиная с 1 января 2011 г. субсидии в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о целевом назначении субсидии;

м) сведения о банковских реквизитах и расчетных счетах организации, подписанные уполномоченными лицами организации и скрепленные печатью организации (при наличии печати);

н) сведения о проекте по форме согласно приложению N 7.

17. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

а) регистрирует представленные организациями заявления и прилагаемые к ним документы в порядке их поступления в специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства;

б) проверяет правильность оформления и комплектность документов, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил, а также полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

в) проверяет проекты на соответствие расходов инвестиционного характера, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.

18. Основаниями для отказа организации в предоставлении субсидии являются:

а) некомплектность документов, представленных в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил;

б) недостоверность сведений, указанных в документах, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил;

в) наличие в составе расчета расходов, не указанных в пункте 3 настоящих Правил;

г) установление факта неисполнения организацией бизнес-плана и (или) плана-графика реализации проекта, включая ключевые события его реализации;

д) получение организацией начиная с 1 января 2012 г. субсидии в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил;

е) недостаток лимита бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации на цели, указанные в пунктах 1 и 2 настоящих Правил.

19. Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии или о мотивированном отказе в ее предоставлении не позднее 15-го числа последнего месяца квартала.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации уведомляет в письменной форме о таком решении организацию в 10-дневный срок со дня оформления соответствующего решения Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

20. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации перечисляет в установленном порядке субсидии на расчетные счета организаций, если иное не предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. В случае внесения изменений в документы, указанные в подпунктах "а - г" и "ж" пункта 9 настоящих Правил, организация в течение 10 дней со дня внесения этих изменений обязана уведомить об этом Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в течение 30 дней со дня получения такого уведомления принимает решение о внесении соответствующих изменений в договор о предоставлении субсидии либо о необходимости прекращения действия этого договора.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации направляет организации проект соответствующего дополнительного договора либо уведомление о прекращении действия договора о предоставлении субсидии.

22. В целях формирования прогноза кассовых выплат из федерального бюджета организации представляют не позднее 5-го июня и 5-го декабря в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации сведения о потребности в субсидиях на ближайшие 12 месяцев.

Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

23. Организация представляет в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации не позднее 30 дней со дня сдачи годовой бухгалтерской отчетности за календарный год, в котором была использована субсидия, отчет об использовании субсидии по форме, установленной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

24. В случае нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами, соответствующие средства подлежат возврату в федеральный бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации или органа государственного финансового контроля.

25. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и (или) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

### Приложение N 1

к Правилам предоставления

из федерального бюджета

российским организациям субсидий

на возмещение части затрат

на уплату процентов по кредитам,

полученным в кредитных

организациях на осуществление

инвестиционных проектов

по строительству, реконструкции

и модернизации систем оборотного

и повторно-последовательного

водоснабжения и комплексов

очистных сооружений в рамках

реализации федеральной целевой

программы "Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

(форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат

на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

организациях на осуществление инвестиционных проектов

по строительству, реконструкции и модернизации систем

оборотного и повторно-последовательного водоснабжения

и комплексов очистных сооружений

___________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименования организации с указанием

ее организационно-правовой формы и местонахождения)

1. Наименование проекта ___________________________________________________

2. Вид проекта ____________________________________________________________

3. Соответствие проекта целевому назначению субсидии ______________________

___________________________________________________________________________

(объекты, предполагаемые к созданию, реконструкции, модернизации

в ходе реализации проекта)

4. Основные ожидаемые результаты реализации проекта _______________________

___________________________________________________________________________

5.  Общий  размер  средств, необходимых для реализации проекта, в том числе

собственные средства организации и заемные средства (с указанием источников

получения), _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________    ______________    _________________

(подпись руководителя организации)        (ф.и.о.)        (телефон/факс)

____________________________________    ______________    _________________

(должность контактного лица)           (ф.и.о.)        (телефон/факс)

М.П.                                             "__" _____________ 20__ г.

### Приложение N 2

к Правилам предоставления

из федерального бюджета

российским организациям субсидий

на возмещение части затрат

на уплату процентов по кредитам,

полученным в кредитных

организациях на осуществление

инвестиционных проектов

по строительству, реконструкции

и модернизации систем оборотного

и повторно-последовательного

водоснабжения и комплексов

очистных сооружений в рамках

реализации федеральной целевой

программы "Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

(форма)

РАСЧЕТ

размера субсидии на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам, полученным в валюте Российской

Федерации на осуществление инвестиционных проектов

по строительству, реконструкции и модернизации систем

оборотного и повторно-последовательного водоснабжения

и комплексов очистных сооружений

Кредит получен ____________________________________________________________

(полное наименование организации)

ИНН _______________________________________________________________________

КПП _______________________________________________________________________

Расчетный счет ____________________________________________________________

Наименование банка ________________________________________________________

БИК ___________ корреспондентский счет ____________________________________

Код вида деятельности организации по ОКВЭД (ОКВЭД2) <*> ___________________

Цель кредита ______________________________________________________________

Кредитный договор N _______________ от "__" _______________________ 20__ г.

в _________________________________________________________________________

(наименование банка)

с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

1. Дата предоставления кредита ____________________________________________

2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________

3. Сумма полученного кредита __________________________ рублей

4. Период времени, за который предоставляется субсидия:

с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

5. Расчет размера субсидии ________________________________________________

| Остаток ссудной задолженности, исходя из которой рассчитывается субсидия | Количество дней пользования кредитом в расчетном периоде | Процентная ставка по кредиту | Ставка рефинансирования Банка России на дату уплаты процентов по кредиту | Размер субсидии по процентной ставке по кредиту (рублей) (графа 1 x графа 2 x графа 3 x 3) / (4 x 100 x 365) | Размер субсидии по ставке рефинансирования Банка России (рублей) (графа 1 x графа 2 x графа 4 x 3) / (4 x 100 x 365) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Размер   субсидии   (минимальная  величина,  взятая   из   граф   5   и  6)

__________________________ рублей.

Руководитель организации ______________             _______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер        ______________             _______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.                                                "__" __________ 20__ г.

--------------------------------

<*> Указывается код вида экономической деятельности, присвоенный организации на дату подачи заявления о предоставлении субсидии.

### Приложение N 3

к Правилам предоставления

из федерального бюджета

российским организациям субсидий

на возмещение части затрат

на уплату процентов по кредитам,

полученным в кредитных

организациях на осуществление

инвестиционных проектов

по строительству, реконструкции

и модернизации систем оборотного

и повторно-последовательного

водоснабжения и комплексов

очистных сооружений в рамках

реализации федеральной целевой

программы "Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

(форма)

РАСЧЕТ

размера субсидии на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам, полученным в валюте Российской

Федерации на осуществление инвестиционных проектов

по строительству, реконструкции и модернизации систем

оборотного и повторно-последовательного водоснабжения

и комплексов очистных сооружений

Кредит получен ____________________________________________________________

(полное наименование организации)

ИНН _______________________________________________________________________

КПП _______________________________________________________________________

Расчетный счет ____________________________________________________________

Наименование банка ________________________________________________________

БИК ___________ корреспондентский счет ____________________________________

Код вида деятельности организации по ОКВЭД (ОКВЭД2) <*> ___________________

Цель кредита ______________________________________________________________

Кредитный договор N __________________ от "__" ____________________ 20__ г.

в _________________________________________________________________________

(наименование банка)

с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

1. Дата предоставления кредита ____________________________________________

2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________

3. Сумма полученного кредита ___________________________ рублей

4. Период времени, за который предоставляется субсидия:

с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

5. Расчет размера субсидии ________________________________________________

| Остаток ссудной задолженности, исходя из которой рассчитывается субсидия | Количество дней пользования кредитом в расчетном периоде | Процентная ставка по кредиту | Ключевая ставка Банка России на дату уплаты процентов по кредиту | Размер субсидии по процентной ставке по кредиту (рублей) (графа 1 x графа 2 x графа 3 x 0,55) / (100 x 365) | Размер субсидии по ключевой ставке Банка России (рублей) (графа 1 x графа 2 x графа 4 x 0,55) / (100 x 365) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Размер  субсидии  (минимальная   величина,   взятая   из   граф   5   и  6)

__________________________ рублей.

Руководитель организации ______________             _______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер        ______________             _______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.                                                "__" __________ 20__ г.

--------------------------------

<*> Указывается код вида экономической деятельности, присвоенный организации на дату подачи заявления о предоставлении субсидии.

### Приложение N 4

к Правилам предоставления

из федерального бюджета

российским организациям субсидий

на возмещение части затрат

на уплату процентов по кредитам,

полученным в кредитных

организациях на осуществление

инвестиционных проектов

по строительству, реконструкции

и модернизации систем оборотного

и повторно-последовательного

водоснабжения и комплексов

очистных сооружений в рамках

реализации федеральной целевой

программы "Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

(форма)

РАСЧЕТ

размера субсидии на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам, полученным в иностранной валюте

на осуществление инвестиционных проектов по строительству,

реконструкции и модернизации систем оборотного

и повторно-последовательного водоснабжения

и комплексов очистных сооружений

Кредит получен ____________________________________________________________

(полное наименование организации)

ИНН _______________________________________________________________________

КПП _______________________________________________________________________

Расчетный счет ____________________________________________________________

Наименование банка ________________________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

Корреспондентский счет ____________________________________________________

Код вида деятельности организации по ОКВЭД (ОКВЭД2) <*> ___________________

Цель кредита ______________________________________________________________

Кредитный договор N _______________ от "__" _______________________ 20__ г.

в _________________________________________________________________________

(наименование банка)

с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

1. Дата предоставления кредита ____________________________________________

2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________

3. Сумма полученного кредита ______________________________________________

4. Период времени, за который предоставляется субсидия:

с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

5. Расчет размера субсидии ________________________________________________

| Остаток ссудной задолженности, исходя из которой рассчитывается субсидия | Количество дней пользования кредитом в расчетном периоде | Процентная ставка по кредиту | Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату уплаты организацией процентов по кредиту | Размер субсидии по процентной ставке по кредиту (рублей) (графа 1 x графа 2 x графа 4 x графа 3 x 3) / (4 x 100 x 365) | Размер субсидии по ставке 8% (рублей) (графа 1 x графа 2 x графа 4 x 8 x 3) / (4 x 100 x 365) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Размер  субсидии   (минимальная   величина,   взятая   из   граф   5  и  6)

__________________________ рублей.

Руководитель организации ______________             _______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер        ______________             _______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.                                                "__" __________ 20__ г.

--------------------------------

<*> Указывается код вида экономической деятельности, присвоенный организации на дату подачи заявления о предоставлении субсидии.

### Приложение N 5

к Правилам предоставления

из федерального бюджета

российским организациям субсидий

на возмещение части затрат

на уплату процентов по кредитам,

полученным в кредитных

организациях на осуществление

инвестиционных проектов

по строительству, реконструкции

и модернизации систем оборотного

и повторно-последовательного

водоснабжения и комплексов

очистных сооружений в рамках

реализации федеральной целевой

программы "Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

(форма)

РАСЧЕТ

размера субсидии на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам, полученным в иностранной валюте

на осуществление инвестиционных проектов по строительству,

реконструкции и модернизации систем оборотного

и повторно-последовательного водоснабжения

и комплексов очистных сооружений

Кредит получен ____________________________________________________________

(полное наименование организации)

ИНН _______________________________________________________________________

КПП _______________________________________________________________________

Расчетный счет ____________________________________________________________

Наименование банка ________________________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

Корреспондентский счет ____________________________________________________

Код вида деятельности организации по ОКВЭД (ОКВЭД2) <*> ___________________

Цель кредита ______________________________________________________________

Кредитный договор N _________________ от "__" _____________________ 20__ г.

в _________________________________________________________________________

(наименование банка)

с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

1. Дата предоставления кредита ____________________________________________

2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________

3. Сумма полученного кредита ______________________________________________

4. Период времени, за который предоставляется субсидия:

с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

5. Расчет размера субсидии ________________________________________________

| Остаток ссудной задолженности, исходя из которой рассчитывается субсидия | Количество дней пользования кредитом в расчетном периоде | Процентная ставка по кредиту | Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату уплаты организацией процентов по кредиту | Размер субсидии по процентной ставке по кредиту (рублей) (графа 1 x графа 2 x графа 4 x графа 3 x 0,4) / (100 x 365) | Размер субсидии по ставке 10% (рублей) (графа 1 x графа 2 x графа 4 x 10 x 0,4) / (100 x 365) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Размер   субсидии   (минимальная  величина,   взятая  из   граф   5   и  6)

__________________________ рублей.

Руководитель организации ______________             _______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер        ______________             _______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.                                                "__" __________ 20__ г.

--------------------------------

<*> Указывается код вида экономической деятельности, присвоенный организации на дату подачи заявления о предоставлении субсидии.

### Приложение N 6

к Правилам предоставления

из федерального бюджета

российским организациям субсидий

на возмещение части затрат

на уплату процентов по кредитам,

полученным в кредитных

организациях на осуществление

инвестиционных проектов

по строительству, реконструкции

и модернизации систем оборотного

и повторно-последовательного

водоснабжения и комплексов

очистных сооружений в рамках

реализации федеральной целевой

программы "Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

(форма)

СПРАВКА,

подтверждающая соотнесение полученных кредитных

средств с осуществленными расходами

| Наименование банка-кредитора | Кредит (в валюте предоставления кредита) |  |  |  |  |  |  |  | Субсидии (тыс. рублей) |  | Целевое использование кредита (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер кредитного договора | дата кредитного договора | сумма - всего | в том числе планируемый на инвестиционный и (или) инновационный проект | дата получения кредита | срок погашения кредита | сумма средств, поступивших по платежным поручениям банка | сумма текущей задолженности по кредиту | период | рассчитанная сумма субсидии | наименование инвестиционного проекта | вид расходов <*> | сумма фактически произведенных выплат на основании платежных документов |

Руководитель организации ______________             _______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер        ______________             _______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.                                                "__" __________ 20__ г.

--------------------------------

<*> Указывается вид расходов в соответствии с пунктом 3 Правил предоставления из федерального бюджета российским организациям субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах".

### Приложение N 7

к Правилам предоставления

из федерального бюджета

российским организациям субсидий

на возмещение части затрат

на уплату процентов по кредитам,

полученным в кредитных

организациях на осуществление

инвестиционных проектов

по строительству, реконструкции

и модернизации систем оборотного

и повторно-последовательного

водоснабжения и комплексов

очистных сооружений в рамках

реализации федеральной целевой

программы "Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

(форма)

СВЕДЕНИЯ

об инвестиционном проекте по строительству,

реконструкции и модернизации систем оборотного

и повторно-последовательного водоснабжения

и комплексов очистных сооружений

|  | Сведения |
| --- | --- |
| Полное наименование организации |  |
| Наименование проекта |  |
| Местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции, модернизации) в рамках проекта (субъект Российской Федерации, район (муниципальное образование, населенный пункт) |  |
| Дата начала работ по строительству (реконструкции, модернизации) объекта в рамках проекта (день, месяц, год) |  |
| Дата завершения работ (ввода в эксплуатацию объекта) в рамках проекта (по незавершенным проектам - планируемая, по завершенным - фактическая) (день, месяц, год) |  |
| Доля принятых на очистку сточных вод от населения, в общем объеме сточных вод, принятых на очистку, процентов (за год, предшествующий дате подачи заявления) |  |
| Сведения о финансировании проекта |  |
| Общий объем расходов инвестиционного характера (за весь период реализации проекта) <1>, тыс. рублей - всего |  |
| в том числе по годам реализации проекта <2>: |  |
| 20__ год: за счет собственных средств организации, тыс. рублей за счет привлеченных кредитных средств, тыс. рублей за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), тыс. рублей |  |
| 20__ год: за счет собственных средств организации, тыс. рублей за счет привлеченных кредитных средств, тыс. рублей за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), тыс. рублей |  |
| ... |  |
| Фактически оплаченные (с учетом авансов) расходы инвестиционного характера на начало квартала, в котором подано заявление о предоставлении субсидии (нарастающим итогом с начала реализации проекта), тыс. рублей - всего |  |
| в том числе: за счет собственных средств организации, тыс. рублей за счет привлеченных кредитных средств, тыс. рублей за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), тыс. рублей |  |
| Общий объем освоенных (принятых по актам сдачи-приемки) инвестиций на начало квартала, в котором подано заявление о предоставлении субсидии (нарастающим итогом с начала реализации проекта), тыс. рублей |  |
| Показатели результативности проекта |  |
| Прирост мощности, тыс. куб. м/год |  |
| Сокращение объема сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод <2>, тыс. куб. м/год |  |
| Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса сточных вод, подлежащих очистке, до реализации проекта, процентов |  |
| Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса сточных вод, подлежащих очистке, после завершения реализации проекта <2>, процентов |  |
| Сокращение сброса загрязняющих веществ по видам (указать название вещества и единицу измерения) <3> |  |
| вещество 1 вещество 2 вещество n |  |
| Экономия водных ресурсов (сокращение изъятия воды) <4>, тыс. куб. м/год |  |
| Изменение прочих технических параметров, характеризующих результаты реализации проекта |  |
| Ожидаемый эффект от реализации проекта (описание, краткая качественная характеристика) |  |

Руководитель организации ______________             _______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.                                                "__" __________ 20__ г.

--------------------------------

<1> Указывается общий объем расходов инвестиционного характера на реализацию проекта в соответствии с пунктом 3 Правил предоставления из федерального бюджета российским организациям субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах".

<2> Заполняется для инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации комплексов очистных сооружений.

<3> Перечислить не более 10 основных по массе (токсичности) загрязняющих веществ.

<4> Заполняется для инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения.

## Приложение N 13

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2012 - 2020 ГОДАХ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.11.2014 N 1224,

от 13.08.2016 N 794)

1. Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (далее - Программа).

Эффективность Программы характеризуется социально-экономическими и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности расходования средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

2. Эффективность реализации Программы исходя из ее целей определяется степенью достижения результатов при решении следующих задач:

а) ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах Российской Федерации;

б) повышение рациональности использования водных ресурсов;

в) сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

г) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению;

д) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

е) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты.

3. Оценка эффективности реализации Программы включает следующие аспекты:

оценка социально-экономического и экологического эффекта хода реализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с ее целями и задачами;

оценка эффективности расходов по направлениям использования средств федерального бюджета.

4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, который выражается:

а) в росте объемов производства российских предприятий машиностроения и строительной отрасли за счет увеличения природоохранной инвестиционной активности в жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности;

б) в повышении энергоэффективности российской экономики за счет сокращения водоемкости производства и снижения непроизводительных потерь водных ресурсов;

в) в повышении защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации комплекса мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты и повышения качества гидрологических прогнозов в результате модернизации и технического переоснащения государственной наблюдательной сети.

5. Экологический эффект Программы выражается в снижении негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации системы мероприятий Программы, что обусловливает:

а) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения;

б) развитие сферы услуг в области водного туризма и рекреации за счет значительного сокращения уровня негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

в) повышение качества водных ресурсов, обеспечение комфортной среды обитания водных биологических ресурсов и сохранение видового биологического разнообразия.

6. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий Программы, определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, что показатели и индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку эффективности Программы рекомендуется проводить по итогам финансового года.

Социально-экономический и экологический эффект хода реализации Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на момент окончания Программы соответствует социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации.

7. Эффективность хода реализации Программы оценивается на основе системы целевых показателей и индикаторов, характеризующих непосредственный и конечный результат ее осуществления при плановых объемах и источниках финансирования.

8. Показатели непосредственного результата Программы характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий Программы. В качестве показателей непосредственного результата Программы используются следующие абсолютные целевые показатели, соответствующие направлениям реализации Программы, целям и задачам Программы:

а) количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения для повышения их водоотдачи (единиц);

б) численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (млн. человек);

в) количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети (единиц);

г) количество проектов по строительству (реконструкции) комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, реализованных с помощью механизма субсидирования процентных ставок по кредитам (единиц);

д) протяженность водных объектов, экологическое состояние которых восстановлено (километров);

е) протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (километров);

ж) количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (единиц).

9. Показатели конечного результата выполнения Программы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог деятельности по направлениям Программы и полученные социальные эффекты в рамках отдельных направлений Программы и Программы в целом. В качестве показателей конечного результата используются следующие относительные целевые показатели:

а) доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке (процентов);

б) доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (процентов);

в) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (процентов);

г) доля модернизированных и новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в общей потребности гидрологических постов и лабораторий (процентов);

д) доля просвещенного и информированного населения по вопросам использования и охраны водных объектов (процентов).

(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 N 794)

10. Расчет целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 2 к Программе.

11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы, а также по окончании ее реализации.

Система целевых показателей и индикаторов Программы позволяет в течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и Программы в целом с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.

Эффективность хода реализации Программы в рамках отдельных мероприятий и (или) территорий оценивается на основе значений показателей непосредственных результатов исходя из состава мероприятий, подлежащих осуществлению в отчетном году в соответствии с перечнем мероприятий Программы за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы, утвержденным в соответствии с порядком, установленным Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается на основе целевых показателей и индикаторов непосредственных и конечных результатов Программы, утвержденных на отчетный год.

12. Показатель эффективности хода реализации отдельных направлений Программы оценивается по i-му целевому показателю путем сравнения фактически достигнутого значения с его целевым значением и определяется по формуле:

Эi = Xфi / Xпi x 100%,

где:

Xфi - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам отчетного года;

Xпi - целевое значение индикатора i-го целевого показателя Программы.

В случае если показатель эффективности хода реализации отдельных направлений Программы по i-му целевому показателю больше или равен 100 процентам, то реальное состояние реализации Программы на конец отчетного года выше запланированного уровня. Значение показателя эффективности хода реализации отдельных направлений Программы по i-му целевому показателю меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации Программы от планового уровня.

13. Интегральный показатель эффективности хода реализации Программы определяется по формуле:

,

где:

n - количество целевых показателей реализации Программы.

В случае если интегральный показатель эффективности хода реализации Программы больше или равен 100 процентам, то реальное состояние хода реализации Программы на конец отчетного года выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффективности хода реализации Программы меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации Программы от планового уровня.

14. Эффективность расходования средств федерального бюджета, направленных на реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования.

Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность бюджетных расходов оценивается по следующим направлениям использования средств федерального бюджета:

реализация инвестиционных проектов, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 N 1224)

реализация мероприятий по направлению, касающемуся прочих нужд.

15. Эффективность расходования средств федерального бюджета характеризуется следующими группами показателей:

а) степень соответствия фактического и планового уровня использования средств федерального бюджета;

б) степень исполнения плана по реализации мероприятий Программы;

в) степень достижения целей и решения задач Программы.

16. Степень соответствия фактического и планового уровня использования средств федерального бюджета характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями.

17. Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:

полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы;

достижение запланированных результатов мероприятий Программы.

Для выявления степени исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и результатов реализации мероприятий с запланированными мероприятиями.

18. Степень достижения целей и решения задач Программы оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов Программы по всем целевым показателям, характеризующим эффективность ее реализации.

Для выявления степени достижения результатов Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода реализации Программы, предусмотренного пунктом 13 настоящей методики.

Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования федерального бюджета.

19. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается государственным заказчиком - координатором Программы на основании отчетов о результатах реализации мероприятий Программы, представленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральным агентством водных ресурсов, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральным агентством по рыболовству и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

20. Отчет о результатах реализации мероприятий Программы включает следующую информацию:

а) сведения о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

б) сведения о наличии, об объемах и о состоянии незавершенного строительства;

в) уровень достижения целевых показателей и индикаторов реализации мероприятий Программы;

г) данные о фактических объемах и целевом использовании привлеченных средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников;

д) сведения о результативности прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 N 1224)

е) сведения о причинах невыполнения мероприятий Программы и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений в реализации Программы.

21. Представление отчетов осуществляется в срок и по формам, которые утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

22. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается:

по реализации Программы в целом;

по каждому из направлений Программы;

по каждому из направлений использования средств федерального бюджета (реализация инвестиционных проектов, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, реализация мероприятий по направлению, касающемуся прочих нужд);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 N 1224)

по мероприятиям, осуществляемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральным агентством водных ресурсов, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Федеральным агентством по рыболовству;

по мероприятиям региональных целевых программ, осуществляемым субъектами Российской Федерации с использованием субсидий из федерального бюджета.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на этот год по указанным направлениям производятся анализ и аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году;

исполнения плана реализации Программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

На основе проведенного анализа Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с ответственными за реализацию Программы Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральным агентством водных ресурсов, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральным агентством по рыболовству и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода реализации Программы.