## Slide 1
«Актуальные вопросы по организации и проведению в 2018 году плановых и внеплановых проверок использования средств из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог, а также на обеспечение дорожной деятельности, и использования средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Докладчик: начальник Контрольно-ревизионного управления в сфере развития экономики А.А. Максимов
г. Геленджик 2018 год

## Slide 2
Особенности контрольного мероприятия, делающие его уникальным:
Территориальный охват по всем субъектам Российской Федерации
Программа включает в себя 6 подпрограмм и ФЦП
Проверка охватывает 3 подпрограммы и объем проверяемых средств составляет более 1 трл рублей
Проверка ГРБСа- Росавтодора, подведомственных Росавтодору ФКУ, а также привлечение к участию ФКУ «ЦОКР»
Осуществление дифференцации ТОФК в зависимости от наличия экспертизы и видов ее проведения
Планирование к проведению экспертиз в более 50 субъектов РФ ( Федеральным казначейством такой охват субъектов производится впервые)
Проведение экспертиз в зависимости от выполненных и оказанных услуг (варьируется от сметной до материаловедческой)
элементы экспертно-аналитического мероприятия
участие всех субъектов
Подготовка обобщенного доклада в Минфин России не только в части эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы, а также в части оценки показателей результативности Программы
Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы», на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, а также на обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

## Slide 3
3
Контрольные мероприятия
Механизм реализации функции внутреннего государственного финансового контроля через проведение контрольного мероприятия
Система
Процесс
Процедуры регламенты
коммуникации
Инструменты

## Slide 4
Объекты управления
Управление проверкой как процессом
Планирование – предполагает решение о том, какие должны быть достигнуты цели и что делать для их достижения
Организация – структуризация внутренних элементов с целью выполнения планов и достижения поставленных целей (определение исполнителей, делегирование функций и т.д.)
Реализация – проведение проверки
Мотивация – создание в среде исполнителей внутренних побуждений к действиям, направленным на эффективное достижение целей
Контроль – процесс обеспечения достижения поставленных целей и корректировка действий

## Slide 5
Методология управления (совокупность целей, задач, принципов, процедур, нормативных документов и регламентов, методов и средств)
Процесс управления (разработка и реализация управленческих решений, формирование системы коммуникаций )
Структура управления (система связей между субъектами и объектами управления )
Техника управления (организационная инфраструктура, информационные системы)
Компоненты системы управления

## Slide 6
Центральный аппарат ФК
УФК
ФКУ «ЦОКР»
Объекты контроля

## Slide 7
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 1032-р
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 319
Стратегические документы, определяющие
основные направления и показатели развития
транспортной системы Российской Федерации

## Slide 8
Цели государственной программы «Развитие транспортной системы»
ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
повышение доступности транспортных услуг для населения;
повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
В целях реализации Программы разработан План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2016 – 2021 годы (является ответственным исполнителем государственной программы), утвержденный Министерством транспорта Российской Федерации 23 мая 2016 года.
Программа включает в себя, в том числе, следующие направления:
подпрограмму «Дорожное хозяйство»;
федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», в том числе подпрограмму «Автомобильные дороги»
Основным исполнителем Программы в рамках указанных направлений является Федеральное дорожное агентство, подведомственное Министерству транспорта Российской Федерации
Объем финансирования из федерального бюджета по данным направлениям за 2016 и 2017 годы составил более 1 трлн. рублей

## Slide 9
Таким образом, благодаря подобным масштабным контрольным мероприятиям:
нивелируются риски неправомерного, нецелевого и неэффективного расходования средств федерального бюджета;
руководство получает оценку бюджетной политики в отрасли, оценку организации системы управления государственными финансами в отрасти, а также разумную уверенность (адекватную информацию) для принятия управленческих решений в ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на основе результатов государственного финансового контроля;
выявляются недостатки в организации системы управления государственными финансами;

## Slide 10: Схема проведения контрольного мероприятия
Плановая выездная проверка в Росавтодоре с 13.06.2018 по 24.07.2018
приостановление (на период встречных проверок)
Участие 84 ТОФК (проведение экспертиз планируется в более 50 ТОФК)
Приостановление плановой выездной проверки на период проведения обследования
Встречные проверки
Возобновление плановой выездной проверки
Результаты проверок ТОФК и обобщение информации
Итоговая информация о состоянии транспортной системы в части развития дорожного хозяйства
* Необходимость внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» в части иных обоснований приостановления контрольных мероприятий
Разработка и внедрение оценки выполнения поставленных задач ТОФК в рамках контрольных мероприятий (планируется перепроверить 5 ТОФК)

## Slide 11
А
В
Б
---------------
---------------
Экспертиза планируется в августе
Экспертиза проводится
Экспертиза не проводится
Подобные объекты должны быть в приоритете для привлечения специалистов и экспертов для проведения обследований
Схема проведения контрольных мероприятий
t
t
t
Дата завершения
15.06.18
15.06.18
15.06.18
01.09.18
20.09.18
Отчет по реализации
20.09.18

## Slide 12
Схема проведения контрольного мероприятия
Проверка
ЦАФК
в Росавтодоре
с 13.06.18 по 24.07.18
Приостановление с 25.07.18 по 04.09.18
на период проведения встречных проверок
Возобновление проверки с 05.09.18 по 18.09.18
Продление проверки с 19.09.18 по 16.10.18
Завершение 16.10.18
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Встречная проверка 1
Встречная проверка 2

## Slide 13
Схема проведения контрольного мероприятия
Проверки
ТОФК
С возобновлением / без возобновления
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Обследование 1
Обследование --
Обследование 2
Обследование 56

## Slide 14: Основные подходы к организации контрольного мероприятия и его реализации
Системный охват всей совокупности элементов, вносящих свой вклад и влияющих на итоговый результат контрольного мероприятия
Возможность изменения правил, образующих институциональный базис
Расширение инструментария (правил и процедур)
Доступность информации для ГРБСов
Непрерывный контроль за действиями объектов контроля по результатам контрольных мероприятий
Трансляция практики (результатов)
Предотвращение допущения нарушений в использовании средств федерального бюджета

## Slide 15
Финансирование в 2016-2017 гг. подведомственных Росавтодору ФКУ
№ п/п | Подведомственные Росавтодору ФКУ | 2016 | 2017 | Общий итог
1 | Филиал ФКУ "ДИРЕКЦИЯ МОНИТОРИНГА ДОРОЖНЫХ РАБОТ, ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ ФДА" В Г. ВОРОНЕЖЕ | 9 018 251 214,62 |  | 9 018 251 214,62
2 | ФКУ "ДИРЕКЦИЯ МОНИТОРИНГА ДОРОЖНЫХ РАБОТ, ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ ФДА" | 237 626 744,89 | 588 150 345,62 | 825 777 090,51
3 | ФКУ "ДОРОГИ РОССИИ" ФДА" | 252 319 667,00 | 503 210 400,00 | 755 530 067,00
4 | ФКУ "ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФДА" | 4 980 000,00 | 66 622 209,86 | 71 602 209,86
5 | ФКУ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ ФДА" | 11 216 561 922,60 | 7 386 897 979,22 | 18 603 459 901,82
6 | ФКУ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ ФДА" | 10 377 473,00 |  | 10 377 473,00
7 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВИЛЮЙ" ФДА" | 4 957 867 284,30 | 8 116 007 050,14 | 13 073 874 334,44
8 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ "КОЛЫМА" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" | 3 608 284 346,19 | 3 278 390 749,44 | 6 886 675 095,63
9 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ КРАСНОЯРСК - ИРКУТСК ФДА" | 6 605 694 332,77 | 7 431 091 310,94 | 14 036 785 643,71
10 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ М-54 "ЕНИСЕЙ" ФДА" | 2 198 170 536,64 | 2 353 832 498,31 | 4 552 003 034,95
11 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА - НИЖНИЙ НОВГОРОД ФДА" | 13 282 395 364,12 | 17 635 996 217,68 | 30 918 391 581,80
12 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ФДА" | 12 763 866 689,50 | 15 797 714 674,94 | 28 561 581 364,44
13 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА-АРХАНГЕЛЬСК ФДА" | 17 172 821 403,06 | 14 853 977 683,34 | 32 026 799 086,40
14 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА-БОБРУЙСК ФДА" |  | 9 105 993 182,15 | 9 105 993 182,15
15 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА-ВОЛГОГРАД ФДА" | 9 809 677 408,94 | 11 935 019 754,91 | 21 744 697 163,85
16 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА-ХАРЬКОВ ФДА" | 8 574 684 188,81 | 8 311 436 215,07 | 16 886 120 403,88
17 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ НЕВЕР - ЯКУТСК ФДА" | 2 851 317 818,69 | 4 646 355 462,43 | 7 497 673 281,12
18 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ САМАРА - УФА - ЧЕЛЯБИНСК ФДА" | 8 534 899 520,55 |  | 8 534 899 520,55
19 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МУРМАНСК ФДА" | 10 874 411 283,16 | 10 645 349 628,99 | 21 519 760 912,15
20 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЧЕРНОМОРЬЕ" ФДА" | 16 134 086 677,82 |  | 16 134 086 677,82
21 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "АЗОВ" ФДА" | 4 795 850 290,80 | 9 227 602 024,42 | 14 023 452 315,22
22 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "АЛТАЙ" ФДА" | 4 252 981 631,62 | 4 048 685 082,88 | 8 301 666 714,50
23 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "КАВКАЗ" ФДА" | 11 212 370 263,31 | 13 632 391 069,09 | 24 844 761 332,40
24 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "КАСПИЙ" ФДА" | 6 614 549 277,36 | 10 188 123 347,50 | 16 802 672 624,86
25 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ПРИКАМЬЕ" ФДА" | 7 872 197 357,48 | 10 218 725 926,27 | 18 090 923 283,75
26 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ИМЕНИ Н.В. СМИРНОВА ФДА" | 4 653 152 183,66 | 41 626 712 107,33 | 46 279 864 290,99
27 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ТАМАНЬ" ФДА" | 84 375 980,05 | 90 457 510,78 | 174 833 490,83
28 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЧЕРНОМОРЬЕ" ФДА" |  | 21 640 407 205,71 | 21 640 407 205,71
29 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЮЖНЫЙ БАЙКАЛ" ФДА" | 4 995 785 027,49 | 6 782 325 253,00 | 11 778 110 280,49
30 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЮЖНЫЙ УРАЛ" ФДА" | 7 529 081 878,86 | 6 108 379 219,63 | 13 637 461 098,49
31 | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ФДА" | 6 441 629 839,98 | 6 058 910 894,53 | 12 500 540 734,51
32 | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "БАЙКАЛ" ФДА" | 4 206 360 714,55 |  | 4 206 360 714,55
33 | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "БОЛЬШАЯ ВОЛГА" ФДА" | 14 746 769 834,27 | 18 062 186 147,11 | 32 808 955 981,38
34 | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" ФДА" | 5 396 663 842,32 | 4 844 733 939,45 | 10 241 397 781,77
35 | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЕНИСЕЙ" ФДА" |  | 5 225 504 229,73 | 5 225 504 229,73
36 | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ПРИУРАЛЬЕ" ФДА " |  | 12 962 203 730,48 | 12 962 203 730,48
37 | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ИМЕНИ Н.В. СМИРНОВА ФДА" | 35 801 217 559,06 |  | 35 801 217 559,06
38 | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СИБИРЬ" ФДА" | 10 178 216 868,99 | 9 998 803 201,80 | 20 177 020 070,79
39 | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "УРАЛ" ФДА" | 15 079 270 217,22 | 16 587 262 694,92 | 31 666 532 912,14
40 | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ" ФДА" | 22 160 413 060,84 | 21 668 577 699,84 | 43 828 990 760,68
41 | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" ФДА" | 5 174 121 381,73 | 5 601 686 256,80 | 10 775 807 638,53
42 | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА ФДА" | 12 437 011 639,85 | 13 598 081 116,62 | 26 035 092 756,47
43 | ФКУ "ЦЕНТР МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФДА" | 114 915 928,01 | 120 467 739,42 | 235 383 667,43
 | Общий итог | 321 855 228 654,11 | 360 948 271 760,35 | 682 803 500 414,46

## Slide 16
Chart: 
| Филиал ФКУ "ДИРЕКЦИЯ МОНИТОРИНГА ДОРОЖНЫХ РАБОТ, ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ ФДА" В Г. ВОРОНЕЖЕ | ФКУ "ДИРЕКЦИЯ МОНИТОРИНГА ДОРОЖНЫХ РАБОТ, ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ ФДА" | ФКУ "ДОРОГИ РОССИИ" ФДА" | ФКУ "ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФДА" | ФКУ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ ФДА" | ФКУ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВИЛЮЙ" ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ "КОЛЫМА" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ КРАСНОЯРСК - ИРКУТСК ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ М-54 "ЕНИСЕЙ" ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА - НИЖНИЙ НОВГОРОД ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА-АРХАНГЕЛЬСК ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА-БОБРУЙСК ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА-ВОЛГОГРАД ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА-ХАРЬКОВ ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ НЕВЕР - ЯКУТСК ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ САМАРА - УФА - ЧЕЛЯБИНСК ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МУРМАНСК ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЧЕРНОМОРЬЕ" ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "АЗОВ" ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "АЛТАЙ" ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "КАВКАЗ" ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "КАСПИЙ" ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ПРИКАМЬЕ" ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ИМЕНИ Н.В. СМИРНОВА ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ТАМАНЬ" ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЧЕРНОМОРЬЕ" ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЮЖНЫЙ БАЙКАЛ" ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЮЖНЫЙ УРАЛ" ФДА" | ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ФДА" | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "БАЙКАЛ" ФДА" | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "БОЛЬШАЯ ВОЛГА" ФДА" | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" ФДА" | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЕНИСЕЙ" ФДА" | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ПРИУРАЛЬЕ" ФДА " | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ИМЕНИ Н.В. СМИРНОВА ФДА" | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СИБИРЬ" ФДА" | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "УРАЛ" ФДА" | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ" ФДА" | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" ФДА" | ФКУ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА ФДА" | ФКУ "ЦЕНТР МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФДА"
2016 | 9018251214.62 | 237626744.89 | 252319667 | 4980000 | 11216561922.6 | 10377473 | 4957867284.3 | 3608284346.19 | 6605694332.77 | 2198170536.64 | 13282395364.12 | 12763866689.5 | 17172821403.06 | 9809677408.94 | 8574684188.81 | 2851317818.69 | 8534899520.55 | 10874411283.16 | 16134086677.82 | 4795850290.8 | 4252981631.62 | 11212370263.31 | 6614549277.36 | 7872197357.48 | 4653152183.66 | 84375980.05 | 4995785027.49 | 7529081878.86 | 6441629839.98 | 4206360714.55 | 14746769834.27 | 5396663842.32 | 35801217559.06 | 10178216868.99 | 15079270217.22 | 22160413060.84 | 5174121381.73 | 12437011639.85 | 114915928.01
2017 | 588150345.62 | 503210400 | 66622209.86 | 7386897979.22 | 8116007050.14 | 3278390749.44 | 7431091310.94 | 2353832498.31 | 17635996217.68 | 15797714674.94 | 14853977683.34 | 9105993182.15 | 11935019754.91 | 8311436215.07 | 4646355462.43 | 10645349628.99 | 9227602024.42 | 4048685082.88 | 13632391069.09 | 10188123347.5 | 10218725926.27 | 41626712107.33 | 90457510.78 | 21640407205.71 | 6782325253 | 6108379219.63 | 6058910894.53 | 18062186147.11 | 4844733939.45 | 5225504229.73 | 12962203730.48 | 9998803201.8 | 16587262694.92 | 21668577699.84 | 5601686256.8 | 13598081116.62 | 120467739.42
Финансирование в 2016-2017 гг. подведомственных Росавтодору ФКУ

## Slide 17
Объемы МБТ в разрезе субъектов РФ
Наименование УФК по субъекту РФ | Кассовые выбытия, 2016 год | Кассовые выбытия, 2017 год
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | 2 095 649 723,06 | 1 184 840 279,80
УФК по Волгоградской области | 1 823 667 060,11 | 2 892 327 666,03
УФК по г. Санкт-Петербургу | 3 551 179 107,83 | 0,00
УФК по г.Москве | 2 699 817 120,00 | 
УФК по Калининградской области | 399 457 238,41 | 2 961 536 831,25
УФК по Калужской области | 3 311 646 698,14 | 3 740 957 851,17
УФК по Камчатскому краю | 223 114 870,00 | 1 797 942 020,86
УФК по Кировской области | 1 173 613 332,72 | 1 295 023 807,00
УФК по Краснодарскому краю | 1 130 668 912,50 | 1 114 457 175,28
УФК по Красноярскому краю | 2 350 243 015,60 | 1 675 807 115,06
УФК по Магаданской области | 157 116 430,00 | 1 898 355 198,50
УФК по Московской области | 10 540 886 313,00 | 9 018 486 897,00
УФК по Нижегородской области | 4 820 575 780,30 | 4 296 627 525,20
УФК по Омской области | 989 354 057,64 | 1 020 684 640,07
УФК по Оренбургской области | 1 692 076 890,00 | 1 935 633 100,00
УФК по Пермскому краю | 941 305 980,00 | 1 217 000 000,00
УФК по Приморскому краю | 526 814 110,00 | 4 610 545 112,33
УФК по Республике Башкортостан | 2 450 881 280,00 | 1 000 000 000,00
УФК по Республике Бурятия | 242 402 510,00 | 1 982 737 120,84
УФК по Республике Крым | 2 982 372 761,44 | 2 219 775 644,17
УФК по Республике Мордовия | 2 168 081 582,02 | 1 444 821 500,00
УФК по Республике Татарстан | 1 643 840 180,00 | 1 825 000 000,00
УФК по Ростовской области | 3 818 861 814,11 | 2 501 718 063,52
УФК по Самарской области | 4 582 624 199,74 | 6 918 409 625,51
УФК по Саратовской области | 1 719 637 296,07 | 1 900 000 000,00
УФК по Свердловской области | 3 412 750 470,00 | 2 110 000 000,00
УФК по Хабаровскому краю | 332 993 180,00 | 3 161 194 265,50
УФК по Челябинской области | 1 013 064 739,65 | 1 000 000 000,00
УФК по Чеченской Республике | 2 184 827 100,00 | 750 778 800,00
УФК по остальным субъектам и МОУФК | 36 601 085 888,17 | 30 043 104 777,45
Всего | 101 580 609 640,51 | 97 517 765 016,54

## Slide 18
Объемы МБТ в разрезе субъектов РФ
Объемы МБТ по субъектам РФ, получившим в совокупности более 70% от всего объема МБТ
Chart: 
| УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | УФК по Волгоградской области | УФК по г. Санкт-Петербургу | УФК по г.Москве | УФК по Калининградской области | УФК по Калужской области | УФК по Камчатскому краю | УФК по Кировской области | УФК по Краснодарскому краю | УФК по Красноярскому краю | УФК по Магаданской области | УФК по Московской области | УФК по Нижегородской области | УФК по Омской области | УФК по Оренбургской области | УФК по Пермскому краю | УФК по Приморскому краю | УФК по Республике Башкортостан | УФК по Республике Бурятия | УФК по Республике Крым | УФК по Республике Мордовия | УФК по Республике Татарстан | УФК по Ростовской области | УФК по Самарской области | УФК по Саратовской области | УФК по Свердловской области | УФК по Хабаровскому краю | УФК по Челябинской области | УФК по Чеченской Республике
Кассовые выбытия, 2016 год | 2095649723.06 | 1823667060.11 | 3551179107.83 | 2699817120 | 399457238.41 | 3311646698.14 | 223114870 | 1173613332.72 | 1130668912.5 | 2350243015.6 | 157116430 | 10540886313 | 4820575780.3 | 989354057.64 | 1692076890 | 941305980 | 526814110 | 2450881280 | 242402510 | 2982372761.44 | 2168081582.02 | 1643840180 | 3818861814.11 | 4582624199.74 | 1719637296.07 | 3412750470 | 332993180 | 1013064739.65 | 2184827100
Кассовые выбытия, 2017 год | 1184840279.8 | 2892327666.03 | 0 | 2961536831.25 | 3740957851.17 | 1797942020.86 | 1295023807 | 1114457175.28 | 1675807115.06 | 1898355198.5 | 9018486897 | 4296627525.2 | 1020684640.07 | 1935633100 | 1217000000 | 4610545112.33 | 1000000000 | 1982737120.84 | 2219775644.17 | 1444821500 | 1825000000 | 2501718063.52 | 6918409625.51 | 1900000000 | 2110000000 | 3161194265.5 | 1000000000 | 750778800

## Slide 19
Последовательность действий специалиста ТОФК | 
1.* Подготовительная работа по сбору необходимой информации | Определяет объект контрольного мероприятия, его технические характеристики
 | Определяет подрядную организацию, осуществляющую работу в соответствии с договором
 | Определяет организацию, осуществляющую строительный контроль
 | Определяет проектную организацию, осуществляющую авторский надзор
2.* Анализ государственного контракта, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | Анализирует государственный контракт и дополнительные к нему соглашения на соблюдение обязательных условий
 | Устанавливает наличие задания на выполнение программы дорожных работ за проверяемый период
 | Устанавливает наличие титульных списков объектов
 | Анализирует акты выполненных работ и акты на скрытые работы на полноту, правильность и своевременность их составления
 | Проверяет взаиморасчеты между Заказчиком и Исполнителем
3.Подготовительная работа к проведению контрольных обмеров | До проведения контрольных обмеров выезжает со специалистом, экспертом на объект контроля для рекогносцировочного (разведывательного) осмотра с целью определения участка дороги, имеющего шероховатости асфальтобетонного покрытия, трещин, вмятин, неровностей обочин, недостаточный уклон и другие недостатки.
 | Инициирует создание комиссии для проведения контрольных обмеров выполненных работ из представителей Заказчика, Исполнителя, организаций, осуществляющих строительный и авторский надзор и организаций, специалисты которых имеют допуск и квалификацию на выполнение соответствующих контрольных мероприятий.
Рекомендации по организации работ, связанных с осуществлением проверки использования средств федерального бюджета, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, а также на обеспечение дорожной деятельности
* При наличии временных и трудовых ресурсов провести предпроверочный анализ с использованием информационных систем федерального казначейства

## Slide 20
Рекомендации по организации работ, связанных с осуществлением проверки использования средств федерального бюджета, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, а также на обеспечение дорожной деятельности
Действия специалистов и экспертов |  | 
1. Подготовительная работа по оценке проектной и рабочей документации | Определяют наличие положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза», номер и дату утверждения проекта, проекта организации строительства. | Документы для специалистов и экспертов запрашивает руководитель проверочной группы
 | Определяют у производителя работ наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации, проектов производства работ с технологическими картами (типовыми, привязанными к местным условиям строительства), схемами операционного контроля и перечнями работ, подлежащих промежуточной приемке, их соответствие нормативным требованиям. | 
 | Определяют наличие рабочей документации, соблюдение в ней требований по вопросам экологии и безопасности дорожного движения (наличие согласования с органами ГИБДД), предусмотренных в проекте. | 
 | Определяют наличие документов лабораторного и производственного контроля (качество применяемых материалов, полуфабрикатов и конструкций), правильность и полноту ведения установленных форм исполнительной документации. | 
 | Определяют наличие актов государственной приемочной комиссии по объектам автомобильных дорог, законченных строительством, реконструкцией. | 

## Slide 21
Рекомендации по организации работ, связанных с осуществлением проверки использования средств федерального бюджета, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, а также на обеспечение дорожной деятельности
2. Оценка проектной и рабочей документации | Проверяют наличие и состояние объектов строительства, наличие геодезической разбивочной основы (ГРО) участка строительства или реконструкции автомобильных дорог, передачу ее подрядной организации в установленном порядке. Наличие акта о производстве геодезических разбивочных работ. Отражение указанных работ в акте сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), являющимся основанием для их оплаты. Выявление невыполненных, но оплаченных работ. При этом сравниваются акты выполненных работ (формы КС-2) и проектно-сметная документация. | Документы для специалистов и экспертов запрашивает руководитель проверочной группы
 | Проверяют наличие актов на скрытые работы, оформленных в установленном порядке. | 
 | Проверяют состояние проектной документации, обоснование и согласование изменений проектных решений; внесение изменений в проектно-сметную документацию и стоимость объекта. | 
 | Проверяют состояние служб Заказчика по управлению качеством работ: наличие лаборатории, оснащенность необходимыми средствами контроля (рейки, щупы, лазерные линейки, геодезическое оборудование и др.), их техническое состояние, организацию технического надзора. | 
 | Проверяют соблюдение темпов строительства в соответствии с договорными обязательствами, графиком производства работ. | 

## Slide 22
Рекомендации по организации работ, связанных с осуществлением проверки использования средств федерального бюджета, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, а также на обеспечение дорожной деятельности
3. Проверка физических объемов законченных и предъявленных промежуточной приемке конструктивных элементов автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней | На объекте контроля осуществляют проверку физических объемов законченных и предъявленных промежуточной приемке конструктивных элементов автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней, выполненных дорожно-мостовых работ с помощью средств геодезического и лабораторного контроля. При выявлении несоответствия выполненных объемов работ проектно-сметной документации определяют разницу в натуральных и стоимостных единицах измерения, исходя из актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). К акту контрольного обмера приложить фотоматериалы проверенных конструктивных элементов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
 | При проведении контрольного обмера визуально определяют участки дороги, имеющие шероховатость асфальтобетонного покрытия, трещины, вмятины, неровность обочин, недостаточный уклон. С помощью контрольно-измерительных приборов (рейки, щупы, лазерные линейки, курвиметры, геодезические приборы и др.) определяют отклонения выполненных работ от работ, предусмотренных проектом. Стоимость некачественно выполненных работ участка дороги, на котором проводится контрольный обмер, определяется пропорционально исходя из актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) соответствующего участка дороги.
 | Производят отбор проб (кернов) верхнего слоя основания дорожного покрытия и (или) верхнего слоя покрытия дорожной одежды с целью определения их качества. Отбор проб осуществляется керноотборником, наличие которого обеспечивает подрядная организация. При этом учитывать, что согласно СНиП 3.06.03-85 и ГОСТ 12801-98, отбор проб (вырубки или керн) осуществляется на 7000 кв. м дороги из трех мест, размером 0,5 куб. м массой не менее 2 кг для мелкозернистого и 6 кг для крупнозернистого асфальта. На каждый отбор проб составляется акт отбора образцов (проб), пробы маркируются. Пробы передаются специалисту, эксперту для дальнейшей экспертизы качества.
 | Проводят контрольные обмеры выполненных работ (укрепление кюветов и водоотводных канав, устройство дождеприемных дорожных колодцев, устройство заполнения шумозащитного экрана, устройство тротуаров и подземных пешеходных переходов, установка бортовых камней и др.) путем сравнения фактических объемов работ с отраженными и оплаченными в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

## Slide 23
Рекомендации по организации работ, связанных с осуществлением проверки использования средств федерального бюджета, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, а также на обеспечение дорожной деятельности
Действия организации, осуществляющей экспертизу качества асфальтобетона
Осуществляет лабораторные исследования
Выявляет отклонения толщины верхнего слоя основания от установленных СНиП 3.06.03-85 или свойств асфальтобетона не соответствующих типу и марке по ГОСТ 9128-2009.
Дает заключение. Если экспертиза качества выявила отклонения толщины верхнего слоя основания от установленных СНиП 3.06.03-85 или свойств асфальтобетона не соответсвующих типу и марке по ГОСТ 9128-2009, то в заключении (отчете) экспертов должны быть приведены сведения о фактическом процентном содержании в испытываемом образце (условный объем – 1 куб.м, 1 тн) материалов (щебня, песка, битума и других составляющих). Кроме того, в отчете приводятся сведения о процентном составе материалов (щебня, песка, битума и других составляющих) испытываемого образца асфальтобетона в соответствии с ГОСТ 9128-2009 по типу и марке, указанным в форме КС-2. Делается вывод о количестве недостающих составляющих материалов в условном объеме асфальтобетонной смеси для последующего определения разницы между стоимостью фактически уложенного асфальтобетона и его отпускной ценой.

## Slide 24: Результаты Проверки использования средств федерального бюджета на строительство транспортной развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская область
Проверка государственного контракта № 186 от 28 июня 2017 года на строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы (в редакции дополнительных соглашений № 1/330 от 22.08.2017г. и № 2/342 от 24.08.2017г. )
Объект - строительство транспортной развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская область
Общая стоимость работ по контракту – 2 922 000 000 руб. (в т. ч. НДС), в том числе на 2017 год – 347 362 777 руб. (в т. ч. НДС), цена является твердой и не может изменяться
Оплата работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ выполненных работ и затрат по форме КС-3
Контрактом предусмотрено авансирование в размере 10%
Исполнение контракта осуществляется при казначейском сопровождении средств, получаемых подрядчиком ООО «ЕвроТрансСтрой»

## Slide 25: Результаты проверки использования средств федерального бюджета на строительство транспортной развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская область
В ходе проверки установлено, что произведена оплата материалов без фактического выполнения строительных работ по акту о приемке выполненных работ от 25.12.2017 № 1 (по форме № КС-2) на сумму 314 073,88 тыс. руб. (в т.ч. НДС)
Стоимость работ по государственному контракту тыс. руб. |  | Сдано работ по актам выполненных работ тыс. руб. | % выполнения
Всего | 2017 | Сумма | 
2 922 000,00 | 347 362,70 | 347 362,70 | 11,89

## Slide 26: Типовые нарушения, выявляемые в ходе строительства, реконструкции и ремонта объектов дорожного хозяйства
выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров, не предусмотренных государственным контрактом;
выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров не в полном объеме (в натуральном выражении);
некорректный выбор единичных расценок;
применение материалов не соответствующих ГОСТам, а также выполнение работ и оказание услуг, не в соответствии с нормативными документами, стандартами и (или) методиками;
включение в государственный контракт авансирования без фактического наличия условий его обоснования (изготовление товаров, этапность выполнения работ, оказания услуг);
оплата выполнения работ и оказания услуг (авторского и строительного надзора) до начала фактического выполнения строительных работ;
подмена дорогостоящих строительных материалов на более дешевые с несоответствующими качествами и свойствами

## Slide 27: Типовые признаки, влекущие риски нарушений при исполнении государственного контракта
изменение этапов, графика поставки и изготовления товаров, выполнения работ или оказания услуг, в первую очередь, изменение сроков расчетов на конец года;
отсутствие условий о применении штрафных санкций к исполнителям государственного контракта;
изменение цены государственного контракта.

## Slide 28
В соответствии с пунктами 1, 3 приказа Федерального казначейства от 18 августа 2017 г. № 206 со 2 октября 2017 г. контрольно-ревизионные управления Федерального казначейства и управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации обязаны обеспечить на постоянной основе ввод в АСП информации, сведений, документов о планировании, проведении и результатах контрольных мероприятий.
Системой предусмотрен ввод следующих сведений, документов о планировании, проведении и результатах контрольных мероприятий:
программа контрольного мероприятия;
приказ о назначении контрольного мероприятия;
удостоверение на проведение контрольного мероприятия;
приказы о внесении изменений в приказы о назначении контрольного мероприятия;
приказы о приостановлении контрольного мероприятия;
запросы на предоставление документов и информации в рамках проведения контрольного мероприятия;
акты о непредоставлении документов и информации в рамках проведения контрольного мероприятия;
протоколы за непредоставление документов и информации в рамках проведения контрольного мероприятия и иные процессуальные документы;
справки о завершении контрольных действий по месту нахождения объекта контроля;
акт (заключение) проверки (встречной проверки, обследования);

## Slide 29
В соответствии с пунктами 1, 3 приказа Федерального казначейства от 18 августа 2017 г. № 206 со 2 октября 2017 г. контрольно-ревизионные управления Федерального казначейства и управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации обязаны обеспечить на постоянной основе ввод в АСП информации, сведений, документов о планировании, проведении и результатах контрольных мероприятий.
Системой предусмотрен ввод следующих сведений, документов о планировании, проведении и результатах контрольных мероприятий:
возражения объекта контроля;
отчет о результатах проверки;
решения, принятые на заседании Контрольной комиссии Федерального казначейства (Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации), (протоколы заседаний контрольных комиссий);
предписания, представления, протоколы о привлечении к административной ответственности, информационные письма и иные процессуальные документы, направляемые по результатам рассмотрения руководителем (заместителем руководителя) Федерального казначейства (УФК по субъектам Российской Федерации) результатов проведения контрольных мероприятий;
информация, поступающая от объекта контроля, в рамках реализации процессуальных документов (письма, платежные поручения);
иные сведения и документы о планировании, проведении и результатах контрольных мероприятий.
Вышеуказанная информация и документы вносятся в карточку контрольного мероприятия в разделе «Мероприятие» с технической привязкой к карточке в разделе «Планирование».

## Slide 30
Предложения по совершенствованию АСП :
Завершить интеграцию с классификатором нарушений, утвержденным руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 19 декабря 2017 г.;
предусмотреть дополнительную визуальную индикацию исполнения следующих этапов проведения контрольных мероприятий: планирования (утверждение планов УФК по субъектам Российской Федерации, утверждение программ, подписание приказов), проведения (подписание приказов и удостоверений, направление запросов, издание приказов об изменении состава, приостановлении или изменении сроков проведения контрольных мероприятий, вручения справок о завершении и актов проверок), а также реализации результатов (рассмотрение на контрольной комиссии, принятие решений руководством, направление процессуальных документов и информационных писем, ответы объектов контроля);
ввести ограничения на возможность введения неоднородной информации в части документов и разделов, данные которых должны соответствовать друг другу;
доработать систему поиска и фильтрации сведений и информации до состояния интуитивно понятной;
контрольные мероприятия закреплять за ответственным исполнителем (Управлением ФК);
ввести дополнительные индикаторы, позволяющие отслеживать в карточке мероприятия сроки исполнения процессуальных документов;
установить «обязательный контроль» при заполнении карточки мероприятия на условиях, без учета которых подгрузка мероприятия в отчетность не осуществляется (код главы, код объекта контроля…);
доработать интерфейс АСП, который затрудняет поиск и отбор информации и документов, связанных с планированием, проведением и реализацией результатов контрольных мероприятий, проводимых УФК по субъектам Российской Федерации в рамках исполнения централизованных заданий;
Установить предельные сроки ввода сведений и документов о планировании, проведении и результатах контрольных мероприятий в АСП.

## Slide 31
Обращение Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России от 09.02.2017 № 7/14-1758
31
Поручение Федерального казначейства от 21.03.2017 № 18-01-06/29 «О проведении контрольного мероприятия в Республике Башкортостан»
Проведение внеплановой выездной проверки
Управлением Федерального казначейства по Республике Башкортостан
Результаты контрольного мероприятия
Проведение внеплановых проверок средств Фонда ЖКХ

## Slide 32
Учитывая социальную значимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда и заключения договоров о развитии застроенных территорий Управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным дано поручение от 06.04.2018 № 07-04-05/18-5949 о проведении внеплановых контрольных мероприятий в части сопоставления данных, отраженных в договорах о развитии застроенных территорий (договорах аренды земельных участков) с данными, отраженными в региональных адресных программах субъектов Российской Федерации на предмет задвоения адресов домов, за период 2013 – 2017 годов.

## Slide 33
№ п/п | Модели реализации | Нарушение положений нормативной правовой базы | Принимаемые по результатам контрольных мероприятий меры
1 | Договор о развитии застроенной территории (далее – Договор) заключен до 01.01.2013, и дом попал в Региональную адресную программу субъекта Российской Федерации по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Программа) с отражением средств Фонда, за счет которых расселены дома. | Включение в региональную адресную программу аварийных жилых домов, в отношении которых было принято решение о развитии застроенной территории до 01.01.2013 на основании муниципального правового акта, и, соответственно, направление и использование средств Фонда на переселение таких домов противоречит положениям части 5 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. | 1. Направление представлений с требованием возврата предоставленных средств Фонда. 2. Направление материалов проверок в прокуратуру субъекта РФ, органы финансового контроля субъекта РФ, главе субъекта РФ для принятия соответствующих мер реагирования
2 | Договор заключен после 01.01.2013, в Программе отражены средства Фонда, субъекта РФ, муниципалитета и внебюджетные источники. Дома расселены застройщиком до 01.09.2017. Дом в Программе. Договор соответствует Программе в части источников финансирования. |  | Не требует возврата средств Фонда
Модели реализации результатов контрольных мероприятий

## Slide 34
№ п/п | Модели реализации | Нарушение положений нормативной правовой базы | Принимаемые по результатам контрольных мероприятий меры
3 | Договор заключен после 01.01.2013, по условиям которого все дома подлежат расселению за счет средств застройщика до 01.09.2017, и дом находится в Программе с отражением исключительно средств Фонда, за счет которых расселены дома. | Пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ установлено, что в программах должны быть отражены все источники финансирования реализации программы, в том числе внебюджетные источники. К внебюджетным источникам реализации адресной программы, в том числе может быть отнесено расселение аварийных домов за счет средств застройщиков, заключивших с администрациями муниципальных образований договоры о развитии застроенных территорий или договоры аренды земельных участков. | Направление материалов проверок в прокуратуру субъекта РФ, органы финансового контроля субъекта РФ, главе субъекта РФ для принятия соответствующих мер реагирования
4 | Договор заключен после 01.01.2013. Все дома подлежат расселению до 01.09.2017. В условиях договора прописаны доли участия средств консолидированного бюджета, состоящего из средств Фонда и органа местного самоуправления, а также средств инвестора в развитии застроенной территории. Вышеуказанные доли участия полностью отражены в Программе. Дома расселены в соответствии с условиями договора. |  | Не требует возврата средств Фонда
Модели реализации результатов контрольных мероприятий

## Slide 35
№ п/п | Модели реализации | Нарушение положений нормативной правовой базы | Принимаемые по результатам контрольных мероприятий меры
5 | Договор заключен после 01.01.2013, по условиям которого все дома подлежат расселению до 01.09.2017, и дома расселены за счет долевого участия средств Фонда и органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации без привлечения средств застройщика, при этом в Программе отражены условия долевого участия не только средств Фонда и органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации, но также и средства застройщика. | В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в договоре о развитии застроенной территории наряду с существенными условиями могут быть предусмотрены иные существенные условия, в том числе условия и объем участия органа местного самоуправления в развитии застроенной территории с указанием соответствующих сроков. | Направление материалов проверок в прокуратуру субъекта РФ, органы финансового контроля субъекта РФ, главе субъекта РФ для принятия соответствующих мер реагирования
6 | Договор заключен после 01.01.2013, по условиям которого застройщик обязуется расселить дома после 01.09.2017, но в период до 01.09.2017 расселение осуществлялось за счет средств Фонда. |  | Направление материалов проверок в прокуратуру субъекта РФ, органы финансового контроля субъекта РФ, главе субъекта РФ для принятия соответствующих мер реагирования
Модели реализации результатов контрольных мероприятий

## Slide 36: Результаты контрольного мероприятия, проведенного УФК по Республике Башкортостан
Финансовые нарушения при использовании средств Фонда, выделенных на реализацию адресных программ Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на общую сумму 636 464, 826 тыс. рублей, в том числе:
597 195,097 тыс. рублей – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащее осуществлению за счет средств застройщиков по договорам о развитии застроенных территорий, произведено за счет средств Фонда;
35 973,034 тыс. рублей – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащее осуществлению за счет средств застройщиков по договору аренды земли для ведения строительства многоэтажного жилого дома, произведено за счет средств Фонда;
3 296,695 тыс. рублей – приобретение шести однокомнатных квартир за счет средств, источником которых, в том числе, являлись средства Фонда для граждан, которыми в качестве оплаты предъявлены свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета как нуждающимся в улучшении жилищных условий.

## Slide 37
Необходимость внесения изменений в приказ Федерального казначейства от 29.07.2016 № 12н «Об утверждении форм и требований к содержанию документов, составляемых должностными лицами Федерального казначейства при реализации полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»

## Slide 38
подобные контрольные мероприятия являются достаточно длительными (растянутыми во времени);
имеется обоснованная необходимость для приостановления контрольных мероприятий (Правила № 1092);
контрольные мероприятия имеют особый приоритет;
совершенствование точек приложения труда экспертов;
получение информации о рисках, выявляемых в ходе казначейского сопровождения;
сравнение результатов проверок, проведенных ТОФК, в целях контроля;
расширение коммуникаций путем использования функционала АСП, проведение ВКС, подготовки обзоров и обобщения практики.
Предложения и итоги

## Slide 39
Спасибо за внимание!