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Приложение № 1

Информация о выполнении Основных мероприятий на 2017 год 
по реализации Стратегической карты Казначейства России

1. Совершенствование методического обеспечения процесса санкционирования операций
В рамках внедрения механизма электронного санкционирования, предполагающего использование формата документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме
(далее – универсальный передаточный документ) Федеральным казначейством в течение 2017 года осуществлялось взаимодействие
с Федеральной налоговой службой по уточнению и согласованию форматов универсального передаточного документа.
Федеральной налоговой службой письмом от 5 июня 2017 г.
№ ЕД-4-15/10624@ направлены в Федеральное казначейство форматы универсального передаточного документа, доработанные в соответствии
с предложениями Федерального казначейства от 26 декабря 2016 г.
№ 07-04-04/13-2133 в части включения в них реквизитов, позволяющих осуществлять автоматическое формирование документа «Сведения
о денежном обязательстве».
Письмом Федерального казначейства от 5 июля 2017 г. № 05-03-11/23 направлены в Федеральную налоговую службу предложения по уточнению форматов универсального передаточного документа в части:
− установления множественности значения поля «Код бюджетной классификации»;
− определения набора полей, заполнение которых осуществляется продавцом и покупателем;
− типа и размерности дополнительных полей, необходимых для учета Федеральным казначейством денежных обязательств.
В форматах, полученных от Федеральной налоговой службы в рабочем порядке 8 октября 2017 года, все указанные замечания были учтены.
Кроме того, Федеральным казначейством был разработан и направлен
в Федеральную налоговую службу проект Соглашения об использовании форматов универсального передаточного документа между Федеральным казначейством и Федеральной налоговой службой (письмо Федерального казначейства от 10 ноября 2017 г. № 05-03-11/31).
Вместе с тем, Федеральная налоговая служба письмом от 1 декабря 2017 г. № ЕД-4-15/24382@ сообщила, что предполагаемый срок утверждения форматов универсального передаточного документа − не ранее II квартала 2018 года.
Перенос сроков утверждения форматов универсального передаточного документа связан с необходимостью внесения в форматы реквизитов, обеспечивающих применение механизмов прослеживаемости и маркировки товаров в рамках исполнения Распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 г. № 20 «О проекте Соглашения
о механизме прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза».
2. Совершенствование учета и распределения доходов, в том числе в части ведения перечня источников доходов Российской Федерации 
и проведения эксперимента по учету и распределению поступлений 
в бюджеты двух субъектов Российской Федерации, и соответствующих муниципальных образований
В 2017 году Федеральным казначейством в рамках данного мероприятия проведена следующая работа.
В целях проверки перечня источников доходов Российской Федерации (далее – Перечень) Федеральное казначейство письмом от 14 августа 2017 г.
№ 07-04-04/05-1550 направило в Министерство финансов Российской Федерации заявки на подключение к модулю формирования и ведения перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее − ГИИС УОФ «Электронный бюджет») (письма от 14 августа 2017 г. 
№ 07-04-04/05-1550, от 27 сентября 2017 г. № 05-04-07/74, от 28 сентября 2017 г. № 05-04-07/73, № 05-04-07/75, от 16 октября 2017 г. № 05-04-07/82, 
от 8 ноября 2017 г. № 05-04-07/91).
Письмами Федерального казначейства от 12 сентября 2017 г. 
№ 05-04-07/63, от 25 сентября 2017 г. № 05-04-07/72 в Министерство финансов Российской Федерации направлялись предложения по внесению изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства от 31 августа 2016 г. № 868 «О порядке формирования 
и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» и приказ Министерство финансов Российской Федерации от 14 октября 2017 г. № 186н «О Порядке формирования и направления документов 
при проведении проверки соответствия содержащейся в перечне источников доходов Российской Федерации информации нормативным правовым актам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальным правовым актам».
Федеральное казначейство поручило территориальным органам Федерального казначейства провести проверку информации, направленной 
в Перечень главными администраторами доходов федерального бюджета (письма от 12 сентября 2017 г. № 05-04-12/170, от 30 октября 2017 г. 
№ 07-04-05/05-832, от 1 декабря 2017 г. № 07-04-05/05-926) в соответствии 
с Порядком проверки Федеральным казначейством соответствия содержащейся в перечне источников доходов Российской Федерации информации нормативным правовым актам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальным правовым актам, утвержденным приказом Федерального казначейства от 26 сентября 2017 г. № 252.
Письмами от 1 декабря 2017 г. № 07-04-05/05-926 и от 28 декабря 2017 г. № 07-04-05/05-1031 в территориальные органы Федерального казначейства направлялись разъяснения по порядку проверки информации 
из Перечня.
В ходе проверки информации из Перечня Федеральное казначейство информировало Министерство финансов Российской Федерации
о полученных результатах проверки, а также обозначало проблемные вопросы, возникшие в ходе осуществления проверки Перечня (письма
от 16 октября 2017 г. № 05-04-07/80, от 25 октября 2017 г. № 05-04-07/86, 
от 7 декабря 2017 г. № 07-04-04/05-2269).
С учетом положений письма Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2017 г. № 23-06-06/76985 издан приказ Федерального казначейства от 14 декабря 2017 г. № 352 «Об утверждении Порядка проверки Федеральным казначейством соответствия содержащейся в перечне источников доходов Российской Федерации информации нормативным правовым актам Российской Федерации» взамен приказа Федерального казначейства от 26 сентября 2017 г. № 252.
Письмом от 20 декабря 2017 г. № 07-04-04/05-2337 Федеральное казначейство сообщило в Министерство финансов Российской Федерации 
о завершении проверки информации, содержащейся в Перечне, по состоянию
на 21 декабря 2017 г., направило информацию о полученных результатах, предложения по оптимизации процесса проверки информации из Перечня,
а также требуемым доработкам ГИИС УОФ «Электронный бюджет».
Федеральное казначейство как уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза по зачислению и распределению сумм ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин приняло участие в совещаниях в Евразийской экономической комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
В Евразийскую экономическую комиссию и Министерство финансов Российской Федерации направлены предложения о внесении изменений
в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. письмами
от 13 марта 2017 г. № 05-04-08/1, от 24 апреля 2017 г. № 05-04-08/2, 
от 27 июня 17 г. № 05-04-07/49, от 5 июля 2017 г. № 05-04-07/52, 
от 28 декабря 2017 г. № 05-04-07/120.
В целях предотвращения необоснованного выбытия денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Федеральным казначейством подготовлены предложения по обеспечению проверки обоснованности возвратов администраторами доходов бюджетов платежей, порядок возврата которых не установлен федеральными законами (письмо Федерального казначейства от 4 апреля 2017 г. № 05-04-07/22).
Соответствующие предложения по внесению изменений в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 125н, направлены в Министерство финансов Российской Федерации письмами от 4 апреля 2017 г. № 05-04-07/22, от 25 августа 2017 г. № 07-04-04/05-1669 и учтены в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. № 251н «О внесении изменений в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 125н».
В целях реализации положений проекта по внесению изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации проведены совещания
с Федеральной налоговой службой России по вопросу порядка уточнения поступлений, администрируемых налоговыми органами, между бюджетами различных субъектов Российской Федерации, по результатам которых Федеральным казначейством разработана схема межрегионального уточнения налоговых платежей, которая позволит скорректировать объем невыясненных поступлений.
В целях сокращения невыясненных поступлений проведен мониторинг качества указания информации кредитными организациями в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации. По результатам проведенного мониторинга направлены письма в Сбербанк России от 12 мая 2017 г. № 05-04-10/8, Банк России от 15 мая 2017 г. № 05-04-10/9 для обеспечения указания информации кредитными организациями в распоряжениях о переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации строго 
в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 12 ноября 2013 г. № 107н.
В целях оптимизации учета и распределения поступлений Федеральным казначейством был разработан бизнес-процесс, определен состав доработок информационной системы «Автоматизированная система Федерального казначейства» необходимых для учета и распределения поступлений в бюджеты Архангельской области, Ненецкого автономного округа и соответствующих муниципальных образований на едином счете, открытом Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в Отделении Архангельск
на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации». 
Вместе с тем согласно Федеральному закону от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (дата вступления в силу 1 января 2018 г.) (далее – Федеральный закон) меняется механизм распределения доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята (далее – акцизы 
на крепкую алкогольную продукцию), что влечет за собой трудоемкую доработку информационной системы «Автоматизированная система Федерального казначейства».
В связи с чем в целях недопущения срыва сроков исполнения норм Федерального закона Федеральным казначейством принято решение 
о перенесении сроков доработок, необходимых для учета и распределения поступлений в бюджеты Архангельской области, Ненецкого автономного округа и соответствующих муниципальных образований на едином счете 
№ 40101 на начало января 2018 года и об изменении срока начала осуществления учета и распределения поступлений в бюджеты Архангельской области, Ненецкого автономного округа и соответствующих муниципальных образований на едином счете № 40101 с 1 января 2018 г. 
на 3 мая 2018 г.
Федеральным казначейством был подготовлен и направлен 
на рассмотрение в Банк России (письмо Федерального казначейства 
от 25 октября 2017 г. № 05-04-09/202) проект Дорожной карты проведения организационно-технических мероприятий по переходу Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на учет и распределение поступлений в бюджеты Архангельской области, Ненецкого автономного округа и соответствующих муниципальных образований на едином счете № 40101, открытом 
в Отделении Архангельск.
3. Разработка технологии и пилотное внедрение кассового обслуживания без открытия счета 40116
В 2017 году Федеральным казначейством в рамках данного мероприятия проведена следующая работа.
Федеральным казначейством разработаны, согласованы с Минфином России варианты изменения текущего порядка обеспечения наличными денежными средствами и направлены в Центральный банк Российской Федерации, проведен I этап пилотирования, проведено совещание 
с представителями Центрального банка Российской Федерации 
по обсуждению предлагаемых Федеральным казначейством вариантов.
В 2018 году будет продолжена работа по проведению II этапа эксперимента.
В рамках внедрения механизма электронного документооборота между территориальными органами Федерального казначейства и кредитными организациями (территориальными учреждениями Банка России) в целях исключения случаев дублирования электронного документооборота документами на бумажном носителе в финансовой сфере осуществлена доработка прикладного программного обеспечения в целях проведения эксперимента по применению электронных документов для взноса/получения наличных денежных средств организациями сектора государственного управления.
Также, территориальными органами Федерального казначейства была продолжена работа по реализации Приоритетной модели взаимодействия ПАО Сбербанк и Федерального казначейства при обеспечении наличными денежными средствами организаций сектора государственного управления 
в 2015 – 2017 годах, одобренной Соглашением о сотрудничестве между ПАО Сбербанк и Федеральным казначейством (заключенное по инициативе ПАО Сбербанк).
4. Обеспечение перевода на обслуживание в Федеральное казначейство неторговых валютных операций клиентов (в том числе операций Пенсионного фонда Российской Федерации)
В целях обеспечения проведения валютных операций клиентов Федерального казначейства в 2017 году:
− обеспечено открытие Межрегиональному операционному УФК банковских счетов в кредитных организациях в иностранных валютах;
− обеспечено осуществление выплат пенсии в иностранной валюте 
за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, со счетов, открытых Межрегиональному операционному УФК в кредитной организации;
− апробирован механизм проведения неторговых валютных операций «пилотных» главных распорядителей бюджетных средств через счета, открытые Межрегиональному операционному УФК в кредитных организациях.
В целях наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля подготовлены и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Законопроекты, разработанные Минфином России на основании указанных предложений, согласованы Федеральным казначейством. 
В целях урегулирования вопроса зачисления на счета Федерального казначейства наличных денежных средств в иностранной валюте, обращенных в собственность Российской Федерации, а также денежных средств, изъятых по уголовным делам, со счетов органов предварительного следствия и дознания Федеральным казначейством разработаны 
и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений 
в пункт 2 Положения об учете, оценке и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2003 г. № 311 (принято Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1548), а также внесению изменений в статью 9 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле», подготовленных в целях обеспечения возможности зачисления указанных денежных средств на счета Межрегионального операционного УФК.
5. Централизация операций клиентов закрытого контура территориальных органов Федерального казначейства
В целях обеспечения централизованного осуществления операций клиентов закрытого контура территориальных органов Федерального казначейства в 2017 году:
− разработан и утвержден руководителем Федерального казначейства 
Р.Е. Артюхиным Временный порядок документооборота Межрегионального операционного управления Федерального казначейства с клиентами, лицевые счета которым в настоящее время открыты в ППО «АСФК» закрытого контура «пилотного» территориального органа Федерального казначейства (далее - Временный порядок);
− обеспечено проведение апробации механизма осуществления расходных операций клиентов закрытого контура территориальных органов Федерального казначейства на базе УФК по Республике Алтай, УФК 
по Томской области, УФК по Республике Башкортостан и УФК 
по Республике Татарстан в соответствии с положениями Временного порядка;
− осуществлен сбор и анализ информации об операциях клиентов, обслуживающихся в закрытом контуре территориальных органов Федерального казначейства, в разбивке главных распорядителей средств федерального бюджета;
− разработана и утверждена руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным Дорожная карта мероприятий по централизации на уровне Межрегионального операционного УФК расходных операций клиентов закрытого контура управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, в соответствии с которой реализован ряд организационных мероприятий, направленных на обеспечение возможности поэтапного перевода в течение 2018 года клиентов закрытого контура 
на обслуживание в Межрегиональное операционное УФК.
5.1. Подготовка предложений по внесению изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации, направленных 
на осуществление Федеральным казначейством казначейского обслуживания в системе казначейских платежей
В 2017 году Федеральным казначейством осуществлена масштабная работа по подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» (далее – законопроект).
Основной целью разработки законопроекта является осуществление Федеральным казначейством полномочий по управлению ликвидностью единого казначейского счета, осуществлению операций в системе казначейских платежей и совершенствования предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета.
Законопроект предусматривает закрепление в Бюджетном кодексе Российской Федерации новых положений о казначейском обслуживании, едином казначейском счете, бюджетных платежах и системе казначейских платежей.
В целях обеспечения концепции единого казначейского счета 
и системы казначейских платежей законопроектом вводятся новые термины - казначейское обслуживание, казначейский счет, единый счет бюджета, единый казначейский счет, неучастник бюджетного процесса и временно свободные средства.
При этом замена термина «кассовое обслуживание» на «казначейское обслуживание» связана с охватом вновь приобретаемых функций 
и полномочий Федерального казначейства как участника платежных систем, а также с осуществлением Федеральным казначейством операций в условиях современных платежных и расчетных технологий преимущественно 
в безналичной форме, а не через кассу.
В связи с этим законопроектом предлагается введение новой главы «Казначейское обслуживание, система казначейских платежей».
Кроме того, законопроектом предлагается распространить положения Бюджетного кодекса Российской Федерации об исполнении судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по обязательствам казенных учреждений, на государственные внебюджетные фонды.
Также законопроектом предусмотрено совершенствование механизма взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации) в целях закрепления 
за территориальным органом Федерального казначейства отдельных полномочий финансовых органов при исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в условиях казначейского обслуживания исполнения бюджетов.
В этих целях заключение соглашения между территориальными органами Федерального казначейства и высшими органами исполнительной власти (местными администрациями) предлагается заменить обращением соответствующего органа с принятием решения по нему в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
Установленные Министерством финансов Российской Федерации общие требования к принятию указанных решений обеспечат единый подход для всех высших органов исполнительной власти (местных администраций) при передаче отдельных функций финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
С целью регламентации основ ведения бухгалтерского учета 
и формирования бухгалтерской отчетности Федеральным казначейством 
в условиях функционирования казначейских платежей положения Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции законопроекта дополнены статьей, регламентирующей основы казначейской отчетности 
по операциям в системе казначейских платежей.
Казначейская отчетность будет формироваться на основании данных казначейского учета о формировании и движении денежных средств 
на едином казначейском счете, об осуществлении операций по управлению остатками на этом счете.
Формирование казначейской отчетности будет осуществляться Федеральным казначейством в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, который определит процедуру и сроки составления, представления и утверждения казначейской отчетности. 
Законопроектом предлагается установить переходный период введения изменений.
Изменения, предусмотренные законопроектом, предлагается ввести 
в разные сроки.
С 1 января 2019 года предлагается ввести нормы законопроекта:
1) устанавливающие полномочия Федерального казначейства 
по открытию счетов в кредитных организациях и депозитариях; 
2) устанавливающие полномочия Федерального казначейства 
по установлению форм документов, необходимых для реализации полномочий, установленных Бюджетным кодексом; 
3) об исполнении судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства государственных внебюджетных фондов.
Остальные нормы законопроекта предлагается ввести с 1 января 2020 года, в том числе касающиеся казначейского обслуживания, единого казначейского счета, бюджетных платежей и системы казначейских платежей.
При этом в 2017 году обеспечено согласование законопроекта 
с Министерством финансов Российской Федерации, а также проработаны предложения и замечания Центрального банка Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Департамента финансов города Москвы и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. В декабре 2017 года доработанный законопроект 
в установленном порядке внесен Министерством финансов Российской Федерации в Правительство Российской Федерации.
6. Обеспечение функционирования системы казначейских платежей с 2019 года
В 2017 году Федеральным казначейством в целях обеспечения функционирования системы казначейских платежей:
− разработаны бизнес-процессы перевода денежных средств 
и проведения расчетов между участниками системы казначейских платежей 
с декомпозицией до операций, которые легли в основу Требований 
к функциям (задачам), выполняемым модулем осуществления бюджетных платежей и управления единым счетом федерального бюджета (соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) подсистемы управления денежными средствами и соответствующего описания автоматизируемых функций государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
− сформированы концепции (обоснование необходимости подготовки 
и краткое описание нормативного правового акта (цель, предмет 
и содержание правового регулирования)) приказа Федерального казначейства «Об установлении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей», проекта совместного приказа Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации «Об особенностях взаимодействия системы казначейских платежей с платежными системами», нормативного правового акта Центрального банка Российской Федерации «Об особенностях приема бюджетных платежей с использованием платежных карт, осуществляемого кредитными организациями, и порядка эмиссии платежных карт национальной системы платежных карт для участников системы казначейских платежей»;
– согласована с Центральным банком Российской Федерации характеристика единого казначейского счета Федерального казначейства;
– руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным одобрены ключевые положения, подлежащие включению в Правила организации и функционирования системы казначейских платежей.
Приказом Федерального казначейства от 10 октября 2017 г. № 271 создана Рабочая группа по организации и координации перехода Федерального казначейства на использование перспективной платежной системы Банка России (далее – Рабочая группа), основными задачами которой являются формирование предложений и координация мероприятий технологического и организационно-функционального характера, в том числе по внесению изменений в технологическую и функциональную схемы взаимодействия Казначейства России и Банка России, внесению соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, договоры (соглашения), доработке информационных систем Федерального казначейства и Банка России; 
Разработаны Методические рекомендации о порядке выявления правонарушений, предусмотренных статьей 15.15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые направлены 
в территориальные органы Федерального казначейства письмом 
от 26 декабря 2017 г. № 07-04-05/01-1017, содержащим поручение руководителя Федерального казначейства об организации работы 
по выявлению правонарушений и возбуждению соответствующих дел.
7. Создание платежных сервисов и взаимодействие 
с Национальной системой платежных карт
В рамках реализации мероприятия «Создание платежных сервисов 
и взаимодействие с Национальной системой платежных карт» Федеральным казначейством:
– обеспечена полнота, своевременность и качество данных, предоставляемых участниками в ГИС ГМП, в том числе внесены изменения 
в Форматы взаимодействия Государственной информационной системы 
о государственных и муниципальных платежах с информационными системами участников в части установления дополнительных форматно-логических контролей значений параметров извещений о приеме 
к исполнению распоряжений о переводе денежных средств, которые вступили в силу с 1 марта 2017 года, а также утверждена новая методика расчета рейтинга субъектов Российской Федерации, отражающая взаимодействие с ГИС ГМП государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных казенных учреждений (Протокол заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 20 декабря 2017 г. № 593пр),
– созданы условия для взаимодействия участников с ГИС ГМП посредством единого электронного сервиса Единой системы межведомственного электронного взаимодействия, функционирующего 
в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.ХХ, разработаны соответствующие виды сведений ГИС ГМП, в том числе 15 декабря 2017 года утверждены Форматы взаимодействия Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах 
с информационными системами участников версии 2.0.
– реализовано автоматическое сопоставление в ГИС ГМП информации об уплате денежных средств и информации о возврате денежных средств.
Федеральным казначейством совместно с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации 
и АО «Национальная система платежных карт» реализован в полном объеме План мероприятий («Дорожная карта») по организации выплат Фондом социального страхования Российской Федерации страхового обеспечения 
в пользу застрахованных лиц на национальные платежные инструменты, 
в том числе выполнены следующие мероприятия, позволившие внедрить технологию осуществления государственных выплат на национальные платежные инструменты (карты «Мир»):
– разработаны и заключены 19 июля 2017 года Казначейством России, Банком России и АО «НСПК» Договор о проведении внутридневного расчета при осуществлении выплат за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации физическим лицам – держателям карт «Мир», Казначейством России и АО «НСПК» Договор об информационно-технологическом взаимодействии. В Договоры включены согласованные ранее порядок осуществления расчетов, форматы и схема информационного взаимодействия между Казначейством России и АО «НСПК», требования 
к организации телекоммуникационного взаимодействия, а также спецификация программно-аппаратных средств для обеспечения выплат;
– рабочей группой одобрено Описание операционно-технологического взаимодействия участников проекта по организации выплат Фондом социального страхования Российской Федерации страхового обеспечения 
в пользу застрахованных лиц на национальные платежные инструменты;
– утвержден приказом Федерального казначейства от 18 августа 2017 года № 211 Порядок организации работы Федерального казначейства 
и его территориальных органов при осуществлении кассовых выплат за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
на банковские карты «Мир» физических лиц;
– успешно проведено интеграционное тестирование информационных систем участников проекта в соответствии с согласованным сценарием, что позволило обеспечить переход к апробации технологии пилотными страхователями (территориальными органами Казначейства России 
и ФСС России, ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России») на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а затем перейти и к пилотированию данной технологии;
– проведено обучение территориальных органов Казначейства России, филиалов ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», находящихся на территории субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 апреля 2011 года № 294. 
– рабочей группой принято решение о масштабировании технологии выплат Фондом социального страхования Российской Федерации страхового обеспечения в пользу застрахованных лиц на национальные платежные инструменты на все 33 субъекта Российской Федерации, участвующие 
в реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 апреля 2011 года № 294. 
В 2017 году Федеральным казначейством в целях создания условий для размещения на платежной карте «Мир» электронных сертификатов 
и их применения в торгово-сервисных предприятиях с оплатой предприятиям фактически понесенных расходов разработаны и представлены заместителю Министра финансов Российской Федерации А.О. Котякову концепция предоставления адресной социальной помощи гражданам с использованием электронных сертификатов, связанных с национальной платежной картой «Мир», и бизнес-процесс обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (абилитации) с использованием электронных сертификатов.
8. Обеспечение нормативно-правового регулирования ведения бюджетного (казначейского) учета и формирования бюджетной отчетности в условиях реформирования системы казначейских платежей
Обеспечена разработка и представление в Минфин России нормативных правовых актов, регулирующих порядок ведения казначейского учета и составления казначейской отчетности органами Федерального казначейства в условиях функционирования единого казначейского счета, открытого в Банке России.
На совместном совещании Министерства финансов Российской Федерации по вопросам разработки учетной модели Федерального казначейства в рамках реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года концептуально согласованы 
с Минфином России: 
– доработанный проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Плана счетов казначейского учета 
и инструкции по его применению»; 
– проект Концепции составления и представления органами Федерального казначейства годовой, квартальной и месячной отчетности 
в условиях включения Федерального казначейства в состав прямых участников платежной системы Банка России; 
– доработанный проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении форм первичных учетных документов, регистров казначейского учета и методических указаний по их применению».
9. Организация исполнения электронных исполнительных документов по форматам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, и создание реестра систематических должников по налогам и сборам
В целях качественного выполнения функции по организации исполнения решений налоговых органов Федеральным казначейством разработан и принят приказ Федерального казначейства от 16 марта 2017 г. № 8н «Об утверждении формы уведомления о неисполнении решения 
о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов 
за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента)». Зарегистрирован в Минюсте России 12 апреля 2017 г. № 46350. Доработана информационная система «АСФК» в части формирования документа «Уведомление о неисполнении решения 
о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа, процентов 
за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента». 
Принят приказ Федерального казначейства от 30 ноября 2017 г. № 331 
«О внесении изменений в Порядок предоставления информации 
об исполнительных документах и решениях налоговых органов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 31 июля 2015 г. 
№ 198».
Осуществлена доработка функциональности по учету и осуществлению хранения документов по исполнению судебных актов и РНО в электронном деле.
В результате опытной организации исполнения ЭИД (далее - ЭИД): 
1. Разработана структура ЭИД по форматам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации;
2. В ППО суда сформирован ЭИД по утвержденным форматам;
3. ЭИД импортирован из ППО суда в ППО Федерального казначейства.
Осуществлен мониторинг проведенного опыта по организации исполнения электронных исполнительных документов по форматам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, 
с целью выявления необходимых изменений в законодательные акты 
и нормативные правовые акты Российской Федерации.
Перечень законодательных актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов, подлежащих изменению (принятию) в части организации исполнения электронного исполнительного документа, направлен в Министерство финансов Российской Федерации письмом 
от 30 ноября 2017 г. № 07-04-04/09-2235.
10. Обеспечение казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации, полученных при расчетах по государственным контрактам, контрактам (договорам), заключенным иными государственными заказчиками, головными исполнителями (исполнителями) в рамках государственного оборонного заказа
В рамках исполнения Основного мероприятия № 10 Федеральным казначейством осуществлены следующие мероприятия:
– разработаны и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения в проекты: 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (письмо Федерального казначейства от 4 мая 2017 г. № 22-02-04/2);
постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 249 «О казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу» (письмо Федерального казначейства от 10 февраля 2017 г. 
№ 07-04-04/05-203);
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2016 г. № 1275 «О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу» (письмо Федерального казначейства от 10 марта 2017 г. № 05-06-04/13);
постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(от 28 декабря 2017 г. № 1680);
приказа Министерства финансов Российской Федерации 
«Об утверждении критериев приостановления операций по лицевым счетам, открытым в территориальных органах Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа» (от 8 декабря 2017 г. № 221н);
приказа Министерства финансов Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка представления головным исполнителем (исполнителем) в территориальный орган Федерального казначейства выписки из государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенного в целях реализации государственного оборонного заказа, контракта (договора), заключенного в рамках исполнения указанного государственного контракта, и выписки из документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства головного исполнителя (исполнителя), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также форм данных выписок» 
(от 15 января 2018 г. № 6н);
приказа Министерства финансов Российской Федерации 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств головного исполнителя (исполнителя), при осуществлении расчетов по государственным контрактам на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа, а также по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных государственных контрактов» (от 15 января 2018 г. № 7н);
– разработаны проекты следующих документов:
приказа Федерального казначейства «О Порядке предоставления информации об операциях на лицевых счетах, открытых головному исполнителю (исполнителю) в территориальных органах Федерального казначейства для осуществления расчетов по государственным контрактам на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключаемым 
в целях реализации государственного оборонного заказа, а также 
по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных государственных контрактов» (от 9 января 2018 г. № 3н);
приказа Федерального казначейства «Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам и отказе в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа» (от 9 января 2018 г. № 4н);
– подготовлены и доведены до органов Федерального казначейства письма Федерального казначейства: 
по вопросам осуществления казначейского сопровождения расчетов 
по государственному оборонному заказу (от 27 марта 2017 г. 
№ 07-04-05/05-262, от 14 июня 2017 г. № 07-04-05/22-481, от 14 июня 2017 г. № 07-04-05/22-482);
по вопросу открытия лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного процесса (от 1 августа 2017 г. № 07-04-05/22-630), 
по вопросу формирования идентификатора государственного контракта, заключенного в рамках исполнения государственного оборонного заказа (от 2 августа 2017 г. № 07-04-05/22-639);
– приняли участие в разработке плана мероприятий Федерального казначейства по реализации плана мероприятий («Дорожной карты») 
по обеспечению поэтапного перехода к казначейскому сопровождению бюджетных средств на 2017-2018 годы, утвержденного Первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 25 мая 2017 г. № 3541п–П13.
В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 249 «О казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) 
по государственному оборонному заказу» в Минфин России представлялась информация:
– ежемесячно:
о казначейском сопровождении государственных контрактов 
по государственному оборонному заказу, заключенных в 2017 году государственными заказчиками государственного оборонного заказа, 
за исключением Минобороны России, а также по государственным контрактам, заключенным в 2016 году в соответствии с поручением Министерства финансов Российской Федерации от 23 марта 2017 г. 
№ 10-10-04/17028 в целях исполнения пункта 2 раздела I протокола совещания в коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. РД-П7-21прВПК (письма Федерального казначейства от 24 марта 2017 г. № 05-08-04/41, от 21 апреля 2017 г. 
№ 05-08-05/1-ДСП, от 25 мая 2017 г. № 22-02-05/1-ДСП, от 23 июня 2017 г. № 22-02-05/3-ДСП, от 24 июля 2017 г. № 1321СС, от 23 августа 2017 г.
№ 1613СС, от 25 сентября 2017 г. № 1934СС, от 24 октября 2017 г.
№ 2116СС, от 24 ноября 2017 г. № 2315СС, от 22 декабря 2017 г.
№ 2528СС; от 25 января 2018 г. № 167СС);
– по запросам:
об исполнении поручения Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 2 января 2017 г. № Пр-18, от 21 февраля 2017 г. № Пр-317, 
от 26 июля 2017 г. № Пр-1450 и поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 14 января 2017 г. № ДМ-П7-122 
о результатах использования механизма казначейского сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу 
и контрактов, заключенных в рамках их исполнения (письма Федерального казначейства от 9 июня 2017 г. № 07-04-13/22-40-ДСП, от 9 ноября 2017 г. 
№ 07-04-13/22-116-ДСП);
о проведении эксперимента по казначейскому сопровождению пилотных государственных контрактов на закупку продукции 
с длительным технологическим циклом производства, заключаемых Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения, 
в соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») 
по обеспечению поэтапного перехода к казначейскому сопровождению бюджетных средств (письмо Федерального казначейства от 23 июня 2017 г. № 07-04-13/22-49-ДСП, от 24 ноября 2017 г. № 22-02-04/13-ДСП);
об исполнении пункта 4 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 декабря 2016 г. № ДМ-П7-73пр о результатах реализации казначейского сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу с учетом итогов 
их заключения в первом полугодии 2017 года (письма Федерального казначейства от 12 июля 2017 г. № 07-04-13/22-56-ДСП, от 25 августа 2017 г. 
№ 07-04-04/22-1674).
В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 23 августа 2017 г. № РД-П7-5543 в Министерство финансов Российской Федерации представлена информация о результатах проведения проверки целевого расходования средств субсидии, предоставленной в целях завершения строительства объектов космодрома «Восточный», предназначенных для запуска космического аппарата ракетой-носителем типа «Союз-2» (письмо Федерального казначейства от 15 сентября 2017 г. № 07-04-13/22-90).
В рамках исполнения отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Федеральным казначейством осуществлялась координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства, в том числе, в соответствии с:
– положениями постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 249 «О казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу»;
– поручениями Президента Российской Федерации от 2 января 2017 г. № Пр-18, от 21 февраля 2017 г № Пр-317, от 26 июля 2017 г. № Пр-1450 
по обеспечению полного контроля за расчетами по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа (за исключением государственных контрактов, подлежащих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации банковскому сопровождению), и по контрактам, заключаемым во исполнение таких государственных контрактов, в том числе за окончательными расчетами 
по указанным контрактам.
Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации:
– ежемесячно:
доклады о казначейском сопровождении государственных контрактов по государственному оборонному заказу, заключенных в 2017 году государственными заказчиками государственного оборонного заказа, 
за исключением Минобороны России, а также по государственным контрактам, заключенным в 2016 году, во исполнение протокола совещания 
в коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 
от 29 декабря 2016 г. № РД-П7-21прВПК (письма Федерального казначейства от 12 апреля 2017 г. № 05-06-06/22ДСП, от 21 апреля 2017 г. № 05-08-05/1-ДСП, от 26 мая 2017 г. № 07-04-13/22-35-ДСП, от 26 июня 2017 г. № 22-02-07/2-ДСП от 24 июля 2017 г. № 1320СС, от 23 августа 2017 г. № 1614СС, 
от 25 сентября 2017 г. № 1935СС, от 24 октября 2017 г. № 2117СС, 
от 24 ноября 2017 г. № 2314СС, от 22 декабря 2017 г. № 2527СС, от 25 января 2018 г. № 168СС);
информация об объемах денежных средств, перечисленных государственными заказчиками организациям-исполнителям государственного оборонного заказа на 2017 год, касающихся проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставки 
и ремонта вооружения, военной и спецтехники во исполнение поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2017 г. 
№ П46-5505;
– по запросам:
доклад по обеспечению поэтапного перехода к казначейскому сопровождению бюджетных средств в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 февраля 2017 г. 
№ Пр-317 во исполнение поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № П13-48379 (письмо Федерального казначейства от 21 сентября 2017 г. № 22-02-06/27);
доклад по казначейскому сопровождению расчетов 
по государственному оборонному заказу во исполнение поручения Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации от 27 июля 
2017 г. № БО-П22-599ВПК (письмо Федерального казначейства 
от 31 августа 2017 г. № 22-02-06/22);
информация об участии в подготовке предложений 
в статью 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» и постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» во исполнение пункта 2 раздела II протокола совещания в Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации от 20 сентября 2017 года (письмо Федерального казначейства от 25 октября 2017 г. 
№ 22-02-06/45).
– 17 января 2017 года, 16 июня 2017 года и 31 октября 2017 года проведены совещания с представителями главных распорядителей средств федерального бюджета, являющихся иными государственными заказчиками по государственному оборонному заказу, с участием территориальных органов Федерального казначейства, а также представителей Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной антимонопольной службы по вопросам казначейского сопровождения средств в 2017 году, в том числе расчетов 
по государственному оборонному заказу;
– 19 июля 2017 года проведено совещание с головными исполнителями государственных контрактов по государственному оборонному заказу 
по актуальным вопросам, возникающим при реализации постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 249 
«О казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу»;
– в период с 15 по 18 августа 2017 года на базе Управления Федерального казначейства по Республике Карелия проведено всероссийское совещание с территориальными органами Федерального казначейства 
на тему: «Вопросы казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений)» с участием представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной антимонопольной службы.
11. Обеспечение казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации, полученных по государственным контрактам, контрактам (договорам), заключенным государственными заказчиками, исполнителями (соисполнителями), в случаях установленных пунктами 2-5 части 2 статьи 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также полученных юридическими лицами» 
В рамках исполнения Основного мероприятия № 11 Федеральным казначейством осуществлены следующие мероприятия:
– разработаны и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения в проекты: 
статьи 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ) (письмо Федерального казначейства от 24 августа 2017 г. № 22-03-15/10);
постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 30 декабря 2017 г. № 1722);
приказа Министерства финансов Российской Федерации «О Порядке осуществления Федеральным казначейством мониторинга операций 
по исполнению государственных контрактов (контрактов, договоров) 
в случае, если контракты (договоры), заключаемые исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения государственных контрактов подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации банковскому сопровождению» (письмо Федерального казначейства 
от 19 июня 2017 г. № 07-04-04/22-894);
приказа Министерства финансов Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, 
при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 8 декабря 2017 г. № 220н);
– разработаны и утверждены следующие документы:
приказ Федерального казначейства от 20 марта 2017 г. № 9н
«Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта, контракта учреждения, соглашения при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
приказ Федерального казначейства от 10 апреля 2017 г. № 73 
«Об организации работы территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, а также субсидий государственным корпорациям, определенным решениями Правительства Российской Федерации) 
при казначейском сопровождении средств указанных субсидий»;
временный регламент взаимодействия структурных подразделений территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казначейства при осуществлении территориальными органами Федерального казначейства проверки фактов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации, предоставленных на основании государственных контрактов, 
а также контрактов (договоров), заключенных в рамках их исполнения 
от 28 октября 2017 г.;
приказ Федерального казначейства «Об утверждении Порядка осуществления операций по перечислению территориальными органами Федерального казначейства от имени получателя средств федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, а также субсидий государственным корпорациям, определенным решениями Правительства Российской Федерации) при казначейском сопровождении средств указанных субсидий» (от 9 января 2018 г. № 2н);
приказ Федерального казначейства «Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора о капитальных вложениях 
при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 9 января 2018 г. № 5н);
приказ Федерального казначейства «Об утверждении формы «Информация о нарушениях, выявленных территориальными органами Федерального казначейства в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» (от 19 февраля 2018 г. № 11н);
– приняли участие в разработке плана мероприятий Федерального казначейства по реализации плана мероприятий («Дорожной карты») 
по обеспечению поэтапного перехода к казначейскому сопровождению бюджетных средств на 2017-2018 годы, утвержденного Первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 25 мая 2017 г. № 3541п–П13;
– подготовлены и доведены до органов Федерального казначейства письма Федерального казначейства: 
по вопросам казначейского сопровождения концессионных соглашений, в рамках которых реализуются проекты модернизации систем коммунальной инфраструктуры (от 7 сентября 2017 г. № 07-04-05/22-78).
В рамках исполнения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 862 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2017 году» в Министерство финансов Российской Федерации представлялись:
– еженедельно:
Сведения об остатках средств субсидий, бюджетных инвестиций, включая взносы в уставный капитал, образовавшихся по состоянию 
на 1 января 2017 г. на счетах юридических лиц, открытых в кредитных организациях и перечисленных на счета территориальных органов Федерального казначейства (Приложение № 19);
Сведения о средствах, поступающих на счета юридических лиц 
в качестве дебиторской задолженности прошлых лет, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, перечисленных в доход федерального бюджета (Приложение № 25);
– однократно:
Сведения о подтвержденных к использованию в 2017 году остатках субсидий, бюджетных инвестиций, включая взносы в уставный капитал, представленных в территориальные органы Федерального казначейства (Приложение № 22) (письмо Федерального казначейства от 25 мая 2017 г. № 22-01-04/30);
Сведения об остатках субсидий, бюджетных инвестиций, включая взносы в уставный капитал, перечисленных в доход федерального бюджета (Приложение № 23) (письмо Федерального казначейства от 19 июня 2017 г. № 07-04-04/22-890).
В рамках исполнения отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Федеральным казначейством осуществлялась координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства, в том числе, в соответствии с:
– положениями статьи 5 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2020 годов»;
– положениями распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 5 июля 2016 г. № 1416-р по казначейскому и банковскому сопровождению средств, предоставленных из федерального бюджета, по государственным контрактам (контрактам, договорам) на выполнение работ 
по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив, с отражением всех расчетов по казначейскому 
и банковскому сопровождению в ГАС «Управление»;
– положениями распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2016 г. № 1862-р «Об осуществлении операций, связанных 
с финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества «Особые экономические зоны» и иных юридических лиц, на лицевых счетах, открытых в Казначействе России» по казначейскому сопровождению средств финансово-хозяйственной деятельности Особых экономических зон. Отчет об исполнении положений указанного распоряжения направлен в адрес Правительства Российской Федерации;
– положениями распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 31 июля 2017 г. № 1644-р об обеспечении казначейского сопровождения средств, получаемых юридическими лицами по концессионным соглашениям, в рамках которых реализуются проекты модернизации систем коммунальной инфраструктуры, на реализацию которых государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году предоставляется финансовая поддержка;
− положениями распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 27 апреля 2017 г. № 800-р об обеспечении казначейского сопровождения средств, получаемых юридическими лицами по договорам (контрактам), источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях оказания финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013 - 2017 годы;
– протоколом совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 8 июля 2016 г. № ИШ-П13-45пр (пункт 3) по казначейскому сопровождению средств 
по государственному контракту на оказание услуг по созданию 
и функционированию средств связи и информационных технологий 
в соответствии с Концепцией развития средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке 
и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу «FIFA 2018» и «Кубка конфедераций FIFA 2017», заключенного между Министерством массовых коммуникаций и связи Российской Федерации 
и Государственной корпорацией по разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростех», а также контрактов (договоров), заключенных в рамках его исполнения;
– протоколом совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 10 ноября 2016 г. № ИШ-П13-82пр (пункт 4, раздел II);
– поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 11 августа 2016 г. № ИШ-П12-4802. Отчет об исполнении положений указанного поручения направлен 
в адрес Правительства Российской Федерации;
Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации:
доклады о казначейском сопровождении государственных контрактов (договоров), заключенных Министерством спорта Российской Федерации 
в целях выполнения работ по строительству (реставрации) стадионов для проведения мероприятий по Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017, а также контрактам (договорам), заключенным 
в рамках их исполнения (письма Федерального казначейства от 10 апреля 2017 г. № 07-04-04/05-482, от 22 июня 2017 г. № 07-04-04/22-996, 
от 16 октября 2017 г. № 22-03-06/10, от 16 октября 2017 г. № 22-03-06/11, 
от 4 декабря 2017 г. № 22-03-06/13);
доклады о казначейском сопровождении финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества «Особые экономические зоны» 
и юридических лиц, созданных для управления особыми экономическими зонами в субъектах Российской Федерации (письма Федерального казначейства от 10 февраля 2017 г. № 07-04-04/05-212, от 28 апреля 2017 г. № 07-04-04/05-586).
− в период с 15 по 18 августа 2017 года на базе Управления Федерального казначейства по Республике Карелия проведено всероссийское совещание с территориальными органами Федерального казначейства 
на тему: «Вопросы казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений)» с участием представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной антимонопольной службы.
12. Казначейское сопровождение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в целях поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства
В рамках исполнения подпункта 3 пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № Пр-2508 в части зачисления субсидий на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства, предоставляемых из федерального бюджета, на лицевые счета, открываемые получателям такой поддержки в территориальных органах Федерального казначейства, в целях реализации требований части 11 статьи 
5 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(далее – Федеральный закон № 415-ФЗ) и пункта 37 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Федеральным казначейством осуществлялись следующие мероприятия:
1. Направлены предложения в Министерство финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) о внесении изменений в Федеральный закон № 415-ФЗ в части распространения норм о казначейском сопровождении средств, предоставляемых из федерального бюджета в виде субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в целях поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства (далее – целевые субсидии) на крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей (изменения внесены Федеральным законом от 1 июля 2017 г. № 157-ФЗ).
2. Подготовлены и направлены разъяснения:
− в территориальные органы Федерального казначейства:
о порядке открытия соответствующих лицевых счетов крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям – получателям целевых субсидий (письмо Федерального казначейства 
от 12 января 2017 г. № 07-04-05/05-29);
о порядке открытия лицевых счетов в случае, когда участники кооперации в рамках казначейского сопровождения целевых субсидий находятся в разных субъектах Российской Федерации (письмо Федерального казначейства от 25 августа 2017 г. № 07-04-05/05-703);
− в финансовые органы субъектов Российской Федерации 
и территориальные органы Федерального казначейства об особенностях казначейского сопровождения целевых субсидий в 2017 году (письмо Минфина России и Федерального казначейства от 13 апреля 2017 г. 
№ 09-01-09/22265/07-04-05/05-332).
3. Направлена информация в Минфин России о ходе исполнения подпункта третьего пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № Пр-2508 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. в части обеспечения зачисления целевых субсидий на лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям – получателям целевой субсидии (далее – юридические лица) (письмо Федерального казначейства 24 июля 2017 г. № 07-04-04/05-1228).
4. Федеральным казначейством ежемесячно осуществлялся мониторинг информации о количестве лицевых счетов неучастников бюджетного процесса, открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального казначейства, и осуществлении операций на указанных лицевых счетах (письмо Федерального казначейства от 12 апреля 2017 г. № 07-04-05/05-322).
13. Обеспечение перечисления сумм авансовых платежей 
с применением казначейского аккредитива при банковском сопровождении отдельных государственных контрактов. Интеграция казначейского и банковского сопровождения средств в валюте Российской Федерации
В целях определения порядка осуществления операций 
по казначейскому обеспечению обязательств с применением казначейского аккредитива при банковском сопровождении государственных контрактов, Федеральным казначейством:
− принято участие в разработке:
совместного приказа Минфина России № 122н, Банка России 
№ 4474-У от 31 июля 2017 г. «Об утверждении Порядка осуществления операций по казначейскому обеспечению обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов» (предложения направлены 
в Минфин России письмом Федерального казначейства от 17мая 2017 г. 
№ 05-03-09/33);
− постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № 916 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963»;
− распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № 1658-р «О банковском сопровождении государственных контрактов» (на разработку суперкомпьютерной технологии и программного комплекса для оптимизации формы корпуса судна на примере судов высокого ледового класса; на разработку механизма и отраслевого справочника по определению конкурентного уровня цен при создании судов и морской техники для государственных нужд с учетом 
их потребительских свойств и эффективности производства) (предложения направлены в Минфин России письмом Федерального казначейства от 30 мая 2017 г. № 05-03-09/42);
− принято совместное положение Центрального банка Российской Федерации и Федерального казначейства от 21 декабря 2017 г. № 620-П/34н (предложения Федерального казначейства направлены в Минфин России письмом от 22 июня 2017 г. № 07-04-04/05-950, о согласовании 
в Центральный банк Российской Федерации письмом Федерального казначейства от 27 июня 2017 г. № 05-03-10/1).
В рамках осуществления операций по казначейскому обеспечению обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов Министерством промышленности и торговли Российской Федерации заключено 2 государственных контракта на общую сумму 123 000,00 тыс. рублей, условиями которых предусмотрено банковское сопровождение и применение казначейского обеспечения обязательств 
в размере 30 процентов суммы государственного контракта (суммы авансового платежа).
По указанным государственным контрактам выдано 2 казначейских обеспечений обязательств на сумму 21 000,00 тыс. рублей, которые исполнены в полном объеме.
14. Обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного мониторинга использования средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включая организацию межведомственного взаимодействия
В рамках обеспечения нормативно-правового регулирования бюджетного мониторинга использования средств, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включая организацию межведомственного взаимодействия, осуществлены следующие мероприятия:
− определен перечень показателей, находящихся в ведении Федерального казначейства и иных органов контроля (надзора), являющихся предметом бюджетного мониторинга использования средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
− заключены соглашения об информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и Федеральной службой по финансовому мониторингу от 20 июля 2017 г. № 07-04-30/5/01-01-17/14346 и между Федеральным казначейством и Федеральной налоговой службой от 2 октября 2017 г. № 07-04-30/8/ММВ-23-15/24@;
− организовано взаимодействие с Федеральной службой 
по финансовому мониторингу, Федеральной налоговой службой, Федеральной службой безопасности Российской Федерации (в соответствии с письмом от 9 февраля 2017 г. № 8/К/1/405), Генеральной прокуратурой Российской Федерации (в соответствии с письмом от 18 января 2017 г. № 73/2-153-2017);
− подготовлены и направлены в Минфин России предложения в проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающего казначейское сопровождение средств, получаемых на основании отдельных государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения (письмо Федерального казначейства от 13 апреля 2017 г. № 07-04-04/05-493). Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 июля 2017 г. № 1502-р.
Подготовлены и направлены в Минфин России предложения в проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении документов, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации о казначейском сопровождении средств, получаемых 
на основании отдельных государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках 
их исполнения» (письмо Федерального казначейства от 9 июня 2017 г. 
№ 05-06-09/3). Приказ утвержден Минфином России 30 июня 2017 г. № 500 «Об утверждении документов, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации о казначейском сопровождении средств, получаемых на основании отдельных государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов (договоров), заключаемых 
в рамках их исполнения» (вместе с «Порядком раскрытия структуры цены государственного контракта, контракта (договора), суммы субсидии (взноса) по договору (соглашению) юридическим лицом, крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем, получающим средства 
на основании государственного контракта, договора (соглашения), а также контракта (договора), заключаемого в рамках исполнения государственного контракта, договора (соглашения)», «Порядком ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности юридическим лицом, крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем при использовании средств, полученных на основании государственного контракта, договора (соглашения), а также контракта (договора), заключаемого в рамках их исполнения», «Порядком проведения Федеральным казначейством проверки документов на соответствие фактически поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и информации о структуре цены государственного контракта, суммы субсидии (взноса) по договору (соглашению), а также контракта (договора), заключаемого в рамках их исполнения»);
− принят приказ Федерального казначейства от 20 марта 2017 г. № 54 «О создании Рабочей группы для разработки предложений по внесению изменений в законодательные и иные нормативные правовые актов Российской Федерации в целях осуществления Федеральным казначейством бюджетного мониторинга».
15. Разработка модели проведения контрольных мероприятий 
при осуществлении бюджетного мониторинга
В рамках разработки модели проведения контрольных мероприятий при осуществлении бюджетного мониторинга осуществлены следующие мероприятия:
− разработан алгоритм контрольных мероприятий при осуществлении бюджетного мониторинга Федерального казначейства;
− определены факторы рисков, критерии выявляемых нарушений (признаков нарушений), инструменты и источники информации в целях бюджетного мониторинга;
− сформированы предложения по применению мер реагирования 
в целях предупреждения (недопущения) нарушений законодательства Российской Федерации;
− в Правительство Российской Федерации направлена информация 
об инвестиционном объекте, включенном в ФАИП на 2017 год (письмо Федерального казначейства от 7 марта 2017 г. № 07-04-04/315);
− проведены рабочие встречи с представителями Минфина России, главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС), территориальных органов Федерального казначейства и другими заинтересованными лицами, направленные на реализацию мероприятий по бюджетному мониторингу (протоколы совещаний с ГРБС от 24 марта 2017 г. и от 30 марта 2017 г.; протоколы заседаний рабочей группы по бюджетному мониторингу 
от 12 апреля 2017 г. № 2, от 16 мая 2017 г. № 3/1, от 28 июня 2017 г. № 4; протоколы видеоконференций от 20 июля 2017 г., от 11 августа 2017 г.);
− определены информационные ресурсы, используемые Федеральным казначейством в целях проведения бюджетного мониторинга, в том числе 
в рамках заседаний рабочих групп (протоколы от 12 мая 2017 г. № 3, 
от 28 июня 2017 г. № 4; протокол видеоконференции от 20 июля 2017 г.);
− осуществлен комплекс мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий («Дорожной картой») по обеспечению проведения Федеральным казначейством бюджетного мониторинга использования средств федерального бюджета в целях реализации отдельных инвестиционных проектов, включенных в ФАИП на 2017 год 
от 22 марта 2017 года;
− разработан и утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 21 марта 2017 года Временный порядок внутренней организации работы при осуществлении Федеральным казначейством бюджетного мониторинга использования средств, предоставленных 
из федерального бюджета;
− проведены заседания Рабочей группы по вопросам организации информационного взаимодействия Федерального казначейства, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы 
в целях проведения Федеральным казначейством бюджетного мониторинга государственных контрактов (протоколы от 22 марта 2017 г. № 1, 
от 12 апреля 2017 г. № 2, от 12 мая 2017 г. № 3, от 16 мая 2017 г. № 3/1, 
от 28 июня 2017 г. № 4);
− сформированы паспорта объектов бюджетного мониторинга;
− организован бюджетный мониторинг;
− сформированы отчеты по результатам осуществления бюджетного мониторинга:
аналитический доклад о результатах осуществления бюджетного мониторинга во II квартале 2017 года (служебная записка 
от 10 июля 2017 г. № 05-06-11/32);
аналитический доклад о результатах осуществления бюджетного мониторинга в III квартале 2017 года (служебная записка от 10 октября 2017 г. № 05-06-11/80);
подготовлен доклад о результатах бюджетного мониторинга 
и представлен руководителю Федерального казначейства Р.Е. Артюхину 
в рамках подготовки материалов к выступлению на очередном заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям 13 декабря 2017 года, а также направлен в Минфин России (письмо Федерального казначейства от 8 декабря 2017 г. 
№ 05-06-09/16).
16. Проведение эксперимента по бюджетному мониторингу 
по отдельным объектам
В 2017 году в соответствии со Стратегической картой Казначейства России Федеральным казначейством с участием его территориальных органов в отношении 5 объектов, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2017 г. № 1502-р (далее – распоряжение № 1502-р), осуществлен бюджетный мониторинг средств, предоставленных из федерального бюджета.
В результате проведенного бюджетного мониторинга 
в целях предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации были приняты следующие меры:
1. Направлены 21 отказ в открытии лицевых счетов и 274 возврата платежных (расчетных) документов без исполнения по причине неисполнения требований распоряжения № 1502-р;
2. Возвращено без принятия к учету 743 расходных деклараций 
из 3 893 проверенных по причине неисполнения требований приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2017 г. № 500 (далее – приказ № 500);
3. Направлено 16 информационных писем в адрес главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС), финансовых органов субъекта Российской Федерации, получателей средств бюджета 
для рассмотрения и принятия соответствующих управленческих решений, 
в том числе:
– по 42 признакам нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации;
– по 43 признакам завышения цен на сумму 91 481 970 рублей;
– по 7 рискам в отношении объектов бюджетного мониторинга.
17. Формирование предложений (поправок) по развитию законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (44-ФЗ) и закупок отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ)
В 2017 году Федеральным казначейством принято участие 
в формировании предложений (поправок) по развитию законодательства 
в сфере государственных и муниципальных закупок (44-ФЗ) и закупок отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ):
1. В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № Пр-886 подготовлены отдельные первоочередные предложения по внесению изменений в проект федерального закона № 623906-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (принят Федеральный закон 
от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ).
2. Совместно с Минфином России осуществлялась подготовка предложений по корректировке норм постановления Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(в т.ч. в части формирования кода каталога товаров, работ, услуг и проч.) (принято постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2017 г. № 1217).
18. Корректировка функциональности единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) и иных смежных систем в части приведения в соответствие с нормативными правовыми актами, а также разработка механизмов на уровне технических требований к ЕИС 
по включению в ЕИС информации об исполнении этапов контрактов, 
в том числе посредством электронного актирования
В рамках выполнения работ по развитию функциональности ЕИС 
в 2017-2018 гг. сформировано описание бизнес-процессов исполнения этапов контрактов, в том числе в части формирования электронных первичных документов (электронное актирование) (прототип).
19. Разработка механизмов контрактации по всей цепочке подрядчиков в ЕИС на уровне технических требований к единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в соответствии 
с основными нормативными правовыми актами и подходами, выработанными структурными подразделениями Федерального казначейства, отвечающими за вопросы казначейского сопровождения
В рамках выполнения работ по развитию функциональности ЕИС 
в 2017-2018 гг. сформированы описания бизнес-процессов увязки контрактов по всей цепочке подрядчиков и соответствующие технические требования 
в соответствии с основными нормативными правовыми актами 
и выработанными подходами.
Также принято участие в совершенствовании законодательства 
в рассматриваемой области. В Минфин России представлены предложения по проекту статей 5 и 6 Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в части применения механизмов казначейского сопровождения) и проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в части казначейского сопровождения средств (принят Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ).
20. Оптимизация и улучшение качества бизнес-процессов контрактной системы и соответственно доработка единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) и иных смежных информационных систем, в том числе в части планов закупок, планов-графиков закупок, идентификационного кода закупки и пр., в том числе в соответствии с новыми нормативными правовыми актами, вступающими в силу с 1 января 2018 года
В 2017 году в ЕИС произведены первоочередные корректировки бизнес-процессов и функциональности в части приведения их в соответствие с требованиями законодательства в сфере закупок, а также устранения недостатков, блокирующих размещение документов и информации для целей осуществления закупок, в том числе:
– осуществлены доработки, направленные на оптимизацию механизма формирования идентификационного кода закупки в ЕИС в целях реализации норм приказа Минэкономразвития России от 29 ноября 2016 г. № 768;
– реализована возможность включения в реестр банковских гарантий сведений о банковских гарантиях, предоставленных в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615;
– обеспечены доработки функциональных возможностей ЕИС в части формирования и размещения планов закупок, планов-графиков закупок, сведений реестра контрактов, реестра договоров в целях приведения 
в соответствие с требованиями принятых нормативных правовых актов;
– сформирован временный раздел каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, включающего коронарные стенты и катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов (во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № ДМ-П12-20пр); с октября 2017 г. реализована функциональность, обеспечивающая возможность формирования и ведения в ЕИС каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
– разработан функционал ЕИС, обеспечивающий возможность проведения торгов направленных на привлечение специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615).
21. Внедрение обновленных бизнес-процессов приостановленного финансового контроля (ч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ) 
в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) и смежных информационных системах для заказчиков федерального уровня
В рамках выполнения работ по развитию функциональности ЕИС 
в 2017-2018 гг. сформированы и внедрены обновленные бизнес-процессов финансового контроля (ч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ) в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) и смежных информационных системах для заказчиков федерального уровня.
Также принято участие в совершенствовании законодательства 
в рассматриваемой области. В Минфин России направлены предложения 
по корректировке нормативных правовых актов в части уточнения правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».
22. Разработка модели мониторинга планирования 
и осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд
Во исполнение пункта 22 Основных мероприятий на 2017 год 
по реализации Стратегической карты Казначейства России (с изменением 
от 18 мая 2017 г., от 27 июня 2017 г., 14 июля 2017 г.) Федеральным казначейством разработана модель мониторинга планирования 
и осуществления закупок, инструменты которой апробированы 
при проведении предварительного информационного контроля 
при осуществлении плановых и внеплановых проверок планирования закупок главных распорядителей бюджетных средств в 2017 году, а также отработаны элементы мониторинга в части проверки осуществления отдельных закупок. 
Информация по результатам мониторинга доводилась до УФК с целью устранения совместно с заказчиками товаров, работ, услуг признаков нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или направлялась в государственные органы, уполномоченные на осуществления соответствующего контроля.
В рамках выполнения мероприятий по реализации пункта 22 Стратегической карты:
– проведен эксперимент по мониторингу планирования закупок горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), в рамках которого проведена работа по исправлению некорректных единиц измерения ГСМ, включенных в Планы-графики закупок;
– проведена работа по исправлению некорректных кодов ОКПД 2;
– сформирован перечень возможных нарушений (признаков нарушений);
– территориальными органами Федерального казначейства возбуждено 64 дела об административных правонарушениях в части размещения информации в извещении об осуществлении закупки, не соответствующей информации, размещенной в Планах-графиках закупок;
– сформированы элементы мониторинга Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) на предмет выявления фактов размещения субъектом контроля некорректной информации в Планах-графиках закупок;
– в 2017 году разработаны основные подходы к осуществлению информационного контроля при проведении контрольных мероприятий 
в сфере закупок и созданы предпосылки для совершенствования информационных методов контроля в дальнейшем.
23. Обеспечение мероприятий по созданию информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в части полномочий Федерального казначейства
В ЕИС обеспечена в полном объеме возможность использования структурированных сведений о лекарственных препаратах (при описании объекта закупки в рамках планирования и осуществления закупок, а также при внесении сведений в реестр контрактов) в соответствии с данными, предоставляемыми в ЕИС посредством взаимодействия с информационными системами Минздрава России и внешними системами размещения заказов (ВСРЗ).
24. Внедрение процесса управления денежными средствами в части ежедневного таргетирования остатка на едином казначейском счете
В целях повышения эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации в 2017 году:
− разработаны предложения по внедрению процесса управления денежными средствами в части ежедневного таргетирования остатка средств на едином казначейском счете;
− созданы условия для ежедневного таргетирования остатка средств 
на едином казначейском счете на различные периоды;
− обеспечено внедрение механизма ежедневного таргетирования остатка средств на едином казначейском счете на различные периоды.
25. Создание новых инструментов по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств федерального бюджета на банковских счетах до востребования
Федеральным казначейством совместно с Минфином России и Банком России разработан, согласован проект и принято постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 986 
«О порядке осуществления операций по управлению остатками средств 
на едином счете федерального бюджета в части размещения средств федерального бюджета на банковских счетах до востребования и открытия счетов для осуществления таких операций».
Федеральным казначейством проведены мероприятия по организации закупочных процедур на открытие банковского счета до востребования, 
в ФКУ «ЦОКР» направлен проект Государственного контракта, содержащий Техническое задание. 24 сентября и 15 декабря 2017 года ФКУ «ЦОКР» организовал проведение электронных аукционов на открытие банковского счета до востребования в Единой информационной системе (ЕИС).
В разделе «Финансовые операции» на официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет создан подраздел «Размещение средств федерального бюджета на банковских счетах».
26. Организация перехода на биржевой механизм купли-продажи иностранной валюты для нужд Федерального казначейства
27. Создание новых инструментов по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части привлечения средств по сделкам «валютный своп»
Федеральным казначейством совместно с Минфином России и Банком России подготовлены предложения по внесению изменений 
в законодательство Российской Федерации в связи с созданием и внедрением в практику работы Федерального казначейства по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета новых операций в части купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров с иностранной валютой, являющихся производными финансовыми инструментами, 
на организованных торгах.
Данные предложения нашли отражение в Федеральном законе 
от 18 июля 2017 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения коснулись следующих федеральных законов:
− Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» в части исключения для Федерального казначейства об открытии клиринговых счетов 
без взимания платы;
− Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ 
«Об организованных торгах», предусматривающий допуск к организованным торгам для Федерального казначейства.
Одновременно подготовлены предложения о внесении изменений в:
− Федеральный закон № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего исключение для операций управления остатками средств;
− Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции», предусматривающего исключение для Федерального казначейства 
по открытию счетов в клиринговых организациях;
− Бюджетный кодекс Российской Федерации в части исключения для Федерального казначейства платы за открытие клиринговых счетов и др.
Одновременно разработан, согласован проект и принято постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 1449 
«О порядке осуществления операций по управлению остатками средств 
на едином счете федерального бюджета в части купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными инструментами, предметом которых является иностранная валюта, 
на организованных торгах».
11 и 18 октября 2017 года по согласованию с ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) организован и проведен для сотрудников Федерального казначейства обучающий семинар по технологии осуществления валютных операций на терминале Биржи с выдачей сертификатов. С 17 по 22 ноября 2017 года Федеральным казначейством совместно с Биржей проведено рабочее тестирование операций покупки (продажи) иностранной валюты 
и заключения сделок «валютный своп» на Бирже. Подготовлены предложения по доработке ППО и выделению автоматизированных рабочих мест для работы с ППО.
28. Модернизация механизма проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и операций 
со средствами суверенных фондов
Модернизация механизма операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах
В связи с введением новых требований к кредитным организациям 
по установлению у кредитной организации кредитного рейтинга 
по национальной рейтинговой шкале Федеральным казначейством совместно с Минфином России подготовлено и принято постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 740 «О внесении изменений 
в Правила размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и признании утратившими силу абзацев восьмого и девятого подпункта «б» пункта 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 389» и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 1319-р 
и от 2 августа 2017 г. № 1663-р.
Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 3 октября 2017 г. № 23н «О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н» - отменен приказом Федерального казначейства от 27 октября 2017 г. № 297. 
Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 23 октября 2017 г. № 28н «Об установлении уровня кредитного рейтинга 
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, применяемого при размещении средств федерального бюджета 
на банковских депозитах, и признании утратившими силу отдельных приказов Федерального казначейства» - отменен приказом Федерального казначейства от 7 декабря 2017 г. № 339.
Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 1 ноября 2017 г. № 29н «О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н», который вступил в силу 4 декабря 2017 года.
В связи с изменениями нормативной правовой базы при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах подготовлен проект соответствующего дополнительного соглашения к Генеральному соглашению с кредитными организациями и организовано его заключение 
с кредитными организациями.
В целях модернизации электронного документооборота 
при размещении средств на банковских депозитах 28 июня 2017 года 
на тестовом стенде Московской Биржи проведено совместное предварительное тестирование Федерального казначейства и Московской Биржи возможностей альтернативного программного обеспечения «Центр электронных договоров» (далее – ПО ЦЭД), по результатам которого подготовлен и согласован с Московской Биржей Протокол предварительного тестирования ПО ЦЭД.
Усовершенствовано взаимодействие с Банком России, Счетной палатой Российской Федерации при проведении операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах: согласован проект нового Соглашения о сотрудничестве между Счетной палатой Российской Федерации и Федеральным казначейством, согласован проект дополнительного соглашения № 4 к Соглашению об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации 
и Федеральным казначейством от 15 ноября 2006 года, даны замечания 
к Протоколу №1 «Структура и форматы данных, порядок обмена информацией между Банком России и Федеральным казначейством при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах» 
к Соглашению с Банком России.
Модернизация механизма операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо
С целью отработки вопросов учета и отражения выплат купонного дохода по ценным бумагам, находящимся в обеспечении договоров (сделок) репо Федерального казначейства, и уплаты штрафных процентов 
при неисполнении первой и второй части договора репо в период с 13 
по 20 марта 2017 года Федеральным казначейством совместно с НКО АО НРД проведено соответствующее тестирование операций репо. С 17 апреля 2017 года в Федеральном казначействе организовано проведение операций репо с учетом купонных выплат по ценным бумагам, переданным Федеральному казначейству по первой части договоров репо.
Заключено дополнительное соглашение № 3 от 06 июля 2017 года 
к Соглашению об обеспечении покупки (продажи) ценных бумаг 
по договорам репо не на организованных торгах № БР-Д-19/537 от 1 декабря 2014 года, позволяющее использовать Альтернативную информационную систему (ЭДО НРД) при вводе заявок кредитных организаций на заключение договоров репо.
Федеральным казначейством с НКО АО НРД заключен Договор 
на предоставление права использования программного обеспечения 
№ 07-04-30/1 от 9 января 2017 года, подписано Соглашение о контроле качества функционирования информационных программно-технических средств, предоставляемых НКО АО НРД Федеральному казначейству 
от 29 июня 2017 года № 07-04-30/4.
В рамках организации проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо Федеральным казначейством осуществлены мероприятия по обеспечению организатором торгов сотрудников ЦАФК ключами электронной подписи (подготовлены и направлены в НКО АО НРД соответствующие доверенности на сотрудников Федерального казначейства, выданы ключи электронной подписи).
В рамках проведения операций репо подготовлены и приняты приказы Федерального казначейства:
− от 10 ноября 2017 г. № 305 «Об утверждении Плана мероприятий структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства в случае нарушения кредитной организацией условий исполнения генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг 
по договорам репо» (в отмену приказа Федерального казначейства 
от 28 сентября 2015 г. № 256);
− от 29 декабря 2017 г. № 391 «Об информационно-техническом обеспечении при осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета с использованием информационных программно-технических средств» (в отмену приказа Федерального казначейства от 16 марта 2015 г. № 43);
− от 17 января 2018 г. № 3 «Об утверждении Плана мероприятий структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства в случае отзыва у кредитной организации лицензии Банка России» (в отмену приказа Федерального казначейства от 1 июля 2016 г. № 240).
Модернизация механизма предоставления бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
В соответствии с предложением Федерального казначейства внесены изменения в Бюджетный кодекс в части увеличения срока предоставления бюджетного кредита до 90 дней, принятые Федеральным законом 
от 14 ноября 2017 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году», которые вступили в силу с момента официального опубликования 14 ноября 2017 года.
Федеральным казначейством разработаны проекты, согласованы 
с Минфином России и приняты приказы Минфина России, вносящие изменения в приказ № 74н:
− от 10 ноября 2017 г. № 181н (зарегистрирован в Минюсте России 
от 29 ноября 2017 г. рег. № 49037) в части уточнения порядка заключения 
и формы Договора о предоставлении бюджетного кредита;
− от 19 декабря 2017 г. № 240н (зарегистрирован в Минюсте России, рег. № 49578), в соответствии с которым срок предоставления бюджетного кредита увеличен с 50 до 90 дней. Эта законодательная норма позволит уже 
с начала 2018 года заключать Договоры о предоставлении бюджетного кредита на срок до 90 дней.
Минфином России согласован, предложенный Федеральным казначейством, перечень требований к критериям отбора субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для получения бюджетных кредитов. Муниципальные образования, которым может быть предоставлен бюджетный кредит в 2018 году, были определены с учетом критериев.
Разработан и прошел апробацию в пилотных ТОФК проект рекомендаций по организации работы территориальных органов Федерального казначейства при совершении нарушений статей 15.15 
и 15.15.1 КоАП в части предоставления бюджетных кредитов.
В целях стандартизации и унификации наименований бюджетов, используемых управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, при оформлении заявок на получение бюджетного кредита подготовлен и направлен в ТОФК Перечень стандартизированных наименований бюджетов (письмо Федерального казначейства от 11 января 2017 г. № 07-04-05/04-15).
В рамках совершенствования операций по предоставлению бюджетных кредитов Федеральным казначейством с 24 июля по 27 июля 2017 года 
на базе УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проведено межрегиональное совещание с территориальными органами Федерального казначейства с проведением видео-конференц-связи с ТОФК по вопросу применения критериев, которым должны соответствовать субъекты Российской Федерации и муниципальные образования для заключения Договора о предоставлении бюджетного кредита. Также 
на межрегиональном совещании рассматривался вопрос организации работы ТОФК при совершении административного правонарушения по бюджетным кредитам.
Модернизация механизма проведения операций со средствами суверенных фондов
В Договоры банковского счета по учету средств Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния внесены изменения в части сокращения сроков конверсии указанных средств - заключены два д/с №144 от 13 марта 2017 г. к двум Договорам соответственно.
Согласовано с Минфином России внесение изменений в Порядки расчета и зачисления процентов, начисляемых на денежные средства, размещенные на счетах по учету средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, утвержденные приказами Минфина России от 15 января 2008 г. № 5н и от 24 января 2008 г. № 12н соответственно, 
в части изменения срока процентного периода.
Совместно с Минфином России разработаны и приняты приказы Минфина России:
− от 23 марта 2017 г. № 287 «Об использовании средств Резервного фонда в 2017 году на финансирование дефицита федерального бюджета»;
− от 22 августа 2017 г. № 610 «О порядке взаимодействия Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства при проведении расчета объема использования и перечислении средств Фонда национального благосостояния в целях обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации»;
− от 29 декабря 2017 г. № 1387 «О Порядке проведения расчетов 
и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния», отменяющий приказ Минфина 
от 14 февраля 2008 г. № 25н.
Модернизация механизма покупки\продажи иностранной валюты
В связи с решением Минфина России о применении механизма покупки (продажи) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 
в условиях перехода к использованию новых «бюджетных правил» 
по использованию дополнительных нефтегазовых доходов и формирования Резервного фонда, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2013 г. № 816 «Об осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) иностранной валюты» (далее – Постановление № 816) Федеральным казначейством согласно поручению Минфина России с февраля 2017 года осуществляются операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счет средств федерального бюджета в следующей пропорции: 45 % – доллары США, 45 % – евро, 10 % – фунты стерлингов Соединенного Королевства. 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации 
от 3 февраля 2017 г. № ДМ-П13-585р, а также на основании Постановления № 816 издан приказ Минфина России от 1 марта 2017 г. № 252 
«О проведении операций по покупке (продаже) иностранной валюты 
в 2017 году» (в редакции приказа от 28 июля 2017 г. № 565), предусматривающий порядок взаимодействия между Федеральным казначейством и Минфином России, а также сроки предоставления информации в процессе покупки (продажи) иностранной валюты.
Подготовлен проект, согласован с Минфином России и принято постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1679 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2013 г. № 816».
Подготовлены и направлены в Операционный департамент Банка России 7 доверенностей на право получения Федеральным казначейством Ведомости начисления процентов на остаток средств по счетам 
в иностранной валюте при проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты. Согласован порядок предоставления Банком России 
в Федеральное казначейство Ведомости начисления процентов на остаток 
по счетам в соответствии с Договором банковского счета 
от 27 сентября 2013 г. № 42-7.4-29/40 посредством системы Межведомственного электронного документооборота. 
Совершенствование Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в рамках операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета
Подготовлены и утверждены предложения по внесению изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части положений статьи 242.
28.1. Создание механизма проведения операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах 
с вариативностью применения фиксированной и плавающей процентной ставки
Подготовлена Дорожная карта по реализации механизма проведения операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах с вариативностью применения фиксированной и плавающей процентной ставки.
Подготовлены изменения в:
− Порядок работы по размещению средств федерального бюджета 
на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н, уточнены формы документов;
− генеральное соглашение между кредитными организациями 
и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, вносящие изменение в части плавающей ставки.
Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 1 ноября 2017 г. № 29н «О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. №3н» (зарегистрирован в Минюсте России рег. № 48970), который вступил 
в силу 4 декабря 2017 года. 
Подготовлены предложения по доработке ППО для проведения операций и осуществления аналитического учета операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах с плавающей процентной ставкой, проведения Отборов заявок и организации аналитического учета по указанным операциям и в части бюджетного учета операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах с плавающей процентной ставкой по главе 100 «Федеральное казначейство».
Подготовлен и подписан 4 декабря 2017 года проект Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг по предоставлению 
и обслуживанию ИПТС № 07-04-30/17 от 2 декабря 2016 г. с ПАО Московская Биржа, согласован сторонами.
В период с 5 по 11 октября 2017 года совместно с ПАО Московская Биржа, Банком России и ПАО Сбербанк проведено тестирование операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета 
в части размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах с плавающей ставкой. С 23 по 29 ноября 2017 года проведено тестирование 
с участием 7 кредитных организаций, НКО АО НРД, Биржей.
Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 4 декабря 2017 г. № 336 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 23 января 2014 г. № 8 «О создании Комиссии Федерального казначейства по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета».
Подготовлен проект дополнительного соглашения к генеральному соглашению между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, вносящий изменение в части плавающей ставки и согласован 
с Юридическим управлением Федерального казначейства.
С Банком России согласованы параметры операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах с плавающей процентной ставкой.
Заключены Дополнительные соглашения к Генеральному соглашению с 3-мя кредитными организациями (от 7 декабря 2017 года).
8 декабря 2017 года Федеральным казначейством осуществлен запуск операций по размещению средств на банковских депозитах с плавающей процентной ставкой.
29. Разработка Методических рекомендаций по осуществлению предпроверочного анализа субъекта контроля, внедрение в практику организации внутреннего государственного финансового контроля, проведение предпроверочного анализа с учетом риск-ориентированного подхода и подготовки вопросов программы проверки по его результатам.
Ожидаемый результат по Мероприятию № 29 в соответствии 
со Стратегической картой Федерального казначейства на 2017 год:
1. Разработаны модели проведения предпроверочного анализа.
2. Разработаны формы отчета по результатам предпроверочного анализа.
3. Осуществлено использование инструментов предпроверочного анализа на этапе формирования плана контрольных мероприятий 
на следующий год.
4. Обеспечено повышение качества и сокращение сроков проведения контрольных мероприятий.
В рамках мероприятия № 29 запланировано и исполнено в полном объеме:
1. Разработка терминологии, формирование основных понятий, применяемых при разработке методических рекомендаций 
по осуществлению предпроверочного анализа (далее – ППА). 
2. Создание моделей ППА (в зависимости от типа контрольного мероприятия). 
3. Разработка основных инструментов проведения ППА. 
4. Применение (апробация) инструментов ППА при анализе предложений Минфина России, ФСБ России и Генпрокуратуры 
для включения в План контрольных мероприятий на 2018 год. 
5. Применение (апробация) инструментов и моделей ППА 
при формировании предложений для включения в План контрольных мероприятий на 2018 год.
6. Применение (апробация) моделей и инструментов ППА 
при подготовке к проверкам, проводимым в 3-4 кварталах 2017 года.
7. Разработка формы паспорта контрольного мероприятия, заполняемого по результатам проведенного ППА.
8. Заполнение паспортов контрольных мероприятий на 2018 год
по результатам ППА.
9. Разработка Методических рекомендаций по осуществлению предпроверочного анализа субъекта контроля.
30. Организация обеспечения экспертного сопровождения контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере
Ожидаемый результата по Мероприятию № 30 в соответствии 
со Стратегической картой Федерального казначейства на 2017 год:
1. Разработан механизм организации экспертиз в рамках проводимых контрольно-ревизионными управлениями Федерального казначейства 
и территориальными органами Федерального казначейства контрольных мероприятий.
2. Обеспечено повышение эффективности и результативности проведения (получены наиболее достоверные сведения о полноте 
и качестве выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг 
(в рамках государственных контрактов)) отдельных контрольных мероприятий.
В рамках мероприятия № 30 запланировано и исполнено в полном объеме:
1. Формирование основных понятий и определение терминологии, применяемых при организации и проведении экспертиз в рамках контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере. 
2. Разработка основных принципов проведения экспертизы и подходов к выбору объекта для проведения экспертизы. 
3. Обобщение предыдущего опыта проведения экспертиз в рамках контрольных мероприятий. 
4. Определение основных методов проведения экспертизы.
5. Планирование экспертизы, определение ее стоимости 
и продолжительности.
6. Разработка методических рекомендаций по организации контрольных мероприятий, в рамках которых планируется проведение экспертизы.
7. Классификация и ранжирование по уровню критичности контрольных мероприятий, включенных в План контрольных мероприятий Федерального казначейства на 2018 год.
Помимо вышеизложенного, Управлением организованы и проведены оперативные совещания с заинтересованными Управлениями Федерального казначейства и ФКУ «ЦОКР».
Кроме этого, Управлением запрошены и сведены данные 
о планируемых к привлечению территориальными управлениями Федерального казначейства экспертах в рамках разделов I и II проектов Планов контрольной работы ТОФК на 2017 год.
Разработан совместно с ФКУ «ЦОКР» и Управлением делами временный алгоритм действий УФК при реализации организационных мероприятий по проведению экспертиз, планируемых в рамках контрольных мероприятий.
Также совместно с ФКУ «ЦОКР» разработаны формы технического задания в зависимости от вида экспертизы и доведены до УФК.
30.1 Регламентация привлечения экспертов и специалистов 
к осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере
В целях обеспечения организации привлечения независимых экспертов, специалистов ФКУ «ЦОКР» при осуществлении Федеральным казначейством, управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере разработан проект приказа Федерального казначейства «О внутренней организации работ по привлечению Федеральным казначейством 
и управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации независимых экспертов, специалистов».
31. Организация работ по принятию превентивных мер для своевременного выявления и предотвращения нарушений в финансово-бюджетной сфере путем проведения систематизации и анализа ранее выявленных нарушений, формирование и доведение до участников бюджетного процесса, а также территориальных органов Федерального казначейства обзоров нарушений, выявленных Федеральным казначейством при осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере
В целях предупреждения и профилактики нарушений главными распорядителями средств федерального бюджета, их территориальными органами и подведомственными учреждениями, главными распорядителями средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
их территориальными органами, а также распорядителями средств бюджета субъектов Российской Федерации, получающими межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, источником которых являются средства федерального бюджета в 2017 году Федеральным казначейством введено в практику обобщение результатов проведенных контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, формирование обзоров нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере. 
В этой связи сформированы и направлены главным распорядителям средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, финансовым органам субъектов Российской Федерации обзоры нарушений и недостатков за период 2016 года
и 1 полугодия 2017 года (от 14 июня 2016 г. № 07-04-05/21-487, от 28 ноября 2017 г. № 07-04-05/21-910, № 07-04-05/21-910).
32. Организация работ по размещению Федеральным казначейством и его территориальными органами информации в ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (ГИС ЕСГФК) в соответствии с классификатором нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля 
в финансово-бюджетной сфере
1. Разработан Порядок формирования и размещения Федеральным казначейством, управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации информации, документов в государственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений», в том числе в целях организации работы по размещению Федеральным казначейством, управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации информации в ГИС ЕСГФК в соответствии 
с Классификатором нарушений, выявляемых Федеральным казначейством 
в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, утвержденным 19 декабря 2017 г. руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным.
Также Федеральным казначейством проведен ряд мероприятий 
по координации работы органов Федерального казначейства в ГИС ЕСГФК:
осуществлялся мониторинг регистрации управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в ГИС ЕСГФК;
обеспечено присоединение всех управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации к числу пользователей – участников Системы;
осуществлялся анализ количества и состава информации, размещаемой органами Федерального казначейства в ГИС ЕСГФК.
По результатам проведенных мероприятий письмом Федерального казначейства от 22 декабря 2017 г. № 21-00-08/15 направлен отчет в Минфин России. Одновременно письмом Федерального казначейства от 22 декабря 2017 г. № 21-00-10/3 направлены в Счетную палату Российской Федерации соответствующие предложения по совершенствованию Системы.
33. Внедрение инструментов предупреждения нарушений, в том числе путем обобщения практики контрольно-надзорной деятельности
В целях внедрения инструментов предупреждения нарушений, в том числе путем обобщения практики контрольно-надзорной деятельности издан приказ Федерального казначейства от 20 июля 2017 г. № 178 
«Об утверждении порядка обобщения и анализа правоприменительной практики осуществления Федеральным казначейством контроля 
в финансово-бюджетной сфере». 
Осуществлены обобщение и анализ правоприменительной практики осуществления Федеральным казначейством контроля в финансово-бюджетной сфере, направленный на:
− обеспечение единства практики применения нормативных правовых (правовых) актов, регламентирующих осуществление Федеральным казначейством контроля в финансово-бюджетной сфере;
− совершенствование положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль 
за соблюдением которых возложен на Федеральное казначейство;
− повышение эффективности (результативности и экономности) осуществления Федеральным казначейством контроля в финансово-бюджетной сфере;
− способствование снижения количества нарушений нормативных правовых актов в финансово-бюджетной сфере и повышения уровня защищенности охраняемых законом прав и интересов граждан, организаций и Российской Федерации;
− повышение уровня осведомленности граждан и организаций 
о практике осуществления Федеральным казначейством контроля 
в финансово-бюджетной сфере.
В соответствии с положениями приказа Федерального казначейства от 20 июля 2017 г. № 178 «Об утверждении порядка обобщения и анализа правоприменительной практики осуществления Федеральным казначейством контроля в финансово-бюджетной сфере» осуществляется сбор и анализ предложений о наиболее значимых нарушениях нормативных правовых актов в финансово-бюджетной сфере, а также предложений по устранению дублирующих положений нормативных правовых актов в финансово-бюджетной сфере и о различной практике применения положений указанных нормативных правовых актов.
34. Утверждение классификатора нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере
Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 
19 декабря 2017 г. утвержден Классификатор нарушений, выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере. 
Классификатор нарушений, выявляемых Федеральным казначейством 
в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, разработан 
в целях:
− учета и анализа нарушений и рисков (признаков) совершения нарушений, выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе с применением прикладного программного продукта «Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях»;
− обеспечения возможности применения риск-ориентированного подхода при планировании контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере;
− оказания практической помощи должностным лицам Федерального казначейства и его территориальных органов при осуществлении контроля 
в финансово-бюджетной сфере.
34.1. Утверждение методических рекомендаций по вопросам осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере в отношении наиболее рискоемких направлений деятельности объектов контроля
Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 29 декабря 2017 г. утверждены методические рекомендации 
по осуществлению контроля за планированием, обоснованием бюджетных ассигнований и использованием средств федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
Разработаны методические рекомендации:
− по осуществлению контроля за планированием, обоснованием 
и использованием средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на создание, развитие, эксплуатацию и вывод из эксплуатации информационных систем 
и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
− по осуществлению контроля за планированием, обоснованием 
и использованием средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на текущий и капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства. 
35. Совершенствование производства по делам 
об административных правонарушениях
В целях осуществления методического сопровождения и координации деятельности по осуществлению производства по делам 
об административных правонарушениях территориальными органами Федерального казначейства в Федеральном казначействе издан приказ 
от 28 ноября 2017 г. № 328 «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства производства 
по делам об административных правонарушениях».
Кроме того, в целях осуществления организации учета дел 
об административных правонарушениях в центральном аппарате Федерального казначейства издан приказ от 28 ноября 2017 г. № 327 
«Об утверждении Порядка учета дел об административных правонарушениях в центральном аппарате Федерального казначейства».
Также в 2017 году проведена работа по обеспечению своевременной подготовки процессуальных и иных документов, необходимых для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дел 
об административных правонарушениях. 
Федеральным казначейством в 2017 году рассмотрено 231 дело 
об административных правонарушениях, из них по 44 делам вынесены постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 640 000,00 руб., по 103 делам вынесены постановления о прекращении производства по делу в связи с малозначительностью, по 84 делам вынесены постановления о прекращении производства по иным основаниям. 
Обеспечено всестороннее, полное и объективное рассмотрение жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенные территориальными органами Федерального казначейства.
Так, в 2017 году пересмотрено 27 постановлений по делам 
об административных правонарушениях, вынесенных территориальными органами Федерального казначейства (по 14 жалобам в удовлетворении отказано; по 2 – рассмотрение жалобы прекращено на основании ч. 2 ст. 30.1 КоАП и п. 5 ч. 1 ст. 24.5 КоАП, 1 жалоба удовлетворена с применением статьи 2.9 КоАП, по 9 – производство прекращено на основании п. 1 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП, в том числе по 5 жалобам на основании процессуальных нарушений, допущенных ТОФК при привлечении лица к административной ответственности).
По результатам мониторинга наличия информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе 
о государственных и муниципальных платежах составлен 1 протокол 
об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП, в отношении лиц, не уплативших административный штраф. Судом вынесено постановление о привлечении лица к административной ответственности, наложен административный штраф в двукратном размере. 
Обеспечено взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов по вопросам, связанным с исполнением постановлений, вынесенных Федеральным казначейством. В отношении лица, 
не уплатившего административный штраф по постановлению Федерального казначейства, в ФССП России направлено заявление о принудительном взыскании суммы штрафа.
Следует также отметить, что в 2017 году осуществлен сбор и анализ практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
по итогам подготовлены обзоры по результатам рассмотрения Федеральным казначейством дел об административных правонарушениях, а также 
по результатам пересмотра постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных территориальными органами Федерального казначейства. Обзоры направлены в территориальные органы Федерального казначейства письмами Федерального казначейства от 4 июля 2017 г. 
№ 07-04-05/09-542, от 22 декабря 2017 г. № 07-04-05/09-1008.
Осуществление вышеперечисленных мероприятий позволило:
− территориальным органам Федерального казначейства упорядочить осуществление производства по делам об административных правонарушениях;
− центральному аппарату Федерального казначейства организовать учет дел об административных правонарушениях;
− Федеральному казначейству и его территориальным органам обобщить практику рассмотрения дел об административных правонарушениях.
36. Совершенствование досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Федерального казначейства (его территориальных органов) и их должностных лиц 
В целях совершенствования досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Федерального казначейства (его территориальных органов) и их должностных лиц Федеральным казначейством изданы приказы:
− приказ Федерального казначейства от 27 ноября 2017 г. № 326 
«Об утверждении Порядка досудебного (внесудебного) рассмотрения руководителями территориальных органов Федерального казначейства жалоб на действия (бездействие) должностных лиц территориальных органов Федерального казначейства при осуществлении контрольных мероприятий 
в финансово-бюджетной сфере»;
− приказ Федерального казначейства от 23 ноября 2017 г. № 321 
«Об утверждении Порядка учета дел по жалобам на решения территориальных органов Федерального казначейства, принимаемые 
по результатам контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, 
и действия (бездействие) должностных лиц Федерального казначейства 
в центральном аппарате Федерального казначейства».
Обеспечено рассмотрение в досудебном (внесудебном) порядке Федеральным казначейством жалоб на решения и действия (бездействие) Федерального казначейства (его территориальных органов) 
и их должностных лиц.
Так за 2017 год Федеральным казначейством рассмотрено 44 жалобы на представления и предписания, вынесенные ТОФК (по 10 жалобам – требования частично удовлетворены, по 10 – жалобы удовлетворены 
в полном объеме, по 13 – в удовлетворении отказано и 11 жалоб оставлены без рассмотрения в виду нарушения сроков обжалования и подача жалоб неуполномоченными лицами).
Также в рамках рассмотрения жалоб на представления и предписания рассмотрено 11 ходатайств о приостановлении исполнения представления 
и предписания, из них по 5 отказано в приостановлении обжалованных актов, по 6 ходатайствам исполнение представлений и предписаний ТОФК приостановлено.
Кроме того, в двух случаях Федеральным казначейством самостоятельно на основании п. 121 Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденного приказом Минфина России от 20.03.2014 № 18н и п. 7.9 Регламента Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10 апреля 2006 г. № 5н, приняты решения 
о приостановлении исполнение представления ТОФК и об отмене представлений, предписаний ТОФК.
С целью оказания методологической помощи в сфере применения бюджетного законодательства проведена работа по обобщению практики рассмотрения жалоб по оспариванию актов территориальных органов Федерального казначейства. Так в 2017 году направлены обзоры 
по результатам рассмотрения жалоб на представления, предписания территориальных органов Федерального казначейства и на действия (бездействие) должностных лиц Федерального казначейства письмами 
от 4 июля 2017 г. № 07-04-05/09-542, от 22 декабря 2017 г. 
№ 07-04-05/09-1008.
37. Разработка стратегии развития аудиторской деятельности
В рамках исполнения основного мероприятия № 37 «Разработка стратегии развития аудиторской деятельности» на 2017 год Казначейством России выполнены следующие мероприятия:
Мероприятие 1 – собрана информация для подготовки проекта стратегии развития аудиторской деятельности, в частности обобщены сведения для подготовки проекта стратегии развития аудиторской деятельности (100 %);
Мероприятие 2 – разработан и направлен в Минфин России письмами Федерального казначейства от 7 марта 2017 г. № 07-04-04/19-319, от 20 марта 2017 г. № 19-00-06/19 проект стратегии развития аудиторской деятельности (100 %);
Мероприятие 3 – на заседании Совета по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций (далее – Совет ВККР АО) от 28 марта 2017 года состоялось досрочное рассмотрение 
и обсуждение проекта стратегии развития аудиторской деятельности. Материалы для обсуждения направлены 31 августа 2017 года в рамках подготовки к проведению Совета ВККР АО 12 октября 2017 года (100 %).
38. Разработка единого классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества аудиторской деятельности в соответствии с Международными стандартами аудиторской деятельности
В рамках исполнения основного мероприятия № 38 «Разработка единого классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества аудиторской деятельности в соответствии 
с Международными стандартами аудита» на 2017 год Федеральным казначейством осуществлены следующие мероприятия:
Мероприятие 1 – собраны данные по применению Временного классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества аудиторской деятельности (далее – Временный классификатор), и выявлению нарушений аудиторскими организациями правил аудиторской деятельности, не включенных во Временный классификатор (100 %);
Мероприятие 2 – обобщены данные по применению Временного классификатора, выявлены нарушения аудиторскими организациями правил аудиторской деятельности, не включенные во Временный классификатор (100 %);
Мероприятие 3 – подготовлены и направлены в Минфин России письмом Федерального казначейства от 23 июня 2017 г. № 19-00-06/52 предложения по внесению изменений и дополнений во Временный классификатор, в связи с введением в действие на территории Российской Федерации Международных стандартов аудита (100 %);
Мероприятие 4 – подготовлены материалы для изучения членами Рабочей группы по подготовке проекта единого классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества аудиторской деятельности (100 %);
Мероприятие 5 – проведены заседания Рабочей группы по подготовке проекта единого классификатора нарушений и недостатков, выявляемых 
в ходе внешнего контроля качества аудиторской деятельности 14 июня 2017 г., 19 июня 2017 г., 22 июня 2017 г. и 29 июня 2017 года (100 %);
Мероприятие 6 – материалы для изучения членами Рабочей группы проекта единого классификатора нарушений и недостатков, выявляемых 
в ходе внешнего контроля качества аудиторской деятельности, направлены членам Рабочей группы для заочного обсуждения (100 %);
Мероприятие 7 – проведены заседания Рабочей группы 25 и 30 августа 2017 года. До 28 августа 2017 года члены Рабочей группы предоставили данные по практическому применению Временного классификатора, а также дополнения по наиболее часто встречающимся нарушениям. Проект единого классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества аудиторской деятельности, подготовлен и согласован с членами Рабочей группы 30 августа 2017 года (100 %);
Мероприятие 8 – проведены обсуждения проекта единого классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества аудиторской деятельности с представителями аудиторского сообщества, проект единого классификатора нарушений 
и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества аудиторской деятельности, направлен в Минфин России для обсуждения на Рабочем органе Совета по аудиторской деятельности письмом Федерального казначейства от 20 сентября 2017 г. № 19-00-06/74. Проект единого классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества аудиторской деятельности, в целом одобрен представителями аудиторского сообщества на заседании Рабочего органа 
10 октября 2017 года (100 %);
Мероприятие 9 – Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов одобрен Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской Федерации (раздел II протокола заочного голосования Совета по аудиторской деятельности 
от 22 декабря 2017 г. № 37) (100 %).
39. Совершенствование деятельности Федерального казначейства по проведению анализа внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита и анализа бюджетных полномочий, также подготовка предложений по совершенствованию деятельности соответствующих объектов анализа
В рамках совершенствования деятельности по проведению анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
а также анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), проведены следующие мероприятия:
− утвержден приказ Федерального казначейства от 23 июня 2017 г. № 16н «Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;
− утвержден приказ Федерального казначейства от 3 июля 2017 г. № 17н «Об утверждении Порядка проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)»;
− подготовлен и направлен 9 июня 2017 года в Министерство финансов Российской Федерации доклад о результатах осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2016 году;
− подготовлен и направлен 14 апреля 2017 года в Минфин России Доклад о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), за 2016 год.
40. Развитие государственной автоматизированной информационной системы «Управление», включая реализацию новых функциональных задач
В 2017 году Федеральным казначейством обеспечено функционирование и интеграция государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление») 
с информационными ресурсами.
В рамках развития ГАС «Управление» разработан новый функционал:
– мониторинг объектов незавершенного строительства, в том числе 
не включенных в федеральную адресную инвестиционную программу;
– мониторинг оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности;
– ведение паспорта полномочий (функций) органа (федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации);
– сбор сведений о структуре, штатной численности и деятельности подведомственных учреждений федеральных органов исполнительной власти;
– мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования;
– реализация процессов разработки, общественного обсуждения 
и согласования проектов документов стратегического планирования;
– мониторинг проектов государственно-частного партнерства;
– мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;
– реализация процедуры закрытия отчетных периодов.
– разработаны информационные панели «Сводный паспорт субъекта Российской Ф» и «Анализ данных, предоставляемых МФЦ».
Осуществлена доработка ранее реализованного функционала в части:
– доработки аналитических отчетов, в том числе аналитических отчетов информационной панели «Мониторинг исполнения «Майских Указов», для отражения новых показателей в рамках мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606;
– дополнения перечня аналитических показателей комплексного мониторинга социально-экономического положения монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) показателями в разрезе градообразующих организаций, дополнена информационная панель «Мониторинг моногородов» отчетами для оценки рисков ухудшения социально-экономического положения в моногородах;
– реализации дополнительных проверок, в том числе форматно-логического контроля предоставляемых сведений по формам федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
и № 1-лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования»;
– дополнения перечня показателей мониторинга оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации дополнительными аналитическими показателями мониторингов, а также внесены изменения структуры соответствующих форм ввода данных;
– доработки механизма сбора сведений по государственным (муниципальным) услугам, предоставляемым в рамках переданных полномочий;
– комплексной оценки степени внедрения и эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС субъектами Российской Федерации;
– автоматизированного сбора, свода и визуализации сведений 
об осуществленных операциях, в том числе по уровням кооперации для комбинированного сопровождения (казначейского и банковского) путем организации взаимодействия ГАС «Управление» с информационными системами кредитных организаций посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.
Обеспечена возможность для всех федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
и учреждений предоставления необходимых данных в ГАС «Управление» как посредством интеграции, так и с использованием специализированных форм ввода.
Обеспечен контроль полноты и своевременности предоставления сведений в систему. В 2017 году уровень полноты предоставления данных вырос на 12 % по сравнению с 2016 годом.
В рамках информационного обеспечения стратегического планирования обеспечивается поддержка процедуры государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования (далее – Реестр), а также предоставление к нему доступа участников стратегического планирования, юридических и физических лиц. В 2017 году реализован функционал, обеспечивающий:
– внесение изменений в зарегистрированные в Реестре документы стратегического планирования;
– проведение общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования;
– проведение общественных консультаций по разработке Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года.
41. Обеспечение качества и полноты информации, размещенной 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)
1. Изменен дизайн Официального сайта ГМУ. На главной странице открытой части реализованы кнопки меню для перехода в наиболее значимые разделы сайта: Независимая оценка, Перечни услуг и работ, Реестр организаций.
Разработаны аналитические виджеты главной страницы (Количество учреждений на сайте; Размещенная информация; Результаты НОК в сфере Здравоохранение, в сфере Образования и в сфере Социального обслуживания; Перечни услуг и работ)
2. Обеспечена реализация требований нормативных правовых актов 
в части развития Официального сайта ГМУ. 
Изменен порядок формирования, отображения, загрузки и выгрузки информации о годовой бухгалтерской отчетности в соответствии 
с изменениями, внесенными Приказом Минфина России от 17 декабря 2015 г. № 199н, изменение порядка формирования, отображения, загрузки 
и выгрузки информации о годовой бухгалтерской отчетности в соответствии 
с изменениями, вносимыми Приказом Минфина России от 31 декабря 2015 г. № 229н.
3. Реализован и выполнен перевод сайта ГМУ на использование веб-сервисов для обновления справочников в части базовых перечней государственных и муниципальных услуг и работ, реестра государственных заданий, реестра соглашений, реестра участников бюджетного процесса, 
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
4. Обеспечен переход на Крипто Про 4.0 в части процедуры подписания и проверки электронной подписи при аутентификации 
и идентификации пользователей на Официальном сайте ГМУ. 
5. Организована система мониторинга размещения информации 
о государственных и муниципальных учреждениях на Официальном сайте ГМУ.
По состоянию на 1 января 2018 года:
− 155 099 (95 %) учреждениями опубликована общая информация 
о своей деятельности;
− 99 107 учреждениями (83 % от числа автономных и бюджетных учреждений, которым предоставляются субсидии) опубликована информация о государственном (муниципальном) задании на 2017 год;
− 107 650 учреждениями (90 % от числа автономных и бюджетных учреждений, которым предоставляются субсидии) – информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год;
− 29 968 учреждениями (68 % от количества учреждений, которым 
не предоставляются субсидии) – информация о бюджетной смете 
на 2017 год;
− 118 568 учреждениями (73 %) – о результатах деятельности 
и об использовании имущества за 2016 год;
− 104 612 учреждениями (64 %) – о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах за 2016 год.
42. Развитие инструментов размещения и анализа информации 
о результатах независимой оценки качества оказания услуг и анализа 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»
1. Обеспечена реализация требований нормативных правовых актов 
в части размещения информации о независимой оценке качества оказания услуг организациями социальной сферы на Официальном сайте ГМУ, в том числе реализована возможность размещения сведений по операторам, которые не являются юридическими лицами (в соответствии со 116н), но при этом являются общественным советом, проводящим Независимую оценку.
2. Обеспечена реализация требований писем, протоколов и иных распорядительных документов федеральных органов исполнительной власти в части размещения информации о независимой оценке качества оказания услуг организациями социальной сферы на Официальном сайте ГМУ.
3. Организована система мониторинга охвата независимой оценкой качества государственных и муниципальных учреждений в социальной сфере.
По состоянию на 1 января 2018 года информация о независимой оценке качества оказания услуг размещена в следующем количестве:
− 5 060 сведений об уполномоченных органах;
− 5 525 сведений об общественных советах;
− 4 275 сведений об операторах;
− 159 374 сведений об организациях, в отношении которых проведена (проводится) независимая оценка качества оказания услуг;
− 3 504 сведений о результатах оценки качества оказания услуг;
− 5 911 сведений о результатах рассмотрения результатов независимой оценки качества оказания услуг.
43. Разработка Стратегии функциональной миграции бизнес-процессов, реализованных в информационных системах Федерального казначейства, в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет»
В рамках исполнения мероприятия в 2017 году Федеральным казначейством были разработаны и представлены Минфину России подходы функциональной миграции бизнес-процессов, реализованных 
в информационных системах Федерального казначейства, в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также разработана и утверждена заместителем руководителя Федерального казначейства А.С. Албычевым Дорожная карта по функциональной миграции, реализованных 
в информационных системах Федерального казначейства, в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 2017-2020 годы.
44. Ввод в эксплуатацию подсистем, компонентов, модулей ГИИС «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство
В рамках исполнения мероприятия в 2017 году и пункта 3 
раздела 3 Протокола Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 21 февраля 2017 г. № 1 ДСП в рамках своей компетенции и полномочий Федеральное казначейство 
в соответствии с План-графиком приемки в эксплуатацию подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») в 2017 году, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 185н, а также письмами Министерства финансов Российской Федерации 
от 7 сентября 2017 г. № 21-03-04/57659, от 29 сентября 2017 г. 
№ 21-03-04/63708, от 10 ноября 2017 г. № 21-03-04/73434 и от 30 ноября 2017 г. № 21-03-04/79662 проведены приемочные испытания результатов выполнения работ по созданию следующих подсистем (компонентов, модулей) системы «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное Казначейство:
− Модуль формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности подсистемы учета и отчетности системы «Электронный бюджет» - октябрь 2017 г.
− Компонент формирования базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ модуля формирования базовых (отраслевых) и ведомственных перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ подсистемы ведения нормативной справочной информации системы «Электронный бюджет» - ноябрь 2017 г.
− Компонент формирования ведомственных перечней государственных и муниципальных услуг и работ модуля формирования базовых (отраслевых) и ведомственных перечней государственных и муниципальных услуг и работ подсистемы ведения нормативной справочной информации системы «Электронный бюджет» - ноябрь 2017 г. 
− Компонент формирования заявок на внесение изменений 
в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг 
и работ модуля формирования базовых (отраслевых) и ведомственных перечней государственных и муниципальных услуг и работ подсистемы ведения нормативной справочной информации системы «Электронный бюджет»- ноябрь 2017 г. 
− Модуль централизованного ведения и распространения НСИ подсистемы ведения НСИ системы «Электронный бюджет» - ноябрь 2017 г. 
− Модуль централизованного ведения и распространения нормативно-справочной информации подсистемы ведения нормативной справочной информации системы «Электронный бюджет» - ноябрь 2017 г. 
− Компонент формирования и ведения реестра государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) модуля формирования государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и отчетов об их исполнении и ведения соответствующего реестра подсистемы управления расходами системы «Электронный бюджет» - декабрь 2017 г.
− Компонент ведения денежных обязательств модуля ведения операций по исполнению обязательств участников бюджетного процесса подсистемы управления расходами системы «Электронный бюджет» - декабрь 2017 г.
− Компонент ведения бюджетных обязательств модуля ведения операций по исполнению обязательств участников бюджетного процесса подсистемы управления расходами системы «Электронный бюджет» - декабрь 2017 г.
− Компонент формирования и ведения реестра соглашений модуля формирования соглашений о предоставлении субсидий и ведения соответствующего реестра подсистемы управления расходами системы «Электронный бюджет» - декабрь 2017 г.
45. Проектирование централизованной подсистемы управления нефинансовыми активами ГИИС «Электронный бюджет»
В рамках исполнения мероприятия в 2017 году Федеральным казначейством:
− разработаны требования к функциям подсистемы управления нефинансовыми активами ГИИС «Электронный бюджет»;
− разработаны технические требования к подсистеме управления нефинансовыми активами ГИИС «Электронный бюджет»;
− разработан документ «Описание автоматизированных функций» 
на создание подсистемы управления нефинансовыми активами ГИИС «Электронный бюджет».
46. Проектирование централизованной подсистемы управления кадрами ГИИС «Электронный бюджет»
В рамках исполнения мероприятия в 2017 году Федеральным казначейством:
− разработаны требования к функциям подсистемы управления кадрами ГИИС «Электронный бюджет»;
− разработаны технические требования к подсистеме управления кадрами ГИИС «Электронный бюджет»;
− разработан документ «Описание автоматизированных функций» 
на создание подсистемы управления кадрами ГИИС «Электронный бюджет».
47. Развитие централизованной подсистемы управления закупками ГИИС «Электронный бюджет»
В подсистеме управления закупками ГИИС «Электронный бюджет» 
в части планов закупок, планов-графиков закупок, обеспечения оптимизации механизмов и процедур проведения финансового контроля по ч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ реализованы доработки функционала 
в соответствие с нормативными правовыми актами.
48. Проектирование централизованной подсистемы управления доходами ГИИС «Электронный бюджет» в части компонентов (модулей), оператором которых является Федеральное казначейство
В рамках исполнения мероприятия в 2017 году Федеральным казначейством:
− разработаны и согласованы верхнеуровневые подходы по созданию подсистемы управления доходами ГИИС «Электронный бюджет» в части компонентов (модулей), оператором которых является Федеральное казначейство;
− разработаны функциональные требования и описание автоматизируемых функций на создание централизованной подсистемы управления доходами ГИИС «Электронный бюджет» в части компонентов (модулей), оператором которых является Федеральное казначейство;
− описание автоматизируемых функций на создание централизованной подсистемы управления доходами ГИИС «Электронный бюджет» в части компонентов (модулей), оператором которых является Федеральное казначейство направлено на согласование в Минфин России письмом 
от 22 декабря 2017 г. № 13-00-06/157.
49. Внедрение и развитие централизованной подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет» в части компонентов (модулей), оператором которых является Федеральное казначейство
В целях реализации пункта 9 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2015 г. № 640, обеспечено ведение реестра государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), порядок ведения и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином портале бюджетной системы Российской Федерации которого утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 16 ноября 2015 г. № 177н «О порядке ведения реестра государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)».
В реестр государственных заданий ГИИС «Электронный бюджет» включена информация и документы о 2599 государственных заданиях 
на 2017 год. 
В 2017 году обеспечен ежедневный мониторинг формирования государственных заданий, а также включения государственных заданий 
в реестр, с его последующим размещением на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином портале бюджетной системы Российской Федерации.
В 2017 году Федеральным казначейством обеспечен переход 
на целевую модель ведения реестра соглашений в соответствующем компоненте ПУР ЭБ (далее – Компонент по ведению РС), включающего, 
в том числе, внедрение и использование личного кабинета главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС), личного кабинета «контролера» Межрегионального операционного УФК и личного кабинета территориального органа Федерального казначейства.
Разработан и утвержден график перевода ГРБС и подведомственных 
им получателей бюджетных средств на работу в Компоненте по учету БО 
и ДО и в Компоненте по ведению РС, в соответствии с которым обеспечен полномасштабный перевод на работу в ПУР более 10,5 тысяч клиентов Федерального казначейства, в том числе 98 ГРБС, в части учета бюджетных и денежных обязательств и ведения реестра соглашений.
Также Федеральным казначейством обеспечен:
− учет бюджетных и денежных обязательств, ведение реестра соглашений в ПУР ЭБ;
− перевод на работу с использованием интегрированных сервисов обмена информацией и документами между подсистемами «Бюджетное планирование» и «Управление расходами» 92 ГРБС;
− направление в Минфин России на согласование и утверждение документации, необходимой для ввода в эксплуатацию централизованной подсистемы управления расходами в части Компонента по учету БО и ДО, 
а также Компонента ведения РС.
Кроме того разработана система мониторинга функционирования ПУР ЭБ и сформированы предложения по подходам к реализации распределения 
и доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования и ведения лицевых счетов ГРБС 
в ПУР ЭБ.
В 2017 году Федеральным казначейством утверждена Методика проверки соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999.
На постоянной основе обеспечивалось своевременное обновление «Базы знаний», включающей наглядные материалы и размещенной 
на официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет.
50. Внедрение и развитие централизованной подсистемы учета 
и отчетности ГИИС «Электронный бюджет»
В рамках развития аналитического инструментария при работе 
с отчетностью в подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» обеспечены: 
− анализ показателей, содержащихся в отчетности об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
− формирование требований к аналитическому инструментарию при работе с отчетностью в подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»;
− проведение тестирования аналитического инструментария при работе с отчетностью в подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» обеспечено. По результатам тестирования разработчику предъявлены требования по исправлению ошибок текущей реализации 
и доработке аналитического инструментария в рамках развития. 
В рамках развития аналитического инструментария при работе 
с отчетностью в подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» реализация основного базового функционала Аналитического инструментария обеспечена. Вследствие существенных ограничений возможности использования Аналитического инструментария при формировании требуемой информации функционал реализован не в полном объеме.
Федеральным казначейством 24 июля 2017 г. в рамках развития подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» получено согласие Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя аппарата Правительства Российской Федерации Приходько С.Э. № СП-П17-4823 на проведение эксперимента по передаче 
от Федеральной службы по аккредитации функции ведения бюджетного учета и формирования отчетности, а также функции по начислению 
и выплате заработной платы.
В подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» обеспечено формирование отчетности об исполнении федерального бюджета, отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2016 год, 1 квартал, I полугодие и 9 месяцев 2017 года.
51. Создание централизованной подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет»
В рамках исполнения мероприятия в 2017 году Федеральным казначейством согласованы:
1. Технические требования на создание подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет».
2. Частное техническое задание и описание постановки задачи 
на создание подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет».
3. Макеты отчетов витрины данных подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет».
4. Программа и методика предварительных испытаний, комплект рабочей документации к подсистеме информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет».
52. Проектирование централизованной подсистемы управления денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет» в части компонентов (модулей), оператором которых является Федеральное казначейство
В рамках исполнения мероприятия в 2017 году Федеральным казначейством:
− разработаны и согласованы верхнеуровневые подходы по созданию подсистемы управления денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет» в части компонентов (модулей), оператором которых является Федеральное казначейство;
− разработаны функциональные требования и описание автоматизируемых функций на создание централизованной подсистемы управления денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет» в части компонентов (модулей), оператором которых является Федеральное казначейство;
− описание автоматизируемых функций на создание централизованной подсистемы управления денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет» в части компонентов (модулей), оператором которых является Федеральное казначейство направлено на согласование в Минфин России письмом от 22 декабря 2017 г. № 13-00-06/157.
53. Проектирование централизованной подсистемы финансового контроля ГИИС «Электронный бюджет»
В целях реализации основного мероприятия в 2017 году Федеральным казначейством проведены мероприятия по актуализации нормативно-правовой базы в целях регулирования полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, регулирующих отношения, подлежащие автоматизации 
в рамках Подсистемы финансового контроля.
С учетом созданных новых нормативных правовых актов, внесения изменений в существующие нормативные правовые акты, в декабре 2017 года обеспечена подготовка проекта функциональных требований 
на Подсистему финансового контроля в части автоматизации осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, предусматривающих создание единого информационного пространства для взаимодействия всех участников контроля в финансово-бюджетной сфере, сквозного мониторинга осуществления контроля 
в финансово-бюджетной сфере на всех его этапах, а также тесную интеграцию с информационными системами Федерального казначейства 
и иными внешними информационными системами. 
В 2018 году предусматривается проведение ряда согласительных совещаний со всеми заинтересованными управлениями Федерального казначейства по обсуждению и согласованию Проекта функциональных требований, при этом по итогам согласования проекта функциональных требований предусматривается утверждение плана поэтапной реализации Подсистемы финансового контроля. 
54. Создание аналитического комплекса обеспечения мониторинга и анализа деятельности Федерального казначейства и его структурных подразделений, а также мониторинга и анализа бюджетного процесса, ключевых показателей исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выполнения контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере
В рамках исполнения мероприятия в 2017 году Федеральным казначейством был разработан дизайн помещения Ситуационного центра, включая планировку с расстановкой мебели и 3D-модель. 
55. Внедрение и развитие централизованной подсистемы ведения нормативной справочной информации ГИИС «Электронный бюджет» 
в части компонентов (модулей), оператором которых является Федеральное казначейство
В рамках исполнения мероприятия в 2017 году Федеральным казначейством:
1. В части формирования и ведения реестра бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разработано описание автоматизированных функций и заключен контракт на реализацию процессов в подсистеме ведения нормативной справочной информации.
2. Обеспечено развитие подсистемы ведения нормативной справочной информации ГИИС «Электронный бюджет» в части формирования 
и ведения Книги регистрации лицевых счетов. 
3. Обеспечено развитие и внедрение подсистемы ведения нормативной справочной информации ГИИС «Электронный бюджет» 
в части реализации возможности включения в Сводный реестр с 1 января 2018 года информации о неучастниках бюджетного процесса, 
не являющихся государственными корпорациями и государственными компаниями, а также государственными (муниципальными) учреждениями 
и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, заключивших государственные контракты и открывающих лицевые счета 
в ТОФК, а также юридических лицах, заключивших контракты, договоры, соглашения в рамках исполнения государственного контракта (договора, соглашения) и открывающих лицевые счета в ТОФК.
4. Обеспечено развитие и внедрение подсистемы ведения нормативной справочной информации ГИИС «Электронный бюджет» 
в части формирования и ведения базовых и ведомственных перечней работ 
и услуг, а также переход в конце года на общероссийские и федеральные классификаторы работ и услуг.
55.1. Развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)
В рамках исполнения мероприятия в 2017 году Федеральным казначейством:
5. Обеспечено развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (далее – единый портал) в части размещения на его страницах информации:
− Министерством финансов Российской Федерации; 
− Федеральным казначейством;
− Главными администраторами средств федерального бюджета; 
− Органами управления государственными внебюджетными фондами.
6. Проведены предварительные приемочные испытания доработанного ППО единого портала, выполнена его опытная эксплуатация.
7. Обеспечено развитие единого портала в части размещения 
на его страницах информации финансовыми органами субъектов Российской Федерации.
8. Сформированы требования к функциям публикации данных (управления контентом) в части настройки бизнес-процессов, связанных 
с публикацией информации на едином портале.
9. Доработаны коммуникативные сервисы, обеспечивающие возможность проведения и участия в опросе на едином портале, а также участие в голосовании и просмотре результатов опроса. В том числе доработаны коммуникативные сервисы, обеспечивающие возможность общения пользователей единого портала с другими его пользователями 
по заданным темам и рубрикам.
10. Сформированы требования к функциям подготовки витрин 
в части обеспечения размещения информации финансовых органов субъектов Российской Федерации.
11. Сформированы требования к функциям администрирования портала в части обеспечения публикации информации на едином портале финансовыми органами субъектов Российской Федерации только 
на страницах Единого портала финансовых органов субъектов Российской Федерации.
56. Обеспечение централизации ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности в органах Федерального казначейства
Мероприятие № 1 «Организационное обеспечение реализации полномочия по ведению централизованного бюджетного учета 
и формированию бюджетной отчетности получателей бюджетных средств 
в органах Федерального казначейства» 
Пунктом 7 Федерального закона от 14 ноября 2017 г № 315-ФЗ 
«О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения Федерального бюджета в 2018 году» внесено изменение в Бюджетный кодекс Российской Федерации, предусматривающее в 2018 году осуществление Федеральным казначейством полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти 
(их территориальных органов) по ведению бюджетного учета 
и формированию бюджетной отчетности, а также по начислению 
и перечислению оплаты труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Также включена норма в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1705 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», устанавливающая, что Федеральное казначейство осуществляет полномочия Федеральной службы по аккредитации 
по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, 
а также начислению и оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на основании соглашения.
Мероприятие № 2 «Централизация бюджетного учета и отчетности 
по главе 100 «Федеральное казначейство»
В рамках выполнения вышеуказанного мероприятия принято участие 
в заседаниях рабочей группы, в части реализации мероприятий «Передача эксплуатации отдельных ИТ-сервисов с 2017 года в ФКУ «ЦОКР», «Передача функций контрактной службы с 2017 года в ФКУ «ЦОКР», «Передача функций финансового обеспечения по главе 100 «Федеральное казначейство» с 2017 года в ФКУ «ЦОКР», «Централизация бухгалтерского учета по главе 100 «Федеральное казначейство» в рамках основных мероприятий на 2016 год по реализации Стратегической карты Казначейства России. Полномочия по ведению бюджетного учета и отчетности по главе 100 «Федеральное казначейство» переданы ФКУ «ЦОКР».
57. Внедрение инновационных подходов к кадровой работе. Разработка HR стратегии Федерального казначейства.
В 2017 году утвержден приказ Казначейства России от 29 августа 2017 г. № 22н «Об утверждении Положения о кадровом резерве Федерального казначейства» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26 сентября 2017 г. № 48330);
Утвержден приказ Казначейства России от 22 декабря 2016 г. № 33н «Об учреждении ведомственных наград Федерального казначейства» (Зарегистрировано в Минюсте России 17 января 2017 г. № 45277); 
В рамках реализации эффективной молодежной политики 
в Федеральном казначействе в соответствии с планом Молодежного совета Федерального казначейства на 2017 год и графиком проведения Всероссийских и межрегиональных совещаний территориальных органов Федерального казначейства в 2017 году проведено шесть семинаров-тренингов по соответствующим тематикам в субъектах Российской Федерации;
Проведены 5 занятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений с государственными гражданскими служащими центрального аппарата Федерального казначейства и работниками ФКУ «ЦОКР» на темы:
− «Заполнение формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» 22 февраля 2017 г. 
и 28 февраля 2017 г.;
− «Обзор основных ошибок, допускаемых при заполнении справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и «О представлении сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» 
(27 февраля 2017 г. внеплановое занятие с начальниками филиалов ФЦУ «ЦОКР»);
− «Конфликт интересов на государственной гражданской службе, меры по его предотвращению и урегулированию» 15 июня 2017 г. и 16 июня 2017 г.;
− «Коррупционные риски на государственной гражданской службе» 
13 сентября 2017 г.;
− «О соблюдении требований законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции» 21 ноября 2017 г. и 24 ноября 2017 г.
Разработана и размещена на официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет брошюра «Основы антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего федерального казначейства».
Подготовлен и размещен на официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет видеоролик по антикоррупционному просвещению.
58. Формирование и внедрение новой организационной модели ИТ-организации Федерального казначейства
В рамках реализации мероприятия № 58 «Формирование и внедрение новой организационной модели ИТ-организации Федерального казначейства» организационно-штатная структура Управления информационной инфраструктурой (далее – УИИ) Федерального казначейства была утверждена в соответствии с приказом Федерального казначейства от 20 ноября 2017 года «Об утверждении штатного расписания центрального аппарата Федерального казначейства».
Разработаны новые положения об отделах УИИ и должностных инструкций сотрудников.
Проведены мероприятия по комплектации организационно-штатной структуры новой модели ИТ-организации Федерального казначейства.
59. Развитие инфраструктуры для облачных вычислений 
и централизации размещения информационных сервисов Федерального казначейства в Центрах обработки данных Министерства финансов Российской Федерации
В рамках реализации мероприятия № 59 «Развитие инфраструктуры для облачных вычислений и централизации размещения информационных сервисов Федерального казначейства в Центрах обработки данных Министерства финансов Российской Федерации» было сделано:
Создана зеркальная копия систем ЕИС и ГМУ в ЦОД Минфина России на базе оборудования Федерального казначейства;
Завершено создание сетевых контуров с включенными средствами безопасности для переноса подсистем ГИИС «Электронный бюджет» 
на технологическую площадку ЦОД Минфина России г. Городец.
В целях обеспечения расширения программно-аппаратного комплекса 
в соответствии с увеличением количества пользователей ГИИС «Электронный бюджет» проводятся мероприятия по дооснащению 
ИТ-инфраструктуры Федерального казначейства: 
− на основании соглашения между Федеральным казначейством 
и ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России (Соглашение об уровне предоставления услуг в системе центров обработки данных Минфина России от 30 сентября 2016 г. № 07-04-30/7) было сделано:
− 22 декабря 2017 года заключен Договор № ДБП-08-001/17 о передаче в безвозмездное пользование Федерального имущества 3 очереди и Договор № ДБП-08-001/17о передаче в безвозмездное пользование Федерального имущества 4 очереди в Федеральное казначейство;
− заключены Государственные контракты на оказание услуг 
по передаче неисключительных прав на программное обеспечение в целях развития единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства, поставку товаров (включая их установку и настройку) в целях развития единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства:
Государственный контракт от 23 ноября 2017 г. № ФКУ0665/11/2017 
«на поставку товаров (включая их настройку) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства»;
Государственный контракт от 19 декабря 2017 г. № ФКУ0775/12/2017 
«на поставку товаров (включая их настройку) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства»;
Государственный контракт от 26 декабря 2017 г. № ФКУ0809/12/2017 
«на поставку товаров (включая их настройку) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства».
60. Совершенствование технологических процессов в Федеральном казначействе за счет создания и развития информационных систем, обеспечения их интеграции
В рамках исполнения мероприятия в 2017 году Федеральным казначейством:
1. Актуализированы процессы ведения нормативной справочной информации в информационных системах Федерального казначейства 
в соответствии с изменениями нормативных документов и уточненными функциональными требованиями.
2. Государственные информационные системы Федерального казначейства переведены на использование реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
3. Обеспечено применение единого источника нормативной справочной информации в информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, а также взаимодействующих с ними информационных систем оператором которых является Минфин России.
4. Оптимизирована технология ведения нормативной справочной информации в информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство.
61. Технологическое развитие централизованной системы ведения финансово-хозяйственной деятельности и технологическое обеспечение внедрения централизованного бухгалтерского учета по главе 100 «Федеральное казначейство» 
В 2017 году было произведено внедрение централизованных подсистем ЗИК, УНФА, УиО во всех подведомственных учреждениях Федерального казначейства. Всего в 98 объектах.
При создании подсистем УНФА и УиО использовались технологические компоненты ГИИС «Электронный бюджет», включая компоненты информационной безопасности и юридической значимости электронных документов. 
Внедрение производилось согласно разработанной в 2016 году методике миграции. 
В ходе внедрения централизованного «АКСИОК.Net» проведена организационная работа по созданию во всех ТОФК соответствующих рабочих группы, назначению ответственных сотрудников. Подготовлены обучающие материалы в виде программ и интерактивных материалов для самостоятельного обучения. Проведено обучение сотрудников ТОФК 
и ФКУ «ЦОКР». Была проведена серия ВКС посвященная разъяснению работы в подсистемах.
В 2017 году были продолжены работы по дальнейшему переводу 
на централизованную платформу подсистемы «Расчеты», в рамках которых были разработаны и согласованы функциональные требования подсистемы «Расчеты».
Подсистема Планирование ИС «Аксиок» была своевременно доработана с учетом передачи полномочий по планированию 
и осуществления закупок товаров, работ, услуг ФКУ «ЦОКР». Проект предложений по распределению бюджетных ассигнований на 2018 
и плановый периоды 2019-2020 гг. был собран и своевременно предоставлен в Министерство Финансов Российской Федерации.
62. Развитие Системы управления эксплуатацией для обеспечения управления жизненным циклом разработки и внедрения информационных систем, реализация функционала «центров компетенций» Федерального казначейства, а также развития процессов мониторинга информационных сервисов
В рамках реализации мероприятия № 62 «Развитие Системы управления эксплуатацией для обеспечения управления жизненным циклом разработки и внедрения информационных систем, реализация функционала «центров компетенций» Федерального казначейства, а также развития процессов мониторинга информационных сервисов» было сделано:
Разработана дорожная карта по развитию Системы управления эксплуатацией для обеспечения управления жизненным циклом разработки 
и внедрения информационных систем, реализация функционала «центров компетенций» Федерального казначейства, а также развития процессов мониторинга информационных сервисов. 
Проведена модернизация средств мониторинга СУЭ ФК, в том числе части постановки на мониторинг ГАСУ, ГИС ГМП и подсистем ЭБ (ПУиО);
Создан функционал мониторинга бизнес-процессов и бизнес-показателей.
63. Повышение эффективности управления бюджетными средствами, предусмотренными на обеспечение деятельности органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
В части «Мероприятия 1. Оптимизация структуры органов Федерального казначейства»:
Реализация Программы Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов до 2018 года, утвержденная приказом Федерального казначейства от 17 сентября 2015 г. № 11-ДСП, приостановлена в связи с увеличением функциональной нагрузки на УФК 
в части развития системы казначейского сопровождения и возложения дополнительных функций по осуществлению контроля в соответствии 
с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Вместе с тем начатые мероприятия по оптимизации имущественного комплекса УФК продолжаются.
В январе – ноябре 2017 года проведена оптимизация размещения территориальных отделов УФК по субъектам Российской Федерации. Количество территориальных отделов сокращено на 290 ед. (15,6%) 
с 1851 ед. на 1 января 2017 г. до 1561 ед. на 1 января 2018 года.
В том числе было предусмотрено мероприятие 4 «Разработка 
и утверждение Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого территориальными органами Федерального казначейства и федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», в рамках которого Управлением делами был разработан приказ Федерального казначейства от 18 августа 2017 г. № 208 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента в территориальных органах Федерального казначейства и федеральном казенном учреждении «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».
Изданы приказы Федерального казначейства от 19 декабря 2017 г. № 357 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата Федерального казначейства, утвержденные приказом Федерального казначейства от 29 июля 2016 г. № 299» 
и от 19 декабря 2017 г. № 356 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», утвержденные приказом Федерального казначейства от 29 июля 2016 г. № 300».
64. Развитие технологии обеспечения непрерывности деятельности органов Федерального казначейства
Обеспечено полномасштабное внедрение Порядка управления внешними казначейскими рисками в Федеральном казначействе, утвержденного приказом Федерального казначейства от 28 июля 2016 г. 
№ 10-дсп, в территориальных органах Федерального казначейства 
и федеральном казенном учреждении «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».
Определены механизмы реализации территориальными органами Федерального казначейства закрепленных полномочий в условиях неработоспособности средств связи и программно-аппаратного комплекса.
Разработан Порядок аварийного восстановления функциональности территориальных органов Федерального казначейства, определяющий, 
 в том числе, альтернативные способы реализации закрепленных полномочий в условиях неработоспособности программно-аппаратного комплекса.
Проведена апробация механизма реализации территориальными органами Федерального казначейства закрепленных полномочий в условиях неработоспособности программно-аппаратного комплекса.
65. Совершенствование системы информационной безопасности Федерального казначейства и защиты сведений ограниченного доступа 
в Федеральном казначействе
В рамках обеспечения функционирования системы обеспечения информационной безопасности (комплекса средств защиты информации 
в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, при централизации информационных систем Федерального казначейства в центрах обработки данных:
– подготовлены и направлены в ФСТЭК России сведения о Ключевой системе информационной инфраструктуры Федерального казначейства 
3 уровня важности (от 18 января 2017 г. №11-04-02/2дсп);
– в рамках интеграции «АКСИОК» с «ЦСБ» разработана, утверждена С.Б.Гуральниковым Дорожная карта по интеграции «АКСИОК» с «ЦСБ».
– обеспечено функционирование комплекса средств защиты информации в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, при централизации информационных систем Федерального казначейства в центрах обработки данных;
– обеспечено рассмотрение технических требований на развитие информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство (103 направления);
– разработана и утверждена заместителем руководителя Федерального казначейства А.С. Албычевым 27 сентября 2017 г. документация на ПОИБ 
и ПОЮЗД ГИИС ЭБ в соответствии с приказом Минфина России 
от 27 апреля 2017 г. № 67н для рассмотрения на межведомственной комиссии и ввода в эксплуатацию;
– подготовлены Выписки из Протокола ПДТК, а также скан-копии Актов классификации государственных информационных систем Федерального казначейства для использования в практической работе ТОФК;
В рамках выполнения требований по обеспечению режима секретности в Федеральном казначействе:
– проведен анализ секретных и совершенно секретных документов Федерального казначейства, по результатам которого составлены описи;
– разработан и утвержден 23 мая 2017 г. Д.С.Гришиным Порядок проведения проверок наличия совершенно секретных и секретных документов, состоящих на учете в режимно-секретном отделе УРСиБИ 
и отделах РСиБИ ТОФК;
– в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 3 сентября 2016 г. № 456сс «О непосредственной подготовке к переводу 
и переводе Российской Федерации на условия военного времени» переработан комплект организационной документации по обеспечению режима секретности при переводе ЦАФК на работу в условиях военного времени»;
– в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2017 г. № 132-4 «О внесении изменений 
в Инструкцию по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» разработаны и утверждены руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным от 14 сентября 2017 г. границы режимных территорий (помещений), относительно границ контролируемой зоны административного здания Федерального казначейства, расположенного 
по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 7;
– разработаны Методические рекомендаций территориальным органам Федерального казначейства по разработке Номенклатуры особой важности, совершенно секретных и секретных дел и журналов, формированию, учету, хранению дел, передаче их на архивное хранение и направлены в адрес ТОФК 30 ноября 2017 г.;
– в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «О порядке допуска должностных лиц 
и граждан Российской Федерации к государственной тайне» обеспечена своевременная и качественная работа по оформлению, восстановлению, снижению, прекращению допусков к государственной тайне сотрудникам ЦАФК и заместителям руководителей ТОФК, а также согласовано 
с ФСБ России и утверждено руководителем Федерального казначейства 
Р.Е. Артюхиным 12 января 2017 г. Дополнение № 3 к Номенклатуре должностей работников Федерального казначейства, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне. 
В рамках обеспечения функционирования объектов информатизации органов Федерального казначейства, предназначенных для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, регулирующих отношения 
в области защиты информации:
– проведены аттестационные испытания объектов информатизации центрального аппарата Федерального казначейства, предназначенных для обработки информатизации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;
– осуществлено 12 апреля 2017 г. проведение Постоянно действующей комиссии по защите государственной тайны для рассмотрения исходных материалов по объектам информатизации ЦАФК. Подписан Протокол ПДТК № 1 от 12 апреля 2017 г.;
– подготовлены и направлены в ТОФК выписки из Протоколов ПДТК;
– разработано финансово-экономическое обоснование на развитие ПОУ ИБ (DLP);
– подготовлены и направлены членам ПДТК предложения 
о рассмотрении на ПДТК вывода из эксплуатации ИС «СПТО» 
и «Аналитический учет и ведение судебной работы»;
– организовано оказание услуг по проведению специальных проверок
и специальных исследований технических средств, установленных
в выделенных помещениях Федерального казначейства в соответствии
с ГК № ФКУ0494/09/2017 от 29 сентября 2017 г.;
– организована поставка (включая установку и наладку) оборудования для выделенных помещений Федерального казначейства в целях модернизации информационно-технологической инфраструктуры обеспечения безопасности центрального аппарата Федерального казначейства в соответствии с ГК № ФКУ0534/10/2017 от 10 октября 2017 г.
В рамках обеспечения координации и методологического руководства деятельности территориальных органов Федерального казначейства:
– разработан и направлен в ТОФК Порядок тиражирования программных средств криптографической защиты информации 
в территориальном органе Федерального казначейства, которым необходимо руководствоваться при осуществлении тиражирования программных средств криптографической защиты информации;
– разработан, утвержден заместителем руководителя Федерального казначейства и доведен до ТОФК «План по разработке и внедрению в ТОФК мероприятий в соответствии с Требованиями по технической защите информации».
В рамках обеспечения деятельности отделов Межрегиональных центров защиты информации (далее – отделы МЦЗИ):
– обеспечен контроль качества работ, осуществляемых Межрегиональными центрами защиты информации по проведению аттестации объектов информатизации и контроля состояния защиты информации на объектах информатизации более чем на 400 объектах информатизации в ТОФК;
– подготовлены, по результатам обсуждения с ФСТЭК России, 
и направлены в адрес отделов – МЦЗИ разъяснения по проблемным вопросам выполнения требований приказа ФСТЭК России № 025, в части проведения аттестационных мероприятий объектов информатизации Федерального казначейства.
В рамках обеспечения функционирования объектов информатизации органов Федерального казначейства, предназначенных для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, регулирующих отношения 
в области защиты информации:
– проведена оптимизация системы защиты объектов информатизации центрального аппарата Федерального казначейства, предназначенных для обработки информатизации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, путем объединения трех объектов информатизации (АСФК (ЗК) ЦАФК, ЛВС РСО (Ильинка), ЛВС ОМПиГО) в один объект информатизации (ЗК ЦАФК) с централизованным управлением;
– разработана и утверждена 03.03.2017 заместителем руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральниковым документация по защите информации ЗК ЦАФК и ЛВС РСО;
– УФК по Московской области обеспечена выдача лицензий на СЗИ 
от НСД «Secret Net 7» (17 лицензий);
– УФК по г.Москве обеспечена выдача ключей активации для СКЗИ «Jinn-client» (900 ключей), УФК по Ростовской области (300 ключей);
– разработан и утвержден 27 апреля 2017 г. заместителем руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральниковым План по разработке 
и внедрению в центральном аппарате Федерального казначейства мероприятий в соответствии с Требованиями по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, утвержденными приказом ФСТЭК России от 20 октября 2016 г. № 025 
и направлено в ТОФК шифротелеграммой 30 марта 2017 г.;
– разработана и утверждена руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 28 ноября 2017 г. Инструкция по эксплуатации средств защиты информации, установленных в выделенных помещениях центрального аппарата Федерального казначейства;
– разработан и утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 21 ноября 2017 г. Перечень выделенных помещений центрального аппарата Федерального казначейства.
В рамках обеспечения центрального аппарата, территориальных органов Федерального казначейства специальной защищенной связью, обеспечивающей гарантированную доставку оперативной информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну:
– проведен анализ результатов деятельности органов специальной документальной связи Федерального казначейства по линии государственного и ведомственного контроля за II полугодие 2016 года, 
по результатам которого в ТОФК направлены обзор и рекомендации 
о недопущении в дальнейшем отдельных недостатков;
– разработан и направлен в территориальные органы Федерального казначейства «Порядок учета осведомленности сотрудников Федерального казначейства в сведениях, составляющих государственную тайну, переданных через орган специальной документальной связи»;
– проведены аттестационные испытания объекта информатизации «Орган специальной документальной связи центрального аппарата Федерального казначейства». Утвержден Д.С.Гришиным Технический паспорт объекта информатизации;
– проведены аттестационные испытания объекта информатизации «Орган специальной документальной связи ЦАФК». Заместителем руководителя Федерального казначейства Д.С.Гришиным утвержден Технический паспорт объекта информатизации;
– проведены проверки ТОФК по вопросам деятельности ОСДС 
по линии ведомственного контроля, по их результатам в ТОФК направлены необходимые указания.
В рамках развития системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства:
– приказом Федерального казначейства от 10 февраля 2017 г. №29 введена в эксплуатацию Подсистема оперативного управления информационной безопасностью (далее – СОБИ ФК);
– подготовлена информации для презентации ИТ-бюджета в части мероприятий СОБИ;
– осуществлено участие в работе экспертных групп по проведению закупки «Услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение «программа доверенной визуализации и подписи Jinn-client»;
– разработан План мероприятий Федерального казначейства 
по развитию СОБИ ФК в 2017-2019 гг.;
– обеспечена подготовка и проведение экспертизы 
по ГК № ФКУ0081/03/2017 от 28 февраля 2017 г. на оказание услуг 
по передаче неисключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение для нужд Федерального казначейства;
– обеспечено участие в работе экспертных групп по проведению закупки «На оказание услуг по обеспечению эксплуатации техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности компонентов информационной безопасности Федерального казначейства и выполнения работ по подготовке информационных систем Федерального казначейства 
к аттестации»;
– разработан и утвержден заместителем руководителя Федерального казначейства Д.С. Гришиным 4 августа 2017 г. универсальный Порядок регистрации и предоставления доступа к информационным системам Федерального казначейства;
– разработана и утверждена заместителем руководителя Федерального казначейства А.С. Албычевым 27 сентября 2017 г. Пояснительная записка 
к эскизному проекту СОБИ ФК;
В рамках совершенствования учебного процесса повышения квалификации и обучения специалистов Федерального казначейства 
по вопросам обеспечения безопасности информации на базе Пилотного центра Управления Федерального казначейства по Волгоградской области:
– обеспечено согласование со ФСТЭК России новой программы повышения квалификации «Аттестация объектов информатизации 
по требованиям безопасности информации»;
– разработана и направлена в ФСТЭК России на согласование дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну».
66. Создание клиентоориентированных сервисов информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» 
и повышение катастрофоустойчивости ее функционирования
В рамках перехода информационных систем, оператором 
или заказчиком которых является Федеральное казначейство, 
на использование нового алгоритма формирования электронной подписи:
− в соответствии с Лицензионным соглашением к Государственному контракту от 5 октября 2016 г. № УРСиБИ-52/2016 Федеральным казначейством получено неисключительное (пользовательское) право 
на использование средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 4.0, функционирующее в среде клиентских 
и серверных операционных систем (далее – СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0), без ограничения количества установок. Для осуществления перехода Федерального казначейства с «КриптоПро CSP» версии 3.6.1 
на «КриптоПро CSP» версии 4.0, до ТОФК, письмом Федерального казначейства от 10 февраля 2017 г. № 07-04-05/11-149 (далее письмо Федерального казначейства), доведены дистрибутивы СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0, соответствующие формуляры и заверенные копии сертификатов соответствия ФСБ России;
– до ТОФК доведены серийные номера лицензии, лицензионное соглашение и другая информация;
– 4 июля 2017 Головным удостоверяющим центром Минкомсвязи России выпущен корневой сертификат для Удостоверяющего центра Федерального казначейства (далее − УЦФК). В рамках перехода на новый корневой сертификат УЦФК, в Федеральном казначействе проводятся мероприятия по обеспечению работы пользователей в информационных системах Федерального казначейства (государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство) 
с применением нового корневого сертификата УЦФК;
– утверждена Дорожная карта по переводу информационных систем Федерального казначейства на использование алгоритма формирования
и проверки электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012;
– сформирован перечень ИС, требующих доработки в части функционала формирования ЭП по ГОСТ 2012.
В рамках обеспечения управления инфраструктурой открытых ключей Федерального казначейства, а также в целях обеспечения устойчивого функционирования информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» и отладки отдельных технологических процессов, связанных с обработкой сведений, представленных заявителями для получения сертификатов ключей проверки электронных подписей, 
в пилотные ТОФК направлены инструкции по настройке АРМ и дате начала использования Подсистемы ввода, проверки и централизованного хранения сведений, предоставленных заявителями.
В соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства 
от 16 января 2015 г. № 4 по вводу в эксплуатацию информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства», в ТОФК направлена информация о переходе ТОФК на использование, начиная с 1 сентября 2017 г. Подсистемы ввода, проверки и централизованного хранения сведений, предоставленных заявителями (далее – Подсистема ВРС) ИС УЦ 
и после обработки документов на получение квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей и необходимости их загрузки в Подсистему ВРС.
С целью организации работ по обеспечению индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств сертификатами для работы в ППО СУФД, письмом Федерального казначейства от 12 сентября 2017 г. № 07-04-05/11-728 «О заключении Договора об обмене электронными документами и Договора присоединения (Соглашения) к Регламенту 
УЦФК» в территориальные органы Федерального казначейства направлены соответствующие разъяснения.
В соответствии с заключенным государственным контрактом 
от 1 августа 2017 г. № ФКУ0322/08/2017 на поставку (включая установку 
и настройку) аппаратно-программных комплексов средств криптографической защиты информации Удостоверяющего центра Федерального казначейства в ТОФК была осуществлена поставка аппаратно-программных комплексов средств криптографической защиты информации Континент 3М2. В ТОФК выполнены работы по замене имеющихся в ТОФК АПКШ «Континент» 3М на поставляемые АПКШ «Континент» 
3М2 с переносом настроек и коммутации.
Обеспечен контроль и инвентаризация сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее - сертификат) для оперативного предоставления полной истории выдачи сертификатов для заинтересованных лиц, так c 1 января 2017 г. по 13 декабря 2017 г. издано 626 108 сертификатов, количество действующих сертификатов на 13 декабря 2017 г. составляет 831 415.
На резервном оборудовании Федерального казначейства развернут ПАК Юнисерт-ГОСТ.
Утвержден приказ Федерального казначейства от 16 мая 2017 г. № 103 «О внесении изменений в перечень лиц, ответственных за информацию, подписываемую в автоматическом режиме электронной подписью Федерального казначейства».
Утвержден приказ Федерального казначейства от 28 июля 2017 г. № 190 «О внесении изменений в Перечень лиц, ответственных 
за информацию, подписываемую в автоматическом режиме электронной подписью Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 11 апреля 2016 г. №83».
Утвержден Приказ Федерального казначейства от 12 декабря 2017 г. № 343 «О внесении изменений в Порядок организации работы Удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 19 декабря 2016 г. № 476».
Актуализирован и утвержден документ «Описание структуры 
и порядка использования полей квалифицированного сертификата ЭП, выданного Удостоверяющим центром Федерального казначейства», заместителем руководителя Федерального казначейства А.С. Албычевым, 
12 декабря 2017 г.
Разработан и доведен до территориальных органов Федерального казначейства Порядок тиражирования СКЗИ.
На базе УФК по Красноярскому краю и УФК по Ульяновской области организованы работы, в соответствии с разработанными методическими рекомендациями, по выдачи сертификатов ключей электронной подписи через многофункциональные центры (с направлением методических материалов).
В рамках создания и развития инфраструктуры УЦФК разработан 
и утвержден приказ Федерального казначейства от 16 января 2017 г. № 4 
«О вводе в эксплуатацию информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства».
В рамках создания и развития инфраструктуры УЦФК заключены ГК:
– от 17 августа 2017 г. № ФКУ0351/08/2017 на выполнение работ 
по созданию функционала формирования и генерации запросов и документов 
для получения сертификата ключа электронной подписи ИС УЦ (подсистемы ФЗС, ГЗС);
– от 13 сентября 2017 г. № ФКУ0434/09/2017 на поставку товаров (включая установку и настройку в целях модернизации инфраструктуры 
ИБ Федерального казначейства в рамках которого будет поставлено серверное оборудования для установки средств УЦ;
– № ФКУ0480/09/2017 «Оказание услуг технической поддержки программных компонентов ПАК «Юнисерт-ГОСТ» УЦФК»;
[bookmark: _GoBack]– от 1 августа 2017 г. № ФКУ0322/08/2017 «Поставка (включая установку и настройку) аппаратно-программных комплексов СКЗИ УЦФК» 
по результатам которого, в ТОФК осуществляется работа с применением новых аппаратно-программных комплексов СКЗИ УЦФК.
