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Обеспечено создание системы казначейских платежей 
Федеральным казначейством проведены соответствующие совещания с Минфином России и Банком России, обеспечено представление в Минфин России еженедельных отчетов об исполнении мероприятий Дорожной карты рассмотрения проектов нормативных правовых актов в целях организации казначейского обслуживания и системы казначейских платежей.
По состоянию на 11 декабря 2020 приняты все нормативные правовые акты, предусмотренные Дорожной картой к утверждению в 2020 году.
В рамках деятельности Проектного комитета проекта «Система казначейских платежей» (далее – Проектный комитет), являющегося основным органом управления проектом, были проведены:
-  заседания Проектного комитета, на которых представлены отчеты о статусе проекта;
-  совещания с участниками проекта по отдельным вопросам, связанным с реализацией проекта;
- совещания с пилотными территориальными органами Федерального казначейства (далее - ТОФК), с Банком России по вопросам, связанным с обеспечением функционирования системы казначейских платежей;
- совещания с финансовыми органами субъектов Российской Федерации, главными распорядителями средств федерального бюджета, кредитными организациями по вопросам перехода на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей;
- проведены заседания соответствующих Проектных групп по основным направлениям деятельности.
Также обеспечена доработка информационных систем Федерального казначейства, проведены показы реализованной функциональности.
В части взаимодействия с платежной системой Банка России проведены совместные совещания с представителями Банка России в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Планом совместных мероприятий Федерального казначейства и Центрального банка Российской Федерации по реализации отдельных направлений реформирования системы бюджетных платежей, в том числе согласована форма комплексного договора банковского обслуживания, организовано и проведено тестирование автоматизированных систем Банка России и Казначейства России, приказом Федерального казначейства от 31 марта 2020 г. № 86 создана Рабочая группа по реализации отдельных направлений создания системы казначейских платежей, 22 мая 2020 года проведено заседание данной Рабочей группы, на котором определены порядок и сроки закрытия ранее открытых территориальным органам Федерального казначейства банковских счетов в подразделениях Банка России, порядок работы с распоряжениями о переводе денежных средств в период одновременного функционирования ранее открытых банковских счетов и единых казначейских счетов ТОФК, а также приняты решения по иным вопросам, связанным с обеспечением перехода на единый казначейский счет.
Сформирован Оперативный штаб по оперативным решениям вопросов перехода на систему казначейских из числа представителей управлений центрального аппарата Федерального казначейства - участников проекта и представителей пилотных ТОФК под сопредседательством заместителей руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева и А.С. Албычева, на котором рассматриваются вопросы, связанные с внедрением системы казначейских платежей.
Единый казначейский счет (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте) создан и готов к функционированию с 2021 года
Обеспечена готовность к внедрению цифровых платежных технологий при осуществлении государственных и муниципальных платежей в 2021 году
Создание условий для использования системы быстрых платежей
В 2020 году в Федеральном казначействе прорабатывался механизм внедрения платежей «Customer to Government» (далее – C2G) - платежи физических лиц в пользу государственных и муниципальных органов и организаций, а также выплат из бюджетов (социальные пособия, пенсии и т.д. – G2C) с учетом установленных законодательством и нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации требований к составу реквизитов таких платежей, а также требований к функциональности системы в части ограниченного времени на обработку платежной информации.
Федеральным казначейством разработан и согласован Банком России и АО «Национальная система платежных карт» перспективный бизнес-процесс приема платежей с использованием СБП, сформирован проект описания перспективного состояния данного сервиса, создана соответствующая рабочая группа.

Развитие технологии перечисления денежных средств на национальные платежные инструменты (платежные карты «Мир»)
В рамках выполнения поручения Правительства Российской Федерации (протокол от 9 ноября 2020 года №ДЧ-П10-14412) по обеспечению финансовой прослеживаемости выплат персоналу государственных и муниципальных учреждений Федеральным казначейством подготовлен и проходит стадию согласования План мероприятий («Дорожная карта») по организации перечисления оплаты труда и иных выплат государственным гражданским служащим Федерального казначейства, его территориальных органов и работников Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» с использованием технологии перечисления денежных средств на платежные карты «Мир».
В рамках выполнения мероприятий по распространению технологии выплат на платежные карты «Мир» за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также в целях повышения уровня цифровизации в рамках проекта «Социальное казначейство», подготовлены и направлены на рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, а также в полевые учреждения Центрального банка Российской Федерации предложения по применению данной технологии при осуществлении выплат в адрес физических лиц.
Сервис приема платежей по уникальному идентификатору начисления 
         Приказом Минфина России от 14.09.2020 № 199н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", установлена обязанность кредитных организаций осуществлять контроль значения уникального идентификатора начисления и определены правила проверки. В целях сквозной «провязки» информации об уплате денежных средств с зачислением денежных средств на единый казначейский счет, указанным приказом предусмотрена обязанность кредитных организаций включать в электронное сообщение, содержащее распоряжение о переводе денежных средств, уникальный присваиваемый номер операции, сформированный в соответствии с установленными правилам, что, в свою очередь, позволит Федеральному казначейству и Банку России использовать единый идентификатор платежа. 
Согласован подготовленный Министерством юстиции Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов», которым в статью 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" внесены изменения, устанавливающие обязанность организаций, через которые происходит уплата денежных средств на единый казначейский счет, при наличии в распоряжении о переводе денежных средств уникального идентификатора начисления запрашивать информацию, необходимую для уплаты, в ГИС ГМП.
Обеспечена готовность к осуществлению выпуска и обслуживания электронных сертификатов. Создана государственная информационная система электронных сертификатов
Обеспечено принятие Федеральных законов от 30 декабря 2020 года № 491-ФЗ "О приобретении отдельных видов товаров, работ и услуг с использованием электронного сертификата" и от 29 декабря 2020 года № 478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В целях создания государственной информационной системы электронных сертификатов Федеральным казначейством разработаны функциональные требования, технико-экономическое обоснование и технические требования, проведены мероприятия в целях определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
Обеспечено использование единого механизма информационного воздействия при уплате бюджетных платежей в рамках приоритетных жизненных ситуаций (суперсервисов) и приоритетных государственных и муниципальных услуг (моносервисов)
Обеспечено размещение на технологическом портале СМЭВ и официальном сайте Федерального казначейства методических  материалов по применению единого механизма взаимодействия с ГИС ГМП при осуществлении цифровой трансформации государственных услуг, предусматривающих уплату соответствующих платежей, а также при реализации суперсервисов, одобренного в соответствии с пунктом 2 раздела V протокола заседания подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 21.10.2019 №640пр.
В МВД России, Минздрав России, Минпромторг России, МЧС России, Россвязь, Ростехнадзор, Росавиацию, Роспортребнадзор, Росздравнадзор, Рособрнадхор, Роскомнадзор, Росгвардию, Россельхознадзор, Росстандарт направлены письма об обеспечении использования единого механизма при реализации первоочередных функций по выдаче разрешений в электронном виде и включения его использования в описания целевых состояний (письма от 30.09.2020 №№ 01-00-02/19722, 01-00-02/19725, 01-00-02/19726, 01-00-02/19727, 01-00-02/19728, 01-00-02/19729, 01-00-02/19730, 01-00-02/19731, 01-00-02/19732, 01-00-02/19733, 01-00-02/19734, 01-00-02/19735, 01-00-02/19736, 01-00-02/19737).
По состоянию на декабрь 2020 года обеспечено использование единого механизма информационного воздействия при уплате бюджетных платежей в рамках приоритетных жизненных ситуаций (суперсервисов) и приоритетных государственных и муниципальных услуг (моносервисов) Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации. Запланировано к использованию в 2021 году Федеральным агентством воздушного транспорта и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Обеспечена реализация суперсервисов «Цифровое исполнительное производство», «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД и правил благоустройства», «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция онлайн» 
Описания целевых состояний суперсервисов и планы мероприятий (дорожные карты) сформированы с учетом предложений Федерального казначейства. На заседании Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрено описание целевого состояния суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». 
Основное мероприятие 4.2 «Обеспечен обмен электронными решениями налоговых органов и электронными исполнительными документами между органами Федерального казначейства, судами и органами ФНС России посредством СМЭВ»
По результатам рабочих встреч с Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации, Федеральной службой судебных приставов, согласно протоколу от 13.08.2020 № 1 и соглашения от 01.08.2020, Федеральное казначейство подключилось к видам сведений, которые зарегистрированы ФССП России, для организации обмена электронными документами между судами. 
В прошлом году Федеральное казначейство активно работало с Федеральной налоговой службой и согласованы способы передачи в электронном виде решений налоговых органов (далее – РНО) (письма Федерального казначейства от 22.05.2020 № 13-03-01/10047, от 17.12.2020 № 13-03-06/26384). 
Были разработаны механизмы информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой России с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и в конце года проведен тестовый прием электронных РНО. 

6.1 «Обеспечена разработка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования осуществления проверок организации и ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и раскрытия структуры цены контракта при использовании бюджетных средств»
В рамках исполнения данного основного мероприятия:
Утвержден Временный Порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, проверки соответствия информации, указанной в государственном контракте, договоре 
о капитальных вложениях, контракте учреждения, договоре о проведении капитального ремонта, договоре (контракте), соглашении, документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и информации о структуре цены государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта), суммы средств, предусмотренных соглашением, при осуществлении казначейского сопровождения средств в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
6.2 «Обеспечена реализация механизма осуществления проверок организации и ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и раскрытия структуры цены контракта при использовании бюджетных средств»
В соответствие с планом-графиком проведено 113 проверок соответствия информации, указанной в государственном контракте, договоре о капитальных вложениях, контракте учреждения, договоре 
о проведении капитального ремонта, договоре (контракте), документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и информации о структуре цены государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) при осуществлении казначейского сопровождения средств в соответствии 
с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
№ 7.2. «Осуществление операций по размещению резерва средств Фонда социального страхования на банковских депозитах и банковских счетах»
В рамках запуска операций по размещению Федеральным казначейством резерва средств Фонда социального страхования Казначейством была проделана следующая работа:
- подготовлены и утверждены два Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2020 № 145 и от 14.02.2020 № 146 с целью внесения изменений в Порядки осуществления операций по управлению остатками средств единого счета федерального бюджета в части добавления резерва средств ФСС (операции размещения резерва средств ФСС на банковские счета и банковские депозиты);
- подготовлен и утверждён приказ Федерального казначейства от 20.05.2020 № 24н «Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств»;
- заключены дополнительные соглашения к Генеральному соглашению о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах с 15 кредитными организациями;
- подготовлены и утверждены приказы Федерального казначейства о предоставлении права подписи по операциям со средствами ФСС от 10.04.2020 № 117, 10.04.2020 № 118;
- на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Финансовые операции» открыт раздел «Размещение средств Фонда социального страхования Российской Федерации»;
- организованы и проведены две закупочные процедуры на оказание Федеральному казначейству финансовых услуг по открытию, ведению и расчетному обслуживанию банковского счета для размещения средств ФСС;
- создана технологическая инфраструктура, с 25 по 29 мая 2020 года проведено интеграционное тестирование с участием ЦАФК ФК, МОУ ФК, ФКУ ЦОКР и кредитных организаций;
- создана система бухгалтерского учета операций со средствами ФСС по 100 Главе, согласованы с Минфином России коды бюджетной классификации, подготовлен и утверждён приказ Федерального казначейства о результатах размещения средств ФСС и сроках передачи информации  в ФСС от 01.06.2020 № 172 «О представлении информации о результатах размещения резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» ;
В результате 5 июня 2020 года средства ФСС в объеме 181,5 млрд рублей были размещены на банковских счетах. Доход от этих операций в объеме 3,3 млрд рублей был зачислен в объеме 100 % в доход бюджета ФСС.
№ 7.3 «Создание механизма распределения средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета»
В целях создания механизма распределения средств, полученных от размещения средств ЕКС проведена следующая работа:
- подготовлено и утверждено Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1020 «О порядке и случаях зачисления средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета»;
- в соответствии с приказами Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского обслуживания», от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских счетов» Межрегиональному управлению Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью открыты казначейские счета 2200 «средства единого казначейского счета в размещении по операциям по управлению остатками средств» и 4100 «Финансовый результат по операциям управления остатками средств на едином казначейском счете»;
- подготовлен и утверждён приказ Федерального казначейства от 28.12.2020 № 393 «Об утверждении Порядка работы в Федеральном казначействе по распределению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета»;
- согласованы с Минфином России и утверждены соответствующие коды бюджетной классификации, а также форма отчета об объеме средств, полученных от размещения временно свободных средств ЕКС;
- определена математическая модель распределения средств, полученных от размещения временно свободных средств ЕКС;
- подготовлено техническое задание и описание постановки задач для создания информационной системы в части распределения средств, полученных от размещения временно свободных средств ЕКС;
- осуществлен ряд тестирований в ППО OEBS АСФК функциональности по размещению средств ЕКС и распределению доходов от размещения временно свободных средств ЕКС.
№ 7.4 «Создание механизма размещения средств единого казначейского счета на банковских депозитах, банковских счетах и по договорам репо»
В целях создания механизма размещения временно свободных средств ЕКС проделана следующая работа:
- подготовлено и утверждено  Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1506 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое внесло правки в части добавления операций со средствами ЕКС в следующие постановления Правительства Российской Федерации:
· от 24.12.2011 № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах»;
· от 04.09.2013 № 777 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций»
· от 19.08.2017 № 986 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и резервом средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части размещения средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций»;
· от 30.112017 № 1449 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах»;
· от 09.04.2019 № 415 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом».
- разработана и согласована с Минфином России учетная модель (включая коды бюджетной классификации) для размещения средств ЕКС;
- подготовлены и утверждены формы отчетности Федерального казначейства о результатах размещения средств ЕКС на банковских депозитах, банковских счетах и по договорам репо (Приказ Минфина России от 30.06.2020 №126н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Отчетность по операциям системы казначейских платежей»»;
- согласованы с Банком России параметры операций размещения средств ЕКС;
- организованы и проведены пять закупочных процедур на оказание Федеральному казначейству финансовых услуг по открытию, ведению и расчетному обслуживанию банковского счета для размещения средств ЕКС, заключены 5 государственных контрактов на открытие банковского счета;
- в разделе «Финансовые операции» на официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет создан подраздел «Размещение средств единого казначейского счета»;
- принят приказ Федерального казначейства «О создании Комиссии Федерального казначейства по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и резервом средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 08.12.2020 № 346.
№ 7.5 «Создание механизма размещения средств федерального бюджета по договорам репо в иностранной валюте и использованием с еврооблигаций Российской Федерации в качестве обеспечения с целью получения дополнительного дохода в федеральный бюджет»
В целях создания механизма размещения средств федерального бюджета по договорам репо в иностранной валюте и использованием еврооблигаций Российской Федерации Казначейством проделана следующая работа:
- подготовлены и утверждены правки в целях расширения корзины обеспечения договоров репо путём добавления  облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации (еврооблигаций) (постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2020 № 933 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 № 777»);
- принят приказ Федерального казначейства от 18.11.2020 № 34н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и форм документов, применяемых при проведении указанных операций»;
- согласованы с Минфином России и Банком России параметры операций репо в иностранной валюте и начальные дисконты еврооблигаций Российской Федерации;
- разработана и согласована с Минфином России учетная модель репо в иностранной валюте и форма отчета о размещении средств федерального бюджета по договорам репо в иностранной валюте;
- подготовлены технические требования и организовано проведение закупочных процедур на оказание Федеральному казначейству финансовых услуг по открытию торгового банковского счета в инвалюте (доллары США и евро) для заключения договоров репо в иностранной валюте и договоров репо с еврооблигациями Российской Федерации;
- создана совместно с ПАО Московская Биржа технологическая инфраструктура; с 28 февраля по 3 марта, с 10 по 20 марта, с 20 по 29 мая 2020 года проведены 3 интеграционные тестирования с участием ЦАФК ФК, МОУ ФК, ФКУ ЦОКР, ПАО Московская Биржа, Национальным расчетным депозитарием и кредитных организаций;
- подготовлено техническое задание и описание постановки задач для доработки информационной системы Федерального казначейства по операциям репо в иностранной валюте;
- с 28-ю кредитными организациями заключены соответствующие д/с к Генеральному соглашению в части заключения договоров репо в иностранной валюте.
В результате проделанной работы, начиная с 22 июля 2020 года, Федеральное казначейство приступило к проведению операций репо в иностранной валюте (долларах США), с 5 октября 2020 года – к использованию в корзине обеспечения договоров репо еврооблигаций.
№ 7.6. «Создание новых инструментов по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо на организованных торгах с целью получения большего дохода в федеральный бюджет»
В целях запуска операций репо на организованных торгах Казначейство России проделана следующая работа:
- подготовлено и утверждено Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2020 № 1004 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг на организованных торгах по договорам репо»;
- подготовлены и утверждены соответствующие правки в приказ Федерального казначейства от 01.06.2020 № 173 «О создании Комиссии Федерального казначейства по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и резервом средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Приказ Федерального казначейства от 02.10.2020 № 277);
- подготовлены и утверждены соответствующие правки в «Отчет о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» (ф. 0507072)  (Приказ Минфина России от 02.04.2020 № 136 «О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11.04.2016  № 116 «Об утверждении форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Российской Федерации, перечня таких форм, а также рекомендаций по формированию некоторых форм»).
 № 7.7 «Осуществление операций размещения средств единого счета федерального бюджета на банковских депозитах с использованием услуг АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» 
В целях запуска на АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - АО СПВБ) операций размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах Казначейством проделана следующая работа:
- между Федеральным казначейством и АО СПВБ заключен Договор об оказании услуг по предоставлению и обслуживанию информационных программно-технических средств от 14.01.2020 № 07-04-30/1;
- в Федеральном казначействе и МОУ ФК организованы рабочие места АО СПВБ, получены сертификаты электронной подписи для уполномоченных сотрудников Казначейства, 12 февраля 2020 г. проведено тестирование и доработка соответствующего ППО.
В результате 28 февраля 2020 года проведены первые операции по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах на площадке АО СПВБ по фиксированной процентной ставке, а начиная с 19 марта 2020 года - по плавающей процентной ставке. 
№ 7.8. «Усовершенствование механизма предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»
В соответствии с поручением Минфина России, в целях предоставления субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям больше оперативности в управлении ликвидностью средств на счетах своих бюджетов в 2020 году были приняты поправки в законодательные и нормативные правовые акты части внесения изменений:
− об увеличении срока предоставления бюджетного кредита до 180 дней (Федеральный закон от 15.10.2020 № 327-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году»);
- об увеличении срока предоставления до 240 дней и переноса даты возврата срока с 25 ноября на 15 декабря (Федеральный закон от 08.12.2020 № 423-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
− об изменениях счетов региональных и местных бюджетов в связи с запуском с 1 января 2021 года системы казначейских платежей (в Правила предоставления субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета), утвержденные Постановлением № 721 (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 967));
- о возможности предоставления нескольких кредитов одновременно и осуществления досрочного возврата бюджетного кредита (приказ Минфина России от 06.10.2020 № 231н «О порядке заключения и форме договора о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета»);
- приказ Минфина России от 22.06.2020 № 117н «Об утверждении Порядка обращения взыскания задолженности субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по бюджетному кредиту на пополнение остатка средств на едином счете бюджета»
- приказ Федерального казначейства от 28.12.2020 № 394 "Об утверждении Порядка организации работы территориального органа Федерального казначейства при предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета»;
- приказ Федерального казначейства от 30.12.2020 № 402 "Об утверждении Порядка работы в Федеральном казначействе при предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета»;
- в части применения новых приказов Минфина России по бюджетным кредитам Федеральным казначейством 07.12.20 проведено расширенная видеоконференция с участием территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов.
№ 8.1 «Направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в законодательство о закупках в рамках оптимизационного пакета поправок, том числе в части подписания в ЕИС электронного документа о приемке товаров, работ, услуг».
1) В Минфин России направлены предложения по внесению изменений в Закон №44-ФЗ о закупках в рамках оптимизационного пакета поправок, том числе в части подписания в ЕИС электронного документа о приемке товаров, работ, услуг. 
2) В Минфин России направлены предложения по внесению изменений в подзаконные нормативные правовые акты, в том числе 2 комплекса поправок в Постановления Правительства Российской Федерации:
Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Также направлены в Минфин России предложения по поправкам в Закон №44-ФЗ о закупках в рамках оптимизационного пакета поправок к 1 и 2 чтению и иные подзаконные акты.
О выполнении Основного мероприятия № 8.2 «Создан функционал ЕИС в части осуществления закупок в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» (Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ).
1) В версии ЕИС 10.2 выпущен функционал для осуществления закупок в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, вступивших в силу во 2 квартале 2020 года, в части изменения требований к отбору участников целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также последующего проведения запроса котировок по закупкам в указанных целях; изменения предельного размера закупки малого объема; реализации включения в реестр контрактов, контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в целях предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций, а также контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заключенных по новому основанию.
2) В версии ЕИС 10.3 ЕИС выпущен функционал для  осуществления закупок в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, вступающих в силу в 3 квартале 2020 года, в части учета изменения нижнего порога размера обеспечения исполнения контракта; учёта изменения правил определения размера обеспечения исполнения контракта для случаев, когда предусмотрено казначейское сопровождение и (или) аванс.
О выполнении Основного мероприятия № 8.3 «Обеспечено развитие механизмов увязки бюджетного и закупочного процессов в части: - оптимизации финансового контроля в сфере закупок (в том числе в соответствии с ч.5 и 5.1. ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ); - формирования сведений о денежных обязательствах; - прослеживаемости закупок в рамках национальных проектов (программ)».
1) В версии ЕИС 10.1 обеспечено развитие механизмов увязки бюджетного и закупочного процессов в части оптимизации финансового контроля в сфере закупок (в том числе в рамках реализации нового порядка осуществления контроля по ч.5 - 5.1 ст.99 Закона № 44-ФЗ и расширения функциональных возможностей личного кабинета органа контроля.
2) В версии ЕИС 10.1 обеспечено развитие механизмов увязки бюджетного и закупочного процессов в части прослеживаемости закупок в рамках национальных проектов (программ) (отражение КБК, КВР, КЦС и контроль таких закупок).
3) Создан и внедрен новый функционал по формированию заказчиками сведений о денежных обязательствах в ЕИС: реализованы новые функциональные возможности ЕИС, позволяющие формировать в ЕИС сведения о возникающих у федеральных заказчиков при исполнении контракта обязанностях (денежные обязательства), на основании которых происходит оплата поставщику (подрядчику, исполнителю). ​
О выполнении Основного мероприятия № 8.4 «Обеспечено развитие в ЕИС функционала электронного документа о приемке товаров, работ, услуг с учетом поручения Президента Российской Федерации от 04.12.2019 № Пр-2472».
1) Обеспечено развитие ЕИС в части подписания электронного документа о приемке товаров, работ, услуг с учетом поручения Президента Российской Федерации от 04.12.2019 № Пр-2472, как право участников контрактной системы.
На текущий момент заказчики и поставщики могут формировать и подписывать в ЕИС:
– электронный документ о приемке товаров (работ, услуг) в структурированной форме по формату универсального передаточного документа;
– «единый» документ о приемке товаров (работ, услуг), где наряду со структурированной формой предусмотрено подписание электронной подписью вложенного первичного документа, предусмотренного условиями контракта;
– электронный документ о приемке лекарственных препаратов в структурированной форме.
2) Обеспечено развитие ЕИС в части подписания электронного документа о приемке товаров, работ, услуг с учетом поручения Президента Российской Федерации от 04.12.2019 № Пр-2472, как обязанности участников контрактной системы. Нормативное закрепление обязательности применения электронного документа планируется одновременно со вступлением в силу поправок в Федеральный закон №44-ФЗ в рамках Оптимизационного пакета поправок.
В версии ЕИС 10.2.310 реализованы новые функциональные возможности по формированию электронного документа о приемке товаров, работ, услуг:
– функционал, позволяющий отражать мнение отдельных членов приемочной комиссии;
– возможность указания расшивки лекарственных препаратов с одинаковым торговым наименованием;
– возможность указания места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
О выполнении Основного мероприятия 8.5 «Создана на базе ЕИС система учета российской и импортной продукции, закупка которой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 04.12.2019 № Пр-2472».
1) На базе ЕИС создана система учета российской и импортной продукции, закупка которой осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 04.12.2019 № Пр-2472.
2) Создана на базе ЕИС система учета российской и импортной продукции, закупка которой осуществляется в соответствии с Законом № 223-ФЗ, в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 04.12.2019 № Пр-2472. 
О выполнении Основного мероприятия № 8.6 «Завершен переход ЕИС на использование свободного программного обеспечения (OpenSource) взамен использующегося проприетарного программного обеспечения иностранных производителей».
1) Осуществлен в рамках версии ЕИС 10.1 переход на новую шину интеграции для осуществления перехода ЕИС на использование свободного программного обеспечения (OpenSource) взамен использующегося проприетарного программного обеспечения иностранных производителей.
2) 29.05.2020 полностью завершен переход ЕИС на использование свободного программного обеспечения (OpenSource) взамен использующегося проприетарного программного обеспечения иностранных производителей.
О выполнении Основного мероприятия № 8.7 «Осуществлена миграция ЕИС на площадку ФЦОД г. Дубна из ЕОИ «Гознак».
1) Проведены мероприятия по развертыванию и настройке целевой инфраструктуры для промышленной миграции базы данных единой информационной системы в сфере закупок в ЕОИ «Гознак».
2) 31.08.2020 завершена миграция ЕИС в новый Центр обработки данных, размещенный в г. Дубна.
О выполнении Основного мероприятия № 8.8 «Введена в промышленную эксплуатацию система управления инцидентами онлайн в ЕИС и обеспечено развитие системы управления инцидентами онлайн в ЕИС».
1) Доработанная система управления инцидентами онлайн в ЕИС введена в промышленную эксплуатацию как часть ЕИС.
2) Обеспечено развитие системы управления инцидентами онлайн в ЕИС в версиях 10.1, 10.2, 10.3, в том числе сервисов взаимодействия со службой технической поддержки ЕИС посредством записи действий пользователя, размещения материалов в личном кабинете, возможности обратной связи и оценки качества обработки обращений, уточнения правил работы.
О выполнении Основного мероприятия № 8.9 «Осуществлен запуск ГИС «Независимый регистратор», в том числе обеспечены регламентация доступа к информации ГИС «Независимый регистратор» и организация службы поддержки ГИС «Независимый регистратор».
1) Организована работа службы поддержки пользователей ГИС «Независимый регистратор».
2) В Минфин России направлены предложения по внесению изменений в Закон №44-ФЗ о закупках в рамках оптимизационного пакета поправок, том числе в части регламентации доступа у информации, содержащейся в ГИС «Независимый регистратор» - доступ к информации имеет только контрольный орган в сфере закупок - ФАС России и его территориальные управления.
Федеральное казначейство обеспечило доступ к информации пользователям УФАС России во всех субъектах Российской Федерации.
 О выполнении Основного мероприятия № 8.10 «Обеспечено развитие ГИС «Независимый регистратор» в части фиксации действий, бездействия, связанных с: - заключением контрактов в ЕИС и на электронных площадках; - конкурентными закупками субъектов малого и среднего предпринимательства (запрос котировок, запрос предложений) на электронных площадках».
1) Обеспечено развитие ГИС «Независимый регистратор» в части фиксации действий, бездействия, связанных с изменениями нормативно-правовых актов, вступающих в силу с 01.04.2020. Доработки вышли в версии ГИС «Независимый регистратор» 2.1.0 в частности:
- добавления метки по закупкам в рамках нац. режима в извещения;
- добавления поля «Страна происхождения» в ряд документов и прочее.
2) В версии 2.2.0 ГИС «Независимый регистратор» реализован функционал в части фиксации действий, бездействия, связанных с заключением контрактов в ЕИС и на электронных площадках; конкурентными закупками субъектов малого и среднего предпринимательства (запрос котировок, запрос предложений) на электронных площадках.
11. О выполнении Основного мероприятия № 8.11 «Сформированы проекты подзаконных актов в целях определения этапов покрытия ГИС «Независимый регистратор» всех действий, бездействия по закупкам в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».
1) В Минфин России направлены предложения по внесению изменений в Закон №44-ФЗ о закупках в рамках оптимизационного пакета поправок, том числе в части внесения изменений в целях определения этапов покрытия ГИС «Независимый регистратор» всех действий, бездействия участников контрактной системы.
2) Направлены в Минфин поправки в ПП РФ №656, 881 в рамках комплекса поправок в Постановления Правительства Российской Федерации:
Проекты Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
№ 10.1. «Созданы условия для ведения казначейского учета и составления казначейской отчетности по операциям, проводимым в рамках системы казначейских платежей»:
- обеспечено направление в Минфин России на согласование проекта Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Отчетность по операциям системы казначейских платежей» и проекта Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «План счетов казначейского учета и порядок его применения» для публичного обсуждения (в части регламентации казначейского учета и форм казначейской отчетности на период 2021-2023 гг.).
- обеспечено направление в Минфин России на концептуальное согласование проекта Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «План счетов казначейского учета и порядок его применения» и проекта Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Отчетность по операциям системы казначейских платежей» (в части регламентации казначейского учета с 2024 года) (далее - проекты Приказов).
- доработаны и направлены в Минфин России на согласование проекты Приказов Министерства финансов Российской Федерации для публичного обсуждения.
В рамках выполнении Основного мероприятия № 10.1. «Созданы условия для рассмотрения проекта закона об исполнении федерального бюджета Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации в весеннюю сессию»:
- осуществлен анализ и определен состав показателей годовой регламентной отчетности об исполнении федерального бюджета, об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, направленный на их оптимизацию и структурирование в части сокращения сроков представления.
- осуществлен анализ и определен состав показателей годовой регламентной отчетности, представляемой Правительством Российской Федерации в Государственную Думу одновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета, в целях оптимизации и структурирования. 
- подготовлены и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в Бюджетной кодекс Российской Федерации по изменениям в нормативные правовые акты, регулирующие составление отчетности в части совершенствования порядка представления, рассмотрения и утверждения годовой отчетности об исполнении федерального бюджета в целях их оптимизации по составу, порядку составления и представления (сроков).
- предложения по оптимизации процедур взаимодействия Минфина России, Счетной палаты Российской Федерации, Правительства Российской Федерации рассмотрены и концептуально согласованы в рамках проведения совместных совещаний Минфина России, Счетной палаты Российской Федерации и Федерального казначейства. 
- рассмотрен и согласован доработанный проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в части изменения сроков составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
В рамках выполнении Основного мероприятия № 10.3. «Созданы условия для расширения охвата активов и обязательств при подготовке информации по статистике государственных финансов, в том числе с применением их рыночных оценок»:
- определен состав показателей, по которым требуется расширение охвата активов и обязательств при подготовке информации по статистике государственных финансов с учетом требований международных стандартов и условий обеспечения согласованности с данными финансовых счетов системы национальных счетов Российской Федерации;
- определены источники информации для внедрения положений международных стандартов об отражении активов и обязательств в системе статистики государственных финансов;
- определена степень влияния расширения охвата активов и обязательств при подготовке информации по статистике государственных финансов.
- предложения по расширению охвата активов и обязательств при подготовке информации по статистике государственных финансов направлены в Минфин России.
- информация по статистике государственных финансов с учетом расширения охвата активов и обязательств направлена в Минфин России.
Результат выполнения указанных мероприятий обеспечил повышение прозрачности и доступности информации о деятельности организаций в государственном секторе.
Разработаны проекты Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов в части регламентации казначейского учета с 2024 года):
«План счетов казначейского учета и порядок его применения»;
«Отчетность по операциям системы казначейских платежей» (в части регламентации казначейского учета с 2024 года).
Утверждены приказы Минфина России: 
от 30 июня 2020 года № 126н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Отчетность по операциям системы казначейских платежей» зарегистрирован в Минюсте России 9 октября 2020 года № 60328;
от 29 сентября 2020 года № 219н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 184н «Об утверждении Плана счетов казначейского учета и Инструкции по его применению и о внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н» зарегистрирован в Минюсте России 6 ноября 2020 года № 60783.

По стратегической задаче (проекту) 10. «Система бюджетного (казначейского) учета государственных (муниципальных) финансов и отчетности сектора государственного управления» Стратегической карты Казначейства России на 2020-2024 годы (Портфель проектов Федерального казначейства на 2020-2024 годы), утвержденной руководителем Федерального казначейства 31 января 2020 г., в 2020 году достигнуты следующие результаты.
В рамках выполнении Основного мероприятия № 10.1. «Созданы условия для ведения казначейского учета и составления казначейской отчетности по операциям, проводимым в рамках системы казначейских платежей»:
- обеспечено направление в Минфин России на согласование проекта Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Отчетность по операциям системы казначейских платежей» и проекта Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «План счетов казначейского учета и порядок его применения» для публичного обсуждения (в части регламентации казначейского учета и форм казначейской отчетности на период 2021-2023 гг.).
- обеспечено направление в Минфин России на концептуальное согласование проекта Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «План счетов казначейского учета и порядок его применения» и проекта Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Отчетность по операциям системы казначейских платежей» (в части регламентации казначейского учета с 2024 года) (далее - проекты Приказов).
- доработаны и направлены в Минфин России на согласование проекты Приказов Министерства финансов Российской Федерации для публичного обсуждения.
В рамках выполнения Основного мероприятия № 10.1. «Созданы условия для рассмотрения проекта закона об исполнении федерального бюджета Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации в весеннюю сессию»:
- осуществлен анализ и определен состав показателей годовой регламентной отчетности об исполнении федерального бюджета, об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, направленный на их оптимизацию и структурирование в части сокращения сроков представления.
- осуществлен анализ и определен состав показателей годовой регламентной отчетности, представляемой Правительством Российской Федерации в Государственную Думу одновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета, в целях оптимизации и структурирования. 
- подготовлены и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в Бюджетной кодекс Российской Федерации по изменениям в нормативные правовые акты, регулирующие составление отчетности в части совершенствования порядка представления, рассмотрения и утверждения годовой отчетности об исполнении федерального бюджета в целях их оптимизации по составу, порядку составления и представления (сроков).
- предложения по оптимизации процедур взаимодействия Минфина России, Счетной палаты Российской Федерации, Правительства Российской Федерации рассмотрены и концептуально согласованы в рамках проведения совместных совещаний Минфина России, Счетной палаты Российской Федерации и Федерального казначейства. 
- рассмотрен и согласован доработанный проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в части изменения сроков составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
В рамках выполнении Основного мероприятия № 10.3. «Созданы условия для расширения охвата активов и обязательств при подготовке информации по статистике государственных финансов, в том числе с применением их рыночных оценок»:
- определен состав показателей, по которым требуется расширение охвата активов и обязательств при подготовке информации по статистике государственных финансов с учетом требований международных стандартов и условий обеспечения согласованности с данными финансовых счетов системы национальных счетов Российской Федерации;
- определены источники информации для внедрения положений международных стандартов об отражении активов и обязательств в системе статистики государственных финансов;
- определена степень влияния расширения охвата активов и обязательств при подготовке информации по статистике государственных финансов.
- предложения по расширению охвата активов и обязательств при подготовке информации по статистике государственных финансов направлены в Минфин России.
- с учетом расширения охвата активов и обязательств информация по статистике государственных финансов направлена в Минфин России.
Результат выполнения указанных мероприятий обеспечил повышение прозрачности и доступности информации о деятельности организаций в государственном секторе.
Разработаны проекты приказов Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов (в части регламентации казначейского учета с 2024 года):
«План счетов казначейского учета и порядок его применения»;
«Отчетность по операциям системы казначейских платежей».
Утверждены приказы Минфина России: 
от 30 июня 2020 года № 126н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Отчетность по операциям системы казначейских платежей» зарегистрирован в Минюсте России 9 октября 2020 года № 60328;
от 29 сентября 2020 года № 219н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 184н «Об утверждении Плана счетов казначейского учета и Инструкции по его применению и о внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н» зарегистрирован в Минюсте России 6 ноября 2020 года № 60783.

Информация о выполнении Основного мероприятия № 11.1.  «Обеспечение разработки предложений по стандартизации, необходимой для реализации перспективной модели контроля в финансово-бюджетной сфере, и реализация отдельных элементов указанной модели в Федеральном казначействе»
В ходе выполнения Основного мероприятия № 11.1. «Обеспечение разработки предложений по стандартизации, необходимой для реализации перспективной модели контроля в финансово-бюджетной сфере, и реализация отдельных элементов указанной модели в Федеральном казначействе» на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России были осуществлены следующие мероприятия.
В целях выполнения мероприятия № 1 «Подготовка предложений по внесению изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, новую редакцию Бюджетного кодекса Российской Федерации) (далее соответственно – БК РФ, НРБК) в соответствии с поручениями Министерства финансов Российской Федерации (по отдельным поручениям Минфина России)» в адрес Министерства финансов Российской Федерации направлены предложения в НРБК (письма Федерального казначейства от 24 января 2020 г. № 17-00-07/1153-ДСП, от  22 июля 2020 г. № 07-04-04/17-14302, от 5 августа 2020 г. № 07-04-04/05-15469, от 28 августа 2020 г.
№ 07-04-04/05-17332).
В адрес Министерства финансов Российской Федерации направлена таблица рассмотрения Федеральным казначейством замечаний Счетной палаты Российской Федерации к редакции проекта БК РФ (письмо Федерального казначейства от 8 октября 2020 г. № 07-04-04/21-20458).
Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внесению изменений в БК РФ, а также внесению изменений в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в части предоставления Федеральному казначейству информации, в том числе ограниченного распространения (письмо Федерального казначейства от 20 ноября 2020 г. № 21-05-02/23834).
По мероприятию № 2 «Подготовка предложений по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) в части совершенствования норм, устанавливающих ответственность в области финансов (глава 15 КоАП), и регламентирующих порядок осуществления административного производства в соответствии с поручениями Министерства финансов Российской Федерации (по отдельным поручениям Минфина России)» поручений Министерства финансов Российской Федерации не поступало.
Рассмотрен проект изменений КоАП (служебная записка от 4 марта 2020 г. № 21-05-06/23). В адрес начальника Юридического управления С.Н. Сауль направлена служебная записка от 26 мая 2020 г. № 21-05-06/66 о рассмотрении доработанного проекта нового КоАП и материалов к нему. Подготовлена позиция о целесообразности внесения изменений в статьи 19.26 и 28.3 КоАП (письмо от 13 июля 2020 г. № 21-05-06/108).
Во исполнение мероприятия № 3 «Подготовка предложений по внесению изменений в проект федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Организация и проведение контрольных мероприятий» (по отдельным поручениям Минфина России)» в адрес Министерства финансов Российской Федерации направлены предложения по проекту федерального стандарта (письмо Федерального казначейства от 18 февраля 2020 г. № 07-04-04/21-3036).
В адрес Министерства финансов Российской Федерации 7 мая 2020 года направлена в рабочем порядке позиция по разногласиям в отношении ранее направленных замечаний Федерального казначейства по проекту федерального стандарта.
Федеральным казначейством в адрес Министерства финансов Российской Федерации направлены предложения в доработанный проект стандарта (письмо Федерального казначейства от 1 июня 2020 г. № 07-04-04/21-10786).
Проект федерального стандарта вынесен на обсуждение на совещании 16 июня 2020 года с директором Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России С.В. Романовым.
Федеральным казначейством с учетом замечаний согласован проект стандарта (письмо Федерального казначейства от 29 июня 2020 г. № 07-04-04/21-12700).
Обеспечена консультационная и информационная поддержка по обращениям Минфина России в ходе рассмотрения проекта стандарта в Аппарате Правительства Российской Федерации.
В рамках мероприятия № 4 «Подготовка предложений по внесению изменений в проект федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, содержащий правила реализации результатов контрольных мероприятий (по отдельным поручениям Минфина России)» в адрес директора Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России С.В. Романова направлены предложения в проект федерального стандарта (письмо Федерального казначейства от 1 июня 2020 г. № 07-04-04/21-10771).
Проект федерального стандарта вынесен на обсуждение на совещании 16 июня 2020 года с директором Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России С.В. Романовым.
Федеральным казначейством с учетом замечаний согласован проект указанного стандарта (письмо Федерального казначейства от 29 июня 2020 г. № 07-04-04/21-12701).
Обеспечена консультационная и информационная поддержка по обращениям Минфина России в ходе рассмотрения проекта стандарта в Аппарате Правительства Российской Федерации.
Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которым вносятся изменения в федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, в том числе в части стандарта (письма Федерального казначейства от 18 ноября 2020 г. № 21-05-02/23677, от 2 декабря 2020 г. № 07-04-04/21-24859). 
Указанный проект постановления согласован Федеральным казначейством (письмо Федерального казначейства от 9 декабря 2020 г.
№ 21-05-02/25485).
Во исполнение мероприятия № 5 «Подготовка предложений по внесению изменений в проект федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, содержащий правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (по отдельным поручениям Минфина России)» в адрес Минфина России направлены замечания к проекту федерального стандарта (письма Федерального казначейства от 7 августа 2020 г. № 21-05-06/15682, от 28 августа 2020 г. № 21-05-02/17294).
Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которым вносятся изменения в федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, в том числе в части стандарта (письма Федерального казначейства от 18 ноября 2020 г. № 21-05-02/23677, от 2 декабря 2020 г. № 07-04-04/21-24859). 
Указанный проект постановления согласован Федеральным казначейством (письмо Федерального казначейства от 9 декабря 2020 г.
№ 21-05-02/25485).
В целях выполнения мероприятия № 6 «Подготовка предложений 
по внесению изменений в проект федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, содержащий правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц (по отдельным поручениям Минфина России)» в адрес директора Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России С.В. Романова направлено письмо о рассмотрении проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц» (письмо Федерального казначейства от 25 мая 2020 г. № 07-04-04/21-10109).
Проект федерального стандарта вынесен на обсуждение на совещании 16 июня 2020 года с директором Департамента бюджетной методологии 
и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России С.В. Романовым.
Федеральным казначейством согласован проект указанного стандарта (письмо Федерального казначейства от 29 июня 2020 г. № 07-04-04/21-12702).
Обеспечена консультационная и информационная поддержка 
по обращениям Минфина России в ходе рассмотрения проекта стандарта 
в Аппарате Правительства Российской Федерации.
Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которым вносятся изменения в федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, в том числе в части стандарта (письма Федерального казначейства от 18 ноября 2020 г. № 21-05-02/23677, от 2 декабря 2020 г. № 07-04-04/21-24859). 
Указанный проект постановления согласован Федеральным казначейством (письмо Федерального казначейства от 9 декабря 2020 г. № 21-05-02/25485).
Информация о выполнении Основного мероприятия № 11.2. «Расширение взаимодействия с органами государственного финансового контроля в части корреляции риск-ориентированных и методологических подходов, синхронизация контрольной деятельности»
В ходе выполнения Основного мероприятия № 11.2. «Расширение взаимодействия с органами государственного финансового контроля в части корреляции риск-ориентированных и методологических подходов, синхронизация контрольной деятельности» на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России были осуществлены следующие мероприятия.
Во исполнение мероприятия № 1 «Синхронизация контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере Счетной палаты Российской Федерации и Федерального казначейства» проведена работа по синхронизации контрольной деятельности Счетной палаты Российской Федерации и Федерального казначейства, в том числе синхронизирован проект Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2021 год с проектом плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2021 год. 
Во исполнение мероприятия № 2 «Разработка подходов к единой классификации нарушений выявляемых Счетной палатой Российской Федерации и Федеральным казначейством»:
выработана позиция по подготовке предложений к степени детализации предлагаемой единой структуры классификатора нарушений, выявляемых в ходе осуществления государственного и муниципального финансового контроля;
разработана форма единой классификации нарушений, применимая для Счетной палаты Российской Федерации и Федерального казначейства;
разработаны предложения по сопоставлению разделов классификаторов, связанных с нарушениями бухгалтерского учета.
Во исполнение мероприятия № 3 «Обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы Счетной палаты Российской Федерации и Федерального казначейства по вопросам государственного финансового контроля» проведена работа по обеспечению деятельности межведомственной рабочей группы Счетной палаты Российской Федерации и Федерального казначейства по вопросам государственного финансового контроля (далее – Рабочая группа), в том числе организовано 3 заседания Рабочей группы.
В целях выполнения мероприятия № 4 «Составление и направление главным распорядителям средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов в целях предупреждения нарушений в финансово-бюджетной сфере Обзора недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей, получателей средств федерального бюджета и органов управления государственными внебюджетными фондами во 2 полугодии 2019 года» составлен Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей, получателей средств федерального бюджета и органов управления государственными внебюджетными фондами во 2 полугодии 2019 года, и направлен главным распорядителям средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов (письмо Федерального казначейства от 29 мая 2020 г. № 07-04-05/21-10615).
В целях выполнения мероприятия № 5 «Составление и направление главным распорядителям средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов в целях предупреждения нарушений в финансово-бюджетной сфере Обзора недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей, получателей средств федерального бюджета и органов управления государственными внебюджетными фондами в 1 полугодии 2020 года» составлен Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей, получателей средств федерального бюджета и органов управления государственными внебюджетными фондами в 1 полугодии 2020 года, и направлен главным распорядителям средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов (письмо Федерального казначейства от 30 октября 2020 г. №07-04-05/21-22278).
В целях выполнения мероприятия № 6 «Составление и направление финансовым органам субъектов Российской Федерации в целях предупреждения нарушений в финансово-бюджетной сфере Обзора недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере в субъектах Российской Федерации во 2 полугодии 2019 года» составлен Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере в субъектах Российской Федерации во 2 полугодии 2019 года, и направлен в адрес финансовых органов субъектов Российской Федерации (письмо Федерального казначейства от 28 мая 2020 г. № 07-04-05/21-10389).
В целях выполнения мероприятия № 7 «Составление и направление финансовым органам субъектов Российской Федерации в целях предупреждения нарушений в финансово-бюджетной сфере Обзора недостатков нарушений, выявленных Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере в субъектах Российской Федерации в 1 полугодии 2020 года» составлен Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере в субъектах Российской Федерации в 1 полугодии 2020 года, и направлен в адрес финансовых органов субъектов Российской Федерации (письмо Федерального казначейства от 30 октября 2020 г. № 07-04-05/21-22275).
 В целях выполнения мероприятия № 8 «Гармонизация данных о значимых и наиболее часто встречающихся нарушениях (рисках), выявленных органами внешнего государственного аудита (контроля) и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, в рамках взаимодействия Федерального казначейства и Счетной палаты Российской Федерации для включения в Карту рисков в финансово-бюджетной сфере на 2021 год» гармонизированы данные о значимых и наиболее часто встречающихся нарушениях (рисках), выявленных органами внешнего государственного аудита (контроля) и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, в рамках взаимодействия Федерального казначейства и Счетной палаты Российской Федерации, в том числе по результатам деятельности Рабочей группы актуализирован перечень рисков Федерального казначейства с учетом данных Счетной палаты Российской Федерации о значимых и наиболее часто встречающихся нарушениях (рисках), выявленных органами внешнего государственного аудита (контроля) и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и согласован на заседании Рабочей группы 18 декабря 2020 года.
Информация о выполнении Основного мероприятия № 11.3. «Созданы механизмы анализа рисков в финансово-бюджетной сфере и обеспечено развитие риск-ориентированных подходов при планировании и осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере.
В ходе выполнения Основного мероприятия № 11.3. «Созданы механизмы анализа рисков в финансово-бюджетной сфере и обеспечено развитие риск-ориентированных подходов при планировании и осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере» на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России были осуществлены следующие мероприятия.
В целях выполнения мероприятий № 1 «Согласованы детализированные процессы работы механизмов анализа рисков в финансово-бюджетной сфере для использования при планировании и осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере» и мероприятия № 2 «Согласованы детализированные бизнес-процессы формирования «Паспорта объекта контроля» для использования при планировании и осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере» проведены работы по формированию, детализации и описанию процессов работы механизмов анализа рисков и формирования «Паспорта объекта контроля» в целях реализации риск-ориентированного подхода при планировании и осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере. В целях последующей автоматизации детализированные процессы были изложены и согласованы в рамках описания постановки задачи на развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной информационной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
В целях выполнения мероприятия № 3 «Обеспечено проведение опытной эксплуатации функциональности по формированию «Паспорта объекта контроля» для использования при планировании и осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере» и в рамках государственного контракта от 3 сентября 2019 г. № ФКУ0251/09/2019/СЦ проведена опытная эксплуатация формирования инструмента «Паспорт объекта контроля», результаты ее проведения закреплены в протоколе опытной эксплуатации от 12 января 2021 г. № ФКУ0251/09/2019/СЦ-66.
В целях выполнения мероприятия № 4 «Обеспечение совершенствования процессов планирования контрольных мероприятий территориальных органов Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере посредством применения инструментов анализа рисков в финансово-бюджетной сфере» обеспечено совершенствование процессов планирования контрольных мероприятий территориальных органов Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере посредством применения инструментов анализа рисков, в том числе в целях реализации риск-ориентированного подхода при формировании планов контрольных мероприятий  территориальных органов Федерального казначейства (далее – ТОФК) в финансово-бюджетной сфере письмом Федерального казначейства от 11 сентября 2020 г. 07-04-05/21-18389 в ТОФК направлены для использования в работе расчетные таблицы, сформированные по единому алгоритму (расчетным формулам) идентификации принадлежности потенциальных объектов контроля и (или) направлений их деятельности к категории риска; также разработан и направлен в Министерство финансов Российской Федерации письмом Федерального казначейства от 9 сентября 2020 г. № 07-04-04/21-18196 проект Регламента взаимодействия Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства при планировании контрольной деятельности Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере посредством применения инструментов анализа рисков в финансово-бюджетной сфере.
Информация о выполнении Основного мероприятия № 11.4. «Обеспечена централизация деятельности Федерального казначейства при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере и создание предпосылок для ее автоматизации»
В ходе выполнения Основного мероприятия № 11.4. «Обеспечена централизация деятельности Федерального казначейства при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере и создание предпосылок для ее автоматизации» на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России были осуществлены следующие мероприятия.
В целях выполнения мероприятия № 1 «Согласованы детализированные бизнес-процессы по централизованному планированию Федеральным казначейством и его территориальными органами контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением средств автоматизации» проведены работы по формированию, детализации и описанию процессов по централизованному планированию Федеральным казначейством и его территориальными органами контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением средств автоматизации. Во исполнение государственного контракта от 29 августа 2019 г. № ФКУ0244/08/2019/РИС и в целях последующего внедрения описание бизнес-процессов изложено в рамках описаний постановок задач на модернизацию прикладного программного продукта «Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях».
 В целях выполнения мероприятия № 2 «Обеспечение нормативного закрепления процессов и процедур централизации планирования контрольных мероприятий территориальных органов Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере» проведена работа по обеспечению нормативного закрепления процессов и процедур централизации планирования контрольных мероприятий территориальных органов Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере, в том числе апробирован единый алгоритм риск-отбора потенциальных объектов контроля, осуществлен анализ применения единого алгоритма для включения контрольных мероприятий в проекты Планов ТОФК в целях развития механизма централизованного планирования.
Информация о выполнении Основного мероприятия № 11.5 «Внедрение механизма проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов контроля»
В ходе выполнения Основного мероприятия № 11.5. «Внедрение механизма проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов контроля» на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России были осуществлены следующие мероприятия:
В целях выполнения мероприятия № 1 «Разработка форм и указаний для УФК по субъектам Российской Федерации по проведению анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), в соответствии с приказом Минфина России от 31 декабря 2019 г. № 263н» формы и указания по проведению анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) (далее – Анализ исполнения бюджетных полномочий), разработаны и направлены в адрес УФК по субъектам Российской Федерации письмом Федерального казначейства от 9 апреля 2020 г. № 07-04-05/-21-7375.
В рамках выполнения мероприятия № 2 «Подготовка и направление в адрес высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации информации о результатах проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), за 2019 год» направлена информация о результатах проведения Анализа исполнения бюджетных полномочий за 2019 год в адрес 85 высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Во исполнение мероприятия № 3 «Разработка и утверждение Плана Федерального казначейства по проведению анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), на 2021 год» обеспечено утверждение руководителем Федерального казначейства Р.Е.Артюхиным 11 ноября 2020 г. Плана Федерального казначейства по проведению Анализа исполнения бюджетных полномочий на 2021 год.
Во исполнение мероприятия № 4 «Обеспечение согласования Графиков проведения УФК анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), на 2021 год» представленные УФК по субъектам Российской Федерации Графики проведения УФК Анализа исполнения бюджетных полномочий на 2021 год согласованы заместителем руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаевым.
Информация о выполнении Основного мероприятия № 11.6 «Внедрение механизма проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита»
В ходе выполнения Основного мероприятия № 11.6. «Внедрение механизма проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита» на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России были осуществлены следующие мероприятия:
Во исполнение мероприятия № 1 «Разработка форм и указаний по проведению анкетирования в рамках анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита для УФК по субъектам Российской Федерации» формы и указания по проведению анкетирования главных администраторов бюджетных средств разработаны и направлены в адрес УФК письмом Федерального казначейства от 24 января 2020 г. № 07-04-05/21-1138. 
Во исполнение мероприятия № 2 «Подготовка и направление в Минфин России обобщенной информации по результатам анкетирования главных администраторов бюджетных средств» информация о результатах анкетирования главных администраторов бюджетных средств обобщена и направлена в адрес Минфина России письмом Федерального казначейства от 13 марта 2020 № 21-07-01/5163.
Во исполнение мероприятия № 3 «Определение перечня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также соответствующего перечня главных администраторов бюджетных средств, в отношении которых будут проводиться аналитические мероприятия в 2020 году» перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также соответствующий перечень главных администраторов бюджетных средств, в отношении которых будет проводиться аналитическое мероприятие на тему «Анализ результатов осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита в 2019 году», подготовлен и направлен в адрес Минфина России письмом Федерального казначейства от 19 марта 2020 № 21-07-01/5676.
В рамках исполнения мероприятия № 4 «Разработка форм и указаний по проведению аналитических мероприятий в отношении главных администраторов бюджетных средств для УФК по субъектам РФ» письма Федерального казначейства с указаниями по проведению аналитического мероприятия в отношении главных администраторов бюджетных средств направлены в адрес 10 УФК по субъектам РФ письмами от 27.03.2020 г. №№ 21-07-04/6505, 21-07-04/6508, 21-07-04/6511, 21-07-04/6514,
21-07-04/6515, 21-07-04/6517, 21-07-04/6519, 21-07-04/6520, 21-07-04/6521,
21-07-04/6523.
В целях выполнения мероприятия № 5 «Подготовка и направление в Минфин России аналитического отчета по результатам анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового аудита» аналитический отчет по результатам анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового аудита подготовлен и направлен в адрес Минфина России письмом Федерального казначейства от 30 июля 2020 г.
№ 21-07-01/15038.
В целях выполнения мероприятия № 6 «Разработка форм и указаний по проведению мониторинга в рамках анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита для УФК по субъектам РФ» формы и указания по проведению мониторинга главных администраторов бюджетных средств направлены в адрес УФК по субъектам РФ письмом Федерального казначейства от 27 августа 2020 г.
№ 07-04-05/21-17194.
В целях выполнения мероприятия № 7 «Подготовка перечня запрашиваемых в рамках анкетирования информации и документов об организации и осуществлении главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита» подготовленный перечень запрашиваемых в рамках анкетирования информации и документов об организации и осуществлении главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита направлен в адрес Минфина России письмом Федерального казначейства от 11 декабря 2020 № 21-07-01/25839.
Информация о выполнении Основного мероприятия № 11.7 «Актуализация функциональных требований к прикладному программному обеспечению по реализации функциональности по анализу исполнения бюджетных полномочий органов контроля»
В ходе выполнения Основного мероприятия 11.7. «Актуализация функциональных требований к прикладному программному обеспечению по реализации функциональности по анализу исполнения бюджетных полномочий органов контроля» на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России осуществлены следующие мероприятия:
В рамках исполнения мероприятия № 1 «Разработка схемы взаимодействия центрального аппарата Федерального казначейства и его территориальных органов в рамках проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций)» схема взаимодействия центрального аппарата Федерального казначейства и его территориальных органов в соответствии с Порядком проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), утвержденным приказом Минфина России от 31 декабря 2019 г. № 263н (далее – Порядок 263н), направлена в Управление развития информационных систем Федерального казначейства служебная записка от 20 марта 2020 г. № 21-07-06/6.
Во исполнение мероприятия № 2 «Подготовка предложений по функциональным требованиям к ППО в рамках проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций)» предложения по функциональным требованиям к ППО в рамках проведения Анализа исполнения бюджетных полномочий, подготовленные с учетом Порядка 263н направлены в Управление развития информационных систем Федерального казначейства служебной запиской от 16 апреля 2020 г. № 21-07-06/8
Информация о выполнении Основного мероприятия № 11.8 «Актуализация функциональных требований к прикладному программному обеспечению по реализации функциональности по анализу осуществления внутреннего финансового аудита»
В ходе выполнения Основного мероприятия № 11.8. «Актуализация функциональных требований к прикладному программному обеспечению по реализации функциональности по анализу осуществления внутреннего финансового аудита» на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России выполнены следующие мероприятия:
В целях выполнения мероприятия № 1 «Разработка схемы взаимодействия центрального аппарата Федерального казначейства и его территориальных органов в рамках проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита» схема взаимодействия центрального аппарата Федерального казначейства и его территориальных органов в соответствии с Методикой проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита, утвержденной приказом Минфина России от 27.12.2019 № 1657, направлена в Управление развития информационных систем Федерального казначейства служебная записка от 20 марта 2020 г. № 21-07-06/6.
В целях выполнения мероприятия № 2 «Подготовка предложений по функциональным требованиям к ППО в рамках проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита» предложения по функциональным требованиям к ППО в рамках проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита направлены в адрес Управления развития информационных систем Федерального казначейства в составе замечаний и предложений к частному техническому заданию по автоматизации анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита служебной запиской от 06 апреля 2020 № 21-07-06/7.
Основное мероприятие № 11.21 «Проведение эксперимента по применению информационных систем при извещении участников производства по делам об административных правонарушениях, вынесении и направлении постановлений по делам об административных правонарушениях в электронном виде»
В целях реализации задач по разработке механизма по извещению участников производства по делам об административных правонарушениях посредством использования электронного документооборота 
(СМС-оповещений, электронной почты, Портала государственных услуг Российской Федерации) как дополнительного способа извещения лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, в рамках реализации положений статьи 25.15 КоАП, а также по доработке информационных систем, используемых Федеральным казначейством, в части возможности формирования и направления в электронном виде постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов судебным приставам-исполнителям в целях реализации положений части 5.1 статьи 29.10 и части 5 статьи 32.2 КоАП руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным утверждено Основное мероприятие № 11.21 «Проведение эксперимента по применению информационных систем при извещении участников производства по делам об административных правонарушениях, вынесении и направлении постановлений по делам об административных правонарушениях в электронном виде» на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России (далее – Основное мероприятие № 11.21).
В рамках выполнения Основного мероприятия № 11.21 Юридическим управлением совместно с Управлением развития информационных систем были запланированы и проведены следующие мероприятия:
1) разработка и согласование способов применения информационных систем при извещении участников производств по делам об административных правонарушениях, вынесении и направлении постановлений по делам об административных правонарушениях в электронном виде;
2) опытное внедрение способов извещения участников производств по делам об административных правонарушениях, вынесении и направлении постановлений по делам об административных правонарушениях в электронном виде.
В рамках указанных мероприятий  Управлением развития информационных систем проведена демонстрация функциональности отправки информационных сообщений с вложениями произвольной формы Подсистемы обеспечения интеграции государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ПОИ ГИИС ЭБ), а также показан пример о направлении  лицам, в отношении которых осуществляется  производство по делам об административных правонарушениях, извещений в ПОИ ГИИС ЭБ по месту работы, с возможностью выбора получателей из перечня справочников, для направления сообщений непосредственно в организацию, что позволит оптимизировать процесс по истребованию необходимых дополнительных материалов в ходе осуществления производства по делам об административных правонарушениях путем направления в организацию соответствующих определений.
Также Юридическим управлением была инициирована доработка системы комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности Федерального казначейства (далее – СКИАО Правовая работа) в целях реализации возможности направления лицам, в отношении которых осуществляется производство по делам об административных правонарушениях, извещений по месту жительства, сформированных в СКИАО Правовая работа, а также постановлений по делам об административных правонарушениях, посредством использования  личного кабинета в ГИИС ЭБ с возможностью автоматического формирования отчета о получении (прочтении) сообщения, и последующей интеграцией с ЕПГУ.
Для проработки и согласования вопроса обеспечения возможности Федеральному казначейству осуществлять отправку электронных сообщений пользователям ЕПГУ, а также получения факта прочтения ими указанных сообщений Юридическим управлением совместно с Управлением развития информационных систем проведено совещание с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Опытное внедрение механизма реализации указанных мероприятий  планируется в 2021 году.
12.1 «Обеспечена апробация механизма использования риск-ориентированной модели осуществления государственной функции 
по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», при проведении плановых и внеплановых проверок качества работы аудиторских организаций».
В целях исполнения данного основного мероприятия проведена апробация механизма дистанционного взаимодействия в ходе проведения плановой выездной внешней проверки качества работы АО «БДО Юникон» в первом квартале 2020 года (обеспечены: удаленный доступ к программным продуктам АО «БДО Юникон» (Audit Process Tool Data Storage), использование электронной подписи для заверения копий документов, конфиденциальность предоставляемой информации).
В ходе проверок ВККР АО в 2020 году разработан и апробирован механизм использования риск-ориентированной модели, включающий 
в себя применение единых методов и критериев реализации выборочного метода проведения проверки (отбор, проверку и анализ рабочей документации по конкретным аудиторским заданиям, заданиям по оказанию сопутствующих аудиту услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, выполненным аудиторской организацией) на основе оценки риска ненадлежащего проведения аудита аудиторской организацией, посредством анализа данных, получаемых из различных источников информации, с учетом Методических рекомендаций по применению риск-ориентированного подхода в ходе осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», утвержденных 16 января 2018 года.
Проведен анализ практики регуляторов в сфере ВККР АО США (PCAOB), Великобритании (FRC), Канады (CPAB), Японии (FSA/CPAAOB) в части проведения инспекций и расследований, результатов проверок и применяемых мерах воздействия, а также взаимодействия с комитетами по аудиту советов директоров клиентов аудиторских организаций. Результаты указанного анализа представлены 
на заседаниях Совета по организации ВККР АО, проведенных 29 сентября и 22 декабря 2020 года.
12.2 «Обеспечена разработка предложений 
по совершенствованию законодательства Российской Федерации 
в сфере аудиторской деятельности в части обеспечения хранения аудиторской документации и ужесточения ответственности за грубые нарушения законодательства об аудиторской деятельности»
В рамках исполнения данного основного мероприятия:
- разработаны и направлены в Минфин России предложения 
по внесению изменений в статьи 13 и 20 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» в части совершенствования порядка хранения субъектами аудиторской деятельности документов (копий документов), полученных и (или) составленных в ходе оказания аудиторских услуг. Проект федерального закона по внесению указанных изменений принят Государственной Думой Российской Федерации 18 февраля 2021 года;
- подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
по внесению изменений в КоАП в части увеличения сроков давности привлечения к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное статьей 13.19 КоАП, а также 
о наделении должностных лиц Федерального казначейства полномочиями по составлению протоколов об административном правонарушении 
в отношении аудиторских организаций, допустивших предоставление недостоверной статистической информации;
- подготовлены и направлены в Министерство юстиции Российской Федерации предложения по внесению изменений в новую редакцию КоАП в части установления административной ответственности за грубые нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере аудиторской деятельности.
12.3 «Обеспечена апробация методических рекомендаций 
по проверке проведения аудиторскими организациями аудиторских процедур с использованием соответствующих списков контрольных вопросов (чек-листов)»
В рамках исполнения данного основного мероприятия разработаны 
и направлены в Аппарат Правительства Российской Федерации 
и Министерство экономического развития Российской Федерации проекты проверочного листа (списка контрольных вопросов) и руководства 
по соблюдению субъектами малого и среднего предпринимательства обязательных требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов при проведении ВККР АО. Апробация указанного проверочного листа, а также методических рекомендаций 
по проверке проведения аудиторскими организациями аудиторских процедур с использованием чек-листов проведена в ходе плановых 
и внеплановых проверок ВККР АО, проведенных в 2020 году.
По результатам апробации инициировано внесение изменений 
и дополнений в Техническое задание по развитию информационной системы «Прикладной программный продукт «Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях» в части развития функциональных возможностей системы 
по организации, проведению и учету результатов ВККР АО в отношении использования чек-листов как рабочих документов инспектора при проведении контрольных мероприятий в рамках ВККР АО.
12.4 «Обеспечена подготовка проектов соглашений 
о взаимодействии с зарубежными надзорными органами, осуществляющими контроль (надзор) за деятельностью аудиторских организаций»
В рамках исполнения данного основного мероприятия проведен анализ иностранного законодательства в сфере надзора за аудиторской деятельностью в части возможности заключения соглашений о взаимодействии с иностранными регуляторами.
Подготовлены предложения по разработке проекта соглашения 
о взаимодействии с надзорным органом США (PCAOB), осуществляющими контроль (надзор) за деятельностью аудиторских организаций, а также осуществлено взаимодействие с надзорным органом в сфере аудиторской деятельности специального административного района Гонконг (FRC) на предмет изучения возможности заключения соглашения об информационном взаимодействии.
Кроме того, подписан протокол к Меморандуму о техническом сотрудничестве между Федеральным казначейством (Казначейством России) и Министерством финансов Республики Беларусь, направленный на осуществление информационного взаимодействия по вопросам надзора (контроля) за аудиторской деятельностью.
12.5 «Обеспечена разработка целевой модели мониторинга 
и рейтингования аудиторских организаций»
В рамках исполнения данного основного мероприятия проведено изучение существующих моделей рейтингования деятельности аудиторских организации, на основании которого разработана и апробирована целевая модель мониторинга и рейтингования деятельности аудиторских организаций по результатам осуществления ВККР АО в 2020 году.
12.6 «Обеспечена разработка бизнес-процесса взаимодействия Федерального казначейства с комитетами по аудиту аудируемых лиц»
В рамках исполнения данного основного мероприятия изучено 
и проанализировано зарубежное законодательство в сфере аудиторской деятельности в части взаимодействия регуляторов аудиторской деятельности с комитетами по аудиту клиентов аудиторских организаций. Рассмотрен опыт взаимодействия зарубежных регуляторов Великобритании (FRC), Японии (FSA), США (PCAOB), Канады (CPAB) с комитетами по аудиту.
Подготовлены предложения по доработке законодательства Российской Федерации в части создания механизма взаимодействия Федерального казначейства с комитетами по аудиту клиентов аудиторских организаций, которые прошли обсуждение с аудиторским сообществом, Минфином России, СРО ААС в ходе заседаний Совета по организации  ВККР АО 29 сентября и 22 декабря 2020 года.
Основное мероприятие 13.6 «Создан электронный сервис для взыскателей»
В 2020 году Федеральное казначейство работало над совершенствованием электронного сервиса для взыскателей.  В начале года проведено совещание с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
 По результатам совещания определили, что взыскатели могут получать от Федерального казначейства электронные уведомления о стадиях исполнения исполнительного документа через сервис, предназначенный для получения физическими и юридическими лицами, зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ), сообщений от органов государственной власти. 
Информационное сообщение, отправленное Федеральным казначейством, поступит взыскателю - пользователю ЕПГУ в его личный кабинет и отобразиться в его ленте уведомлений, о чем пользователь получит соответствующее уведомление по электронной почте или в мобильном приложении «Госуслуги».  
Также данный сервис позволит не только уведомлять взыскателей о стадиях исполнения исполнительного документа, но и получать от Федерального казначейства уведомления, которые сейчас направляются ему на бумажном носителе, например, уведомление об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя или уведомление о неисполнении должником требований исполнительного документа.
В настоящее время ведется работа по интеграции информационной системы Федерального казначейства с ЕГПУ.
Юридическим управлением разработан текст сообщений, направляемых взыскателям о стадиях исполнения исполнительного документа, и определены моменты отправления таких сообщений. Доработано заявление взыскателя на предмет его согласия о получении сообщений через личный кабинет на ЕПГУ.
В рамках выполнения основного мероприятия № 15.7 "Выполнен перенос серверных мощностей информационной системы "Удостоверяющий центр Федерального казначейства" в ЦОД" на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России: 
Осуществлена миграция инфраструктуры информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» из Центра обработки данных «Гознак» в Центр обработки данных «Дубна».
В рамках выполнения основного мероприятия №15.8 "Осуществлено внедрение в работу программного обеспечения анализа конфигураций межсетевого экранирования, организованы и осуществлены работы по оптимизации межсетевого взаимодействия информационных систем Федерального казначейства, их сегментов и узлов между собой и с внешними объектами и системами" на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России обеспечено:
– развертывание программного обеспечения анализа конфигураций межсетевого экранирования (далее - ПО АКМЭ) с возможностью получения информации от ПО АКМЭ по оптимизации межсетевого взаимодействия информационных систем Федерального казначейства, их сегментов и узлов между собой и с внешними объектами и системами. В рамках разработанного Регламента управления сервисами ПО АКМЭ организована работа по оптимизации межсетевого взаимодействия информационных систем Федерального казначейства.
В рамках выполнения основного мероприятия № 15.9 "Внедрена новая сертифицированная версия программного обеспечения ПМЭ СОБИ ФК в целях обеспечения безопасности информации, передаваемой по открытым и выделенным каналам связи, при осуществлении межсетевого взаимодействия информационных систем Федерального казначейства, их сегментов и узлов между собой и с внешними объектами и системами" на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России: 
– обеспечена установка новой сертифицированной версии ПО АПКШ МЭ на каждом модуле, осуществлен контроль аварийных случаев после внедрения новой версии ПО АПКШ МЭ.
В рамках выполнения основного мероприятия №16.2 "ПОИБ СОБИ ФК доработан в части обеспечения возможности интеграции с ней подсистем ГИИС ЭБ" на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России:  
В рамках исполнения государственного контракта № ФКУ0178/06/2020/ЗИ от 15.06.2020 Подсистема обеспечения информационной безопасности Системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства доработана в части требований к интеграции подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
В рамках выполнения основного мероприятия №16.3 "Созданы условия для реализации функций подсистемы криптографической защиты информации Закрытого контура Федерального казначейства.
Организованы работы по созданию опытного экземпляра Закрытого контура Федерального казначейства" на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России:  
Созданы условия для реализации функций подсистемы криптографической защиты информации Закрытого контура Федерального казначейства.
В части выполнения работ в рамках государственного контракта от 22 июня 2018 г. № ФКУ0265/06/2018/ИС на выполнение работ по техническому проектированию ЗК ФК разработана документация на создание ЗК ФК, согласована Федеральным казначейством, ФСБ России и ФСТЭК России.
В рамках выполнения основного мероприятия № 17.1 "Сформирована эффективная модель и описание бизнес процессов выдачи сертификатов ключей проверки электронных подписей с учетом потребностей государственных и муниципальных органов" на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России:  
Федеральным казначейством сформирована модель бизнес процесса выдачи сертификатов ключей проверки ЭП с учетом потребности государственных и муниципальных органов сформирована и согласована с пилотными ТОФК (письмо Федерального казначейства от 22.10.2020 № 11-05-02/21548).
В рамках выполнения основного мероприятия № 17.2 "Создан механизм наделения доверенных третьих лиц полномочиями по приему заявлений на выдачу сертификатов и вручению созданных Федеральных казначейством сертификатов" на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России:  
Федеральным казначейством разработан алгоритм по наделению доверенных третьих лиц полномочиями по приему заявлений на выдачу сертификатов и вручению созданных Федеральных казначейством сертификатов. Типовая форма Соглашения с Доверенным лицом согласованна с Юридическим управлением.
Определена зоны пилотирования разработанного алгоритма.
Заключены Соглашения с:
- Счетной палатой Российской Федерации (от 26.08.2020 № 07-04-18/11-17084);
- Администрацией города Байконур (от 27.10.2020 № 07-04-30/12);
- Министерством финансов Российской Федерации (от 28.10.2020 № 01-01-06/21-748);
- ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (от 05.11.2020 № 11-05-01/22538);
- Министерство обороны Российской Федерации (от 25.12.2020 № 07-0430/16);
- Генеральная прокуратура Российской Федерации (от 30.11.2020 № 07-04-30/15).
В рамках выполнения основного мероприятия №17.3 "Обеспечена технологическая готовность, отказоустойчивость и непрерывность функционирования ГИС УЦ" на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России:  
Федеральным казначейством обеспечены в рамках государственного контракта от 16.09.2019 № ФКУ0268/09/2019/ЗИ «Оказание услуг по обеспечению эксплуатации информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» отказоустойчивость и непрерывность функционирования ГИС УЦ.
В рамках выполнения основного мероприятия №17.4 "Обеспечена апробация выдачи сертификатов ключей проверки электронных подписей пилотным государственным и муниципальным учреждениям" на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России:  
В 2020 году доверенными лицами, заключившими соглашение с Федеральным казначейством (перечень организаций указан в пункте 17.2), выдано 318 сертификатов.
В рамках реализации Мероприятия № 18.4 «Обеспечено совершенствование риск-ориентированных подходов при осуществлении внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном казначействе, в том числе с учетом аналитического обзора о результатах управления внутренними казначейскими рисками в органах Федерального казначейства, ФКУ «ЦОКР», а также требований федеральных стандартов внутреннего финансового аудита, утвержденных Минфином России» сформирован обзор о результатах управления внутренними (операционными) казначейскими рисками ТОФК по итогам проведенного анализа и оценки информации о реализовавшихся внутренних рисках в деятельности ТОФК за 2018 и 2019 годы (далее – Аналитическая информация) в целях принятия мер, направленных на предотвращение реализации таких рисков в дальнейшей деятельности ТОФК, а также определения приоритетности проведения проверок в отношении направлений деятельности ТОФК, имеющих высокую степень рискоемкости и носящих системный характер.
С учетом Аналитической информации обеспечено рейтингование объектов проверок в целях совершенствования риск-ориентированных подходов при осуществлении контрольных и аудиторских мероприятий.
Указанный инструментарий позволил обеспечить риск-ориентированное планирование контрольных и аудиторских мероприятий,
и, соответственно, актуализировать годовой план контрольно-аудиторских мероприятий Федерального казначейства на 2020 год с учетом 
риск-ориентированной оценки объектов контроля, а также обеспечить формирование и утверждение годового плана контрольных и аудиторских мероприятий Федерального казначейства на 2021 год.
Также в рамках реализации Мероприятия № 18.4 в целях осуществления комплексного подхода к управлению внутренними рисками в органах Федерального казначейства в связи с образованием новых межрегиональных управлений Федерального казначейства разработаны и утверждены в составе классификатора внутренних (операционных) казначейских рисков по направлениям деятельности Межрегиональных управлений Федерального казначейства классификаторы по направлениям деятельности Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства и Межрегионального бухгалтерского управления Федерального казначейства.
В рамках реализации Мероприятия № 18.5 «Разработана 
риск-ориентированная модель противодействия коррупционным правонарушениям на основе оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий Федерального казначейства» осуществлены следующие мероприятия.
Обеспечено совершенствование риск-ориентированной модели противодействия коррупционным правонарушениям на основе оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий Федерального казначейства
Разработан, утвержден и прошел государственную регистрацию 
в Минюсте России приказ Федерального казначейства от 22 октября 2020 г. № 32н «Об утверждении Положения о порядке сообщения федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата Федерального казначейства, его территориальных органов о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
В целях формирования негативного отношения служащих 
к дарению и получению подарков Федеральным казначейством разработана памятка «О запрете дарить и получать подарки».
Успешно применяются также следующие памятки:
– как действовать в случаях склонения к совершению коррупционных и иных правонарушений;
– как действовать в случае невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга), своих несовершеннолетних детей;
– как действовать в случае намерения выполнять иную оплачиваемую работу (выполнения иной оплачиваемой работы).
Разработаны и утверждены 2 приказа Федерального казначейства 
в целях приведения ведомственной базы в соответствие 
с антикоррупционным законодательством Российской Федерации.
Разработаны агитационные материалы (презентации к лекциям) 
на темы:
– представление сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы справки;
– возникновение конфликта интересов у федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности в ФКУ «ЦОКР», меры по его предотвращению и урегулированию;
– соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации по противодействию коррупции, в отношении федеральных государственных гражданских служащих, их распространение на работников, замещающих должности 
в ФКУ «ЦОКР» и заполнение соответствующих форм обращений, заявлений и уведомлений;
– отдельные вопросы исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции федеральными государственными гражданскими служащими и работниками ФКУ «ЦОКР».
Проведено 4 занятия по профилактике коррупционных и иных правонарушений с гражданскими служащими ЦАФК, сотрудниками ТОФК и работниками ФКУ «ЦОКР», в том числе путем проведения лекций в режиме видеоконференцсвязи с ТОФК.

В рамках выполнения основного мероприятия №18.6 "Разработана и апробирована модель центра специализации по защите информации" на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России:  
– разработан проект организационной структуры центра специализации по защите информации;
– проведена апробация модели центра специализации по защите информации в части пилотирования DLP системы на базе 4 пилотных ТОФК: УФК по Рязанской, Саратовской, Волгоградской и Нижегородской областям, в ходе которой были выявлены более 1,5 тысячи событий и инцидентов информационной безопасности по фактам утечки информации (далее – инциденты ИБ), по которым со стороны территориальных органов Федерального казначейства (далее – ТОФК) и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее - ФКУ «ЦОКР») реализованы мероприятия по расследованию инцидентов ИБ и минимизации рисков информационной безопасности.
– функция по учету СКЗИ центрального аппарата Федерального казначейства передана в ФКУ "ЦОКР" (письмо от 29.09.2020 № 11-01-03/19606).
- в соответствии с письмом Федерального казначейства от 19.10.2020 № 11-05-02/21214 с использованием информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» проведено пилотирование технологии централизованного подтверждения Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю запросов на создание квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (далее – сертификатов), направленных клиентами Управления Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу  в электронном виде в рамках плановой смены сертификатов.
По результатам пилотирования определен состав доработок, связанных с отображением создаваемых сертификатов в интерфейсе подсистемы Ведения реестра сертификатов информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства».
В рамках выполнения основного мероприятия №18.7 "Разработаны и внедрены новые методы самоконтроля и проверки состояния защиты информации в органах Федерального казначейства" на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России:
– разработана и внедрена в практическую работу во всех ТОФК карта контроля для руководителей ТОФК, а также программы и методики проверки состояния защиты информации на объектах информатизации ТОФК.

