| УТВЕРЖДЕН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приказом Федерального |  |  |  |
| казначейства |  |  |  |
| от__24.09.2015 г.____№__249_____ |  |  |  |

| ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА на 2015 финансовый год и плановый период 2016 и 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  | 2015 г. |  |
| Полное наименование государственного органа |  |  |  |  | Федеральное казначейство, 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава по БК |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКЕИ |  | 384 |  |
| Единица измерения: тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Паспорт Подраздел 1.1. Общие сведения о мероприятиях по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджетных средств |  |  |  | Потребность в бюджетных ассигнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | на мероприятия по информатизации, тыс. руб |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  |  | Дополнительная потребность, тыс.руб. |  |  |  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Код строки | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентифи- катор в АИС Учета |  |  | Номер ФГИС | Наимено- вание |  | год, предшествующий отчетному финансовому году (текущий финансовый год -2) | отчетный финансовый год (текущий финансовый год -1) |  | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода |  | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода |  | второй год планового периода | очередной финансовый год (гр. 10 + гр. 13) |  |  | первый год планового периода (гр. 11 + гр. 14) |  | второй год планового периода (гр. 12 + гр. 15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |  | 17 |  | 18 |
| a) Приоритетные мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.9 | Развитие | 10.0001720 |  |  | ФС-77120258 | ГИС ГМУ |  | 46 947,0000 | 98 227,8000 |  | 85 789,3500 | 31 197,0000 | 25 054,0000 |  | 40 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 31 197,0000 |  |  | 25 054,0000 |  | 40 000,0000 |
| 2 | 1.6 | Развитие | 10.0001784 |  |  | Не задано | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | 235 227,6000 | 671 649,9000 |  | 1 028 191,6580 | 527 671,6060 | 762 470,7000 |  | 907 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 527 671,6060 |  |  | 762 470,7000 |  | 907 000,0000 |
| 3 | 1.1 | Развитие | 10.0000847 |  |  | ФС-77110112 | АСФК |  | 352 494,9000 | 409 871,2000 |  | 508 817,4492 | 375 482,0010 | 416 048,6000 |  | 411 045,6000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 375 482,0010 |  |  | 416 048,6000 |  | 411 045,6000 |
| 4 | 1.10 | Развитие | 10.0001739 |  |  | Не задано | ГАС «Управление» |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 65 093,2000 | 76 454,3110 | 21 000,0000 |  | 100 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 76 454,3110 |  |  | 21 000,0000 |  | 100 000,0000 |
| 5 | 1.14 | Развитие | 10.0000856 |  |  | ФС-77120256 | ГИС ГМП |  | 87 885,0000 | 62 646,1000 |  | 30 952,5620 | 75 859,0000 | 45 000,0000 |  | 40 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 75 859,0000 |  |  | 45 000,0000 |  | 40 000,0000 |
| 6 | 1.15 | Создание | 10.0006306 |  |  | Не задано | ЕИС |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 150 957,3560 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 150 957,3560 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 554,5000 | 1 242 395,0000 |  | 1 718 844,2192 | 1 086 663,9180 | 1 269 573,3000 |  | 1 498 045,6000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 1 086 663,9180 |  |  | 1 269 573,3000 |  | 1 498 045,6000 |
| Создание |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 150 957,3560 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 150 957,3560 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации: |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 554,5000 | 1 242 395,0000 |  | 1 718 844,2192 | 1 237 621,2740 | 1 269 573,3000 |  | 1 498 045,6000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 1 237 621,2740 |  |  | 1 269 573,3000 |  | 1 498 045,6000 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.75 | Эксплуатация | 10.0001739 |  |  | Не задано | ГАС «Управление» |  | 5 095,4000 | 17 520,5000 |  | 50 100,0000 | 50 556,5760 | 50 850,0000 |  | 50 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 50 556,5760 |  |  | 50 850,0000 |  | 50 000,0000 |
| 8 | 2.2 | Эксплуатация | 44.0001070 |  |  | Не задано | Ведомственная транспортная сеть |  | 524 059,8000 | 517 164,2000 |  | 869 676,5980 | 896 673,9730 | 888 559,5000 |  | 820 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 896 673,9730 |  |  | 888 559,5000 |  | 820 000,0000 |
| 9 | 2.3 | Развитие | 23.0000806 |  |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  | 65 448,0000 | 31 521,0000 |  | 8 370,7000 | 66 203,5830 | 12 800,0000 |  | 24 236,5500 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 66 203,5830 |  |  | 12 800,0000 |  | 24 236,5500 |
| 10 | 2.48 | Развитие | 24.0001029 |  |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 8 370,7000 | 66 203,5830 | 12 800,0000 |  | 24 236,5500 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 66 203,5830 |  |  | 12 800,0000 |  | 24 236,5500 |
| 11 | 2.49 | Развитие | 22.0001030 |  |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 8 370,7000 | 66 203,5830 | 12 800,0000 |  | 24 236,5500 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 66 203,5830 |  |  | 12 800,0000 |  | 24 236,5500 |
| 12 | 2.50 | Развитие | 27.0002908 |  |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Прочее |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 8 370,7000 | 66 203,5830 | 12 800,0000 |  | 24 236,5500 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 66 203,5830 |  |  | 12 800,0000 |  | 24 236,5500 |
| 13 | 2.51 | Эксплуатация | 24.0001029 |  |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  | 16 560,0000 | 16 968,0000 |  | 8 437,8250 | 10 829,1970 | 22 200,0000 |  | 6 763,4500 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 10 829,1970 |  |  | 22 200,0000 |  | 6 763,4500 |
| 14 | 2.52 | Эксплуатация | 22.0001030 |  |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  | 16 560,0000 | 16 968,0000 |  | 8 437,8250 | 10 829,1970 | 22 200,0000 |  | 6 763,4500 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 10 829,1970 |  |  | 22 200,0000 |  | 6 763,4500 |
| 15 | 2.53 | Эксплуатация | 27.0002908 |  |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Прочее |  | 16 560,0000 | 16 968,0000 |  | 57 033,6250 | 10 829,1970 | 22 200,0000 |  | 6 763,4500 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 10 829,1970 |  |  | 22 200,0000 |  | 6 763,4500 |
| 16 | 2.54 | Модернизация | 10.0001043 |  |  | Не задано | AUDPLAN |  | 25 828,8000 | 33 456,7000 |  | 43 948,2000 | 0,0000 | 10 279,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 10 279,0000 |  | 0,0000 |
| 17 | 2.71 | Эксплуатация | 10.0001052 |  |  | Не задано | СПТО |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 16 452,7000 | 18 670,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 18 670,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 18 | 2.57 | Развитие | 10.0002248 |  |  | Не задано | ЛЕКС |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 33 153,9000 | 7 115,5370 | 0,0000 |  | 14 745,3000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 7 115,5370 |  |  | 0,0000 |  | 14 745,3000 |
| 19 | 2.62 | Эксплуатация | 10.0001043 |  |  | Не задано | AUDPLAN |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 12 867,0000 | 9 396,1120 | 7 000,0000 |  | 7 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 9 396,1120 |  |  | 7 000,0000 |  | 7 000,0000 |
| 20 | 2.63 | Эксплуатация | 10.0001007 |  |  | ФС-77110103 | Аналитический учет и ведение судебной работы |  | 81 791,2000 | 19 996,0000 |  | 12 867,0000 | 9 396,1120 | 7 000,0000 |  | 7 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 9 396,1120 |  |  | 7 000,0000 |  | 7 000,0000 |
| 21 | 2.66 | Эксплуатация | 10.0002257 |  |  | Не задано | Кассовое обслуживание бюджетов РФ |  | 19 996,0000 | 21 974,1000 |  | 12 867,0000 | 9 396,1120 | 7 000,0000 |  | 7 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 9 396,1120 |  |  | 7 000,0000 |  | 7 000,0000 |
| 22 | 2.80 | Эксплуатация | 21.0002094 |  |  | Не задано | СЭХД |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 20 000,0000 |  | 20 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 20 000,0000 |  | 20 000,0000 |
| 23 | 2.13 | Модернизация | 10.0001007 |  |  | ФС-77110103 | Аналитический учет и ведение судебной работы |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 10 279,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 10 279,0000 |  | 0,0000 |
| 24 | 2.14 | Эксплуатация | 10.0002248 |  |  | Не задано | ЛЕКС |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 9 396,1120 | 7 000,0000 |  | 7 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 9 396,1120 |  |  | 7 000,0000 |  | 7 000,0000 |
| 25 | 2.78 | Эксплуатация | 10.0001720 |  |  | ФС-77120258 | ГИС ГМУ |  | 0,0000 | 71 253,0000 |  | 51 660,0000 | 68 218,8000 | 80 000,0000 |  | 80 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 68 218,8000 |  |  | 80 000,0000 |  | 80 000,0000 |
| 26 | 2.1 | Эксплуатация | 21.0001745 |  |  | Не задано | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  | 27 793,7000 | 0,0000 |  | 5 418,9000 | 22 222,0000 | 19 547,0000 |  | 19 547,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 22 222,0000 |  |  | 19 547,0000 |  | 19 547,0000 |
| 27 | 2.6 | Эксплуатация | 23.0000806 |  |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  | 16 968,0000 | 18 522,5000 |  | 8 437,8250 | 10 829,1970 | 22 200,0000 |  | 6 763,4500 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 10 829,1970 |  |  | 22 200,0000 |  | 6 763,4500 |
| 28 | 2.11 | Эксплуатация | 42.0000929 |  |  | Не задано | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  | 60 040,4000 | 61 000,0000 |  | 37 430,0000 | 150 176,3200 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 150 176,3200 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 29 | 2.74 | Эксплуатация | 10.0000847 |  |  | ФС-77110112 | АСФК |  | 481 518,7000 | 1 148 447,5000 |  | 691 296,8010 | 855 786,2180 | 451 608,3000 |  | 350 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 855 786,2180 |  |  | 451 608,3000 |  | 350 000,0000 |
| 30 | 2.40 | Развитие | 24.0001948 |  |  | Не задано | СУЭ ФК |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 186 480,2000 | 254 519,7930 | 231 499,6000 |  | 275 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 254 519,7930 |  |  | 231 499,6000 |  | 275 000,0000 |
| 31 | 2.17 | Эксплуатация | 45.0000891 |  |  | Не задано | Внешняя телекоммуникационная инфраструктура Федерального казначейства |  | 86 146,2000 | 346 312,7000 |  | 0,0000 | 286 670,2110 | 298 357,6000 |  | 311 944,8600 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 286 670,2110 |  |  | 298 357,6000 |  | 311 944,8600 |
| 32 | 2.82 | Эксплуатация | 42.0000929 |  |  | Не задано | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 1 306 435,6880 | 1 715 596,6330 | 2 205 041,1000 |  | 2 014 100,9800 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 1 715 596,6330 |  |  | 2 205 041,1000 |  | 2 014 100,9800 |
| 33 | 2.76 | Эксплуатация | 10.0000856 |  |  | ФС-77120257 | ГИС ГМП |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 57 824,6100 | 20 883,6560 | 27 962,0000 |  | 28 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 20 883,6560 |  |  | 27 962,0000 |  | 28 000,0000 |
| 34 | 2.73 | Эксплуатация | 10.0000865 |  |  | ФС-77120256 | ГИС ООС |  | 315 587,9000 | 62 808,0000 |  | 92 549,7830 | 115 146,4970 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 115 146,4970 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 35 | 2.70 | Создание | 10.0001052 |  |  | Не задано | СПТО |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 25 867,0000 | 58 010,3260 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 58 010,3260 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 36 | 2.79 | Развитие | 10.0000847 |  |  | ФС-77110109 | АСФК |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 17 910,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 17 910,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 37 | 2.19 | Эксплуатация | 43.0001062 |  |  | Не задано | Система средств печати и копирования данных Федерального казначейства |  | 125 610,7000 | 597 880,0000 |  | 0,0000 | 206 534,9710 | 569 532,4000 |  | 601 029,3600 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 206 534,9710 |  |  | 569 532,4000 |  | 601 029,3600 |
| 38 | 2.21 | Эксплуатация | Не задано |  |  | Не задано | Справочно-информационные системы |  | 158 334,5000 | 360 867,9000 |  | 40 019,3000 | 41 331,7980 | 42 257,6000 |  | 42 483,1300 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 41 331,7980 |  |  | 42 257,6000 |  | 42 483,1300 |
| 39 | 2.86 | Эксплуатация | 10.0006306 |  |  | Не задано | ЕИС |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 56 342,2000 |  | 155 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 56 342,2000 |  | 155 000,0000 |
| 40 | 2.20 | Эксплуатация | 41.0000877 |  |  | Не задано | Рабочие станции и локальное переферийное оборудование Федерального казначейства |  | 217 955,0000 | 460 159,5000 |  | 0,0000 | 221 385,2550 | 147 714,6000 |  | 139 285,3700 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 221 385,2550 |  |  | 147 714,6000 |  | 139 285,3700 |
| 41 | 2.89 | Эксплуатация | 10.0001784 |  |  | Не задано | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | 235 227,6000 | 671 649,9000 |  | 200 213,0000 | 454 853,5900 | 329 224,0000 |  | 429 501,1000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 454 853,5900 |  |  | 329 224,0000 |  | 429 501,1000 |
| 42 | 2.91 | Модернизация | 24.0001948 |  |  | Не задано | СУЭ ФК |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 49 641,6000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 49 641,6000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 43 | 2.93 | Эксплуатация | 24.0001948 |  |  | Не задано | СУЭ ФК |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 8 709,0940 | 1 000,4000 | 71 000,0000 |  | 75 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 1 000,4000 |  |  | 71 000,0000 |  | 75 000,0000 |
| 44 | 2.94 | Развитие | 10.0000865 |  |  | Не задано | ГИС ООС |  | 218 312,7000 | 290 067,8000 |  | 201 674,4930 | 46 551,0260 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 46 551,0260 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 45 | 2.95 | Создание | Не задано |  |  | Не задано | ЕОИ |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 160 715,7000 | 991 601,1000 |  | 1 054 861,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 160 715,7000 |  |  | 991 601,1000 |  | 1 054 861,0000 |
| 46 | 2.96 | Модернизация | 42.0000929 |  |  | Не задано | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  | 923 302,2000 | 1 177 725,0000 |  | 210 700,0000 | 120 154,8600 | 579 238,2000 |  | 700 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 120 154,8600 |  |  | 579 238,2000 |  | 700 000,0000 |
| 47 | 2.97 | Создание | 21.0002094 |  |  | Не задано | СЭХД |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 104 236,0800 | 370,9000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 370,9000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 48 | 2.98 | Развитие | 46.0001880 |  |  | Не задано | Система защиты информации Федерального казначейства |  | 39 998,0000 | 26 080,4000 |  | 0,0000 | 489 936,0470 | 622 647,5000 |  | 372 850,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 489 936,0470 |  |  | 622 647,5000 |  | 372 850,0000 |
| 49 | 2.99 | Эксплуатация | 46.0001880 |  |  | Не задано | Система защиты информации Федерального казначейства |  | 39 998,0000 | 26 080,4000 |  | 0,0000 | 215 622,0000 | 333 928,0000 |  | 207 150,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 215 622,0000 |  |  | 333 928,0000 |  | 207 150,0000 |
| 50 | 2.100 | Эксплуатация | Не задано |  |  | Не задано | Официальный сайт Федерального казначейства |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 5 028,3000 | 5 000,0000 |  | 5 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 5 028,3000 |  |  | 5 000,0000 |  | 5 000,0000 |
| 51 | 2.101 | Развитие | 10.0001784 |  |  | Не задано | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 281 959,1520 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 281 959,1520 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 52 | 2.104 | Модернизация | 44.0001070 |  |  | Не задано | Ведомственная транспортная сеть |  | 524 059,8000 | 517 164,2000 |  | 654,8000 | 107 137,8790 | 47 000,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 107 137,8790 |  |  | 47 000,0000 |  | 0,0000 |
| 53 | 2.106 | Эксплуатация | Не задано |  |  | Не задано | ЕОИ |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 31 001,3200 | 26 469,7000 |  | 20 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 31 001,3200 |  |  | 26 469,7000 |  | 20 000,0000 |
| 54 | 2.110 | Модернизация | Не задано |  |  | Не задано | Средства электронного взаимодействия |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 28 611,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 28 611,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 55 | 2.112 | Эксплуатация | Не задано |  |  | Не задано | Средства электронного взаимодействия |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 28 581,1200 | 30 000,0000 |  | 30 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 28 581,1200 |  |  | 30 000,0000 |  | 30 000,0000 |
| 56 | 2.114 | Эксплуатация | Не задано |  |  | Не задано | СКИАО |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 12 562,0000 | 39 446,0000 |  | 12 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 12 562,0000 |  |  | 39 446,0000 |  | 12 000,0000 |
| 57 | 2.116 | Развитие | 21.0001745 |  |  | Не задано | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  | 27 793,7000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 89 128,0000 | 42 943,0000 |  | 42 453,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 89 128,0000 |  |  | 42 943,0000 |  | 42 453,0000 |
| 58 | 2.118 | Создание | Не задано |  |  | Не задано | СКИАО |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 53 438,0000 | 19 050,0000 |  | 20 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 53 438,0000 |  |  | 19 050,0000 |  | 20 000,0000 |
| Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 473 190,8000 | 1 728 345,9000 |  | 255 303,0000 | 305 545,3390 | 646 796,2000 |  | 700 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 305 545,3390 |  |  | 646 796,2000 |  | 700 000,0000 |
| Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 552,4000 | 347 669,2000 |  | 454 791,3930 | 1 451 933,8870 | 948 290,1000 |  | 801 994,5000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 1 451 933,8870 |  |  | 948 290,1000 |  | 801 994,5000 |
| Создание |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 130 103,0800 | 272 534,9260 | 1 010 651,1000 |  | 1 074 861,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 272 534,9260 |  |  | 1 010 651,1000 |  | 1 074 861,0000 |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 445 803,1000 | 4 452 540,2000 |  | 3 548 734,5740 | 5 499 402,8740 | 5 809 640,0000 |  | 5 465 095,6000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 5 499 402,8740 |  |  | 5 809 640,0000 |  | 5 465 095,6000 |
| Всего по прочим мероприятиям по информатизации: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 270 546,3000 | 6 528 555,3000 |  | 4 388 932,0470 | 7 529 417,0260 | 8 415 377,4000 |  | 8 041 951,1000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 7 529 417,0260 |  |  | 8 415 377,4000 |  | 8 041 951,1000 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 993 100,8000 | 7 770 950,3000 |  | 6 107 776,2662 | 8 767 038,3000 | 9 684 950,7000 |  | 9 539 996,7000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 8 767 038,3000 |  |  | 9 684 950,7000 |  | 9 539 996,7000 |

| Подраздел 1.2. Сведения о приоритетных мероприятиях по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 1.2.1 Общие сведения о планируемых приоритетных мероприятиях по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 1 | 1.9 | Развитие |  |  | 10.0001720 | ФС-77120258 |  | ГИС ГМУ |  |  | '"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"' №83-ФЗ от 08.05.2010 ст. 6; 'Приказ Министерства финансов Российской Федерации "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"' №86н от 21.07.2011 ; 'План работ Министерства финансов Российской Федерации в 2013 году по решению задач, поставленных на расширенном заседании коллегии Минестерства финансов Российской Федерации "Об итогах исполнения федерального бюджета за 2012 год и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2013 год"' №б/н от 29.05.2013 ; 'Стратегическая карта казначейства России на 2013-2017 годы' №б/н от 08.02.2013 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства ' №53 от 21.03.2013 |  |  |  | Повышение открытости и доступности информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений, предназначенной для размещения, проверки и публичного раскрытия информации о государственных (муниципальных) учреждениях. |  | Н.В. Гвоздева Начальник управления интегрированных информационных систем государственных финансов 74952147692 ngvozdeva@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 2 | 1.6 | Развитие |  |  | 10.0001784 | Не задано |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  | 'О Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»' №1275-р от 20.07.2011 ; 'Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об организации работ по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»' №283 от 04.08.2011 ; 'Государственная программа Российской Федерации"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ"' №293-р от 04.03.2013 Подпрограмма 7; 'Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Положения об операторе государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами«Электронный бюджет»», в котором Федеральное казначейство определено оператором ГИИС ЭБ' №433 от 24.11.2011 ; 'Протокол заседания Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления' №19 от 20.09.2011 ; 'О вводе в опытную эксплуатацию |  |  |  | Обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также повышение качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами |  | Н.В. Гвоздева Начальник управления 74952147692 ngvozdeva@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет' №141 от 24.06.2015 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства ' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1 | Развитие |  |  | 10.0000847 | ФС-77110112 |  | АСФК |  |  | 'Бюджетный кодекс' №145-ФЗ от 31.07.1998 ч.1 ст.166.1, ст. 96.10, 96.12, 96.9, 215.1, 168, 241.1; 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.5 ; 'План нормотворческой работы Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства по подготовке проектов нормативных правовых актов и предложений по изменению законодательных и подзаконных актов Российской Федерации на 2013 год' №0 от 23.04.2013 ; 'Концепция реформирования системы бюджетных платежей, в соответствии с разделом XI Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года' №№ 1101-р от 30.06.2010 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства ' №53 от 21.03.2013 |  |  |  | Обеспечение автоматизации основных функций Федерального казначейства, изложенных в п. 5 Постановления Правительства Федерального казначейства №703 от 01.12.2004. |  | В.В. Ткаченко Начальник управления финансовых технологий 74952147681 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| 4 | 1.10 | Развитие |  |  | 10.0001739 | Не задано |  | ГАС «Управление» |  |  | 'О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. N 1088"' №759 от 08.09.2011 ; 'О единой вертикальной интегрированной государственной автоматизированной системе "Управление"' №1088 от 25.12.2009 ; 'Протокол заседания Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления об одобрении Концепции развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление»' №8 от 02.10.2012 ; 'Протокол заседания Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления' №12 от 27.04.2012 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах |  |  |  | Устранение дублирующихся потоков и запросов аналитической информации между органами государственной власти, повышение прозрачности, обоснованности принимаемых управленческих решений и как следствие эффективности государственного управления на всех уровнях, за счет совершенствования информационного, технологического и аналитического обеспечения принятия решений |  | Н.В. Гвоздева Начальник управления интегрированных информационных систем государственных финансов 74952147692 ngvozdeva@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального казначейства ' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.14 | Развитие |  |  | 10.0000856 | ФС-77120256 |  | ГИС ГМП |  |  | 'Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг' №210-ФЗ от 27.07.2010 п.2, ст.21.3; 'Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах' №19н от 30.11.2012 ; 'Протокол Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления' №3 от 18.04.2013 ; 'Протокол заседания информационно-методологического совета Федерального казначейства' №3 от 14.02.2013 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства ' №53 от 21.03.2013 |  |  |  | Своевременное размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг. |  | Рудь Оксана Николаевна Начальник Управления развития бюджетных платежей 74952147658 orud@roskazna.ru |  |  |  |
| 6 | 1.15 | Создание |  |  | 10.0006306 | Не задано |  | ЕИС |  |  | 'О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"' №44-ФЗ от 05.04.2013 ; 'О распределении полномочий между Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральным казначейством при создании единой информационной системы в сфере закупок' №996 от 30.09.2014 1 "а" |  |  |  | Для реализации положений Закона № 44-ФЗ, а также подзаконных нормативных правовых актов, планируемых к утверждению в соответствии с Планом мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – План мероприятий), утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым |  | С.Г. Павлов Начальник управления информационных систем 74952147415 spavlov@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.02.2014 № 1007п-П13, необходимо создать Единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС). |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.75 | Эксплуатация |  |  | 10.0001739 | Не задано |  | ГАС «Управление» |  |  | 'О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. N 1088' №759 от 08.09.2011 ; 'О единой вертикальной интегрированной государственной автоматизированной системе «Управление»' №1088 от 25.12.2009 ; 'Приказ о вводе в эксплуатацию' №37 от 18.03.2011 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | Н.В. Гвоздева Начальник управления интегрированных информационных систем государственных финансов 74952147692 ngvozdeva@roskazna.ru |  |  |  |
| 8 | 2.2 | Эксплуатация |  |  | 44.0001070 | Не задано |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п. 5; 'Соглашение между Российской Федерацией и МБРР о займе № 4662-RU для финансирования проекта "Модернизация казначейской системы Российской Федерации"' №бн от 31.07.2002 ; 'О назначении Федерального казначейства исполнителем проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации ' №298-р от 23.03.2005 ; 'О привлечении адаптационного программного займа МБРР на модернизацию казначейской системы РФ и подписании соглашения между РФ и МБРР о займе для финансирования проекта "Модернизация казначейской системы Российской Федерации' №573 от 27.07.2002 ; 'Об организации работ по созданию и развитию ведомственной транспортной |  |  |  | Обеспечение надежной передачи данных и голосовой информации с контролируемым качеством между органами Федерального казначейства как по основным, так и по резервным каналам связи ВТС; |  | О.Г. Мелешин Заместитель начальника отдела вычислительной и сетевой инфраструктуры, общесистемного программного о 74952147421 omeleshin@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сети Федерального казначейства' №163 от 08.09.2005 ; 'О создании рабочей группы' №123 от 05.07.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.3 | Развитие |  |  | 23.0000806 | Не задано |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; 'Совместный план нормотворческой работы Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства по подготовке проектов нормативных правовых актов и предложений по изменению законодательных и подзаконных актов Российской Федерации на 2013 год' №б/н от 23.04.2013 ; 'Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"' №65н от 01.07.2013 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства' №53 от 21.03.2013 |  |  |  | Доработка ППО "Аксиок.net".Управление финансами в целях автоматизации административно-хозяйственных задач ФК |  | В.В. Ткаченко Начальник Управления финансовых технологий 74952147503 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| 10 | 2.48 | Развитие |  |  | 24.0001029 | Не задано |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; 'Совместный план нормотворческой работы Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства по подготовке проектов нормативных правовых актов и предложений по изменению законодательных и подзаконных актов |  |  |  | Доработка ППО "Аксиок.net".Управление материальными и нематериальными активами в целях автоматизации административно-хозяйственных задач ФК |  | В.В. Ткаченко Начальник Управления финансовых технологий 74952147503 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации на 2013 год' №б/н от 23.04.2013 ; 'Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"' №65н от 01.07.2013 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.49 | Развитие |  |  | 22.0001030 | Не задано |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; 'Совместный план нормотворческой работы Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства по подготовке проектов нормативных правовых актов и предложений по изменению законодательных и подзаконных актов Российской Федерации на 2013 год' №б/н от 23.04.2013 ; 'Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"' №65н от 01.07.2013 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства ' №53 от 21.03.2013 |  |  |  | Доработка ППО "Аксиок.net".Управление персоналом в целях автоматизации административно-хозяйственных задач ФК |  | В.В. Ткаченко Начальник Управления финансовых технологий 74952147503 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 12 | 2.50 | Развитие |  |  | 27.0002908 | Не задано |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; 'Совместный план нормотворческой работы Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства по подготовке проектов нормативных правовых актов и предложений по изменению законодательных и подзаконных актов Российской Федерации на 2013 год' №б/н от 23.04.2013 ; 'Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"' №65н от 01.07.2013 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства ' №53 от 21.03.2013 |  |  |  | Доработка ППО "Аксиок.net".Прочее в целях автоматизации административно-хозяйственных задач ФК |  | В.В. Ткаченко Начальник Управления финансовых технологий 74952147503 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| 13 | 2.51 | Эксплуатация |  |  | 24.0001029 | Не задано |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного програмного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| 14 | 2.52 | Эксплуатация |  |  | 22.0001030 | Не задано |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного програмного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| 15 | 2.53 | Эксплуатация |  |  | 27.0002908 | Не задано |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного програмного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 16 | 2.54 | Модернизация |  |  | 10.0001043 | Не задано |  | AUDPLAN |  |  | 'Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков' №320 от 15.04.2014 ; 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.5 |  |  |  | • повышение эффективности и качества контрольной работы Управления внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства в интересах обеспечения законности и прозрачности казначейского исполнения федерального бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, повышения эффективности управления государственными финансовыми ресурсами;• увеличение степени полноты и достоверности информации, необходимой для эффективного управления процессами внутреннего контроля и аудита в территориальных органах Федерального казначейства, сокращение сроков ее представления в Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности Федерального казначейства из территориальных органов Федерального казначейства. |  | В.В. Ткаченко Начальник управления финансовых технологий 74952147681 Vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| 17 | 2.71 | Эксплуатация |  |  | 10.0001052 | Не задано |  | СПТО |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; 'Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного програмного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 18 | 2.57 | Развитие |  |  | 10.0002248 | Не задано |  | ЛЕКС |  |  | 'Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков' №320 от 15.04.2014 ; 'О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах' №1121 от 24.12.2011 ; 'О проведении расчетов и перечислении средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также о признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации' №699 от 14.08.2013 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства ' №53 от 21.03.2013 |  |  |  | • совершенствование планирования и исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и формирования бюджетной отчетности;• повышение эффективности и результативности механизма управления свободными остатками денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на едином счете федерального бюджета, усиление гибкости в процессе реагирования на изменяющуюся конъюнктуру финансового рынка;• увеличение степени полноты и достоверности информации, необходимой для финансового управления свободными остатками денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на едином счете федерального бюджета, сокращения сроков ее подготовки и обработки в структурных подразделениях центрального аппарата Федерального казначейства. |  | В.В. Ткаченко Начальник управления финансовых технологий 74952147681 Vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| 19 | 2.62 | Эксплуатация |  |  | 10.0001043 | Не задано |  | AUDPLAN |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.5; 'Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного программного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| 20 | 2.63 | Эксплуатация |  |  | 10.0001007 | ФС-77110103 |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.5; 'Акт приемки в промышленную эксплуатацию' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного программного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| 21 | 2.66 | Эксплуатация |  |  | 10.0002257 | Не задано |  | Кассовое обслуживание бюджетов РФ |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.5; 'Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного программного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 22 | 2.80 | Эксплуатация |  |  | 21.0002094 | Не задано |  | СЭХД |  |  | 'Об утверждении Порядка хранения документов по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, в Федеральном казначействе и его органах в электронном виде' №662 от 30.12.2011 ; 'Об утверждении Инструкции по делопроизводству в центральном аппарате Федерального казначейства' №287 от 03.11.2010 ; 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п. 5 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | Ю.В. Головкин Начальник Отдела эксплуатации ППО 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| 23 | 2.13 | Модернизация |  |  | 10.0001007 | ФС-77110103 |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п. 5; 'Акт премки ППО в промышленную эксплуатацию' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  | Комплексная автоматизация управления процессами аналитического учета, обобщения и анализа судебной работы в подразделениях центрального аппарата и территориальных органах Федерального казначейства |  | В.В. Ткаченко Начальник управления финансовых технологий 74952147681 Vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| 24 | 2.14 | Эксплуатация |  |  | 10.0002248 | Не задано |  | ЛЕКС |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.5; 'Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного программного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| 25 | 2.78 | Эксплуатация |  |  | 10.0001720 | ФС-77120258 |  | ГИС ГМУ |  |  | 'О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений' №83-ФЗ от 08.05.2010 ст. 6; 'Приказ Министерства финансов Российской федерации' №86н от 21.07.2011 ; 'Акт ввода в эксплуатацию' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы системы |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного программного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| 26 | 2.1 | Эксплуатация |  |  | 21.0001745 | Не задано |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  | 'О Федеральном Казначействе' №703 от 01.12.2004 п.2, ст.5.1-5.25; 'Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы. |  | В.Ю. Головкин Начальник Отдела развития и сопровождения прикладного программного обесп-я 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| 27 | 2.6 | Эксплуатация |  |  | 23.0000806 | Не задано |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; 'Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного програмного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| 28 | 2.11 | Эксплуатация |  |  | 42.0000929 | Не задано |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п. 5 |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы оборудования ИТКИ территориальных органов Федерального казначейства |  | И.Н. Молоканов Отдел вычислительной и сетевой инфраструктуры, общесистемного программного обеспечения 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |
| 29 | 2.74 | Эксплуатация |  |  | 10.0000847 | ФС-77110112 |  | АСФК |  |  | 'Бюджетный кодекс' №145-ФЗ от 31.07.1998 ч.1 ст.166.1, ст. 96.10, 96.12, 96.9, 215.1, 168, 241.1; 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 ; 'Акт ввода в эксплуатацию' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | Ю.В. Головкин Начальник Отдела эксплуатации ППО 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| 30 | 2.40 | Развитие |  |  | 24.0001948 | Не задано |  | СУЭ ФК |  |  | 'Стратегическая карта Казначейства России на 2013-2017 годы' №бн от 08.02.2013 п.11; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства ' №53 от 21.03.2013 |  |  |  | Повышение эффективности создания, эксплуатации и развития информационных систем и ресурсов, находящихся в ведении Федерального казначейства, за счёт обеспечения единых методов оперативного управления и централизованного контроля мероприятий, инфраструктуры и персонала в области информационных технологий в структурах Федерального казначейства |  | Ю.С. Завидов Заместитель начальника Управления информационных систем 74952147416 yzavidov@roskazna.ru |  |  |  |
| 31 | 2.17 | Эксплуатация |  |  | 45.0000891 | Не задано |  | Внешняя телекоммуникационная инфраструктура Федерального казначейства |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2013 ; 'Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»' №261 от 06.11.2014 |  |  |  | Обеспечение бесперебойного обмена информацией структурных подразделений Федерального казначейства. Предоставление внешним пользователям сервисов с заданными характеристиками непрерывности и доступности. |  | И.Н. Молоканов Начальник отдела 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |
| 32 | 2.82 | Эксплуатация |  |  | 42.0000929 | Не задано |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.5; 'Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций' №104 от 25.08.2009 ; 'О государственной автоматизированной системе "Управление"' №1088 от 25.12.2009 |  |  |  | Обеспечение бесперебойной эксплуатации Программно-аппаратных комплексов средств вычислительной техники портальных систем Федерального казначейства, для обеспечения непрерывного функционирования сервисов Общероссийского официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Общероссийский официальный сайт). |  | И.Н. Молоканов Начальник отдела вычислительной и сетевой инфраструктуры, общесистемного программного обеспечения 84952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |
| 33 | 2.76 | Эксплуатация |  |  | 10.0000856 | ФС-77120257 |  | ГИС ГМП |  |  | 'Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг' №210-ФЗ от 27.07.2010 п.2, ст.21.3; 'Приказ Федерального казначейства «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежах»' №19н от 30.11.2012 ; 'Акт ввода в эксплуатацию' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы в режиме 24/7/365 |  | Оксана Николаевна Рудь Начальник Управления развития бюджетных платежей 74952147658 orud@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 34 | 2.73 | Эксплуатация |  |  | 10.0000865 | ФС-77120256 |  | ГИС ООС |  |  | 'О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"' №44-ФЗ от 05.04.2013 ; 'О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц' №223-ФЗ от 18.07.2011 ; 'Об утверждении положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети интернет, на котором размещается указанный реестр' №1191 от 29.12.2010 ; 'Акт ввода в эксплуатацию' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | В.В.Ткаченко Начальник управления финансовых технологий 74952147681 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| 35 | 2.70 | Создание |  |  | 10.0001052 | Не задано |  | СПТО |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко Начальник Управления финансовых технологий 74952147503 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 36 | 2.79 | Развитие |  |  | 10.0000847 | ФС-77110109 |  | АСФК |  |  | 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства' №53 от 21.03.2013 ; 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.5 |  |  |  | • перевод на кассовое обслуживание исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования. • совершенствование технологии и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства.• обеспечение возможности применения ОКТМО.• формирование единого справочника участников и неучастников бюджетного процесса.• обеспечение реализации изменений нормативных правовых актов, направленных на совершенствование бюджетного законодательства и технологических процессов органов Федерального казначейства. |  | В.В. Ткаченко Начальник управления 74952147681 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| 37 | 2.19 | Эксплуатация |  |  | 43.0001062 | Не задано |  | Система средств печати и копирования данных Федерального казначейства |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 ; 'Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»' №261 от 06.11.2004 |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы периферийного и специализированного оборудования территориальных органов Федерального казначейства |  | И.Н. Молоканов Начальник отдела вычислительной и сетевой инфраструктуры, общесистемного программного обеспечения 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |
| 38 | 2.21 | Эксплуатация |  |  | Не задано | Не задано |  | Справочно-информационные системы |  |  | 'Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»' №261 от 06.11.2014 ; 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 |  |  |  | Обеспечение исполнения функций Федерального казначейства, указанного в п.5. Постановления Правительства Российской Федерации" №703 от 01.12.2004 "О Федеральном казначействе" |  | С.А.Ломака Начальник отдела 74952147200 slomaka@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 39 | 2.86 | Эксплуатация |  |  | 10.0006306 | Не задано |  | ЕИС |  |  | 'О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"' №44-ФЗ от 05.04.2013 ; 'О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц' №223-ФЗ от 18.07.2011 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | С.Г. Павлов Начальник управления информационных систем 74952147415 spavlov@roskazna.ru |  |  |  |
| 40 | 2.20 | Эксплуатация |  |  | 41.0000877 | Не задано |  | Рабочие станции и локальное переферийное оборудование Федерального казначейства |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 ; 'Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»' №261 от 06.11.2014 |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы рабочих станций общего назначения территориальных органов Федерального казначейства |  | И.Н. Молоканов Начальник отдела 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |
| 41 | 2.89 | Эксплуатация |  |  | 10.0001784 | Не задано |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  | 'О Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»' №1275-р от 20.07.2011 ; 'Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об организации работ по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»' №283 от 04.08.2011 ; 'Государственная программа Российской Федерации"УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы подсистем государственной интегрированной информационной системы "Электронный бюджет" |  | Н.В. Гвоздева Начальник управления 74952147692 ngvozdeva@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ"' №293-р от 04.03.2013 Подпрограмма 7; 'Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Положения об операторе государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами«Электронный бюджет»», в котором Федеральное казначейство определено оператором ГИИС ЭБ' №433 от 24.11.2011 ; 'Протокол заседания Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления' №19 от 20.09.2011 ; 'О вводе в опытную эксплуатацию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"' №141 от 24.06.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2.91 | Модернизация |  |  | 24.0001948 | Не задано |  | СУЭ ФК |  |  | 'Стратегическая карта Казначейства России на 2013-2017 годы' №бн от 08.02.2013 п.11; 'Концепция развития системы управления эксплуатацией Федерального казначейства' №б/н от 27.07.2012 |  |  |  | Обеспечение исполнения функций Федерального казначейства , изложенных в п.5. Постановления Правительства Российской Федерации №703 от 01.12.2004.Совершенствование информационных технологий Казначейства России. |  | Ю.С. Завидов Заместитель начальника Управления информационных систем 74952147416 yzavidov@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 43 | 2.93 | Эксплуатация |  |  | 24.0001948 | Не задано |  | СУЭ ФК |  |  | 'Стратегическая карта Казначейства России на 2013-2017 годы' №бн от 08.02.2013 п.11; '"О Федеральном казначействе" ' №703 от 01.12.2004 ; 'Концепция развития Системы Управления Эксплуатации Федерального казначейства на 2012-2017 года ' №б/н от 27.07.2012 ; 'Основные мероприятия на 2014 год по реализации стратегической карты казначейства России на 2013 - 2017 годы ' №б/н от 09.06.2014 ; 'Акт приемки в эксплуатацию' №б/н от 29.07.2011 |  |  |  | Повышение эффективности эксплуатацииинформационных систем и ресурсов, находящихся в ведении Федерального казначейства, за счёт обеспечения единых методов оперативного управления и централизованного контроля мероприятий, инфраструктуры и персонала в области информационных технологий в структурах Федерального казначейства. |  | Ю.С. Завидов Заместитель начальника Управления информационных систем 74952147416 yzavidov@roskazna.ru |  |  |  |
| 44 | 2.94 | Развитие |  |  | 10.0000865 | Не задано |  | ГИС ООС |  |  | 'О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для информационного обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд' №94-ФЗ от 21.07.2005 ч.4 ст.16; 'О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц' №223-ФЗ от 18.07.2011 ; 'Об утверждении положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети интернет, на котором размещается указанный |  |  |  | Совершенствование системы в рамках обеспечения реализации положений Федерального закона 223-ФЗ |  | В.В.Ткаченко Начальник управления финансовых технологий 74952147681 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реестр' №1191 от 29.12.2010 ; 'Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. Дворковича' №АД-П13-4450 от 02.08.2012 ; 'Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова' №ИШ-П13-3486 от 22.06.2012 ; 'Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова' №ИШ-П13-7226 от 14.11.2011 ; 'Поручение Правительства Российской Федерации' №ИШ-П13-7230 от 14.11.2011 ; 'Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти по ведению официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц' №642 от 26.06.2012 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства ' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2.95 | Создание |  |  | Не задано | Не задано |  | ЕОИ |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.5; 'Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций' №104 от 25.08.2009 ; 'О государственной автоматизированной системе "Управление"' №1088 от 25.12.2009 |  |  |  | Создание единой «облачной» инфраструктуры, обладающей возможностями динамического перераспределения ресурсов. |  | С.А. Ломака Начальник Отдела реализации проектов 84952147200 slomaka@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 46 | 2.96 | Модернизация |  |  | 42.0000929 | Не задано |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п. 5; 'Стратегическая карта Казначейства России на 2013-2017 годы' №бн от 08.02.2013 п.11 |  |  |  | Увеличение вычислительных мощностей программно-аппаратных комплексов АС ФК, для обеспечения своевременного и бесперебойного выполнения функций ФК. |  | Молоканов Иван Николаевич Начальник отдела вычислительной и сетевой инфраструктуры, общесистемного программного обеспечения 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |
| 47 | 2.97 | Создание |  |  | 21.0002094 | Не задано |  | СЭХД |  |  | 'Об утверждении Порядка хранения документов по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, в Федеральном казначействе и его органах в электронном виде' №662 от 30.12.2011 ; 'Об утверждении Инструкции по делопроизводству в центральном аппарате Федерального казначейства' №287 от 03.11.2010 ; 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п. 5; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства ' №53 от 21.03.2013 |  |  |  | Целью создания системы электронного хранения документов Федерального казначейства является:­ формирование единого информационного ресурса, обеспечивающего доступ ко всем документам архивного хранения по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. |  | В.В. Ткаченко Начальник управления финансовых технологий 74952147681 Vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 48 | 2.98 | Развитие |  |  | 46.0001880 | Не задано |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  | 'Об информатизации, информационных технологиях и защите информации' №149-ФЗ от 27.07.2006 ; 'О персональных данных' №152-ФЗ от 27.07.2006 ; 'Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера' №188 от 06.03.1997 ; 'О государственной тайне' №5485-1 от 21.07.1993 ст.20; 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п. 5.18; 'Об организации электронного документооборота и создания сети ведомственных удостоверяющих центров Федерального казначейства' №43 от 10.03.2005 ; 'О создании и опытной эксплуатации интегральной автоматизированной системы центрального аппарата Федерального казначейства' №409 от 18.10.2012 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства' №53 от 21.03.2013 ; 'Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России' №261 от 06.11.2014 |  |  |  | Целью развития системы управления полномочиями к информационным системам Федерального казначейства является повышение информационной безопасности существующих компонентов системы «Электронный бюджет» и иных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство посредством создания надежных механизмов реализации процессов согласования, контроля и управления доступом и полномочиями пользователей. |  | Бражко В.С. Начальник Управления режима секретности ибезопасности информации 74952147459 vbrazhko@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 49 | 2.99 | Эксплуатация |  |  | 46.0001880 | Не задано |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  | 'Об информатизации, информационных технологиях и защите информации' №149-ФЗ от 27.07.2006 ; 'О персональных данных' №152-ФЗ от 27.07.2006 ; 'Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера' №188 от 06.03.1997 ; 'О государственной тайне' №5485-1 от 21.07.1993 ст.20; 'О Федеральном казначействе №703 от 01.12.2004 п. 5.18; 'Об организации электронного документооборота и создания сети ведомственных удостоверяющих центров Федерального казначейства' №43 от 10.03.2005 ; 'О создании и опытной эксплуатации интегральной автоматизированной системы центрального аппарата Федерального казначейства' №409 от 18.10.2012 |  |  |  | Услуги по обеспечению функционирования системы защиты информации необходимы для обеспечения предотвращения несанкционированного доступа к информации, целостности информации, обеспечения юридически значимого документооборота как в системах Федерального казначейства, так и в Государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, надежности и непрерывности функционирования информационных систем Федерального казначейства. |  | Бражко В.С. Начальник Управления режима секретности ибезопасности информации 74952147459 vbrazhko@roskazna.ru |  |  |  |
| 50 | 2.100 | Эксплуатация |  |  | Не задано | Не задано |  | Официальный сайт Федерального казначейства |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2014 5.17; 5.25; 'О регламенте информационной и технической поддержки интернет-сайта Федерального казначейства' №231 от 28.08.2008 |  |  |  | Обеспечение функционирования портала www.roskazna.ru и веб-сайтов территориальных органов Федерального казначейства |  | Ю.В. Головкин Начальник Отдела эксплуатации ППО 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |
| 51 | 2.101 | Развитие |  |  | 10.0001784 | Не задано |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  | 'О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд' № № 44 от 05.04.2013 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства ' №53 от 21.03.2013 |  |  |  | Совершенствование системы в рамках обеспечения реализации положений Федерального закона 44-ФЗ |  | С.Г. Павлов Начальник управления информационных систем 74952147415 spavlov@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 52 | 2.104 | Модернизация |  |  | 44.0001070 | Не задано |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п. 5; 'Соглашение между Российской Федерацией и МБРР о займе № 4662-RU для финансирования проекта "Модернизация казначейской системы Российской Федерации"' №бн от 31.07.2002 ; 'О назначении Федерального казначейства исполнителем проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации ' №298-р от 23.03.2005 ; 'О привлечении адаптационного программного займа МБРР на модернизацию казначейской системы РФ и подписании соглашения между РФ и МБРР о займе для финансирования проекта "Модернизация казначейской системы Российской Федерации' №573 от 27.07.2002 ; 'Об организации работ по созданию и развитию ведомственной транспортной сети Федерального казначейства' №163 от 08.09.2005 ; 'О создании рабочей группы' №123 от 05.07.2006 |  |  |  | Подключение 33 вновь созданных объектов Федерального казначейства к ведомственной транспортной сети (ВТС) передачи данных. |  | С.А. Ломака Начальник отдела отдела реализации проектов и размещения заказов 74952147200 Slomaka@roskazna.ru |  |  |  |
| 53 | 2.106 | Эксплуатация |  |  | Не задано | Не задано |  | ЕОИ |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; 'Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций' №104 от 25.08.2009 ; 'О государственной автоматизированной системе "Управление' №1088 от 25.12.2009 |  |  |  | Аренда площадки для размещения единой «облачной» инфраструктуры, обладающей возможностями динамического перераспределения ресурсов. |  | С.А. Ломака Начальник Отдела реализации пректов 74952147200 slomaka@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 54 | 2.110 | Модернизация |  |  | Не задано | Не задано |  | Средства электронного взаимодействия |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.5; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства' №53 от 21.03.2013 ; 'Акт ввода в эксплуатацию' №б/н от 17.04.2015 |  |  |  | Модернизация Системы аудио-видеоконференцсвязи осуществляется с целью решения следующих задач:• проведение регулярных аудиоселекторных совещаний с обратной аудио-связью всех участников (до 96 участников);• обеспечение мероприятий, связанных с оперативным управлением и принятием решений (оперативное создание аудио-видео конференцсвязи на нескольких участников);• проведение аудио-видеосеминаров и аудио-видеоконференций с участием сотрудников УФК;• проведение презентационных и других мероприятий;• осуществление персональных видеовызовов абонентов, имеющих персональные видеокомплекты системы видеоконференцсвязи;• организация дистанционного обучения сотрудников. |  | Молоканов Иван Николаевич Начальник отдела вычислительной и сетевой инфраструктуры, общесистемного программного обеспечения 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |
| 55 | 2.112 | Эксплуатация |  |  | Не задано | Не задано |  | Средства электронного взаимодействия |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.5 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | Молоканов Иван Николаевич Начальник отдела вычислительной и сетевой инфраструктуры, общесистемного программного обеспечения 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |
| 56 | 2.114 | Эксплуатация |  |  | Не задано | Не задано |  | СКИАО |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.5; 'Приказ Федерального казначейства «Об организационно-штатной структуре управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации»' №29 от 25.02.2015 |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  | В.В. Ткаченко Начальник управления 74952147558 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| Код строки | Код | Тип |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия |  |  |  | Цели |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| (номер по порядку) | мероприятия | мероприятия |  |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС |  | Наименование |  |  | (наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  | мероприятия |  | (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 57 | 2.116 | Развитие |  |  | 21.0001745 | Не задано |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  | 'О Федеральном Казначействе' №703 от 01.12.2004 п.2, ст.5.1-5.25; 'Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию' №б/н от 27.05.2014 ; 'Об утверждении Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия' №1494 от 25.12.2014 ; 'О внесении изменений в Стандарт внутреннего контроля Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 16 апреля 2012 года № 164' №16 от 06.02.2015 ; 'Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства ' №53 от 21.03.2013 |  |  |  | Целью создания данного проекта является обеспечение исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 477, п.6, ст. 37-49 «Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» и нормативно-правовых актов Федерального казначейства, обеспечение текущих потребностей пользователей и администраторов ППО АСД связанных с повышением эффективности работы сотрудников Казначейства. |  | С.А. Ломака Начальник Отдела реализации проектов 74952147200 slomaka@roskazna.ru |  |  |  |
| 58 | 2.118 | Создание |  |  | Не задано | Не задано |  | СКИАО |  |  | 'О Федеральном казначействе' №703 от 01.12.2004 п.5; 'Приказ Федерального казначейства «Об организационно-штатной структуре управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации»' №29 от 25.02.2015 |  |  |  | Совершенствование единой интегрированной информационной, технологической и технической среды для поддержки эффективного управления деятельностью структурными подразделениями ФК |  | В.В. Ткаченко Начальник управления 74952147558 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |
| Подраздел 1.2.2 Ожидаемые результаты мероприятий по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 1.9 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0001720 |  |  |  | ГИС ГМУ |  |  |  |  | ФС-77120258 |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | Предоставление свободного доступа к информации о деятельности государственных и муниципальных учреждений, повышение эффективности оказания государственных и муниципальных услуг данными учреждениями, а также создание современных механизмов общественного контроля их деятельности | О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений |  |  |  |  | 83-ФЗ | 08.05.2010 |  | ст. 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение ежедневных посещений Официального сайта ГМУ |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества ежедневных посещений Официального сайта ГМУ в планируемом году к базовому значению количества ежедневных посещений Официального сайта ГМУ | 100 |  |  | 50 |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества запросов обратной связи на Официальном сайте ГМУ |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества запросов обратной связи на Официальном сайте ГМУ в планируемом году к базовому значению количества запросов обратной связи на Официальном сайте ГМУ | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных Официального сайта ГМУ |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение объема базы данных Официального сайта ГМУ в планируемом году к базовому значению объема базы данных Официального сайта ГМУ | 0 |  |  | 26,6 |  | 21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Количество пользователей Официального сайта ГМУ |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества пользователей Официального сайта ГМУ в планируемом году к базовому значению количества пользователей Официального сайта ГМУ | 3,44 |  |  | 3,33 |  | 3,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество систем Федерального казначейства, использующих данные Официального сайта ГМУ |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества систем Федерального казначейства, использующих данные Официального сайта ГМУ в планируемом году к базовому значению количества систем Федерального казначейства, использующих данные Официального сайта ГМУ | 0 |  |  | 25 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества внешних систем, использующих Официальный сайт ГМУ |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение внешних систем, использующих Официальный сайт ГМУ в планируемом году к базовому значению внешних систем, использующих Официальный сайт ГМУ | 0 |  |  | 33,3 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 1.6 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | Интеграция процессов управления общественными финансами публично-правовых образований, Обеспечение взаимосвязи информации о финансовых показателях публично-правовых образований с показателями результативности их деятельности; Автоматизация учетной деятельности, а также интеграция и обеспечение взаимосвязи всех видов учета и отчетности публично-правовых образований; Создание и внедрение единой системы формуляров в сфере управления общественными финансами; Переход на юридически значимый электронный документооборот | Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  | 1275-р | 20.07.2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение количества субъектов Российской Федерации, организации сектора государственного управления которых будут иметь аналогичные с федеральными организациями сектора государственного управления показатели в отношении доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в области финансово-хозяйственной деятельности, а также в отношении сокращения времени обработки финансовой документации и сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества субъектов Российской Федерации, организации сектора государственного управления которых будут иметь аналогичные с федеральными организациями сектора государственного управления показатели в отношении доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в области финансово-хозяйственной деятельности, а также в отношении сокращения времени обработки финансовой документации и сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности в планируемом году к базовому значению количества субъектов Российской Федерации, организации сектора государственного управления которых будут иметь аналогичные с федеральными организациями сектора государственного управления показатели в отношении доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в области финансово-хозяйственной деятельности, а также в отношении сокращения времени обработки финансовой документации и сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности | 0 |  |  | 100 |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления в планируемом году к базовому значению доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления | 100 |  |  | 50 |  | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика сокращения времени обработки финансовой документации федеральных организаций сектора государственного управления |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение сокращения времени обработки финансовой документации федеральных организаций сектора государственного управления в планируемом году к базовому значению сокращения времени обработки финансовой документации федеральных организаций сектора государственного управления | 100 |  |  | 42,85 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Динамика сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности федеральных организаций сектора государственного управления |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности федеральных организаций сектора государственного управления в планируемом году к базовому значению сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности федеральных организаций сектора государственного управления | 100 |  |  | 50 |  | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества типов документов |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества типов документов в планируемом году к базовому значению количества типов документов | 100 |  |  | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества ведомственных систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет», |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества ведомственных систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» в планируемом году к базовому значению количества ведомственных систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» | 100 |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества внешних систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества внешних систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» в планируемом году к базовому значению количества внешних систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» | 100 |  |  | 200 |  | 66,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 1.1 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  |  | АСФК |  |  |  |  | ФС-77110112 |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | Исполнение федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, формирования отчетности об исполнении бюджета, организация информационного взаимодействия органов Федерального казначейства с участниками процессов исполнения бюджетов | О Федеральном казначействе |  |  |  |  | 703 | 01.12.2004 |  | п. 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение количества клиентов Федерального казначейства, использующих Систему удаленного финансового документооборота |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества клиентов Федерального казначейства, использующих Систему удаленного финансового документооборота в планируемом году к базовому значению количества клиентов Федерального казначейства, использующих Систему удаленного финансового документооборота | 3,1 |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  |  |  |  | Определяется как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных | 26,6 |  |  | 26,4 |  | 17,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  |  |  |  | Определяется как отношение объема архивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Сокращение количества территориальных узлов |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к базовому значению количества территориальных узлов | 1,15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение количества пользователей |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества пользователей в планируемом году к базовому значению количества пользователей | 1,6 |  |  | 1,44 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества систем ведомства, использующих данные |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества систем ведомства, использующих данные в планируемом году к базовому значению количества систем ведомства, использующих данные | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности в планируемом году к базовому значению количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 1.10 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0001739 |  |  |  | ГАС «Управление» |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | Обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления решений в сфере государственного управления и местного самоуправления, а также планирования деятельности этих органов; осуществление мониторинга и анализа процессов, происходящих в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах, а также социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. N 1088 |  |  |  |  | 759 | 08.09.2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Прирост количества наборов машиночитае мых данных, публикуемых на Портале ГАС Управление», являющимся публичным информационным ресурсом, обеспечивающим свободный доступ к нормативной, статистической и аналитической информации в сфере государственного управления и местного самоуправления, |  |  |  |  |  | Отношение прироста количества наборов машиночитаемых данных в планируемом году к базовому значению количества наборов машиночитаемых данных | 0 |  |  | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества информационных панелей на Портале ГАС Управление», обеспечивающих свободный доступ к нормативной, статистической и аналитической информации в сфере государственного управления и местного самоуправления |  |  |  |  |  | Отношение увеличения количества информационных панелей на Портале ГАС «Управле ние» в планируемом году к базовому значению количества информационных панелей | 100 |  |  | 50 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Прирост количества показателей в ГАС «Управление» |  |  |  |  |  | Отношение прироста количества показателей в ГАС «Управление» в планируемом году к базовому значению прироста количества показателей в ГАС «Управление» | 0 |  |  | 15 |  | 10,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества органов государственной власти и органов местного самоуправления, подключенных к ГАС «Управление», % |  |  |  |  |  | Отношение прироста количества органов государственной власти и органов местного самоуправления, подключенных к ГАС «Управление» в планируемом году к базовому значению органов государственной власти и органов местного самоуправления, подключенных к ГАС «Управление» | 0 |  |  | 15 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных ГАС «Управление» |  |  |  |  |  | Отношение прироста объема базы данных ГАС «Управление» в планируемом году к базовому значению объема базы данных ГАС «Управление» | 0 |  |  | 13,33 |  | 17,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества территориальных узлов |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к базовому значению количества территориальных узлов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества пользователей |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества пользователей в планируемом году к базовому значению количества пользователей | 0 |  |  | 9,4 |  | 5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности в планируемом году к базовому значению количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности | 0 |  |  | 17,4 |  | 11,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  |  |  |  | Определяется как отношение объема лицензионной емкости в планируемом году к базовому значению объема лицензионной емкости | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества ГИР, реализуемых ГАС «Управление» |  |  |  |  |  | Отношение прироста количества ГИР, реализуемых ГАС «Управление» в планируемом году к базовому значению количества ГИР, реализуемых ГАС «Управление» | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 1.14 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0000856 |  |  |  | ГИС ГМП |  |  |  |  | ФС-77120256 |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | Размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами | Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  | 210-ФЗ | 27.07.2010 |  | п.2 ст.21.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Прирост количества запросов на получение информации о начислениях по государственным и муниципальным услугам и иным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в процентах |  |  |  |  |  | Определяется как отношение прироста количества запросов на получение информации о начислениях в планируемом году к количеству запросов о начислениях в текущем году | 17,5 |  |  | 10.6 |  | 5.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества запросов на получение информации о фактах оплаты государственных и муниципальных услуг, а также иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в процентах |  |  |  |  |  | Определяется как отношение прироста количества запросов на получение информации о фактах оплаты в планируемом году к количеству запросов в текущем году | 6,7 |  |  | 12.5 |  | 11.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика разработки функционала ГИС ГМП, в рамках реализации мероприятий по информатизации, обеспечивающего реализацию прав граждан на получение государственных и муниципальных услуг без предоставления документов, подтверждающих факт оплаты, сведения об оплате которых содержаться в ГИС ГМП |  |  |  |  |  | Определяется как отношение достигнутых результатов по разработке функционала ГИС ГМП, в рамках реализации мероприятий по информатизации, обеспечивающего реализацию прав граждан на получение государственных и муниципальных услуг без предоставления документов, подтверждающих факт оплаты, сведения об оплате которых содержаться в ГИС ГМП в планируемом году к базовому значению функционала ГИС ГМП, в рамках реализации мероприятий по информатизации, обеспечивающего реализацию прав граждан на получение государственных и муниципальных услуг без предоставления документов, подтверждающих факт оплаты, сведения об оплате которых содержаться в ГИС ГМП | 33,3 |  |  | 12,5 |  | 11,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных ГИС ГМП |  |  |  |  |  | Определяется как отношение прироста объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных | 71,4 |  |  | 41,66 |  | 29,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  |  |  |  | Определяется как отношение прироста объема архивной базы данных ГИС ГМП в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных ГИС ГМП | 100 |  |  | 41,66 |  | 29,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества межведомственных запросов, направляемых с помощью ГИС ГМП обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества межведомственных запросов, направляемых с помощью ГИС ГМП обладателям информации через СМЭВ в течение года в планируемом году к базовому значению межведомственных запросов, направляемых с помощью ГИС ГМП обладателям информации через СМЭВ в течение года | 50 |  |  | 33,3 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ГИС ГМП получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ГИС ГМП получателям информации через СМЭВ в течение года в планируемом году к базовому значению ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ГИС ГМП получателям информации через СМЭВ в течение года | 100 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ГИС ГМП в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ГИС ГМП |  |  |  |  |  | Определяется как отношение типов сведений (документов), предоставляемых ГИС ГМП в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ГИС ГМП в планируемом году к базовому значению типов сведений (документов), предоставляемых ГИС ГМП в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ГИС ГМП | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 1.15 | Создание |  |  |  |  |  | 10.0006306 |  |  |  | ЕИС |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | Реализация положений Закона № 44-ФЗ, а также подзаконных нормативных правовых актов, планируемых к утверждению в соответствии с Планом мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – План мероприятий), утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 22.02.2014 № 1007п-П13 | О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для информационного обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  | 94-ФЗ | 21.07.2005 |  | п.2 ст.16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (муниципальный уровень) |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных пользователей в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (федеральный уровень) |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных пользователей в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (уровень субъекта) |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных пользователей в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества подключенных внешних систем |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества подключенных внешних систем в планируемом году к базовому значению количества подключенных внешних систем | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных организаций |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных организаций в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных организаций | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества размещенных извещений |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества размещенных извещений в планируемом году к базовому значению количества размещенных извещений | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества заключенных контрактов |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества заключенных контрактов в планируемом году к базовому значению количества заключенных контрактов | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение количества заключенных контрактов по результатам электронного аукциона |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества заключенных контрактов по результатам электронного аукциона в планируемом году к базовому значению количества заключенных контрактов по результатам электронного аукциона | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.75 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0001739 |  |  |  | ГАС «Управление» |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.2 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 44.0001070 |  |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.3 | Развитие |  |  |  |  |  | 23.0000806 |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.48 | Развитие |  |  |  |  |  | 24.0001029 |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.49 | Развитие |  |  |  |  |  | 22.0001030 |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.50 | Развитие |  |  |  |  |  | 27.0002908 |  |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.51 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 24.0001029 |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.52 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 22.0001030 |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.53 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 27.0002908 |  |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.54 | Модернизация |  |  |  |  |  | 10.0001043 |  |  |  | AUDPLAN |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | комплексная автоматизация управления процессами внутреннего контроля и аудита в подразделениях центрального аппарата и территориальных органах Федерального казначейства | О Федеральном казначействе |  |  |  |  | 703 | 01.12.2004 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Уменьшение единиц сопровождения БД ФК |  |  |  |  |  | Определяется как отношение сокращения единиц сопровождения БД ФК в планируемом году к базовому значению единиц сопровождения БД ФК | 0 |  |  | 87 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение времени доведения обновления до пользователя, % |  |  |  |  |  | Определяется как отношение сокращения времени доведения обновления до пользователя в планируемом году к базовому значению времени доведения обновления до пользователя | 0 |  |  | 80 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие ППО требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений |  |  |  |  |  | Определяется как отношение соответствия ППО требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений в планируемом году к базовому значениюСоответствие ППО требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  |  |  |  | Определяется как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных | 25 |  |  | 20 |  | 16,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  |  |  |  | Определяется как отношение объемаархивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных | 0 |  |  | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества территориальных узлов |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к базовому значению количества территориальных узлов | 1,15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества пользователей |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества пользователей в планируемом году к базовому значению количества пользователей | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества систем ведомства, использующих данные |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества систем ведомства, использующих данные в планируемом году к базовому значению количества систем ведомства, использующих данные | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности в планируемом году к базовому значению количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.71 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0001052 |  |  |  | СПТО |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.57 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0002248 |  |  |  | ЛЕКС |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | Обеспечение исполнения функций Федерального казначейства, указанного в п.5. Постановления Правительства Российской Федерации" №703 от 01.12.2004 "О Федеральном казначействе" | О Федеральном казначействе |  |  |  |  | 703 | 01.12.2004 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Динамика автоматизации функции предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов |  |  |  |  |  | Определяется как отношение автоматизации функции предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в планируемом году к базовому значению автоматизации функции предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  |  |  |  | Определяется как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных | 25 |  |  | 20 |  | 16,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  |  |  |  | Определяется как отношение объема архивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных | 0 |  |  | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества территориальных узлов |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к базовому значению количества территориальных узлов | 1,15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества пользователей |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества пользователей в планируемом году к базовому значению количества пользователей | 0 |  |  | 0 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества систем ведомства, использующих данные |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества систем ведомства, использующих данные в планируемом году к базовому значению количества систем ведомства, использующих данные | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности в планируемом году к базовому значению количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение количества инфраструктурных проектов, финансируемых Федеральным казначейством за счет средств Фонда национального благосостояния |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества инфраструктурных проектов, финансируемых Федеральным казначейством за счет средств Фонда национального благосостояния в планируемом году к базовому значению количества инфраструктурных проектов, финансируемых Федеральным казначейством за счет средств Фонда национального благосостояния | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.62 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0001043 |  |  |  | AUDPLAN |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.63 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0001007 |  |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  |  |  | ФС-77110103 |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.66 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0002257 |  |  |  | Кассовое обслуживание бюджетов РФ |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.80 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 21.0002094 |  |  |  | СЭХД |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.13 | Модернизация |  |  |  |  |  | 10.0001007 |  |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  |  |  | ФС-77110103 |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | Информационная поддержка функций организации и ведения судебной работы Федерального казначейства; централизованный сбор периодической отчетности о результатах (мониторинга) судебной работы УФК; обобщение и анализ судебной практики УФК; формирование интегрированной базы данных Юридического управления, содержащей сведения по судебной работе УФК; организация информационного взаимодействия Юридического управления с юридическими службами (отделами) УФК; осуществление контроля сроков исполнения документов на разных инстанциях ведения судебного разбирательства в территориальных органах Федерального казначейства; формирование отчетов по сопровождению судебного разбирательства в территориальных органах Федерального казначейства; формирование сводных аналитических документов по участию в судебных разбирательствах органов Федерального казначейства. | О Федеральном казначействе |  |  |  |  | 703 | 01.12.2004 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Сокращение количества баз данных ППО |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества территориально-распределенных баз данных ППО в планируемом году к базовому значению количества территориально-распределенных баз данных ППО | 0 |  |  | 98,85 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика развития централизованной базы данных – информация по судебным делам по претензиям, информация о которых содержится в централизованной БД, |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение объема базы данных – информация по судебным делам по претензиям, информация о которых содержится в централизованной БД, в планируемом году к базовому значению базы данных – информация по судебным делам по претензиям, информация о которых содержится в централизованной БД, | 0 |  |  | 100 |  | 7,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снижение времени доведения обновления до конечного пользователя |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение снижения времени доведения обновления до конечного пользователя в планируемом году к базовому значению Снижение времени доведения обновления до конечного пользователя | 0 |  |  | 80 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных | 25 |  |  | 20 |  | 16,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение объема архивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных | 0 |  |  | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Сокращение количества территориальных узлов |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к базовому значению количества территориальных узлов | 0 |  |  | 1,15 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снижение количества пользователей |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества пользователей в планируемом году к базовому значению количества пользователей | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества систем ведомства, использующих данные |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества систем ведомства, использующих данные в планируемом году к базовому значению количества систем ведомства, использующих данные | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности в планируемом году к базовому значению количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.14 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0002248 |  |  |  | ЛЕКС |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.78 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0001720 |  |  |  | ГИС ГМУ |  |  |  |  | ФС-77120258 |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.1 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 21.0001745 |  |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.6 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 23.0000806 |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.11 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.74 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  |  | АСФК |  |  |  |  | ФС-77110112 |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.40 | Развитие |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  |  |  | СУЭ ФК |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.17 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 45.0000891 |  |  |  | Внешняя телекоммуникационная инфраструктура Федерального казначейства |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.82 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.76 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0000856 |  |  |  | ГИС ГМП |  |  |  |  | ФС-77120257 |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.73 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0000865 |  |  |  | ГИС ООС |  |  |  |  | ФС-77120256 |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.70 | Создание |  |  |  |  |  | 10.0001052 |  |  |  | СПТО |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | Функции Федерального казначейства , указанные в п.5 Постановления Федерального казначейства №703 от 01.12.2004 | О Федеральном казначействе |  |  |  |  | 703 | 01.12.2004 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Прирост количества распознаваемых функциональных операций в ППО СПТО |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества распознаваемых функциональных операций в ППО СПТО в планируемом году к базовому значению количества распознаваемых функциональных операций в ППО СПТО | 0 |  |  | 20 |  | 16,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных | 30,3 |  |  | 24,9 |  | 18,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение объема архивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных | 20 |  |  | 20 |  | 19,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Сокращение количества пользователей системы |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества пользователей системы в планируемом году к базовому значению количества пользователей системы | 5,33 |  |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества территориальных узлов |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к предыдущему значению количества территориальных узлов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.79 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  |  | АСФК |  |  |  |  | ФС-77110109 |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | Обеспечение автоматизации основных функций Федерального казначейства, изложенных в п. 5 Постановления Правительства Федерального казначейства №703 от 01.12.2004 | О Федеральном казначействе |  |  |  |  | 703 | 01.12.2004 |  | п. 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.19 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 43.0001062 |  |  |  | Система средств печати и копирования данных Федерального казначейства |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.21 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  | Справочно-информационные системы |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.86 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0006306 |  |  |  | ЕИС |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.20 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 41.0000877 |  |  |  | Рабочие станции и локальное переферийное оборудование Федерального казначейства |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.89 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.91 | Модернизация |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  |  |  | СУЭ ФК |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.93 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  |  |  | СУЭ ФК |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.94 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0000865 |  |  |  | ГИС ООС |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для информационного обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  | 94-ФЗ | 21.07.2005 |  | п.2 ст.16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Обеспечение соответствия Официального сайта функциональным требованиям Минэкономразвития России в части исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Письмо Минэкономразвития России «О направлении функциональных требований к официальному сайту www.zakupki.gov.ru на 2014 год» 23.12.2013 №28579 – ЕЕ/Д28и ) |  |  |  |  |  | Базовый показатель равен плановому показателю 100% | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение соответствия Официального сайта функциональным требованиям Минэкономразвития России в части исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Письмо Минэкономразвития России «О направлении функциональных требований к официальному сайту www.zakupki.gov.ru» 21.02.2014 № 3410 –ЕЕ /Д28и ) |  |  |  |  |  | Базовый показатель равен плановому показателю 100% | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (муниципальный уровень) |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества зарегистрированных пользователей (муниципальный уровень) в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей (муниципальный уровень) | 20 |  |  | 27 |  | 32,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (федеральный уровень) |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества зарегистрированных пользователей (федеральный уровень) в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей (федеральный уровень) | 25 |  |  | 30 |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (уровень субъекта) |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества зарегистрированных пользователей (уровень субъекта) в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей (уровень субъекта) | 38,5 |  |  | 39 |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  |  |  |  | Определяется как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных | 55 |  |  | 137 |  | 58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества подключенных внешних систем |  |  |  |  |  | Определяется как отношение количества подключенных внешних систем в планируемом году к базовому значению количества подключенных внешних систем | 25 |  |  | 20 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.95 | Создание |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  | ЕОИ |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.96 | Модернизация |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.97 | Создание |  |  |  |  |  | 21.0002094 |  |  |  | СЭХД |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.98 | Развитие |  |  |  |  |  | 46.0001880 |  |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.99 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 46.0001880 |  |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.100 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  | Официальный сайт Федерального казначейства |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.101 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | Реализация положений Закона № 44-ФЗ, а также подзаконных нормативных правовых актов, планируемых к утверждению в соответствии с Планом мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – План мероприятий), утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 22.02.2014 № 1007п-П13 | О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для информационного обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  | 94-ФЗ | 21.07.2005 |  | п.2 ст.16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (муниципальный уровень) |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных пользователей в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей | 20 |  |  | 27 |  | 32,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (федеральный уровень) |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных пользователей в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей | 25 |  |  | 30 |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (уровень субъекта) |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных пользователей в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей | 38,5 |  |  | 39 |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных | 55 |  |  | 137 |  | 58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества подключенных внешних систем |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение количества подключенных внешних систем в планируемом году к базовому значению количества подключенных внешних систем | 25 |  |  | 20 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.104 | Модернизация |  |  |  |  |  | 44.0001070 |  |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | О Федеральном казначействе |  |  |  |  | 703 | 01.12.2004 |  | п. 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Прирост количества точек доступа |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения количества точек доступа в планируемом году к базовому значению количества точек доступа | 1,5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение коэффициента доступности системы |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение коэффициента доступности системы в планируемом году к базовому значению коэффициента доступности системы | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение средней скорости передачи информации в территориальных органах Федерального казначейства |  |  |  |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения средней скорости передачи информации в территориальных органах Федерального казначейства в планируемом году к базовому значению средней скорости передачи информации в территориальных органах Федерального казначейства | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.106 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  | ЕОИ |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.110 | Модернизация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  | Средства электронного взаимодействия |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.112 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  | Средства электронного взаимодействия |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.114 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  | СКИАО |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.116 | Развитие |  |  |  |  |  | 21.0001745 |  |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  | Код | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.118 | Создание |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  | СКИАО |  |  |  |  | Не задано |  |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основные функции) и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  | Перечень иных функций | Наименование |  |  |  |  | Номер | Дата |  | Статьи, пункты |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  | Не задано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень индикаторов |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Описание алгоритма | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода | на очередной финансовый год | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |
|  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано | Не задано | Не задано |  |  | Не задано |

| Подраздел 1.3 Сведения об использовании информационных систем и информационно-коммуникационных технологий, содержащихся в национальном фонде алгоритмов и программ, а также о совместном использовании государственными органами центров обработки данных, информационно-телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| a) Приоритетные мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.9 | Развитие | 10.0001720 |  | ФС-77120258 | ГИС ГМУ |  |  |  |  | ФС-77120258 |  | Государственная информационная система Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 1.6 | Развитие | 10.0001784 |  | Не задано | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 3 | 1.1 | Развитие | 10.0000847 |  | ФС-77110112 | АСФК |  |  |  |  | ФС-77110112 |  | Автоматизированная система Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 4 | 1.10 | Развитие | 10.0001739 |  | Не задано | ГАС «Управление» |  |  |  |  | ФС-77110090 |  | Единая вертикально интегрированная государственная автоматизированная информационная система «Управление» | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 5 | 1.14 | Развитие | 10.0000856 |  | ФС-77120256 | ГИС ГМП |  |  |  |  | ФС-77120257 |  | Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | 1.15 | Создание | 10.0006306 |  | Не задано | ЕИС |  |  |  |  | ФС-77120256 |  | Общероссийский официальный ресурс государственных закупок | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.75 | Эксплуатация | 10.0001739 |  | Не задано | ГАС «Управление» |  |  |  |  | ФС-77110090 |  | Единая вертикально интегрированная государственная автоматизированная информационная система «Управление» | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 8 | 2.2 | Эксплуатация | 44.0001070 |  | Не задано | Ведомственная транспортная сеть |  |  |  |  |  |  | Ведомственная транспортная сеть | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 9 | 2.3 | Развитие | 23.0000806 |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  |  |  | ФС-77110104 |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | 2.48 | Развитие | 24.0001029 |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  | ФС-77110104 |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 11 | 2.49 | Развитие | 22.0001030 |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  |  |  | ФС-77110104 |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 12 | 2.50 | Развитие | 27.0002908 |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  |  |  | ФС-77110104 |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 13 | 2.51 | Эксплуатация | 24.0001029 |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  | ФС-77110104 |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 14 | 2.52 | Эксплуатация | 22.0001030 |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  |  |  | ФС-77110104 |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 2.53 | Эксплуатация | 27.0002908 |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  |  |  | ФС-77110104 |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 16 | 2.54 | Модернизация | 10.0001043 |  | Не задано | AUDPLAN |  |  |  |  |  |  | Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 17 | 2.71 | Эксплуатация | 10.0001052 |  | Не задано | СПТО |  |  |  |  |  |  | Прикладное программное обеспечение Система поддержки технологического обеспечения (СПТО) | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 18 | 2.57 | Развитие | 10.0002248 |  | Не задано | ЛЕКС |  |  |  |  |  |  | ППО«Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета (ЛЕКС)» | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 19 | 2.62 | Эксплуатация | 10.0001043 |  | Не задано | AUDPLAN |  |  |  |  |  |  | Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 20 | 2.63 | Эксплуатация | 10.0001007 |  | ФС-77110103 | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  |  |  | ФС-77110103 |  | Аналитический учет и ведение судебной работы | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 2.66 | Эксплуатация | 10.0002257 |  | Не задано | Кассовое обслуживание бюджетов РФ |  |  |  |  |  |  | Автоматизация функций отправки, приема и обработки документов абонентского пункта Федерального казначейства при осуществлении платежей со счетов Федерального казначейства с использованием электронного документооборота с Центральным Банком Российской Федерации | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 22 | 2.80 | Эксплуатация | 21.0002094 |  | Не задано | СЭХД |  |  |  |  |  |  | Система электронного хранения документов | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 23 | 2.13 | Модернизация | 10.0001007 |  | ФС-77110103 | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  |  |  | ФС-77110103 |  | Аналитический учет и ведение судебной работы | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 24 | 2.14 | Эксплуатация | 10.0002248 |  | Не задано | ЛЕКС |  |  |  |  | ФС-77110105 |  | Автоматизированная система Центрального аппарата Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 25 | 2.78 | Эксплуатация | 10.0001720 |  | ФС-77120258 | ГИС ГМУ |  |  |  |  | ФС-77120258 |  | Государственная информационная система Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 26 | 2.1 | Эксплуатация | 21.0001745 |  | Не задано | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 27 | 2.6 | Эксплуатация | 23.0000806 |  | Не задано | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  |  |  | ФС-77110104 |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 28 | 2.11 | Эксплуатация | 42.0000929 |  | Не задано | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Аккумуляторные батареи для замены в источниках бесперебойного питания систем инженерного обеспечения серверных помещений АС ФК | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 29 | 2.74 | Эксплуатация | 10.0000847 |  | ФС-77110112 | АСФК |  |  |  |  | ФС-77110112 |  | Автоматизированная система Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 30 | 2.40 | Развитие | 24.0001948 |  | Не задано | СУЭ ФК |  |  |  |  |  |  | Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 31 | 2.17 | Эксплуатация | 45.0000891 |  | Не задано | Внешняя телекоммуникационная инфраструктура Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Внешняя телекоммуникационная структура территориальных органов Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 32 | 2.82 | Эксплуатация | 42.0000929 |  | Не задано | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Программно-аппартный комплекс Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 33 | 2.76 | Эксплуатация | 10.0000856 |  | ФС-77120257 | ГИС ГМП |  |  |  |  | ФС-77120257 |  | Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 34 | 2.73 | Эксплуатация | 10.0000865 |  | ФС-77120256 | ГИС ООС |  |  |  |  | ФС-77120256 |  | Общероссийский официальный ресурс государственных закупок | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 35 | 2.70 | Создание | 10.0001052 |  | Не задано | СПТО |  |  |  |  |  |  | Прикладное программное обеспечение Система поддержки технологического обеспечения (СПТО) | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 36 | 2.79 | Развитие | 10.0000847 |  | ФС-77110109 | АСФК |  |  |  |  |  |  | ППО ФК для реализации государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами" | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 37 | 2.19 | Эксплуатация | 43.0001062 |  | Не задано | Система средств печати и копирования данных Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Информационно-техническая инфраструктура территориальных органов Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 38 | 2.21 | Эксплуатация | Не задано |  | Не задано | Справочно-информационные системы |  |  |  |  |  |  | Обеспечивающие подсистемы АСФК, не относящиеся к системам основной деятельности | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 39 | 2.86 | Эксплуатация | 10.0006306 |  | Не задано | ЕИС |  |  |  |  | ФС-77120256 |  | Общероссийский официальный ресурс государственных закупок | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 40 | 2.20 | Эксплуатация | 41.0000877 |  | Не задано | Рабочие станции и локальное переферийное оборудование Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Рабочие станции | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 41 | 2.89 | Эксплуатация | 10.0001784 |  | Не задано | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 42 | 2.91 | Модернизация | 24.0001948 |  | Не задано | СУЭ ФК |  |  |  |  |  |  | Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 43 | 2.93 | Эксплуатация | 24.0001948 |  | Не задано | СУЭ ФК |  |  |  |  |  |  | Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 44 | 2.94 | Развитие | 10.0000865 |  | Не задано | ГИС ООС |  |  |  |  | ФС-77120256 |  | Общероссийский официальный ресурс государственных закупок | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 45 | 2.95 | Создание | Не задано |  | Не задано | ЕОИ |  |  |  |  |  |  | Программно-аппартный комплекс Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 46 | 2.96 | Модернизация | 42.0000929 |  | Не задано | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Закрытый контур аппаратно-программных комплексов Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 47 | 2.97 | Создание | 21.0002094 |  | Не задано | СЭХД |  |  |  |  |  |  | Система электронного хранения документов | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 48 | 2.98 | Развитие | 46.0001880 |  | Не задано | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 49 | 2.99 | Эксплуатация | 46.0001880 |  | Не задано | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 50 | 2.100 | Эксплуатация | Не задано |  | Не задано | Официальный сайт Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Официальный сайт Федерального казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия |  | Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 2.101 | Развитие |  | 10.0001784 | Не задано | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  | ФС-77120256 |  | Общероссийский официальный ресурс государственных закупок | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 52 | 2.104 | Модернизация |  | 44.0001070 | Не задано | Ведомственная транспортная сеть |  |  |  |  |  |  | Ведомственная транспортная сеть | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 53 | 2.106 | Эксплуатация |  | Не задано | Не задано | ЕОИ |  |  |  |  | ФС-77110104 |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 54 | 2.110 | Модернизация |  | Не задано | Не задано | Средства электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  | Средства электронного взаимодействия | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 55 | 2.112 | Эксплуатация |  | Не задано | Не задано | Средства электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  | Средства электронного взаимодействия | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  | Государственный орган |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС | Наименование |  | Идентификатор компонентов ФАП | Наименование используемых компонентов | Обоснование невозможности использования | Идентификатор в АИС Учета |  | Наименование | Код главы | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ | Код главы | Наименование уполномоченного государственного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 56 | 2.114 | Эксплуатация | Не задано |  | Не задано | СКИАО |  |  |  |  |  |  | ППО ФК для реализации государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами" | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 57 | 2.116 | Развитие | 21.0001745 |  | Не задано | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |
| 58 | 2.118 | Создание | Не задано |  | Не задано | СКИАО |  |  |  |  |  |  | ППО ФК для реализации государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами" | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется | - | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |

| Раздел 1.4 Система проектного управления мероприятиями по информатизации Подраздел 1.4.1. Сведения о перечнях подходов к управлению мероприятиями по информатизации в государственном органе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ведомственный акт |  |  | Дата |  | Наименование |  |  |  |  |  | Номер |  |
|  |  |  | 24.04.2013 |  | Приказ |  |  |  |  |  | 96 |  |
| 2. ИС проектного управления |  |  | Наименование ИС |  |  |  |  | Перечень процедур этапов управления проектами и их результатов, для автоматизации которых используется ИС |  |  |  |  |
|  |  |  | Методические рекомендации Министерства Связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации в государственных органах |  |  |  |  | Внедренная информационная система управления проектами отсутствует. |  |  |  |  |
| 1.4.2 Сведения о структуре органа управления мероприятиями по информатизации государственного органа, а также перечень выполняемых им функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки | Коллегиальный элемент органа управления | Уровни управления (стратегический, оперативный) |  | Руководитель коллегиального элемента органа управления |  |  | Роли органа управления (с учетом подчиненности) |  | Функции |  |  | Периодичность совещаний коллегиального элемента управления |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| 1 | Информационно-методологический совет | Стратегический |  | Артюхин Роман Евгеьевич, Председатель совета - Руководитель ФК |  |  | Руководитель портфеля проектов (Подчиняется - Начальник Управления) |  | Контроль исполнения |  |  | 1 раз в месяц |
|  |  |  |  |  |  |  | Куратор проекта (Подчиняется - Начальник отдела) |  | Контроль исполнения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администратор проекта (Подчиняется - Сотрудник отдела реализации проектов ) |  | Исполнение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комиссии по информатизации (Подчиняется - Заместитель руководителя) |  | Контроль исполнения |  |  |  |
| 2 | Оперативные совещания с Заместителем руководителя ФК, курирующим вопросы ИТ | Оперативный |  | Гуральников Сергей Борисович, Заместитель руководителя ФК |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в месяц |
| 3 | Управляющий комитет по электронному бюджету | Оперативный |  | Смирнов Владимир Андреевич, Заместитель руководителя ФК |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в месяц |

| Раздел 2. Планируемые мероприятия по информатизации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 2.1. Сведения о планируемых мероприятиях по информатизации Подраздел 2.1.1 Общие сведения о планируемых мероприятиях по информатизации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Приоритетные мероприятия по информатизации |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001720 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120258 |  |  |  |  |  | ГИС ГМУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ ''О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений'' №83-ФЗ от 08.05.2010 ст. 6; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Министерства финансов Российской Федерации Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта'' №86н от 21.07.2011; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение открытости и доступности информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений, предназначенной для размещения, проверки и публичного раскрытия информации о государственных (муниципальных) учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) прикладного программного обеспечения Официального сайта Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru для повышения открытости и доступности информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Гвоздева Начальник управления интегрированных информационных систем государственных финансов 74952147692 ngvozdeva@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''План работ Министерства финансов Российской Федерации в 2013 году по решению задач, поставленных на расширенном заседании коллегии Минестерства финансов Российской Федерации Об итогах исполнения федерального бюджета за 2012 год и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2013 год'' №б/н от 29.05.2013 ; Иное ''Стратегическая карта казначейства России на 2013-2017 годы'' №б/н от 08.02.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства '' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение Правительства РФ ''О Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами Электронный бюджет'' №1275-р от 20.07.2011 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Министерства финансов Российской Федерации Об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также повышение качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления за счет формирования единого информационного пространства и применения |  |  |  |  |  |  |  |  | ГИИС ЭБ создана в рамках выполнения программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р и реализации Концепции создания и развития государственной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Гвоздева Начальник управления 74952147692 ngvozdeva@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами Электронный бюджет'' №283 от 04.08.2011 ; Распоряжение Правительства РФ ''Государственная программа Российской ФедерацииУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ'' №293-р от 04.03.2013 Подпрограмма 7; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Министерства финансов Российской Федерации Об утверждении Положения об операторе государственной интегрированной информационной системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  | интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2011 г. № 1275-р. р (далее – Концепция создания и развития системы «Электронный бюджет»), а также в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2013 г. №293-р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общественными финансамиЭлектронный бюджет, в котором Федеральное казначейство определено оператором ГИИС ЭБ'' №433 от 24.11.2011 ; Постановление Правительства РФ ''Протокол заседания Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления'' №19 от 20.09.2011 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''О вводе в опытную эксплуатацию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами Электронный бюджет'' №141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 24.06.2015 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства '' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110112 |  |  |  |  |  | АСФК |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ ''Бюджетный кодекс'' №145-ФЗ от 31.07.1998 ч.1 ст.166.1, ст. 96.10, 96.12, 96.9, 215.1, 168, 241.1; Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.5 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''План нормотворческой работы Министерства финансов Российской Федерации и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение автоматизации основных функций Федерального казначейства, изложенных в п. 5 Постановления Правительства Федерального казначейства №703 от 01.12.2004. |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная система Федерального казначейства предназначена для обеспечения автоматизации основных функций Федерального казначейства, изложенных в п. 5 Постановления Правительства Федерального казначейства №703 от 01.12.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко Начальник управления финансовых технологий 74952147681 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального казначейства по подготовке проектов нормативных правовых актов и предложений по изменению законодательных и подзаконных актов Российской Федерации на 2013 год'' №0 от 23.04.2013 ; Распоряжение Правительства РФ ''Концепция реформирования системы бюджетных платежей, в соответствии с разделом XI Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года'' №№ 1101-р от 30.06.2010 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства '' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 1.10 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001739 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | ГАС «Управление» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. N 1088'' №759 от 08.09.2011 ; Постановление Правительства РФ ''О единой вертикальной интегрированной государственной автоматизированной системе Управление'' №1088 от 25.12.2009 ; Иное ''Протокол заседания Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устранение дублирующихся потоков и запросов аналитической информации между органами государственной власти, повышение прозрачности, обоснованности принимаемых управленческих решений и как следствие эффективности государственного управления на всех уровнях, за счет совершенствования информационного, технологического и аналитического обеспечения принятия решений |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка программного обеспечения и типового регионального решения, согласно Концепции развития Государственной автоматизированной системы "Управление". Разъяснение для целевого показателя «Лицензионная емкость»: Лицензия: Oracle Database Enterprise Edition – 1 Это - база данных ГАСУ. Используется для хранения информации. В разрезе всех лет планового периода – имеется ввиду, что пока не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Гвоздева Начальник управления интегрированных информационных систем государственных финансов 74952147692 ngvozdeva@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления об одобрении Концепции развития государственной автоматизированной информационной системы Управление'' №8 от 02.10.2012 ; Иное ''Протокол заседания Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изменение количества лицензий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №12 от 27.04.2012 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства '' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1.14 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000856 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120256 |  |  |  |  |  | ГИС ГМП |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ ''Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг'' №210-ФЗ от 27.07.2010 п.2, ст.21.3; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах'' №19н от 30.11.2012 ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своевременное размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) функционирует согласно статьи 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услугах» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рудь Оксана Николаевна Начальник Управления развития бюджетных платежей 74952147658 orud@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иное ''Протокол Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления'' №3 от 18.04.2013 ; Иное ''Протокол заседания информационно-методологического совета Федерального казначейства'' №3 от 14.02.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства '' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и в соответствии с Приказом Казначейства России от 30.11.2012 № 19н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах». В ходе пилотирования в 2012 году (когда ГИС ГМП не являлась обязательной для участников) с участием 5 ФОИВ, 3 РОИВ, 5 кредитных организаций и ЕПГУ производился учет замечаний и предложение участников. Вместе с тем, только промышленная эксплуатация участниками системы в 2013 году (когда ГИС ГМП стала обязательной) показала необходимость: - учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | специфики отдельных ведомств (как пример, ФССП, Минюста и органов ЗАГС, судей); - учета уровня зрелости используемых ведомствами информационных систем (как пример, отсутствие необходимых информационных ресурсов, их неготовность к интеграции, отсутствие финансовых, аппаратных и иных средств на реализацию межведомственного электронного взаимодействия в электронном виде); - изменений в структуре подведомственных организаций главных администраторов начислений; - создания условий регистрации участников в электронном виде; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - необходимость придания системе портального решения; - реализация и разработка схем информационного взаимодействия без использования системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ); - реализация информационно-технологического взаимодействия ГИС ГМП с единым порталом государственных услуг (далее ЕПГУ) и региональными порталами по предоставлению государственных услуг; - создания на базе ГИС ГМП централизованного сервиса предварительных начислений. Необходимость проведения указанных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отражена в протоколе заседания информационно-методологического совета Федерального казначейства № 3 от 14 февраля 2013 года и протоколе Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления № 3 от 18 апреля 2013 года. Реализация доработок: - обеспечит доступность гражданам и организациям информации об их обязательствах перед бюджетами бюджетной системы; - обеспечит собираемость доходов бюджетов в сроки, установленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для их получения и снизит объём исполнительного производства за счет информированности плательщиков; - обеспечит снижение количества невыясненных поступлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 1.15 |  |  |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0006306 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | ЕИС |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ ''О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд'' №44-ФЗ от 05.04.2013 ; Постановление Правительства РФ ''О распределении полномочий между Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральным казначейством при создании единой информационной системы в сфере закупок'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для реализации положений Закона № 44-ФЗ, а также подзаконных нормативных правовых актов, планируемых к утверждению в соответствии с Планом мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – План мероприятий), утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | С 01.01.2011 в промышленную эксплуатацию введен официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), созданный в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.Г. Павлов Начальник управления информационных систем 74952147415 spavlov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ.; Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №996 от 30.09.2014 1 "а" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медведевым 22.02.2014 № 1007п-П13, необходимо создать Единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС). |  |  |  |  |  |  |  |  | заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В 2013 году Федеральным казначейством была осуществлена минимально необходимая доработка Официального сайта в целях обеспечения размещения информации в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ, вступившими в силу с 01.01.2014. Доработанный Официальный сайт введен в промышленную эксплуатацию с 01.01.2014. Доработок, охватывающих все требования Закона №44-ФЗ (в т.ч. требований, вступающих в силу позднее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2014) не производилось. Для реализации положений Закона № 44-ФЗ, а также подзаконных нормативных правовых актов, планируемых к утверждению в соответствии с Планом мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – План мероприятий), утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 22.02.2014 № 1007п-П13, необходимо создать Единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС). В ЕИС должен быть реализован следующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | функционал: ведение реестра банковских гарантий, ведение реестра договоров, заключенных отдельными видами юридических лиц по результатам закупки, формирование, утверждение и ведение планов закупок и планов-графиков закупок, осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, формирование и ведение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обеспечение автоматизации процессов сбора, обработки информации, взаимодействие с иными информационными системами, в том числе в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сфере управления государственными и муниципальными финансами, ведение реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, размещение отчетов о результатах отдельного этапа исполнения контракта, о поставленном товаре, выполненной работе или оказанной услуге, мониторингу закупок, формирование идентификационного кода закупки, взаимодействие с удостоверяющими центрами и электронными площадками и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 2.75 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001739 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | ГАС «Управление» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. N 1088'' №759 от 08.09.2011 ; Постановление Правительства РФ ''О единой вертикальной интегрированной государственной автоматизированной системе Управление'' №1088 от 25.12.2009 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ о вводе в эксплуатацию'' №37 от 18.03.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение программного обеспечения и типового регионального решения, согласно Концепции развития Государственной автоматизированной системы "Управление" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Гвоздева Начальник управления интегрированных информационных систем государственных финансов 74952147692 ngvozdeva@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0001070 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 Внутренняя телекоммуникационная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п. 5; Иное ''Соглашение между Российской Федерацией и МБРР о займе № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение надежной передачи данных и голосовой информации с контролируемым качеством между органами Федерального казначейства как по основным, так и по резервным каналам связи |  |  |  |  |  |  |  |  | ВТС обеспечивает Федеральному казначейству: • собственное независимое адресное пространство; • надежную передачу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.Г. Мелешин Заместитель начальника отдела вычислительной и сетевой инфраструктуры, общесистемного программного о 74952147421 omeleshin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги).; Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4662-RU для финансирования проекта Модернизация казначейской системы Российской Федерации'' №бн от 31.07.2002 ; Иное ''О назначении Федерального казначейства исполнителем проекта Модернизация казначейской системы Российской Федерации '' №298-р от 23.03.2005 ; Иное ''О привлечении адаптационного программного займа МБРР на модернизацию казначейской системы РФ и подписании соглашения между РФ и МБРР о займе для финансирования проекта Модернизация казначейской системы Российской Федерации'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВТС; |  |  |  |  |  |  |  |  | данных и голосовой информации с контролируемым качеством между органами Федерального казначейства как по основным, так и по резервным каналам связи ВТС; • эффективное и оперативное управление доступом к объектам ВТС и своевременную локализацию нарушений в работе сети; • защиту передаваемой информации и ее изоляцию от информационных потоков других клиентов оператора связи. Показатели «Собственные каналы связи», «Количество арендованных каналов связи», «Количество единиц коммуникационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №573 от 27.07.2002 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об организации работ по созданию и развитию ведомственной транспортной сети Федерального казначейства'' №163 от 08.09.2005 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''О создании рабочей группы'' №123 от 05.07.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудования», «Количество номеров сотовой связи», «Емкость стандартной телефонии», «Количество мини-АТС», «Емкость спутниковой связи» не применимы для данного мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 2.3 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.0000806 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 Управление финансами |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; Не задано ''Совместный план нормотворческой работы Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доработка ППО "Аксиок.net".Управление финансами в целях автоматизации административно-хозяйственных задач ФК |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО «АКСИОК.Net» разработано и передано в промышленную эксплуатацию 01.01.2010 года с целью повышения эффективности и автоматизации финансово-хозяйственной деятельности в ЦАФК и ТОФК. ППО «АКСИОК.Net» обеспечивает автоматизацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко Начальник Управления финансовых технологий 74952147503 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовке проектов нормативных правовых актов и предложений по изменению законодательных и подзаконных актов Российской Федерации на 2013 год'' №б/н от 23.04.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации'' №65н от 01.07.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансово-хозяйственных задач Федерального казначейства, таких как: планирование, доведение и учет финансирования, учет бюджетных обязательств, администрирование доходов, учет движения средств на счетах, осуществление и учет расходов, учет нефинансовых активов, учет хозяйственных операций, ведение государственных контрактов, учет персонала, расчеты с персоналом, бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, подготовка и сбор отчетности и т.п. Доработка ППО «АКСИОК.Net» обусловлена следующими причинами. 1. Необходимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х системах Федерального казначейства'' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствия возможностей ППО «АКСИОК.Net» изменяющемуся законодательству РФ, нормативных правовых актов Федерального казначейства и других федеральных органов исполнительной власти. Выполнение работ по доработке ППО осуществляется в соответствии с: - Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"; -Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (ред. от 26.10.2012) "Об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (согласно Плану нормотворчества Минфина РФ и Казначейства России, изменения планируются в августе 2013 года); - Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (согласно Плану нормотворчества Минфина РФ и Казначейства России, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изменения планируются в августе 2013 года); - Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (согласно Плану нормотворчества Минфина РФ и Казначейства России, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изменения планируются в августе 2013 года); Начиная с 2005 года (год утверждения Инструкции по бюджетному учету), изменения в Инструкцию и приказ о предоставлении бюджетной отчетности происходят ежегодно. 2. Необходимость перевода на новую, более производительную web платформу, а так же интеграции с системой «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 2.48 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0001029 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; Не задано ''Совместный план нормотворческой работы Министерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доработка ППО "Аксиок.net".Управление материальными и нематериальными активами в целях автоматизации административно-хозяйственных задач ФК |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО «АКСИОК.Net» разработано и передано в промышленную эксплуатацию 01.01.2010 года с целью повышения эффективности и автоматизации финансово-хозяйственной деятельности в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко Начальник Управления финансовых технологий 74952147503 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансов Российской Федерации и Федерального казначейства по подготовке проектов нормативных правовых актов и предложений по изменению законодательных и подзаконных актов Российской Федерации на 2013 год'' №б/н от 23.04.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации'' №65н от 01.07.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦАФК и ТОФК. ППО «АКСИОК.Net» обеспечивает автоматизацию финансово-хозяйственных задач Федерального казначейства, таких как: планирование, доведение и учет финансирования, учет бюджетных обязательств, администрирование доходов, учет движения средств на счетах, осуществление и учет расходов, учет нефинансовых активов, учет хозяйственных операций, ведение государственных контрактов, учет персонала, расчеты с персоналом, бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, подготовка и сбор отчетности и т.п. Доработка ППО «АКСИОК.Net» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства'' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обусловлена следующими причинами. 1. Необходимостью соответствия возможностей ППО «АКСИОК.Net» изменяющемуся законодательству РФ, нормативных правовых актов Федерального казначейства и других федеральных органов исполнительной власти. Выполнение работ по доработке ППО осуществляется в соответствии с: - Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"; -Приказом Министерства финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (ред. от 26.10.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (согласно Плану нормотворчества Минфина РФ и Казначейства России, изменения планируются в августе 2013 года); - Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | огласно Плану нормотворчества Минфина РФ и Казначейства России, изменения планируются в августе 2013 года); - Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | огласно Плану нормотворчества Минфина РФ и Казначейства России, изменения планируются в августе 2013 года); Начиная с 2005 года (год утверждения Инструкции по бюджетному учету), изменения в Инструкцию и приказ о предоставлении бюджетной отчетности происходят ежегодно. 2. Необходимость перевода на новую, более производительную web платформу, а так же интеграции с системой «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 2.49 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0001030 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 Управление персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доработка ППО "Аксиок.net".Управление персоналом в целях автоматизации административно-хозяйственных задач ФК |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО «АКСИОК.Net» разработано и передано в промышленную эксплуатацию 01.01.2010 года с целью повышения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко Начальник Управления финансовых технологий 74952147503 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ''Совместный план нормотворческой работы Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства по подготовке проектов нормативных правовых актов и предложений по изменению законодательных и подзаконных актов Российской Федерации на 2013 год'' №б/н от 23.04.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации'' №65н от 01.07.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эффективности и автоматизации финансово-хозяйственной деятельности в ЦАФК и ТОФК. ППО «АКСИОК.Net» обеспечивает автоматизацию финансово-хозяйственных задач Федерального казначейства, таких как: планирование, доведение и учет финансирования, учет бюджетных обязательств, администрирование доходов, учет движения средств на счетах, осуществление и учет расходов, учет нефинансовых активов, учет хозяйственных операций, ведение государственных контрактов, учет персонала, расчеты с персоналом, бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства '' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учет, подготовка и сбор отчетности и т.п. Доработка ППО «АКСИОК.Net» обусловлена необходимостью расширения функциональных возможностей ППО «АКСИОК.Net» под изменяющееся законодательство РФ, нормативных правовых актов Федерального казначейства и других федеральных органов исполнительной власти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 2.50 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.0002908 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; Не задано ''Совместный план нормотворческой работы Министерства финансов Российской Федерации и Федерального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доработка ППО "Аксиок.net".Прочее в целях автоматизации административно-хозяйственных задач ФК |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО «АКСИОК.Net» разработано и передано в промышленную эксплуатацию 01.01.2010 года с целью повышения эффективности и автоматизации финансово-хозяйственной деятельности в ЦАФК и ТОФК. ППО «АКСИОК.Net» обеспечивает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко Начальник Управления финансовых технологий 74952147503 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казначейства по подготовке проектов нормативных правовых актов и предложений по изменению законодательных и подзаконных актов Российской Федерации на 2013 год'' №б/н от 23.04.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации'' №65н от 01.07.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автоматизацию финансово-хозяйственных задач Федерального казначейства, таких как: планирование, доведение и учет финансирования, учет бюджетных обязательств, администрирование доходов, учет движения средств на счетах, осуществление и учет расходов, учет нефинансовых активов, учет хозяйственных операций, ведение государственных контрактов, учет персонала, расчеты с персоналом, бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, подготовка и сбор отчетности и т.п. Доработка ППО «АКСИОК.Net» обусловлена следующими причинами. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационных системах Федерального казначейства '' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Необходимостью соответствия возможностей ППО «АКСИОК.Net» изменяющемуся законодательству РФ, нормативных правовых актов Федерального казначейства и других федеральных органов исполнительной власти. Выполнение работ по доработке ППО осуществляется в соответствии с: - Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"; -Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (ред. от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.10.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (согласно Плану нормотворчества Минфина РФ и Казначейства России, изменения планируются в августе 2013 года); - Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (согласно Плану нормотворчества Минфина РФ и Казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | России, изменения планируются в августе 2013 года); - Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (согласно Плану нормотворчества Минфина РФ и Казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | России, изменения планируются в августе 2013 года); Начиная с 2005 года (год утверждения Инструкции по бюджетному учету), изменения в Инструкцию и приказ о предоставлении бюджетной отчетности происходят ежегодно. 2. Необходимость перевода на новую, более производительную web платформу, а так же интеграции с системой «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 2.51 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0001029 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО «АКСИОК.Net» разработано и передано в промышленную эксплуатацию 01.01.2010 года с целью повышения эффективности и автоматизации финансово-хозяйственной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного програмного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деятельности в ЦАФК и ТОФК. ППО «АКСИОК.Net» обеспечивает автоматизацию финансово-хозяйственных задач Федерального казначейства, таких как: планирование, доведение и учет финансирования, учет бюджетных обязательств, администрирование доходов, учет движения средств на счетах, осуществление и учет расходов, учет нефинансовых активов, учет хозяйственных операций, ведение государственных контрактов, учет персонала, расчеты с персоналом, бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, подготовка и сбор отчетности и т.п. Эксплуатация ППО «АКСИОК.Net» обусловлена необходимостью поддержания работоспособности ППО «АКСИОК.Net». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 2.52 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0001030 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 Управление персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО «АКСИОК.Net» разработано и передано в промышленную эксплуатацию 01.01.2010 года с целью повышения эффективности и автоматизации финансово-хозяйственной деятельности в ЦАФК и ТОФК. ППО «АКСИОК.Net» обеспечивает автоматизацию финансово-хозяйственных задач Федерального казначейства, таких как: планирование, доведение и учет финансирования, учет бюджетных обязательств, администрирование доходов, учет движения средств на счетах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного програмного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 страница из 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осуществление и учет расходов, учет нефинансовых активов, учет хозяйственных операций, ведение государственных контрактов, учет персонала, расчеты с персоналом, бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, подготовка и сбор отчетности и т.п. Эксплуатация ППО «АКСИОК.Net» обусловлена необходимостью поддержания работоспособности ППО «АКСИОК.Net». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 2.53 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.0002908 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО «АКСИОК.Net» разработано и передано в промышленную эксплуатацию 01.01.2010 года с целью повышения эффективности и автоматизации финансово-хозяйственной деятельности в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного програмного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦАФК и ТОФК. ППО «АКСИОК.Net» обеспечивает автоматизацию финансово-хозяйственных задач Федерального казначейства, таких как: планирование, доведение и учет финансирования, учет бюджетных обязательств, администрирование доходов, учет движения средств на счетах, осуществление и учет расходов, учет нефинансовых активов, учет хозяйственных операций, ведение государственных контрактов, учет персонала, расчеты с персоналом, бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, подготовка и сбор отчетности и т.п. Эксплуатация ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «АКСИОК.Net» обусловлена необходимостью поддержания работоспособности ППО «АКСИОК.Net». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 2.54 |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001043 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | AUDPLAN |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''Об утверждении государственной программы Российской Федерации Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков'' №320 от 15.04.2014 ; Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • повышение эффективности и качества контрольной работы Управления внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства в интересах обеспечения законности и прозрачности казначейского исполнения федерального бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация ППО «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства» с целью формирования единого подхода к централизации баз данных ЦАФК/ТОФК, организации сбора, централизованного учета и расчета, интеграции и обеспечения качества данных. Плановые значения показателей будут достигнуты за счет реализации мероприятия 2.62, направленного на эксплуатацию данного объекта учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко Начальник управления финансовых технологий 74952147681 Vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышения эффективности управления государственными финансовыми ресурсами;• увеличение степени полноты и достоверности информации, необходимой для эффективного управления процессами внутреннего контроля и аудита в территориальных органах Федерального казначейства, сокращение сроков ее представления в Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности Федерального казначейства из территориальных органов Федерального казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 2.71 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001052 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | СПТО |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по сопровождению ППО необходимы для обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; Не задано ''Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию'' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | своевременности, надежности и непрерывности производственных процессов Федерального казначейства, связанных с выполнением задач и функций ФК, возложенных на него законодательством РФ и соответствующими нормативно-правовыми актами. Показатели "Количество внешних систем, использующих СПТО", "Количество ГИР, реализуемых ППО СПТО", "Количество типов сведений (документов), предоставляемых ИС в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | програмного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | специальной деятельности", "Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ИС специальной деятельности получателям информации через СМЭВ в течение года", "Количество систем ведомства, использующих данные ППО СПТО", Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ППО СПТО, Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью ИС специальной деятельности обладателям информации через СМЭВ в течение года, Лицензионная емкость не применимы для данного мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 2.57 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0002248 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | ЛЕКС |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительства РФ ''Об утверждении государственной программы Российской Федерации Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков'' №320 от 15.04.2014 ; Постановление Правительства РФ ''О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах'' №1121 от 24.12.2011 ; Постановление Правительства РФ ''О проведении расчетов и перечислении средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | совершенствование планирования и исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и формирования бюджетной отчетности;• повышение эффективности и результативности механизма управления свободными остатками денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на едином счете федерального бюджета, усиление гибкости в процессе реагирования на изменяющуюся конъюнктуру финансового рынка;• |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО «ЛЕКС» в части реализации в ее составе комплекса задач «Учет и анализ операций, формирование отчетности по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) иностранной валюты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник управления финансовых технологий 74952147681 Vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | национального благосостояния, а также о признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации'' №699 от 14.08.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства '' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение степени полноты и достоверности информации, необходимой для финансового управления свободными остатками денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на едином счете федерального бюджета, сокращения сроков ее подготовки и обработки в структурных подразделениях центрального аппарата Федерального казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 2.62 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001043 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | AUDPLAN |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.5; Иное ''Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию'' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства» предназначено для автоматизации процессов внутреннего контроля и аудита в центральном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного программного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аппарате Федерального казначейства (ЦАФК) и территориальных органах Федерального казначейства (ТОФК) с целью повышения оперативности подготовки, формирования сводной отчетности о работе Управления внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности Федерального казначейства (УВК(А)иОЭД) и контрольно-аудиторских подразделений ТОФК, необходимой для контроля выполнения принятых управленческих решений по результатам проведения контрольных и аудиторских мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 2.63 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001007 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110103 |  |  |  |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.5; Иное ''Акт приемки в промышленную эксплуатацию'' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная система Аналитический учет и ведение судебной работы создана для исполнения функций Федерального казначейства. Изменение плановых значений показателя «Количество пользователей» будет достигнуто за счет реализации мероприятия 2.13 "Модернизация ППО «Аналитический учет и ведение судебной работы Федерального казначейства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного программного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 2.66 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0002257 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Кассовое обслуживание бюджетов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.5; Иное ''Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию'' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплексная автоматизация деятельности структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства при управлении процессами внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного программного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 2.80 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0002094 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | СЭХД |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 Документарное обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении Порядка хранения документов по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | Система электронного хранения документов Федерального казначейства предназначена для хранения документов по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Головкин Начальник Отдела эксплуатации ППО 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организаций, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, в Федеральном казначействе и его органах в электронном виде'' №662 от 30.12.2011 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении Инструкции по делопроизводству в центральном аппарате Федерального казначейства'' №287 от 03.11.2010 ; Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иных организаций, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, в Федеральном казначействе и его органах в электронном виде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 страница из 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 2.13 |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001007 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110103 |  |  |  |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п. 5; Иное ''Акт премки ППО в промышленную эксплуатацию'' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплексная автоматизация управления процессами аналитического учета, обобщения и анализа судебной работы в подразделениях центрального аппарата и территориальных органах Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация ППО «Аналитический учет и ведение судебной работы Федерального казначейства » с целью формирования единого подхода к централизации баз данных ЦАФК/ТОФК, организации сбора, централизованного учета и расчета, интеграции и обеспечения качества данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко Начальник управления финансовых технологий 74952147681 Vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 2.14 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0002248 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | ЛЕКС |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.5; Иное ''Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию'' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение ППО «ЛЕКС» с целью обеспечения устойчивого функционирования и оперативного внесения изменений в программные продукты, возникающих в процессе их эксплуатации в Федеральном казначействе, настройку и администрирование ППО, устранение ошибок ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного программного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 2.78 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001720 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120258 |  |  |  |  |  | ГИС ГМУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ ''О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений'' №83-ФЗ от 08.05.2010 ст. 6; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Министерства финансов Российской федерации'' №86н от 21.07.2011 ; Иное ''Акт ввода в эксплуатацию'' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы системы |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение прикладного программного обеспечения Официального сайта Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru для повышения открытости и доступности информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного программного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 2.1 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0001745 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 Документарное обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном Казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.2, ст.5.1-5.25; Иное ''Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию'' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы. |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО АСД Ландокс создана и развивается с целью повышения эффективности управления документированной информацией в Федеральном Казначействе. Благодаря данной системе документооборот Федерального казначейства электронный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.Ю. Головкин Начальник Отдела развития и сопровождения прикладного программного обесп-я 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.0000806 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 Управление финансами |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; Иное ''Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию'' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО «АКСИОК.Net» разработано и передано в промышленную эксплуатацию 01.01.2010 года с целью повышения эффективности и автоматизации финансово-хозяйственной деятельности в ЦАФК и ТОФК. ППО «АКСИОК.Net» обеспечивает автоматизацию финансово-хозяйственных задач Федерального казначейства, таких как: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Головкин Начальник отдела эксплуатации прикладного програмного обеспечения 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планирование, доведение и учет финансирования, учет бюджетных обязательств, администрирование доходов, учет движения средств на счетах, осуществление и учет расходов, учет нефинансовых активов, учет хозяйственных операций, ведение государственных контрактов, учет персонала, расчеты с персоналом, бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, подготовка и сбор отчетности и т.п. Цель мероприятия - обеспечение бесперебойной работы ППО "Аксиок.Net" Управление финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 2.11 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 Серверное оборудование, не входящее в состав ЦОД |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы оборудования ИТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники бесперебойного питания для управлений Федерального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.Н. Молоканов Отдел вычислительной и сетевой инфраструктуры, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №703 от 01.12.2004 п. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | территориальных органов Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | казначейства по субъектам Российской Федерации и подведомственным им отделениям закуплены в рамках государственного контракта от 06.12.2004 г. № МФ-0612/04 и государственного контракта от 19.12.2005 г. № 50/МР-2005. По данным компании производителя указанных ИБП (АРС), срок службы установленных в ИБП элементов питания составляет 3-5 лет. Составлен план-график замены батарейных модулей на основании аналитической записки эксперта технического надзора. Плановые значения показателей в 2016 и 2017 годах будут поддерживаться |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общесистемного программного обеспечения 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО.; Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет мероприятия 2.82 (один объект учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 2.74 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110112 |  |  |  |  |  | АСФК |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ ''Бюджетный кодекс'' №145-ФЗ от 31.07.1998 ч.1 ст.166.1, ст. 96.10, 96.12, 96.9, 215.1, 168, 241.1; Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Акт ввода в эксплуатацию'' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО «АСФК» размещено на следующих объектах: серверные комплексы в Центральном Аппарате Федерального казначейства (далее – ЦА ФК); серверные комплексы в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (далее – МОУ ФК); серверные комплексы в 85 региональных Управлениях Федерального казначейства (далее - УФК); серверный комплекс в резервном вычислительном центре Федерального казначейства (далее – РВЦ ФК); сервера и рабочие станции пользователей в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Головкин Начальник Отдела эксплуатации ППО 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более чем 60 территориальных отделах Управлений Федерального казначейства, работающих в режиме off-line. Доступ к ППО АСФК имеют: все сотрудники ЦА ФК, территориальных Управлений Федерального казначейства (включая более чем 2200 территориальных отделов Управлений Федерального казначейства), а также сотрудники Министерства Финансов Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, 300 000 организаций – клиентов Федерального казначейства (казенные, бюджетные организации, государственные заказчики) – как в режиме off-line |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с использованием существующего ППО СЭД, так и в режиме on-line с использованием портала АСФК для ДУБП. Услуги по сопровождению ППО необходимы для обеспечения своевременности, надежности и непрерывности производственных процессов Федерального казначейства, связанных с выполнением задач и функций ФК, возложенных на него законодательством РФ и соответствующими нормативно-правовыми актами. Снижение стоимости эксплуатации вызвано развитием функционала ППО СУЭ и совершенствованием механизмов эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прикладного программного обеспечения через использование СУЭ , а так же внедрением контактного центра, позволяющего снизить контрактные расходы при эксплуатации ППО АСФК. Кроме того, развитие и совершенствование ППО АСФК, доработка функционала и обучаемость функциональных сотрудников, использующих ППО АСФК так же позволяет снизить расходы на сопровождение ППО АСФК. Сопровождение в 2016-2017 годах УФК по Московской обл и УФК по г. Санкт –Петербургу, в связи с развитием ППО АСФК, будет осуществляться на общих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основаниях, стоимость сопровождения данных регионов заложена в общее сопровождение ТОФК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 2.40 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | СУЭ ФК |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  |  |  |  |  | Иное ''Стратегическая карта Казначейства России на 2013-2017 годы'' №бн от 08.02.2013 п.11; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства '' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности создания, эксплуатации и развития информационных систем и ресурсов, находящихся в ведении Федерального казначейства, за счёт обеспечения единых методов оперативного управления и централизованного контроля мероприятий, инфраструктуры и персонала в области информационных технологий в структурах Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | Система управления эксплуатацией АС ФК функционирует в режиме опытно – промышленной эксплуатации. В 2012 году Федеральным казначейством совместно с Министерством финансов Российской Федерации при поддержке Мирового Банка был завершен масштабный Проект модернизации Федеральной казначейской системы Российской федерации, который реализовывался в течение предыдущих десяти лет. Целью проекта модернизации являлось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.С. Завидов Заместитель начальника Управления информационных систем 74952147416 yzavidov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие системы органов Федерального казначейства, необходимое для повышения эффективности управления и контроля над государственными финансовыми ресурсами (Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2005 №298). Основным результатом проекта модернизации стало внедрение Автоматизированной системы Федерального казначейства (АС ФК), которая является центральным элементом исполнения бюджетов казначейской системы Российской Федерации. В качестве основы для управления информационными технологиями, формализации, исполнения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | совершенствования процессов эксплуатации была внедрена Система управления эксплуатацией Автоматизированной системы Федерального Казначейства (СУЭ АС ФК) (Контракт TDP/ICB-03). Архитектура СУЭ АС ФК включает в себя следующие функциональные подсистемы: • подсистема управления и мониторинга; • подсистема диспетчерской службы; • подсистема управления конфигурациями; • подсистема планирования и управления ИТ-сервисами; • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подсистема информационной поддержки принятия решений; • подсистема управления изменениями. СУЭ АС ФК структурно состоит из 83 Региональных пунктов управления и пункта управления в Центральном аппарате Федерального казначейства в г. Москве (используется также Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства). Все Региональные пункты управления СУЭ АС ФК связаны посредством защищенной ведомственной транспортной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального казначейства с пунктом управления в Центральном аппарате Федерального казначейства. При необходимости, персонал Региональных пунктов управления имеет возможность эскалировать инциденты и обращения на уровень Центрального аппарата Федерального казначейства. В рамках совершенствования процессов эксплуатации информационных технологии были также выполнены следующие работы: • оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение для нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального казначейства, включая работы по его установке и настройке (Контракт № УИС-94/2012); • разработаны и утверждены «Стандарты обслуживания ИТ-систем Федерального казначейства». • разработаны и утвержден приказ Федерального казначейства от 21.03.13 № 53 «Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства». Дальнейшее развитие Системы управления эксплуатацией АС ФК и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перехода к Системы СУЭ ФК соответствует Концепции создания и развития Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 2.17 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.0000891 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Внешняя телекоммуникационная инфраструктура Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 Телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного обмена информацией структурных подразделений Федерального казначейства. Предоставление внешним пользователям сервисов с заданными характеристиками непрерывности и доступности. |  |  |  |  |  |  |  |  | Телекоммуникационная структура территориальных органов Федерального казначейства (84 территориальных управления и около 2000 территориальных отделов) обеспечивает обмен информацией по стационарной и телефонной связи с внешними организациями, а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.Н. Молоканов Начальник отдела 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги).; Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казначейства и Федерального казенного учреждения Центр по обеспечению деятельности Казначейства России'' №261 от 06.11.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | также доступ в Интернет. В состав эксплуатации внешней телекоммуникационной структуры в ТОФК входит аренда каналов голосовой связи и Интернет в ТОФК. Отличие от ВТС в том, что ВТС-это аренда каналов от Центрального аппарата Федерального казначейства до территориальных органов, а телекоммуникационная структура территориальных органов - аренда каналов от территориальных органов до подведомственных им отделов, расположенных географически в пределах региона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 2.82 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 Серверное оборудование, не входящее в состав ЦОД |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.5; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций'' №104 от 25.08.2009 ; Постановление Правительства РФ ''О государственной автоматизированной системе Управление'' №1088 от 25.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной эксплуатации Программно-аппаратных комплексов средств вычислительной техники портальных систем Федерального казначейства, для обеспечения непрерывного функционирования сервисов Общероссийского официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Общероссийский официальный сайт). |  |  |  |  |  |  |  |  | Программно-аппаратные комплексы средств вычислительной техники портальных систем и резервного вычислительного центра Федерального казначейства обслуживаются в рамках исполнения Государственного контракта от 05.02.2014 №УИС-03/2014. Изменение цены эксплуатации связано с планируемым перемещением части портальных систем в ЕОИ. А к 2017 году планируется модернизация АПК, что и приведёт к увеличению расходов на обслуживание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.Н. Молоканов Начальник отдела вычислительной и сетевой инфраструктуры, общесистемного программного обеспечения 84952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.; Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий); Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 2.76 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000856 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120257 |  |  |  |  |  | ГИС ГМП |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ ''Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг'' №210-ФЗ от 27.07.2010 п.2, ст.21.3; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Федерального казначейства Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежах'' №19н от 30.11.2012 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Акт ввода в эксплуатацию'' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы в режиме 24/7/365 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного функционирования официального сайта в следующем объеме: -эксплуатация системы в соответствии с регламентом функционирования, мониторинг работоспособности ППО в режиме 24/7/365: - технологическая поддержка модели данных системы, системы хранения данных, администрирование прав участников согласно ролевой модели; - функционирование call-центра поддержки участников и интеграцию их систем с ГИС ГМП в режиме 24/7/365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оксана Николаевна Рудь Начальник Управления развития бюджетных платежей 74952147658 orud@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 2.73 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000865 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120256 |  |  |  |  |  | ГИС ООС |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ ''О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | Официальный сайт предназначен для обеспечения возможности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В.Ткаченко Начальник управления финансовых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечения государственных и муниципальных нужд'' №44-ФЗ от 05.04.2013 ; ФЗ ''О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц'' №223-ФЗ от 18.07.2011 ; Постановление Правительства РФ ''Об утверждении положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнения государственными и муниципальными заказчиками, иными заказчиками осуществления закупок. Ввиду того, что на базе ГИС ООС будет создана Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС), значения показателей "Количество пользователей" трех уровней и "Количество подключенных внешних систем" будет достигнуто за счет реализации мероприятий 2.101 "Развитие Единой информационной системы в сфере закупок" и 2.102 "Создание Единой информационной системы в сфере закупок". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74952147681 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пользования официальным сайтом в сети интернет, на котором размещается указанный реестр'' №1191 от 29.12.2010 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Акт ввода в эксплуатацию'' №б/н от 27.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 2.70 |  |  |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001052 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | СПТО |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства'' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Необходимость развития Системы обусловлена изменением организационно- технических условий работы органов Федерального Казначейства с момента создания Системы (изменение оргштатной структуры, в т.ч. в соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2010 N 1657 «Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных государственных органов», изменение качества регламентации, автоматизации, развития ППО, способов выполнения процедур в целом и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко Начальник Управления финансовых технологий 74952147503 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 2.79 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110109 |  |  |  |  |  | АСФК |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой акт ФОИВ (приказы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • пере |  |  |  |  |  |  |  |  | Модуль СЭД прикладного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко Начальник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства'' №53 от 21.03.2013 ; Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вод на кассовое обслуживание исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования. • совершенствование технологии и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства.• обеспечение возможности применения ОКТМО.• формирование единого справочника участников и неучастников бюджетного процесса.• обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  | программного обеспечения «Центр-КС» предназначен для обеспечения автоматизации основных функций Федерального казначейства, изложенных в п. 5 Постановления Правительства Федерального казначейства №703 от 01.12.2004. ППО СЭД является неотъемлемой частью ППО АСФК в части предоставления нормативно справочной информации. ППО СЭД в то же время является транспортной системой при передаче финансовых документов и бюджетной отчетности между ФК и клиентами ФК, в том числе клиентов закрытого контура предоставляющи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управления 74952147681 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации изменений нормативных правовых актов, направленных на совершенствование бюджетного законодательства и технологических процессов органов Федерального казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  | х информацию содержащую Гос.тайну. (СЭД не является сервисом документооборота). Контракт УФТ-02/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 2.19 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0001062 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Система средств печати и копирования данных Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 Средства печати и копирования, издательские системы |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения Центр по обеспечению деятельности Казначейства России'' №261 от 06.11.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы периферийного и специализированного оборудования территориальных органов Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержание средств печати и копирования данных в территориальных органах Федерального казначейства в постоянной работоспособности. Для сокращения расходов на обслуживание средств печати проводится политика централизации печати, т.е. средства печати используются рабочими группами. Из этого следует, что сетевых принтеров меньше чем пользователей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.Н. Молоканов Начальник отдела вычислительной и сетевой инфраструктуры, общесистемного программного обеспечения 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.; Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 2.21 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Справочно-информационные системы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 Системы информационного обеспечения деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения Центр по обеспечению деятельности Казначейства России'' №261 от 06.11.2014 ; Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение исполнения функций Федерального казначейства, указанного в п.5. Постановления Правительства Российской Федерации" №703 от 01.12.2004 "О Федеральном казначействе" |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности правовых баз данных, автоматизированных строительных систем по составлению и проверке сметных расчетов и иных аналогичных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.А.Ломака Начальник отдела 74952147200 slomaka@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по предоставлению информационных ресурсов и баз данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 2.86 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0006306 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | ЕИС |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ ''О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд'' №44-ФЗ от 05.04.2013 ; ФЗ ''О закупках товаров, работ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | Единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.Г. Павлов Начальник управления информационных систем 74952147415 spavlov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | услуг отдельными видами юридических лиц'' №223-ФЗ от 18.07.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Данное мероприятие направлено на поддержание работоспособности ЕИС. Плановые значения показателей в 2015 году будут поддерживаться за счет мероприятия 2.101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 2.20 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.0000877 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Рабочие станции и локальное переферийное оборудование Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 Рабочие станции общего назначения |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения Центр по обеспечению деятельности Казначейства России'' №261 от 06.11.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы рабочих станций общего назначения территориальных органов Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержание средств вычислительной и копировально-множительной техники общего назначения в постоянной работоспособности. В связи с использованием рабочих станций со сроком эксплуатации свыше 4 лет в территориальных органах Федерального казначейства возникают частые поломки и остановки рабочего процесса. Кроме того, устаревшие рабочие станции не обеспечивают необходимой производительности при выполнении операций в ППО АС ФК, что приводит к временным задержкам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.Н. Молоканов Начальник отдела 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО.; Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.; Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 2.89 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение Правительства РФ ''О Концепции создания и развития государственной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы подсистем государственной интегрированной информационно |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках 2015 года должны быть решены следующие задачи: - сопровождение прикладного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Гвоздева Начальник управления 74952147692 ngvozdeva@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | интегрированной информационной системы управления общественными финансами Электронный бюджет'' №1275-р от 20.07.2011 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Министерства финансов Российской Федерации Об организации работ по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами Электронный бюджет'' №283 от 04.08.2011 ; Распоряжение Правительства РФ ''Государственная программа Российской ФедерацииУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ'' №293-р от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | й системы "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  | программного обеспечения Системы обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для центрального аппарата Федерального казначейства; - работы по сопровождению единого портала бюджетной системы Российской Федерации; - сопровождение технологических подсистем обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров, подсистемы обеспечения информационной безопасности и юридической значимости электронных документов в целях разработки функциональных подсистем системы «Электронный бюджет». Ввиду того, что система еще не создана в полном объеме, в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.03.2013 Подпрограмма 7; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Министерства финансов Российской Федерации Об утверждении Положения об операторе государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансамиЭлектронный бюджет, в котором Федеральное казначейство определено оператором ГИИС ЭБ'' №433 от 24.11.2011 ; Постановление Правительства РФ ''Протокол заседания Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | настоящее время подготовлен проект приказа Федерального казначейства о вводе в эксплуатацию ГИИС "Электронный бюджет" в части отдельных компонентов информационной системы. После ввода всей системы в эксплуатацию она будет зарегистрирована в Реестре ФГИС Роскомнадзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самоуправления'' №19 от 20.09.2011 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''О вводе в опытную эксплуатацию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами Электронный бюджет'' №141 от 24.06.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 2.91 |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | СУЭ ФК |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  |  |  |  |  | Иное ''Стратегическая карта Казначейства России на 2013-2017 годы'' №бн от 08.02.2013 п.11; Не задано ''Концепция развития системы управления эксплуатацией Федерального казначейства'' №б/н от 27.07.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение исполнения функций Федерального казначейства , изложенных в п.5. Постановления Правительства Российской Федерации №703 от 01.12.2004.Совершенствование информационных технологий Казначейства России. |  |  |  |  |  |  |  |  | СУЭ АС ФК структурно состоит из 83 Региональных пунктов управления и пункта управления в Центральном аппарате Федерального казначейства в г. Москве (используется также Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства). Все Региональные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.С. Завидов Заместитель начальника Управления информационных систем 74952147416 yzavidov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ.; Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управления СУЭ АС ФК связаны посредством защищенной ведомственной транспортной сети Федерального казначейства с пунктом управления в Центральном аппарате Федерального казначейства. При необходимости, персонал Региональных пунктов управления имеет возможность эскалировать инциденты и обращения на уровень Центрального аппарата Федерального казначейства. Система управления эксплуатацией АС ФК функционирует в режиме опытно – промышленной эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 2.93 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | СУЭ ФК |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 Управление материальными и нематериальным |  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности эксплуатацииинформационных |  |  |  |  |  |  |  |  | Система управления эксплуатацией АС ФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.С. Завидов Заместитель начальника Управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и активами |  |  |  |  |  |  |  |  | ''Стратегическая карта Казначейства России на 2013-2017 годы'' №бн от 08.02.2013 п.11; Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе '' №703 от 01.12.2004 ; Иное ''Концепция развития Системы Управления Эксплуатации Федерального казначейства на 2012-2017 года '' №б/н от 27.07.2012 ; Иное ''Основные мероприятия на 2014 год по реализации стратегической карты казначейства России на 2013 - 2017 годы '' №б/н от 09.06.2014 ; Иное ''Акт приемки в эксплуатацию'' №б/н от 29.07.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | систем и ресурсов, находящихся в ведении Федерального казначейства, за счёт обеспечения единых методов оперативного управления и централизованного контроля мероприятий, инфраструктуры и персонала в области информационных технологий в структурах Федерального казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  | функционирует в режиме опытно – промышленной эксплуатации. СУЭ АС ФК структурно состоит из 83 Региональных пунктов управления и пункта управления в Центральном аппарате Федерального казначейства в г. Москве (используется также Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства). Все Региональные пункты управления СУЭ АС ФК связаны посредством защищенной ведомственной транспортной сети Федерального казначейства с пунктом управления в Центральном аппарате Федерального казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационных систем 74952147416 yzavidov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.; Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При необходимости, персонал Региональных пунктов управления имеет возможность эскалировать инциденты и обращения на уровень Центрального аппарата Федерального казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 2.94 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000865 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | ГИС ООС |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ ''О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд для информационного обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд'' №94-ФЗ от 21.07.2005 ч.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совершенствование системы в рамках обеспечения реализации положений Федерального закона 223-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Целью создания Смежной системы размещения сведений 223-ФЗ является обеспечение исполнения положений Закона № 223-ФЗ, согласно которым юридические лица, указанные в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, размещают на Официальном сайте положения о закупке, изменения, вносимые в указанные положения, планы закупок, изменения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В.Ткаченко Начальник управления финансовых технологий 74952147681 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст.16; ФЗ ''О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц'' №223-ФЗ от 18.07.2011 ; Постановление Правительства РФ ''Об утверждении положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети интернет, на котором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вносимые в указанные планы, информацию о закупке товаров, работ, услуг, а также иную информацию, предусмотренную Законом № 223-ФЗ. Целью развития подсистемы визуализации Официального сайта является создание единого информационного ресурса, предоставляющего доступ к информации, размещенной в соответствии с положениями Закона № 94-ФЗ и Закона № 223-ФЗ как к единому реестру. Ввиду того, что на базе ГИС ООС будет создана Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС), значения показателей "Количество пользователей" трех уровней и "Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | размещается указанный реестр'' №1191 от 29.12.2010 ; Иное ''Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. Дворковича'' №АД-П13-4450 от 02.08.2012 ; Иное ''Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова'' №ИШ-П13-3486 от 22.06.2012 ; Иное ''Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова'' №ИШ-П13-7226 от 14.11.2011 ; Иное ''Поручение Правительства Российской Федерации'' №ИШ-П13-7230 от 14.11.2011 ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подключенных внешних систем" будет достигнуто за счет реализации мероприятий 2.101 "Развитие Единой информационной системы в сфере закупок" и 2.102 "Создание Единой информационной системы в сфере закупок". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти по ведению официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц'' №642 от 26.06.2012 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства '' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 2.95 |  |  |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | ЕОИ |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 Прочее (ИТКИ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.5; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций'' №104 от 25.08.2009 ; Постановление Правительства РФ ''О государственной автоматизированной системе Управление'' №1088 от 25.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание единой «облачной» инфраструктуры, обладающей возможностями динамического перераспределения ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  | В настоящее время в целях оптимизации бюджетных затрат, связанных с развитием и обеспечением функционирования информационных систем, проводится работа по формированию единой облачной инфраструктуры, на базе которой планируется размещение прикладного программного обеспечения создаваемых подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», портальных решений Федерального казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.А. Ломака Начальник Отдела реализации проектов 84952147200 slomaka@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО.; Работы (услуги) по проведению специальных проверок и исследований. ; Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 2.96 |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 Серверное оборудование, не входящее в состав ЦОД |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п. 5; Постановление Правительства РФ ''Стратегическая карта Казначейства России на 2013-2017 годы'' №бн от 08.02.2013 п.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение вычислительных мощностей программно-аппаратных комплексов АС ФК, для обеспечения своевременного и бесперебойного выполнения функций ФК. |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате анализа соответствия производительности документообороту , была выявлена необходимость увеличения вычислительных мощностей программно-аппаратных комплексов АС ФК, для обеспечения своевременного и бесперебойного выполнения функций ФК. Также в соответствии с прогнозируемым ростом объемов документооборота были сформированы планы модернизации оборудования программно-аппаратных комплексов АС ФК в территориальных органах Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Молоканов Иван Николаевич Начальник отдела вычислительной и сетевой инфраструктуры, общесистемного программного обеспечения 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО.; Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 2.97 |  |  |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0002094 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | СЭХД |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 Документарное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целью создания системы электронного |  |  |  |  |  |  |  |  | Система электронного хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко Начальник управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | т.п.) ''Об утверждении Порядка хранения документов по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, в Федеральном казначействе и его органах в электронном виде'' №662 от 30.12.2011 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении Инструкции по делопроизводству в центральном аппарате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хранения документов Федерального казначейства является:­ формирование единого информационного ресурса, обеспечивающего доступ ко всем документам архивного хранения по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. |  |  |  |  |  |  |  |  | документов Федерального казначейства предназначена для хранения документов по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, в Федеральном казначействе и его органах в электронном виде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых технологий 74952147681 Vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального казначейства'' №287 от 03.11.2010 ; Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п. 5; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства '' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 2.98 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.0001880 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 Программно-аппаратные комплексы информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ ''Об информатизации, информационных технологиях и защите информации'' №149-ФЗ от 27.07.2006 ; ФЗ ''О персональных данных'' №152-ФЗ от 27.07.2006 ; Указ Президента РФ ''Об утверждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целью развития системы управления полномочиями к информационным системам Федерального казначейства является повышение информационной безопасности существующих компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате реализации проекта предполагается создание стройной централизованной системы согласования, контроля и управления доступом, осуществляющей закрепление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бражко В.С. Начальник Управления режима секретности ибезопасности информации 74952147459 vbrazhko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем; Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечня сведений конфиденциального характера'' №188 от 06.03.1997 ; ФКЗ ''О государственной тайне'' №5485-1 от 21.07.1993 ст.20; Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п. 5.18; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об организации электронного документооборота и создания сети ведомственных удостоверяющих центров Федерального казначейства'' №43 от 10.03.2005 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''О создании и опытной эксплуатации интегральной автоматизирован |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | системы «Электронный бюджет» и иных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство посредством создания надежных механизмов реализации процессов согласования, контроля и управления доступом и полномочиями пользователей. |  |  |  |  |  |  |  |  | полномочий и прав владельцев сертификатов, в том числе внешних клиентов, в соответствии с действующими нормативными документами и регламентами, а также унификацию механизмов предоставления пользователям прав доступа к ресурсам системы «Электронный бюджет» и иных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поставку средств ТО.; Работы (услуги) по проведению специальных проверок и исследований. ; Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.; Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ной системы центрального аппарата Федерального казначейства'' №409 от 18.10.2012 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства'' №53 от 21.03.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения Центр по обеспечению деятельности Казначейства России'' №261 от 06.11.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 2.99 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.0001880 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 Программно-аппаратные комплексы информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ ''Об информатизации, информационных технологиях и защите информации'' №149-ФЗ от 27.07.2006 ; ФЗ ''О персональных данных'' №152-ФЗ от 27.07.2006 ; Указ Президента РФ ''Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера'' №188 от 06.03.1997 ; ФКЗ ''О государственной тайне'' №5485-1 от 21.07.1993 ст.20; Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п. 5.18; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по обеспечению функционирования системы защиты информации необходимы для обеспечения предотвращения несанкционированного доступа к информации, целостности информации, обеспечения юридически значимого документооборота как в системах Федерального казначейства, так и в Государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, надежности и непрерывности функционирования информационных систем Федерального казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по обеспечению функционирования системы защиты информации необходимы для обеспечения предотвращения несанкционированного доступа к информации, целостности информации, обеспечения юридически значимого документооборота как в системах Федерального казначейства, так и в Государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, надежности и непрерывности функционирования информационных систем Федерального казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бражко В.С. Начальник Управления режима секретности ибезопасности информации 74952147459 vbrazhko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электронного документооборота и создания сети ведомственных удостоверяющих центров Федерального казначейства'' №43 от 10.03.2005 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''О создании и опытной эксплуатации интегральной автоматизированной системы центрального аппарата Федерального казначейства'' №409 от 18.10.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 2.100 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Официальный сайт Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2014 5.17; 5.25; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''О регламенте информационной и технической поддержки интернет-сайта Федерального казначейства'' №231 от 28.08.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение функционирования портала www.roskazna.ru и веб-сайтов территориальных органов Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  | Интернет-сайт Федерального казначейства создан в 2005 году и является составной частью информационных ресурсов Федерального казначейства и представляет собой совокупность технических, технологических и организационных решений, обеспечивающих возможность доступа физическим и юридическим лицам к информации, нормативно-методическим материалам и программному обеспечению, размещенным на сайте. Ввиду истечения срока давности хранения документов изыскать акт ввода в эксплуатацию не представляется возможным. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Головкин Начальник Отдела эксплуатации ППО 74952147049 yugolovkin@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 2.101 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ ''О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд'' № № 44 от 05.04.2013 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства '' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совершенствование системы в рамках обеспечения реализации положений Федерального закона 44-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Подсистема управления закупками предназначена для автоматизации деятельности организаций сектора государственного управления в части управления закупками, а именно для автоматизации процессов, связанных с планированием закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, размещением заказа, заключением контракта (договора), исполнением, изменением или расторжением контракта, договора, а также интеграции с ЕИС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.Г. Павлов Начальник управления информационных систем 74952147415 spavlov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 2.104 |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0001070 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 Внутренняя телекоммуникационная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение 33 вновь созданных объектов Федерального |  |  |  |  |  |  |  |  | Предпосылками для мероприятия послужило создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.А. Ломака Начальник отдела отдела реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монтажные и (или) пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казначействе'' №703 от 01.12.2004 п. 5; Иное ''Соглашение между Российской Федерацией и МБРР о займе № 4662-RU для финансирования проекта Модернизация казначейской системы Российской Федерации'' №бн от 31.07.2002 ; Иное ''О назначении Федерального казначейства исполнителем проекта Модернизация казначейской системы Российской Федерации '' №298-р от 23.03.2005 ; Иное ''О привлечении адаптационного программного займа МБРР на модернизацию казначейской системы РФ и подписании соглашения между РФ и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казначейства к ведомственной транспортной сети (ВТС) передачи данных. |  |  |  |  |  |  |  |  | Управлений Федерального казначейства в новых субъектах Российской Федерации, в Крымском федеральном округе и в городе федерального значения Севастополе. В рамках данного мероприятия заключен государственный контракт от 21.11.2014 №УИС-35/2014 и подключено 33 объекта Федерального казначейства к ведомственной транспортной сети (ВТС) передачи данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проектов и размещения заказов 74952147200 Slomaka@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО.; Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги).; Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБРР о займе для финансирования проекта Модернизация казначейской системы Российской Федерации'' №573 от 27.07.2002 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об организации работ по созданию и развитию ведомственной транспортной сети Федерального казначейства'' №163 от 08.09.2005 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''О создании рабочей группы'' №123 от 05.07.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 2.106 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | ЕОИ |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 Серверное оборудование, не входящее в состав ЦОД |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.п.5.17, 5.25; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций'' №104 от 25.08.2009 ; Постановление Правительства РФ ''О государственной автоматизированной системе Управление'' №1088 от 25.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аренда площадки для размещения единой «облачной» инфраструктуры, обладающей возможностями динамического перераспределения ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  | В целях оптимизации бюджетных затрат, связанных с развитием и обеспечением функционирования информационных систем, проводится работа по формированию единой облачной инфраструктуры, на базе которой планируется размещение прикладного программного обеспечения создаваемых подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.А. Ломака Начальник Отдела реализации пректов 74952147200 slomaka@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.; Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 2.110 |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Средства электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 Организация информационного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.5; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация Системы аудио-видеоконференцсвязи осуществляется с целью решения следующих задач:• проведение |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация Системы аудио-видеоконференцсвязи (ВКС) в Центральном аппарате Федерального казначейства предназначена для реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Молоканов Иван Николаевич Начальник отдела вычислительной и сетевой инфраструктуры, общесистемного программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства'' №53 от 21.03.2013 ; Иное ''Акт ввода в эксплуатацию'' №б/н от 17.04.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | регулярных аудиоселекторных совещаний с обратной аудио-связью всех участников (до 96 участников);• обеспечение мероприятий, связанных с оперативным управлением и принятием решений (оперативное создание аудио-видео конференцсвязи на нескольких участников);• проведение аудио-видеосеминаров и аудио-видеоконференций с участием сотрудников УФК;• проведение презентационных и других мероприятий;• осуществление персональных видеовызовов абонентов, имеющих персональные видеокомплекты системы |  |  |  |  |  |  |  |  | следующих типов сеансов аудио-видеоконференции (режимы проведения аудио-видеоконференцсвязи): • видеоконференция (вид групповых телекоммуникаций, который позволяет группе людей видеть и слышать друг друга, а также обмениваться данными с персонального компьютера, независимо от разделяющего их расстояния); • аудиоконференция или селекторное совещание (вид групповых телекоммуникаций, который позволяет группе людей слышать друг друга); • лекция (проведение интерактивных лекционных занятий с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | видеоконференцсвязи;• организация дистанционного обучения сотрудников. |  |  |  |  |  |  |  |  | удаленными аудиториями, в которых могут принимать участие участники, находящиеся в данной аудитории, так и участники, расположенные в одной или нескольких удаленных аудиториях); • трансляция (передача аудио-видеоинформации сеанса аудио-видеоконференции посредством ВТС. У данного типа сеанса отсутствует интерактивность между участниками). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 2.112 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Средства электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 Организация информационного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение проведения регулярных аудиоселекторных совещаний с обратной аудио-связью всех участников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Молоканов Иван Николаевич Начальник отдела вычислительной и сетевой инфраструктуры, общесистемного программного обеспечения 74952147443 imolokanov@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 2.114 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | СКИАО |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ИС обеспечения специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.5; Иное ''Приказ Федерального казначейства Об организационно-штатной структуре управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации'' №29 от 25.02.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работоспособности системы |  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатация ППО СКИАО обусловлена необходимостью безаварийного функционирования ППО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко Начальник управления 74952147558 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 2.116 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0001745 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 Документарное обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном Казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.2, ст.5.1-5.25; Иное ''Акт приемки ППО в промышленную эксплуатацию'' №б/н от 27.05.2014 ; Постановление Правительства РФ ''Об утверждении Правил обмена документами в электронном виде при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целью создания данного проекта является обеспечение исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 477, п.6, ст. 37-49 «Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» и нормативно-правовых актов Федерального казначейства, обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО АСД Ландокс развивается с целью повышения эффективности управления документированной информацией в Федеральном Казначействе. Благодаря данной системе документооборот Федерального казначейства электронный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.А. Ломака Начальник Отдела реализации проектов 74952147200 slomaka@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организации информационного взаимодействия'' №1494 от 25.12.2014 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''О внесении изменений в Стандарт внутреннего контроля Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 16 апреля 2012 года № 164'' №16 от 06.02.2015 ; Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и т.п.) ''Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства '' №53 от 21.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | текущих потребностей пользователей и администраторов ППО АСД связанных с повышением эффективности работы сотрудников Казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 2.118 |  |  |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | СКИАО |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 Управление персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ ''О Федеральном казначействе'' №703 от 01.12.2004 п.5; Иное ''Приказ Федерального казначейства Об организационно-штатной структуре управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации'' №29 от 25.02.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совершенствование единой интегрированной информационной, технологической и технической среды для поддержки эффективного управления деятельностью структурными подразделениями ФК |  |  |  |  |  |  |  |  | Система должна обеспечить хранение и обработку информации о результативности работы порядка 44 тыс. сотрудников функциональных подразделений Федерального казначейства, поддержку процесса внедрения ТР, учет нагрузки на пользователей в соответствии с ТР и получение необходимой аналитической отчетности. Система должна позволять проводить функциональное моделирование деятельности органов Федерального казначейства, определять эффективную численность сотрудников органов Федерального казначейства, необходимую для выполнения ими функций и решения задач в соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В. Ткаченко Начальник управления 74952147558 vtkachenko@roskazna.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки (номер по порядку) |  |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Классификационная категория |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ-основание реализации мероприятия(наименование, дата, номер, пункты, статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели |  |  |  |  |  |  |  |  | Аннотация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установленными требованиями по выполнению операций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.1.2 Сведения об использовании инофрмационных систем и инофрмационно-коммуникационных технологий, содержащихся в национальном фонде алгоритмов и программ, а также о совместном использовании государстсвенными органами центров обработки данных, информационно-телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных технологий |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №(код строки) |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор компонентов ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование используемых компонентов |  |  |  |  |  |  | Обоснование невозможности использования |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование уполномоченного государственного органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Приоритетные мероприятия по информатизации |
| 1 |  |  | 1.9 |  |  |  | Развитие |  | 10.0001720 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120258 |  |  |  |  |  |  |  |  | ГИС ГМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная информационная система Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1.6 |  |  |  | Развитие |  | 10.0001784 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №(код строки) | Код мероприятия |  |  |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Идентификатор компонентов ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование используемых компонентов |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование невозможности использования |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование уполномоченного государственного органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1 |  |  |  |  |  | Развитие |  |  |  | 10.0000847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110112 |  |  |  |  |  |  |  |  | АСФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная система Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.10 |  |  |  |  |  | Развитие |  |  |  | 10.0001739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | ГАС «Управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единая вертикально интегрированная государственная автоматизированная информационная система «Управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.14 |  |  |  |  |  | Развитие |  |  |  | 10.0000856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120256 |  |  |  |  |  |  |  |  | ГИС ГМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.15 |  |  |  |  |  | Создание |  |  |  | 10.0006306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общероссийский официальный ресурс государственных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |
| 7 |  |  | 2.75 |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  | 10.0001739 |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  | ГАС «Управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110090 |  |  |  |  |  |  |  |  | Единая вертикально интегрированная государственная автоматизированная информационная система «Управление» |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №(код строки) |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  | Идентификатор компонентов ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование используемых компонентов |  |  |  |  |  |  | Обоснование невозможности использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование уполномоченного государственного органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 2.2 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  | 44.0001070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 2.3 |  |  |  | Развитие |  |  |  | 23.0000806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110104 |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 2.48 |  |  |  | Развитие |  |  |  | 24.0001029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110104 |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 2.49 |  |  |  | Развитие |  |  |  | 22.0001030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110104 |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 2.50 |  |  |  | Развитие |  |  |  | 27.0002908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110104 |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 2.51 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  | 24.0001029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110104 |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №(код строки) |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  | Идентификатор компонентов ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование используемых компонентов |  |  |  |  |  |  | Обоснование невозможности использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование уполномоченного государственного органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 2.52 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  | 22.0001030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110104 |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 2.53 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  | 27.0002908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110104 |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 2.54 |  |  |  | Модернизация |  |  |  | 10.0001043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | AUDPLAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 2.71 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  | 10.0001052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | СПТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прикладное программное обеспечение Система поддержки технологического обеспечения (СПТО) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 2.57 |  |  |  | Развитие |  |  |  | 10.0002248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО«Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета (ЛЕКС)» |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 2.62 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  | 10.0001043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | AUDPLAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №(код строки) |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор компонентов ФАП |  |  |  |  |  |  |  | Наименование используемых компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование невозможности использования |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование уполномоченного государственного органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 2.63 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  | 10.0001007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110103 |  |  |  |  |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110103 |  |  |  |  |  |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 2.66 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  | 10.0002257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  | Кассовое обслуживание бюджетов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизация функций отправки, приема и обработки документов абонентского пункта Федерального казначейства при осуществлении платежей со счетов Федерального казначейства с использованием электронного документооборота с Центральным Банком Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 2.80 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  | 21.0002094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  | СЭХД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система электронного хранения документов |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 2.13 |  |  |  | Модернизация |  |  |  | 10.0001007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110103 |  |  |  |  |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110103 |  |  |  |  |  |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №(код строки) |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Идентификатор компонентов ФАП |  |  |  |  |  |  | Наименование используемых компонентов |  |  |  |  |  |  | Обоснование невозможности использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование уполномоченного государственного органа |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 2.14 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0002248 |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110105 |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная система Центрального аппарата Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 2.78 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001720 |  |  |  |  |  | ФС-77120258 |  |  |  |  |  |  |  |  | ГИС ГМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120258 |  |  |  |  |  |  |  | Государственная информационная система Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 2.1 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0001745 |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 2.6 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.0000806 |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110104 |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №(код строки) |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Идентификатор компонентов ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование используемых компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование невозможности использования |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование уполномоченного государственного органа |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 28 |  |  | 2.11 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аккумуляторные батареи для замены в источниках бесперебойного питания систем инженерного обеспечения серверных помещений АС ФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |
| 29 |  |  | 2.74 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  |  |  |  | ФС-77110112 |  |  |  |  |  |  |  |  | АСФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная система Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |
| 30 |  |  | 2.40 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | СУЭ ФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |
| 31 |  |  | 2.17 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.0000891 |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешняя телекоммуникационная инфраструктура Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешняя телекоммуникационная структура территориальных органов Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |
| 32 |  |  | 2.82 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программно-аппартный комплекс Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №(код строки) |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Идентификатор компонентов ФАП |  |  |  |  |  | Наименование используемых компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование невозможности использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование уполномоченного государственного органа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 2.76 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  | 10.0000856 |  |  |  |  |  |  | ФС-77120257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГИС ГМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120257 |  |  |  |  | Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 2.73 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  | 10.0000865 |  |  |  |  |  |  | ФС-77120256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГИС ООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120256 |  |  |  |  | Общероссийский официальный ресурс государственных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 2.70 |  |  |  | Создание |  |  |  |  |  |  | 10.0001052 |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прикладное программное обеспечение Система поддержки технологического обеспечения (СПТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 2.79 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  |  |  |  |  | ФС-77110109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АСФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО ФК для реализации государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 2.19 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  | 43.0001062 |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система средств печати и копирования данных Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-техническая инфраструктура территориальных органов Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №(код строки) |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор компонентов ФАП |  |  |  |  |  |  |  | Наименование используемых компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование невозможности использования |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование уполномоченного государственного органа |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 2.21 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Справочно-информационные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечивающие подсистемы АСФК, не относящиеся к системам основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 2.86 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  | 10.0006306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | ЕИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общероссийский официальный ресурс государственных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 2.20 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  | 41.0000877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Рабочие станции и локальное переферийное оборудование Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 2.89 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 2.91 |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  | СУЭ ФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №(код строки) |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Идентификатор компонентов ФАП |  |  |  |  |  | Наименование используемых компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование невозможности использования |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование уполномоченного государственного органа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 2.93 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | СУЭ ФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 2.94 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000865 |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | ГИС ООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общероссийский официальный ресурс государственных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 2.95 |  |  |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программно-аппартный комплекс Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 2.96 |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытый контур аппаратно-программных комплексов Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 2.97 |  |  |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  | 21.0002094 |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | СЭХД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система электронного хранения документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 2.98 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  | 46.0001880 |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 2.99 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  | 46.0001880 |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №(код строки) |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор компонентов ФАП |  |  |  |  |  |  |  | Наименование используемых компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование невозможности использования |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование уполномоченного государственного органа |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 50 |  |  | 2.100 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Официальный сайт Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Официальный сайт Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |
| 51 |  |  | 2.101 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77120256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общероссийский официальный ресурс государственных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |
| 52 |  |  | 2.104 |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0001070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |
| 53 |  |  | 2.106 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | ЕОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФС-77110104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |
| 54 |  |  | 2.110 |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Средства электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |
| 55 |  |  | 2.112 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Средства электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд алгоритмов и программ(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и ИКТ компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №(код строки) |  |  | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор компонентов ФАП |  |  |  |  |  | Наименование используемых компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование невозможности использования |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование государственного органа, совместно использующего ИС или компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  | Код главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование уполномоченного государственного органа |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 2.114 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | СКИАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО ФК для реализации государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 2.116 |  |  |  | Развитие |  |  |  | 21.0001745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 2.118 |  |  |  | Создание |  |  |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | СКИАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ППО ФК для реализации государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместное использование с другими ОГВ отсутствует и не планируется |  |  |  |  |  |  |

| Подраздел 2.2. Объемы финансирования мероприятий по информатизации Подраздел 2.2.1. Потребность в бюджетных ассигнованиях на мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в бюджетных ассигнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  | Дополнительная потребность, тыс.руб. |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |
| Код строки | Код мероприятия |  | Тип мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  | Наименование |  | Код БК (главы,раздела, подраздела,целевой статьи,вида расходов) |  | Вид затрат |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  | очередной финансовый год (гр.9+гр.12) | первый год планового периода (гр.10+гр.13) |  | второй год планового периода (гр.11+гр.14) |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| a) Приоритетные мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.9 |  | Развитие |  |  |  |  | 10.0001720 |  |  |  | ФС-77120258 |  |  |  | ГИС ГМУ |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 31 197,0000 | 25 054,0000 | 40 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 31 197,0000 | 25 054,0000 |  | 40 000,0000 |
| 2 | 1.6 |  | Развитие |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  |  | Не задано |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | 100 0106 39 39 07 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 527 671,6060 | 762 470,7000 | 907 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 527 671,6060 | 762 470,7000 |  | 907 000,0000 |
| 3 | 1.1 |  | Развитие |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  |  | ФС-77110112 |  |  |  | АСФК |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 375 482,0010 | 416 048,6000 | 411 045,6000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 375 482,0010 | 416 048,6000 |  | 411 045,6000 |
| 4 | 1.10 |  | Развитие |  |  |  |  | 10.0001739 |  |  |  | Не задано |  |  |  | ГАС «Управление» |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 76 454,3110 | 21 000,0000 | 100 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 76 454,3110 | 21 000,0000 |  | 100 000,0000 |
| 5 | 1.14 |  | Развитие |  |  |  |  | 10.0000856 |  |  |  | ФС-77120256 |  |  |  | ГИС ГМП |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 75 859,0000 | 45 000,0000 | 40 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 75 859,0000 | 45 000,0000 |  | 40 000,0000 |
| 6 | 1.15 |  | Создание |  |  |  |  | 10.0006306 |  |  |  | Не задано |  |  |  | ЕИС |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем;Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 150 957,3560 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 150 957,3560 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 086 663,9180 | 1 269 573,3000 | 1 498 045,6000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 1 086 663,9180 | 1 269 573,3000 |  | 1 498 045,6000 |
| Создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 957,3560 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 150 957,3560 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 237 621,2740 | 1 269 573,3000 | 1 498 045,6000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 1 237 621,2740 | 1 269 573,3000 |  | 1 498 045,6000 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в бюджетных ассигнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  | Дополнительная потребность, тыс.руб. |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |
| Код строки | Код мероприятия |  | Тип мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  | Наименование |  | Код БК (главы,раздела, подраздела,целевой статьи,вида расходов) |  | Вид затрат |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  | очередной финансовый год (гр.9+гр.12) | первый год планового периода (гр.10+гр.13) |  | второй год планового периода (гр.11+гр.14) |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.75 |  | Эксплуатация |  |  |  |  | 10.0001739 |  |  |  | Не задано |  |  |  | ГАС «Управление» |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 50 556,5760 | 50 850,0000 | 50 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 50 556,5760 | 50 850,0000 |  | 50 000,0000 |
| 8 | 2.2 |  | Эксплуатация |  |  |  |  | 44.0001070 |  |  |  | Не задано |  |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.;Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  |  | 896 673,9730 | 888 559,5000 | 820 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 896 673,9730 | 888 559,5000 |  | 820 000,0000 |
| 9 | 2.3 |  | Развитие |  |  |  |  | 23.0000806 |  |  |  | Не задано |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 66 203,5830 | 12 800,0000 | 24 236,5500 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 66 203,5830 | 12 800,0000 |  | 24 236,5500 |
| 10 | 2.48 |  | Развитие |  |  |  |  | 24.0001029 |  |  |  | Не задано |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 66 203,5830 | 12 800,0000 | 24 236,5500 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 66 203,5830 | 12 800,0000 |  | 24 236,5500 |
| 11 | 2.49 |  | Развитие |  |  |  |  | 22.0001030 |  |  |  | Не задано |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 66 203,5830 | 12 800,0000 | 24 236,5500 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 66 203,5830 | 12 800,0000 |  | 24 236,5500 |
| 12 | 2.50 |  | Развитие |  |  |  |  | 27.0002908 |  |  |  | Не задано |  |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 66 203,5830 | 12 800,0000 | 24 236,5500 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 66 203,5830 | 12 800,0000 |  | 24 236,5500 |
| 13 | 2.51 |  | Эксплуатация |  |  |  |  | 24.0001029 |  |  |  | Не задано |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 10 829,1970 | 22 200,0000 | 6 763,4500 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 10 829,1970 | 22 200,0000 |  | 6 763,4500 |
| 14 | 2.52 |  | Эксплуатация |  |  |  |  | 22.0001030 |  |  |  | Не задано |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 10 829,1970 | 22 200,0000 | 6 763,4500 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 10 829,1970 | 22 200,0000 |  | 6 763,4500 |
| 15 | 2.53 |  | Эксплуатация |  |  |  |  | 27.0002908 |  |  |  | Не задано |  |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 10 829,1970 | 22 200,0000 | 6 763,4500 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 10 829,1970 | 22 200,0000 |  | 6 763,4500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в бюджетных ассигнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  | Дополнительная потребность, тыс.руб. |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |
| Код строки | Код мероприятия |  | Тип мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |  | Наименование |  | Код БК (главы,раздела, подраздела,целевой статьи,вида расходов) |  | Вид затрат |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  | очередной финансовый год (гр.9+гр.12) | первый год планового периода (гр.10+гр.13) |  | второй год планового периода (гр.11+гр.14) |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2.54 |  | Модернизация |  |  |  |  | 10.0001043 |  |  |  | Не задано |  |  |  | AUDPLAN |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 0,0000 | 10 279,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 10 279,0000 |  | 0,0000 |
| 17 | 2.71 |  | Эксплуатация |  |  |  |  | 10.0001052 |  |  |  | Не задано |  |  |  | СПТО |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 18 670,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 18 670,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 18 | 2.57 |  | Развитие |  |  |  |  | 10.0002248 |  |  |  | Не задано |  |  |  | ЛЕКС |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 7 115,5370 | 0,0000 | 14 745,3000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 7 115,5370 | 0,0000 |  | 14 745,3000 |
| 19 | 2.62 |  | Эксплуатация |  |  |  |  | 10.0001043 |  |  |  | Не задано |  |  |  | AUDPLAN |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 9 396,1120 | 7 000,0000 | 7 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 9 396,1120 | 7 000,0000 |  | 7 000,0000 |
| 20 | 2.63 |  | Эксплуатация |  |  |  |  | 10.0001007 |  |  |  | ФС-77110103 |  |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 9 396,1120 | 7 000,0000 | 7 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 9 396,1120 | 7 000,0000 |  | 7 000,0000 |
| 21 | 2.66 |  | Эксплуатация |  |  |  |  | 10.0002257 |  |  |  | Не задано |  |  |  | Кассовое обслуживание бюджетов РФ |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 9 396,1120 | 7 000,0000 | 7 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 9 396,1120 | 7 000,0000 |  | 7 000,0000 |
| 22 | 2.80 |  | Эксплуатация |  |  |  |  | 21.0002094 |  |  |  | Не задано |  |  |  | СЭХД |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 0,0000 | 20 000,0000 | 20 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 20 000,0000 |  | 20 000,0000 |
| 23 | 2.13 |  | Модернизация |  |  |  |  | 10.0001007 |  |  |  | ФС-77110103 |  |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 0,0000 | 10 279,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 10 279,0000 |  | 0,0000 |
| 24 | 2.14 |  | Эксплуатация |  |  |  |  | 10.0002248 |  |  |  | Не задано |  |  |  | ЛЕКС |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 9 396,1120 | 7 000,0000 | 7 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 9 396,1120 | 7 000,0000 |  | 7 000,0000 |
| 25 | 2.78 |  | Эксплуатация |  |  |  |  | 10.0001720 |  |  |  | ФС-77120258 |  |  |  | ГИС ГМУ |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 68 218,8000 | 80 000,0000 | 80 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 68 218,8000 | 80 000,0000 |  | 80 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в бюджетных ассигнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  | Дополнительная потребность, тыс.руб. |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |
| Код строки | Код мероприятия |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Номер ФГИС |  |  |  | Наименование |  | Код БК (главы,раздела, подраздела,целевой статьи,вида расходов) |  | Вид затрат |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  | очередной финансовый год (гр.9+гр.12) | первый год планового периода (гр.10+гр.13) |  | второй год планового периода (гр.11+гр.14) |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2.1 |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 21.0001745 |  |  | Не задано |  |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 22 222,0000 | 19 547,0000 | 19 547,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 22 222,0000 | 19 547,0000 |  | 19 547,0000 |
| 27 | 2.6 |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 23.0000806 |  |  | Не задано |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 10 829,1970 | 22 200,0000 | 6 763,4500 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 10 829,1970 | 22 200,0000 |  | 6 763,4500 |
| 28 | 2.11 |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  |  | Не задано |  |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО.;Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  | 150 176,3200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 150 176,3200 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 29 | 2.74 |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  | ФС-77110112 |  |  |  | АСФК |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 855 786,2180 | 451 608,3000 | 350 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 855 786,2180 | 451 608,3000 |  | 350 000,0000 |
| 30 | 2.40 |  | Развитие |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  |  | Не задано |  |  |  | СУЭ ФК |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 254 519,7930 | 231 499,6000 | 275 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 254 519,7930 | 231 499,6000 |  | 275 000,0000 |
| 31 | 2.17 |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 45.0000891 |  |  | Не задано |  |  |  | Внешняя телекоммуникационная инфраструктура Федерального казначейства |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО);Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  |  | 286 670,2110 | 298 357,6000 | 311 944,8600 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 286 670,2110 | 298 357,6000 |  | 311 944,8600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в бюджетных ассигнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  | Дополнительная потребность, тыс.руб. |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |
| Код строки | Код мероприятия |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Номер ФГИС |  |  |  | Наименование |  | Код БК (главы,раздела, подраздела,целевой статьи,вида расходов) |  | Вид затрат |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  | очередной финансовый год (гр.9+гр.12) | первый год планового периода (гр.10+гр.13) |  | второй год планового периода (гр.11+гр.14) |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2.82 |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  |  | Не задано |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.;Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий);Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  | 1 715 596,6330 | 2 205 041,1000 | 2 014 100,9800 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 1 715 596,6330 | 2 205 041,1000 |  | 2 014 100,9800 |
| 33 | 2.76 |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0000856 |  |  | ФС-77120257 |  |  | ГИС ГМП |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 20 883,6560 | 27 962,0000 | 28 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 20 883,6560 | 27 962,0000 |  | 28 000,0000 |
| 34 | 2.73 |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0000865 |  |  | ФС-77120256 |  |  | ГИС ООС |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 115 146,4970 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 115 146,4970 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 35 | 2.70 |  |  | Создание |  |  |  |  |  | 10.0001052 |  |  | Не задано |  |  | СПТО |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 58 010,3260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 58 010,3260 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 36 | 2.79 |  |  | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  | ФС-77110109 |  |  | АСФК |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 17 910,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 17 910,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 37 | 2.19 |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 43.0001062 |  |  | Не задано |  |  | Система средств печати и копирования данных Федерального казначейства |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО);Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 206 534,9710 | 569 532,4000 | 601 029,3600 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 206 534,9710 | 569 532,4000 |  | 601 029,3600 |
| 38 | 2.21 |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Справочно-информационные системы |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по предоставлению информационных ресурсов и баз данных |  |  | 41 331,7980 | 42 257,6000 | 42 483,1300 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 41 331,7980 | 42 257,6000 |  | 42 483,1300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в бюджетных ассигнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  | Дополнительная потребность, тыс.руб. |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |
| Код строки | Код мероприятия |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Номер ФГИС |  |  | Наименование |  | Код БК (главы,раздела, подраздела,целевой статьи,вида расходов) |  | Вид затрат |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  | очередной финансовый год (гр.9+гр.12) | первый год планового периода (гр.10+гр.13) |  | второй год планового периода (гр.11+гр.14) |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2.86 |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0006306 |  |  | Не задано |  |  | ЕИС |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 0,0000 | 56 342,2000 | 155 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 56 342,2000 |  | 155 000,0000 |
| 40 | 2.20 |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 41.0000877 |  |  | Не задано |  |  | Рабочие станции и локальное переферийное оборудование Федерального казначейства |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО.;Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.;Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  | 221 385,2550 | 147 714,6000 | 139 285,3700 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 221 385,2550 | 147 714,6000 |  | 139 285,3700 |
| 41 | 2.89 |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  | Не задано |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | 100 0106 39 39 07 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 454 853,5900 | 329 224,0000 | 429 501,1000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 454 853,5900 | 329 224,0000 |  | 429 501,1000 |
| 42 | 2.91 |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  |  | Не задано |  |  | СУЭ ФК |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ.;Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 49 641,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 49 641,6000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 43 | 2.93 |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  |  | Не задано |  |  | СУЭ ФК |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий);Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 1 000,4000 | 71 000,0000 | 75 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 1 000,4000 | 71 000,0000 |  | 75 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в бюджетных ассигнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  | Дополнительная потребность, тыс.руб. |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |
| Код строки | Код мероприятия |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Номер ФГИС |  |  | Наименование |  | Код БК (главы,раздела, подраздела,целевой статьи,вида расходов) |  | Вид затрат |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  | очередной финансовый год (гр.9+гр.12) | первый год планового периода (гр.10+гр.13) |  | второй год планового периода (гр.11+гр.14) |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2.94 |  |  | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0000865 |  |  | Не задано |  |  | ГИС ООС |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 46 551,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 46 551,0260 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 45 | 2.95 |  |  | Создание |  |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | ЕОИ |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по проведению специальных проверок и исследований. ;Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО.;Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  |  | 160 715,7000 | 991 601,1000 | 1 054 861,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 160 715,7000 | 991 601,1000 |  | 1 054 861,0000 |
| 46 | 2.96 |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  |  | Не задано |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО.;Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  | 120 154,8600 | 579 238,2000 | 700 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 120 154,8600 | 579 238,2000 |  | 700 000,0000 |
| 47 | 2.97 |  |  | Создание |  |  |  |  |  | 21.0002094 |  |  | Не задано |  |  | СЭХД |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 370,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 370,9000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в бюджетных ассигнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  | Дополнительная потребность, тыс.руб. |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |
| Код строки | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Номер ФГИС |  | Наименование |  | Код БК (главы,раздела, подраздела,целевой статьи,вида расходов) |  | Вид затрат |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  | очередной финансовый год (гр.9+гр.12) | первый год планового периода (гр.10+гр.13) |  | второй год планового периода (гр.11+гр.14) |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2.98 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  | 46.0001880 |  |  | Не задано |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по проведению специальных проверок и исследований. ;Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО);Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем;Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.;Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  |  | 489 936,0470 | 622 647,5000 | 372 850,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 489 936,0470 | 622 647,5000 |  | 372 850,0000 |
| 49 | 2.99 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 46.0001880 |  |  | Не задано |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 215 622,0000 | 333 928,0000 | 207 150,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 215 622,0000 | 333 928,0000 |  | 207 150,0000 |
| 50 | 2.100 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Официальный сайт Федерального казначейства |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 5 028,3000 | 5 000,0000 | 5 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 5 028,3000 | 5 000,0000 |  | 5 000,0000 |
| 51 | 2.101 |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  | Не задано |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 281 959,1520 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 281 959,1520 | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в бюджетных ассигнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  | Дополнительная потребность, тыс.руб. |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |
| Код строки | Код мероприятия |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Номер ФГИС |  | Наименование |  | Код БК (главы,раздела, подраздела,целевой статьи,вида расходов) |  | Вид затрат |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  | очередной финансовый год (гр.9+гр.12) | первый год планового периода (гр.10+гр.13) |  | второй год планового периода (гр.11+гр.14) |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2.104 |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  | 44.0001070 |  |  | Не задано |  | Ведомственная транспортная сеть |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО.;Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО);Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  |  | 107 137,8790 | 47 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 107 137,8790 | 47 000,0000 |  | 0,0000 |
| 53 | 2.106 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | ЕОИ |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.;Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  |  | 31 001,3200 | 26 469,7000 | 20 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 31 001,3200 | 26 469,7000 |  | 20 000,0000 |
| 54 | 2.110 |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Средства электронного взаимодействия |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО.;Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) |  |  | 28 611,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 28 611,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 55 | 2.112 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Средства электронного взаимодействия |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 28 581,1200 | 30 000,0000 | 30 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 28 581,1200 | 30 000,0000 |  | 30 000,0000 |
| 56 | 2.114 |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | СКИАО |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  |  | 12 562,0000 | 39 446,0000 | 12 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 12 562,0000 | 39 446,0000 |  | 12 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в бюджетных ассигнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  | Дополнительная потребность, тыс.руб. |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |
| Код строки | Код мероприятия |  |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Номер ФГИС |  | Наименование |  | Код БК (главы,раздела, подраздела,целевой статьи,вида расходов) |  | Вид затрат |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  | очередной финансовый год (гр.9+гр.12) | первый год планового периода (гр.10+гр.13) |  | второй год планового периода (гр.11+гр.14) |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 2.116 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  | 21.0001745 |  |  | Не задано |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 89 128,0000 | 42 943,0000 | 42 453,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 89 128,0000 | 42 943,0000 |  | 42 453,0000 |
| 58 | 2.118 |  |  |  |  | Создание |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | СКИАО |  | 100 0106 39 39 02 242 |  | Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  |  | 53 438,0000 | 19 050,0000 | 20 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 53 438,0000 | 19 050,0000 |  | 20 000,0000 |
| Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 545,3390 | 646 796,2000 | 700 000,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 305 545,3390 | 646 796,2000 |  | 700 000,0000 |
| Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 451 933,8870 | 948 290,1000 | 801 994,5000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 1 451 933,8870 | 948 290,1000 |  | 801 994,5000 |
| Создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 534,9260 | 1 010 651,1000 | 1 074 861,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 272 534,9260 | 1 010 651,1000 |  | 1 074 861,0000 |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 499 402,8740 | 5 809 640,0000 | 5 465 095,6000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 5 499 402,8740 | 5 809 640,0000 |  | 5 465 095,6000 |
| Всего по прочим мероприятиям по информатизации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 529 417,0260 | 8 415 377,4000 | 8 041 951,1000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 7 529 417,0260 | 8 415 377,4000 |  | 8 041 951,1000 |
| Итого, по мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИС специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 288 457,4000 | 2 358 563,8000 | 2 650 292,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 3 288 457,4000 | 2 358 563,8000 |  | 2 650 292,0000 |
| ИС типовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876 975,7310 | 616 297,2000 | 648 483,1300 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 876 975,7310 | 616 297,2000 |  | 648 483,1300 |
| Типовые компоненты ИТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 601 605,1690 | 6 710 089,7000 | 6 241 221,5700 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 4 601 605,1690 | 6 710 089,7000 |  | 6 241 221,5700 |
| ЦОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Всего по приоритетным и прочим мероприятиям по информатизации по видам затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Закупка ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242 319,4750 | 3 517 220,4000 | 3 188 551,7500 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 1 242 319,4750 | 3 517 220,4000 |  | 3 188 551,7500 |
| Работы, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 524 718,8250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 7 524 718,8250 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Подраздел 2.2.2. Расходы бюджетных средств на мероприятия по информатизации, тыс руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  | Расход бюджетных средств, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки |  | Код мероприятия |  |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС |  |  | Наименование |  |  | год, предшествующий отчетному финансовому году (текущий финансовый год-2) |  | отчетный финансовый год (текущий финансовый год-1) |  |  | текущий финансовый год |  |  | Итого, расходы, тыс руб |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
| a) Приоритетные мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1.9 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001720 |  | ФС-77120258 |  |  | ГИС ГМУ |  |  | 46 947,0000 |  | 98 227,8000 |  |  | 85 789,3500 |  |  | 230 964,1500 |  |
| 2 |  | 1.6 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  | Не задано |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  | 235 227,6000 |  | 671 649,9000 |  |  | 1 028 191,6580 |  |  | 1 935 069,1580 |  |
| 3 |  | 1.1 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  | ФС-77110112 |  |  | АСФК |  |  | 352 494,9000 |  | 409 871,2000 |  |  | 508 817,4492 |  |  | 1 271 183,5492 |  |
| 4 |  | 1.10 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001739 |  | Не задано |  |  | ГАС «Управление» |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 65 093,2000 |  |  | 65 093,2000 |  |
| 5 |  | 1.14 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000856 |  | ФС-77120256 |  |  | ГИС ГМП |  |  | 87 885,0000 |  | 62 646,1000 |  |  | 30 952,5620 |  |  | 181 483,6620 |  |
| 6 |  | 1.15 |  |  |  |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0006306 |  | Не задано |  |  | ЕИС |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 554,5000 |  | 1 242 395,0000 |  |  | 1 718 844,2192 |  |  | 3 683 793,7192 |  |
| Создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 2.75 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001739 |  | Не задано |  |  | ГАС «Управление» |  |  | 5 095,4000 |  | 17 520,5000 |  |  | 50 100,0000 |  |  | 72 715,9000 |  |
| 8 |  | 2.2 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0001070 |  | Не задано |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  | 524 059,8000 |  | 517 164,2000 |  |  | 869 676,5980 |  |  | 1 910 900,5980 |  |
| 9 |  | 2.3 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.0000806 |  | Не задано |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  | 65 448,0000 |  | 31 521,0000 |  |  | 8 370,7000 |  |  | 105 339,7000 |  |
| 10 |  | 2.48 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0001029 |  | Не задано |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 8 370,7000 |  |  | 8 370,7000 |  |
| 11 |  | 2.49 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0001030 |  | Не задано |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 8 370,7000 |  |  | 8 370,7000 |  |
| 12 |  | 2.50 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.0002908 |  | Не задано |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 8 370,7000 |  |  | 8 370,7000 |  |
| 13 |  | 2.51 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0001029 |  | Не задано |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  | 16 560,0000 |  | 16 968,0000 |  |  | 8 437,8250 |  |  | 41 965,8250 |  |
| 14 |  | 2.52 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0001030 |  | Не задано |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  | 16 560,0000 |  | 16 968,0000 |  |  | 8 437,8250 |  |  | 41 965,8250 |  |
| 15 |  | 2.53 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.0002908 |  | Не задано |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  | 16 560,0000 |  | 16 968,0000 |  |  | 57 033,6250 |  |  | 90 561,6250 |  |
| 16 |  | 2.54 |  |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001043 |  | Не задано |  |  | AUDPLAN |  |  | 25 828,8000 |  | 33 456,7000 |  |  | 43 948,2000 |  |  | 103 233,7000 |  |
| 17 |  | 2.71 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001052 |  | Не задано |  |  | СПТО |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 16 452,7000 |  |  | 16 452,7000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  | Расход бюджетных средств, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки |  | Код мероприятия |  |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС |  |  | Наименование |  |  | год, предшествующий отчетному финансовому году (текущий финансовый год-2) |  | отчетный финансовый год (текущий финансовый год-1) |  |  | текущий финансовый год |  |  | Итого, расходы, тыс руб |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 2.57 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0002248 |  | Не задано |  |  | ЛЕКС |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 33 153,9000 |  |  | 33 153,9000 |  |
| 19 |  | 2.62 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001043 |  | Не задано |  |  | AUDPLAN |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 12 867,0000 |  |  | 12 867,0000 |  |
| 20 |  | 2.63 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001007 |  | ФС-77110103 |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  | 81 791,2000 |  | 19 996,0000 |  |  | 12 867,0000 |  |  | 114 654,2000 |  |
| 21 |  | 2.66 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0002257 |  | Не задано |  |  | Кассовое обслуживание бюджетов РФ |  |  | 19 996,0000 |  | 21 974,1000 |  |  | 12 867,0000 |  |  | 54 837,1000 |  |
| 22 |  | 2.80 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0002094 |  | Не задано |  |  | СЭХД |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| 23 |  | 2.13 |  |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001007 |  | ФС-77110103 |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| 24 |  | 2.14 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0002248 |  | Не задано |  |  | ЛЕКС |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| 25 |  | 2.78 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001720 |  | ФС-77120258 |  |  | ГИС ГМУ |  |  | 0,0000 |  | 71 253,0000 |  |  | 51 660,0000 |  |  | 122 913,0000 |  |
| 26 |  | 2.1 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0001745 |  | Не задано |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  | 27 793,7000 |  | 0,0000 |  |  | 5 418,9000 |  |  | 33 212,6000 |  |
| 27 |  | 2.6 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.0000806 |  | Не задано |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  | 16 968,0000 |  | 18 522,5000 |  |  | 8 437,8250 |  |  | 43 928,3250 |  |
| 28 |  | 2.11 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  | Не задано |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  | 60 040,4000 |  | 61 000,0000 |  |  | 37 430,0000 |  |  | 158 470,4000 |  |
| 29 |  | 2.74 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  | ФС-77110112 |  |  | АСФК |  |  | 481 518,7000 |  | 1 148 447,5000 |  |  | 691 296,8010 |  |  | 2 321 263,0010 |  |
| 30 |  | 2.40 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  | Не задано |  |  | СУЭ ФК |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 186 480,2000 |  |  | 186 480,2000 |  |
| 31 |  | 2.17 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.0000891 |  | Не задано |  |  | Внешняя телекоммуникационная инфраструктура Федерального казначейства |  |  | 86 146,2000 |  | 346 312,7000 |  |  | 0,0000 |  |  | 432 458,9000 |  |
| 32 |  | 2.82 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  | Не задано |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 1 306 435,6880 |  |  | 1 306 435,6880 |  |
| 33 |  | 2.76 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000856 |  | ФС-77120257 |  |  | ГИС ГМП |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 57 824,6100 |  |  | 57 824,6100 |  |
| 34 |  | 2.73 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000865 |  | ФС-77120256 |  |  | ГИС ООС |  |  | 315 587,9000 |  | 62 808,0000 |  |  | 92 549,7830 |  |  | 470 945,6830 |  |
| 35 |  | 2.70 |  |  |  |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001052 |  | Не задано |  |  | СПТО |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 25 867,0000 |  |  | 25 867,0000 |  |
| 36 |  | 2.79 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  | ФС-77110109 |  |  | АСФК |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| 37 |  | 2.19 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0001062 |  | Не задано |  |  | Система средств печати и копирования данных Федерального казначейства |  |  | 125 610,7000 |  | 597 880,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 723 490,7000 |  |
| 38 |  | 2.21 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Справочно-информационные системы |  |  | 158 334,5000 |  | 360 867,9000 |  |  | 40 019,3000 |  |  | 559 221,7000 |  |
| 39 |  | 2.86 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0006306 |  | Не задано |  |  | ЕИС |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| 40 |  | 2.20 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.0000877 |  | Не задано |  |  | Рабочие станции и локальное переферийное оборудование Федерального казначейства |  |  | 217 955,0000 |  | 460 159,5000 |  |  | 0,0000 |  |  | 678 114,5000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС и компоненты ИКТ |  |  |  |  |  |  |  | Расход бюджетных средств, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки |  | Код мероприятия |  |  |  |  | Тип мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  | Номер ФГИС |  |  | Наименование |  |  | год, предшествующий отчетному финансовому году (текущий финансовый год-2) |  | отчетный финансовый год (текущий финансовый год-1) |  |  | текущий финансовый год |  |  | Итого, расходы, тыс руб |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 2.89 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  | Не задано |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  | 235 227,6000 |  | 671 649,9000 |  |  | 200 213,0000 |  |  | 1 107 090,5000 |  |
| 42 |  | 2.91 |  |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  | Не задано |  |  | СУЭ ФК |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| 43 |  | 2.93 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0001948 |  | Не задано |  |  | СУЭ ФК |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 8 709,0940 |  |  | 8 709,0940 |  |
| 44 |  | 2.94 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0000865 |  | Не задано |  |  | ГИС ООС |  |  | 218 312,7000 |  | 290 067,8000 |  |  | 201 674,4930 |  |  | 710 054,9930 |  |
| 45 |  | 2.95 |  |  |  |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | ЕОИ |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| 46 |  | 2.96 |  |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.0000929 |  | Не задано |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  | 923 302,2000 |  | 1 177 725,0000 |  |  | 210 700,0000 |  |  | 2 311 727,2000 |  |
| 47 |  | 2.97 |  |  |  |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0002094 |  | Не задано |  |  | СЭХД |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 104 236,0800 |  |  | 104 236,0800 |  |
| 48 |  | 2.98 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.0001880 |  | Не задано |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  | 39 998,0000 |  | 26 080,4000 |  |  | 0,0000 |  |  | 66 078,4000 |  |
| 49 |  | 2.99 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.0001880 |  | Не задано |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  | 39 998,0000 |  | 26 080,4000 |  |  | 0,0000 |  |  | 66 078,4000 |  |
| 50 |  | 2.100 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Официальный сайт Федерального казначейства |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| 51 |  | 2.101 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  | Не задано |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| 52 |  | 2.104 |  |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0001070 |  | Не задано |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  | 524 059,8000 |  | 517 164,2000 |  |  | 654,8000 |  |  | 1 041 878,8000 |  |
| 53 |  | 2.106 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | ЕОИ |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| 54 |  | 2.110 |  |  |  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Средства электронного взаимодействия |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| 55 |  | 2.112 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Средства электронного взаимодействия |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| 56 |  | 2.114 |  |  |  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | СКИАО |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| 57 |  | 2.116 |  |  |  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0001745 |  | Не задано |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  | 27 793,7000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 27 793,7000 |  |
| 58 |  | 2.118 |  |  |  |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | СКИАО |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 473 190,8000 |  | 1 728 345,9000 |  |  | 255 303,0000 |  |  | 3 456 839,7000 |  |
| Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 552,4000 |  | 347 669,2000 |  |  | 454 791,3930 |  |  | 1 154 012,9930 |  |
| Создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 130 103,0800 |  |  | 130 103,0800 |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 445 803,1000 |  | 4 452 540,2000 |  |  | 3 548 734,5740 |  |  | 10 447 077,8740 |  |
| Всего по приоритетным и прочим мероприятиям плана информатизации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 993 100,8000 |  | 7 770 950,3000 |  |  | 6 107 776,2662 |  |  | 18 871 827,3662 |  |

| Раздел 2. Планируемые мероприятия по информатизации Подраздел 2.3. Сведения о мероприятиях информатизации, осуществляемых субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объем фактически израсходованных бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  |  | Дополнительная потребность, тыс.руб. |  |  | Объем софинансирования, тыс.руб. |  |  |
| Код строки (номер по порядку) | Наименование мероприятия, осуществляемого субъектами РФ (муниципальными образованиями) | Аннотация | Код БК (главы, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов) | Перечень субъектов РФ / муниципальных образований | год предшествующий отчетному финансовому году (текущий финансовый год-2) |  | отчетный финансовый год (текущий финансовый год - 1) | текущий финансовый год | израсходовано, нарастающим итогом | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| Подраздел 2.4 Ожидаемые результаты мероприятий по информатизации Подраздел 2.4.1. Ожидаемые результаты мероприятий по информатизации по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС специальной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 1.9 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0001720 |  |  |  |  | ГИС ГМУ |  |  |  |  |  |  | ФС-77120258 |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | Предоставление свободного доступа к информации о деятельности государственных и муниципальных учреждений, повышение эффективности оказания государственных и муниципальных услуг данными учреждениями, а также создание современных механизмов общественного контроля их деятельности |  |  |  | О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений |  |  |  |  | 83-ФЗ |  |  | 08.05.2010 |  |  | ст. 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество ежедневных посещений Официального сайта ГМУ (ед.). |  |  | 11250 |  | ед |  | 22500 |  | 33750 |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество запросов обратной связи на Официальном сайте ГМУ (ед.). |  |  | 2000 |  | ед |  | 4000 |  | 8000 |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных Официального сайта ГМУ |  |  | 37,245 |  | Тб |  | 37,245 |  | 47,145 |  |  | 57,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей Официального сайта ГМУ |  |  | 580000 |  | чел |  | 600000 |  | 620000 |  |  | 640000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество систем Федерального казначейства, использующих данные Официального сайта ГМУ |  |  | 4 |  | шт |  | 4 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих Официальный сайт ГМУ |  |  | 60 |  | шт |  | 60 |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Увеличение ежедневных посещений Официального сайта ГМУ |  |  | Определяется как отношение количества ежедневных посещений Официального сайта ГМУ в планируемом году к базовому значению количества ежедневных посещений Официального сайта ГМУ |  |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества запросов обратной связи на Официальном сайте ГМУ |  |  | Определяется как отношение количества запросов обратной связи на Официальном сайте ГМУ в планируемом году к базовому значению количества запросов обратной связи на Официальном сайте ГМУ |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей Официального сайта ГМУ |  |  | Определяется в процентах как отношение количества пользователей Официального сайта ГМУ в планируемом году к базовому значению количества пользователей Официального сайта ГМУ |  |  |  | 3,44 |  | 3,33 |  |  | 3,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество систем Федерального казначейства, использующих данные Официального сайта ГМУ |  |  | Определяется в процентах как отношение количества систем Федерального казначейства, использующих данные Официального сайта ГМУ в планируемом году к базовому значению количества систем Федерального казначейства, использующих данные Официального сайта ГМУ |  |  |  | 0 |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества внешних систем, использующих Официальный сайт ГМУ |  |  | Определяется в процентах как отношение внешних систем, использующих Официальный сайт ГМУ в планируемом году к базовому значению внешних систем, использующих Официальный сайт ГМУ |  |  |  | 0 |  | 33,3 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных Официального сайта ГМУ |  |  | Определяется в процентах как отношение объема базы данных Официального сайта ГМУ в планируемом году к базовому значению объема базы данных Официального сайта ГМУ |  |  |  | 0 |  | 26,6 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 1.6 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | Интеграция процессов управления общественными финансами публично-правовых образований, Обеспечение взаимосвязи информации о финансовых показателях публично-правовых образований с показателями результативности их деятельности; Автоматизация учетной деятельности, а также интеграция и обеспечение взаимосвязи всех видов учета и отчетности публично-правовых образований; Создание и внедрение единой системы формуляров в сфере управления общественными финансами; Переход на юридически значимый электронный документооборот |  |  |  | Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  | 1275-р |  |  | 20.07.2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество субъектов Российской Федерации, организации сектора государственного управления которых будут иметь аналогичные с федеральными организациями сектора государственного управления показатели в отношении доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в области финансово-хозяйственной деятельности, а также в отношении сокращения времени обработки финансовой документации и сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности (ед.) |  |  | 0 |  | ед |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления (%) |  |  | 0 |  | % |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение времени обработки финансовой документации федеральных организаций сектора государственного управления |  |  | 0 |  | % |  | 7 |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение сроков формирования всех видов финансовой отчетности федеральных организаций сектора государственного управления |  |  | 0 |  | % |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество типов документов |  |  | 0 |  | ед |  | 10 |  | 20 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество ведомственных систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» |  |  | 0 |  | шт |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» |  |  | 0 |  | шт |  | 1 |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Увеличение доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления |  |  | Определяется в процентах как отношение доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления в планируемом году к базовому значению доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления |  |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика сокращения времени обработки финансовой документации федеральных организаций сектора государственного управления |  |  | Определяется в процентах как отношение сокращения времени обработки финансовой документации федеральных организаций сектора государственного управления в планируемом году к базовому значению сокращения времени обработки финансовой документации федеральных организаций сектора государственного управления |  |  |  | 100 |  | 42,85 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности федеральных организаций сектора государственного управления |  |  | Определяется в процентах как отношение сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности федеральных организаций сектора государственного управления в планируемом году к базовому значению сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности федеральных организаций сектора государственного управления |  |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества типов документов |  |  | Определяется в процентах как отношение количества типов документов в планируемом году к базовому значению количества типов документов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества ведомственных систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет», |  |  | Определяется в процентах как отношение количества ведомственных систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» в планируемом году к базовому значению количества ведомственных систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» |  |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества внешних систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» |  |  | Определяется в процентах как отношение количества внешних систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» в планируемом году к базовому значению количества внешних систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» |  |  |  | 100 |  | 200 |  |  | 66,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества субъектов Российской Федерации, организации сектора государственного управления которых будут иметь аналогичные с федеральными организациями сектора государственного управления показатели в отношении доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в области финансово-хозяйственной деятельности, а также в отношении сокращения времени обработки финансовой документации и сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности |  |  | Определяется в процентах как отношение количества субъектов Российской Федерации, организации сектора государственного управления которых будут иметь аналогичные с федеральными организациями сектора государственного управления показатели в отношении доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в области финансово-хозяйственной деятельности, а также в отношении сокращения времени обработки финансовой документации и сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности в планируемом году к базовому значению количества субъектов Российской Федерации, организации сектора государственного управления которых будут иметь аналогичные с федеральными организациями сектора государственного управления показатели в отношении доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в области финансово-хозяйственной деятельности, а также в отношении сокращения времени обработки финансовой документации и сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 1.1 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  |  |  | АСФК |  |  |  |  |  |  | ФС-77110112 |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | Исполнение федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, формирования отчетности об исполнении бюджета, организация информационного взаимодействия органов Федерального казначейства с участниками процессов исполнения бюджетов |  |  |  | О Федеральном казначействе |  |  |  |  | 703 |  |  | 01.12.2004 |  |  | п. 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество клиентов Федерального казначейства, использующих Систему удаленного финансового документооборота |  |  | 160000 |  | ед |  | 165000 |  | 170000 |  |  | 170000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 394763 |  | ГБ |  | 499701 |  | 631554 |  |  | 744098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 197400 |  | ГБ |  | 236880 |  | 284256 |  |  | 341108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных узлов |  |  | 87 |  | шт |  | 86 |  | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей |  |  | 26770 |  | чел |  | 26340 |  | 25960 |  |  | 25750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество систем ведомства, использующих данные |  |  | 3 |  | шт |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Сокращение количества пользователей |  |  | Определяется как отношение количества пользователей в планируемом году к базовому значению количества пользователей |  |  |  | 1,6 |  | 1,44 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Изменение количества систем ведомства, использующих данные |  |  | Определяется как отношение количества систем ведомства, использующих данные в планируемом году к базовому значению количества систем ведомства, использующих данные |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | Определяется как отношение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности в планируемом году к базовому значению количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  | Определяется как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  | 26,6 |  | 26,4 |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  | Определяется как отношение объема архивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение количества территориальных узлов |  |  | Определяется как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к базовому значению количества территориальных узлов |  |  |  | 1,15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества клиентов Федерального казначейства, использующих Систему удаленного финансового документооборота |  |  | Определяется как отношение количества клиентов Федерального казначейства, использующих Систему удаленного финансового документооборота в планируемом году к базовому значению количества клиентов Федерального казначейства, использующих Систему удаленного финансового документооборота |  |  |  | 3,1 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 1.10 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0001739 |  |  |  |  | ГАС «Управление» |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | Обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления решений в сфере государственного управления и местного самоуправления, а также планирования деятельности этих органов; осуществление мониторинга и анализа процессов, происходящих в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах, а также социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; |  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. N 1088 |  |  |  |  | 759 |  |  | 08.09.2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество показателей в ГАС «Управление» (данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, данных официальной государственной статистики, а так же иных сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере государственного управления), шт. |  |  | 4800 |  | шт. |  | 4800 |  | 5520 |  |  | 6100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество органов государственной власти и органов местного самоуправления, подключенных к ГАС «Управление», шт. |  |  | 420 |  | шт. |  | 420 |  | 480 |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество наборов машиночитаемых данных, публикуемых на Портале ГАС Управление», являющимся публичным информационным ресурсом, обеспечивающим свободный доступ к нормативной, статистической и аналитической информации в сфере государственного управления и местного самоуправления, ед. |  |  | 2 |  | ед. |  | 2 |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество информационных панелей на Портале ГАС Управление», обеспечивающих свободный доступ к нормативной, статистической и аналитической информации в сфере государственного управления и местного самоуправления, ед. |  |  | 2 |  | ед. |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных ГАС «Управление» |  |  | 0,75 |  | ТБ |  | 0,75 |  | 0,85 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных узлов |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей ГАС «Управление», |  |  | 1600 |  | чел |  | 1600 |  | 1750 |  |  | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих ГАС «Управление» |  |  | 23 |  | шт |  | 23 |  | 27 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ГИР, реализуемых ГАС «Управление» |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Прирост количества показателей в ГАС «Управление» |  |  | Отношение прироста количества показателей в ГАС «Управление» в планируемом году к базовому значению прироста количества показателей в ГАС «Управление» |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества органов государственной власти и органов местного самоуправления, подключенных к ГАС «Управление», % |  |  | Отношение прироста количества органов государственной власти и органов местного самоуправления, подключенных к ГАС «Управление» в планируемом году к базовому значению органов государственной власти и органов местного самоуправления, подключенных к ГАС «Управление» |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных ГАС «Управление» |  |  | Отношение прироста объема базы данных ГАС «Управление» в планируемом году к базовому значению объема базы данных ГАС «Управление» |  |  |  | 0 |  | 13,33 |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества территориальных узлов |  |  | Определяется как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к базовому значению количества территориальных узлов |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества пользователей |  |  | Определяется как отношение количества пользователей в планируемом году к базовому значению количества пользователей |  |  |  | 0 |  | 9,4 |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | Определяется как отношение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности в планируемом году к базовому значению количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  |  | 0 |  | 17,4 |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | Определяется как отношение объема лицензионной емкости в планируемом году к базовому значению объема лицензионной емкости |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества наборов машиночитае мых данных, публикуемых на Портале ГАС Управление», являющимся публичным информационным ресурсом, обеспечивающим свободный доступ к нормативной, статистической и аналитической информации в сфере государственного управления и местного самоуправления, |  |  | Отношение прироста количества наборов машиночитаемых данных в планируемом году к базовому значению количества наборов машиночитаемых данных |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества информационных панелей на Портале ГАС Управление», обеспечивающих свободный доступ к нормативной, статистической и аналитической информации в сфере государственного управления и местного самоуправления |  |  | Отношение увеличения количества информационных панелей на Портале ГАС «Управле ние» в планируемом году к базовому значению количества информационных панелей |  |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества ГИР, реализуемых ГАС «Управление» |  |  | Отношение прироста количества ГИР, реализуемых ГАС «Управление» в планируемом году к базовому значению количества ГИР, реализуемых ГАС «Управление» |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 1.14 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0000856 |  |  |  |  | ГИС ГМП |  |  |  |  |  |  | ФС-77120256 |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | Размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |  |  | Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  | 210-ФЗ |  |  | 27.07.2010 |  |  | п.2 ст.21.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество запросов на получение информации о начислениях по государственным и муниципальным услугам и иным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, млн. |  |  | 40 |  | млн.шт. |  | 47 |  | 52 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество запросов на получение информации о фактах оплаты государственных и муниципальных услуг, а также иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, млн. шт. |  |  | 150 |  | млн.шт. |  | 160 |  | 180 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка функционала ГИС ГМП, в рамках реализации мероприятий по информатизации, обеспечивающего реализацию прав граждан на получение государственных и муниципальных услуг без предоставления документов, подтверждающих факт оплаты, сведения об оплате которых содержаться в ГИС ГМП |  |  | 60 |  | % |  | 80 |  | 90 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных ГИС ГМП |  |  | 35000 |  | ГБ |  | 60000 |  | 85000 |  |  | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных ГИС ГМП |  |  | 0 |  | ГБ |  | 60000 |  | 85000 |  |  | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ГИС ГМП в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ГИС ГМП |  |  | 3 |  | шт |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ГИС ГМП получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 1 |  | млрд.шт |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью ГИС ГМП обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 200 |  | млн.шт |  | 300 |  | 400 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Прирост количества запросов на получение информации о начислениях по государственным и муниципальным услугам и иным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в процентах |  |  | Определяется как отношение прироста количества запросов на получение информации о начислениях в планируемом году к количеству запросов о начислениях в текущем году |  |  |  | 17,5 |  | 10.6 |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Прирост количества запросов на получение информации о фактах оплаты государственных и муниципальных услуг, а также иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в процентах |  |  | Определяется как отношение прироста количества запросов на получение информации о фактах оплаты в планируемом году к количеству запросов в текущем году |  |  |  | 6,7 |  | 12.5 |  |  | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика разработки функционала ГИС ГМП, в рамках реализации мероприятий по информатизации, обеспечивающего реализацию прав граждан на получение государственных и муниципальных услуг без предоставления документов, подтверждающих факт оплаты, сведения об оплате которых содержаться в ГИС ГМП |  |  | Определяется как отношение достигнутых результатов по разработке функционала ГИС ГМП, в рамках реализации мероприятий по информатизации, обеспечивающего реализацию прав граждан на получение государственных и муниципальных услуг без предоставления документов, подтверждающих факт оплаты, сведения об оплате которых содержаться в ГИС ГМП в планируемом году к базовому значению функционала ГИС ГМП, в рамках реализации мероприятий по информатизации, обеспечивающего реализацию прав граждан на получение государственных и муниципальных услуг без предоставления документов, подтверждающих факт оплаты, сведения об оплате которых содержаться в ГИС ГМП |  |  |  | 33,3 |  | 12,5 |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных ГИС ГМП |  |  | Определяется как отношение прироста объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  | 71,4 |  | 41,66 |  |  | 29,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  | Определяется как отношение прироста объема архивной базы данных ГИС ГМП в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных ГИС ГМП |  |  |  | 100 |  | 41,66 |  |  | 29,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества межведомственных запросов, направляемых с помощью ГИС ГМП обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | Определяется как отношение количества межведомственных запросов, направляемых с помощью ГИС ГМП обладателям информации через СМЭВ в течение года в планируемом году к базовому значению межведомственных запросов, направляемых с помощью ГИС ГМП обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ГИС ГМП получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | Определяется как отношение количества ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ГИС ГМП получателям информации через СМЭВ в течение года в планируемом году к базовому значению ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ГИС ГМП получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ГИС ГМП в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ГИС ГМП |  |  | Определяется как отношение типов сведений (документов), предоставляемых ГИС ГМП в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ГИС ГМП в планируемом году к базовому значению типов сведений (документов), предоставляемых ГИС ГМП в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ГИС ГМП |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 1.15 | Создание |  |  |  |  |  | 10.0006306 |  |  |  |  | ЕИС |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | Реализация положений Закона № 44-ФЗ, а также подзаконных нормативных правовых актов, планируемых к утверждению в соответствии с Планом мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – План мероприятий), утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 22.02.2014 № 1007п-П13 |  |  |  | О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для информационного обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  | 94-ФЗ |  |  | 21.07.2005 |  |  | п.2 ст.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (Федеральный уровень) |  |  | 0 |  | чел. |  | 130000 |  | 130000 |  |  | 130000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (Уровень субъекта) |  |  | 0 |  | чел. |  | 250000 |  | 250000 |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (Муниципальный уровень) |  |  | 0 |  | чел. |  | 920000 |  | 920000 |  |  | 920000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Объем Базы данных (без учета надежности) |  |  | 0 |  | ТБ |  | 440,34 |  | 440,34 |  |  | 440,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество подключенных внешних систем |  |  | 0 |  | шт |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных организаций |  |  | 0 |  | тыс.шт. |  | 290 |  | 290 |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество размещенных извещений |  |  | 0 |  | млн.шт. |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество заключенных контрактов |  |  | 0 |  | млн.шт. |  | 2,9 |  | 2,9 |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество заключенных контрактов по результатам электронного аукциона |  |  | 0 |  | млн.шт. |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных организаций |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных организаций в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных организаций |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества размещенных извещений |  |  | Определяется в процентах как отношение количества размещенных извещений в планируемом году к базовому значению количества размещенных извещений |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества заключенных контрактов |  |  | Определяется в процентах как отношение количества заключенных контрактов в планируемом году к базовому значению количества заключенных контрактов |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества заключенных контрактов по результатам электронного аукциона |  |  | Определяется в процентах как отношение количества заключенных контрактов по результатам электронного аукциона в планируемом году к базовому значению количества заключенных контрактов по результатам электронного аукциона |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (муниципальный уровень) |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных пользователей в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  | Определяется в процентах как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (федеральный уровень) |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных пользователей в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества подключенных внешних систем |  |  | Определяется в процентах как отношение количества подключенных внешних систем в планируемом году к базовому значению количества подключенных внешних систем |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (уровень субъекта) |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных пользователей в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.75 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0001739 |  |  |  |  | ГАС «Управление» |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Коэффициент доступности ГАС «Управление». Доля времени за отчетный период, в течение которого система обеспечивает выполнение всех функций и соответствие характеристикам. Регламентные отключения системы для обслуживания или наладки включаются в общее время неготовности, усл.ед. |  |  | 0,917 |  | ед |  | 0,917 |  | 0,917 |  |  | 0,917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных ГАС "Управление" |  |  | 0,75 |  | ТБ |  | 0,75 |  | 0,85 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных ГАС «Управление» |  |  | 0 |  | ТБ |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных узлов |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей ГАС «Управление» |  |  | 1600 |  | Ед |  | 1600 |  | 1750 |  |  | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество систем ведомства, использующих данные ГАС «Управление» |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих ГАС «Управление», шт. |  |  | 23 |  | шт |  | 23 |  | 27 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ГИР, реализуемых ГАС «Управление» |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ГАС «Управление» |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ИС в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ГАС «Управление» |  |  | 0 |  | ед |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ГАС «Управление» получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью ГАС «Управление» обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.54 | Модернизация |  |  |  |  |  | 10.0001043 |  |  |  |  | AUDPLAN |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | комплексная автоматизация управления процессами внутреннего контроля и аудита в подразделениях центрального аппарата и территориальных органах Федерального казначейства |  |  |  | О Федеральном казначействе |  |  |  |  | 703 |  |  | 01.12.2004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество единиц сопровождаемых БД ФК |  |  | 87 |  | шт |  | 87 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Среднее время доведения обновления до пользователя (дней) |  |  | 5 |  | дн |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие ППО требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений |  |  | 0 |  | % |  | 0 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 2 |  | ГБ |  | 2,5 |  | 3 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 1 |  | ГБ |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных органов, использующих ППО |  |  | 86 |  | шт |  | 85 |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей |  |  | 530 |  | чел |  | 530 |  | 530 |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество систем ведомства, использующих данные |  |  | 3 |  | шт |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Сокращение времени доведения обновления до пользователя, % |  |  | Определяется как отношение сокращения времени доведения обновления до пользователя в планируемом году к базовому значению времени доведения обновления до пользователя |  |  |  | 0 |  | 80 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  | Определяется как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  | 25 |  | 20 |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие ППО требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений |  |  | Определяется как отношение соответствия ППО требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений в планируемом году к базовому значениюСоответствие ППО требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  | Определяется как отношение объемаархивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества территориальных узлов |  |  | Определяется как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к базовому значению количества территориальных узлов |  |  |  | 1,15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества пользователей |  |  | Определяется как отношение количества пользователей в планируемом году к базовому значению количества пользователей |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества систем ведомства, использующих данные |  |  | Определяется как отношение количества систем ведомства, использующих данные в планируемом году к базовому значению количества систем ведомства, использующих данные |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | Определяется как отношение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности в планируемом году к базовому значению количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уменьшение единиц сопровождения БД ФК |  |  | Определяется как отношение сокращения единиц сопровождения БД ФК в планируемом году к базовому значению единиц сопровождения БД ФК |  |  |  | 0 |  | 87 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.71 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0001052 |  |  |  |  | СПТО |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Среднее время восстановления работоспособности прикладного программного обеспечения после сбоя для центрального аппарата |  |  | 2 |  | час |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей |  |  | 225 |  | чел |  | 213 |  | 196 |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 1420 |  | Гб |  | 1850 |  | 2310 |  |  | 2730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество распознаваемых функциональных операций в ППО СПТО |  |  | 10000 |  | шт |  | 10000 |  | 12000 |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ежегодных обновлений (не более) |  |  | 4 |  | шт |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 710 |  | ГБ |  | 852 |  | 1023 |  |  | 1227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных узлов |  |  | 86 |  | шт |  | 86 |  | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество систем ведомства, использующих данные ППО СПТО |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих СПТО |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ГИР, реализуемых ППО СПТО |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ППО СПТО |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ИС в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ИС специальной деятельности получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью ИС специальной деятельности обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.57 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0002248 |  |  |  |  | ЛЕКС |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | Обеспечение исполнения функций Федерального казначейства, указанного в п.5. Постановления Правительства Российской Федерации" №703 от 01.12.2004 "О Федеральном казначействе" |  |  |  | О Федеральном казначействе |  |  |  |  | 703 |  |  | 01.12.2004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 1 |  | ГБ |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Автоматизация функции предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов |  |  | 0 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество инфраструктурных проектов, финансируемых Федеральным казначейством за счет средств Фонда национального благосостояния – новый функционал, проектов не менее |  |  | 0 |  | ед |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 2 |  | ГБ |  | 2,5 |  | 3 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных узлов |  |  | 86 |  | шт |  | 85 |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей |  |  | 460 |  | чел |  | 460 |  | 460 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество систем ведомства, использующих данные |  |  | 3 |  | шт |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Динамика автоматизации функции предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов |  |  | Определяется как отношение автоматизации функции предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в планируемом году к базовому значению автоматизации функции предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  | Определяется как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  | 25 |  | 20 |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  | Определяется как отношение объема архивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества систем ведомства, использующих данные |  |  | Определяется как отношение количества систем ведомства, использующих данные в планируемом году к базовому значению количества систем ведомства, использующих данные |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Изменение количества территориальных узлов |  |  | Определяется как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к базовому значению количества территориальных узлов |  |  |  | 1,15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества пользователей |  |  | Определяется как отношение количества пользователей в планируемом году к базовому значению количества пользователей |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | Определяется как отношение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности в планируемом году к базовому значению количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества инфраструктурных проектов, финансируемых Федеральным казначейством за счет средств Фонда национального благосостояния |  |  | Определяется как отношение количества инфраструктурных проектов, финансируемых Федеральным казначейством за счет средств Фонда национального благосостояния в планируемом году к базовому значению количества инфраструктурных проектов, финансируемых Федеральным казначейством за счет средств Фонда национального благосостояния |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.62 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0001043 |  |  |  |  | AUDPLAN |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Бесперебойная работа ППО, % |  |  | 100 |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей |  |  | 530 |  | чел |  | 530 |  | 530 |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных, |  |  | 2 |  | Гб |  | 2,5 |  | 3 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных органов, использующих ППО |  |  | 86 |  | ед |  | 85 |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ведомственных систем, использующих ППО |  |  | 3 |  | шт |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Среднее время восстановления работоспособности прикладного программного обеспечения после сбоя для центрального аппарата и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, час. |  |  | 2 |  | час |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 1 |  | ГБ |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ГИР, реализуемых ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ИС в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ИС специальной деятельности получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью ИС специальной деятельности обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.63 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0001007 |  |  |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  |  |  |  |  | ФС-77110103 |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Бесперебойная работа ППО, % |  |  | 100 |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей |  |  | 510 |  | чел |  | 510 |  | 510 |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных, Гб |  |  | 2 |  | Гб |  | 2,5 |  | 3 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных органов, использующих ППО |  |  | 86 |  | ед |  | 85 |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ведомственных систем, использующих ППО |  |  | 3 |  | шт |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Среднее время восстановления работоспособности прикладного программного обеспечения после сбоя для центрального аппарата и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, час. |  |  | 2 |  | час |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ГИР, реализуемых ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | ед |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ИС в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | ед |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ИС специальной деятельности получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью ИС специальной деятельности обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем централизованной базы данных – количество судебных дел по претензиям, информация о которых содержится в БД, |  |  | 0 |  | тыс.шт |  | 0 |  | 65 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Среднее время доведения обновления до пользователя |  |  | 5 |  | дн |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество баз данных ППО |  |  | 87 |  | шт |  | 87 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 1 |  | ГБ |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.66 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0002257 |  |  |  |  | Кассовое обслуживание бюджетов РФ |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Бесперебойная работа ППО, % Основные работы/услуги/закупки товаров, которые должны быть последовательно выполнены для перехода объекта учета из текущего в планируемое состояние |  |  | 100 |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 240 |  | Гб |  | 320 |  | 450 |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных органов, использующих ППО |  |  | 85 |  | ед |  | 84 |  | 84 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ведомственных систем, использующих ППО |  |  | 3 |  | ед |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ГИР, реализуемых ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ИС в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | ед |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ИС специальной деятельности получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью ИС специальной деятельности обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.13 | Модернизация |  |  |  |  |  | 10.0001007 |  |  |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  |  |  |  |  |  | ФС-77110103 |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | Информационная поддержка функций организации и ведения судебной работы Федерального казначейства; централизованный сбор периодической отчетности о результатах (мониторинга) судебной работы УФК; обобщение и анализ судебной практики УФК; формирование интегрированной базы данных Юридического управления, содержащей сведения по судебной работе УФК; организация информационного взаимодействия Юридического управления с юридическими службами (отделами) УФК; осуществление контроля сроков исполнения документов на разных инстанциях ведения судебного разбирательства в территориальных органах Федерального казначейства; формирование отчетов по сопровождению судебного разбирательства в территориальных органах Федерального казначейства; формирование сводных аналитических документов по участию в судебных разбирательствах органов Федерального казначейства. |  |  |  | О Федеральном казначействе |  |  |  |  | 703 |  |  | 01.12.2004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Объем централизованной базы данных – количество судебных дел по претензиям, информация о которых содержится в БД, шт |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 65000 |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Среднее время доведения обновления до пользователя (дней) |  |  | 5 |  | дн |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество баз данных ППО |  |  | 86 |  | ед. |  | 86 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 2 |  | ГБ |  | 2,5 |  | 3 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 1 |  | ГБ |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных узлов |  |  | 86 |  | шт |  | 85 |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей |  |  | 510 |  | чел |  | 510 |  | 510 |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество систем ведомства, использующих данные |  |  | 3 |  | шт |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Сокращение количества баз данных ППО |  |  | Определяется в процентах как отношение количества территориально-распределенных баз данных ППО в планируемом году к базовому значению количества территориально-распределенных баз данных ППО |  |  |  | 0 |  | 98,85 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика развития централизованной базы данных – информация по судебным делам по претензиям, информация о которых содержится в централизованной БД, |  |  | Определяется в процентах как отношение объема базы данных – информация по судебным делам по претензиям, информация о которых содержится в централизованной БД, в планируемом году к базовому значению базы данных – информация по судебным делам по претензиям, информация о которых содержится в централизованной БД, |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Снижение времени доведения обновления до конечного пользователя |  |  | Определяется в процентах как отношение снижения времени доведения обновления до конечного пользователя в планируемом году к базовому значению Снижение времени доведения обновления до конечного пользователя |  |  |  | 0 |  | 80 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  | Определяется в процентах как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  | 25 |  | 20 |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  | Определяется в процентах как отношение объема архивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение количества территориальных узлов |  |  | Определяется в процентах как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к базовому значению количества территориальных узлов |  |  |  | 0 |  | 1,15 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снижение количества пользователей |  |  | Определяется в процентах как отношение количества пользователей в планируемом году к базовому значению количества пользователей |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества систем ведомства, использующих данные |  |  | Определяется в процентах как отношение количества систем ведомства, использующих данные в планируемом году к базовому значению количества систем ведомства, использующих данные |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | Определяется в процентах как отношение количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности в планируемом году к базовому значению количества внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.14 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0002248 |  |  |  |  | ЛЕКС |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Бесперебойная работа ППО, % |  |  | 100 |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей |  |  | 460 |  | чел |  | 460 |  | 460 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 150 |  | Гб |  | 240 |  | 350 |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных органов, использующих ППО |  |  | 85 |  | шт |  | 84 |  | 84 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ведомственных систем, использующих ППО |  |  | 3 |  | ед |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 1 |  | ГБ |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ГИР, реализуемых ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ИС в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ИС специальной деятельности получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью ИС специальной деятельности обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Среднее время восстановления работоспособности прикладного программного обеспечения после сбоя для центрального аппарата и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, час. |  |  | 2 |  | час |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.78 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0001720 |  |  |  |  | ГИС ГМУ |  |  |  |  |  |  | ФС-77120258 |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Коэффициент доступности системы Официальный сайт ГМУ. Доля времени за отчетный период, в течение которого система обеспечивает выполнение всех функций и соответствие характеристикам. Регламентные отключения системы для обслуживания или наладки включаются в общее время неготовности, усл. ед. |  |  | 0,917 |  | ед |  | 0,917 |  | 0,917 |  |  | 0,917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей Официального сайта ГМУ |  |  | 580000 |  | чел. |  | 600000 |  | 620000 |  |  | 640000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 37,245 |  | ТБ |  | 37,245 |  | 47,145 |  |  | 57,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество подключенных внешних систем |  |  | 60 |  | шт |  | 60 |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 0 |  | ГБ |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество государственных информационных ресурсов (далее - ГИР), интегрированных с официальным сайтом государственного органа |  |  | 0 |  | ед |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью официального сайта |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.74 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  |  |  | АСФК |  |  |  |  |  |  | ФС-77110112 |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей |  |  | 26770 |  | чел |  | 26430 |  | 25960 |  |  | 25750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 394763 |  | Гб |  | 499701 |  | 631554 |  |  | 744098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных органов, использующих ППО |  |  | 85 |  | ед |  | 84 |  | 84 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ведомственных систем, использующих ППО |  |  | 3 |  | ед |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 197400 |  | ГБ |  | 236880 |  | 284256 |  |  | 341108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | 1 |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ГИР, реализуемых ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ИС в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | ед |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ИС специальной деятельности получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью ИС специальной деятельности обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество клиентов Федерального казначейства, использующих Систему удаленного финансового документооборота |  |  | 160000 |  | ед |  | 165000 |  | 170000 |  |  | 170000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.76 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0000856 |  |  |  |  | ГИС ГМП |  |  |  |  |  |  | ФС-77120257 |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Коэффициент доступности системы. Доля времени за отчетный период, в течение которого система обеспечивает выполнение всех функций и соответствие характеристикам функционирования Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах |  |  | 0,96 |  | усл.ед. |  | 0,96 |  | 0,96 |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных (количество извещений о начислениях, количество извещений о приеме к исполнению распоряжения, переданных в систему), млн. шт. |  |  | 350 |  | млн.шт. |  | 390 |  | 470 |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ГИС ГМП в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ГИС ГМП |  |  | 3 |  | шт |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Среднее время восстановления работоспособности прикладного программного обеспечения после сбоя |  |  | 2 |  | час |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных ГИС ГМП |  |  | 35000 |  | ГБ |  | 60000 |  | 85000 |  |  | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных ГИС ГМП |  |  | 0 |  | ГБ |  | 60000 |  | 85000 |  |  | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных узлов ГИС ГМП |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей ГИС ГМП |  |  | 0 |  | чел |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество систем Федерального казначейства, использующих данные ГИС ГМП |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих ГИС ГМП |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ГИР, реализуемых ГИС ГМП |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество оказываемых при помощи ГИС ГМП государственных услуг (функций |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ГИС ГМП в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ГИС ГМП |  |  | 3 |  | шт |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ГИС ГМП получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 1 |  | млрд |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью ГИС ГМП обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 200 |  | млн |  | 300 |  | 400 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.73 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0000865 |  |  |  |  | ГИС ООС |  |  |  |  |  |  | ФС-77120256 |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Коэффициент доступности системы. Доля времени за отчетный период, в течение которого система обеспечивает выполнение всех функций и соответствие характеристикам, указанным в электронном паспорте в АИС Учета. Регламентные отключения системы для обслуживания или наладки не включаются в общее время неготовности, усл.ед. |  |  | 0,95 |  | усл.ед. |  | 0,95 |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество обращений в секунду к системе. При работе в штатном режиме \ при работе в пиковом режиме. |  |  | 50/2500 |  | шт. |  | 50/2500 |  | 50/2500 |  |  | 50/2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (муниципальный уровень) |  |  | 600 |  | тыс.чел. |  | 720 |  | 920 |  |  | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (федеральный уровень) |  |  | 80 |  | тыс.чел. |  | 100 |  | 130 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (уровень субъекта) |  |  | 130 |  | тыс.чел. |  | 180 |  | 250 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем Базы данных (без учета надежности) |  |  | 120 |  | ТБ |  | 186 |  | 440,34 |  |  | 695,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество подключенных внешних систем |  |  | 80 |  | шт |  | 100 |  | 120 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 0 |  | ГБ |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество государственных информационных ресурсов (далее - ГИР), интегрированных с официальным сайтом государственного органа |  |  | 0 |  | ед |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью официального сайта |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.70 | Создание |  |  |  |  |  | 10.0001052 |  |  |  |  | СПТО |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | Функции Федерального казначейства , указанные в п.5 Постановления Федерального казначейства №703 от 01.12.2004 |  |  |  | О Федеральном казначействе |  |  |  |  | 703 |  |  | 01.12.2004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество распознаваемых функциональных операций в ППО СПТО |  |  | 10000 |  | ед. |  | 10000 |  | 12000 |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ежегодных обновлений (не более) |  |  | 4 |  | шт |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 1420 |  | Гб |  | 1850 |  | 2310 |  |  | 2730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 710 |  | Тб |  | 852 |  | 1023 |  |  | 1227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей системы |  |  | 225 |  | чел |  | 213 |  | 196 |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных узлов |  |  | 86 |  | шт |  | 86 |  | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Изменение количества территориальных узлов |  |  | Определяется в процентах как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к предыдущему значению количества территориальных узлов |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  | Определяется в процентах как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  | 30,3 |  | 24,9 |  |  | 18,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  | Определяется в процентах как отношение объема архивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение количества пользователей системы |  |  | Определяется в процентах как отношение количества пользователей системы в планируемом году к базовому значению количества пользователей системы |  |  |  | 5,33 |  | 8 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества распознаваемых функциональных операций в ППО СПТО |  |  | Определяется в процентах как отношение количества распознаваемых функциональных операций в ППО СПТО в планируемом году к базовому значению количества распознаваемых функциональных операций в ППО СПТО |  |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение (прирост или сокращение) количества ежегодных обновлений |  |  | Определяется в процентах как отношение количества количества ежегодных обновлений в планируемом году к предыдущему значению количества ежегодных обновлений |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.79 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0000847 |  |  |  |  | АСФК |  |  |  |  |  |  | ФС-77110109 |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | Обеспечение автоматизации основных функций Федерального казначейства, изложенных в п. 5 Постановления Правительства Федерального казначейства №703 от 01.12.2004 |  |  |  | О Федеральном казначействе |  |  |  |  | 703 |  |  | 01.12.2004 |  |  | п. 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество отчетных форм в ППО "Центр-КС" модуль СЭД , в которых используется показатель ОКТМО |  |  | 50 |  | ед. |  | 75 |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество документов, передаваемых через ППО "Центр-КС" модуль СЭД с использованием Требований к форматам файлов для электронных форм документов (далее ТФФ) |  |  | 165 |  | шт |  | 170 |  | 170 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Уувеличение Количества документов, передаваемых через ППО "Центр-КС" модуль СЭД с использованием Требований к форматам файлов для электронных форм документов (далее ТФФ) |  |  | отношение прироста количества документов, передаваемых через ППО "Центр-КС" модуль СЭД с использованием Требований к форматам файлов для электронных форм документов в планируемом году к базовому значению Количества документов, передаваемых через ППО "Центр-КС" модуль СЭД с использованием Требований к форматам файлов для электронных форм документов |  |  |  | 3,03 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества отчетных форм в ППО "Центр-КС" модуль СЭД , в которых используется показатель ОКТМО. |  |  | Определяется в процентах как отношение прироста количества отчетных форм в ППО "Центр-КС" модуль СЭД , в которых используется показатель ОКТМО в планируемом году к базовому значению количества отчетных форм в ППО "Центр-КС" модуль СЭД , в которых используется показатель ОКТМО. |  |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.86 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0006306 |  |  |  |  | ЕИС |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Коэффициент доступности системы, % |  |  | 0 |  | % |  | 0 |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (федеральный уровень) |  |  | 80 |  | тыс.чел. |  | 100 |  | 130 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество заказов в год |  |  | 0 |  | тыс.шт. |  | 0 |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 120 |  | ТБ |  | 186 |  | 440,34 |  |  | 695,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 0 |  | ГБ |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество государственных информационных ресурсов (далее - ГИР), интегрированных с официальным сайтом государственного органа |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью официального сайта |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (уровень субъекта) |  |  | 130 |  | тыс.чел. |  | 180 |  | 250 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (муниципальный уровень) |  |  | 600 |  | тыс.чел. |  | 720 |  | 920 |  |  | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.89 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Среднее время восстановления работоспособности прикладного программного обеспечения после сбоя для центрального аппарата и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства |  |  | 2 |  | час |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент доступности системы. Доля времени за отчетный период, в течение которого система обеспечивает выполнение всех функций и соответствие характеристикам функционирования Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах |  |  | 0,96 |  | усл.ед |  | 0,96 |  | 0,96 |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления (%) |  |  | 0 |  | % |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение времени обработки финансовой документации федеральных организаций сектора государственного управления |  |  | 0 |  | % |  | 7 |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение сроков формирования всех видов финансовой отчетности федеральных организаций сектора государственного управления |  |  | 0 |  | % |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество типов документов |  |  | 0 |  | ед |  | 10 |  | 20 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ведомственных систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» |  |  | 0 |  | шт |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, интегрированных с системой «Электронный бюджет» |  |  | 0 |  | шт |  | 1 |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 0 |  | ГБ |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью системы «Электронный бюджет» |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ИС специальной деятельности получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 0 |  | усл.ед. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 0 |  | ГБ |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей |  |  | 0 |  | чел |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ГИР, реализуемых ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью ИС специальной деятельности обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество субъектов Российской Федерации, организации сектора государственного управления которых будут иметь аналогичные с федеральными организациями сектора государственного управления показатели в отношении доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в области финансово-хозяйственной деятельности, а также в отношении сокращения времени обработки финансовой документации и сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности (ед.) |  |  | 0 |  | ед |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.94 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0000865 |  |  |  |  | ГИС ООС |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для информационного обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  | 94-ФЗ |  |  | 21.07.2005 |  |  | п.2 ст.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Обеспечение соответствия Официального сайта функциональным требованиям Минэкономразвития России в части исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Письмо Минэкономразвития России «О направлении функциональных требований к официальному сайту www.zakupki.gov.ru на 2014 год» 23.12.2013 №28579 – ЕЕ/Д28и ) |  |  | 100 |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение соответствия Официального сайта функциональным требованиям Минэкономразвития России в части исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Письмо Минэкономразвития России «О направлении функциональных требований к официальному сайту www.zakupki.gov.ru» 21.02.2014 № 3410 –ЕЕ /Д28и ) |  |  | 100 |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (Федеральный уровень) |  |  | 80 |  | тыс.чел |  | 100 |  | 130 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (Уровень субъекта) |  |  | 130 |  | тыс.чел |  | 180 |  | 250 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (Муниципальный уровень) |  |  | 600 |  | тыс.чел |  | 720 |  | 920 |  |  | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем Базы данных (без учета надежности) |  |  | 120 |  | ТБ |  | 186 |  | 440,34 |  |  | 695,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество подключенных внешних систем |  |  | 80 |  | шт |  | 100 |  | 120 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Обеспечение соответствия Официального сайта функциональным требованиям Минэкономразвития России в части исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Письмо Минэкономразвития России «О направлении функциональных требований к официальному сайту www.zakupki.gov.ru на 2014 год» 23.12.2013 №28579 – ЕЕ/Д28и ) |  |  | Базовый показатель равен плановому показателю 100% |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение соответствия Официального сайта функциональным требованиям Минэкономразвития России в части исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Письмо Минэкономразвития России «О направлении функциональных требований к официальному сайту www.zakupki.gov.ru» 21.02.2014 № 3410 –ЕЕ /Д28и ) |  |  | Базовый показатель равен плановому показателю 100% |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (муниципальный уровень) |  |  | Определяется как отношение количества зарегистрированных пользователей (муниципальный уровень) в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей (муниципальный уровень) |  |  |  | 20 |  | 27 |  |  | 32,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (федеральный уровень) |  |  | Определяется как отношение количества зарегистрированных пользователей (федеральный уровень) в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей (федеральный уровень) |  |  |  | 25 |  | 30 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (уровень субъекта) |  |  | Определяется как отношение количества зарегистрированных пользователей (уровень субъекта) в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей (уровень субъекта) |  |  |  | 38,5 |  | 39 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  | Определяется как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  | 55 |  | 137 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества подключенных внешних систем |  |  | Определяется как отношение количества подключенных внешних систем в планируемом году к базовому значению количества подключенных внешних систем |  |  |  | 25 |  | 20 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.100 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Официальный сайт Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью официального сайта |  |  | 1 |  | ед |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 1 |  | ТБ |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 1 |  | ТБ |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных узлов |  |  | 86 |  | шт |  | 86 |  | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей |  |  | 0 |  | чел |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество систем ведомства, использующих данные |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ГИР, реализуемых ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ИС в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  | 0 |  | ед |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ИС специальной деятельности получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью ИС специальной деятельности обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 0 |  | усл.ед. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.101 | Развитие |  |  |  |  |  | 10.0001784 |  |  |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | Реализация положений Закона № 44-ФЗ, а также подзаконных нормативных правовых актов, планируемых к утверждению в соответствии с Планом мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – План мероприятий), утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 22.02.2014 № 1007п-П13 |  |  |  | О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для информационного обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  | 94-ФЗ |  |  | 21.07.2005 |  |  | п.2 ст.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (Федеральный уровень) |  |  | 80 |  | тыс.чел |  | 100 |  | 130 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (уровень субъекта) |  |  | 130 |  | тыс.чел. |  | 180 |  | 250 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей (муниципальный уровень) |  |  | 600 |  | тыс.чел. |  | 720 |  | 920 |  |  | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем Базы данных (без учета надежности) |  |  | 120 |  | ТБ |  | 186 |  | 440,34 |  |  | 695,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество подключенных внешних систем |  |  | 80 |  | шт |  | 100 |  | 120 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (муниципальный уровень) |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных пользователей в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей |  |  |  | 20 |  | 27 |  |  | 32,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (федеральный уровень) |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных пользователей в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей |  |  |  | 25 |  | 30 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (уровень субъекта) |  |  | Определяется в процентах как отношение количества зарегистрированных пользователей в планируемом году к базовому значению количества зарегистрированных пользователей |  |  |  | 38,5 |  | 39 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  | Определяется в процентах как отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  | 55 |  | 137 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества подключенных внешних систем |  |  | Определяется в процентах как отношение количества подключенных внешних систем в планируемом году к базовому значению количества подключенных внешних систем |  |  |  | 25 |  | 20 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по |  |  | Код | Тип |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |  |
|  |  |  | 2.114 | Эксплуатация |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | СКИАО |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |  |
| Государственные услуги(функции) |  |  |  |  |  | Перечень иных |  |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и полномочия государственного органа |  |  | Код | Наименование |  | функций, полномочий |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Номер |  |  | Дата |  |  | Статьи, пункты |  |  |  |
|  |  |  | - | Не задано |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Базовое |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Оптимизация и перераспределение численности (функциональных и нефункциональных сотрудников) |  |  | 37420 |  | чел |  | 33678 |  | 33678 |  |  | 33678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ежегодных обновлений (не более) |  |  | 4 |  | ед |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество специалистов ведомства, учитываемых в СУП |  |  | 37420 |  | чел |  | 33678 |  | 33678 |  |  | 33678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество транзакций (прием, увольнение, перемещение), выполняемых в СУП, в месяц |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных органов, использующих СУП для автоматизации работы по управлению персоналом |  |  | 85 |  | шт |  | 85 |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ведомственных систем, использующих СУП |  |  | 0 |  | ед |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество внешних систем, использующих СУП |  |  | 0 |  | шт |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицензионная емкость |  |  | 0 |  | усл.ед |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем базы данных |  |  | 0 |  | ГБ |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем архивной базы данных |  |  | 0 |  | Гб |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |
|  | Подраздел 2.4 Ожидаемые результаты мероприятий по информатизации Подраздел 2.4.2. Ожидаемые результаты мероприятий по информатизации по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС типовой деятельности, компонентов ИКТ (ЦОД, типовых компонентов ИКТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.2 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 44.0001070 |  |  |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Средняя скорость передачи информации в территориальных органах Федерального казначейства, мБит/с. |  |  |  | 3 |  |  | мБит/с |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество точек доступа, шт. |  |  |  | 2200 |  |  | шт |  | 2233 |  |  | 2233 |  | 2233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент доступности системы. Доля времени за отчетный период, в течение которого система обеспечивает выполнение всех функций и соответствие характеристикам, указанным в электрононм паспорте в АИС Учета. Регламентные отключения системы для обслуживания или наладки включаются в общее время неготовности, усл.ед. |  |  |  | 0.95 |  |  | ед |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество объектов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  | 2200 |  |  | шт |  | 2233 |  |  | 2233 |  | 2233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество портов подключения |  |  |  | 2491 |  |  | шт |  | 2491 |  |  | 2491 |  | 2491 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.3 | Развитие |  |  |  |  | Нет |  | 23.0000806 |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Соответствие Аксиок.net требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений, % |  |  |  | 100 |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ТоФК, переведенных на работу в централизованной базе данных |  |  |  | 0 |  |  | ед |  | 40 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | время сбора необходимой информации, дни |  |  |  | 4 |  |  | дни |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Аксиок.net требованиям системы «Электронный бюджет», % |  |  |  | 0 |  |  | % |  | 50 |  |  | 90 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем базы данных |  |  |  | 28 |  |  | ГБ |  | 30 |  |  | 32 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных |  |  |  | 200 |  |  | ГБ |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 2230 |  |  | чел |  | 2220 |  |  | 2205 |  | 2195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ведомственных систем, использующих СУФ |  |  |  | 3 |  |  | шт |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  | Отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  |  | 7,14 |  |  | 6,66 |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  | Отношение объема архивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение количества пользователей |  |  | Отношение количества пользователей в планируемом году к базовому значению количества пользователей |  |  |  |  | 0,45 |  |  | 0,67 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение доли ТОФК, работающих в централизованной базе данных к общему количеству ТОФК |  |  | Отношение количества ТОФК, работающих в централизованной базе данных в планируемом году к базовому значению ТОФК |  |  |  |  | 100 |  |  | 115 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поддержание соответствия Аксиок.net требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений |  |  | Отношение невыполненных требований действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений к общему количеству требований действующего законодательства и ведомственных нормативных документов |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Снижение времени сбора необходимой информации |  |  | Отношение времени сбора необходимой информации после выполнения мероприятия к базовому значению |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение соответствия Аксиок.net требованиям системы «Электронный бюджет» |  |  | Отношение количества выполненных требований системы «Электронный бюджет» к общему количеству требований. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества ведомственных систем, использующих СУФ |  |  | Отношение количества ведомственных систем, использующих СУФ в планируемом году к базовому значению количества ведомственных систем, использующих СУФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.48 | Развитие |  |  |  |  | Нет |  | 24.0001029 |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Соответствие Аксиок.net требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений, % |  |  |  | 100 |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ТоФК, переведенных на работу в централизованной базе данных |  |  |  | 0 |  |  | ед |  | 0 |  |  | 86 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | время сбора необходимой информации, дни |  |  |  | 4 |  |  | дни |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Аксиок.net требованиям системы «Электронный бюджет», % |  |  |  | 0 |  |  | % |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем базы данных, Гб |  |  |  | 28 |  |  | ГБ |  | 30 |  |  | 32 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных |  |  |  | 200 |  |  | ГБ |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 890 |  |  | чел |  | 890 |  |  | 878 |  | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  | Отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  |  | 7,14 |  |  | 6,66 |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  | Отношение объема архивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение количества пользователей |  |  | Отношение количества пользователей в планируемом году к базовому значению количества пользователей |  |  |  |  | 0 |  |  | 1,34 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение доли ТОФК, работающих в централизованной базе данных к общему количеству ТОФК |  |  | Отношение количества ТОФК, работающих в централизованной базе данных к общему количеству ТОФК |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снижение времени сбора необходимой информации |  |  | Отношение времени сбора необходимой информации после выполнения мероприятия к базовому значению |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение соответствия Аксиок.net требованиям системы «Электронный бюджет» |  |  | Отношение количества выполненных требований системы «Электронный бюджет» к общему количеству требований. |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение соответствия Аксиок.net требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений, |  |  | Отношение количества выполненных требований действующего законодательства и ведомственных нормативных документов к общему количеству требований |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.49 | Развитие |  |  |  |  | Нет |  | 22.0001030 |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Соответствие Аксиок.net требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений, % |  |  |  | 100 |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ТоФК, переведенных на работу в централизованной базе данных |  |  |  | 0 |  |  | ед |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение времени сбора необходимой информации |  |  |  | 4 |  |  | дн |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Аксиок.net требованиям системы «Электронный бюджет», % |  |  |  | 0 |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Объем базы данных |  |  |  | 28 |  |  | ГБ |  | 30 |  |  | 32 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных |  |  |  | 200 |  |  | ГБ |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Соответствие Аксиок.net требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений |  |  | Отношение невыполненных требований действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений к общему количеству требований действующего законодательства и ведомственных нормативных документов |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  | Отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  |  | 7,14 |  |  | 6,66 |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  | Отношение объема архивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение доли ТОФК, работающих в централизованной базе данных к общему количеству ТОФК |  |  | Отношение количества ТОФК, работающих в централизованной базе данных к общему количеству ТОФК |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снижение времени сбора необходимой информации |  |  | Отношение времени сбора необходимой информации после выполнения мероприятия к базовому значению |  |  |  |  | 75 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение соответствия Аксиок.net требованиям системы «Электронный бюджет» |  |  | Отношение количества выполненных требований системы «Электронный бюджет» к общему количеству требований. |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.50 | Развитие |  |  |  |  | Нет |  | 27.0002908 |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Соответствие Аксиок.net требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений, % |  |  |  | 100 |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевод ТоФК на работы в централизованной базе данных ППО Аксиок.net в ТоФК |  |  |  | 0 |  |  | ед |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение времени сбора необходимой информации, дни |  |  |  | 4 |  |  | дни |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Аксиок.net требованиям системы «Электронный бюджет», % |  |  |  | 0 |  |  | % |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем базы данных |  |  |  | 28 |  |  | ГБ |  | 30 |  |  | 32 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных |  |  |  | 200 |  |  | ГБ |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество территориальных узлов |  |  |  | 87 |  |  | шт |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 440 |  |  | чел |  | 435 |  |  | 435 |  | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество систем ведомства, использующих данные |  |  |  | 3 |  |  | шт |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Сокращение количества территориальных узлов |  |  | Отношение количества территориальных узлов в планируемом году к базовому значению количества территориальных узлов |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение количества пользователей |  |  | Отношение количества пользователей в планируемом году к базовому значению количества пользователей |  |  |  |  | 1,14 |  |  | 0 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  | Отношение объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  |  | 7,14 |  |  | 6,66 |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема архивной базы данных |  |  | Отношение объема архивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества систем ведомства, использующих данные |  |  | Отношение количества систем ведомства, использующих данные в планируемом году к базовому значению систем ведомства, использующих данные |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Поддержание соответствия Аксиок.net требованиям действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений |  |  | Отношение невыполненных требований действующего законодательства и ведомственных нормативных документов с учетом их изменений к общему количеству требований действующего законодательства и ведомственных нормативных документов |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение доли ТОФК, работающих в централизованной базе данных к общему количеству ТОФК |  |  | Отношение количества ТОФК, работающих в централизованной базе данных к общему количеству ТОФК |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снижение времени сбора необходимой информации |  |  | Отношение времени сбора необходимой информации после выполнения мероприятия к базовому значению |  |  |  |  | 75 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение соответствия Аксиок.net требованиям системы «Электронный бюджет» |  |  | Отношение количества выполненных требований системы «Электронный бюджет» к общему количеству требований. |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.51 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 24.0001029 |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Среднее время восстановления работоспособности прикладного программного обеспечения после сбоя для центрального аппарата и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, час. |  |  |  | 2 |  |  | час |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 890 |  |  | чел |  | 885 |  |  | 878 |  | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем базы данных |  |  |  | 28 |  |  | Гб |  | 30 |  |  | 32 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество территориальных органов, использующих ППО |  |  |  | 87 |  |  | шт |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ведомственных систем, использующих ППО |  |  |  | 3 |  |  | шт |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных |  |  |  | 200 |  |  | ГБ |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество карточек инвентарного учета имущества |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество единиц имущества, подлежащих инвентарному учету имущества |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество внешних систем, использующих ППО |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лицензионная емкость |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ведомственных систем, использующих СУА |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.52 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 22.0001030 |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Среднее время восстановления работоспособности прикладного программного обеспечения после сбоя для центрального аппарата и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, час. |  |  |  | 2 |  |  | час |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 890 |  |  | чел |  | 884 |  |  | 880 |  | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем базы данных |  |  |  | 28 |  |  | Гб |  | 30 |  |  | 32 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество территориальных органов, использующих ППО |  |  |  | 87 |  |  | шт |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество ведомственных систем, использующих ППО |  |  |  | 3 |  |  | ед |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных |  |  |  | 200 |  |  | ГБ |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество специалистов ведомства, учитываемых в ППО |  |  |  | 0 |  |  | чел |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество транзакций (прием, увольнение, перемещение), выполняемых в СУП, в месяц |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество внешних систем, использующих ППО |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лицензионная емкость |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.53 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 27.0002908 |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Среднее время восстановления работоспособности прикладного программного обеспечения после сбоя для центрального аппарата и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, час. |  |  |  | 2 |  |  | час |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 440 |  |  | чел |  | 435 |  |  | 430 |  | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем базы данных |  |  |  | 28 |  |  | Гб |  | 30 |  |  | 32 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество территориальных органов, использующих ППО |  |  |  | 87 |  |  | ед |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ведомственных систем, использующих ППО |  |  |  | 3 |  |  | ед |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных |  |  |  | 200 |  |  | ГБ |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество внешних систем, использующих ИС специальной деятельности |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ГИР, реализуемых ИС специальной деятельности |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество типов сведений (документов), предоставляемых ИС в электронном виде по межведомственным запросам в рамках исполнения государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятельности |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью ИС специальной деятельности получателям информации через СМЭВ в течение года |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью ИС специальной деятельности обладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лицензионная емкость |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.80 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 21.0002094 |  |  |  |  | СЭХД |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Среднее время восстановления работоспособности ППО после сбоя, в рабочих часах -полной неработоспособности ППО/отдельной функции |  |  |  | 8 |  |  | ч |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднее время восстановления работоспособности ППО после сбоя, в рабочих часах -неработоспособности отдельной функции ППО, связанной с предоставлением отчетности |  |  |  | 40 |  |  | ч |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 670 |  |  | чел |  | 670 |  |  | 641 |  | 638 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём дисковой системы центрального архива |  |  |  | 0 |  |  | Пб |  | 1 |  |  | 1,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество территориальных органов, использующих ППО |  |  |  | 85 |  |  | ед |  | 84 |  |  | 84 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ведомственных систем, использующих ППО |  |  |  | 3 |  |  | шт |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных |  |  |  | 0 |  |  | ГБ |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество типов документов |  |  |  | 40 |  |  | шт |  | 48 |  |  | 56 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество карточек регистрации бумажных документов |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество электронных архивных документов |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество сотрудников ведомства |  |  |  | 39219 |  |  | чел |  | 39219 |  |  | 35297 |  | 35297 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество территориальных органов, использующих СДО для автоматизации документооборота |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество исходящих электронных документов, имеющих электронную подпись |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество исходящих карточек регистрации |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ведомственных систем, использующих СДО |  |  |  | 1 |  |  | шт |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество внешних систем, использующих СДО |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лицензионная емкость |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.1 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 21.0001745 |  |  |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество территориальных органов, использующих ЛанДокс для автоматизации документооборота |  |  |  | 87 |  |  | ед |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 16829 |  |  | чел. |  | 16785 |  |  | 16705 |  | 16650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем базы данных |  |  |  | 198 |  |  | ГБ |  | 228 |  |  | 258 |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных |  |  |  | 0 |  |  | ГБ |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество типов документов |  |  |  | 8 |  |  | ед |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество электронных документов |  |  |  | 118903 |  |  | шт |  | 119150 |  |  | 119220 |  | 119300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество карточек регистрации бумажных документов |  |  |  | 8 |  |  | ед |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество электронных архивных документов |  |  |  | 15 |  |  | шт |  | 27 |  |  | 42 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество сотрудников ведомства |  |  |  | 16829 |  |  | чел |  | 16785 |  |  | 16705 |  | 16650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество исходящих электронных документов, имеющих электронную подпись |  |  |  | 13137 |  |  | шт |  | 13200 |  |  | 13270 |  | 13310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество исходящих карточек регистрации |  |  |  | 1 |  |  | ед |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ведомственных систем, использующих ЛанДокс |  |  |  | 3 |  |  | ед |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество внешних систем, использующих ЛанДокс |  |  |  | 0 |  |  | ед |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лицензионная емкость |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.6 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 23.0000806 |  |  |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Среднее время восстановления работоспособности прикладного программного обеспечения после сбоя для центрального аппарата и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, час. |  |  |  | 2 |  |  | час |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 2230 |  |  | чел |  | 2220 |  |  | 2205 |  | 2195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем базы данных |  |  |  | 28 |  |  | Гб |  | 30 |  |  | 32 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество территориальных органов, использующих ППО |  |  |  | 87 |  |  | ед |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ведомственных систем, использующих ППО |  |  |  | 3 |  |  | ед |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных |  |  |  | 200 |  |  | ГБ |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество типов документов |  |  |  | 0 |  |  | ед |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество внешних систем использующих СУФ |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лицензионная емкость |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.11 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 42.0000929 |  |  |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Обеспечение бесперебойной работы АС ФК в Управлениях Федерального казначейства, ед. |  |  |  | 84 |  |  | ед |  | 84 |  |  | 84 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обновлённых батарейных модулей. |  |  |  | 180 |  |  | шт |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем дискового пространства |  |  |  | 295 |  |  | Тб |  | 300 |  |  | 395 |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество серверов |  |  |  | 85 |  |  | шт |  | 85 |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.40 | Развитие |  |  |  |  | Нет |  | 24.0001948 |  |  |  |  | СУЭ ФК |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество ИТ-сервисов |  |  |  | 3 |  |  | ед |  | 10 |  |  | 17 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество процедур технологического регламента |  |  |  | 5 |  |  | ед |  | 30 |  |  | 60 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля обращений, решенных с помощью стандартных/типизированных заявок |  |  |  | 3 |  |  | % |  | 10 |  |  | 20 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем базы данных |  |  |  | 25 |  |  | Тб |  | 50 |  |  | 100 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных |  |  |  | 100 |  |  | Тб |  | 200 |  |  | 400 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользовате-лей |  |  |  | 5000 |  |  | чел |  | 10000 |  |  | 20000 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество систем ведомства, использующих данные |  |  |  | 2 |  |  | шт |  | 4 |  |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество внешних систем, использующих дан-ные |  |  |  | 2 |  |  | шт |  | 4 |  |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество территориальных узлов |  |  |  | 86 |  |  | шт |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью СУЭ ФК получателям информации через СМЭВ в течение года, |  |  |  | 100 |  |  | шт |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество межведомственных запросов, направляемых с помощью СУЭ ФКобладателям ин-формации через СМЭВ в течение года |  |  |  | 100 |  |  | шт |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля запросов, решенные самостоятельно пользователями с помощью базы знаний, от всех запросов |  |  |  | 10 |  |  | % |  | 30 |  |  | 50 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля запросов, заведенные самостоятельно пользователями с помощью портала самообслуживания от всех запросов |  |  |  | 20 |  |  | % |  | 40 |  |  | 60 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля пользователей, работающих в личном кабинете портала эксплуатации, от всех пользователей |  |  |  | 10 |  |  | % |  | 30 |  |  | 60 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ИТ-сервисов/Информационных систем поставленных на мониторинг |  |  |  | 3 |  |  | шт |  | 10 |  |  | 17 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Кол-во процедур технологических регламентов поставленных на мониторинг работоспособности |  |  |  | 5 |  |  | шт |  | 30 |  |  | 60 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Прирост доли обращений, решенных с помощью стандартных/типизированных заявок |  |  | Отношение предыдущей доли обращений, решенных с помощью стандартных/типизированных заявок к текущей доли |  |  |  |  | 233,3 |  |  | 100 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества процедур технологического регламента |  |  | Отношение предыдущего количества процедур технологического регламента к текущему количеству процедур технологического регламента |  |  |  |  | 500 |  |  | 100 |  | 66,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества ИТ-сервисов |  |  | Отношение предыдущего количества ИТ-сервисов к текущему количеству ИТ-сервисов |  |  |  |  | 233,3 |  |  | 70 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества пользователей, |  |  | Отношение текущего количества пользователей СУЭ ФК к преды-дущему количеству пользовате-лей СУЭ ФК за предыдущий временной интервал за вычетом 1 и умноженное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества внешних систем, использующих данные |  |  | Отношение текущего количества внешних систем, использующих данные СУЭ ФК, к предыдущему количеству внешних систем, использующих данные СУЭ ФК, за предыдущий временной интервал за вычетом 1 и умноженное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост объема базы данных |  |  | Отношение текущегообъема баз данных подсистем СУЭ ФК к предыдущему объему баз данных подсистем СУЭ ФК за предыдущий временной интервал за вычетом 1 и умноженное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост объема архивной базы данных |  |  | Отношение текущегообъема архивной базы данных подсистем СУЭ ФК к предыдущему объему архивной базы данных подсистем СУЭ ФК за предыдущий временной интервал за вычетом 1 и умноженное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества систем ведомства, использующих данные |  |  | Отношение текущего количества систем ведомства, использующих данныеСУЭ ФК, к предыдущему количеству систем ведомства, использующих данные СУЭ ФК, за предыдущий временной интервал за вычетом 1 и умноженное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества территориальных узлов |  |  | Определяется как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к количеству территориальных узлов в базовом году |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Прирост количества ответов на межведомтвенные запросы, направляемые с помощью СУЭ ФК по-лучателям информации через СМЭВ в течение года |  |  | Отношение количества ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью СУЭ ФК получателям информации через СМЭВ в течение года, к предыдущему количеству отве-тов на межведомственные запро-сы, направляемые с помощью СУЭ ФК получателям информа-ции через СМЭВ в течение года, за предыдущий временной интервал за вычетом 1 и умноженное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества межведомственных запросов, направляемых с помощью СУЭ ФК обладателям информации через СМЭВ в течение года, |  |  | Отношение количества межведомственных запросов, направляемых с помощью СУЭ ФК обладателям информации через СМЭВ в течение года, к предыдущему количеству межведомственных запросов, направляемых с помощью СУЭ ФК обладателям информации через СМЭВ в течение года, за предыдущий временной интервал за вычетом 1 и умноженное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост доли запросов, решенных самостоятельно пользователями с помощью базы знаний, от всех запросов |  |  | Отношение текущей доли запросов, решенные самостоятельно пользователями с помощью базы знаний, от всех запросов к предыдущей доле запросов, решенных самостоятельно пользователями с помощью базы зна-ний |  |  |  |  | 100 |  |  | 66,6 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост доли запросов, заведенных самостоятельно пользователями с помощью портала самообслуживания от всех запросов |  |  | Отношение текущей доли запросов, за-веденных самостоя-тельно пользовате-лями с помощью портала самообслу-живания, от всех запросов к преды-дущей доли запро-сов, заведенных са-мостоятельно поль-зователями с помо-щью портала само-обслуживания |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост доли пользователей, работающих в личном кабинете портала эксплуатации, от всех пользователей |  |  | Отношение текущей доли пользователей, работающих в личном кабинете портала эксплуатации, от всех пользователей к предыдущей доли пользователей, работающих в личном кабинете портала эксплуатации, от всех пользователей |  |  |  |  | 200 |  |  | 100 |  | 66,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества ИТ-сервисов/Информационных систем, поставленных на мониторинг |  |  | Отношение текущего количества ИТ-сервисов к предыдущему количеству ИТ-сервисов |  |  |  |  | 233 |  |  | 70 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение кол-ва процедур технологических регламентов, поставленных на мониторинг работоспособности |  |  | Отношение текущего количества процедур технологического регламента к предыдущему количеству процедур технологического регламента |  |  |  |  | 500 |  |  | 100 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.17 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 45.0000891 |  |  |  |  | Внешняя телекоммуникационная инфраструктура Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Коэффициент доступности системы удаленного финансового документооборота. Доля времени за отчетный период, в течение которого система обеспечивает выполнение всех функций и соответствие характеристикам. Регламентные отключения системы для обслуживания или наладки включаются в общее время неготовности, усл. ед. |  |  |  | 0,917 |  |  | ед |  | 0,917 |  |  | 0,917 |  | 0,917 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество интернет каналов пропускной способностью не ниже 1Мбит/с, шт |  |  |  | 85 |  |  | шт |  | 85 |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество интернет каналов пропускной способностью не ниже 512 Кб/с, шт |  |  |  | 2115 |  |  | шт |  | 2115 |  |  | 2115 |  | 2115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество голосовых телефонных номеров междугородней связи, шт. |  |  |  | 2768 |  |  | шт |  | 2768 |  |  | 2768 |  | 2768 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Емкость спутниковой связи |  |  |  | 0 |  |  | ном |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество мини-АТС |  |  |  | 3244 |  |  | шт |  | 3244 |  |  | 3244 |  | 3244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Емкость стандартной телефонии |  |  |  | 0 |  |  | ном |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество номеров сотовой связи |  |  |  | 4869 |  |  | шт |  | 4869 |  |  | 4869 |  | 4869 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество единиц коммуникационного оборудования |  |  |  | 3330 |  |  | шт |  | 3330 |  |  | 3330 |  | 3330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество арендованных каналов связи |  |  |  | 2165 |  |  | шт |  | 2165 |  |  | 2165 |  | 2165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Собственные каналы связи |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.82 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 42.0000929 |  |  |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Интегральный коэффициент доступности |  |  |  | 0.95 |  |  | усл.ед |  | 0.96 |  |  | 0.97 |  | 0.975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время восстановления системы, ч |  |  |  | 2 |  |  | час |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем дискового пространства |  |  |  | 295 |  |  | ТБ |  | 300 |  |  | 395 |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Суммарное количество ядер Power5-7 |  |  |  | 1500 |  |  | шт |  | 1500 |  |  | 1900 |  | 2370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество серверов |  |  |  | 85 |  |  | шт |  | 85 |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.19 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 43.0001062 |  |  |  |  | Система средств печати и копирования данных Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество рабочих мест, оснащенных сетевыми принтерами |  |  |  | 38500 |  |  | шт |  | 38500 |  |  | 38500 |  | 38500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих мест, оснащенных сетевыми сканерами |  |  |  | 12750 |  |  | шт |  | 12750 |  |  | 12750 |  | 12750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Общее количество рабочих мест |  |  |  | 89258 |  |  | шт |  | 89258 |  |  | 89258 |  | 89258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих мест, оснащенных периферийными устройствами со сроком службы не более 4 лет |  |  |  | 896 |  |  | шт |  | 925 |  |  | 930 |  | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество локальных принтеров |  |  |  | 3804 |  |  | шт |  | 3804 |  |  | 3804 |  | 3804 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество сетевых принтеров |  |  |  | 9137 |  |  | шт |  | 9137 |  |  | 9137 |  | 9137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.21 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | Не задано |  |  |  |  | Справочно-информационные системы |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Число рабочих мест, оснащенных подсистемами, не относящимися к системам основной деятельности, шт. |  |  |  | 35827 |  |  | шт |  | 35827 |  |  | 35827 |  | 35827 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 35827 |  |  | чел. |  | 35827 |  |  | 35827 |  | 35827 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лицензионная емкость |  |  |  | 88 |  |  | усл.ед. |  | 88 |  |  | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.20 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 41.0000877 |  |  |  |  | Рабочие станции и локальное переферийное оборудование Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Общее количество рабочих мест |  |  |  | 89258 |  |  | шт |  | 89258 |  |  | 89258 |  | 89258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами (ПК) со сроком службы не более 4 лет |  |  |  | 86880 |  |  | шт |  | 86933 |  |  | 86886 |  | 86966 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих мест, оснащенных периферийными устройствами со сроком службы не более 4 лет |  |  |  | 896 |  |  | шт |  | 925 |  |  | 930 |  | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество локальных принтеров |  |  |  | 3804 |  |  | шт |  | 3804 |  |  | 3804 |  | 3804 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество сетевых принтеров |  |  |  | 9761 |  |  | шт |  | 9761 |  |  | 9761 |  | 9761 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.91 | Модернизация |  |  |  |  | Нет |  | 24.0001948 |  |  |  |  | СУЭ ФК |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество запущенных в эксплуатацию «горячих линий» в Едином контакт-центре |  |  |  | 1 |  |  | ед |  | 5 |  |  | 10 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество площадок, использующих СУЭ ФК |  |  |  | 9 |  |  | ед |  | 30 |  |  | 40 |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем базы данных, Тб |  |  |  | 25 |  |  | Тб |  | 50 |  |  | 100 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных, Тб |  |  |  | 100 |  |  | Тб |  | 200 |  |  | 400 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 5000 |  |  | чел |  | 10000 |  |  | 20000 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество систем ве-домства, использующих данные, шт. |  |  |  | 2 |  |  | шт |  | 4 |  |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество внешних систем, использующих данные, |  |  |  | 2 |  |  | шт |  | 4 |  |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью СУЭ ФК полу-чателям информации че-рез СМЭВ в течение го-да, шт. |  |  |  | 100 |  |  | шт |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество межведом-ственных запросов, на-правляемых с помощью СУЭ ФК обладателям информации через СМЭВ в течение года, шт. |  |  |  | 100 |  |  | шт |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество территориальных узлов |  |  |  | 86 |  |  | шт |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Прирост ко-личества пользователей, |  |  | Отношение текущего количества пользователей СУЭ ФК к преды-дущему количеству пользовате-лей СУЭ ФК за предыдущий временной интервал за вычетом 1 и умноженное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост ко-личества систем ве-домства, ис-пользующих данные, шт. |  |  | Отношение текущего количества систем ведомства, использующих данныеСУЭ ФК, к предыдущему количеству систем ведомства, использующих данныеСУЭ ФК, за предыдущий временной ин-тервал за вычетом 1 и умножен-ное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества внешних систем, использующих данные, шт. |  |  | Отношение текущего количества внешних систем, использующих данные СУЭ ФК, к предыдущему количеству внешних систем, использующих данные СУЭ ФК, за предыдущий временной интервал за вычетом 1 и умноженное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Прирост количества ответов на межведомтвенные запросы, направляемые с помощью СУЭ ФК по-лучателям информации через СМЭВ в течение года, шт. |  |  | Отношение количества ответов на межведомственные запросы, направляемые с помощью СУЭ ФК получателям информации через СМЭВ в течение года, к предыдущему количеству отве-тов на межведомственные запро-сы, направляемые с помощью СУЭ ФК получателям информа-ции через СМЭВ в течение года, за предыдущий временной ин-тервал за вычетом 1 и умножен-ное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост ко-личества межведом-ственных запросов, направляе-мых с по-мощью СУЭ ФК облада-телям ин-формации через СМЭВ в течение года, шт. |  |  | Отношение количества межве-домственных запросов, направ-ляемых с помощью СУЭ ФК об-ладателям информации через СМЭВ в течение года, к преды-дущему количеству межведомст-венных запросов, направляемых с помощью СУЭ ФК обладателям информации через СМЭВ в тече-ние года, за предыдущий вре-менной интервал за вычетом 1 и умноженное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост запущенных в эксплуатацию «горячих линий» в Едином контакт-центре |  |  | Отношение предыдущего количества запущенных в эксплуатацию «горячих линий» в Едином контакт-центре к текущему количеству запущенных в эксплуатацию «горячих линий» в Едином контакт-центре за предыдущий временной интервал |  |  |  |  | 400 |  |  | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества площадок, подключенных к СУЭ ФК |  |  | Отношение предыдущего количества площадок, подключенных к СУЭ ФК, к текущему количеству площадок, подключенных к СУЭ ФК, за предыдущий временной интервал |  |  |  |  | 233 |  |  | 33 |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества территориальных узлов |  |  | Определяется как отношение количества территориальных узлов в планируемом году к количеству территориальных узлов в базовом году |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост объема базы данных |  |  | Отношение текущегообъема баз данных подсистем СУЭ ФК к предыдущему объему баз данных подсистем СУЭ ФК за предыдущий временной интервал за вычетом 1 и умноженное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост объема архивной базы данных |  |  | Отношение текущегообъема архивной базы данных подсистем СУЭ ФК к предыдущему объему архивной базы данных подсистем СУЭ ФК за предыдущий временной интервал за вычетом 1 и умноженное на 100% |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.93 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 24.0001948 |  |  |  |  | СУЭ ФК |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Среднее время восстановления работоспособности ППО после сбоя, в рабочих часах -полной неработоспособности ППО/отдельной функции |  |  |  | 40 |  |  | раб час |  | 32 |  |  | 24 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднее время неработоспособности отдельной функции ППО, связанной с предоставлением отчетности |  |  |  | 8 |  |  | раб час |  | 7 |  |  | 6 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ремонтно-восстановительных ме-роприятий, шт. |  |  |  | 100 |  |  | шт |  | 75 |  |  | 50 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предотвращенные сбои при помощи проактивного мониторинга по срав-нению со всеми, % |  |  |  | 10 |  |  | шт |  | 20 |  |  | 40 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество консультаций, оказываемых сотрудникам ФК по работе с СУЭ ФК, шт. |  |  |  | 2000 |  |  | ед. |  | 1500 |  |  | 1000 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запросы, решенные самостоятельно пользователями с помощью базы знаний по отношению к общему количеству запросов, % |  |  |  | 10 |  |  | % |  | 30 |  |  | 50 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запросы, заведенные са-мостоятельно пользова-телями с помощью пор-тала самообслуживания по отношению к общему количеству запросов, % |  |  |  | 20 |  |  | % |  | 40 |  |  | 60 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользователи, работающие в личном кабинете портала эксплуатации |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 30 |  |  | 60 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем базы данных, |  |  |  | 25 |  |  | Тб |  | 50 |  |  | 100 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных, |  |  |  | 100 |  |  | Тб |  | 200 |  |  | 400 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 5000 |  |  | чел |  | 10000 |  |  | 20000 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество систем ведомства, использующих данные |  |  |  | 2 |  |  | шт |  | 4 |  |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество внешних систем, использующих данные |  |  |  | 2 |  |  | шт |  | 4 |  |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество территориальных узлов |  |  |  | 86 |  |  | шт |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ГИР, реализуемых ИС специальной деятельности |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество государственных услуг (функций), оказываемых с помощью ИС специальной деятель-ности |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество типов сведе-ний (документов), пре-доставляемых ИС в электронном виде по межведомственным за-просам в рамках исполне-ния государственных ус-луг (функций), оказывае-мых с помощью ИС спе-циальной деятельности |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лицензионная емкость |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ответов на межведомственные за-просы, направляемые с помощью СУЭ ФК полу-чателям информации че-рез СМЭВ в течение го-да |  |  |  | 100 |  |  | шт |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество межведом-ственных запросов, на-правляемых с помощью СУЭ ФКобладателям информации через СМЭВ в течение года |  |  |  | 100 |  |  | шт |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.95 | Создание |  |  |  |  | Нет |  | Не задано |  |  |  |  | ЕОИ |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество программно-аппаратных комплексов, размещенных на арендованной площадке в рамках ЕОИ |  |  |  | 1 |  |  | ед |  | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ИС, перенесенных на ЕОИ |  |  |  | 3 |  |  | шт |  | 5 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество хост-серверов |  |  |  | 20 |  |  | шт |  | 35 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество виртуальных машин, всего |  |  |  | 1 |  |  | шт |  | 78 |  |  | 78 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Лицензионная емкость |  |  |  | 162 |  |  | усл.ед. |  | 388 |  |  | 388 |  | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая емкость дисковых массивов |  |  |  | 150 |  |  | ТБ |  | 160 |  |  | 160 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая мощность вводов |  |  |  | 71 |  |  | кВ |  | 71 |  |  | 71 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество вводов электропитания |  |  |  | 2 |  |  | шт |  | 32 |  |  | 32 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество стоек |  |  |  | 4 |  |  | шт |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Увеличение лицензионной емкости |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения лицензионной емкости в планируемом году к базовому значению лицензионной емкости |  |  |  |  | 139,5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение общей емкости дисковых массивов |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения общей емкости дисковых массивов в планируемом году к базовому значению общей емкости дисковых массивов |  |  |  |  | 6,66 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая мощность вводов |  |  | Определяется в процентах как отношение общей мощности вводов в планируемом году к базовому значению общей мощности вводов |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества стоек |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения количества стоек в планируемом году к базовому значению количества стоек |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества вводов электропитания |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения количества вводов электропитания в планируемом году к базовому значению вводов электропитания |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества ИС, перенесенных на ЕОИ |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения количества ИС, перенесенных на ЕОИ в планируемом году к базовому значению ИС, перенесенных на ЕОИ |  |  |  |  | 66,7 |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества хост-серверов |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения количества хост-серверов в планируемом году к базовому значению хост-серверов |  |  |  |  | 75 |  |  | 42,85 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Прирост количества виртуальных машин |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения количества виртуальных машин в планируемом году к базовому значению виртуальных машин |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества программно-апаратных комплексов, размещенных на арендованной площадке в рамках ЕОИ |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения количества программно-апаратных комплексов, размещенных на арендованной площадке в рамках ЕОИ в планируемом году к базовому значению программно-апаратных комплексов, размещенных на арендованной площадке в рамках ЕОИ |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.96 | Модернизация |  |  |  |  | Нет |  | 42.0000929 |  |  |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Суммарный размер основной дисковой группы АПК АСФК, ТБ |  |  |  | 295 |  |  | ТБ |  | 300 |  |  | 395 |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Суммарное количество ядер Power5-7 |  |  |  | 1500 |  |  | шт |  | 1500 |  |  | 1900 |  | 2370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Увеличение суммарного объёма основной дисковой группы дисковой группы АПК АСФК, % от планового значения |  |  | Разность между плановым и базовым показателем разделённая на базовый показатель |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 31,66 |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение суммарного количества Ядер P5-P7, % от планового значения |  |  | Разность между плановым и базовым показателем разделённая на базовый показатель |  |  |  |  | 0 |  |  | 26,6 |  | 24,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.97 | Создание |  |  |  |  | Нет |  | 21.0002094 |  |  |  |  | СЭХД |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество типов документов, хранящихся в СЭХД ФК. |  |  |  | 40 |  |  | шт |  | 48 |  |  | 56 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём дисковой системы центрального архива |  |  |  | 0 |  |  | Пб |  | 1 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозируемая экономия от перехода к стратегии создания центрального архива |  |  |  | 0 |  |  | млн.руб. |  | 3 |  |  | 659 |  | 1349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 670 |  |  | чел |  | 670 |  |  | 641 |  | 638 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество сотрудников ведомства |  |  |  | 39219 |  |  | чел |  | 39219 |  |  | 35297 |  | 35297 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ведомственных систем, использующих СДО |  |  |  | 1 |  |  | шт |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Увеличение количества типов документов, хранящихся в СЭХД ФК. |  |  | Определяется как отношение прироста количества типов документов, хранящихся в СЭХД ФК в планируемом году к количеству типов документов, хранящихся в СЭХД ФК в базовом году |  |  |  |  | 20 |  |  | 17 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объёма дисковой системы центрального архива |  |  | Определяется как отношение прироста объёма дисковой системы центрального архива в планируемом году к объёма дисковой системы центрального архива в базовом году |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 66.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение прогнозируемой экономии от перехода к стратегии создания центрального архива |  |  | Определяется как отношение прироста экономии от перехода к стратегии создания центрального архива в планируемом году экономии от перехода к стратегии создания центрального архива в базовом году |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества пользователей |  |  | Определяется как отношение прироста количества пользователей в планируемом году к количеству пользователей в базовом году |  |  |  |  | 0 |  |  | 4,3 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снижение общего количества сотрудников |  |  | Определяется как отношение количества сотрудников в планируемом году к количеству сотрудников в базовом году |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества ведомственных систем, использующих СДО |  |  | Определяется как отношение прироста ведомственных систем, использующих СДО в планируемом году к количеству ведомственных систем, использующих СДО в базовом году |  |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.98 | Развитие |  |  |  |  | Нет |  | 46.0001880 |  |  |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество контролируемых сегментов ЛВС ФК сертифицированными средствами анализа защищенности |  |  |  | 86 |  |  | шт |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество контролируемых сегментов ЛВС ФК сертифицированными средствами обнаружения вторжений |  |  |  | 86 |  |  | шт |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство, интегрированных с системой информационной безопасности |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 3 |  |  | 10 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подсистемы мониторинга удаленного администрирования |  |  |  | 2 |  |  | шт |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество межсетевых экранов |  |  |  | 172 |  |  | шт |  | 172 |  |  | 258 |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество систем обнаружения вторжений |  |  |  | 2 |  |  | шт |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих мест, оборудованных средствами защиты от несанкционированного доступа |  |  |  | 3800 |  |  | шт |  | 8750 |  |  | 23750 |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подключение пользователей к системе |  |  |  | 0 |  |  | % |  | 35 |  |  | 95 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Динамика подключения пользователей к системе |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения количества подключенных пользователей в планируемом году к базовому значению количества подключенных пользователей |  |  |  |  | 100 |  |  | 171,4 |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества межсетевых экранов |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения количества межсетевых экранов в планируемом году к базовому значению межсетевых экранов |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Увеличение количества систем обнаружения вторжений |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения количества систем обнаружения вторжений в планируемом году к базовому значению систем обнаружения вторжений |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества рабочих мест, оборудованных средствами защиты от несанкционированного доступа |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения количества рабочих мест, оборудованных средствами защиты от несанкционированного доступа в планируемом году к базовому значению рабочих мест, оборудованных средствами защиты от несанкционированного доступа |  |  |  |  | 130,3 |  |  | 171,4 |  | 5,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества контролируемых сегментов ЛВС ФК сертифицированными средствами анализа защищенности |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения контролируемых сегментов ЛВС ФК сертифицированными средствами анализа защищенности в планируемом году к базовому значению контролируемых сегментов ЛВС ФК сертифицированными средствами анализа защищенности |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества Подсистем мониторинга удаленного администрирования |  |  | Определяется в процентах как отношение прироста количества Подсистем мониторинга удаленного администрирования в планируемом году к базовому значению количества Подсистем мониторинга удаленного администрирования |  |  |  |  | 100 |  |  | 233 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества контролируемых сегментов ЛВС ФК сертифицированными средствами обнаружения вторжений |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения контролируемых сегментов ЛВС ФК сертифицированными средствами обнаружения вторжений в планируемом году к базовому значению контролируемых сегментов ЛВС ФК сертифицированными средствами обнаружения вторжений |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика уровня интеграции с информационными системами, оператором которых является Федеральное казначейство |  |  | Определяется в процентах как отношение динамики уровня интеграции с информационными системами, оператором которых является Федеральное казначейство в планируемом году к базовому значению уровня интеграции с информационными системами, оператором которых является Федеральное казначейство |  |  |  |  | 100 |  |  | 233.3 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.99 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | 46.0001880 |  |  |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Защищенность информационных систем от несанкционированного доступа |  |  |  | 99.9 |  |  | % |  | 99.9 |  |  | 99.9 |  | 99.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество межсетевых экранов |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество систем обнаружения вторжений |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих мест, оборудованных средствами защиты от несанкционированного доступа |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество сканеров безопасности |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество Wi-Fi точек, проверяемых на наличие уязвимостей |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество выданных сертификатов электронной подписи в год |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество отозванных сертификатов электронной подписи в год |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество межсетевых экранов |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспеченность органов ФК сертифицированными программно-аппаратными комплексами защиты информации |  |  |  | 95 |  |  | % |  | 99 |  |  | 99 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение сертификатами ключей ЭП участников бюджетного процесса, государственных и муниципальных заказчиков |  |  |  | 100 |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.104 | Модернизация |  |  |  |  | Нет |  | 44.0001070 |  |  |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Средняя скорость передачи информации в территориальных органах Федерального казначейства, мБит/с. |  |  |  | 3 |  |  | мБит/с |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество точек доступа, шт. |  |  |  | 2200 |  |  | шт |  | 2233 |  |  | 2233 |  | 2233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент доступности системы. Доля времени за отчетный период, в течение которого система обеспечивает выполнение всех функций и соответствие характеристикам, указанным в электрононм паспорте в АИС Учета. Регламентные отключения системы для обслуживания или наладки включаются в общее время неготовности, усл.ед. |  |  |  | 0,95 |  |  | ед |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Прирост количества точек доступа |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения количества точек доступа в планируемом году к базовому значению количества точек доступа |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение коэффициента доступности системы |  |  | Определяется в процентах как отношение коэффициента доступности системы в планируемом году к базовому значению коэффициента доступности системы |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение средней скорости передачи информации в территориальных органах Федерального казначейства |  |  | Определяется в процентах как отношение увеличения средней скорости передачи информации в территориальных органах Федерального казначейства в планируемом году к базовому значению средней скорости передачи информации в территориальных органах Федерального казначейства |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.106 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | Не задано |  |  |  |  | ЕОИ |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество программно-аппаратных комплексов, размещенных на арендованной площадке в рамках ЕОИ |  |  |  | 1 |  |  | ед |  | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие систем СКУД |  |  |  | 100 |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие систем видеонаблюдения |  |  |  | 100 |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие систем автоматического газопожаротушения |  |  |  | 100 |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие систем кондиционирования |  |  |  | 100 |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие комплексной системы мониторинга |  |  |  | 100 |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лицензионная емкость |  |  |  | 162 |  |  | усл.ед |  | 388 |  |  | 388 |  | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая емкость дисковых массивов |  |  |  | 150 |  |  | ТБ |  | 160 |  |  | 160 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество виртуальных машин, всего |  |  |  | 1 |  |  | шт |  | 78 |  |  | 78 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая мощность вводов |  |  |  | 71 |  |  | кВ |  | 71 |  |  | 71 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество вводов электропитания |  |  |  | 2 |  |  | шт |  | 32 |  |  | 32 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество стоек |  |  |  | 4 |  |  | шт |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь помещения ЦОД |  |  |  | 32 |  |  | кв/м |  | 32 |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ИС, перенесенных на ЕОИ |  |  |  | 3 |  |  | шт |  | 5 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество хост-серверов |  |  |  | 20 |  |  | шт |  | 35 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.110 | Модернизация |  |  |  |  | Нет |  | Не задано |  |  |  |  | Средства электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество точек подключения к ведомственной системе видеоконференцсвязи |  |  |  | 96 |  |  | ед (не более) |  | 96 |  |  | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество комплектов видеоконференцсвязи в Центральном аппарате Федерального казначейства |  |  |  | 4 |  |  | шт |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жидкокристаллическая панель 55 дюймов |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выдвижной встраиваемый монитор с сенсорным экраном |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Увеличение количества комплектов видеоконференцсвязи в Центральном аппарате Федерального казначейства |  |  | Определяется как отношение количества комплектов видеоконференцсвязи в Центральном аппарате Федерального казначейства в планируемом году к базовому значению комплектов видеоконференцсвязи в Центральном аппарате Федерального казначейства |  |  |  |  | 75 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества ЖК панелей 55 дюймов |  |  | Определяется как отношение количества ЖК панелей 55 дюймов в планируемом году к базовому значению количества ЖК панелей 55 дюймов |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества выдвижных встраиваемых мониторов с сенсорным экраном |  |  | Определяется как отношение количества выдвижных встраиваемых мониторов с сенсорным экраном в планируемом году к базовому значению выдвижных встраиваемых мониторов с сенсорным экраном |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества точек подключения к ведомственной системе видеоконференцсвязи |  |  | Определяется как отношение прироста количества точек подключения к ведомственной системе видеоконференцсвязи в планируемом году к базовому значению количества точек подключения к ведомственной системе видеоконференцсвязи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.112 | Эксплуатация |  |  |  |  | Нет |  | Не задано |  |  |  |  | Средства электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество сотрудников, обеспеченных доступом к ведомственной системе электронной почты |  |  |  | 44629 |  |  | чел |  | 44629 |  |  | 44629 |  | 44629 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент доступности системы. Доля времени за отчетный период, в течение которого система обеспечивает выполнение всех функций и соответствие характеристикам функционирования, усл. ед. |  |  |  | 0,96 |  |  | усл.ед. |  | 0,96 |  |  | 0,96 |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество точек подключения к ведомственной системе видеоконференцсвязи |  |  |  | 96 |  |  | ед |  | 96 |  |  | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  |  |  |  | Не задано |  |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  | Не задано |  |  | Не задано |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.116 | Развитие |  |  |  |  | Нет |  | 21.0001745 |  |  |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество пользователей |  |  |  | 16829 |  |  | чел. |  | 16785 |  |  | 16705 |  | 16650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем базы данных |  |  |  | 198 |  |  | ГБ |  | 228 |  |  | 258 |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем архивной базы данных |  |  |  | 0 |  |  | ГБ |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество типов документов |  |  |  | 8 |  |  | ед |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество электронных документов |  |  |  | 118903 |  |  | шт |  | 119150 |  |  | 119220 |  | 119300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество карточек регистрации бумажных документов |  |  |  | 8 |  |  | ед |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество исходящих электронных документов, имеющих электронную подпись |  |  |  | 13137 |  |  | шт |  | 13200 |  |  | 13270 |  | 13310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество исходящих карточек регистрации |  |  |  | 1 |  |  | ед |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ведомственных систем, использующих ЛанДокс |  |  |  | 3 |  |  | ед |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лицензионная емкость |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество территориальных органов, использующих ЛанДокс для автоматизации документооборота |  |  |  | 87 |  |  | ед |  | 86 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество электронных архивных документов |  |  |  | 15 |  |  | шт |  | 27 |  |  | 42 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество сотрудников ведомства |  |  |  | 16829 |  |  | чел |  | 16785 |  |  | 16705 |  | 16650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество внешних систем, использующих ЛанДокс |  |  |  | 0 |  |  | ед |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество органов ФК, с установленными настhойками «Мобильного АРМ ФК |  |  |  | 1 |  |  | шт |  | 87 |  |  | 87 |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество органов ФК, с установленными настойками в части компоненты "Организация учета, хранения и использования электронных документов" ППО АСД в ЦАФК |  |  |  | 0 |  |  | шт |  | 1 |  |  | 87 |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество клиентов «Мобильных АРМ», установленных у руководящего состава органов ФК с функциональностью разного уровня управления, не менее: |  |  |  | 20 |  |  | чел |  | 106 |  |  | 106 |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Прирост количества органов ФК, с установленными настhойками «Мобильного АРМ ФК |  |  | Определяется как отношение прироста количества органов ФК, с установленными настhойками «Мобильного АРМ ФК к базовому количеству органов ФК |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества органов ФК, с установленными настойками в части компоненты "Организация учета, хранения и использования электронных документов" ППО АСД в ЦАФК |  |  | Определяется как отношение прироста количества органов ФК, с установленными настойками в части компоненты "Организация учета, хранения и использования электронных документов" ППО АСД в ЦАФК кбазовому количеству органов ФК |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества клиентов «Мобильных АРМ», установленных у руководящего состава органов ФК с функциональностью разного уровня управления |  |  | Определяется как отношение прироста количества клиентов «Мобильных АРМ», установленных у руководящего состава органов ФК с функциональностью разного уровня управления к базовому количеству клиентов «Мобильных АРМ», установленных у руководящего состава органов ФК |  |  |  |  | 430 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение количества пользователей |  |  | Определяется как отношение прироста количества пользователей к базовому количеству пользователей |  |  |  |  | 0,26 |  |  | 0,48 |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества типов документов |  |  | Определяется в процентах как отношение количества типов документов в планируемом году к базовому значению количества типов документов |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества карточек регистрации бумажных документов |  |  | Определяется в процентах как отношение количества карточек регистрации бумажных документов в планируемом году к базовому значению количества карточек регистрации бумажных документов |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества исходящих карточек регистрации |  |  | Определяется в процентах как отношение количества исходящих карточек регистрации в планируемом году к базовому значению количества исходящих карточек регистрации |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества ведомственных систем, использующих ЛанДокс |  |  | Определяется в процентах как отношение количества ведомственных систем, использующих ЛанДокс в планируемом году к базовому значению количества ведомственных систем, использующих ЛанДокс |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение количества территориальных органов, использующих ЛанДокс для автоматизации документооборота |  |  | Определяется в процентах как отношение количества территориальных органов, использующих ЛанДокс для автоматизации документооборота в планируемом году к базовому значению количества территориальных органов, использующих ЛанДокс для автоматизации документооборота |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества электронных архивных документов |  |  | Определяется в процентах как отношение количества электронных архивных документов в планируемом году к базовому значению количества электронных архивных документов |  |  |  |  | 80 |  |  | 55,5 |  | 42,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Сокращение общего количества сотрудников ведомства |  |  | Определяется в процентах как отношение количества сотрудников ведомства в планируемом году к базовому значению количества сотрудников ведомства |  |  |  |  | 0,26 |  |  | 0,48 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение объема базы данных |  |  | Определяется в процентах как отношение прироста объема базы данных в планируемом году к базовому значению объема базы данных |  |  |  |  | 15,15 |  |  | 13,15 |  | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение объема архивной базы данных |  |  | Определяется в процентах как отношение прироста объема архивной базы данных в планируемом году к базовому значению объема архивной базы данных |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества электронных документов |  |  | Определяется в процентах как отношение прироста количества электронных документов в планируемом году к базовому значению количества электронных документов |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,06 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества исходящих электронных документов, имеющих электронную подпись |  |  | Определяется в процентах как отношение количества исходящих электронных документов, имеющих электронную подпись в планируемом году к базовому значению количества исходящих электронных документов, имеющих электронную подпись |  |  |  |  | 0,48 |  |  | 0,53 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение лицензионной емкости |  |  | Определяется в процентах как отношение объема лицензионной емкости в планируемом году к базовому значению объема лицензионной емкости |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение количества внешних систем, использующих ЛанДокс |  |  | Определяется в процентах как отношение количества внешних систем, использующих ЛанДокс в планируемом году к базовому значению внешних систем, использующих ЛанДокс |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код | Тип |  |  |  |  | Приоритетное |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по информатизации |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  | мероприятие (да,нет) |  | Идентификатор в АИС Учета |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Номер ФГИС |  |
|  |  |  | 2.118 | Создание |  |  |  |  | Нет |  | Не задано |  |  |  |  | СКИАО |  |  |  |  |  |  | Не задано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Оптимизация и перераспределение численности (функциональных и нефункциональных сотрудников) |  |  |  | 37420 |  |  | чел |  | 33678 |  |  | 33678 |  | 33678 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ежегодных обновлений (не более) |  |  |  | 4 |  |  | ед |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  | Наименование |  |  |  | Базовое |  |  | Единица |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| показателей мероприятия |  |  |  |  |  | (текущее) значение |  |  | измерения |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  | Количество специалистов ведомства, учитываемых в СУП |  |  |  | 37420 |  |  | чел |  | 33678 |  |  | 33678 |  | 33678 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество территориальных органов, использующих СУП для автоматизации работы по управлению персоналом |  |  |  | 85 |  |  | шт |  | 85 |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые(плановые) значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  | Наименование |  |  | Описание алгоритма |  |  |  |  | без учета дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| индикаторов мероприятия |  |  |  |  |  | формирования |  |  |  |  | на очередной финансовый год |  |  | на первый год планового периода |  | на второй год планового периода |  | на очередной финансовый год |  | на первый год планового периода |  |  | на второй год планового периода |  |
|  |  |  | Сокращение численности персонала |  |  | Определяется в процентах как отношение численности персонала в планируемом году к базовому значению численности персонала |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение количества специалистов ведомства, учитываемых в СУП |  |  | Определяется в процентах как отношение численности персонала в планируемом году к базовому значению численности персонала |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество территориальных органов, использующих СУП для автоматизации работы по управлению персоналом |  |  | Определяется в процентах как отношениетерриториальных органов, использующих СУП для автоматизации работы по управлению персоналом в планируемом году к базовому значению территориальных органов, использующих СУП для автоматизации работы по управлению персоналом |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ежегодных обновлений |  |  | Определяется в процентах как отношение ежегодных обновлений в планируемом году к базовому значению ежегодных обновлений |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Раздел 3. Товары, работы, услуги, необходимые для реализации мероприятий по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 3.1 Сведения об объемах работ и услуг, необходимых для по мероприятий по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| a) Приоритетные мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.9 | Развитие | 10.0001720 |  |  | ГИС ГМУ |  | ФС-77120258 |  | Сбор и анализ требований, подготовка технического задания к доработке ППО Официального сайта ГМУ, реализация возможностей формирования, размещения и отображения информации о государственном (муниципальном) задании, в том числе реализация реестра Государственных заданий | 1.9.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 304,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка общих решений по функциям, обеспечивающим автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ, реализация возможностей формирования, размещения и отображения информации о государственном (муниципальном) задании, в том числе реализация реестра Государственных заданий | 1.9.p.2 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 152,01 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектных решений по программному обеспечению функций, обеспечивающих автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ, реализация возможностей формирования, размещения и отображения информации о государственном (муниципальном) задании, в том числе реализация реестра Государственных заданий | 1.9.p.3 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 243,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документации технорабочего проекта для доработки ППО Официального сайта ГМУ, реализация возможностей формирования, размещения и отображения информации о государственном (муниципальном) задании, в том числе реализация реестра Государственных заданий, в том числе Программы и методики приемочных испытаний | 1.9.p.4 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 365 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка прикладного программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ, реализация возможностей формирования, размещения и отображения информации о государственном (муниципальном) задании, в том числе реализация реестра Государственных заданий | 1.9.p.5 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 2 161,1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение приемочных испытаний в Федеральном казначействе доработки ППО Официального сайта ГМУ, реализация возможностей формирования, размещения и отображения информации о государственном (муниципальном) задании, в том числе реализация реестра Государственных заданий | 1.9.p.6 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 122,01 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сбор и анализ требований, подготовка технического задания к доработке ППО Официального сайта ГМУ реализация возможностей размещения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг уполномоченными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления | 1.9.p.7 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 228,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка общих решений по функциям, обеспечивающим автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ реализация возможностей размещения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг уполномоченными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления | 1.9.p.8 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 114,49 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектных решений по программному обеспечению функций, обеспечивающих автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ реализация возможностей размещения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг уполномоченными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления | 1.9.p.9 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 182,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документации технорабочего проекта для доработки ППО Официального сайта ГМУ реализация возможностей размещения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг уполномоченными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления | 1.9.p.10 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 274,37 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка прикладного программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ реализация возможностей размещения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг уполномоченными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления | 1.9.p.11 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 1 624,8200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение приемочных испытаний в Федеральном казначействе доработки ППО Официального сайта ГМУ реализация возможностей размещения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг уполномоченными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления | 1.9.p.12 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 91,54 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сбор и анализ требований, подготовка технического задания к доработке ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения информации об учреждениях, а так же информации, содержащейся в базовых и ведомственных перечнях, в формате открытых данных | 1.9.p.13 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 259,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка общих решений по функциям, обеспечивающим автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения информации об учреждениях, а так же информации, содержащейся в базовых и ведомственных перечнях, в формате открытых данных | 1.9.p.14 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 130 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектных решений по программному обеспечению функций, обеспечивающих автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения информации об учреждениях, а так же информации, содержащейся в базовых и ведомственных перечнях, в формате открытых данных | 1.9.p.15 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 207,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документации технорабочего проекта для доработки ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения информации об учреждениях, а так же информации, содержащейся в базовых и ведомственных перечнях, в формате открытых данных | 1.9.p.16 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 312,09 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка прикладного программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения информации об учреждениях, а так же информации, содержащейся в базовых и ведомственных перечнях, в формате открытых данных | 1.9.p.17 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 1 847,1900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение приемочных испытаний в Федеральном казначействе доработки ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения информации об учреждениях, а так же информации, содержащейся в базовых и ведомственных перечнях, в формате открытых данных | 1.9.p.18 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 104,12 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сбор и анализ требований, подготовка технического задания к доработке ППО Официального сайта ГМУ Развитие аналитических сервисов подсистемы анализа информации о государственных (муниципальных) учреждениях | 1.9.p.19 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 379,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка общих решений по функциям, обеспечивающим автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ Развитие аналитических сервисов подсистемы анализа информации о государственных (муниципальных) учреждениях | 1.9.p.20 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 189,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектных решений по программному обеспечению функций, обеспечивающих автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ Развитие аналитических сервисов подсистемы анализа информации о государственных (муниципальных) учреждениях | 1.9.p.21 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 303,55 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документации технорабочего проекта для доработки ППО Официального сайта ГМУ Развитие аналитических сервисов подсистемы анализа информации о государственных (муниципальных) учреждениях | 1.9.p.22 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 455,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка прикладного программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ Развитие аналитических сервисов подсистемы анализа информации о государственных (муниципальных) учреждениях | 1.9.p.23 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 2 696,4900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение приемочных испытаний в Федеральном казначействе доработки ППО Официального сайта ГМУ Развитие аналитических сервисов подсистемы анализа информации о государственных (муниципальных) учреждениях | 1.9.p.24 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 151,72 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сбор и анализ требований, подготовка технического задания к доработке ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения дополнительной информации о деятельности государственного (муниципального) учреждения, а так же информации о текущих открытых вакансиях в государственных (муниципальных) учреждениях | 1.9.p.25 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 485,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Разработка общих решений по функциям, обеспечивающим автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения дополнительной информации о деятельности государственного (муниципального) учреждения, а так же информации о текущих открытых вакансиях в государственных (муниципальных) учреждениях | 1.9.p.26 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 3 451,1600 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Разработка проектных решений по программному обеспечению функций, обеспечивающих автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения дополнительной информации о деятельности государственного (муниципального) учреждения, а так же информации о текущих открытых вакансиях в государственных (муниципальных) учреждениях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Разработка документации технорабочего проекта для доработки ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения дополнительной информации о деятельности государственного (муниципального) учрежде |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение приемочных испытаний в Федеральном казначействе доработки ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения дополнительной информации о деятельности государственного (муниципального) учреждения, а так же информации о текущих открытых вакансиях в государственных (муниципальных) учреждениях | 1.9.p.27 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 194,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сбор и анализ требований, подготовка технического задания к доработке ППО Официального сайта ГМУ, в части Реализация возможностей отображения ведомственных перечней услуг и работ, запросами Минфина России, рядовых пользователей | 1.9.p.28 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 417,51 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . Разработка общих решений по функциям, обеспечивающим автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ, в части Реализация возможностей отображения ведомственных перечней услуг и работ, запросами Минфина России, рядовых пользователей | 1.9.p.29 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 208,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектных решений по программному обеспечению функций, обеспечивающих автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ, в части Реализация возможностей отображения ведомственных перечней услуг и работ, запросами Минфина России, рядовых пользователей | 1.9.p.30 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 334,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документации технорабочего проекта для доработки ППО Официального сайта ГМУ, в части Реализация возможностей отображения ведомственных перечней услуг и работ, запросами Минфина России, рядовых пользователей | 1.9.p.31 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 501,22 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка прикладного программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ, в части Реализация возможностей отображения ведомственных перечней услуг и работ, запросами Минфина России, рядовых пользователей | 1.9.p.32 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 2 967,4800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение приемочных испытаний в Федеральном казначействе доработки ППО Официального сайта ГМУ, в части Реализация возможностей отображения ведомственных перечней услуг и работ, запросами Минфина России, рядовых пользователей | 1.9.p.33 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 167,16 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сбор и анализ требований, подготовка технического задания к доработке ППО Официального сайта ГМУ, Адаптация дизайна закрытой части Официального сайта ГМУ в соответствии с текущим дизайном закрытой части ГИИС «Электронный бюджет | 1.9.p.34 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 758,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка общих решений по функциям, обеспечивающим автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ, Адаптация дизайна закрытой части Официального сайта ГМУ в соответствии с текущим дизайном закрытой части ГИИС «Электронный бюджет | 1.9.p.35 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 379,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектных решений по программному обеспечению функций, обеспечивающих автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ, Адаптация дизайна закрытой части Официального сайта ГМУ в соответствии с текущим дизайном закрытой части ГИИС «Электронный бюджет | 1.9.p.36 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 607,13 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документации технорабочего проекта для доработки ППО Официального сайта ГМУ, Адаптация дизайна закрытой части Официального сайта ГМУ в соответствии с текущим дизайном закрытой части ГИИС «Электронный бюджет | 1.9.p.37 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 910,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка прикладного программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ, Адаптация дизайна закрытой части Официального сайта ГМУ в соответствии с текущим дизайном закрытой части ГИИС «Электронный бюджет | 1.9.p.38 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 5 393,0600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение приемочных испытаний в Федеральном казначействе доработки ППО Официального сайта ГМУ, Адаптация дизайна закрытой части Официального сайта ГМУ в соответствии с текущим дизайном закрытой части ГИИС «Электронный бюджет | 1.9.p.39 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 303,56 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка общих решений по функциям, обеспечивающим автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения дополнительной информации о деятельности государственного (муниципального) учреждения, а так же информации о текущих открытых вакансиях в государственных (муниципальных) учреждениях | 1.9.p.40 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 242,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектных решений по программному обеспечению функций, обеспечивающих автоматизацию технологических процессов в рамках доработки ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения дополнительной информации о деятельности государственного (муниципального) учреждения, а так же информации о текущих открытых вакансиях в государственных (муниципальных) учреждениях | 1.9.p.41 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 388,56 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документации технорабочего проекта для доработки ППО Официального сайта ГМУ Реализация возможностей размещения и отображения дополнительной информации о деятельности государственного (муниципального) учреждения, а так же информации о текущих открытых вакансиях в государственных (муниципальных) учреждениях | 1.9.p.42 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 583,04 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 197,0000 |
| 2 | 1.6 | Развитие | 10.0001784 |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | Не задано |  | Проектирование доработок подсистемы учета и отчетности системы «Электронный бюджет» | 1.6.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 18 000,0000 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектирование нормативной справочной информации системы «Электронный бюджет». | 1.6.p.2 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 36 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка нормативной справочной информации системы «Электронный бюджет» в составе: | 1.6.p.3 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 60 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - доработка ППО нормативной справочной информации системы «Электронный бюджет»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - актуализация эксплуатационной документации для нормативной справочной информации системы «Электронный бюджет»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - проведение предварительных приемочных испытаний нормативной справочной информации системы «Электронный бюджет». |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доработка подсистемы учета и отчетности системы «Электронный бюджет» и проведение предварительных приемочных испытаний в составе: | 1.6.p.4 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 30 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - доработка ППО подсистемы учета и отчетности системы «Электронный бюджет»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - актуализация эксплуатационной документации для подсистемы учета и отчетности системы «Электронный бюджет»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - проведение предварительных приемочных испытаний подсистемы учета и отчетности системы «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передача в опытную эксплуатацию подсистемы учета и отчетности системы «Электронный бюджет» | 1.6.p.5 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 12 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передача в опытную эксплуатацию нормативной справочной информации системы «Электронный бюджет» | 1.6.p.6 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 23 989,5800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектирование подсистемы управления закупками системы «Электронный бюджет». | 1.6.p.7 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 40 341,3700 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка подсистемы управления закупками системы «Электронный бюджет» в составе: | 1.6.p.8 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 67 240,6000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - доработка ППО подсистемы управления закупками системы «Электронный бюджет»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - актуализация эксплуатационной документации для подсистемы управления закупками системы «Электронный бюджет»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - проведение предварительных приемочных испытаний подсистемы управления закупками системы «Электронный бюджет». |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передача в опытную эксплуатацию подсистемы управления закупками системы «Электронный бюджет» | 1.6.p.9 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 26 897,7800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектирование подсистемы управления расходами системы «Электронный бюджет». | 1.6.p.10 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 12 000,0000 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка подсистемы управления расходами системы «Электронный бюджет» в составе: | 1.6.p.11 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | 3 - Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 20 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - доработка ППО подсистемы управления расходами системы «Электронный бюджет»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - актуализация эксплуатационной документации для подсистемы управления расходами системы «Электронный бюджет»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - проведение предварительных приемочных испытаний подсистемы управления расходами системы «Электронный бюджет». |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передача в опытную эксплуатацию подсистемы управления расходами системы «Электронный бюджет» | 1.6.p.12 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 8 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническое проектирование подсистемы информационно-аналитического обеспечения системы «Электронный бюджет». | 1.6.p.13 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 15 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 страница из 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка подсистемы информационно-аналитического обеспечения и проведение предварительных приемочных испытаний | 1.6.p.14 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 35 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расширение инфраструктуры системы «Электронный бюджет» для опытной эксплуатации в 2015 году функциональных подсистем управления закупками, бюджетного планирования, учета и отчетности, подсистемы информационно-аналитического обеспечения системы «Электронный бюджет» и их передачи в промышленную эксплуатацию. | 1.6.p.15 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 123 202,2760 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 671,6060 |
| 3 | 1.1 | Развитие | 10.0000847 |  |  | АСФК |  | ФС-77110112 |  | Работы по реализации доработок ППО «АСФК» по запросам Заказчика в объеме 21673,57 чел/дней (В рамках контракта УИС-23/2014) | 1.1.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 336 650,1440 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й этап работ по реализации фиксированных доработок ППО «АСФК», в составе: разработка/доработка Технологических регламентов и документации; разработка сценариев автоматизированного функционального, регрессионного и нагрузочного тестирования версии или патча ППО «АСФК»; – проведение тестирования ППО «АСФК», в т.ч. автоматизированного, с использованием сценариев тестирования; передача Заказчику сценариев и скриптов автоматизированного тестирования; участие в интеграционном тестировании ППО «АСФК» со сторонними ППО; разработка планов интеграционного тестирования, программы и методики предварительных приемочных испытаний (В рамках контракта УИС-23/2014) | 1.1.p.2 | 3 - Разработка (доработка программного обеспечения прикладных систем |  | . b) Доработка заказного ПО прикладных систем |  | 38 831,8570 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 482,0010 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 1.10 | Развитие | 10.0001739 |  |  | ГАС «Управление» |  | Не задано |  | Доработка ППО ГАС «Управление», в сосотав которой входит: | 1.10.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 76 454,3110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставление инструмента реализации сценариев и алгоритмов проведения комплексного сбора и анализа данных ГАС «Управление» в части обеспечения мониторинга исполнения субъектами Российской Федерации поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления инструментов реализации сценариев и алгоритмов проведения комплексного сбора и анализа данных ГАС «Управление» в части качественных и количественных характеристик предоставляемых государственных услуг, в том числе использования инфраструктуры Электронного правительства; |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления инструментов реализации сценариев и алгоритмов проведения комплексного сбора и анализа данных ГАС «Управление» в части основных показателей, представляемых для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (для субъектов Российской Федерации); |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках контракта УИС-48/2014) |  |  |  |  |  |  |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 454,3110 |
| 5 | 1.14 | Развитие | 10.0000856 |  |  | ГИС ГМП |  | ФС-77120256 |  | Второй этап Работ по доработке ППО ГИС ГМП в составе: | 1.14.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 29 903,8450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Реализация дополнительных форматно-логических контролей при приеме в ГИС ГМП извещений; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Реализация механизма историчности справочников ГИС ГМП; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Расширение перечня |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информации из извещений, хранимой в БД ГИС ГМП; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Создание блока оперативной отчетности; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Разработка гибкого механизма квитирования; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Доработка формата извещения о начислении; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Реализация механизма деаннуллирования извещений о начислениях. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках контракта УИС-32/2014) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Третий этап Работ по доработке ППО ГИС ГМП (В рамках контракта УИС-32/2014) | 1.14.p.2 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 1 049,1550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доработка ППО ГИС ГМП в составе: | 1.14.p.3 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 44 906,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • Реализация платежного приложения ГИС ГМП, обеспечивающего возможность оплаты начислений пользователями через Портальное решение ГИС ГМП; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • Доработка механизмов работы Портального решения ГИС ГМП; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доработка механизмов интеграции ГИС ГМП с ЕСИА; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • Доработка механизмов работы с зачислениями; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • Доработка АРМа Администратора ГИС ГМП; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • Реализация подсистемы мониторинга |  |  |  |  |  |  |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 859,0000 |
| 6 | 1.15 | Создание | 10.0006306 |  |  | ЕИС |  | Не задано |  | Работы по разработке уточненных технических требований (УТТ) в части создания ЕИС путем модернизации Официального сайта. Контракт УФТ-03/2015 | 1.15.p.1 | 1 - Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Проведение исследований, разработка ФЭО (ТЭО) и прочих документов. |  | 2 233,8310 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый этап работ по созданию ППО ЕИС путем модернизации Официального сайта в составе: разработка функций Официального сайта в части обеспечения возможности использования НСИ, поступающей из ГИИС «Электронный бюджет»; доработка функций | 1.15.p.2 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 913,7670 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Официального сайта для размещения на ftp-сервере информации, размещенной на Официальном сайте согласно требованиям Закона № 44-ФЗ; доработка функций проведения на Официальном сайте обязательных общественных обсуждений закупок; доработка функций отображения информации в публичном доступе (в открытой части) Официального сайта; доработка функций формирования и размещения на Официальном сайте информации и документов о закупках; доработка административных и обеспечивающих функций Официального сайта; доработка функций подсистемы формирования отчетности Официального сайта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УФТ-03/2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Второй этап работ по созданию ППО ЕИС путем модернизации | 1.15.p.3 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 121 917,5490 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Официального сайта в части разработки подсистем: подсистема «Контроль и аудит в сфере закупок»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подсистема «Мониторинг закупок»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подсистема «Интеграция и маршрутизация»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подсистема «Размещение информации»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подсистема «Администрирование»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подсистема «Обеспечение информационной безопасности»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подсистема «Ведение НСИ». |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УФТ-03/2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по обеспечению проведения опытной эксплуатации ЕИС. Контракт УФТ-03/2015 | 1.15.p.4 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 14 892,2090 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 957,3560 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 2.75 | Эксплуатация | 10.0001739 |  | ГАС «Управление» |  |  | Не задано | Работы по разработке уточненных технических требований на модернизацию ППО ГАС «Управление» (В рамках контракта УИС-48/2014) |  | 2.75.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 2 656,1770 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по сопровождению ГАС «Управление» в составе: | 2.75.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 41 359,0660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение работы второй линии поддержки пользователей ГАС «Управление» и технических специалистов информационных систем, интегрированных с ГАС «Управление»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аналитическая поддержка и консультирование пользователей ГАС «Управление»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поддержка интеграции с ГАС «Управление» информационных систем органов государственной власти; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение корректности реестров, справочников, классификаторов и актуализации данных ГАС «Управление»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержательное наполнение и модерация портала ГАС «Управление»; |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрирование базового ПО ГАС «Управление»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | техническое сопровождение ГАС «Управление». |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках контракта УИС-48/2014) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по актуализации решений по организации комплекса средств защиты информации ГАС «Управление» (В рамках контракта УИС-48/2014) | 2.75.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 2 874,2220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы (услуги) по установке и настройке ППО ГАС «Управление» на оборудовании, предназначенном для промышленной эксплуатации и проведению опытной эксплуатации ГАС «Управление» (В рамках контракта УИС-48/2014) | 2.75.p.4 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 3 667,1110 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 556,5760 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 2.2 | Эксплуатация | 44.0001070 |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  | Не задано |  | Предоставление 417 каналов передачи данных со скоростью 1 мбит/с и предоставление Интернет–доступа | 2.2.p.1 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 95 690,0570 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление 30 каналов передачи данных со скоростью 10 мбит/с и предоставление Интернет–доступа | 2.2.p.2 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 21 434,1620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление 1342 каналов передачи данных со скоростью 2 мбит/с и предоставление Интернет–доступа | 2.2.p.3 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 463 946,8970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление 6 каналов передачи данных со скоростью 20 мбит/с и предоставление Интернет–доступа | 2.2.p.4 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 6 059,5760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление 5 каналов передачи данных со скоростью 256 кбит/с и предоставление Интернет–доступа | 2.2.p.5 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 476,382 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление 132 каналов передачи данных со скоростью 4 мбит/с и предоставление Интернет–доступа | 2.2.p.6 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационн ым ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть |  | 76 056,3540 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ючение, абонентская плата). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление 97 каналов передачи данных со скоростью 512 кбит/с и предоставление Интернет–доступа | 2.2.p.7 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 13 202,6180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление 34 спутниковых каналов передачи данных со скоростью 1 мбит/с и предоставление Интернет–доступа | 2.2.p.8 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 7 764,8300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление 50 спутниковых каналов передачи данных со скоростью 512 кбит/с и предоставление Интернет–доступа | 2.2.p.9 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 6 805,4730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 1 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 1 мбит/с | 2.2.p.10 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 328,106 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 10 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 10 мбит/с | 2.2.p.11 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 811,108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 10 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 2 мбит/с в 3 регионах | 2.2.p.12 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 2 373,5020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 10 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 50 мбит/с в 5 регионах | 2.2.p.13 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 4 205,1910 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 100 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 100 мбит/с в 4 регионах | 2.2.p.14 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационн ым ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 7 072,4420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 100 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 50 мбит/с в 22 регионах | 2.2.p.15 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 37 801,5440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 2 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 2 мбит/с | 2.2.p.16 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 445,442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 20 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 50 мбит/с в 7 регионах | 2.2.p.17 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 7 767,4420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 200 мбит/с со 100% резервированием | 2.2.p.18 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 2 835,4800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 200 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 200 мбит/с | 2.2.p.19 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 1 567,3280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 4 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 2 мбит/с | 2.2.p.20 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 1 351,8510 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 4 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 50 мбит/с | 2.2.p.21 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 725,796 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 40 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 10 мбит/с | 2.2.p.22 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 1 511,2350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 140 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 100 мбит/с в 4 регионах | 2.2.p.23 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 6 643,3430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 40 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 200 мбит/с | 2.2.p.24 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 1 710,6940 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 40 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 50 мбит/с в 28 регионах | 2.2.p.25 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 45 106,6820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 400 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 200 мбит/с | 2.2.p.26 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 3 670,3810 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 50 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 50 мбит/с | 2.2.p.27 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 1 008,0760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление комплексной услуги по передаче данных со скоростью 800 мбит/с со 100% резервированием, подключение к сети подвижной радиосвязи и предоставление Интернет–доступа со скоростью 400 мбит/с | 2.2.p.28 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 2 198,3770 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по техническому обслуживанию Подсистемы ВТС_ЦА_№1. Контракт УИС-15/2014 | 2.2.p.29 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 5 276,1600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по техническому обслуживанию Подсистемы ВТС_УФК_№1 и ВТС_МОУ_№1. Контракт УИС-15/2014 | 2.2.p.30 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 380,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по техническому обслуживанию Подсистем ВТС_ОФК_№1. Контракт УИС-15/2014 | 2.2.p.31 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 9 020,1600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по техническому обслуживанию Подсистемы ВТС_ЦУПС_№1. Контракт УИС-15/2014 | 2.2.p.32 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 4 642,5600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по техническому обслуживанию Подсистемы ВТС_РЦУ_№1. Контракт УИС-15/2014 | 2.2.p.33 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 5 437,4400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по мониторингу состояния сервисов тракта ВТС. Контракт УИС-15/2014 | 2.2.p.34 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 30 885,1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО АТС | 2.2.p.35 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 17 035,8800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание локальных вычислительных сетей в территориальных органах ФК (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.2.p.36 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 3 426,1240 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 673,9730 |
| 9 | 2.3 | Развитие | 23.0000806 |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  | Не задано |  | Работы по доработке на web-технологии ППО «АКСИОК.Net» в части Комплексов задач третьей очереди в составе: | 2.3.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 17 922,7830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Комплекс задач «Формирование и учет платежных документов по главе 100 «Федеральное казначейство»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Комплекс задач «Администрирование доходов по главе 100 «Федеральное казначейство». |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках контракта УИС-16/2013) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по | 2.3.p.2 | 3 - Разработка (доработка) |  | b) Доработка заказного ПО |  | 11 136,6500 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | запросам Заказчика за первый квартал |  | программного обеспечения прикладных систем |  | прикладных систем. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках контракта УФТ-07/2015) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по реализации фиксированных доработок ППО в составе: | 2.3.p.3 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 3 734,2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доработка ППО в части автоматизации процессов по формированию главным распорядителем средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доработка ППО в части автоматизации процессов по определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках контракта УФТ-07/2015) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за второй квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.3.p.4 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за третий квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.3.p.5 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за четвертый квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.3.p.6 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 203,5830 |
| 10 | 2.48 | Развитие | 24.0001029 |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  | Не задано |  | Работы по доработке на web-технологии ППО «АКСИОК.Net» в части Комплексов задач третьей очереди в составе: 1. Комплекс задач «Формирование и учет платежных документов по главе 100 «Федеральное казначейство»; 2. Комплекс задач «Администрирование доходов по главе 100 «Федеральное казначейство». (В рамках контракта УИС-16/2013) | 2.48.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 17 922,7830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за первый квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.48.p.2 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по реализации фиксированных доработок ППО в составе: Доработка ППО в части автоматизации процессов по формированию главным распорядителем средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. Доработка ППО в части автоматизации процессов по определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки. (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.48.p.3 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем |  | 3 734,2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за второй квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.48.p.4 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за третий квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.48.p.5 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за четвертый квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.48.p.6 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 203,5830 |
| 11 | 2.49 | Развитие | 22.0001030 |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  | Не задано |  | Работы по доработке на web-технологии ППО «АКСИОК.Net» в части Комплексов задач третьей очереди в составе: 1. Комплекс задач «Формирование и учет платежных документов по главе 100 «Федеральное казначейство»; 2. Комплекс задач «Администрирование доходов по главе 100 «Федеральное казначейство». (В рамках контракта УИС-16/2013) | 2.49.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 17 922,7830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за первый квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.49.p.2 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по реализации фиксированных доработок ППО в составе: Доработка ППО в части автоматизации процессов по формированию главным распорядителем средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. Доработка ППО в части автоматизации процессов по определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки. (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.49.p.3 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 3 734,2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за второй квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.49.p.4 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за третий квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.49.p.5 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за четвертый квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.49.p.6 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 203,5830 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 12 | 2.50 | Развитие | 27.0002908 |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  | Не задано |  | Работы по доработке на web-технологии ППО «АКСИОК.Net» в части Комплексов задач третьей очереди в составе: 1. Комплекс задач «Формирование и учет платежных документов по главе 100 «Федеральное казначейство»; 2. Комплекс задач «Администрирование доходов по главе 100 «Федеральное казначейство». (В рамках контракта УИС-16/2013) | 2.50.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 17 922,7830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за первый квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.50.p.2 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по реализации фиксированных доработок ППО в составе: Доработка ППО в части автоматизации процессов по формированию главным распорядителем средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. Доработка ППО в части автоматизации процессов по определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки. (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.50.p.3 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 3 734,2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за второй квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.50.p.4 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за третий квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.50.p.5 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по доработке ППО по запросам Заказчика за четвертый квартал (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.50.p.6 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 136,6500 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 203,5830 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 2.51 | Эксплуатация | 24.0001029 |  |  | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами |  | Не задано |  | Услуги по сопровождению ППО в ЦАФК (Услуги тип -1) (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.51.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 4 481,0470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по сопровождению ППО в ЦОКР (Услуги тип -2) (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.51.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 1 867,1030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по сопровождению ППО в ТОФК (Услуги тип -3) (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.51.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 4 481,0470 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 829,1970 |
| 14 | 2.52 | Эксплуатация | 22.0001030 |  |  | "АКСИОК.Net". Управление персоналом |  | Не задано |  | Услуги по сопровождению ППО в ЦАФК (Услуги тип -1) (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.52.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 4 481,0470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по сопровождению ППО в ЦОКР (Услуги тип -2) (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.52.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 1 867,1030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по сопровождению ППО в ТОФК (Услуги тип -3) (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.52.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 4 481,0470 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 829,1970 |
| 15 | 2.53 | Эксплуатация | 27.0002908 |  |  | "АКСИОК.Net". Прочее |  | Не задано |  | Услуги по сопровождению ППО в ЦАФК (Услуги тип -1) (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.53.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 4 481,0470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по сопровождению ППО в ЦОКР (Услуги тип -2) (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.53.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 1 867,1030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по сопровождению ППО в ТОФК (Услуги тип -3) (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.53.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 4 481,0470 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 829,1970 |
| 16 | 2.54 | Модернизация | 10.0001043 |  |  | AUDPLAN |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 17 | 2.71 | Эксплуатация | 10.0001052 |  |  | СПТО |  | Не задано |  | Услуги по сопровождению ППО «СПТО» в составе: | 2.71.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 18 670,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горячая линия, Проведение исправления выявленных и подтвержденных ошибок ППО, а также разработка корректирующих инструкции для инцидентов, вызванных некорректными данными, либо ошибочными действиями пользователей, Мониторинг и анализ корректности входных данных ППО «СПТО», Администрирование, Учет конфигураций и паспорта ППО, Мониторинг работоспособности и производительности промышленного экземпляра ППО, Анализ результатов установки обновлений промышленного экземпляра ППО, Профилактическое обслуживание промышленного экземпляра ППО. (В рамках контракта УИС-04/2014) |  |  |  |  |  |  |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 670,0000 |
| 18 | 2.57 | Развитие | 10.0002248 |  |  | ЛЕКС |  | Не задано |  | Работы по доработке ППО в процессе решения следующих комплексов задач: Загрузка, подготовка, формирование, размещение, централизованное хранение отчетности, обеспечение оперативного доступа пользователей центрального аппарата Федерального казначейства, Загрузка, подготовка, формирование информации и отчетности о движении средств федерального бюджета в части нефтегазовых доходов, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, Учет и анализ операций, формирование отчетности по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях, Учет и анализ операций, формирование отчетности по размещению средств федерального бюджета в кредитных организациях по договорам репо, Аналитический учет бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)». (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.57.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 7 115,5370 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 115,5370 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 19 | 2.62 | Эксплуатация | 10.0001043 |  |  | AUDPLAN |  | Не задано |  | Восстановительные работы в составе: Информирование, Диагностика неисправности, Взаимодействие с поставщиком, Устранение ошибок ППО, Проверка работоспособности ППО. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.62.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 2 349,0280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание в составе: регламентные работы, администрирование. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.62.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 2 349,0280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение эксплуатации в составе: Управление инцидентами, Управление изменениями. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.62.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 2 349,0280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-справочное сопровождение. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.62.p.4 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 2 349,0280 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 396,1120 |
| 20 | 2.63 | Эксплуатация | 10.0001007 |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  | ФС-77110103 |  | Восстановительные работы в составе: Информирование, Диагностика неисправности, Взаимодействие с поставщиком, Устранение ошибок ППО, Проверка работоспособности ППО. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.63.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 2 349,0280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание в составе: регламентные работы, администрирование. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.63.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 2 349,0280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение эксплуатации в составе: Управление инцидентами, Управление изменениями. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.63.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 2 349,0280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-справочное сопровождение. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.63.p.4 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 2 349,0280 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 396,1120 |
|  |  |  |  |  |  |  | 59 страница из 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 21 | 2.66 | Эксплуатация | 10.0002257 |  |  | Кассовое обслуживание бюджетов РФ |  | Не задано |  | Восстановительные работы в составе: Информирование, Диагностика неисправности, Взаимодействие с поставщиком, Устранение ошибок ППО, Проверка работоспособности ППО. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.66.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 2 349,0280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание в составе: регламентные работы, администрирование. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.66.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 2 349,0280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение эксплуатации в составе: Управление инцидентами, Управление изменениями. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.66.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 2 349,0280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-справочное сопровождение. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.66.p.4 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 2 349,0280 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 396,1120 |
| 22 | 2.80 | Эксплуатация | 21.0002094 |  |  | СЭХД |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 23 | 2.13 | Модернизация | 10.0001007 |  |  | Аналитический учет и ведение судебной работы |  | ФС-77110103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 24 | 2.14 | Эксплуатация | 10.0002248 |  |  | ЛЕКС |  | Не задано |  | Восстановительные работы в составе: | 2.14.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 2 349,0280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование, Диагностика неисправности, Взаимодействие с поставщиком, Устранение ошибок ППО, Проверка работоспособности ППО. (В рамках контракта УФТ-06/2015) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание в составе: регламентные работы, администрирование. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.14.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 2 349,0280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение эксплуатации в составе: Управление инцидентами, Управление изменениями. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.14.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 2 349,0280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-справочное сопровождение. (В рамках контракта УФТ-06/2015) | 2.14.p.4 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 2 349,0280 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 396,1120 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 25 | 2.78 | Эксплуатация | 10.0001720 |  |  | ГИС ГМУ |  | ФС-77120258 |  | Работы (услуги) по сопровождению автоматизированной системы Официального сайта государственных (муниципальных) учреждений (В рамках контракта УИС-14/2014) | 2.78.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 17 220,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-справочное обслуживание | 2.78.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 7 528,5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение постоянной эксплуатации | 2.78.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 11 333,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Восстановительное обслуживание | 2.78.p.4 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 3 578,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по первичной информационной поддержке пользователей («Горячая линия») Официального сайта ГМУ | 2.78.p.5 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 28 559,3000 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 218,8000 |
| 26 | 2.1 | Эксплуатация | 21.0001745 |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  | Не задано |  | Горячая линия. (В рамках контракта УИС-43/2014) | 2.1.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 4 444,4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Восстановительные работы (В рамках контракта УИС-43/2014) | 2.1.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 4 444,4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регламентное обслуживание (В рамках контракта УИС-43/2014) | 2.1.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | d) Закупка запасных частей, комплектующих, расходных материалов. |  | 4 444,4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение эксплуатации (В рамках контракта УИС-43/2014) | 2.1.p.4 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 4 444,4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-справочное обслуживание (В рамках контракта УИС-43/2014) | 2.1.p.5 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 4 444,4000 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 222,0000 |
| 27 | 2.6 | Эксплуатация | 23.0000806 |  |  | "АКСИОК.Net". Управление финансами |  | Не задано |  | Услуги по сопровождению ППО в ЦАФК (Услуги тип -1) (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.6.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 4 481,0470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по сопровождению ППО в ЦОКР (Услуги тип -2) (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.6.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 1 867,1030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по сопровождению ППО в ТОФК (Услуги тип -3) (В рамках контракта УФТ-07/2015) | 2.6.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 4 481,0470 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 829,1970 |
| 28 | 2.11 | Эксплуатация | 42.0000929 |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  | Не задано |  | Работы по замене 98 батарейных модулей тип 2 | 2.11.p. 1 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 328,427 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по установке 3 ИБП | 2.11.p.2 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 2 313,0950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене 331 батарейного модуля тип 1 | 2.11.p.3 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 1 109,2800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене 5 плат мониторинга | 2.11.p.4 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 16,756 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене 40 аккумуляторных батарей | 2.11.p.5 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 134,052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене 26 силовых модулей тип 2 | 2.11.p.6 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 87,133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене 3 модулей управления тип 3 | 2.11.p.7 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 10,053 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене 3 модулей управления тип 1 | 2.11.p.8 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 10,053 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене 75 модулей вентиляторов для силового модуля | 2.11.p.9 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 251,347 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене 15 силовых модулей тип 1 | 2.11.p.10 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочн ые работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 50,269 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене модул электронного байпаса тип 2 | 2.11.p.11 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 3,351 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене карты мониторинга батарейных модулей | 2.11.p.12 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 3,351 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене 12 батарейных модулей тип 4 | 2.11.p.13 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 40,215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене 4 батарейных модулей тип 3 | 2.11.p.14 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 13,405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене 2 модулей управления тип 2 | 2.11.p.15 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 6,702 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене силового модуля тип 3 | 2.11.p.16 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 3,351 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене модуля электронного байпаса Тип 1 | 2.11.p.17 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 3,351 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по замене сетевой карты | 2.11.p.18 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 3,358 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 387,5490 |
| 29 | 2.74 | Эксплуатация | 10.0000847 |  |  | АСФК |  | ФС-77110112 |  | Сопровождение ППО «АСФК» в УФК по г. Санкт- Петербургу (В рамках контракта УИС-56/2013) | 2.74.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 5 175,1440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение ППО Портал АСФК для ДУБП / СЭД у всех Абонентов ТОФК (В рамках контракта УИС-56/2013) | 2.74.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 66 655,2960 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425 выездов специалиста Исполнителя в ТОФК или к Абоненту . (В рамках контракта УИС-56/2013). | 2.74.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 14 579,1750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация выполнения работ по сертификации СЗИ ППО «АСФК» и оценке влияния ППО «АСФК» на выполнение предъявленных к СКЗИ требований (В рамках контракта УИС-56/2013) | 2.74.p.4 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 25 166,3580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение администраторов ППО «АСФК» в УФК (Услуги тип -1 в рамках контракта УИС-23/2014) | 2.74.p.5 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 265 905,4740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение ППО Портал АСФК для ДУБП у всех Абонентов ТОФК (Услуги тип -2 в рамках контракта УИС-23/2014) | 2.74.p.6 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 75 786,6720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение ППО «АСФК» в ЦАФК (Услуги тип -3 в рамках контракта УИС-23/2014) | 2.74.p.7 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 15 226,9160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение функциональности ППО по кассовому обслуживанию и исполнению федерального бюджета, учету и распределению доходов, учету операций, производящихся в иностранной валюте в МОУ ФК (Услуги тип 4.1 в рамках контракта УИС-23/2014) | 2.74.p.8 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 25 378,6760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение функциональности ППО «АСФК» по консолидации главной книги МОУ ФК (Услуги тип 4.2 в рамках контракта УИС-23/2014) | 2.74.p.9 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 7 613,4580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение функциональности ППО «АСФК» по обслуживанию отдельного доходного счета по учету таможенных платежей МОУ ФК (Услуги тип 4.3 в рамках контракта УИС-23/2014) | 2.74.p.10 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 5 075,8800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение функциональности ППО «АСФК» по приему, обработке, консолидации и формированию сводной отчетности МОУ ФК (Услуги тип 4.4 в рамках контракта УИС-23/2014) | 2.74.p.11 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 22 841,1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение ППО «АСФК» в УФК по г. Москве (В рамках контракта УИС-23/2014) | 2.74.p.12 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 17 765,2170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение ППО «АСФК» в УФК по г. Санкт-Петербургу (В рамках контракта УИС-23/2014) | 2.74.p.13 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 7 613,4580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение ППО «АСФК» в УФК по г. Севастополю (В рамках контракта УИС-23/2014) | 2.74.p.14 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 10 151,7600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение выезда по сопровождению специалиста Исполнителя в ТОФК или к Абоненту (В рамках контракта УИС-23/2014) | 2.74.p.15 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 24 335,6450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по актуализации комплекта технорабочей документации на подсистему защиты информации, обрабатываемой в ППО «АСФК» (В рамках контракта УИС-23/2014) | 2.74.p.16 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 10 113,9720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение ППО «АСФК» в УФК по Республике Крым (Услуги тип – 7 в рамках контракта УИС-23/2014) | 2.74.p.17 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 17 765,2170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по техническому обслуживанию АС ФК в МОУ_ЦАФК. Контракт УИС-15/2014 | 2.74.p.18 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 29 111,0400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по техническому обслуживанию АС ФК в УФК. Контракт УИС-15/2014 | 2.74.p.19 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 209 525,7600 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855 786,2180 |
| 30 | 2.40 | Развитие | 24.0001948 |  |  | СУЭ ФК |  | Не задано |  | Работы по разработке программных компонентов прикладного программного обеспечения Подсистемы управления процессами эксплуатации (ППО ПУПЭ) СУЭ ФК. В рамках контракта УИС-12/2014 | 2.40.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 37 799,9850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по разработке программных компонентов прикладного программного обеспеченияПодсистемы управления жизненным циклом (ППО ПУЖЦ) СУЭ ФК. В рамках контракта УИС-12/2014 | 2.40.p.2 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 35 699,9810 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по разработке программных компонентов прикладного программного обеспеченияПодсистемы хранения конфигурационных элементов (ППО ПХКЭ) СУЭ ФК. В рамках контракта УИС-12/2014 | 2.40.p.3 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 39 899,9900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по разработке программных компонентов прикладного программного обеспечения Подсистемы оперативного управления информационной безопасностью (ППО ПОУ ИБ) СУЭ ФК. В рамках контракта УИС-12/2014 | 2.40.p.4 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 33 599,9760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по обеспечению проведения опытной эксплуатации Подсистемы управления и мониторинга инфраструктуры (ПУМИ), Подсистемы управления и мониторинга сервисов (ПУМС)и Подсистемы управления процессами эксплуатации (ПУПЭ) СУЭ ФК. В рамках контракта УИС-12/2014 | 2.40.p.5 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 4 499,9670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по обеспечению проведения опытной эксплуатации Подсистемы информирования и отчетности (ПИО) и Подсистемы управления жизненным циклом (ПУЖЦ) СУЭ ФК. В рамках контракта УИС-12/2014 | 2.40.p.6 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 3 599,9930 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по обеспечению проведения опытной эксплуатации Подсистемы хранения программного обеспечения,исправлений и документации (ПХПОИД) и Подсистемы хранения конфигурационных элементов (ПХКЭ) СУЭ ФК. В рамках контракта УИС-12/2014 | 2.40.p.7 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 5 399,9410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по обеспечению проведения опытной эксплуатации Подсистемы «Информационный портал эксплуатации» (ПИПЭ) и Подсистемы оперативного управления информационной безопасностью (ПОУ ИБ) СУЭ ФК. В рамках контракта УИС-12/2014 | 2.40.p.8 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 6 299,9150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по интеграции Подсистем СУЭ ФК. В рамках контракта УИС-12/2014 | 2.40.p.9 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 7 799,9050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата задолженности по работам за первый этап в соответствии с условиями контракта УИС-12/2014 | 2.40.p.10 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 79 920,1400 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 519,7930 |
| 31 | 2.17 | Эксплуатация | 45.0000891 |  |  | Внешняя телекоммуникационная инфраструктура Федерального казначейства |  | Не задано |  | Абонентская плата | 2.17.p.1 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | a) Услуги телефонной, телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные, междугородные и международные переговоры), услуги сотовой, пейджинговой связи. |  | 59 041,0290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местные телефонные соединения | 2.17.p.2 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | a) Услуги телефонной, телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные, междугородные и международные переговоры), услуги сотовой, пейджинговой связи. |  | 29 241,0910 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Междугородние телефонные соединения | 2.17.p.3 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | a) Услуги телефонной, телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные, междугородные и международные переговоры), услуги сотовой, пейджинговой связи. |  | 10 208,3280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сотовая связь | 2.17.p.4 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | a) Услуги телефонной, телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные, междугородные и международные переговоры), услуги сотовой, пейджинговой связи. |  | 18 413,7190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интернет для Интернет-планшетов | 2.17.p.5 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 213,192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интернет | 2.17.p.6 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 73 781,5100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Региональная правительственная связь | 2.17.p.7 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | a) Услуги телефонной, телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные, междугородные и международные переговоры), услуги сотовой, пейджинговой связи. |  | 566,021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительственная связь | 2.17.p.8 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | a) Услуги телефонной, телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные, междугородные и международные переговоры), услуги сотовой, пейджинговой связи. |  | 134,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифровые потоки | 2.17.p.9 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть |  | 18 662,5300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") |  | информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделенные каналы связи | 2.17.p.10 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 6 890,4540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") |  |  |  |  |  |  |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 152,6640 |
| 32 | 2.82 | Эксплуатация | 42.0000929 |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  | Не задано |  | Послегарантийная поддержка №1. Контракт УИС-05/2014 | 2.82.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 105 047,2150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №2. Контракт УИС-05/2014 | 2.82.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 62,724 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №3. Контракт УИС-05/2014 | 2.82.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 208,956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №4. Контракт УИС-05/2014 | 2.82.p.4 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 30,338 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №5. Контракт УИС-05/2014 | 2.82.p.5 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 6 689,0070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №6. Контракт УИС-05/2014 | 2.82.p.6 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 10 899,9110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №7. Контракт УИС-05/2014 | 2.82.p.7 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 2 339,4730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №8 | 2.82.p.8 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 63 607,1820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УИС-05/2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №9 | 2.82.p.9 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 118,909 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УИС-05/2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №10 | 2.82.p.10 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 7 912,3080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УИС-05/2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №11 Контракт УИС-05/2014 | 2.82.p.11 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 5 680,0860 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №12 | 2.82.p.12 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 42,768 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УИС-05/2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №13 | 2.82.p.13 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 112,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УИС-05/2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №16 | 2.82.p.14 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 24 975,8270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УИС-05/2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №17 | 2.82.p.15 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 60 425,3960 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УИС-05/2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №18 | 2.82.p.16 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 29 992,4810 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УИС-05/2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №19 | 2.82.p.17 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 60 801,3700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УИС-05/2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послегарантийная поддержка №20 | 2.82.p.18 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 93 103,4510 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УИС-05/2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по техническому обслуживанию СУФД Портал в МОУ. Контракт УИС-15/2014 | 2.82.p.19 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 7 096,3200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по техническому обслуживанию СУФД Портал в УФК. Контракт УИС-15/2014 | 2.82.p.20 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 47 255,0400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по техническому обслуживанию СВТ и СПО МОУ. Контракт УИС-15/2014 | 2.82.p.21 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 14 768,6400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по техническому обслуживанию СВТ и СПО ЦАФК. Контракт УИС-15/2014 | 2.82.p.22 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 58 245,1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выезды специалистов Исполнителя для оказания Услуг по техническому осблуживанию систем (подсистем) ФК в УФК. Контракт УИС*-15/2014 | 2.82.p.23 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 9 125,2800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по размещению средств вычислительной техники портальных систем Федерального казначейства | 2.82.p.24 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 18 924,9000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УИС-03/2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по размещению средств вычислительной техники резервного вычислительного центра Федерального казначейства. Контракт УИС-03/2014 | 2.82.p.25 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 11 760,9000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по обслуживанию средств вычислительной техники портальных систем Федерального казначейства. Контракт УИС-03/2014 | 2.82.p.26 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 107 161,5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по обслуживанию средств вычислительной техники резервного вычислительного центра Федерального казначейства. Контракт УИС-03/2014 | 2.82.p.27 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 11 940,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги расширенной технической поддержки программного обеспечения Майкрософт (Microsoft Premier Support). Контракт УИС-07/2014 | 2.82.p.28 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 51 067,4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание Услуг по технической поддержке программного обеспечения Oracle, эксплуатируемого в Федеральном казначействе. Контракт УИС-09/2014 | 2.82.p.29 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 270 005,4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание Услуг по сопровождению СУБД Oracle, эксплуатируемого в Федеральном казначействе. Контракт УИС-09/2014 | 2.82.p.30 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 102 589,2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по технической поддержке базового ПО СУФД, эксплуатируемого в Федеральном казначействе. Контракт УИС-09/2014 | 2.82.p.31 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 5 405,4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по предоставлению помещений для размещения и эксплуатации ПАК КПЭ. Контракт УИС-26/2013 | 2.82.p.32 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 1 761,1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по предоставлению помещений для размещения и эксплуатации средств вычислительной техники ФК. Контракт УИС-26/2013 | 2.82.p.33 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 656,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по технической поддержке ПАК КПЭ. Контракт УИС-26/2013 | 2.82.p.34 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 13 134,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по технической поддержке средств вычислительной техники ФК. Контракт УИС-26/2013 | 2.82.p.35 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 30 951,2700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по предоставлению помещений для размещения и обслуживания ПАК тестовых зон ЭБ. Контракт УИС-40/2014 | 2.82.p.36 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 11 261,7000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по предоставлению помещений для размещения и обслуживания ПАК КПЭ. Контракт УИС-40/2014 | 2.82.p.37 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 3 998,8250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по предоставлению помещений для размещения и обслуживания средств вычислительной техники ФК. Контракт УИС-40/2014 | 2.82.p.38 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 1 195,5250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по обслуживанию ПАК тестовых зон ЭБ. Контракт УИС-40/2014 | 2.82.p.39 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 82 638,1800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по обслуживанию ПАК КПЭ. Контракт УИС-40/2014 | 2.82.p.40 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 23 341,5950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по обслуживанию средств вычислительной техники ФК. Контракт УИС-40/2014 | 2.82.p.41 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 14 643,1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по настройке в центральном аппарате и территориальных органах Федерального казначейства автоматизированного резервирования данных. | 2.82.p.42 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 22 584,7000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг по обслуживанию программно-аппаратных комплексов Федерального казначейства. | 2.82.p.43 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 98 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг по интеграционному обеспечению выпуска версий прикладного программного обеспечения, технологическому обслуживанию и администрированию базисного и прикладного программного обеспечения | 2.82.p.44 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 110 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение иного ПО | 2.82.p.45 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 9 792,9170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") |  |  |  |  |  |  |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 611 354,4840 |
| 33 | 2.76 | Эксплуатация | 10.0000856 |  |  | ГИС ГМП |  | ФС-77120257 |  | Услуги по сопровождению ГИС ГМП, в составе: | 2.76.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 20 883,6560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | консультационные услуги и информационно - справочное обслуживание Участников ГИС ГМП и Заказчика, работы по восстановлению работоспособности ГИС ГМП, работы по техническому обслуживанию ГИС ГМП, регламентные и профилактические работы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (В рамках контракта УИС-32/2014) |  |  |  |  |  |  |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 883,6560 |
| 34 | 2.73 | Эксплуатация | 10.0000865 |  |  | ГИС ООС |  | ФС-77120256 |  | Обработка заявок и устранение причин (ошибок). Контракт УФТ-03/2015 | 2.73.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 23 020,8720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регламентно-профилактическое обслуживание. Контракт УФТ-03/2015 | 2.73.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 23 020,8720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-справочное сопровождение. Контракт УФТ-03/2015 | 2.73.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 23 020,8720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Восстановительные работы. Контракт УФТ-03/2015 | 2.73.p.4 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 23 020,8720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по сопровождению постоянной эксплуатации и технической поддержке ППО ООС, включая Смежные системы (за исключением Смежной системы размещения сведений 223-ФЗ). Контракт УИС-39/2013 | 2.73.p.5 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 9 562,9140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по сопровождению Смежной системы размещения сведений 223-ФЗ (оказание техподдержки в соответствии с обращениями пользователей, диагностика возникновения ошибок, справочно-информационная поддержка). Контракт УИС-19/2014 | 2.73.p.6 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождени ю и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 13 500,0950 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 146,4970 |
| 35 | 2.70 | Создание | 10.0001052 |  |  | СПТО |  | Не задано |  | Работы по выполнению доработок и настроек ППО «СПТО» на основании заявок Заказчика (3960 чел/дн) | 2.70.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 58 010,3260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт УИС-04/2014 |  |  |  |  |  |  |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 010,3260 |
| 36 | 2.79 | Развитие | 10.0000847 |  |  | АСФК |  | ФС-77110109 |  | Работы по реализации фиксированных доработок ППО «СЭД» (в т.ч. доработка для документа «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» (код формы по КФД 0531243) визуальной формы, списковой формы, функций хранения, ручного ввода, печати, контроля, импорта из внешних систем, создания электронной подписи в части добавления нового поля «Код объекта ФАИП» и переименования поля «Код цели» на «Код цели (аналитический код), доработка для документа «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств» (код формы по КФД 0531251) визуальной формы, списковой формы, функций хранения, ручного ввода, печати, контроля, импорта из внешних систем, экспорта, создания электронной подписи в связи с добавлением нового поля «Код объекта ФАИП», переименованием поля «Код цели» на «Код цели (аналитический код)», изменением кода формы по КФД и т.д.) Контракт УФТ-02/2015 | 2.79.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 5 223,7500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по реализации доработок ППО «СЭД» по запросам Заказчика в количестве 850 чел/дн. Контракт УФТ-02/2015 | 2.79.p.2 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 12 686,2500 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 910,0000 |
| 37 | 2.19 | Эксплуатация | 43.0001062 |  |  | Система средств печати и копирования данных Федерального казначейства |  | Не задано |  | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию принтеров, МФУ, копировальных аппаратов (оргтехники) (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.19.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 35 347,5500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по сервисному обслуживанию системы печати и тиражирования документов и обеспечению безопасности печатного документооборота в Центральном аппарате ФК (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.19.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 23 644,5000 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 992,0500 |
| 38 | 2.21 | Эксплуатация | Не задано |  |  | Справочно-информационные системы |  | Не задано |  | Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем в 86 субъектах | 2.21.p.1 | 7 - Работы (услуги) по предоставлению информационных ресурсов и баз данных |  | d) Приобретение справочно-информационных баз данных (покупка контента) |  | 41 331,7980 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 331,7980 |
| 39 | 2.86 | Эксплуатация | 10.0006306 |  |  | ЕИС |  | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 40 | 2.20 | Эксплуатация | 41.0000877 |  |  | Рабочие станции и локальное переферийное оборудование Федерального казначейства |  | Не задано |  | Техобслуживание и ремонт вычислительной техники (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.20.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 18 573,8410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание ИБП (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.20.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 20 989,0720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монтаж, установка, наладка оборудования (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.20.p.3 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 2 842,4850 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 405,3980 |
| 41 | 2.89 | Эксплуатация | 10.0001784 |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | Не задано |  | Выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению функциональных подсистем и технологических подсистем обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров, подсистемы обеспечения информационной безопасности и юридической значимости электронных документов в целях разработки функциональных подсистем системы «Электронный бюджет», в том числе: Горячая линия | 2.89.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 58 261,1300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по сопровождению единого портала бюджетной системы Российской Федерации, а также прикладного программного обеспечения Системы обеспечения сбора, анализа и визуализации данных, в том числе: Горячая линия | 2.89.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 23 610,7300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению функциональных подсистем и технологических подсистем обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров, подсистемы обеспечения информационной безопасности и юридической значимости электронных документов в целях разработки функциональных подсистем системы «Электронный бюджет», в том числе: Восстановительные работы | 2.89.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 71 209,2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению функциональных подсистем и технологических подсистем обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров, подсистемы обеспечения информационной безопасности и юридической значимости электронных документов в целях разработки функциональных подсистем системы «Электронный бюджет», в том числе: Техническое обслуживание | 2.89.p.4 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 59 580,3200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению функциональных подсистем и технологических подсистем обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров, подсистемы обеспечения информационной безопасности и юридической значимости электронных документов в целях разработки функциональных подсистем системы «Электронный бюджет», в том числе: Эксплуатация | 2.89.p.5 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 51 789,7000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению функциональных подсистем и технологических подсистем обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров, подсистемы обеспечения информационной безопасности и юридической значимости электронных документов в целях разработки функциональных подсистем системы «Электронный бюджет», в том числе: Информационно-справочное сопровождение | 2.89.p.6 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 71 209,2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению функциональных подсистем и технологических подсистем обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров, подсистемы обеспечения информационной безопасности и юридической значимости электронных документов в целях разработки функциональных подсистем системы «Электронный бюджет», в том числе: Организация и проведение консультационных мероприятий | 2.89.p.7 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 11 632,4400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по сопровождению единого портала бюджетной системы Российской Федерации, а также прикладного программного обеспечения Системы обеспечения сбора, анализа и визуализации данных, в том числе: Восстановительные работы | 2.89.p.8 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 28 857,5600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по сопровождению единого портала бюджетной системы Российской Федерации, а также прикладного программного обеспечения Системы обеспечения сбора, анализа и визуализации данных, в том числе: Техническое обслуживание | 2.89.p.9 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 20 987,3100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по сопровождению единого портала бюджетной системы Российской Федерации, а также прикладного программного обеспечения Системы обеспечения сбора, анализа и визуализации данных, в том числе: Эксплуатация | 2.89.p.10 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 18 363,9000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по сопровождению единого портала бюджетной системы Российской Федерации, а также прикладного программного обеспечения Системы обеспечения сбора, анализа и визуализации данных, в том числе: Информационно-справочное сопровождение | 2.89.p.11 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 28 857,5600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по сопровождению единого портала бюджетной системы Российской Федерации, а также прикладного программного обеспечения Системы обеспечения сбора, анализа и визуализации данных, в том числе: Организация и проведение консультационных мероприятий | 2.89.p.12 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 10 494,5400 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 853,5900 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 2.91 | Модернизация | 24.0001948 |  |  | СУЭ ФК |  | Не задано |  | Подготовка и рассылка опросных листов | 2.91.p.1 | 1 - Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ. |  | d) Иные предпроектные и проектные работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ, не завершающиеся созданием средств ПО или поставкой средств ТО ИС или компонента ИТКИ. |  | 496,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение интервьюирования | 2.91.p.2 | 1 - Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ. |  | d) Иные предпроектные и проектные работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ, не завершающиеся созданием средств ПО или поставкой средств ТО ИС или компонента ИТКИ. |  | 744,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка отчета по результатам обследования | 2.91.p.3 | 1 - Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Проведение предпроектного обследования, в том числе аудита имеющейся информационной базы. |  | 1 240,9800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение совещаний для определения специфики площадки | 2.91.p.4 | 1 - Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Проведение исследований, разработка ФЭО (ТЭО) и прочих документов. |  | 5 212,1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ специфики, подготовка и согласование соответствующих про-токолов, сведение специфики в документ "УТТ" | 2.91.p.5 | 1 - Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ. |  | d) Иные предпроектные и проектные работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ, не завершающиеся созданием средств ПО или поставкой средств ТО ИС или компонента ИТКИ. |  | 2 233,7600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка календарного плана проведения работ по тиражированию решения в УФК | 2.91.p.6 | 1 - Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Проведение исследований, разработка ФЭО (ТЭО) и прочих документов. |  | 372,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка сценария перехода от текущих используемых средств автоматизации ис-пользуемых в УФК к тиражируемому решению | 2.91.p.7 | 1 - Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ. |  | d) Иные предпроектные и проектные работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ, не завершающиеся созданием средств ПО или поставкой средств ТО ИС или компонента ИТКИ. |  | 1 861,4600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка перечня типовых справочных данных необходимых для подключения УФК | 2.91.p.8 | 1 - Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ. |  | d) Иные предпроектные и проектные работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ, не завершающиеся созданием средств ПО или поставкой средств ТО ИС или компонента ИТКИ. |  | 1 116,8800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка перечня типовых настроек для учетных записей специалистов УФК | 2.91.p.9 | 1 - Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ. |  | d) Иные предпроектные и проектные работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ, не завершающиеся созданием средств ПО или поставкой средств ТО ИС или компонента ИТКИ. |  | 1 489,1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка перечня типовых представлений данных для специалистов УФК | 2.91.p.10 | 1 - Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ. |  | d) Иные предпроектные и проектные работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ, не завершающиеся созданием средств ПО или поставкой средств ТО ИС или компонента ИТКИ. |  | 744,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка требований к формату обмена данными | 2.91.p.11 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 1 861,4600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Проектная оценка надежности тиражированной системы" | 2.91.p.12 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 2 978,3400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка модели подключения УФК к базовой инсталляции или развертывания до-черней инсталляции в УФК | 2.91.p.13 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 2 903,8800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка методики проведения тиражирования интеграций в УФК | 2.91.p.14 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 1 563,6300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Ведомость эксплуатационных документов" | 2.91.p.15 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 372,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Описание системы" | 2.91.p.16 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 1 489,1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Описание организации информационной базы" | 2.91.p.17 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 744,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Руководство по установке и настройке системы" | 2.91.p.18 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 744,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Руководство по техническому обслуживанию системы" | 2.91.p.19 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 372,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Технологический регламент" | 2.91.p.20 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 744,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Технологическая карта" | 2.91.p.21 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 372,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Руководство по администрированию системы" | 2.91.p. 22 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 744,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Руководство пользователя системы" | 2.91.p.23 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 372,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Описание комплекса технических средств" | 2.91.p.24 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 372,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Программа и методика испытаний системы" | 2.91.p.25 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 372,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Методика и модель нагрузочного тестирования системы" | 2.91.p.26 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 744,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наполнение централизованной СРМ данными подключаемых площадок | 2.91.p.27 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 434,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обновление и настройка существующих агентов мониторинга, и дополнительная рас-становка недостающих | 2.91.p.28 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 310,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановка на мониторинг ИТ- ресурсов с подключением к ЦАФК | 2.91.p.29 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 496,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиражирование ПУМС: постановка на мониторинг ИТ-сервисов с подключением к ЦАФК | 2.91.p.30 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 1 861,4600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиражирование ПХКЭ: постановка конфигураций в контур обнаружения конфигураций с подключением к ЦАФК | 2.91.p.31 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 3 102,4400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение автоматизированной загрузки изменений логики подсистем на базе ПО HP SM из эталонной конфигурации во все дочерние инсталляции (тиражирование метаданных) | 2.91.p.32 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 434,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение автоматизированной загрузки изменений справочных данных из базовой инсталляции в дочерние (каталог Федеральных ИТ-сервисов, группы исполнителей ВСО с учетом параметров их работы, параметры качества Федеральных ИТ-сервисов) | 2.91.p.33 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 217,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение автоматизированной загрузки изменений справочных данных из базовой инсталляции в дочерние | 2.91.p.34 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 217,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация автоматического обмена данными с локальными системами УФК | 2.91.p.35 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 434,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка двустороннего автоматического обмена данными между базовой и дочерней инсталляциями в части инцидентов, проблем, поручений, рабочих заданий, изменений, конфигураций, уровнем обслуживания для сохранения целостности процессов эксплуатации в рамках Типовой модели сопровождения | 2.91.p.36 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 217,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка изменений для сохранения целостности процессов эксплуатации в рамках модели сопровождения | 2.91.p.37 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 217,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование формата данных для наполнения дочерней инсталляции ПУПЭ СУЭ ФК | 2.91.p.38 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 195,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование списка групп исполнителей и их сотрудников | 2.91.p. 39 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 108,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование учетных записей | 2.91.p.40 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 130,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разворачивание конфигурации БПО HP SM - дочерней инсталляции БПО HP SM, к которой должны быть подключены сотрудники ФК и ВСО, обслуживающие ИТ-сервисы в ИК | 2.91.p.41 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 217,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация интеграции СУЭ ФК ЦАФК и УФК - эскалация инцидентов из УФК в ЦАФК | 2.91.p.42 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 217,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адаптация используемых справочников ДС, включая каталог сервисов, БДКЭ и спра-вочник групп исполнителей | 2.91.p.43 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 434,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Настройка интеграцию базовой и дочерних инсталляций БПО HP SM между ДС ЦАФК и ДС УФК | 2.91.p.44 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 217,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интеграция СУЭ УФК с ВСО | 2.91.p.45 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 217,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развертывание типовых интеграций с Active Directory, LanDocs и Аксиок | 2.91.p.46 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 434,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тиражирование процессов эксплуатации: | 2.91.p.47 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 434,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка модели подключения УФК к базовой конфигурации или развертывание дочерней конфигурации в УФК | 2.91.p.48 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | Не задано |  | 465,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка сценария применения тиражируемого решения | 2.91.p.49 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 186,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка перечня типовых исходных данных необходимых для подключения УФК | 2.91.p.50 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 279,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка перечня типовых настроек для учетных записей специалистов УФК | 2.91.p.51 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 93,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка перечня типовых представлений данных для специалистов УФК | 2.91.p.52 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 93,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка типовой программы и методики проведения испытаний с учетом дополне-ния раздела сценариев относительно сценариев для проверки корректного тиражирования ПОУ ИБ на УФК | 2.91.p.53 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 93,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . Разработка типового протокола проведения предварительных испытаний системы (дочерней конфигурации или базовой конфигурации – в зависимости от модели подключения УФК) | 2.91.p.54 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 372,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка комплекта настроек прототипа подсистемы (базовой и дочерней) | 2.91.p.55 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 279,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Порядок проведения консультаций пользователей" | 2.91.p.56 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 992,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка документа "Программа и методика проведения опытной экс-плуатации" | 2.91.p.57 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 992,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Помощь в ведении и устранение зарегистрированных несоответсвий в журнале опытной эксплуатации: | 2.91.p. 58 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 2 980,9300 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 641,6000 |
| 43 | 2.93 | Эксплуатация | 24.0001948 |  |  | СУЭ ФК |  | Не задано |  | Сбор и анализ диагностических данных с непрерывным контролем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю | 2.93.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 1,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение возможных причин сбоев | 2.93.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 3,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение неисправных компонентов подсистем | 2.93.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 4,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка рекомендаций по устранению причин сбоев или по уменьшению вероятно-сти их появлений | 2.93.p.4 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 4,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование о возникновении сбоя в подсистеме | 2.93.p.5 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 3,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка запроса на обслуживание производителю БПО, вызвавшего сбой | 2.93.p.6 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 9,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение контроля действий производителя БПО, связанных с устранением сбоя | 2.93.p.7 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 19,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Настройка программно-аппаратных средств | 2.93.p.8 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 5,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение конфигураций программно-аппаратных средств | 2.93.p.9 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 5,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ресурсами | 2.93.p.10 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 16,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РТО ПАК | 2.93.p.11 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 18,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка обновлений СПО и БПО | 2.93.p.12 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 13,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учет и актуализация конфигурации системы | 2.93.p.13 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 32,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-справочное обслуживание специалистов Заказчика | 2.93.p.14 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | b) Информационно-технологическое сопровождение пользователей |  | 116,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет по устраненным сбоям | 2.93.p.15 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 6,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет по выполненным заявкам на обслуживание | 2.93.p.16 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 6,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет по выполненным заявкам на изменение | 2.93.p.17 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 6,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет по жалобам и предложениям-информации | 2.93.p.18 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 6,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет по выполненному РТО | 2.93.p.19 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 6,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет по выполненным заявкам на информационно-справочное обслу-живание | 2.93.p.20 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 6,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет по выполненной диагностике | 2.93.p.21 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 6,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет по выполненным ремонтно-восстановительным мероприятиям | 2.93.p.22 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 6,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Актуализированный паспорт ИТ-подсистемы в электронном виде | 2.93.p.23 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 13,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Актуализация/подготовка паспортов ИТ–подсистем объектов ФК | 2.93.p.24 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 55,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка ПСиТО | 2.93.p.25 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 83,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аренда канала для ООС-223 | 2.93.p.26 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 105,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аренда канала ООС (44/94) | 2.93.p.27 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | b) Услуги по аренде программного обеспечения. |  | 78,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аренда канала для ГИС ГМУ | 2.93.p.28 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | b) Услуги по аренде программного обеспечения. |  | 105,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аренда канала для ГИС ГМП | 2.93.p.29 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 78,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аренда канала для ГАС Управление | 2.93.p.30 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 105,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аренда канала для Электронного бюджета | 2.93.p.31 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 62,56 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,4000 |
| 44 | 2.94 | Развитие | 10.0000865 |  |  | ГИС ООС |  | Не задано |  | Работы по разработке дополнительного функционала АС ООС в составе: Доработка библиотеки типовых контрактов, типовых условий контрактов; доработка по переходу на 11 часовых зон; реализация проверки поискового пользовательского запроса путем ввода в текстовое поле графического изображения; доработка реестра плана-графика и т.д. В рамках контракта УИС-39/2013 | 2.94.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 26 345,9960 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по разработке дополнительного функционала ППО ООС в части Смежной системы размещения сведений 223-ФЗ по заявке заказчика (1250 чел/дн). В рамках контракта УИС-19/2014 | 2.94.p.2 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 20 205,0300 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 551,0260 |
| 45 | 2.95 | Создание | Не задано |  |  | ЕОИ |  | Не задано |  | Пуско-наладка ПАК ЕОИ (инсталляционный платеж) | 2.95.p.1 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 11 666,7300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инсталляция структурированной кабельной системы (СКС) | 2.95.p.2 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 50 883,1980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка эксплуатационной документации | 2.95.p.3 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 13 013,0980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка стойко-мест (единовременно) | 2.95.p.4 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 2 210,0960 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка к аттестации | 2.95.p.5 | 5 - Работы (услуги) по проведению специальных проверок и исследований. |  | a) Работы (услуги) по аттестации и сертификации ИС и компонентов ИТКИ, средств ТО и ПО, в том числе работы (услуги) по подготовке к аттестации и сертификации. |  | 20 653,8520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по предоставлению и обеспечению функционирования базовой инфраструктуры ЕОИ | 2.95.p.6 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 62 288,7260 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 715,7000 |
| 46 | 2.96 | Модернизация | 42.0000929 |  |  | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства |  | Не задано |  | Работы по настройке Серверного оборудования/Контракт УИС-36/2014 | 2.96.p.1 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 857,315 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по настройке Систем хранения данных. Контракт УИС-36/2014 | 2.96.p.2 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 2 044,7460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по установке Серверного оборудования. | 2.96.p.3 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 137,958 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по установке Систем хранения данных. Контракт УИС-36/2014 | 2.96.p.4 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 443,439 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 483,4580 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 47 | 2.97 | Создание | 21.0002094 |  |  | СЭХД |  | Не задано |  | Работы по переносу ППО и данных Системы на программно-аппаратный комплекс Системы | 2.97.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 370,9 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,9 |
| 48 | 2.98 | Развитие | 46.0001880 |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  | Не задано |  | Обследование объекта | 2.98.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по установке и настройке компонентов подсистемы обнаружения вторжений | 2.98.p.2 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 5 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по установке и настройке компонентов системы защиты от несанкционированного доступа | 2.98.p.3 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 5 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по настройке централизованной системы управления подсистемы администраторского доступа | 2.98.p.4 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | b) Установка, монтаж и настройка ПО. |  | 5 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по аттестации объектов информатизации и государственных информационных систем | 2.98.p.5 | 5 - Работы (услуги) по проведению специальных проверок и исследований. |  | a) Работы (услуги) по аттестации и сертификации ИС и компонентов ИТКИ, средств ТО и ПО, в том числе работы (услуги) по подготовке к аттестации и сертификации. |  | 8 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техобслуживание и ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации в территориальных органах Федерального казначейства. (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.98.p.6 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 708,316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектирование системы управления полномочиями | 2.98.p.7 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 3 400,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка системы управления полномочиями | 2.98.p.8 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 14 700,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прикладных систем |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внедрение системы управления полномочиями | 2.98.p.9 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 3 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опытная эксплуатация | 2.98.p.10 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 3 200,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метрологическая проверка и калибровка контрольно-измерительного и и испытательного оборудования МЦЗИ. (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.98.p.11 | 5 - Работы (услуги) по проведению специальных проверок и исследований. |  | a) Работы (услуги) по аттестации и сертификации ИС и компонентов ИТКИ, средств ТО и ПО, в том числе работы (услуги) по подготовке к аттестации и сертификации. |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуга по проведению аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий. (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.98.p.12 | 5 - Работы (услуги) по проведению специальных проверок и исследований. |  | a) Работы (услуги) по аттестации и сертификации ИС и компонентов ИТКИ, средств ТО и ПО, в том числе работы (услуги) по подготовке к аттестации и сертификации. |  | 12 287,9350 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 056,2510 |
| 49 | 2.99 | Эксплуатация | 46.0001880 |  |  | Система защиты информации Федерального казначейства |  | Не задано |  | Услуги по технической поддержке аппаратно-программных комплексов закрытого контура ФК и технической поддержке аппаратно-программных комплексов системы информационной безопасности ФК. Контракт УРСиБИ-27/2014 (секретный) | 2.99.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 215 622,0000 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 622,0000 |
| 50 | 2.100 | Эксплуатация | Не задано |  |  | Официальный сайт Федерального казначейства |  | Не задано |  | Услуги по поддержке и обеспечению функционирования портала www.roskazna.ru и веб-сайтов территориальных органов Федерального казначейства и ЦОКР. Контракт УИС-03/2014 | 2.100.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 2 328,3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по поддержке и обеспечению функционирования портала www.roskazna.ru и веб-сайтов территориальных органов Федерального казначейства и ЦОКР. | 2.100.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 2 700,0000 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 028,3000 |
| 51 | 2.101 | Развитие | 10.0001784 |  |  | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | Не задано |  | Работы по разработке УТТ в части развития Подсистемы управления закупками. Контракт УФТ-03/2015 | 2.101.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 2 978,4410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Второй этап работ по развитию Подсистемы управления закупками в составе: в части обеспечения процесса планирования закупок в соответствии с | 2.101.p.2 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 181 684,9470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требованиями Закона № 44-ФЗ: функции B1.1-1, B1.1-2, B1.1-3, B1.1-4, B1.1-5, B1.1-6, B1.1-8, B1.1-10, B1.1-11, B1.1-12;в части обеспечения проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ: функции B1.2-1;в части обеспечения проведения обязательных общественных обсуждений закупок в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ: функции B1.3-1;в части обеспечения размещения иной информации в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ: функции B1.4-1, B1.4-2;в части обеспечения ведения реестра контрактов в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ: функции B1.5-1;в части обеспечения ведения реестра банковских гарантий в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ:т разработка функций: возможность формирования идентификационного кода закупки и тд. Контракт УФТ-03/2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый этап работ по развитию Подсистемы управления закупками в составе: разработка функций формирования планов-графиков закупок для обеспечения федеральных нужд посредством переноса и доработки (в том числе в части дизайна) функционала с Официального сайта (требования определяются на этапе разработки УТТ); выполнение функций будет доступно заказчикам, определяемым настройкой всем или выборочно; доработка функций ведения реестра банковских гарантий. Контракт УФТ-03/2015 | 2.101.p.3 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 913,7670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Третий этап работ по развитию Подсистемы управления закупками для реализации следующих функций Подсистемы управления закупками: в части обеспечения процесса планирования закупок в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ: функции B1.1-7, B1.1-9, B1.1-12; в части обеспечения проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ: функции B1.2-2, B1.2-3; в части обеспечения проведения обязательных общественных обсуждений закупок в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ: функции B1.3-2; в части обеспечения ведения реестра контрактов в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ: Контракт УФТ-03/2015 | 2.101.p.4 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 70 489,7880 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по обеспечению проведения опытной эксплуатации Подсистемы управления закупками. Контракт УФТ-03/2015 | 2.101.p.5 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 14 892,2090 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 959,1520 |
| 52 | 2.104 | Модернизация | 44.0001070 |  |  | Ведомственная транспортная сеть |  | Не задано |  | Услуги по маршрутизации и передаче трафика (со скоростью 10 Мб/с). Контракт УИС-35/2014 | 2.104.p.1 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 26 382,9880 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по маршрутизации и передаче трафика (со скоростью 100 Мб/с). Контракт УИС-35/2014 | 2.104.p.2 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 10 545,6230 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по маршрутизации и передаче трафика (со скоростью 1000 Мб/с). Контракт УИС-35/2014 | 2.104.p.3 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 9 697,7750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги по маршрутизации и передаче трафика (через Мобильные рабочие места). Контракт УИС-35/2014 | 2.104.p.4 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | c) Услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи. |  | 3 331,7170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги доступа в сеть Интернет (со скоростью 10 Мб/с). Контракт УИС-35/2014 | 2.104.p.5 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 19 926,6050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги доступа в сеть Интернет (со скоростью 100 Мб/с). Контракт УИС-35/2014 | 2.104.p.6 | 6 - Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги). |  | b) Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (подключение, абонентская плата). |  | 4 595,6240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы по подключению объектов Федерального казначейства (ВТС со скоростью 10 Мб/с). Контракт УИС-35/2014 | 2.104.p.7 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 32,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы по подключению объектов Федерального казначейства (Интернет со скоростью 10 Мб/с). контракт УИС-35/2014 | 2.104.p.8 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 32,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по настройке Сетевого оборудования. Контракт УИС-36/2014 | 2.104.p .9 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | b) Установка, монтаж и настройка ПО. |  | 5 912,5210 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по установке Сетевого оборудования. Контракт УИС-36/2014 | 2.104.p.10 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 1 537,2550 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 994,9080 |
| 53 | 2.106 | Эксплуатация | Не задано |  |  | ЕОИ |  | Не задано |  | Аренда площадки под ЕОИ. Контракт УИС-22/2014 | 2.106.p.1 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 14 046,7200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размещение программно-технического комплексов единой программно-аппаратной инфраструктуры на технологической площадке Центра обработки данных. | 2.106.p.2 | 9 - Услуги по аренде ТО и ПО (кроме аренды ресурсов на основе облачных технологий) |  | a) Услуги по аренде средств ТО (в том числе с предустановленным ПО), включая субаренду, имущественный найм, прокат. |  | 3 624,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного функционирования программно-технических комплексов и размещенного на их базе прикладного программного обеспечения первой очереди информационных систем | 2.106.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 13 330,6000 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 001,3200 |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета |  |  | Наименование |  | Номер |  | Наименование | Код работы | Вид затрат |  | Тип затрат | Код ОКДП | ассигнований, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС |  | работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 54 | 2.110 | Модернизация | Не задано |  |  | Средства электронного взаимодействия |  | Не задано |  | Работы по установке поставляемых Товаров. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.p.1 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | a) Установка, монтаж и настройка ТО. |  | 1 992,1620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы по настройке поставляемых Товаров. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.p.2 | 4 - Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО. |  | b) Установка, монтаж и настройка ПО. |  | 1 064,7770 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 056,9390 |
| 55 | 2.112 | Эксплуатация | Не задано |  |  | Средства электронного взаимодействия |  | Не задано |  | Услуги по техническому обслуживанию Системы аудио-видеоконференцсвязи. Контракт УИС-15/2014 | 2.112.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | c) Техническое обслуживание ТО ИС, включающее контроль технического состояния, включая аттестацию оборудования на соответствие требованиям безопасности. |  | 28 581,1200 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 581,1200 |
| 56 | 2.114 | Эксплуатация | Не задано |  |  | СКИАО |  | Не задано |  | Общесистемное администрирование, в том числе: - установка, обновление и настройка серверной части ППО СКИАО на сервере Заказчика, предназначенном для промышленной эксплуатации; - назначение пользователям ППО СКИАО прав на объекты ППО СКИАО. | 2.114.p.1 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 2 068,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологическая поддержка пользователей, в том числе: | 2.114.p.2 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 2 757,6000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - поддержка и консультирование пользователей ППО СКИАО на рабочих местах Заказчика; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - анализ, разбор и устранение на рабочих местах Заказчика конфликтных ситуаций, возникающих при работе пользователей с ППО СКИАО, в том числе обусловленных некорректным выполнением технологических операций; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - корректировка и ввод данных на рабочих местах в ППО СКИАО, для ликвидации последствий некорректных действий пользователей; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - восстановление функционирования ППО СКИАО на рабочих местах Заказчика при потере его работоспособности; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - анализ, разбор и устранение конфликтных ситуаций на рабочих местах Заказчика, возникающих при приеме отчетных данных в ППО СКИАО от ТОФК; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - поддержка «горячей линии» с Федеральным казначейством с 9-00 до 18-00 по московскому времени в рабочие дни; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - контроль обработки обращений, заявок на обслуживание; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ведение и обновление базы знаний; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ведение отчетности по обработке поступивших обращений, заявок на обслу |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Настройка ППО СКИАО, в том числе: подготовка аналитической отчетности; | 2.114.p.3 | 8 - Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ. |  | a) Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и общесистемного ПО. |  | 7 736,4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - настройка показателей; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - настройка тематических витрин; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - настройка контролей входящей информации; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - актуализация нормативно-справочной информации; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - настройка отчетов сбора данных. |  |  |  |  |  |  |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 562,0000 |
| 57 | 2.116 | Развитие | 21.0001745 |  |  | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» |  | Не задано |  | Разработка УТТ на настройки ППО АСД (В рамках контракта УИС-43/2014) | 2.116.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 9 723,4920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация настроек ППО АСД для ЦАФК в составе: Настройка ГРК, Изменение настроек механизма установки/смены ответственного исполнителя, Изменение настроек поисковых фильтров, Настройка отображения информации на вкладке «Связанные документы», Автоматизация бизнес-процесса аудиторов, Изменение настроек сообщений. (В рамках контракта УИС-43/2014) | 2.116.p.2 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 27 193,5980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация настроек ППО АСД для УФК в составе: Настройка ГРК, Настройка журналов, Настройка фильтров, Настройка справочников, Настройка отчетов, Настройка по переносу исторических данных, Настройка установочных процедур. (В рамках контракта УИС-43/2014) | 2.116.p.3 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | b) Доработка заказного ПО прикладных систем. |  | 52 210,9100 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 128,0000 |
| 58 | 2.118 | Создание | Не задано |  |  | СКИАО |  | Не задано |  | Реализация сервиса сбора произвольных данных; | 2.118.p.1 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 11 737,3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация преднастроенных отчетов в сервисе сбора произвольных данных; | 2.118.p.2 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 3 353,5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация подсистемы «Система сбора и обработки данных по оценке результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральном казначействе»; | 2.118.p.3 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 670,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация информационно-аналитической подсистемы; | 2.118.p.4 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 1 006,1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация сервиса оценки результативности деятельности ТОФК, отделов управлений ЦА ФК, руководителей ТОФК; | 2.118.p.5 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 5 030,3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация сервиса мониторинга операционного дня; | 2.118.p.6 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 5 030,3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация сервиса учета судебных дел; | 2.118.p.7 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 20 121,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация сервиса расчета планируемой нагрузки на | 2.118.p.8 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 5 030,3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сотрудников ТОФК; |  | прикладных систем |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация сервиса расчета удаленности ТОФК | 2.118.p.9 | 3 - Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем |  | a) Разработка заказного ПО прикладных систем. |  | 1 458,5000 |
| Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 438,0000 |
| Итого, работы (услуги) |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 492,2820 |
| по типам мероприятия, |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 109 718,0090 |
| тыс. руб |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 176,9050 |
|  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 853 331,6290 |
| Итого, работы (услуги) по плану информатизации, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 524 718,8250 |

| Раздел 3. Товары, работы, услуги, необходимые для реализации мероприятий по информатизации Подраздел 3.2. Сведения о товарах, необходимых для реализации мероприятия по информатизации (примерные спецификации оборудования и программного обеспечения по мероприятиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью |  |  |  |  |  |  |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета | Наименование | Номер ФГИС | Наименование оборудования, программного обеспечения | Код товара | Тип оборудования, программного обеспечения | Вид затрат | Тип затрат |  | Код ОКДП | Наименование характеристики | Единица измерения характеристики | Значение характеристики | Аналог для расчета стоимости | Количество, ед. | Цена аналога, тыс.руб. | Стоимость, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| a) Приоритетные мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.9 | Развитие | 10.0001720 | ГИС ГМУ | ФС-77120258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 2 | 1.6 | Развитие | 10.0001784 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 3 | 1.1 | Развитие | 10.0000847 | АСФК | ФС-77110112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 4 | 1.10 | Развитие | 10.0001739 | ГАС «Управление» | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 5 | 1.14 | Развитие | 10.0000856 | ГИС ГМП | ФС-77120256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 6 | 1.15 | Создание | 10.0006306 | ЕИС | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  | ИС и компонент ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью |  |  |  |  |  |  |
| строки (номер по порядку) | Код мероприятия | Тип мероприятия | Идентификатор в АИС Учета | Наименование | Номер ФГИС | Наименование оборудования, программного обеспечения | Код товара | Тип оборудования, программного обеспечения | Вид затрат | Тип затрат |  | Код ОКДП | Наименование характеристики | Единица измерения характеристики | Значение характеристики | Аналог для расчета стоимости | Количество, ед. | Цена аналога, тыс.руб. | Стоимость, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | 2.75 | Эксплуатация | 10.0001739 | ГАС «Управление» | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 8 | 2.2 | Эксплуатация | 44.0001070 | Ведомственная транспортная сеть | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 9 | 2.3 | Развитие | 23.0000806 | "АКСИОК.Net". Управление финансами | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 10 | 2.48 | Развитие | 24.0001029 | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 11 | 2.49 | Развитие | 22.0001030 | "АКСИОК.Net". Управление персоналом | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 12 | 2.50 | Развитие | 27.0002908 | "АКСИОК.Net". Прочее | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 13 | 2.51 | Эксплуатация | 24.0001029 | "АКСИОК.Net". Управление материальными и нематериальными активами | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 14 | 2.52 | Эксплуатация | 22.0001030 | "АКСИОК.Net". Управление персоналом | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 15 | 2.53 | Эксплуатация | 27.0002908 | "АКСИОК.Net". Прочее | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 16 | 2.54 | Модернизация | 10.0001043 | AUDPLAN | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 17 | 2.71 | Эксплуатация | 10.0001052 | СПТО | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 18 | 2.57 | Развитие | 10.0002248 | ЛЕКС | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 19 | 2.62 | Эксплуатация | 10.0001043 | AUDPLAN | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 20 | 2.63 | Эксплуатация | 10.0001007 | Аналитический учет и ведение судебной работы | ФС-77110103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 21 | 2.66 | Эксплуатация | 10.0002257 | Кассовое обслуживание бюджетов РФ | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 22 | 2.80 | Эксплуатация | 21.0002094 | СЭХД | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 23 | 2.13 | Модернизация | 10.0001007 | Аналитический учет и ведение судебной работы | ФС-77110103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 24 | 2.14 | Эксплуатация | 10.0002248 | ЛЕКС | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 25 | 2.78 | Эксплуатация | 10.0001720 | ГИС ГМУ | ФС-77120258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 26 | 2.1 | Эксплуатация | 21.0001745 | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 27 | 2.6 | Эксплуатация | 23.0000806 | "АКСИОК.Net". Управление финансами | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 28 | 2.11 | Эксплуатация | 42.0000929 | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства | Не задано | Модуль электронного байпаса тип 2 | 2.11.с.9 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | SYMMETRA PX STATIC SWITCH MODULE, 400V | 1 | 220,9710 | 213,5980 |
|  |  |  |  |  |  | Сетевая карта | 2.11.с.10 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 1 | 15,8960 | 15,6560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание средств ТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Модуль управления тип 1 | 2.11.с.11 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | Symmetra RM Main Inetelligence Module | 3 | 304,5570 | 294,8060 |
|  |  |  |  |  |  | Модуль управления тип 2 | 2.11.с.12 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | APC Symmetra LX Intelligence Module для APC Symmetra LX SYAF16KI | 2 | 240,1750 | 230,8690 |
|  |  |  |  |  |  | Силовой модуль тип 2 | 2.11.с.13 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | APC Symmetra RM 2-6kVA Power Module (2kVA) | 26 | 4 678,2610 | 4 383,9610 |
|  |  |  |  |  |  | Модуль управления тип 3 | 2.11.с.14 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | Symmetra RM Redundant Intelligence Module | 3 | 183,1570 | 178,5720 |
|  |  |  |  |  |  | Источник бесперебойного питания тип 1 | 2.11.с.17 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | SY64K96H-PD | 2 | 67 056,2070 | 58 336,3110 |
|  |  |  |  |  |  | Модуль вентиляторов для силового модуля | 2.11.с.19 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | 0N-0923 | 88 | 926,5590 | 899,7620 |
|  |  |  |  |  |  | Плата мониторинга | 2.11.с.20 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | COMPLETE 478 SYRM 8U FRAME | 5 | 251,3760 | 233,3300 |
|  |  |  |  |  |  | Силовой модуль тип 3 | 2.11.с.21 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | GamaTronic Electronic Industries LTD UPS Module 10KVA Power+ | 1 | 220,3350 | 208,7620 |
|  |  |  |  |  |  | Батарейный модуль тип 1 | 2.11.с.1 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | APC Symmetra RM 2-6kVA Battery Module | 339 | 18 841,0000 | 17 691,4370 |
|  |  |  |  |  |  | Батарейный модуль тип 2 | 2.11.с.2 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | Battery Module for Symmetra PX, Smart-UPS VT or Galaxy 3500 | 130 | 25 937,0040 | 24 824,4160 |
|  |  |  |  |  |  | Модуль электронного байпаса Тип 1 | 2.11.с.3 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | Symmetra PX 80 kW Static Switch Module, 400V | 2 | 1 152,9780 | 1 087,0770 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2.11.с.4 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | CSB HRL 12200W | 40 | 795,7960 | 729,2480 |
|  |  |  |  |  |  | Батарейный модуль тип 4 | 2.11.с.5 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | APC SYBАТT Battery Module | 12 | 752,3580 | 728,7180 |
|  |  |  |  |  |  | Карта мониторинга батарейных модулей | 2.11.с.6 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | SYMMETRA PX BATTERY MONITORING CARD | 1 | 68,8300 | 67,4770 |
|  |  |  |  |  |  | Батарейный модуль тип 3 | 2.11.с.7 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | APC SYBT5 Battery Module | 4 | 307,6520 | 300,8330 |
|  |  |  |  |  |  | Силовой модуль тип 1 | 2.11.с.8 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V | 15 | 12 314,1300 | 11 626,0860 |
|  |  |  |  |  |  | Батарейный блок тип 1 | 2.11.с.15 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | APC SYBTU1-PLP Battery Module | 76 | 3 170,8300 | 2 976,0370 |
|  |  |  |  |  |  | Батарейный блок тип 2 | 2.11.с.16 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | APC SYBTU2-PLP Battery Module | 16 | 817,4480 | 771,6030 |
|  |  |  |  |  |  | Источник бесперебойного питания тип 2 | 2.11.с.18 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  | SY32K48H-PD | 1 | 20 838,9800 | 19 990,2120 |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 788,7710 |
| 29 | 2.74 | Эксплуатация | 10.0000847 | АСФК | ФС-77110112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 30 | 2.40 | Развитие | 24.0001948 | СУЭ ФК | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 31 | 2.17 | Эксплуатация | 45.0000891 | Внешняя телекоммуникационная инфраструктура Федерального казначейства | Не задано | Сотовые телефоны (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.17.с.1 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 94 | 7,0000 | 2 244,0730 |
|  |  |  |  |  |  | Телекоммуникационное оборудование (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.17.с.2 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0000 | 67 273,4740 |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 517,5470 |
| 32 | 2.82 | Эксплуатация | 42.0000929 | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства | Не задано | Лицензии на иное ПО (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.82.с.8 | 1. Общесистемные программные средства | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0000 | 1 758,6720 |
|  |  |  |  |  |  | Лицензия на программное обеспечение ExchgStdCAL RUS LicSAPk OLP C Gov UsrCAL, код 381-03657. Контракт УИС-01/2015 | 2.82.с.3 | 1. Общесистемные программные средства | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 15800 | 0,0000 | 54 366,0620 |
|  |  |  |  |  |  | Лицензия на программное обеспечение WinSvrCAL RUS LicSAPk OLP C Gov UsrCAL, код R18-01484. Контракт УИС-01/2015 | 2.82.с.4 | 1. Общесистемные программные средства | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 15800 | 0,0000 | 23 530,1500 |
|  |  |  |  |  |  | Лицензия на программное обеспечение WinSvrDataCtr RUS LicSAPk OLP C Gov 2Proc, код P71-07268. Контракт УИС-01/2015 | 2.82.с.5 | 1. Общесистемные программные средства | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,0000 | 1 348,7520 |
|  |  |  |  |  |  | Лицензия на программное обеспечение CISDataCtr ENG LicSAPk OLP C Gov 2Proc, код FUD-00897. Контракт УИС-01/2015 | 2.82.с.1 | 1. Общесистемные программные средства | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 25 | 0,0000 | 8 873,5610 |
|  |  |  |  |  |  | Лицензия на программное обеспечение CISStd ENG LicSAPk OLP C Gov 2Proc, код YJD-01036. Контракт УИС-01/2015 | 2.82.с.2 | 1. Общесистемные программные средства | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 174 | 0,0000 | 12 821,5570 |
|  |  |  |  |  |  | Лицензия на программное обеспечение PrjctSvr RUS LicSAPk OLP C Gov, код H22-00598. | 2.82.с.6 | 1. Общесистемные программные средства | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 250,2020 |
|  |  |  |  |  |  | Лицензия на программное обеспечение ExchgSvrEnt RUS LicSAPk OLP C Gov, код 395-04154. Контракт УИС-01/2015 | 2.82.с.7 | 1. Общесистемные программные средства | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,0000 | 1 293,1930 |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 242,1490 |
| 33 | 2.76 | Эксплуатация | 10.0000856 | ГИС ГМП | ФС-77120257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 34 | 2.73 | Эксплуатация | 10.0000865 | ГИС ООС | ФС-77120256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 35 | 2.70 | Создание | 10.0001052 | СПТО | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 36 | 2.79 | Развитие | 10.0000847 | АСФК | ФС-77110109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 37 | 2.19 | Эксплуатация | 43.0001062 | Система средств печати и копирования данных Федерального казначейства | Не задано | Устройства печати и МФУ Монтаж, установка, наладка оборудования (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.19.с.1 | 6. Периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | c) Периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станций (в том числе сетевые принтеры, сканеры, презентационное оборудование, экранные комплексы, информационные киоски, навигационные устройства). |  |  |  |  |  |  | 2660 | 0,0000 | 31 928,1320 |
|  |  |  |  |  |  | Расходные материалы для оргтехники Монтаж, установка, наладка оборудования (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.19.с.2 | 6. Периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | c) Периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станций (в том числе сетевые принтеры, сканеры, презентационное оборудование, экранные комплексы, информационные киоски, навигационные устройства). |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0000 | 115 614,7890 |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 542,9210 |
| 38 | 2.21 | Эксплуатация | Не задано | Справочно-информационные системы | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 39 | 2.86 | Эксплуатация | 10.0006306 | ЕИС | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 40 | 2.20 | Эксплуатация | 41.0000877 | Рабочие станции и локальное переферийное оборудование Федерального казначейства | Не задано | Лицензия на программное обеспечение OfficeStd RUS LicSAPk OLP C Gov, код 021-05695. Контракт УИС-01/2015 | 2.20.с.2 | 5. Оборудование рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | b) Оборудование рабочих станций. |  |  |  |  |  |  | 1260 | 0,0000 | 17 284,4530 |
|  |  |  |  |  |  | Лицензия на программное обеспечение WinPro 8.1 RUS Upgrd OLP C Gov, код FQC-08205. Контракт УИС-01/2015 | 2.20.с.3 | 5. Оборудование рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | b) Оборудование рабочих станций. |  |  |  |  |  |  | 1260 | 0,0000 | 5 224,7160 |
|  |  |  |  |  |  | Рабочие станции (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.20.с.1 | 5. Оборудование рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | b) Оборудование рабочих станций. |  |  |  |  |  |  | 2310 | 0,0000 | 118 319,4290 |
|  |  |  |  |  |  | Мониторы (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.20.с.6 | 5. Оборудование рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | b) Оборудование рабочих станций. |  |  |  |  |  |  | 256 | 0,0000 | 1 536,9090 |
|  |  |  |  |  |  | Системные блоки (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.20.с.7 | 5. Оборудование рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | b) Оборудование рабочих станций. |  |  |  |  |  |  | 89 | 0,0000 | 4 432,0480 |
|  |  |  |  |  |  | Интернет-планшеты (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.20.с.4 | 5. Оборудование рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | b) Оборудование рабочих станций. |  |  |  |  |  |  | 34 | 0,0000 | 852,1320 |
|  |  |  |  |  |  | Ноутбуки (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.20.с.5 | 5. Оборудование рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | b) Оборудование рабочих станций. |  |  |  |  |  |  | 35 | 0,0000 | 2 478,5000 |
|  |  |  |  |  |  | Запасные части ВТ (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.20.с.8 | 5. Оборудование рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | b) Оборудование рабочих станций. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0000 | 25 102,5940 |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 979,8570 |
|  |  |  |  |  |  | Магнитные и оптические носители (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.20.с.9 | 5. Оборудование рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | b) Оборудование рабочих станций. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0000 | 3 749,0760 |
| 41 | 2.89 | Эксплуатация | 10.0001784 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 42 | 2.91 | Модернизация | 24.0001948 | СУЭ ФК | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 43 | 2.93 | Эксплуатация | 24.0001948 | СУЭ ФК | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 44 | 2.94 | Развитие | 10.0000865 | ГИС ООС | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 45 | 2.95 | Создание | Не задано | ЕОИ | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 46 | 2.96 | Модернизация | 42.0000929 | Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального казначейства | Не задано | Средство управления платформой виртуализации № 1. Контракт УИС-36/2014 | 2.96.с.8 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 691,1360 |
|  |  |  |  |  |  | Серверное шасси № 2. Контракт УИС-36/2014 | 2.96.с.1 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 7 941,7510 |
|  |  |  |  |  |  | Ленточная библиотека № 4. Контракт УИС-36/2014 | 2.96.с.6 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 16 689,6900 |
|  |  |  |  |  |  | Сервер № 9. Контракт УИС-36/2014 | 2.96.с.2 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 31 998,8490 |
|  |  |  |  |  |  | Система хранения данных № 2. Контракт УИС-36/2014 | 2.96.с.3 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 12 266,5740 |
|  |  |  |  |  |  | Система хранения данных № 4. Контракт УИС-36/2014 | 2.96.с.4 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановле нным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 22 171,8840 |
|  |  |  |  |  |  | Ленточная библиотека № 3. Контракт УИС-36/2014 | 2.96.с.5 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 9 780,2710 |
|  |  |  |  |  |  | Маршрутизатор № 2. Контракт УИС-36/2014 | 2.96.с.7 | 4. Серверное оборудование и оборудование ЦОД | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | a) Серверное оборудование и оборудование ЦОД. |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,0000 | 15 131,2470 |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 671,4020 |
| 47 | 2.97 | Создание | 21.0002094 | СЭХД | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 48 | 2.98 | Развитие | 46.0001880 | Система защиты информации Федерального казначейства | Не задано | Детектор атак АПКШ «Континент» 3.7. Детектор Атак. Платформа IPC-1000F*, с ключом активации сервиса обновлений сигнатур (на 3 года гарантийной эксплуатации) | 2.98.с.6 | 9. Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | f) Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации, включая межсетевые экраны, средства криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи, средства организации защищенных физических и виртуальных каналов связи, защищенные съемные носители данных и специализированные средства работы с ними (считыватели). |  |  |  |  |  |  | 85 | 0,0000 | 133 720,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Лицензия ПО защиты от НСД, сетевой вариант | 2.98.с.2 | 3. Заказные прикладные программные средства | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на | f) Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации, включая межсетевые |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 80 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание средств ТО) | экраны, средства криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи, средства организации защищенных физических и виртуальных каналов связи, защищенные съемные носители данных и специализированные средства работы с ними (считыватели). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лицензия ПО СКЗИ | 2.98.с.3 | 3. Заказные прикладные программные средства | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | f) Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации, включая межсетевые экраны, средства криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи, средства организации защищенных физических и виртуальных каналов связи, защищенные съемные носители данных и специализированные средства работы с ними (считыватели). |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 15 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Средство управления детекторами атак АПКШ «Континент» 3.7. ЦУС. Платформа IPC-100*, с ключом активации на 85 АПКШ и обновлением до версии 4 | 2.98.с.4 | 9. Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | f) Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации, включая межсетевые экраны, средства криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи, средства организации защищенных физических и виртуальных каналов связи, защищенные съемные носители данных и специализированные средства работы с ними (считыватели). |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 680,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Оборудование для объектов информатизации в защищенном исполнении (средство межсетевого экранирования). | 2.98.с.5 | 9. Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | f) Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации, включая межсетевые экраны, средства криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи, средства организации защищенных физических и виртуальных каналов связи, защищенные съемные носители данных и специализированные средства работы с ними (считыватели). |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,0000 | 10 000,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Неисключительные права на использование ПО по защите информации. (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.98.с.7 | 9. Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | f) Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации, включая межсетевые экраны, средства криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи, средства организации защищенных физических и виртуальных каналов связи, защищенные съемные носители данных и специализированные средства работы с ними (считыватели). |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0000 | 75 698,5500 |
|  |  |  |  |  |  | Средства защиты отделов МЦЗИ ТОФК. (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.98.с.10 | 9. Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | f) Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации, включая межсетевые экраны, средства криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи, средства организации защищенных физических и виртуальных каналов связи, защищенные съемные носители данных и специализированные средства работы с ними (считыватели). |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0000 | 810,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Лицензия ПО Комплексное управление безопасностью, на БД Oracle | 2.98.с.1 | 3. Заказные прикладные программные средства | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | f) Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации, включая межсетевые экраны, средства криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи, средства организации защищенных физических и виртуальных каналов связи, защищенные съемные носители данных и специализированные средства работы с ними (считыватели). |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 107 578,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Контрольно-измерительное и испытательное оборудование МЦЗИ ТОФК. (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности | 2.98.с.8 | 9. Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | f) Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации, включая межсетевые экраны, средства криптографической защиты информации и усиленной |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0000 | 3 032,7000 |
|  |  |  |  |  |  | территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") |  |  |  | электронной подписи, средства организации защищенных физических и виртуальных каналов связи, защищенные съемные носители данных и специализированные средства работы с ними (считыватели). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства по защите от утечки информации. (В рамках приказа ФК №261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр" по обеспечению деятельности Казначейства России") | 2.98.с.9 | 9. Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | f) Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации, включая межсетевые экраны, средства криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи, средства организации защищенных физических и виртуальных каналов связи, защищенные съемные носители данных и специализированные средства работы с ними (считыватели). |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0000 | 2 360,5460 |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 879,7960 |
| 49 | 2.99 | Эксплуатация | 46.0001880 | Система защиты информации Федерального казначейства | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 50 | 2.100 | Эксплуатация | Не задано | Официальный сайт Федерального казначейства | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 51 | 2.101 | Развитие | 10.0001784 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 52 | 2.104 | Модернизация | 44.0001070 | Ведомственная транспортная сеть | Не задано | Коммутатор ЛВС №1. Контракт УИС-36/2014 | 2.104.с.1 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,0000 | 2 077,0930 |
|  |  |  |  |  |  | Коммутатор ЛВС № 2. Контракт УИС-36/2014 | 2.104.с.2 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 1 271,7180 |
|  |  |  |  |  |  | Коммутатор ЛВС № 3. Контракт УИС-36/2014 | 2.104.с.3 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 6 | 0,0000 | 3 158,6180 |
|  |  |  |  |  |  | Коммутатор ЛВС № 5. Контракт УИС-36/2014 | 2.104.с.4 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 6 | 0,0000 | 13 533,9030 |
|  |  |  |  |  |  | Коммутатор ЛВС № 6. Контракт УИС-36/2014 | 2.104.с.5 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 8 | 0,0000 | 1 793,1170 |
|  |  |  |  |  |  | Коммутатор ЛВС № 7. Контракт УИС-36/2014 | 2.104.с.6 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуника ционными сетями. |  |  |  |  |  |  | 6 | 0,0000 | 3 308,5220 |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 142,9710 |
| 53 | 2.106 | Эксплуатация | Не задано | ЕОИ | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 54 | 2.110 | Модернизация | Не задано | Средства электронного взаимодействия | Не задано | АРМ оператора. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.9 | 5. Оборудование рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | b) Оборудование рабочих станций. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 102,0890 |
|  |  |  |  |  |  | Медиацентр. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.11 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 15,5260 |
|  |  |  |  |  |  | Проектор тип 1. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.1 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 1 602,6590 |
|  |  |  |  |  |  | Проектор тип 2. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.2 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 1 410,9300 |
|  |  |  |  |  |  | Лифт для крепления Проектора. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.3 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 458,4740 |
|  |  |  |  |  |  | Моторизированный проекционный экран тип 1. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.4 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 269,4720 |
|  |  |  |  |  |  | Кодек видеоконференцсвязи тип 1. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.12 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 1 273,1050 |
|  |  |  |  |  |  | Двухполосный потолочный громкоговоритель тип 1. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.29 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,0000 | 85,7380 |
|  |  |  |  |  |  | Двухполосный потолочный громкоговоритель тип 2. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.30 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 18,9540 |
|  |  |  |  |  |  | Кодек видеоконференцсвязи тип 2. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.13 | 6. Периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 2 266,9260 |
|  |  |  |  |  |  | Кодек видеоконференцсвязи тип 3. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.14 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 987,9420 |
|  |  |  |  |  |  | Камера видеоконференцсвязи тип 1. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.15 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 405,5120 |
|  |  |  |  |  |  | Матричный коммутатор цифровых видеосигналов. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.16 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 1 982,6340 |
|  |  |  |  |  |  | Модульный матричный коммутатор Контракт УИС-34/2014. | 2.110.с.17 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в ом числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 277,8900 |
|  |  |  |  |  |  | Многооконный процессор. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.18 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 606,4290 |
|  |  |  |  |  |  | Преобразователь сигнала тип 1. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.19 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 304,1100 |
|  |  |  |  |  |  | Разветвитель сигнала тип 1. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.20 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизатор ы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями . |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 18,7200 |
|  |  |  |  |  |  | Разветвитель сигнала тип 2. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.21 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 60,4720 |
|  |  |  |  |  |  | Приемник и передатчик DVI-D видеосигнала по оптоволокну тип 1. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.22 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 17 | 0,0000 | 392,3790 |
|  |  |  |  |  |  | Приемник и передатчик DVI-D видеосигнала по оптоволокну тип 2. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.23 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,0000 | 105,6800 |
|  |  |  |  |  |  | Приемник и передатчик HDMI сигнала по оптоволокну. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.24 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 31,5650 |
|  |  |  |  |  |  | Устройство для беспроводной передачи HDMI сигналов. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.25 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 38,1180 |
|  |  |  |  |  |  | Деэмбедер HDMI аудиосигнала. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.26 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 63,2510 |
|  |  |  |  |  |  | Цифровая аудио-платформа для видео конференций. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.27 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 323,5740 |
|  |  |  |  |  |  | Коммутатор Ethernet. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.38 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 60,1670 |
|  |  |  |  |  |  | Точка беспроводного доступа. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.39 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 45,6330 |
|  |  |  |  |  |  | Комплект кабелей и разъемов . Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.40 | 6. Периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановле нным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | c) Периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станций (в том числе сетевые принтеры, сканеры, презентационное оборудование, экранные комплексы, информационные киоски, навигационные устройства). |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 523,9330 |
|  |  |  |  |  |  | Моторизированный проекционный экран тип 2. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.5 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 193,2020 |
|  |  |  |  |  |  | Установочный комплекс отображения информации основного зала в составе: • 6 встраиваемых мониторов • 1 выдвижной встраиваемый монитор тип 2 с сенсорным экраном; • 3 жидкокристаллических панели; передатчик-преобразователь АВ-сигналов по оптоволокну и т.д. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.6 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 7 241,6000 |
|  |  |  |  |  |  | Жидкокристаллическая панель с креплением тип 1. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.7 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 6 | 0,0000 | 1 300,7810 |
|  |  |  |  |  |  | Установочный комплекс отображения информации малого зала в составе: встроенный лифт с электроприводом, передатчик-преобразователь АВ-сигналов по оптоволокну, удлинитель SL-DVI-D интерфейса по оптоволокну с кабелем, Генератор изображений и т.д. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.8 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 2 047,2470 |
|  |  |  |  |  |  | Медиапроигрыватель. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.10 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 22,0710 |
|  |  |  |  |  |  | Усилитель мощности тип 1. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.28 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 95,0500 |
|  |  |  |  |  |  | Радиомикрофонная система. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.31 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 33,7950 |
|  |  |  |  |  |  | Комплект беспроводного микрофона. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.32 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 107,9470 |
|  |  |  |  |  |  | Проводной микрофон. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.33 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,0000 | 119,0790 |
|  |  |  |  |  |  | Устройство управления. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.34 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 342,7220 |
|  |  |  |  |  |  | Сенсорная панель управления. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.35 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 232,5800 |
|  |  |  |  |  |  | Планшетный персональный компьютер. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.36 | 7. Телекоммуникационное оборудование | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | d) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и другие средства интеллектуального управления телекоммуникационными сетями. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0000 | 63,5160 |
|  |  |  |  |  |  | Установочная станция для Планшетного персонального компьютера. Контракт УИС-34/2014 | 2.110.с.37 | 5. Оборудование рабочих станций | 12 - Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО) | b) Оборудование рабочих станций. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0000 | 22,5890 |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 554,0610 |
| 55 | 2.112 | Эксплуатация | Не задано | Средства электронного взаимодействия | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 56 | 2.114 | Эксплуатация | Не задано | СКИАО | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 57 | 2.116 | Развитие | 21.0001745 | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 58 | 2.118 | Создание | Не задано | СКИАО | Не задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| Итого, товары, по типам мероприятий, тыс. руб. |  | Создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
|  |  | Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 879,7960 |
|  |  | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 368,4340 |
|  |  | Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646 071,2450 |
| Итого, товары по плану, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242 319,4750 |

| Раздел 3. Товары, работы, услуги, необходимые для реализации мероприятий Подраздел 3.3 Сведения о плане-графике размещения заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № (код строки) | Наименование предмета государственного контракта | Код мероприятия (перечень) | Код работы (услуги)/товара | Наименование работы (услуги)/Наименование товара |  | Код ОКДП | Код по БК (главы, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов) |  | Ориентировочная начальная стоимость контракта, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |

| Раздел 4. Система проектного управления мероприятиями по информатизации Подраздел 4.1 Сведения о перечне подходов к управлению мероприятиями по информатизации в государственном органе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ведомственный акт |  |  | Дата | Наименование |  |  |  | Номер |  |
|  |  |  | 24.04.2013 | Приказ |  |  |  | 96 |  |
| 2. ИС проектного управления |  |  | Наименование ИС |  |  | Перечень процедур этапов управления проектами и их результатов, для автоматизации которых используется ИС |  |  |  |
|  |  |  | Методические рекомендации Министерства Связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации в государственных органах |  |  | Внедренная информационная система управления проектами отсутствует. |  |  |  |
| 4.2 Сведения о структуре органа управления мероприятиями по информатизации государственного органа, а также перечень выполняемых им функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки | Коллегиальный элемент органа управления | Уровни управления (стратегический, оперативный) |  | Руководитель коллегиального элемента органа управления | Роли органа управления (с учетом подчиненности) |  | Функции |  | Периодичность совещаний коллегиального элемента управления |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | Информационно-методологический совет | Стратегический |  | Артюхин Роман Евгеьевич, Председатель совета - Руководитель ФК | Руководитель портфеля проектов (Подчиняется - Начальник Управления) |  | Контроль исполнения |  | 1 раз в месяц |
|  |  |  |  |  | Куратор проекта (Подчиняется - Начальник отдела) |  | Контроль исполнения |  |  |
|  |  |  |  |  | Администратор проекта (Подчиняется - Сотрудник отдела реализации проектов ) |  | Исполнение |  |  |
|  |  |  |  |  | Руководитель комиссии по информатизации (Подчиняется - Заместитель руководителя) |  | Контроль исполнения |  |  |
| 2 | Оперативные совещания с Заместителем руководителя ФК, курирующим вопросы ИТ | Оперативный |  | Гуральников Сергей Борисович, Заместитель руководителя ФК |  |  |  |  | 1 раз в месяц |
| 3 | Управляющий комитет по электронному бюджету | Оперативный |  | Смирнов Владимир Андреевич, Заместитель руководителя ФК |  |  |  |  | 1 раз в месяц |

| Раздел 4. Система проектного управления мероприятиями по информатизации Подраздел 4.3 Сведения о квалификации и проектного опыта лиц, ответственных за реализацию мероприятий по информатизации в государственном органе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | Роли органа управления (с учетом подчиненности) | Должностное лицо (ФИО, должность) | Квалификация | Проектный опыт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель комиссии по информатизации (Подчиняется - Заместитель руководителя) | Гуральников Сергей Борисович, Заместитель руководителя Федерального казначейства | Высшее профессиональное образование в сфере управления; Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса, заслуженный экономист Российской Федерации, кандидат экономических наук,знание законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность государственного органа в сфере создания и использование ИТК в государственных органах. | Организационно - регулятивный опыт в течение 23 лет в государственных проектах по информатизации, позволивших применить на практике знания механизмов управления проектами по информатизации, инструментов финанасового планирования и оценки рисков реализации проектов по информатизации. |
| 2 | Руководитель портфеля проектов (Подчиняется - Начальник Управления) | Бражко Вячеслав Сергеевич, Начальник Управления режима секретности и безопасности | Высшее профессиональное образование; наличие дипломов о повышении квалификации в области управления проектами; знание законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность государственного органа в сфере создания и использование ИТК в государственных органах; знание законодательства РФ, регулирующего сферу управления государственными заказами. | Организационно - регулятивный опыт от 5 лет в проектах по информатизации (кураторы и руководители проекта), позволивших применить на практике знания механизмов управления проектами по информатизации, инструментов финанасового планирования и оценки рисков реализации проектов по информатизации; опыт организации реализации проектов по информатизации, планирования и контроля работ по информатизации; опыт проведения переговоров, совещаний; опыт размещения государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в части закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для реализации проектов по информатизации. |
| 3 | Руководитель портфеля проектов (Подчиняется - Начальник Управления) | Ткаченко Валерий Викторович, Начальник Управления финансовых технологий | Высшее профессиональное образование; наличие дипломов о повышении квалификации в области управления проектами; знание законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность государственного органа в сфере создания и использование ИТК в государственных органах; знание законодательства РФ, регулирующего сферу управления государственными заказами. | Организационно - регулятивный опыт от 5 лет в проектах по информатизации (кураторы и руководители проекта), позволивших применить на практике знания механизмов управления проектами по информатизации, инструментов финанасового планирования и оценки рисков реализации проектов по информатизации; опыт организации реализации проектов по информатизации, планирования и контроля работ по информатизации; опыт проведения переговоров, совещаний; опыт размещения государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в части закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для реализации проектов по информатизации. |
| 4 | Руководитель портфеля проектов (Подчиняется - Начальник Управления) | Гвоздева Наталья Васильевна, Начальник Управления интегрированных информационных систем государственных финансов | Высшее профессиональное образование; наличие дипломов о повышении квалификации в области управления проектами; знание законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность государственного органа в сфере создания и использование ИТК в государственных органах; знание законодательства РФ, регулирующего сферу управления государственными заказами. | Организационно - регулятивный опыт от 5 лет в проектах по информатизации (кураторы и руководители проекта), позволивших применить на практике знания механизмов управления проектами по информатизации, инструментов финанасового планирования и оценки рисков реализации проектов по информатизации; опыт организации реализации проектов по информатизации, планирования и контроля работ по информатизации; опыт проведения переговоров, совещаний; опыт размещения государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в части закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для реализации проектов по информатизации. |
| 5 | Администратор проекта (Подчиняется - Сотрудник отдела реализации проектов ) | Корнеева Вера Валентиновна, Заместитель начальника отдела финансового планирования Управления информационных систем | Высшее профессиональное образование; знание правил составления и ведения документов по государственным контрактам; знание ПО, предназначенного для автоматизации управления проектной деятельностью; знание требований к оформлению и составлению документов в государственном органе. | Координационно - административный опыт работы с группой специалистов от 1 года; опыт разработки презентаций и проведения семинаров; навыки написания аналитических записок, формирования отчетов; опыт протоколирования переговоров, совещаний; опыт документирования результатов работ по проекту по информатизации |
| 6 | Куратор проекта (Подчиняется - Начальник отдела) | Павлов Сергей Геннадьевич, Начальник Управления информационных систем | Высшее профессиональное образование в сфере управления; знание законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность государственного органа в сфере создания и использование ИТК в государственных органах; знание законодательства РФ, регулирующего сферу управления государственными заказами. | Организационно - регулятивный опыт от 5 лет в проектах по информатизации, позволивших применить на практике знания механизмов управления проектами по информатизации, инструментов финанасового планирования и оценки рисков реализации проектов по информатизации. |
| 7 | Руководитель портфеля проектов (Подчиняется - Начальник Управления) | Рудь Оксана Николаевна, Начальник Управления развития бюджетных платежей | Высшее профессиональное образование; наличие дипломов о повышении квалификации в области управления проектами; знание законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность государственного органа в сфере создания и использование ИТК в государственных органах; знание законодательства РФ, регулирующего сферу управления государственными заказами. | Организационно - регулятивный опыт от 5 лет в проектах по информатизации (кураторы и руководители проекта), позволивших применить на практике знания механизмов управления проектами по информатизации, инструментов финанасового планирования и оценки рисков реализации проектов по информатизации; опыт организации реализации проектов по информатизации, планирования и контроля работ по информатизации; опыт проведения переговоров, совещаний; опыт размещения государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в части закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для реализации проектов по информатизации. |

| Раздел 4. Система проектного управления мероприятиями по информатизации Подраздел 4.4 Сведения об отчетных формах по проектной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ответственный |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование | Описание | Периодичность | за подготовку |  | согласование |  | утверждение |  |
| строки | отчетной формы |  | формирования | роль | коллегиальный элемент органа управления | роль | коллегиальный элемент органа управления | роль | коллегиальный элемент органа управления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |