	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель 

Федерального казначейства

_________________________ Р.Е. Артюхин

«______»_____________________2012 года

Информация о мероприятиях управлений центрального аппарата Федерального казначейства, предполагающих пилотное внедрение выработанных решений 

в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденная руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 13 апреля 2012 года

(с изменениями, утвержденными руководителем Федерального казначейства 20 июля, 17 сентября и 19 октября 2012 года)



	№ п/п
	Наименование стратегической задачи Стратегической карты Казначейства России на 
2010-2015 годы
	№ 
п/п
Страт. карты
	Наименование мероприятия в соответствии с Планом деятельности управления центрального аппарата Федерального казначейства
	Перечень пилотных ТОФК
	Цели пилотного внедрения
	Сроки пилотного внедрения
	Ожидаемый результат пилотного внедрения
	Ответственный заместитель руководителя Федерального казначейства

(Ответственное управление 
ЦА ФК)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	
	1.1
	
	
	
	
	
	

	2. 
	1. Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов
	1.2
	Развитие аналитической подсистемы для формирования аналитических выборок о деятельности учреждений на сайте ГМУ и

развитие подсистемы размещения информации об учреждениях на сайте ГМУ
	МОУ ФК
УФК по Амурской области

УФК по Пермскому краю

УФК по Чувашской Республике
	Согласование постановок и технических заданий, пилотирование и опытная эксплуатация реализованного функционала;

Формирование предложений по развитию функционала
	Апрель-декабрь 2012
	Согласованные постановки и технические задания, внедренный в промышленную эксплуатацию функционал;

Сформированы предложения по развитию функционала
	Гуральников С.Б.

(УФТ)

	3. 
	
	1.3
	Организация мероприятий по расширению перечня базовых и ключевых показателей для анализа межбюджетного регулирования, исполнения федерального бюджета в разрезе получателей бюджетных средств и

организация мероприятий по расширению перечня базовых и ключевых показателей на основе данных Минфина, Росстата, Минэкономразвития и других внешних источников (в т.ч. ФЦП, ФАИП, государственных программ)
	УФК по Саратовской области

УФК по Омской области

УФК по Челябинской области
	Согласование постановок и технических заданий, пилотирование и опытная эксплуатация реализованного функционала;

Формирование предложений по развитию функционала
	Апрель-сентябрь 2012
	Согласованные постановки и технические задания, внедренный в промышленную эксплуатацию функционал;

Сформированы предложения по развитию функционала
	

	4. 
	
	
	Реализация доработки системы КПЭ в части анализа эффективности бюджетных расходов при размещении и выполнении государственного (муниципального) заказа
	
	Согласование постановок и технических заданий, пилотирование и опытная эксплуатация реализованного функционала;
 Формирование предложений по развитию функционала
	Апрель-декабрь 2012
	Согласованные постановки и технические задания, внедренный в промышленную эксплуатацию функционал;

Сформированы предложения по развитию функционала
	

	5. 
	
	
	Реализация доработки системы КПЭ в части анализа и визуализации данных на мобильных устройствах и

реализация доработки системы КПЭ в части формирования и визуализации витрин данных
	
	Согласование постановок и технических заданий, пилотирование и опытная эксплуатация реализованного функционала;

Внедрение решения на территории субъекта РФ;

Формирование предложений по развитию функционала
	Март-декабрь 2012
	Согласованные постановки и технические задания, внедренный в промышленную эксплуатацию функционал; Успешное внедрение решения на территории субъекта РФ;

Сформированы предложения по развитию функционала
	

	6. 
	
	1.4
	Внедрение технологий информационного взаимодействия управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	УФК по Брянской области

УФК по Воронежской области

УФК по Новгородской области
	Консолидация опыта по организации взаимодействия органов Федерального казначейства и контрольно-счетных органов субъекта РФ (муниципалитета) по заключению и исполнению соглашений для дальнейшего распространения его на систему органов Федерального казначейства

Стандартизация информационного взаимодействия органов Федерального казначейства и контрольно-счетных органов субъекта РФ (муниципалитета)
	Апрель-декабрь 2012
	Обеспечение доступности информации об исполнении бюджетов субъекта РФ, муниципалитета контрольно-счетным органам на постоянной основе
	Демидов А.Ю.

(УВК(А)иОЭД)

	7. 
	2. Обеспечение прозрачности и доступности информации о государственном секторе
	2.1
	Организация информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с системой «Управление»
	УФК по Кировской области

УФК по Краснодарскому краю
УФК по Томской области
	Согласование проектных решений, постановок и технических заданий, пилотирование и опытная эксплуатация информационного взаимодействия
	Май-сентябрь 2012
	Согласованные проектные решения, постановки и технические задания, успешное пилотирование информационного взаимодействия
	Гуральников С.Б.

(УФТ)

	8. 
	
	2.2
	
	
	
	
	
	

	9. 
	3. Создание и развитие «Электронного бюджета»
	3.1
	Обеспечение реализации планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	МОУ ФК

УФК по Республике Татарстан

	Опытная эксплуатация подсистем системы «Электронный бюджет», создаваемых на первом этапе, и Единого портала бюджетной системы Российской Федерации
	4 квартал 2012
	Подготовка подсистем системы «Электронный бюджет», создаваемых на первом этапе, и Единого портала к переводу в промышленную эксплуатацию в 2013 г.
	Смирнов В.А.

(УРБП)

	10. 
	
	3.2
	Опытная эксплуатация подсистем электронного бюджета первого этапа по главе 100 «Федеральное казначейство»
	УФК по Саратовской области

УФК по Вологодской области

УФК по г. Санкт-Петербургу
	Тестирование по подсистемам электронного бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»
	4 квартал 2012
	Формирование замечаний по подсистемам электронного бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Демидов А.Ю.

(ФУ)

	11. 
	4. Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса
	4.1
	Проведение эксперимента в 2012 году по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Федеральным казначейством 
	УФК по Тульской области

УФК по Тамбовской области

УФК по Кемеровской области

УФК по Свердловской области
	Апробирование механизмов открытия и ведения лицевых счетов участникам бюджетного процесса территориальных государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства и кассового обслуживания исполнения их бюджетов
	Октябрь - декабрь 
2012
	Открытие лицевых счетов участников бюджетного процесса территориальных государственных внебюджетных фондов и осуществление кассового обслуживания органами Федерального казначейства исполнения их бюджетов
	Демидов А.Ю.

(УСФД)

	12. 
	
	4.2
	Подготовка к осуществлению с 1 января 2014 года кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Федеральным казначейством
	МОУ ФК
	Апробирование механизма открытия и ведения лицевых счетов участникам бюджетного процесса государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства 
	Октябрь - декабрь 
2012
	Повышение качества исполнения государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов органами Федерального казначейства
	

	13. 
	
	4.3
	Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
	УФК по Брянской области

УФК по Иркутской области
	Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	В течение года
	Применение нового механизма
	

	14. 
	
	4.4
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	4.5
	Развитие механизмов кассового обслуживания казенных, бюджетных, автономных учреждений федерального уровня
	МОУ ФК
УФК по Новосибирской области

УФК по Кемеровской области
	Обеспечение качественного обслуживания казенных, бюджетных, автономных учреждений федерального уровня
	В течение года
	Повышение качества обслуживания казенных, бюджетных, автономных учреждений федерального уровня
	Прокофьев С.Е.

(УОИФБ)

	16. 
	
	4.6
	Подготовка предложений по совершенствованию технологических процессов и прикладного программного обеспечения, используемого территориальными органами Федерального казначейства при реализации положений Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 сентября 2008 г. № 98н (далее - Порядка № 98н)

Выработка рекомендаций по реализации положений Порядка № 98н и доведение их до территориальных органов Федерального казначейства; Организация полномасштабного внедрения положений Порядка № 98н
	УФК по Республике Карелия

УФК по Республике Татарстан

УФК по Приморскому краю

МОУ ФК

УФК по Московской области
	Обеспечение полномасштабного внедрения процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета
	Июль 2012
	Механизм учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета внедрен успешно
	Прокофьев С.Е.

(УОИФБ)

	17. 
	
	4.7
	Оптимизация процессов сопровождения и обеспечение стабильности выполнения работ по эксплуатации и доработки прикладного программного обеспечения АС ФК
	УФК по Челябинской области

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу

УФК по Белгородской области

УФК по Брянской области

УФК по Владимирской области

УФК по Воронежской области

УФК по Ивановской области

УФК по Калужской области

УФК по Тульской области

УФК по Ярославской области

УФК по г. Москве

УФК по Республике Адыгея

УФК по Республике Калмыкия
	Проверка функциональности релиза ППО
	Июль 2012
	Приемка релиза в ФАП по итогам его пилотного тестирования и опытной эксплуатации (апробации)
	Гуральников С.Б.

(УИС)

	18. 
	
	
	Техническое обслуживание и обеспечение эксплуатации аппаратно-программных комплексов Федерального казначейства
	УФК по Краснодарскому краю

УФК по Владимирской области

УФК по Саратовской области
	Повышение скорости и качества тестирования за счет создания на мощностях резервного вычислительного центра (РВЦ) Федерального казначейства полноценных тестовых стендов
	Июль 2012
	Проведение на тестовых стендах в РВЦ планового тестирования АС ФК
	

	19. 
	
	4.8
	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (включая казенные, автономные и бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований)
	УФК по Мурманской области

УФК по Калининградской области

УФК по Орловской области

УФК по Республике Калмыкия
	Оптимизация информационного взаимодействия органов Федерального казначейства и финансовых органов субъекта Российской Федерации по представлению сводной информации по исполнению соответствующих бюджетов 
	Июль - декабрь 
2012
	Повышение качества исполнения государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
	Демидов А.Ю.

(УСФД)

	20. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	5. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации
	5.1
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	5.2
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	5.3
	Подготовка к предоставлению с 2013 года Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	УФК по Саратовской области

УФК по Калининградской области

УФК по Республике Северная Осетия-Алания

УФК по Московской области
	Проведение в пилотных территориальных УФК экспериментов по внедрению механизма предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	В течение года
	Отработанная и проверенная технология
	Прокофьев С.Е.

(УФБО)

	24. 
	
	5.4
	
	
	
	
	
	

	25. 
	6. Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления
	6.1
	Организация обеспечения органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	УФК по Владимирской области

УФК по Воронежской области

УФК по Ростовской области


	Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления. Повышение качества исполнения государственной функции по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	В течение 2 месяцев после вступления в силу поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации
	Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления. Повышение качества исполнения государственной функции по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	Демидов А.Ю.

(УСФД)

	26. 
	
	6.2
	Создание и развитие платежных сервисов Федерального казначейства в части платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации через Интернет
	УФК по г. Москве

УФК по Республике Татарстан
УФК по Кировской области
	Создание платежного сервиса Федерального казначейства в части платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации через Интернет
	Декабрь 

2012 
	Проведение платежа через платежный сервис Федерального казначейства в сети Интернет
	Смирнов В.А.

(УРБП)

	27. 
	
	6.3
	Развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	УФК по г. Москве

УФК по Владимирской области

УФК по Волгоградской области
	Апробация технологии подключения органов власти субъектов и муниципальных образований к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах
	В течение года
	Подготовка Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах для перевода в промышленную эксплуатацию с 01.01.2013 в соответствии с 210-ФЗ
	Смирнов В.А.

(УРБП)

	28. 
	7. Создание эффективной системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами
	7.1
	
	
	
	
	
	

	29. 
	
	7.2
	Проведение мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств в сфере государственных (муниципальных) закупок
	УФК по Краснодарскому краю

УФК по Волгоградской области

УФК по Калужской области

УФК по Кировской области

УФК по Ростовской области

УФК по Челябинской области
	Отработать механизмы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
	Декабрь

2012
	Мониторинг бюджетных обязательств получателей бюджетных средств на постоянной основе
	Прокофьев С.Е.

(УОИФБ)

	30. 
	
	7.3
	
	
	
	
	
	

	31. 
	
	7.4
	
	
	
	
	
	

	32. 
	8. «Создание условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
	8.1
	Проведение работы по установлению информационного взаимодействия между Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и государственными заказчиками при передаче данных ФАИП и данных об исполнении ФАИП
	УФК по Омской области

УФК по Саратовской области

УФК по Челябинской области
	Обеспечение интеграции данных по ФАИП с данными об исполнении ФАИП
	4 квартал 2012
	Обеспечение доступности информации данных по ФАИП
	Прокофьев С.Е.

(УОИФБ)

	33. 
	
	8.2
	Создание условий для электронного санкционирования расходов (договоры; документы, подтверждающие исполнение договора поставщиками – юридическими лицами)
	МОУ ФК
	Апробирование технологии обмена электронными подтверждающими документами 
	Сентябрь 

2012 
	Подключение двух пилотных агентов и проведение обмена реальными электронными подтверждающими документами
	Смирнов В.А.

(УРБП)

	34. 
	
	
	Пилотное внедрение автоматического санкционирования исполнения государственных контрактов на основании подтверждающих документов, подготовленных в электронном виде
	МОУ ФК
УФК по Республике Башкортостан

УФК по Владимирской области

УФК по Иркутской области
	Апробирование механизмов автоматического санкционирования платежей по государственным контрактам на основании подтверждающих документов, подготовленных в электронном виде у пилотных организаций
	Июль-декабрь 2012
	По результатам пилотного внедрения апробированы механизмы автоматического санкционирования платежей по государственным контрактам на основании подтверждающих документов, подготовленных в электронном виде у пилотных организаций
	Гуральников С.Б.

(УФТ)

	35. 
	9. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России
	9.1
	Внесение изменений в приказ Федерального казначейства от 12 мая 2009 г. № 107 «О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации»
	УФК по Вологодской области

УФК по Томской области

УФК по г. Санкт-Петербургу
	Издание проекта приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 12 мая 2009 г. № 107 «О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации»
	1 полугодие 2012
	Приказ Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 12 мая 2009 г. № 107 «О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации»
	Демидов А.Ю.

(ФУ)

	36. 
	
	
	Совершенствование управленческого учета расходов по главе 100 «Федеральное казначейство»
	УФК по Вологодской области

УФК по Томской области

УФК по г. Санкт-Петербургу
	Разработка проекта приказа Федерального казначейства о
совершенствовании управленческого учета по главе 100 «Федеральное
казначейства»
	Декабрь 2012
	Приказ Федерального казначейства о
совершенствовании управленческого учета по главе 100 «Федеральное
казначейства»
	

	37. 
	
	
	Внедрение расчетно-нормативного планирования бюджетных ассигнований на
обеспечение выполнения функций Федерального
казначейства
	УФК по Приморскому краю

УФК по Архангельской области

УФК по Вологодской области

УФК по Томской области

УФК по г. Санкт-Петербургу
	Издание приказа Федерального
казначейства «О внесении
изменений в приказ
Федерального казначейства от
22 июля 2011 г. № 314 «Об
утверждении расчетно-
нормативных затрат на
содержание территориальных
органов Федерального
казначейства» в
установленный срок
	До 1 июля 2012
	Приказ Федерального
казначейства «О внесении
изменений в приказ
Федерального казначейства от
22 июля 2011 г. № 314 «Об
утверждении расчетно-
нормативных затрат на
содержание территориальных
органов Федерального
казначейства»
	

	38. 
	
	9.2
	Мониторинг кассовых выплат, связанных с реализацией федерального законодательства в сфере защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию
	УФК по Брянской области

УФК по Тульской области

УФК по Рязанской области
	Разработка проекта приказа Федерального казначейства «О проведении мониторинга кассовых выплат, связанных с реализацией федерального законодательства в сфере защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию»
	До 1 июля 2012


	Приказ Федерального казначейства «О проведении мониторинга кассовых выплат, связанных с реализацией федерального законодательства в сфере защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию»
	

	39. 
	10. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России

	10.1
	Проведение пилотного внедрения механизма разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования в целях обеспечения обмена электронными сообщениями между территориальными органами Федерального казначейства и территориальными учреждениями Банка России
	МОУ ФК

УФК по Астраханской области

УФК по Новосибирской области

УФК по Рязанской области
	Внедрить механизм разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования в пилотных территориальных органах Федерального казначейства
	Май 2012
	Механизм разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования внедрен успешно
	Прокофьев С.Е.

(УОИФБ)

	40. 
	
	10.2
	Разработка прикладного программного обеспечения в части сбора статистических данных при ведении архива электронных документов формируемых Автоматизированным рабочим местом клиента Банка России (АРМ КБР)
	МОУ ФК

УФК по Новосибирской области

УФК по Волгоградской области

УФК по Свердловской области
	Апробирование модуля сбора статистических данных при ведении архива электронных документов формируемых АРМ КБР в пилотных территориальных органах Федерального казначейства
	Сентябрь-декабрь 2012
	Пилотное внедрения модуля сбора статистических данных при ведении архива электронных документов формируемых АРМ КБР
	Гуральников С.Б.

(УФТ)

	41. 
	
	10.2
	Организация проведения и контроля мероприятий по защите персональных данных
	УФК по Самарской области, 

УФК по Саратовской области, 

УФК по Ульяновской области
	Проведение аттестационных испытаний конфиденциальных контуров на соответствие требованиям по защите информации
	I квартал 2012
	Подтверждение соответствия проведенного комплекса мероприятий требованиям по защите информации
	Гуральников С.Б.

(УРСиБИ)

	42. 
	
	
	Проведение пилотного внедрения средств удаленного контроля доступа к информационным ресурсам УФК
	УФК по Оренбургской области
	Разработка предложений по внедрению средств удаленного контроля доступа к информационным ресурсам УФК 
	II квартал 2012
	Схема, требования, описание применения средств удаленного контроля доступа к информационным ресурсам УФК
	

	43. 
	11. Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства России
	11.1
	Оценка эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства
	УФК по Нижегородской области

УФК по г. Санкт-Петербургу

УФК по Самарской области
	Участие представителей УФК в работе Рабочей группы по подготовке предложений по реализации мероприятий, направленных на решение стратегической задачи «Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства России» Стратегической карты Казначейства России на 2010-2015 годы
	В течение года
	Выработка предложений по развитию системы оценки эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства
	Демидов А.Ю.

(УВК(А)иОЭД)

	44. 
	
	
	Автоматизация работ по оценке эффективности деятельности Федерального казначейства
	МОУ ФК

УФК по Красноярскому краю

УФК по Краснодарскому краю

УФК по Оренбургской области
УФК по Свердловской области

УФК по Пензенской области
	Определение и оценка результативности деятельности центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства и территориальных отделов и Отделений территориальных органов Федерального казначейства в ППО «Система поддержки технологического обеспечения» (далее – ППО «СПТО»)
	Декабрь 2012
	Принятое решение о возможности применения ППО «СПТО» Управлением внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности в части определения и оценки результативности деятельности центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства и территориальных отделов и Отделений территориальных органов Федерального казначейства
	Гуральников С.Б.

(УФТ)

	45. 
	12. Оптимизация структуры и функций Казначейства

России
	12.1
	
	
	
	
	
	

	46. 
	
	12.2
	Доработка прикладного программного обеспечения в части организации электронного архива и операций с документами операционного дня
	МОУ ФК

УФК по Саратовской области

УФК по Владимирской области

УФК по Чувашской Республике
	Согласование проектного решения, постановок и технических заданий, апробирование и опытная эксплуатация новой технологии
	Октябрь-декабрь 2012
	Технология электронного архива и операций с документами операционного дня готова к тиражированию во все ТОФК
	Гуральников С.Б.

(УФТ)

	47. 
	
	12.3
	
	
	
	
	
	

	48. 
	
	12.4
	Пилотное внедрение Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства
	МОУ ФК

УФК по Нижегородской области

УФК по Тамбовской области
	Провести апробацию предлагаемых процедур внутреннего контроля
	Апрель-сентябрь

2012
	Повышение результативности деятельности должностных лиц, структурных подразделений и работников органов Федерального казначейства при выполнении предусмотренных им полномочий
	Демидов А.Ю.

(УВК(А)иОЭД)

	49. 
	
	
	Внедрение новых технологий внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах Федерального казначейства
	УФК по Мурманской области
	Совершенствование процессов и операций внутреннего контроля и внутреннего аудита, осуществляемых в Федеральном казначействе, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на финансирование деятельности УВК(А)иОЭД
	2 квартал 2012
	Отработка механизма проведения контрольного мероприятия в два этапа: дистанционный (камеральный) и выездной
	

	50. 
	13. Создание и развитие «Электронного казначейства»
	13.1
	Разработка предложений по модернизации официального сайта Федерального казначейства и сайтов территориальных органов Федерального казначейства
	УФК по Самарской области

УФК по Ленинградской области
	Апробирование работы модернизированного сайта Федерального казначейства
	Июнь

2012
	Сформированные предложения по модернизации официального сайта Федерального казначейства
	Гуральников С.Б.

(УФТ)

	51. 
	
	
	Развитие и доработка СУЭ. Переход от «СУЭ АС ФК» к «СУЭ ФК»
	УФК по Нижегородской области

УФК по Владимирской области

УФК по Архангельской области
УФК по г. Москве

УФК по Московской области

МОУ ФК
	1) создание Ситуационного центра ИТ в 2-х пилотах,

2) автоматизация ИТ-процессов в СУЭ, вкл. 104 приказ

3) система онлайн отчетности доступности сервисов

4) портал УИС
	Июль-ноябрь 2012
	1) создание Ситуационного центра ИТ в 2-х пилотах,

2) автоматизация ИТ-процессов в СУЭ, вкл. 104 приказ

3) система онлайн отчетности доступности сервисов

4) портал УИС
	Гуральников С.Б.

(УИС)

	52. 
	
	
	Оптимизация процессов сопровождения и обеспечение стабильности выполнения работ по эксплуатации и доработки прикладного программного обеспечения «АКСИОК.Net»
	УФК по Архангельской области

УФК по Томской области

УФК по г. Санкт-Петербургу
	Проверка функциональности релиза ППО
	В течение года
	Приемка релиза в ФАП по итогам его пилотного тестирования и опытной эксплуатации (апробации)
	

	53. 
	
	
	Оптимизация процессов сопровождения и обеспечение стабильности выполнения работ по эксплуатации и доработки прикладного программного обеспечения АСД «LanDocs»
	УФК по Московской области

УФК по Краснодарскому краю

УФК по Архангельской области
	Проверка функциональности релиза ППО
	В течение года
	Приемка релиза в ФАП по итогам его пилотного тестирования и опытной эксплуатации (апробации)
	

	54. 
	
	
	Оптимизация процессов сопровождения и обеспечение стабильности выполнения работ по эксплуатации и доработки прикладного программного обеспечения СПТО
	УФК по Красноярскому краю

УФК по Краснодарскому краю

УФК по Оренбургской области
	Проверка функциональности релиза ППО
	В течение года
	Приемка релиза в ФАП по итогам его пилотного тестирования и опытной эксплуатации (апробации)
	

	55. 
	
	13.2
	Совершенствование технологии и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства
	МОУ ФК

УФК по Иркутской области

УФК по Красноярскому краю

УФК по Владимирской области

УФК по Чувашской Республике
	Согласование проектного решения, постановок и технических заданий, пилотирование и опытная эксплуатация технологии по актуализации ведения классификаторов и справочников в территориях
	Сентябрь-декабрь 2012
	Создание единой системы по ведению классификаторов
	Гуральников С.Б.

(УФТ)

	56. 
	
	13.3
	
	
	
	
	
	

	57. 
	
	13.4
	Создание портала Федерального казначейства и его интеграция с приложениями и сервисами Федерального казначейства
	УФК по Самарской области

УФК по Ленинградской области

УФК по Краснодарскому краю
	Апробирование работы портала АСФК и механизмов взаимодействия ЦА ФК и ТОФК с применением Портала Федерального казначейства
	Декабрь 2012
	Портал создан и функционирует
	Гуральников С.Б.

(УФТ)

	58. 
	
	13.5
	Создание централизованной базы данных исполнительных документов Федерального казначейства
	УФК по Краснодарскому краю

УФК по Рязанской области

УФК по Иркутской области

МОУ ФК
	Формирование и представление системного документа «Информация об исполнительных документах» в Федеральное казначейство
	Сентябрь 2012
	Загрузка данных обо всех исполнительных листах, находящихся на исполнении в управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в единую централизованную базу на уровне центрального аппарата Федерального казначейства
	Сауль С.Н.

(ЮУ)

	59. 
	
	14.1
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