УТВЕРЖДАЮ


Заместитель руководителя


Федерального казначейства


_____________/Ф.К. Садыгов/


11 июля 2007 год

План мероприятий по реализации основного направления деятельности Федерального казначейства  №  5 «Реализация системы ведения Федеральным казначейством и его территориальными органами реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок

исполнения
	Ответственные исполнители

	1. 
	Проведение межрегиональных семинаров – совещаний (УФК по Кемеровской области, УФК по Ростовской области)
	Июнь 2007
	Ф.К. Садыгов;
А.Ю. Попов;
Л.А. Лопина; 

С.Н. Сауль

	2. 
	Формирование перечня доработок информационной системы Федерального казначейства, предназначенной для ведения реестра государственных контрактов, и соответственно официального сайта Российской Федерации в сети Интернет по итогам проведения межрегиональных семинаров - совещаний в соответствии с п.1
	III квартал 2007
	А.Ю. Попов

	3. 
	Модернизация компьютерной техники, используемой работниками  Операционного управления в выделенной локальной вычислительной сети
	III квартал 2007
	А.Ю. Попов;



	4. 
	Обращение в Минфин России с ходатайством о выделении Федеральному казначейству служебных помещений для работы в выделенной локальной вычислительной сети
	III квартал 2007
	А.Ю. Попов;

С.П. Дюков

	5. 
	Обращение в Минфин России с ходатайством о выделении Федеральному казначейству служебного помещения для организации работ по обработке и хранению секретных носителей информации по заключенным государственным контрактам 
	III квартал 2007
	С.Е. Прокофьев А.Ю. Попов

	6. 
	Организация органа специальной связи (ШО) Федерального казначейства для обмена электронными документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, по ведомственной транспортной сети Минфина России»
	IV квартал 2007
	А.Ю. Попов

	7. 
	Обеспечение Операционного управления функциональной мебелью
	Декабрь 2007
	С.П. Дюков

	8. 
	Доработка информационной системы Федерального казначейства и официального сайта Российской Федерации в сети Интернет в соответствии с перечнем, сформированным по п.5 
	Декабрь 2007
	А.Ю. Попов


