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1. Раздел 1. «Цели, задачи и показатели деятельности»

1.1. Цели деятельности Федерального казначейства

Деятельность Федерального казначейства в 2010 – 2012 гг. будет направлена на достижение следующих стратегических целей и решение тактических задач Министерства финансов Российской Федерации:

Задача 1.2 «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности» в рамках цели 1 «Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Российской Федерации»;

Задача 4.5 «Оказание государственных услуг субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов органами Федерального казначейства» в рамках цели 4 «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления».
Для решения тактических задач Министерства финансов Российской Федерации сформулированы следующие цели Федерального казначейства на 2010-2012 гг.:

Для решения задачи 1.2 «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности»:

1) Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации.

Достижение данной цели предполагает организацию эффективной и прозрачной системы исполнения федерального бюджета, при которой выполняется следующий комплекс требований:

· Федеральный бюджет исполняется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;

· Созданы условия для реализации полномочий государственных заказчиков по включению в реестр государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, сведений о государственных контрактах, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов;

· Платежи производятся максимально оперативно.

2) Формирование бюджетной отчетности.

Достижение данной цели предполагает организацию системы формирования и предоставления бюджетной отчетности, при которой:

· Отчетность формируется и предоставляется заинтересованным пользователям максимально оперативно и является достоверной.

3) Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Достижение данной цели предполагает осуществление распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, соответствующего следующим требованиям:

· Поступившие доходы распределяются между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации максимально оперативно и корректно (при условии корректного заполнения платежных документов плательщиками и предоставления соответствующей информации администраторами доходов и финансовыми органами);

· Возврат (зачет) излишне/ошибочно уплаченных платежей осуществляется в максимально короткие сроки;

· Информация о поступивших доходах предоставляется заинтересованным пользователям максимально оперативно и является достоверной.

Для решения задачи 4.5 «Оказание государственных услуг субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов органами Федерального казначейства»:

4) Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов).

Достижение данной цели предполагает создание условий для прозрачности финансовых (кассовых) потоков в бюджетной системе Российской Федерации, позволит обеспечить соблюдение единства бюджетной системы Российской Федерации (единство правовой базы, единство денежной системы, единообразие санкций за нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, единый порядок осуществления расходов бюджета и ведения бухгалтерского учета) и удовлетворяет:

· Интересам федеральных органов власти (прозрачность финансовых потоков в секторе государственного управления, соблюдение единых стандартов и методологии осуществления кассовых операций, формирование качественной информационной основы для принятия управленческих решений);

· Интересам органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (оперативная информация о кассовых поступлениях и кассовых выплатах, отсутствие затрат на создание собственных казначейств);

· Интересам органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации (территориальными государственными внебюджетными фондами) (далее – ГВБФ) (централизация средств ГВБФ на едином счете бюджета; качество, оперативность и полнота информации о кассовых поступлениях и кассовых выплатах, а также об остатках средств в бюджете ГВБФ).
1.2. Задачи деятельности Федерального казначейства

1.2.1. Цель 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»

В рамках цели 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации» Федеральное казначейство решает следующие задачи:

· Задача 1.1 «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов».

· Задача 1.2 «Учет бюджетных обязательств».

· Задача 1.3 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета».

· Задача 1.4 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях».

· Задача 1.5 «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации».

Решение задачи 1.1 «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов» позволяет:

· Создать условия для реализации полномочий главных распорядителей и распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета) по распределению и доведению лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования расходов (бюджетных ассигнований, предельных объемов финансирования расходов) до подведомственных распорядителей и получателей средств федерального бюджета (администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета) через систему Федерального казначейства;

· Получателям средств федерального бюджета (администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета) иметь информацию об объемах прав в денежном выражении на принятие обязательств и (или) их исполнение за счет средств федерального бюджета;

· Органам Федерального казначейства осуществлять контроль за кассовыми выплатами в соответствии и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов (бюджетных ассигнований).

Для решения данной задачи органы Федерального казначейства взаимодействуют с:

· Министерством финансов Российской Федерации (Департамент бюджетной политики и методологии);

· Главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета (главными администраторами и администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета).

Решение задачи 1.2 «Учет бюджетных обязательств» позволяет:

· Прогнозировать выплаты из федерального бюджета;

· Своевременно информировать главных распорядителей, распорядителей средств федерального бюджета о превышении принимаемыми получателями средств федерального бюджета обязательствами доведенных до них лимитов бюджетных обязательств (сразу после предоставления договора с контрагентом в органы Федерального казначейства, а не в момент оплаты денежного обязательства возникшего из договора).

Для решения данной задачи органы Федерального казначейства взаимодействуют с главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета (главными администраторами и администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета).

Решение задачи 1.3 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета» позволяет, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, осуществлять выплаты из федерального бюджета по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства.

Для решения данной задачи органы Федерального казначейства взаимодействуют с:

· Главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета;

· Главными администраторами и администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета;

· Министерством финансов Российской Федерации.

Решение задачи 1.4 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях» позволит Министерству финансов Российской Федерации, главным распорядителям средств федерального бюджета и главным администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета иметь актуальную и достоверную информацию о кассовых операциях по поступлениям и выбытиям из бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях, с целью принятия управленческих решений.
Для решения данной задачи органы Федерального казначейства взаимодействуют с Министерством финансов Российской Федерации, главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов и главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета.

Решение задачи 1.5 «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации» позволяет:

· Создать условия для реализации полномочий государственных заказчиков по включению в реестр государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, сведений о государственных контрактах, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов;

· Разместить реестр государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» и обеспечить свободный и бесплатный доступ к нему;

· Обеспечить гласность и прозрачность размещения заказов Российской Федерации;

· Министерству финансов Российской Федерации получать информацию о расходных обязательствах Российской Федерации, вытекающих из госконтрактов;

· Федеральной антимонопольной службе и Федеральной службе по оборонному заказу получать информацию для обеспечения контроля за исполнением законодательства Российской Федерации о размещении заказов;

· Главным распорядителям и распорядителям средств федерального бюджета получать информацию о расходных обязательствах, принятых находящимися в их ведении получателями средств федерального бюджета.

Для решения данной задачи органы Федерального казначейства взаимодействуют с:

· Государственными заказчиками, заключившими государственные контракты от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов;

· Министерством финансов Российской Федерации;

· Федеральной антимонопольной службой;

· Федеральной службой по оборонному заказу.

1.2.2. Цель 2 «Формирование бюджетной отчетности»

В рамках цели 2 «Формирование бюджетной отчетности» Федеральное казначейство решает следующие задачи:

· Задача 2.1 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении федерального бюджета»;

· Задача 2.2 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации».
Решение задачи 2.1 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении федерального бюджета» позволяет Министерству финансов Российской Федерации и другим заинтересованным пользователям иметь достоверную и актуальную информацию об активах и обязательствах, об операциях по санкционированию расходов федерального бюджета, поступлении и расходовании средств федерального бюджета в целях анализа и последующего принятия управленческих решений.

Для решения данной задачи органы Федерального казначейства взаимодействуют с главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета и Министерством финансов Российской Федерации.

Решение задачи 2.2 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации» позволяет Министерству финансов Российской Федерации и другим заинтересованным пользователям иметь расширенную и актуальную информацию о государственных финансах Российской Федерации.

Для решения данной задачи органы Федерального казначейства взаимодействуют с:

· Финансовыми органами субъектов Российской Федерации;

· Органами управления государственными внебюджетными фондами.

1.2.3. Цель 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

В рамках цели 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» Федеральное казначейство решает следующие задачи:

· Задача 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»;

· Задача 3.2 «Информирование администраторов доходов и других заинтересованных пользователей о поступлении средств».

Решение задачи 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» позволяет:

· Оперативно распределять поступающие в бюджетную систему Российской Федерации доходы и предоставлять возможность их использования не позднее следующего операционного дня для осуществления расходов;

· Обеспечить соблюдение нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Для решения данной задачи органы Федерального казначейства взаимодействуют с:

· Администраторами доходов;

· Финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

· Учреждениями Банка России.

Решение задачи 3.2 «Информирование администраторов доходов и других заинтересованных пользователей о поступлении средств» позволяет заинтересованным пользователям( иметь актуальную информацию о поступлении доходов с целью принятия управленческих решений.

Для решения данной задачи органы Федерального казначейства взаимодействуют с:

· Администраторами доходов;

· Финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

· Органами управления государственных внебюджетных фондов;

· Министерством финансов Российской Федерации;

· Иными участниками бюджетного процесса.

1.2.4. Цель 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)»
В рамках цели 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)» Федеральное казначейство решает следующие задачи:

· Задача 4.1 «Ведение Единого счета бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ».

· Задача 4.2 «Ведение лицевых счетов и предоставление других государственных услуг, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ».

Решение задачи 4.1 «Ведение Единого счета бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ» позволяет:

· Обеспечить сохранность средств соответствующих бюджетов за счет открытия Единого счета бюджета в учреждениях Банка России, прозрачность финансовых потоков сектора государственного управления Российской Федерации;

· Обеспечивать финансовые органы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и органы управления ГВБФ оперативной и достоверной информацией о кассовых поступлениях и кассовых выплатах из бюджетов для принятия управленческих решений.

Для решения данной задачи органы Федерального казначейства взаимодействуют с:

· Финансовыми органами субъектов Российской Федерации/муниципальных образований;

· Органами управления ГВБФ;

· Учреждениями Банка России.

Решение задачи 4.2 «Ведение лицевых счетов и предоставление других государственных услуг, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ» позволяет:

· Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств соответствующего бюджета, администраторам источников финансирования дефицита бюджета, финансовым органам соответствующих бюджетов и органам управления ГВБФ иметь оперативную и достоверную информацию о кассовых поступлениях и кассовых выплатах из бюджетов для принятия управленческих решений.

Для решения данной задачи органы Федерального казначейства взаимодействуют с:

· Финансовыми органами субъектов Российской Федерации/муниципальных образований;

· Органами управления ГВБФ;

· Учреждениями Банка России;

· Главными распорядителями, распорядителями и/или получателями средств соответствующего бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
1.3. Показатели деятельности Федерального казначейства

Основные показатели, характеризующие деятельность Федерального казначейства по достижению перечисленных целей и задач, а также их фактические и плановые значения приведены в таблице (см. Таблица 1).

Таблица 1. Показатели деятельности Федерального казначейства

	Показатели деятельности Федерального казначейства
	Ед. изм.
	Отчетный период
	Плановый период
	Целевое значение

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	ЦЕЛЬ 1 «КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

	Задача 1.1 «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов»

	Показатель 1.1.1 «Доля распорядителей и получателей средств федерального бюджета, до которых органами ФК доводятся ЛБО и предельные объемы финансирования расходов в установленном порядке»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатель 1.1.2 «Доля администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, до которых органами Федерального казначейства доводятся бюджетные ассигнования и предельные объемы финансиро-вания в установленном порядке»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача 1.2 «Учет бюджетных обязательств»

	Показатель 1.2.1 «Доля подстатей классификации операций сектора государственного управления расходов федерального бюджета, по которым осуществляется учет бюджетных обязательств»
	%
	7,7
	7,4
	─
	─
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача 1.3 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»

	Показатель 1.3.1 «Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи»2
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача 1.4 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях»

	Показатель 1.4.1 «Доля ГРБС федерального бюджета, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными ПБС»
	%
	34
	35,3 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача 1.5 «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Показатель 1.5.1 «Максимальный срок размещения на официальном сайте сведений о государственном контракте, заключенном от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, представленных государственным заказчиком Российской Федерации»
	раб. дн.
	Н.д.
	Н.д.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Показатель 1.5.2 «Своевременность представления в Министерство финансов Российской Федерации сведений о государственных контрактах, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.03.2007 г. № 268»
	Да/нет
	Н.д.
	Н.д.
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	ЦЕЛЬ 2 «ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

	Задача 2.1 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении федерального бюджета»

	Показатель 2.1.1 «Средний срок предоставления ежемесячной оперативной информации об исполнении федерального бюджета»
	Дата
	4-ый рабочий день месяца, следую-щего за отчетным
	4-ый рабочий день месяца, следую-щего за отчетным
	4-ый рабочий день месяца, следую-щего за отчетным
	4-ый рабочий день месяца, следую-щего за отчетным
	4-ый рабочий день месяца, следую-щего за отчетным
	4-ый рабочий день месяца, следую-щего за отчетным
	4-ый рабочий день месяца, следую-щего за отчетным
	4-ый рабочий день месяца, следую-щего за отчетным
	4-ый рабочий день месяца, следую-щего за отчетным

	Показатель 2.1.2 «Средний срок предоставления квартального отчета об исполнении федерального бюджета»
	Календ. дни
	40
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Показатель 2.1.3 «Срок предоставления годовой отчетности об исполнении федерального бюджета»
	Дата
	23 апреля
	30 апреля года, следую-щего за отчетным
	30 апреля года, следую-щего за отчетным
	30 апреля года, следую-щего за отчетным
	30 апреля года, следую-щего за отчетным
	30 апреля года, следую-щего за отчетным
	30 апреля года, следую-щего за отчетным
	30 апреля года, следую-щего за отчетным
	30 апреля года, следую-щего за отчетным

	Задача 2.2 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации»

	Показатель 2.2.1 «Средний срок предоставления квартального отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ»
	Календ. дни
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	Показатель 2.2.2 «Срок предоставления годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета РФ»
	Дата
	1 мая
	10 мая года, следую-щего за отчетным
	10 мая года, следую-щего за отчетным
	10 мая года, следую-щего за отчетным
	10 мая года, следую-щего за отчетным
	10 мая года, следую-щего за отчетным
	10 мая года, следую-щего за отчетным
	10 мая года, следую-щего за отчетным
	10 мая года, следую-щего за отчетным

	ЦЕЛЬ 3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

	Задача 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Показатель 3.1.1 «Отклонение фактического распределения доходов от законодательно установленных нормативов распределения»
	%
	03
	03
	03
	03
	03
	03
	03
	03
	03

	Задача 3.2 «Информирование администраторов доходов и других заинтересованных пользователей о поступлении средств»

	Показатель 3.2.1 «Количество администраторов доходов, с которыми взаимодействуют органы ФК»
	Ед.
	1044
	37 5194
	41 2224
	482084
	560314
	560314
	560314
	560314
	560314 

	ЦЕЛЬ 4 «ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)»

	Задача 4.1 «Ведение
 Единого счета бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ»

	Показатель 4.1.1 «Доля субъектов РФ, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК»
	%
	41,6

	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатель 4.1.2 «Доля муниципальных образований, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК»
	%
	Н.д.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатель 4.1.3 «Доля ГВБФ, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100

	Задача 4.2 «Ведение лицевых счетов и предоставление других государственных услуг, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ»

	Показатель 4.2.1 «Доля муниципальных образований, для которых органами Федерального казначейства осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств бюджета, от обратившихся в органы Федерального казначейства»


	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатель 4.2.2 «Доля субъектов Российской Федерации, для которых органами Федерального казначейства осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств бюджета, от обратившихся в органы Федерального казначейства»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатель 4.2.3 «Доля ГВБФ, для которых органами Федерального казначейства осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств бюджета, от обратившихся в органы Федерального казначейства»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100


2. Раздел 2. «Расходные обязательства и формирование доходов»

2.1. Оценка исполняемых расходных обязательств, администрируемых Федеральным казначейством

Сведения об администрируемых Федеральным казначейством расходных обязательствах приведены в таблице (см. Таблица 2).

Таблица 2. Оценка исполняемых расходных обязательств, администрируемых Федеральным казначейством, тыс. рублей

	№ п/п
	Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац) / решение
	2008 год
	2009 год
(по состоянию на 01.08.2009)
	2010 год
	Метод оценки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2002 года № 573 "О привлечении адаптационного программного займа Международного банка реконструкции и развития на модернизацию казначейской системы Российской Федерации и подписании Соглашения между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования проекта "Модернизация казначейской системы Российской Федерации" (п.5);

Соглашение о займе, между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития от 31 июля 2002 года № 4662 - RU (Приложение № 5 (Д))
	2 943 622,9
	6 522 781,7
	0,0
	- плановый метод, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется на основе ранее определенного плана, графика, в том числе - с возможной корректировкой для разных лет.

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	100 01 06 001 0400 012
	2 038 450,6
	2 959 152,6
	0,0
	

	1.2.
	100 01 06 030 0000 011
	905 172,3
	3 563 629,1
	0,0
	

	2
	Положение о Федеральном казначействе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 703
	23 641 591,2
	25 936 817,4
	0,0
	- нормативный метод, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется исходя из удельных нормативов и числа физических или юридических лиц, органов государственной власти или учреждений, имеющих право на получение бюджетных средств;

	
	в том числе:
	
	
	
	

	2.1.
	100 01 06 001 0400 012
	1 130 599,5
	1 023 461,0
	0,0
	- плановый метод, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется на основе ранее определенного плана, графика, в том числе - с возможной корректировкой для разных лет.

	2.2.
	100 01 06 001 1500 012
	22 510 991,7
	24 913 356,4
	0,0
	

	3
	Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ (ст. 19, 22, 48), Указы Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 110, от 01 февраля 2005 года №112, Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2005 года № 509
	2 804,6
	3 496,5
	0,0
	- нормативный метод, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется исходя из удельных нормативов и числа физических или юридических лиц, органов государственной власти или учреждений, имеющих право на получение бюджетных средств.

	
	100 01 06 001 0800 012
	2 804,6
	3 496,5
	0,0
	

	4
	Специальные объекты
	6 899,4
	40 647,6
	0,0
	- плановый метод, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется на основе ранее определенного плана, графика, в том числе - с возможной корректировкой для разных лет.

	
	100 01 06 0926600 012 221
	0,0
	336,0
	0,0
	

	
	100 01 06 0926600 012 223
	103,3
	1 137,5
	0,0
	

	
	100 01 06 0926600 012 225
	0,0
	6 989,3
	0,0
	

	
	100 01 06 0926600 012 226
	6 796,1
	32 084,8
	0,0
	

	
	100 01 06 0926600 012 310
	0,0
	100,0
	0,0
	

	5
	Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)"
	23 100,0
	0,0
	0,0
	- плановый метод, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется на основе ранее определенного плана, графика, в том числе - с возможной корректировкой для разных лет.

	
	100 01 06 100 5000 213
	23 100,0
	0,0
	0,0
	

	6
	Непрограммные инвестиции в основные фонды
	3 382 762,9
	1 652 047,7
	0,0
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	6.1.
	100 01 06 102 0201 003 226
	28 195,6
	83 472,9
	0,0
	

	6.2.
	100 01 06 102 0201 003 310
	3 354 567,3
	1 568 574,8
	0,0
	- плановый метод, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется на основе ранее определенного плана, графика, в том числе - с возможной корректировкой для разных лет.

	7
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	302 132,0
	60 909,9
	0,0
	

	
	100 05 01 1044 001 213
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	100 05 01 1040 801 003
	302 132,0
	0,0
	0,0
	

	
	100 10 03 1040 801 005
	0,0
	60 909,9
	0,0
	

	
	100 10 03 1044 001 670
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
	455 257,1
	693 418,2
	0,0
	

	
	100 01 06 001 9500 012 290
	455 257,1
	693 418,2
	0,0
	

	9
	Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2008 года № 284 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 484-р
	62 448,1
	0,0
	0,0
	- нормативный метод, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется исходя из удельных нормативов и числа физических или юридических лиц, органов государственной власти или учреждений, имеющих право на получение бюджетных средств.

	
	100 07 05 428 0100 012 226
	62 448,1
	0,0
	0,0
	

	
	Всего:
	30 820 618,2
	34 910 119,0
	0,0
	


В графе 3 представлены данные по расходным обязательствам в соответствии с данными Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 01.01.2009 года.

В графе 4 объем расходных обязательств на 2009 год представлен в соответствии с данными бюджетной росписи по состоянию на 01.08.2009 года.
Показатели по графе 5 на 2010 год отсутствуют в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 28 апреля 2009 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» показатели планового периода 2010-2011 годов признаны утратившими силу.
2.2. Оценка платежей в федеральный бюджет, администрируемых Федеральным казначейством

Сведения об администрируемых Федеральным казначейством платежах в федеральный бюджет приведены в таблице (см. Таблица 3).

Таблица 3. Оценка платежей в федеральный бюджет, администрируемых Федеральным казначейством, млн. рублей

	Наименование налогов и платежей
	2006 год
	2007 год
	2008 год
	2009 год**

	2010 год
	2011 год
	2012 год

	
	бюд-жет
	факт
	бюд-жет
	факт
	бюд-жет
	факт
	бюд-жет
	факт
	план
	про-гноз
	про-гноз

	100 1 11 02012 01 0000 120
в 2005-2008 годах 
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Стабилизационного фонда Российской Федерации
100 1 11 02012 01 0000 120
с 2009 года-

Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния


	0
	20,1
	0
	33,8
	0
	 16 240,9
	20 000,0
	5,6
	0
	0
	0

	100 1 13 03010 01 0000 130

в 2005-2006 годах -

Прочие доходы федерального бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;

100 1 13 03010 01 0000 130

с 2007 года -

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета
	0
	8,7
	0
	13,1
	0
	21,1
	0
	20,3
	0
	0
	0

	100 1 16 23010 01 0000 140

в 2005 -2006 годах -

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в федеральный бюджет

100 1 16 23010 01 0000 140

с 2007 года -

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств федерального бюджета
	0
	0,7
	0
	0,2
	0
	0,2
	0
	0,1
	0
	0
	0

	(100 1 16 30010 01 0000 140 - в 2005 году)

 100 1 16 90010 01 0000 140 - с 2006 года

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет
	0
	0,1
	0
	0,4
	0
	4,2
	0
	8,0
	0
	0
	0

	100 1 17 01010 01 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет
	0
	5 828,6
	0
	613,2
	0
	4 950,6
	10 000,0
	12036,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0

	100 1 17 05010 01 0000 180

Прочие неналоговые доходы федерального бюджета
	0
	-437,1
	0
	-296,6
	0
	-81,6
	0
	0,9
	0
	0
	0

	(100 09 00 00 00 01 0001 171*

в 2005-2007 годах)

100 01 06 03 00 01 0004 171*

с 2008 года -

Курсовая разница по средствам Стабилизационного фонда Российской Федерации
	0
	5 976,8
	0
	-60 043,1
	0
	2 690,6
	0
	0
	0
	0
	0

	(100 09 00 00 00 01 0002 171*

в 2005-2007 годах)

100 01 06 03 00 01 0005 171*

с 2008 года -

Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета
	0
	-5 971,5
	0
	-1 092,0
	0
	980,9
	0
	-5 748,7
	0
	0
	0

	100 01 06 03 00 01 0001 171*

Курсовая разница по средствам Резервного фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	506 909,5
	0
	-327947,9

	0
	0
	0 

	100 01 06 03 00 01 0002 171*

 Курсовая разница по средствам Фонда национального благосостояния
	0
	0
	0
	0
	0
	211 480,5
	0
	-159 300,3
	0
	0
	0

	100 01 06 06 01 01 0000 650

Уменьшение иных финансовых активов в федеральной собственности
	0
	0
	0
	0
	0
	1 785 367,0
	0
	0
	0
	0
	0


* Курсовая разница по средствам Резервного фонда, по средствам Фонда национального благосостояния, по средствам Стабилизационного фонда Российской Федерации и прочим средствам федерального бюджета не прогнозируется законом «О Федеральном бюджете», в связи с неустойчивым курсом валют.

** Сведения за 2009 год указаны на основании отчетных данных по состоянию на 1 июля 2009 года. 
3. Раздел 3. «Краткая характеристика бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности Федерального казначейства»

Для достижения целей и решения задач, стоящих перед Федеральным казначейством в 2010-2012 гг., планируется реализация 6 бюджетных целевых программ. Кроме того, в данном разделе справочно представлена ведомственная целевая программа 3.6 «Развитие системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений, финансовыми органами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», реализация которой закончилась в 2008 году. Все шесть бюджетных целевых программ имеют статус ведомственных и выделяются в аналитических целях.

Краткое описание программ и непрограммной деятельности, реализуемой Федеральным казначейством, приведено ниже.

3.1. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает достижение цели 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации» и, следовательно, решение задач, направленных на достижение данной цели.

Срок реализации программы: на постоянной основе.

Цели программы:

· Организация и осуществление доведения до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и предельных объемах финансирования расходов.

· Организация и осуществление учета обязательств получателей средств федерального бюджета.

· Организация и осуществление оплаты денежных обязательств по поручению получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.

· Организация и осуществление представления заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытия из бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях.
Основные мероприятия программы:

· Ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета;

· Открытие и ведение лицевых счетов главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета и главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета;

· Учет и доведение до главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета и главных распорядителей средств федерального бюджета показателей сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств  и  предельных объемов финансирования расходов;

· Учет и доведение до распорядителей и получателей средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств или бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования расходов;

· Учет и доведение до администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования;

· Контроль не превышения лимитов бюджетных обязательств или бюджетных ассигнований, распределенных главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета между нижестоящими распорядителями и получателями средств федерального бюджета, над утвержденными им лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями;

· Контроль не превышения бюджетных ассигнований, распределенных главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета между администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, над утвержденными им бюджетными ассигнованиями;

· Формирование и предоставление главным администраторам и администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета и главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета выписок из соответствующих лицевых счетов;

· Контроль не превышения кассовых расходов, осуществляемых получателями средств федерального бюджета, над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств или  бюджетными ассигнованиями и (или) предельными объемами финансирования расходов;

· Контроль не превышения кассовых выплат, осуществляемых администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, над доведенными до них бюджетными ассигнованиями;

· Контроль соответствия содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Федеральное казначейство получателем средств федерального бюджета;

· Контроль наличия у получателя средств федерального бюджета документов, подтверждающих возникновение у него денежных обязательств, в соответствии с установленным Минфином России порядком;

· Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета;

· Проведение кассовых выплат из федерального бюджета от имени и по поручению администраторов источников финансирования дефицита бюджета или получателей средств бюджета в пределах остатков средств федерального бюджета;

· Оптимизация СЭД Федерального казначейства с главными администраторами и администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета и главными распорядителями, распорядителями, получателями средств федерального бюджета;

· Внедрение СЭД Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета, в том числе внедрение АРМ СЭД у главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета и главных распорядителей, получателей средств федерального бюджета в иностранной валюте согласно заключенным договорам об обмене электронными документами.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников, расходов на закупку услуг и материальных запасов и осуществляются по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевым статьям расходов 0010400, 0011500, виду расходов 012 классификации расходов бюджетов; по статьям (подстатьям) КОСГУ 210, 221, 222, 223, 340.

Основные показатели результатов программы представлены в таблице (см. Таблица 4).

Таблица 4. Показатели результатов программы «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета»
	Показатели бюджетной программы
	Ед. изм.
	Отчетный период
	Плановый период

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Цель 1 «Организация и осуществление доведения до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и предельных объемах финансирования расходов»

	Показатель 1.1.1 «Количество участников бюджетного процесса, включенных в Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета»
	Ед.
	52 823
	37 255
	34 425
	34 155
	34066
	32500
	32500
	32500

	Цель 2 «Организация и осуществление учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета»

	Показатель 1.2.1 «Количество подстатей классификации операций сектора государственного управления расходов федерального бюджета, по которым осуществляется учет бюджетных обязательств»
	Ед.
	2
	2
	0
	0
	24
	24
	24
	24

	Цель 3 «Организация и осуществление оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, по поручению получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета»

	Показатель 1.3.1 «Количество лицевых счетов федерального уровня, открытых в органах ФК участникам бюджетного процесса»
	Ед.
	105 815
	75 838
	66 170
	66 549
	56384
	54350
	54350
	54350

	Цель 4 «Организация и осуществление представления заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытия из бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях»

	Показатель 1.4.1 «Количество ГРБС федерального бюджета, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными ПБС»
	Ед.
	0
	41
	116
	115
	115
	115
	115
	115

	Затраты на реализацию программы
	тыс. руб.
	3 651 905
	4 461044,2
	2 146 135,21
	2 661 766,55
	3 035 105,48
	*
	*
	*

	в т.ч. на управление программой
	тыс. руб.
	16 355
	17 750,3
	25 619,31
	33 879,11
	38 976,98
	*
	*
	(


3.2. Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает достижение задачи 1.5 «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации» цели 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации».

Срок реализации программы: на постоянной основе (с 1 января 2007 года).

Цели программы:

· Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.

· Обеспечение доступности информации, содержащейся в реестре государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, для заинтересованных пользователей.

Основные мероприятия программы:

· Прием сведений о государственном или муниципальном контракте (его изменении), заключенном государственным или муниципальным заказчиков, и сведений об исполнении (о прекращении действия) государственного или муниципального контракта;

· Учет, контроль и регистрация сведений о государственном или муниципальном контракте (его изменении), заключенном государственным или муниципальным заказчиков, и сведений об исполнении (о прекращении действия) государственного или муниципального контракта (сведения о государственном контракте), представляемых государственным заказчиком;

· Формирование реестровых записей и направление их в Федеральное казначейство;

· Контроль за своевременностью доставки реестровых записей до Федерального казначейства;

· Формирование реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов;

· Размещение сформированного реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, в разделе «Федеральный реестр государственных контрактов» на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru (Официальный сайт);

· Контроль полноты и своевременности размещения реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, на Официальном сайте;

· Учет сведений о государственном контракте, заключенном от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, размещенных на Официальном сайте;

· Учет, контроль и доведение сведений о государственных контрактах, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, содержащихся в реестре государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, в разрезе кодов бюджетной классификации, до Министерства финансов Российской Федерации.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников, расходов на закупку услуг и материальных запасов и осуществляются по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевым статьям расходов 0010400, 0011500, виду расходов 012 классификации расходов бюджетов; по статьям (подстатьям) КОСГУ 210, 221, 222, 223, 340.

Основные показатели результатов программы представлены в таблице (см. Таблица 5).

Таблица 5.
Показатели результатов программы «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов»

	Показатели бюджетной программы
	Ед. изм.
	Отчетный период
	Плановый период

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Цель 1 «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов»

	Показатель 2.1.1 «Соблюдение установленных законодательством РФ сроков приема и регистрации сведений о государственных контрактах, формирования и доставки реестровых записей»
	Да/нет
	Н.д.
	Н.д.
	Да
	Да
	Да 
	Да
	Да
	Да

	Показатель 2.1.2 «Средний срок представления в Министерство финансов Российской Федерации ежемесячных сведений о государственных контрактах, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, в соответствии с приказом Минфина России от 16.03.2007 г. № 268»
	Дата
	Н.д.
	Н.д.
	29 календарный день месяца, следующего за отчетным
	25 календарный день месяца, следующего за отчетным
	29 календарный день месяца, следующего за отчетным
	29 календарный день месяца, следующего за отчетным
	29 календарный день месяца, следующего за отчетным
	29 календарный день месяца, следующего за отчетным

	Показатель 2.1.3 «Средний срок представления в Министерство финансов Российской Федерации ежеквартальных сведений о государственных контрактах, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, в соответствии с приказом Минфина России от 16.03.2007 г. № 268»
	Дата
	Н.д.
	Н.д.
	35 календарный день по окончании отчетного квартала
	30 календарный день по окончании отчетного квартала
	35 календарный день по окончании отчетного квартала
	35 календарный день по окончании отчетного квартала
	35 календарный день по окончании отчетного квартала
	35 календарный день по окончании отчетного квартала

	Показатель 2.1.4 «Срок представления в Министерство финансов Российской Федерации годовых сведений о государственных контрактах, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, в соответствии с приказом Минфина России от 16.03.2007 г. № 268»
	Дата
	Н.д.
	Н.д.
	14 февраля 2008 года
	12 февраля 2009 года
	20 марта года, следующего за отчетным
	20 марта года, следующего за отчетным
	20 марта
года, следующего за отчетным
	20 марта года, следующего за отчетным

	Цель 2 «Обеспечение доступности информации, содержащейся в реестре государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, для заинтересованных пользователей»

	Показатель 2.2.1 «Своевременность размещения сформированного реестра государственных контрактов на официальном сайте в сети «Интернет»
	Да/нет
	Н.д.
	Н.д.
	Да
	Да 
	Да 
	Да
	Да
	Да

	Затраты на реализацию программы
	тыс. руб.
	Н.д.
	Н.д.
	467 968,41
	534 039,90
	608 799,71
	*
	*
	*

	в т.ч. на управление программой
	тыс. руб.
	Н.д.
	Н.д.
	5 047,42
	6 220,43
	7 156,43
	*
	*
	



3.3. Формирование и представление бюджетной отчетности
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает достижение цели 2 «Формирование бюджетной отчетности» и, следовательно, решение задач, направленных на достижение данной цели.

Срок реализации программы: на постоянной основе.

Цели программы:

· Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении федерального бюджета.

· Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации.

Основные мероприятия программы:

· Формирование и предоставление оперативной ежемесячной информации о кассовом исполнении федерального бюджета;

· Получение от УФК и ГРБС ежемесячной, ежеквартальной, годовой отчетности о доходах, расходах, источниках финансирования дефицита бюджета и обеспечение сверки взаимосвязанных показателей;

· Формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении федерального бюджета;

· Получение от финансовых органов и органов управления государственных внебюджетных фондов ежемесячной, ежеквартальной, годовой отчетности соответственно об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и территориальных внебюджетных фондов и об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Обеспечение сверки взаимосвязанных показателей с отчетностью ГРБС и УФК по субъектам Российской Федерации;

· Формирование месячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников, расходов на закупку услуг и материальных запасов и осуществляются по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевым статьям расходов 0010400, 0011500, виду расходов 012 классификации расходов бюджетов; по статьям (подстатьям) КОСГУ 210, 221, 222, 223, 340.

Основные показатели результатов программы представлены в таблице (см. Таблица 6).

Таблица 6. Показатели результатов программы «Формирование и представление бюджетной отчетности»

	Показатели бюджетной программы
	Ед. изм.
	Отчетный период
	Плановый период

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Цель 1 «Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении федерального бюджета»

	Показатель 3.1.1 «Соблюдение установленных законодательством РФ требований о составе отчетности об исполнении федерального бюджета, формируемой органами ФК»
	Да/
нет
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	Показатель 3.1.2 «Соблюдение установленных законодательством РФ сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении федерального бюджета, формируемой органами ФК»
	Да/
нет
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	Цель 2 «Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации»

	Показатель 3.2.1 «Соблюдение установленных законодательством РФ требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета РФ, формируемой органами ФК»
	Да/
нет
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	Показатель 3.2.2 «Соблюдение установленных законодательством РФ сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета РФ, формируемой органами ФК»
	Да/
нет
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Затраты на реализацию программы
	тыс. руб.
	1 104 025
	1 343 197,8
	1 958 796,84
	2 424 667,16
	2 764 207,89
	*
	*
	*

	в т.ч. на управление программой
	тыс. руб.
	15 393
	16 640,9
	23 698,58
	28 695,42
	33 013,28
	*
	*
	



3.4. Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает достижение цели 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» и, следовательно, решение задач, направленных на достижение данной цели.

Срок реализации программы: на постоянной основе.

Цели программы:

· Организация и осуществление распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

· Информирование администраторов доходов и других заинтересованных пользователей о поступлении средств.

Основные мероприятия программы:

· Учет доходов по кодам бюджетной классификации;

· Распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

· Обработка информации от администраторов доходов об излишне/ошибочно уплаченных (перечисленных) средствах, о необходимости перераспределения/возврата/зачета/уточнения поступивших платежей;

· Перечисление средств, необходимых для осуществления возврата (зачета), с единых счетов бюджетов на счет органов Федерального казначейства, предназначенный для учета и распределения поступлений;

· Перечисление средств на счета соответствующих бюджетов, перечисление средств федерального бюджета на Единый счет федерального бюджета, возврат излишне/ошибочно уплаченных (перечисленных) средств и средств, подлежащих возврату, на счета плательщиков;

· Формирование и предоставление администраторам доходов информации о поступлении доходов;

· Формирование и предоставление финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, государственным внебюджетным фондам, Минфину России информации о поступивших в соответствующие бюджеты доходах.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников, расходов на закупку услуг и материальных запасов и осуществляются по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевым статьям расходов 0010400, 0011500, виду расходов 012 классификации расходов бюджетов; по статьям (подстатьям) КОСГУ 210, 221, 222, 223, 340.

Основные показатели результатов программы приведены в таблице (см. Таблица 7).

Таблица 7. Показатели результатов программы «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Показатели бюджетной программы
	Ед. изм.
	Отчетный период
	Плановый период

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Цель 1 «Организация и осуществление распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Показатель 4.1.1 «Доля доходов, поступающих в бюджетную систему РФ, обрабатываемых органами ФК»
	%
	96,7
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатель 4.1.2 «Среднемесячное количество осуществляемых платежных операций по учету и распределению доходов»
	тыс. ед.
	18 617
	18 257
	18 300
	27442
	24950
	24950
	24950
	24950

	Цель 2 «Информирование администраторов доходов и других заинтересованных пользователей о поступлении средств»

	Показатель 4.2.1 «Количество администраторов доходов, с которыми взаимодействуют органы ФК»
	Ед.
	104*
	37 519*
	41 222*
	48208*
	56031*
	56031*
	56031*
	56031*

	Затраты на реализацию программы
	тыс. руб.
	2 587 247
	3 166 860,4
	4 729 094,01
	5 871 713,95
	6 677 176,39
	**
	**
	**

	в т.ч. на управление программой
	тыс. руб.
	4 810
	6 323,6
	1 854,22
	2 484,47
	2 858,31
	**
	**
	((

	* В 2005 году учтены только администраторы доходов - главные распорядители средств федерального бюджета; в 2006, 2007 году учтены администраторы доходов - главные распорядители средств федерального бюджета, а также территориальные администраторы поступлений, которым делегированы полномочия по администрированию поступлений, в 2008 году и последующих годах учтены администраторы доходов, которые в соответствии с нормативными правовыми актами главных администраторов доходов наделены полномочиями администраторов доходов.  Информация уточнена в соответствии с данными, содержащимися в Паспортах территориальных органов Федерального казначейства, которые формируются в соответствии с приказом Федерального казначейства от 15 мая 2006 года № 78 «Об утверждении формы паспорта территориального органа Федерального казначейства».


3.5. Кассовое обслуживание и осуществление отдельных функций по организации исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает достижение цели 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)» и, следовательно, решение задач, направленных на достижение данной цели.

Срок реализации программы: на постоянной основе
Цели программы:

· Организация и осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и бюджетов ГВБФ.
· Предоставление других услуг, связанных с организацией исполнения бюджетов (ведение лицевых счетов бюджетополучателей и пр.).

Основные мероприятия программы:

· Проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты и бюджеты ГВБФ и кассовым выплатам из них;

· Формирование и предоставление информации об операциях по кассовым поступлениям и кассовым выплатам из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов ГВБФ;
· Учет и доведение информации о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) и предельных объемах финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита соответствующих бюджетов;
· Ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств, а также главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов ГВБФ;
· Учет бюджетных обязательств получателей средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
· Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов ГВБФ;
· Организация и проведение мониторинга реализации органами Федерального казначейства мер принуждения, установленных статьями 93.3, 93.4, 130, 142.2, 142.3, 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

· Кассовое обслуживание органами Федерального казначейства операций со средствами от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников, расходов на закупку услуг и материальных запасов и осуществляются по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевым статьям расходов 0010400, 0011500, виду расходов 012 классификации расходов бюджетов; по статьям (подстатьям) КОСГУ 210, 221, 222, 223, 340.

Основные показатели результатов программы приведены в таблице (см. Таблица 8).

Таблица 8. Показатели результатов программы «Кассовое обслуживание и осуществление отдельных функций по организации исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»
	Показатели бюджетной программы
	Ед. изм.
	Отчетный период
	Плановый период

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Цель 1 «Организация и осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и бюджетов ГВБФ»

	Показатель 5.1.1 «Количество субъектов РФ, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК»
	Ед.
	37
	89
	85

(по состоянию на 31.12.2007)
	83
	83
	83
	83
	83

	Показатель 5.1.2 «Доля муниципальных образований, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК»
	%
	Н.д.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатель 5.1.3 «Количество ГВБФ, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	4

	Цель 2 «Предоставление других услуг, связанных с организацией исполнения бюджетов (ведение лицевых счетов бюджетополучателей и пр.)»

	Показатель 5.2.1 «Доля субъектов РФ, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК»
	%
	Н.д.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатель 5.2.2 «Доля муниципальных образований, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК»
	%
	Н.д.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатель 5.2.3 «Доля ГВБФ, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100

	Затраты на реализацию программы
	тыс. руб.
	1 264 002
	1 548 614,6
	6 107 970,31
	7 629 337,03
	8 616 001,06
	*
	*
	*

	в т.ч. на управление программой
	тыс. руб.
	5 772
	7 987,6
	2 697,05
	3 613,77
	4 157,54
	*
	*
	



3.6. Развитие системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений, финансовыми органами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях .

Программа обеспечивала достижение цели 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)» и, следовательно, решение задач, направленных на достижение данной цели.

Срок реализации: 2008 г.

Цели программы:

1. Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств и администраторами поступлений федерального бюджета, которые в силу наличия технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота.

2. Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений и финансовыми органами бюджетов субъектов Российской Федерации, которые в силу наличия технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота.

3. Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений и финансовыми органами бюджетов муниципальных образований, которые в силу наличия технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности деятельности сотрудников органов Федерального казначейства при обработке документов клиентов путем снижения нагрузки на сотрудников, повышения оперативности проведения операций, а также снижения количества ошибок, допускаемых при обработке документов.

2. Организация получения входящих документов от каждого вида абонентов электронного документооборота органами Федерального казначейства в электронном виде.

3. Организация получения подтверждающих документов от получателей бюджетных средств в электронном виде.

4. Организация выдачи исходящих документов каждому виду абонентов электронного документооборота органами Федерального казначейства в электронном виде.

Основные мероприятия программы:

1. Осуществление сопровождения администраторов информационно-технических подразделений территориальных органов Федерального казначейства ─ администраторов ПО СЭД в УФК по субъектам Российской Федерации силами разработчиков программного обеспечения системы электронного документооборота.

2. Организация эффективного сопровождения эксплуатации ПО СЭД у клиентов Федерального казначейства - абонентов СЭД на условиях аутсорсинга, включающих в себя:

a. Выпуск и предоставление новых версий ПО СЭД в связи с исправлением ошибок, улучшением качества и повышением функциональности ПО СЭД в рамках установленных технических и функциональных требований;

b. Предоставление горячей линии администраторам ПО СЭД по телефону и через Интернет и обеспечение учета всех поступающих обращений;

c. Решение возникающих в процессе эксплуатации ПО СЭД проблем в течение одного рабочего часа (или иного указанного времени).

Основные расходы на осуществление программы состояли из расходов на денежное содержание сотрудников, расходов на закупку услуг и осуществлялись по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевым статьям расходов 0010400, 0011500, виду расходов 012 классификации расходов бюджетов; по статьям (подстатьям) КОСГУ 210, 226.

Основные показатели результатов программы приведены в таблице (см. Таблица 9).

Таблица 9. Показатели результатов программы «Развитие системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений, финансовыми органами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Показатели бюджетной программы
	Ед. изм.
	Отчетный период

	
	
	2003
	2004
	2005
	2006*
	2007*
	2008

	Цель 1 «Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств и администраторами поступлений федерального бюджета, которые в силу наличия технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота»

	Показатель 6.1.1 «Процент переведенных к концу года на СЭД ГРБС ФБ»
	%
	─
	─
	─
	18
	29
	72,9

	Показатель 6.1.2 «Процент переведенных к концу года на СЭД РБС ФБ»
	%
	─
	─
	─
	57
	61
	82,7

	Показатель 6.1.3 «Процент переведенных к концу года на СЭД ПБС ФБ»
	%
	─
	─
	─
	43
	59
	79,3

	Цель 2 «Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений и финансовыми органами бюджетов субъектов Российской Федерации, которые в силу наличия технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота»

	Показатель 6.2.1 «Процент переведенных к концу года на СЭД ГРБС СФ»
	%
	─
	─
	─
	59
	59
	96,7

	Показатель 6.2.2 «Процент переведенных к концу года на СЭД ПБС СФ»
	%
	─
	─
	─
	20
	44
	51,3

	Показатель 6.2.3 «Процент переведенных к концу года на СЭД ФО СФ»
	%
	─
	─
	─
	95
	98
	100

	Цель 3 «Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений и финансовыми органами бюджетов муниципальных образований, которые в силу наличия технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота»

	Показатель 6.3.1 «Процент переведенных к концу года на СЭД ГРБС МО»
	%
	─
	─
	─
	30
	30
	39,7**

	Показатель 6.3.2 «Процент переведенных к концу года на СЭД ПБС МО»
	%
	─
	─
	─
	12
	23
	26,8

	Показатель 6.3.3 «Процент переведенных к концу года на СЭД ФО МО»
	%
	─
	─
	─
	26
	35
	38,7

	Затраты на реализацию программы
	тыс. руб.
	─
	─
	─
	─
	─
	323 809,12

	в т.ч. на управление программой
	тыс. руб.
	─
	─
	─
	─
	─
	5 091,12


* Данные за 2006 и 2007 годы приведены справочно.
** Сокращение значения показателя в 2008 году связано с уточнением общего количества главных распорядителей бюджетных средств муниципальных образований. 
3.7. Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает достижение следующих целей:

· Цели 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»;

· Цели 2 «Формирование бюджетной отчетности»;

· Цели 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»;

· Цели 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)».

Также программа обеспечивает решение задач, связанных с перечисленными целями. 

Срок реализации программы: 2000-2010 гг.
Цели программы:

· Разработка и внедрение прикладного программного обеспечения автоматизированной системы Федерального казначейства.

· Развитие ведомственной транспортной сети Федерального казначейства.

· Создание систем инженерного обеспечения объектов территориальных органов Федерального казначейства.

· Частичная передача технического обслуживания территориальных органов Федерального казначейства на аутсорсинг.

Основные мероприятия программы:

· Разработка и документирование технологических, информационных процедур и процессов новой системы, спецификаций прикладного программного обеспечения;

· Разработка технической архитектуры новой системы и определение компьютерного оборудования, программного обеспечения и средств связи, платформы системного программного обеспечения и прикладного программного обеспечения для их работы (системы управления базами данных и инструменты разработки прикладных программ);

· Проведение работ по обследованию объектов автоматизации уровня УФК и ОФК, созданию LAN, систем инженерного обеспечения объектов автоматизации уровня УФК и ОФК в пилотных регионах;

· Исследование и определение прикладного программного обеспечения для новой системы в органах Федерального казначейства и определение требований к адаптации по требованиям заказчика и/или индивидуальная разработка модулей прикладного программного обеспечения в случае необходимости;

· Определение требований к компьютерному оборудованию и программному обеспечению и подготовка тендерных документов в соответствии с требованиями к закупкам, проводимым по процедурам Всемирного банка;

· Закупка телекоммуникационного оборудования и создание региональных узлов связи органов Федерального казначейства;

· Закупка услуг и программного обеспечения для преобразования данных и интерфейсов;

· Закупка технических и программных средств, необходимых для обеспечения защиты информации;

· Закупка оборудования и проведение работ по созданию ведомственной транспортной сети во всех органах Федерального казначейства;

· Закупка оборудования и оснащение всех объектов автоматизации уровня УФК и ОФК типовыми системами жизнеобеспечения;

· Закупка операционных систем, офисного программного обеспечения, систем управления базами данных (СУБД), прикладных средств разработки, включая лицензии, разработка прикладного программного обеспечения (ППО); 

· Закупка серверов, рабочих станций, принтеров, офисной техники и коммуникационного оборудования для оснащения всех органов Федерального казначейства;

· Осуществление контроля и координации работ при реализации новой системы;

· Внедрение новой системы;

· Перевод данных из систем, в настоящее время функционирующих в управлениях и отделениях Федерального казначейства, во вновь создаваемую систему.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников, расходов на закупку услуг и расходов на закупку основных средств и осуществляются по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010400, виду расходов 012 классификации расходов бюджетов, по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0300000, виду расходов 011 классификации расходов бюджетов; по статьям (подстатьям) КОСГУ 210, 221, 222, 226, 310 и 290.

Основные показатели результатов программы приведены в таблице (см. Таблица 10).

Таблица 10. Показатели результатов программы «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства»

	Показатели бюджетной программы
	Ед. изм.
	Отчетный период
	Плановый период

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Цель 1 «Разработка и внедрение прикладного программного обеспечения автоматизированной системы Федерального казначейства»

	Показатель 7.1.1 «Доля УФК, в которых осуществлено внедрение АС ФК»
	%
	0
	0
	0
	0
	33,68
	100
	─
	─

	Показатель 7.1.2 «Доля ОФК, в которых осуществлено внедрение АС ФК»
	%
	0
	0
	0
	0
	33,68
	100
	─
	─

	Цель 2 «Развитие ведомственной транспортной сети Федерального казначейства»

	Показатель 7.2.1 «Доля УФК, подключенных к ВТС»
	%
	0
	1
	3
	45

	100
	100
	─
	─

	Показатель 7.2.2 «Доля объектов ОФК в пилотных регионах, подключенных к ВТС»
	%
	0
	2
	32
	100
	100
	100
	─
	─

	Показатель 7.2.3 «Доля объектов ОФК в остальных субъектах РФ, подключенных к ВТС»
	%
	0
	0
	0
	21
	80
	100
	─
	─

	Цель 3 «Создание систем инженерного обеспечения объектов территориальных органов Федерального казначейства»

	Показатель 7.3.1 «Доля объектов УФК, находящихся в федеральной собственности и переданных ФК в оперативное управление, создание СИО которых завершено»
	%
	0
	7,3
	62
	80
	100
	100
	─
	─

	Показатель 7.3.2 «Доля объектов ОФК, находящихся в федеральной собственности и переданных ФК в оперативное управление, создание СИО которых завершено»
	%
	0
	0
	16
	60
	100
	100
	─
	─

	Показатель 7.3.3 «Доля объектов ОФК, не находящихся в федеральной собственности, создание СИО которых завершено»
	%
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	─
	─

	Цель 4 «Частичная передача технического обслуживания территориальных органов Федерального казначейства на аутсорсинг»

	Показатель 7.4.1 «Доля УФК, техническое обслуживание которых осуществляется на основе аутсорсинга»
	%
	0
	0
	20
	20**
	25
	100
	─
	─

	Показатель 7.4.2 «Доля ОФК, техническое обслуживание которых осуществляется на основе аутсорсинга»
	%
	0
	0
	5
	5**
	80
	90
	─
	─

	Затраты на реализацию программы
	тыс. руб.
	1 889 638
	4 434 164,7
	1 295 542,82
	2 990 450,02
	6 576 655,12
	***
	─
	─

	в т.ч. на управление программой
	тыс. руб.
	3 848
	6 656,4
	9 938,11
	13 884,88
	15 974,17
	***
	─
	─


** Недостижение плановых значений показателей связано с долгим согласованием документации для проведения конкурсных процедур по созданию СУЭ с Всемирным банком, при этом СУЭ является инструментом аутсортинга.

*** Данные отсутствуют, так как лимиты бюджетных обязательств на 2010-2011 годы были отозваны, а лимиты бюджетных обязательств на 2010-2012 годы не доведены.

3.8. Непрограммная деятельность

Непрограммная деятельность Федерального казначейства направлена на содействие достижению всех основных целей Федерального казначейства:

· Цели 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»;

· Цели 2 «Формирование бюджетной отчетности»;

· Цели 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»;

· Цели 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)».

Основной целью непрограммной деятельности является обеспечение условий для работы сотрудников органов Федерального казначейства.

Основные мероприятия непрограммной деятельности:

· Строительство, реконструкция и ремонт зданий и помещений;

· Аренда зданий и помещений;

· Охрана и обслуживание зданий и помещений.

Основные расходы на осуществление непрограммной деятельности состоят из расходов на закупку услуг и расходов на закупку основных средств и осуществляются:

· по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевым статьям расходов 0010400, 0011500, 0019500, виду расходов 012 классификации расходов бюджетов;

· по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 1020201, виду расходов 003 классификации расходов бюджетов;

· по главе 100, разделу 05, подразделу 01, целевой статье расходов 1040801, виду расходов 003 классификации расходов бюджетов;

· по статьям (подстатьям) КОСГУ 224, 225, 226, 290, 310.

Основные показатели результатов непрограммной деятельности приведены в таблице (см. Таблица 11).

Таблица 11. Показатели результатов непрограммной деятельности Федерального казначейства

	Показатели непрограммной деятельности
	Ед. изм.
	Отчетный период
	Плановый период

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Общая площадь, занимаемая органами ФК
	Кв. м
	887 759
	895 127
	1 163 373,49
	1 209 489,39*
	1 252 430,93
	1 258 729,93
	1 258 729,93
	1 259 979,23

	Площадь, занимаемая органами ФК в расчете на одного сотрудника
	Кв. м
	17
	17
	20,44
	21,26*
	22,01
	22,12
	22,12
	22,15

	Затраты на осуществление непрограммной деятельности
	тыс. руб.
	4 881 439
	6 194 540,1
	8 231 626,21
	8 384 834,47
	6 572 173,34
	**
	**
	**


* Значения показателей уточнены по фактическим результатам 2008 года.
**Данные отсутствуют, так как лимиты бюджетных обязательств на 2010-2011 годы были отозваны, а лимиты бюджетных обязательств на 2010-2012 годы не доведены.
4. Раздел 4. «Распределение расходов по целям, задачам и программам»

Распределение расходов Федерального казначейства по целям, задачам и программам приведено в таблице (см. Таблица 12).

Таблица 12. Распределение расходов по целям, задачам и программам
	Цели, задачи, программы
	Отчетный период
	Плановый период

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010*
	2011*
	2012*

	
	Тыс.

руб.
	%
	Тыс.

руб.
	%
	Тыс. руб.
	%
	Тыс.
руб.
	%
	Тыс.

руб.
	%
	Тыс.

руб.
	%
	Тыс.

руб.
	%
	Тыс.

руб.
	%

	Цель 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»
	5 541 543 
	36%
	8 895 209,0
	42,1%
	3 909 646,4
	15,7%
	6 186 256,5
	20,1%
	10 220 560,3
	29,3%
	
	
	
	
	
	

	Программа «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета»
	3 651 905
	24%
	4 461 044,2
	21,1%
	2 146 135,2
	8,6%
	2 661 766,5
	8,6%
	3 035 105,5
	8,7%
	
	
	
	
	
	

	Программа «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов»
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	467 968,4
	1,9%
	534 039,9
	1,7%
	608 799,7
	1,7%
	
	
	
	
	
	

	Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства»
	1 889 638
	12%
	4 434 164,7
	21,0%
	1 295 542,8
	5,2%
	2 990 450,0
	9,7%
	6 576 655,1
	18,8%
	
	
	
	
	
	

	Цель 2 «Формирование бюджетной отчетности»
	2 993 663
	19%
	5 777 362,5
	27,3%
	3 254 339,7
	13,1%
	5 415 117,2
	17,6%
	9 340 863,0
	26,8%
	
	
	
	
	
	

	Программа «Формирование и представление бюджетной отчетности»
	1 104 025
	7%
	1 343 197,8
	6,4%
	1 958 796,8
	7,9%
	2 424 667,2
	7,9%
	2 764 207,9
	7,9%
	
	
	
	
	
	

	Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» (повторно)
	1 889 638
	12%
	4 434 164,7
	21,0%
	1 295 542,8
	5,2%
	2 990 450,0
	9,7%
	6 576 655,1
	18,8%
	
	
	
	
	
	

	Цель 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
	4 476 885
	29%
	7 601 025,1
	35,9%
	6 024 636,8
	24,2%
	8 862 164,0
	28,8%
	13 253 831,5
	38,0%
	
	
	
	
	
	

	Программа «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
	2 587 247
	17%
	3 166 860,4
	15,0%
	4 729 094,0
	19,0%
	5 871 713,9
	19,1%
	6 677 176,4
	19,1%
	
	
	
	
	
	

	Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» (повторно)
	1 889 638
	12%
	4 434 164,7
	21,0%
	1 295 542,8
	5,2%
	2 990 450,0
	9,7%
	6 576 655,1
	18,8%
	
	
	
	
	
	

	Цель 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)»
	3 153 640
	20%
	5 982 779,3
	28,3%
	7 403 513,1
	29,7%
	10 943 596,2
	35,6%
	15 252 656,2
	43,7%
	
	
	
	
	
	

	Программа «Кассовое обслуживание и осуществление отдельных функций по организации исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов»

	1 264 002
	8%
	1 548 614,6
	7,3%
	6 107 970,3
	24,5%
	7 629 337,0
	24,8%
	8 676 001,1
	24,9%
	
	
	
	
	
	

	Программа «Развитие системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений, финансовыми органами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	323 809,1
	1,1%
	0
	0%
	
	
	
	
	
	

	Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» (повторно)
	1 889 638
	12%
	4 434 164,7
	21,0%
	1 295 542,8
	5,2%
	2 990 450,0
	9,7%
	6 576 655,1
	18,8%
	
	
	
	
	
	

	Всего распределено средств по целям
	10 496 817
	68%
	14 953 881,7
	70,7%
	16 705 507,6
	67,0%
	22 435 783,7
	72,8%
	28 337 945,7
	81,2%
	
	
	
	
	
	

	В т.ч.
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Распределено по задачам
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	
	
	
	
	
	

	Распределено по программам
	10 496 817
	68%
	14 953 881,7
	70,7%
	16 705 507,6
	67,0%
	22 435 783,7
	72,8%
	28 337 945,7
	81,2%
	
	
	
	
	
	

	Не распределено по целям, задачам и программам
	4 881 439
	32%
	6 194 540,1
	29,3%
	8 231 626,2
	33,0%
	8 384 834,5
	27,2%
	6 572 173,3
	18,8%
	
	
	
	
	
	

	Итого бюджет Федерального казначейства
	15 378 256
	100%
	21 148 421,8
	100,0%
	24 937 133,8
	100,0%
	30 820 618,2
	100,0%
	34 910 119,0
	100,0%
	
	
	
	
	
	

	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Расходы на программы, направленные на решение нескольких целей/задач (повторный счет)
	1 889 638
	12%
	4 434 164,7
	21,0%
	1 295 542,8
	5,2%
	2 990 450,0
	9,7%
	6 576 655,1
	18,8%
	
	
	
	
	
	


* Данные отсутствуют, так как лимиты бюджетных обязательств на 2010-2011 годы были отозваны, а лимиты бюджетных обязательств на 2010-2012 годы не доведены.

5. Раздел 5. «Результативность бюджетных расходов»

Деятельность Федерального казначейства как органа, обслуживающего исполнение бюджета, носит обеспечивающий характер.

Оценка результативности бюджетных расходов Федерального казначейства осуществляется на основании сопоставления фактических и плановых значений показателей, характеризующих результаты деятельности Федерального казначейства (Таблица 1. «Показатели деятельности Федерального казначейства»), и затрат на их выполнение (Таблица 12. «Распределение расходов по целям, задачам и программам»).

Для оценки результативности деятельности Федерального казначейства проводится сопоставление запланированных и фактических значений показателей деятельности Федерального казначейства. Соответствующий анализ 2008 года свидетельствует о достижении в целом запланированных значений указанных показателей, что в свою очередь позволяет сделать вывод о высоком уровне результативности деятельности службы в отчетном периоде.

Основными показателями, включенными в систему показателей оценки эффективности деятельности Федерального казначейства, являются:

· соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении федерального бюджета, формируемой органами Федерального казначейства;

· соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации, формируемой органами Федерального казначейства. 

Значения указанных показателей за отчетный, текущий и плановый периоды, приведенные в Таблице 6 «Показатели результатов программы «Формирование и представление бюджетной отчетности», свидетельствуют о достижении и сохранении высокого уровня эффективности деятельности органов Федерального казначейства. Анализ динамики расходов на реализацию соответствующей ведомственной целевой программы позволяет сделать вывод о планомерном росте (в том числе, за счет ежегодной индексации расходов) затрат Федерального казначейства на выполнение полномочий по формированию и представлению отчетности об исполнении федерального и консолидированного бюджета Российской Федерации, в том числе, в связи с инфляционными процессами в экономике Российской Федерации.

В целом, проведенный анализ динамики основных показателей достижения стратегических целей/решения тактических задач Федерального казначейства и соответствующих объемов израсходованных средств за отчетный период свидетельствует о следующем:

1. Одной из основных причин роста расходов Федерального казначейства в 2009 году (как в номинальном, так и в реальном выражении) стали дополнительные текущие затраты службы, обусловленные инфляционными процессами в экономике Российской Федерации.

2. Увеличение расходов Федерального казначейства в части, касающейся ведомственных целевых программ Федерального казначейства:

· во-первых , обусловлено ростом расходов по проекту «Модернизация казначейской системы Российской Федерации» в связи со вступлением проекта в активную фазу реализации;

· во-вторых, обеспечит достижение запланированных на 2009 год значений показателей результатов деятельности Федерального казначейства.

Для повышения результативности бюджетных расходов, а также повышения эффективности и оптимизации работы структурных подразделений Федерального казначейства в 2009-2012 годах в Федеральном казначействе планируется реализовать комплекс мер, включающий в себя мероприятия по:

· повышению качества системы ведомственного планирования;

· расширению сферы применения и повышению качества механизмов бюджетного планирования, ориентированного на результаты;

· оптимизации бюджетной сети и повышению эффективности бюджетных расходов.

1. Повышение качества системы ведомственного планирования Федерального казначейства. В рамках указанного направления планируется:
1. выполнение положений Плана деятельности Федерального казначейства на 2009 год, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Министром финансов Российской Федерации А.Л. Кудриным (далее – План деятельности). Для указанных целей разработан, утвержден и организован ежеквартальный мониторинг исполнения Перечня основных мероприятий по реализации положений Плана деятельности, а также показателей оценки степени исполнения указанных мероприятий. 
2. Расширение сферы применения и повышение качества механизмов бюджетного планирования, ориентированного на результаты. В рамках указанного направления планируется:

1. внедрить порядок планирования бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 28 июля 2008 года № 195 «Об утверждении порядка планирования бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности Федерального казначейства» (в редакции приказов Федерального казначейства от 30 декабря 2008 года № 352 и от 18 февраля 2009 года № 28), что позволит осуществлять планирование расходов в разрезе ведомственных целевых программ и непрограммной деятельности, обеспечить обоснованность потребности Федерального казначейства в бюджетных ассигнованиях для реализации возложенных на Федеральное казначейство полномочий при составлении проекта федерального бюджета в части главы 100 «Федеральное казначейство», а также эффективное исполнение федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» в разрезе ведомственных целевых программ Федерального казначейства; 
2. внедрить унифицированный по системе Федерального казначейства План закупок товаров, работ и услуг для нужд Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 8 августа 2008 года № 211 «Об утверждении Порядка формирования Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд Федерального казначейства и Отчета об исполнении Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд Федерального казначейства» (в редакции приказа Федерального казначейства от 30 декабря 2008 года № 352), который позволит осуществлять контроль за планируемыми территориальными органами Федерального казначейства закупками товаров, работ и услуг, необходимых для реализации ведомственных целевых программ Федерального казначейства, а также определять их целесообразность; 
3. согласовать и утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации целевых программ Федерального казначейства (включая методические указания по формированию целевых программ Федерального казначейства);
4. реализация программы противодействия коррупции в Федеральном казначействе на 2008-2010 годы, утвержденной приказом Федерального казначейства от 30 сентября 2008 года № 257.
3. Оптимизация бюджетной сети и повышение эффективности бюджетных расходов. В рамках указанного направления планируется:

1. оптимизировать систему закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд в органах Федерального казначейства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 
2. осуществлять материально-техническое обеспечение органов Федерального казначейства в 2009-2012 гг. в режиме жесткой экономии бюджетных средств на основе размещения заказов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

3. внедрить в системе Федерального казначейства управленческий учет, порядок ведения которого утвержден приказом Федерального казначейства от 29 июля 2008 года № 196 «Об организации ведения управленческого учета в Федеральном казначействе» (в редакции приказа Федерального казначейства от 30 декабря 2008 года № 352), что позволит создать информационную базу по расходованию бюджетных средств на реализацию каждой ведомственной целевой программы и непрограммной деятельности Федерального казначейства, осуществлять анализ эффективности расходования бюджетных средств, а также принимать эффективные управленческие решения; 
4. формирование Отчета об исполнении Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 8 августа 2008 года № 211 «Об утверждении Порядка формирования Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд Федерального казначейства и Отчета об исполнении Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд Федерального казначейства» (в редакции приказа Федерального казначейства от 30 декабря 2008 года № 352), который позволит осуществлять контроль за исполнением Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд Федерального казначейства, выявлять образование экономии бюджетных средств по результатам конкурсных процедур, а также определять эффективность закупаемых товаров, работ и услуг; 
5. внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений; 
6. осуществлять мониторинг функциональной деятельности Федерального казначейства, а также совершенствовать нормативное правовое обеспечение органов Федерального казначейства;

7. сопровождение электронного документооборота центрального аппарата Федерального казначейства и Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в рамках постоянной эксплуатации;

8. развитие функциональности Интернет - сайта Федерального казначейства и УФК;

9. внедрение СЭД Федерального казначейства у клиентов центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства;

10. стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией;
11. стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций (аутсорсинг);

12. нормирование трудозатрат на осуществление функциональной деятельности Федерального казначейства при использовании ППО, разработка предложений по оптимизации структуры пилотных объектов, внедрение соответствующего программного и организационного обеспечения;
13. организация работ по проектированию, созданию и сдаче в эксплуатацию ведомственной транспортной сети на объектах автоматизации УФК и отделениях Федерального казначейства;

14. создание центров резервного копирования баз данных органов Федерального казначейства, в том числе подготовка концепции и разработка соответствующих планов мероприятий.
1 В данном случае под заинтересованными пользователями понимаются финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Министерство финансов Российской Федерации, а также иные участники бюджетного процесса, предусмотренные бюджетным законодательством.


2 За исключением операций, осуществляемых за счет источников дополнительного бюджетного финансирования за счет аренды и других платежей, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.


3 Оценивается по результатам годового отчета за соответствующий год.


4 В 2005 году учтены только администраторы доходов - главные распорядители средств федерального бюджета; в 2006, 2007 году учтены администраторы доходов - главные распорядители средств федерального бюджета, а также территориальные администраторы поступлений, которым делегированы полномочия по администрированию поступлений, в 2008 году и последующих годах учтены администраторы доходов, которые в соответствии с нормативными правовыми актами главных администраторов доходов наделены полномочиями администраторов доходов. Информация уточнена в соответствии с данными, содержащимися в Паспортах территориальных органов Федерального казначейства, которые формируются в соответствии с приказом Федерального казначейства от 15 мая 2006 года № 78 «Об утверждении формы паспорта территориального органа Федерального казначейства».


* Данные отсутствуют, так как лимиты бюджетных обязательств на 2010-2011 годы были отозваны, а лимиты бюджетных обязательств на 2010-2012 годы не доведены.


�  Данные отсутствуют, так как лимиты бюджетных обязательств на 2010-2011 годы были отозваны, а лимиты бюджетных обязательств на 2010-2012 годы не доведены.


� Данные отсутствуют, так как лимиты бюджетных обязательств на 2010-2011 годы были отозваны, а лимиты бюджетных обязательств на 2010-2012 годы не доведены.


(( Данные отсутствуют, так как лимиты бюджетных обязательств на 2010-2011 годы были отозваны, а лимиты бюджетных обязательств на 2010-2012 годы не доведены.


� Данные отсутствуют, так как лимиты бюджетных обязательств на 2010-2011 годы были отозваны, а лимиты бюджетных обязательств на 2010-2012 годы не доведены.


�Недостижение планового значения показателя связано с неготовностью объектов УФК для подключения ВТС, так как подрядчиком по созданию СИО не была своевременно обеспечена поставка и установка оборудования СИО (на поставщиков наложены соответствующие штрафные санкции).
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